北京市生态环境保护督察整改情况公示表

| 整改任务 | 任务编号 | 区级整改方案第十一项 |
| --- | --- | --- |
|  | 问题概述 | 对园林绿化、水务等行业工地管控情况不掌握，园林绿化、水务工地至今未接入视频监控平台，随机抽查平台中的50个监控设备，8个不能通视。随机抽查20处房建、市政、园林绿化等各类工地，均存在门前三包不到位、车辆带泥上路、非作业面未苫盖等现象。2021年区住建部门移交处罚仅4起，区水务、园林绿化部门未就发现问题进行移交，区城市管理部门未发现问题。 |
| 责任单位 | 丰台区住房和城乡建设委员会 |
| 整改目标 | 强化工地扬尘管控统筹，认真落实行业主管部门和街镇工作责任，加大施工扬尘视频监管和执法检查力度，依法查处扬尘污染违法行为，不断提升施工扬尘管控成效。 |
| 整改措施 | 一、加强施工扬尘视频平台维护，保障通视率达标，提高平台使用率。2023年5月底前，完成8个不能通视的监控设备整改，将符合条件的行业工地全部纳入施工扬尘视频监管平台，建立动态更新机制，确保全覆盖；组织开展平台使用专项培训，有效提升区相关部门、各街镇使用平台和发现问题的能力。二、强化源头管理，加强事前、事中监管和业务指导。持续开展施工扬尘“六方联合验收交底”工作，针对处于土石方阶段的工程项目严格开展“验收交底”，确保交底率、验收率均达到100%；对20处施工工地扬尘问题整改情况开展复查，对扬尘问题多发频发项目开展联合执法检查，加大对施工扬尘问题的移交处罚力度，切实提高监管效能及执法威慑力。三、压紧压实行业部门监管责任，进一步健全完善长效监管机制。加大对市政管线、道路工地、园林绿化、复垦地块、待上市地块、拆迁拆除等涉及土方施工和扬尘污染易发环节的巡查检查和执法监管力度，督促管理单位、建设单位、施工单位和监理单位等全面落实扬尘管控措施，形成齐抓共管的工作格局。四、加强工作统筹，建立协调联动响应机制。充分发挥区绿工组作用，进一步规范各类施工工地扬尘管控，切实加大对施工扬尘违法行为的执法监管力度，每月通报施工工地扬尘管控检查、考核情况，督促项目建设单位、施工单位和相关街镇抓好整改，不断提升施工扬尘精细化管理能力和成效。 |
| 整改主要工作 及成效 | 相关整改工作均已完成。一是牵头印发了《第二轮北京市生态环境保护督察第十一项整改任务实施方案》，向各责任单位明确了整改工作要求、时间截点、工作措施以及完成期限。二是牵头印发了《丰台区住房和城乡建设委员会施工扬尘污染专项整治行动方案》、《丰台区住房和城乡建设委员会关于鼓励使用扬尘防控“天幕”系统的通知》，同步深化施工扬尘管控工作，多措并举全面落实整改要求；同时，我委不断提高站位、向前一步，牵头区园林绿化局、区水务局、区城管委相关工作开展情况及数据，在2023年6月印发了第1期《建设工程施工扬尘治理工作情况月报》，通报我区施工扬尘管理工作月度开展情况、管理较差项目、当前存在问题以及下一步重点开展工作，全面调度我区施工扬尘管控工作，严格落实区委、区政府相关工作要求。三是积极落实整改工作。（1）2023年4月13日下午，在区住房城乡建设委201会议室，召开了丰台区建筑工地施工扬尘视频监控系统培训工作会，对我区26个街镇以及各属地综合执法队就视频监控系统进行了全面的讲解与培训，并再次就平台登录账号、密码统一进行了发放。（2）2023年4月14日下午，在区住房城乡建设委201会议室，联合区生态环境局召开了丰台区非道路移动机械使用管理工作会，就非道路移动机械使用、监管进行了培训及再部署，并对“京环宝”小程序进行了宣贯。（3）2023年4月18日下午，在区住房城乡建设委301会议室，召开了环保督查违规涉事施工企业约谈会，对第二轮环保督查中存在问题的项目进行了统一约谈，要求各参建单位高度重视，及时开展“回头看”工作，严抓落实，有效开展施工扬尘管控工作，全面提升我区建筑工地施工扬尘管理水平；截至4月21日，上述各项目已全部完成整改工作。（4）2023年5月23日下午，在区住房城乡建设委301会议室，召开了区园林绿化局、区水务局联合工作会，建立了长效工作机制，以上部门每月向我委报送在施工地台账、本月检查情况及移交处罚情况。（5）积极协调视频监控运维公司对服务器进行了优化升级，同时宽带带宽由50M升级至100M，有效解决了多方使用时出现的服务器重启、视频画面卡顿等问题，截至2023年6月，远程视频监控安装率仍保持在100%，做到了应装尽装，视频通视率达到98%,在我市排名保持整体靠前，有效发挥了远程视频监管平台作用。 |
| 整改时间 | 2023年1月至2023年6月 |
| 社会监督联系人及电话 | 联系人：王屹；联系电话：52812027 |