北京市丰台区科学技术和信息化局

2019年度部门决算(草案)说明

目    录

第一部分 2019年度部门决算说明

第二部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2019年度部门绩效评价情况

第一部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

根据京丰发〔2019〕6号文件精神，将原区科委的职责与原区经信委的信息化职责整合，成立北京市丰台区科学技术和信息化局（以下简称科信局），作为区政府工作部门，加挂大数据管理局牌子。科信局位于北京市丰台区文体路2号3号楼，是负责全区科技工作和信息化工作的区政府组成部门，本级共有6个科室，下设三个二级单位，其中丰台区科技馆和丰台区生产力促进中心参加预决算编制。

科信局的主要职能为：

1、贯彻执行国家、市有关科技创新、软件和信息服务业、信息化方面的方针政策、法律法规并组织实施。

2、拟订本区科技创新、软件和信息服务业、信息化项目管理措施，承担科技信息、科技统计、科研成果报告及科技保密等工作，会同有关部门健全科技创新、软件和信息服务业、信息化工作激励机制。

3、编制和实施本区科技创新、信息化、大数据的中长期建设的规划和年度计划，组织实施重大专项工作，牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术、共性技术攻关。

4、负责组织可持续发展实验区申报工作，协助指导可持续发展实验区建设和发展。负责申报组织并指导科技创新、软件和信息服务业、信息化相关项目的实施。

5、拟订促进技术创新和企业自主创新措施，拟订创新体系建设规划，拟订科研条件保障规划并提出相关建议，推进科技创新平台建设和科技资源共享。

6、推进高新技术发展及产业化。会同有关部门编制和实施高新技术重点行业、产业发展规划和重大专项计划；做好区域高新技术企业和自主创新产品的有关认定。

7、负责监督管理科技、信息化、大数据等专项经费的使用，优化科技资源配置；负责研究多渠道增加科技投入的措施。

8、鼓励支持相关科研机构的组建和调整，培育发展民办科研机构；推进民营科技工作，促进民营科技企业的发展。协调做好科技社团和科技民办非企业单位的管理工作。
　　9、推动本区科技服务体系建设，拟订区域科技服务业发展规划。拟订科普工作规划，并承担所属科技场馆的安全监管职责；对以区科技信息化局名义举办的大型科普活动承担安全主体责任。

10、拟订本区科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

11、统筹推进本区大数据工作。负责政务数据和相关社会数据的整合、管理、应用和服务体系建设工作。统筹协调社会信用体系建设。

12、负责本区无线电管理工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

14、职能转变。

（1）贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，围绕把北京打造成具有全球影响力的全国科技创新中心、更好地服务和支撑世界科技强国建设，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹本区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（2）强化大数据管理职责，加强顶层设计和统筹协调，推动政府信息系统和公共数据互联开放共享，推进数据汇集和发掘，深化大数据在政用、民用、商用方面的创新应用，促进大数据产业健康发展。完善法规制度和标准体系，科学规范利用大数据，切实保障数据安全。

截至2019年底，科信局系统共有行政编制27人，实际23人，事业编制30人，实际26人。

二、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计8375.64万元，比上年1075.56万元增加7300.08万元，增长678.72%，主要原因为科信局（本级）为新组建单位，无往年预决算。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计7661.60万元，比上年995.40万元增加6666.20万元，增长669.70%，其中：财政拨款收入7650.49万元，占收入合计的99.85%；上级补助收入为0；事业收入11.12万元，占收入合计的0.15%；经营收入为0；附属单位上缴收入为0；其他收入为0。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计7266.76万元，比上年995.74增加6271.02万元，增长629.78%，其中：基本支出1223.17万元，占支出合计的16.83%；项目支出6043.59万元，占支出合计的83.17%;上缴上级支出为0；经营支出为0；对附属单位补助支出为0。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计8285.40万元，比上年982.22万元增加7303.18万元，增长743.54%。主要原因：科信局（本级）为新组建单位，无往年预决算。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出7264.44万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出15.30万元，占本年财政拨款支出0.21%；教育支出5.35万元，占本年财政拨款支出的0.07%；科学技术支出5504.37万元，占总支出的75.77%；社会保障和就业104.37万元，占本年财政拨款支出的1.44%；农林水支出4.42万元，占本年财政拨款支出的0.06%；资源勘探信息等支出1434.3万元，占本年财政拨款支出的19.74%；住房保障支出170.96万元，占本年财政拨款支出2.35%；安全监管支出25.37万元，占本年财政拨款支出0.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2019年度决算15.30万元， 2019年年初无预算。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2019年度决算8.33万元，2019年年初无预算，增长率为100%，主要原因是新组建单位，第一年填报，无年初预算。

“组织事务”2019年度决算6.97万元， 2019年年初无预算，增长率为100%，主要原因是新组建单位，第一年填报，无年初预算。

2、“教育支出”(类)2019年度决算5.35万元，比2019年年初预算1.77万元增加3.58万元，增长202.26%。其中：

“进修及培训”（款）2019年度决算5.35万元，比2019年年初预算1.77万元增加3.58万元，增长202.26%。主要原因：科信局本级为机构改革单位，资金为两个单位的合并经费，无年初预算，预算为两个二级单位经费，且合并后人员增加，故经费增加。

3、“科学技术支出”(类)2019年度决算5504.37万元，比2019年年初预算687.92万元增加4816.45万元，增长700.15%。其中：

“科学技术管理事务”（款）2019年度决算4472.46万元，比2019年年初预算284.36增加4188.10万元，增长1472.82%。主要原因：科信局本级为机构改革单位，资金为两个单位的合并经费，无年初预算，预算为两个二级单位经费。该款项主要为信用、信息、数据、网络委托运维费。

“应用研究”（款）2019年度决算232.54万元，比2019年年初预算232.54万元，增长100%。主要原因：科信局本级为机构改革单位，资金为两个单位的合并经费，无年初预算。该款项主要为支持科技新星及课题调研经费。

“科学技术普及“（款）2019年度决算799.37万元，比2019年年初预算403.56万元增加395.81万元，增长98.08%。主要原因：科信局本级为机构改革单位，资金为两个单位的合并经费，无年初预算，预算为两个二级单位经费。该款项主要为科普活动支出。

4、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算104.37万元，比2019年年初预算87.81万元增加16.56万元，增长18.86%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2019年度决算104.37万元，比2019年年初预算87.81万元增加16.56万元，增长18.86%。主要原因：科信局本级为机构改革单位，资金为两个单位的合并经费，无年初预算，预算为两个二级单位经费，且合并后人员增加，故经费增加。

5、“农林水支出”（类）2019年度决算4.42万元，比2019年年初预算增加4.42万元，增长100%。其中：

“一般行政管理事务”2019年度决算4.42万元，比2019年年初预算增加4.42万元，增长100%。主要原因：科信局本级为机构改革单位，资金为两个单位的合并经费，无年初预算，该项目主要为挂职干部住宿费。

6、“资源勘探信息等支出”（类）2019年度决算1434.30万元，比2019年年初预算增加1434.30万元，增长100%。其中：

“其他资源勘探信息等支出”2019年度决算1434.30万元，比2019年年初预算增加1434.30万元，增长100%。主要原因：年中追加预算，支付企业兑现奖励金。

7、“住房保障支出”(类)2019年度决算170.96万元，比2019年年初预算101.08万元增加69.88万元，增长69.13%。其中：

“住房改革支出”（款）2019年度决算170.96万元，比2019年年初预算101.08万元增加69.88万元，增长69.13%。主要原因：科信局本级为机构改革单位，资金为两个单位的合并经费，无年初预算，预算为两个二级单位经费，且合并后人员增加，故经费增加。

8、“安全监管支出”(类)2019年度决算25.37万元，比2019年年初预算增加25.37万元，增长100%。其中：

“应急管理事务”（款）2019年度决算25.37万元，比2019年年初预算增加25.37万元，增长100%。主要原因：科信局本级为机构改革单位，资金为两个单位的合并经费，无年初预算，该项目主要为应急管理员劳务费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位为此类经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1223.17万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出为0元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、1个财政补助事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数0元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算1.15万元减少1.15万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数0元，与2019年年初预算数一致。主要原因：市里统一安排出国调研，区内无经费安排。

2.公务接待费。2019年决算数0元，比2019年年初预算数1.15万元减少1.15万元。主要原因：无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0万元，与2019年年初预算数一致。2019年公务用车保有量为0。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计84.10万元，比上年75.09增加9.01万元，增加原因：机构合并后人员增多，费用相应增加。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额2148.92万元，其中：政府采购货物支出190.07万元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出1958.85万元。授予中小企业合同金额1074.18万元，占政府采购支出总额的49.99%，其中：授予小微企业合同金额205.93万元，占政府采购支出总额的9.58%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门无车辆；无单位价值50万元以上或100万元以上的专用设备。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

我单位无此类收入。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算3091.68万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.科学技术支出：是指科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术支出九项支出。

第三部分  2019年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2020年，丰台区科信局对2019年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目14个，占部门项目总数的40%，涉及金额5787.32万元。其中，普通程序评价项目1个，涉及金额1434.30万元，评价得分在90分（含90分）以上的0个、评价得分在75-90分（含75分）的1个、评价得分在60-75分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0个；简易程序评价项目13个，涉及金额4353.02万元，评价得分在90分（含90分）以上的9个、评价得分在75-90分（含75分）的4个、评价得分在60-75分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0个。具体评价结果如下：

二、项目绩效评价报告

- （一）评价对象概况

1、项目主要内容

为贯彻落实《关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》（国办发〔2015〕9 号）、《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》（国发〔2015〕32 号）、《关于加快众创空间发展服务实体经济转型升级的指导意见》（国办发〔2016〕7 号）、《发展众创空间工作指引》（国科发火〔2015〕297号）、《关于大力推进大众创业万众创新的实施意见》(京政发〔2015〕49 号)和《关于大力推进创新创业的实施意见》（丰政发〔2015〕15 号）的文件精神，加快实施创新驱动发展战略，加速发展科技企业孵化器、众创空间等创新服务载体，优化完善现有创新服务机构服务业态和运营机制，发挥创新服务机构的集聚效应，营造良好的区域创新创业生态环境，打造丰台区经济、社会发展新引擎，北京市丰台区科学技术和信息化局对丰台区的区级科技企业孵化器和众创空间进行补贴和奖励，鼓励和支持全区众创空间、科技企业孵化器的建设与发展。

2、资金预算情况

2018年度丰台区科技创新孵化专项资金项目预算资金1,434.30万元（全部为财政拨款资金），项目主要内容支持达到区级认定标准的众创空间、科技企业孵化器建设与发展，按照《丰台区关于促进众创空间、科技企业孵化器发展的支持办法（试行）的通知》的相关规定对科技企业孵化器、众创空间等科技创新服务机构分别给予补贴和奖励。

2019年3月，原北京市丰台区科学技术委员会及原北京市丰台区经济和信息化委员会部分职能合并，成立丰台区科学技术和信息化局。机构合并后，项目经费也收回重新下达，下达经费名称为“丰台区科技创新孵化专项资金”，指标金额为500万元。实际支出时，由丰台区发改委统筹上报，则该指标被财政收回，重新下达的工作经费为“2018年企业政策兑现资金”，指标金额为1,434.30万元，其中1,374.30万元为科技孵化资金，60万元为2018年科技奖励政策兑现资金（不在本次评价范围内），因此本次实际评价项目金额为1,374.30万元，但绩效评价报告反映项目预算金额为1,434.30万元。

项目预算批复资金1,434.30万元，实际支出资金1,434.30万元，其中支付科技企业孵化器补贴资金370.50万元、支付众创空间安排1,003.80万元、支付2018年科技奖励政策兑现资金60万元（不在评价范围内），预算执行率为100%，结余资金0元。

3、绩效目标

项目总体绩效目标为：加快实施创新驱动发展战略，加速发展科技企业孵化器、众创空间等创新服务载体，优化完善现有创新服务机构服务业态和运营机制，发挥创新服务机构的集聚效应，营造良好的区域创新创业生态环境，打造丰台区经济、社会发展新引擎。

项目具体目标设定情况详见表1：

表1：项目2019年绩效目标设定情况

| 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| --- | --- | --- |
| 产 出 指 标 | 产出数量指标 | 预计支持项目20个以上(含园区) |
|  | 产出质量指标 | 支持达到区级认定标准的众创空间、科技企业孵化器建设与发展,对前一年度工作进行专家评审,开展补贴及奖励 |
|  | 产出进度指标 | 2019年3月开展征集工作，2季度提交区长办公会审议 |
|  | 产出成本指标 | 委托第三方专业机构管理费用 |
|  | 经济效益指标 | 扶持入孵企业快速成长,提高区域经济贡献水平 |
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 加快实施创新驱动发展战略，加速发展科技企业孵化器、众创空间等创新服务载体，优化完善现有创新服务机构服务业态和运营机制，发挥创新服务机构的集聚效应，营造良好的区域创新创业生态环境，打造丰台区经济、社会发展新引擎 |
|  | 环境效益指标 | 不扶持有害于环境的孵化机构 |
|  | 可持续影响指标 | 调动我区孵化机构及入孵中小微科技企业技术创新、科技成果转化、自主创新的积极性 |
|  | 服务对象满意度指标 | 支持企业满意度80%以上 |

4、评价组织实施

（1）组建评价工作组、遴选专家

按照项目单位的工作要求和该项目特点，成立了评价工作组，根据项目实际情况遴选相关业务专家、绩效管理专家和财务专家共5名组成专家组。评价工作组对每名成员的职责及分工进行了明确，并对工作组全体人员和专家进行了培训。

（2）收集资料

评价工作组收集相关资料并听取项目单位的工作汇报，并对所收集的资料进行核实和全面分析，对缺失的资料要求项目单位及时补充；对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

（3）研究制定指标体系

评价工作组根据项目实际情况，与评价专家共同细化评价指标，明确评价标准，最终确定项目评价指标体系。

（4）筹备和召开专家评价会

评价工作组会同项目单位完成评价会的资料准备工作，并于2020年6月18日召开专家评价会。评价会上，专家与项目单位进行了充分讨论和沟通，对该项目的绩效情况进行评价和打分，并出具评价意见。

（5）撰写绩效评价报告

评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分和评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。经与项目单位沟通反馈后，形成评价报告终稿。

## 5、绩效分析

## （1）项目绩效目标评价分析

a.目标明确性分析

该项目绩效目标明确，立项依据充分，项目依据北京市丰台区人民政府办公室印发《丰台区关于促进众创空间、科技企业孵化器发展的支持办法（试行）的通知》（丰政办发〔2016〕20 号）的相关规定对科技企业孵化器、众创空间等科技创新服务机构分别给予补贴和奖励。

b.目标合理性分析

该项目绩效目标设置基本合理，与项目实施内容相符，且符合项目单位法定职能，但部分产出指标设置不够全面、可衡量性不足，例如：成本控制指标设置为“委托第三方专业机构管理费用”，未按照众创空间及孵化器项目的奖励对象分别进行成本指标设置；满意度指标设置为“支持企业满意度80%以上”，服务对象满意度指标设置不够全面，应对所有申报企业进行满意度调查工作。

c.目标细化程度分析

该项目整体绩效目标细化程度良好，但部分项目绩效指标的细化程度不足，例如：产出数量指标设置为“支持项目20个以上(含园区)”，未区众创空间及孵化器项目的数量设置；产出进度指标设置为“2019年3月开展征集工作，2季度提交区长办公会审议”，细化程度不足，未体现资金拨付、项目验收等进度安排，应结合项目内容进一步细化。

评价认为，该项目目标设置基本明确，绩效目标设置合理性与细化程度总体情况较好，但部分指标的细化程度及可衡量性有待提高。

## （2）项目绩效控制评价分析

a.资金使用及管理情况分析

该项目预算批复资金1,434.30万元，实际支出资金1,434.30万元，其中支付科技企业孵化器补贴资金370.50万元、支付众创空间安排1,003.80万元、支付2018年科技奖励政策兑现资金60万元（不在评价范围内），结余资金0.00万元，预算执行率为100%，项目资金使用效率情况完成度较好。

b.项目组织情况分析

2019年6月18日，项目单位与天津国科火炬企业孵化器研究中心（有限合伙）签订《丰台区2019年双创载体项目服务协议》；2019年7月3日，项目单位协同天津国科火炬企业孵化器研究中心（有限合伙）共同召开2019年丰台区科技创新孵化专项资金支持和申报国家级科技企业孵化器资质培训会议；2019年7月15日，项目单位下发《关于申报2018年度丰台区科技创新孵化专项资金支持的通知》，对本年度申报专项资金的支持种类、申报条件、申报程序、提交材料等相关内容进行规范；2019年7月31日至8月2日，对符合申报条件的区级孵化机构开展实地考察工作；2019年8月13日、14日两天对符合申报条件的区级孵化机构组织现场评审工作会；2019年10月28日，项目单位下发《2018年度科技创新孵化专项资金拟安排建议》；2019年11月28日，项目单位下发《关于公布2018年度“丰台区科技创新孵化专项资金”情况的通知》，根据评审和审核结果，对2018年度“丰台区科技创新孵化专项资金”拨付情况予以公布；2019年12月8日完成专项资金拨付工作。

c.项目管理情况分析

项目单位就此项目成立了项目领导工作小组，便于确保财政资金使用效果和项目保质保量完成实施，并委托了第三方机构天津国科火炬企业孵化器研究中心（有限合伙）对申请“孵化器、众创空间类”进行项目征集、培训及审核等工作。

## 评价认为，项目的管理分工较明确，设有项目资金申报和管理办法，基本能够按照项目实施方案管理与实施，但项目执行过程中缺少对第三方机构的监管机制。

## （3）项目产出及效果评价分析

a.项目经济性分析

该项目预算批复资金1,434.30万元，实际支出资金1,434.30万元，结余资金0.00万元，预算执行率为100%，未超过预算批复金额，成本控制情况较好。

b.项目效率性分析

该项目能够严格按照《丰台区关于促进众创空间、科技企业孵化器发展的支持办法（试行）的通知》对科技企业孵化器、众创空间等科技创新服务机构分别给予补贴和奖励，同时聘请第三方机构对相关资料进行审核，项目完成质量较好。按照产出进度指标，项目应在2019年3月开展征集，2季度提交区长办公会审议，但由于机构改革，整体工作推迟到7月份进行。

c.项目效益性分析

该项目预期目标完成情况良好，基本完成年初设定目标。通过奖励扶持科技创新企业，在一定程度上促进了孵化企业快速成长，使得区域经济贡献在一定程度上到了提高。项目环境效益及可持续影响。该项目的实施具有可持续性，通过奖励扶持科技创新企业对提高丰台区孵化机构及入孵中小微科技企业技术创新、科技成果转化、自主创新的积极性，在一定程度上起到积极作用。该项目对奖励补贴企业进行满意度调查，但满意度调查问卷内容设置过于简单，调查的覆盖面不够，对提高丰台区科技创新、营商环境的改善，扶持创新、创业企业发展，且未对满意度调查结果进行分析，满意度调查的作用没有充分得到发挥。

（二）评价结论

绩效评价工作组根据项目实施情况，经专家综合评价，项目绩效评价综合得分82.64分，项目综合绩效评定结论为“良好”。

该项目绩效评价综合得分82.64分，其中，项目决策指标，满分15分，评定得分为12.98分；项目管理指标，满分30分，评价得分为25.18分；项目绩效指标，满分55分，评价得分为44.48分，项目综合绩效评定结论为“良好”。

（三）存在问题

1、项目决策

（1）部分绩效指标设置合理性不足。

部分绩效指标设置合理性不足，例如：产出数量指标设置为“支持项目20个以上(含园区)”，未分别区分众创空间及孵化器项目奖励的数量；成本控制指标设置为“委托第三方专业机构管理费用”，未按照众创空间及孵化器项目的奖励对象进行成本指标设置；服务对象满意度指标设置为“支持企业满意度80%以上”，涉及层面不够全面，应对所有申报企业进行满意度调查。

（2）部分绩效目标及绩效指标设置细化程度不够充分。

部分项目绩效指标的细化程度不够充分，例如：产出数量指标设置为“支持项目20个以上(含园区)”，未区分奖励的众创空间及孵化器项目的数量；进度指标设置为“2019年3月开展征集工作，2季度提交区长办公会审议”，细化程度不够充分未体现资金拨付、项目验收时间等。应结合项目内容进一步细化。

2、项目管理

项目监管工作有待加强，按照（丰政办发[2016]20号）第四章第十条规定“获得“专项资金”补贴、奖励的单位应按时报、送资金使用情况，并须配合区相关部门及第三方专业服务机构对资金使用情况进行监督、检查和跟踪……”，但项目单位未开展相关监督管理工作。

3、绩效管理

（1）绩效成果呈现的效果分析不够充分。

项目实施单位对绩效成果呈现的效果分析不够充分，如：2017专项资金项目支持的15家载体在孵企业提供就业岗位总数4429个，其中吸纳应届毕业生总数670人；2018年在孵企业提供就业岗位总数4269个，其中吸纳应届毕业生总数359人，增长率分别是-96%和-54%，未分析就业数据下滑的具体原因。

（2）满意度调查工作覆盖面不够充分，且对满意度调查结果进行分析。

项目实施单位对奖励补贴企业进行的满意度调查内容设置过于简单，调查的覆盖面不够充分，且未对满意度调查结果进行分析，满意度调查的功能没有充分得到发挥。

（四）建议

1、建议强化绩效管理意识，进一步完善绩效目标、指标，增强目标的合理性和可考量性。规范填报绩效目标申报表，科学设置绩效目标，细化、量化绩效指标，增强可考量，明确绩效目标与绩效指标的关联性，加强绩效目标与实施内容的对应性，增强指标的指向性、可衡量性，为项目绩效管理打下良好的基础。

2、建议加强项目监督管理工作，严格对专项资金使用的情况进行监督、检查和跟踪，提高财政资金使用的安全性。

3、加强满意度调查管理工作，充分利用满意度调查契机，开展项目需求调查，为今后项目决策、预算编制、方案制定积累经验和数据资源。

三、项目支出绩效自评表

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 丰台区统一政务云数据中心项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 197北京市丰台区科学技术和信息化局 |  |  | 实施单位: 北京市丰台区科学技术和信息化局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 1040 |  | 1040 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
|  |  |  | 其中：财政拨款 | 1040 |  | 1040 | 10 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标: 通过购买服务方式搭建统一的云计算平台，实现丰台区政务信息系统集约化建设，推进丰台区政务信息资源共享和业务协同，建设区级电子政务一体化服务体系。提供数据中心(IDC)的网络、信息技术及数据通讯资源的服务，解决各部门分散建设信息系统、信息资源分散和难共享的问题，实现数据资源的集中存储、智能分析和安全共享。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 1.提供35台托管机柜及10台云设备机柜、600T云存储、2台万兆交换机、6台千兆交换机、2台出口路由器、双线路网络带宽、140个IP地址、安全防护服务。 2.提供专业运维团队，负责服务器上架、安装、应用部署安装、网站运维、网络设备调试及日常设备维护、电话技术支持、远程技术支持、现场技术支持等服务。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成 原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （20分） | 机柜及云设备机柜 | 5 | 35个机柜及10台云设备机柜 | 35个机柜及10台云设备机柜 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 5 |  |
|  |  |  | 300M互联网带宽 | 2 | 2条 | 2条 |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 云存储 | 5 | 600T | 600T |  |  | 5 |  |
|  |  |  | IP地址 | 5 | 140个 | 140个 |  |  | 5 |  |
|  |  | 质量指标 （10分） | 各类设备硬件满足各业务部门使用需求 | 5 | 满足各业务部门使用需求 | 达到预期目标 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%(含60%)、60-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 5 |  |
|  |  |  | 运维及相关服务满足各业务部门需求 | 5 | 满足各业务部门使用需求 | 达到预期目标 |  |  | 5 |  |
|  |  | 进度指标 | 服务时间 | 10 | 当年10月完成 | 当年10月完成 |  |  | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 10 | 1040 | 1040 |  |  | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益 指标 | 提高了政务云数据中心的整体承载能力，保障数据集中存储、智能分析及安全共享; 提高政府单位一体化服务水平、反应能力、决策能力、行政能力 | 20 | 提高了政府单位一体化服务水平、反应能力、决策能力、行政能力; 提高政府单位一体化服务水平、反应能力、决策能力、行政能力 | 达到预期目标 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 20 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 数据中心服务质量及售后运维服务质量好评 | 20 | 数据中心服务质量及运维服务质量得到好评 | 好评率达98% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 19.6 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.6 |  |

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 科普活动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 197北京市丰台区科学技术和信息化局 |  |  | 实施单位: 北京市丰台区科学技术和信息化局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 351.74 |  | 345.66 | 10 | 98.27% | 9.8 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
|  |  |  | 其中：财政拨款 | 351.74 |  | 345.66 | 10 | 98.27% | 9.8 |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标:完成2019年科普项目申报工作，拟支持项目15个左右，开展科普宣传活动。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：组织开展科技周活动，组织开展2019年科普项目评审活动，支持项目18个。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成 原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （20分） | 科普活动类项目 | 5 | 支持不少于3项 | 支持3 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 5 |  |
|  |  |  | 能力提升类项目 | 5 | 支持不少于10项 | 支持10 |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 科学探索实验室类项目 | 5 | 支持不少于2项 | 支持2 |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 科普基地创建、科普活动站类项目 | 5 | 支持不少于2项 | 支持2 |  |  | 5 |  |
|  |  | 质量指标 （10分） | 申报单位资质 | 10 | 申报单位必须为丰台区纳税注册的企事业单位和科普基地、科普活动站、科普行社区村等单位。 | 申报单位必须为丰台区纳税注册的企事业单位和科普基地、科普活动站、科普行社区村等单位。 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%(含60%)、60-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 支付时间 | 10 | 当年12月前完成 | 当年11月完成 |  |  | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 10 | 351.74 | 345.66 |  |  | 9.8 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益 指标 | 提升区域公民科学素质 | 20 | 提升了区域公民科学素质 | 达到预期目标 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 20 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 立项单位满意度 | 20 | 项目单位对此项工作好评 | 一致好评 | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20 |  |
| 总分： 99.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 丰台区城市精细化管理大数据工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 197北京市丰台区科学技术和信息化局 |  |  | 实施单位: 北京市丰台区科学技术和信息化局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 600 |  | 435.06 | 10 | 72.51% | 7.3 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
|  |  |  | 其中：财政拨款 | 600 |  | 435.06 | 10 | 72.51% | 7.3 |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标: 1、首先聚焦丰台“脏、乱、差”形象痛点，以改善丰台环境质量和环境面貌为切入点，开展集整合、感知、调度、分析、服务为一体的丰台区城市精细化管理大数据工程。 2、在丰台区大数据汇聚平台的基础上，利用大数据分析手段实现区域环境综合分析，首先实现“疏整促”、安全隐患等年度重点工作的数字化，支持进度考核、入账销账、统计分析、决策指挥等功能。 3、逐步整合“大城管”全量数据，开展趋势判断、监测预警、热力分布、综合调度等应用 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 1.提升统计基层行业人员岗位知识技能和工作能力，推进统计基层基础建设工作，服务首都经济社会发展 2.组织开展2019年处级领导公共管理专题培训，使统计干部队伍的领导技能持续提升，知识不断更新，提高处级干部组织纪律意识，工作担当精神，业务管理水平，党性修养和综合素质。 3.组织2019年统计建模培训及比赛活动，提高统计系统业务骨干的专业知识水平，培养高素质统计专业人才，提高整体统计服务水平。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成 原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （20分） | 软硬件购置（在原有视频图像管理平台上增加软硬件模块，包括视频数据一体机2套；1600W电源配件4套；Linux通用计算板卡（含软件）3套；Windows通用计算板卡4套；行为分析智能服务软件2套；人数统计智能业务板卡2套；指挥调度服务器1套；智能云管理服务软件1套；转码服务软件4套） | 8 |  |  | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 5 | 由于功能需求变化，项目实施后与期初存在变化 |
|  |  |  | 数据提取加工服务购置（卫星遥感监测数据处理服务1年4批次） | 6 |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 其他第三方服务（第三方咨询设计服务成果一套、第三方信息化监理项目全流程服务、第三方软件测评服务1次、第三方软件安全测评服务1次） | 6 |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 质量指标 （10分） | 系统等级保护二级 | 2 |  |  | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%(含60%)、60-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 2 |  |
|  |  |  | 系统验收合格率≥95% | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 系统正常运行率≥95% | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 全年宕机的时间控制在87小时内 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 系统故障率≤10% | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 故障响应率≥80% | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 故障排除率≥80% | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 进度指标 | 招标采购时间、采购物品到位时间 | 5 | 当年5月前 |  |  |  | 3 | 由于功能需求，有一定变化，进度延后 |
|  |  |  | 软件开发完成、第三方监理、软件测评、安全测评服务、验收时间 | 5 | 当年12月前 |  |  |  | 3 | 由于功能需求，有一定变化，进度延后 |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 10 | 600 | 435.06 |  |  | 7.3 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益 指标 | 统筹规划，避免重复分散建设。以专班形式统筹开展大数据应用，逐步综合与城市管理有关部门的业务需求，整合共性需求进行统筹搭建，各部门共享使用系统，避免分散建设及重复投资。2、数据共享整合，减少人工沟通成本，通过本系统，能够将来源不同的数据进行有效整合，定时更新数据，减少各部门之间进行沟通的人工成本。3、利用智能感知技术，变被动治理为主动发现，大大减少政府和企业部门信息重复采集、节省人力成本、提高信息利用率和时效性，产生直接经济效益 | 10 | 统筹规划，避免重复分散建设。以专班形式统筹开展大数据应用，逐步综合与城市管理有关部门的业务需求，整合共性需求进行统筹搭建，各部门共享使用系统，避免分散建设及重复投资。2、数据共享整合，减少人工沟通成本，通过本系统，能够将来源不同的数据进行有效整合，定时更新数据，减少各部门之间进行沟通的人工成本。3、利用智能感知技术，变被动治理为主动发现，大大减少政府和企业部门信息重复采集、节省人力成本、提高信息利用率和时效性，产生直接经济效益 | 达到预期目标 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 9 | 相关资料支撑不足 |
|  |  |  | （1）整合相关政务数据，推动数据共享；（2）管理要素一张图，优化治理模式；（3）工作台账数字化管理，实时汇总分析；（4）多源数据综合分析，实现精准治理、精准执法；（5）多类数据融合分析，构建领导驾驶舱；（6）增加发现问题渠道，变被动为主动；（7）了解市民关注热点，提高城市治理效果 | 10 | 1）整合相关政务数据，推动数据共享；（2）管理要素一张图，优化治理模式；（3）工作台账数字化管理，实时汇总分析；（4）多源数据综合分析，实现精准治理、精准执法；（5）多类数据融合分析，构建领导驾驶舱；（6）增加发现问题渠道，变被动为主动；（7）了解市民关注热点，提高城市治理效果 | 达到预期目标 |  |  | 9 | 相关资料支撑不足 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 社会工作、街乡镇用户、委办局用户、区领导用户达到满意 | 20 | 社会工作、街乡镇用户、委办局用户、区领导用户达到满意 | 好评率达95% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 19 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.6 |  |

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 重大科技项目支持经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 197北京市丰台区科学技术和信息化局 |  |  | 实施单位: 北京市丰台区科学技术和信息化局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 500 |  | 500 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
|  |  |  | 其中：财政拨款 | 500 |  | 500 | 10 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标: 通过前沿技术研究带动产业共性技术得研发和项目的落地，从源头打通科技成果转化的全链条，探索一条从基础研究到应用研究、技术研发无缝衔接的科技成果培育、转化、产业化的新路径。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 此次《申报指南》开辟了城市轨道交通可靠性新方向。重点支持城市轨道交通信号系统、牵引制动系统等关键系统的故障模型仿真、故障传播规律、失效机理及剩余寿命预测、网络实测数据评估分析方法等相关基础研究；进一步聚焦了轨道交通领域“智能化”、“网络化“发展中的关键基础科学技术问题。重点开展大数据、云计算技术及人工智能、机器学习等方法在列车运行过程设计、智能控制及节能操控方法的应用基础研究。共资助重点研究专题4项、前沿项目20项。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成 原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （20分） | 重点研究专题 | 10 | 资助不少于4项 | 资助4项 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 10 |  |
|  |  |  | 前沿项目 | 10 | 资助不少于20项 | 资助20项 |  |  | 10 |  |
|  |  | 质量指标 （10分） | 申报单位资质 | 10 | 申报单位必须为符合项目申报指南且具有研究基础的北京市自然科学基金依托单位人员 | 申报单位均为符合项目申报指南且具有研究基础的北京市自然科学基金依托单位人员 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%(含60%)、60-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 支付时间 | 10 | 当年12月前完成 | 次年2月完成 |  |  | 6 | 经费已按时转入市科委账户，后市科委又将资金退回，要求我单位直接拨付至企业账户 |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 10 | 500 | 500 |  |  | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益 指标 | 提高轨道交通科技研发能力，明确关键技术研究方向 | 20 | 提高了轨道交通科技研发能力，明确了关键技术研究方向 | 达到预期目标 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 20 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 征集项目单位满意度 | 20 | 项目单位对此项工作好评 | 一致好评 | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20 |  |
| 总分： 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 北京市丰台区科学技术和信息化局三级等保建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 197北京市丰台区科学技术和信息化局 |  |  | 实施单位: 北京市丰台区科学技术和信息化局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 473.65 |  | 473.65 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
|  |  |  | 其中：财政拨款 | 473.65 |  | 473.65 | 10 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标: 通过建设北京市丰台区科学技术和信息化局三级等保建设项目，增强丰台区政务外网安全防护能力，扩大丰台区政务外网接入范围，推进丰台区“雪亮工程最后一公里”。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 1. 增强丰台区政务外网安全防护能力，从技术和管理方面对安全措施进行强化，保障信息系统的正常运行，进而保障丰台区政府业务系统的正常运行。 2. 扩大丰台区政务外网接入范围，保证政务网络的高可用高安全性，后期组网形成环路以保证网络不间断。 3. 推进丰台区“雪亮工程最后一公里” ，完成各委办局、街乡镇、社区村及重点行业、社会单位等场所光缆路由“最后一公里”接入点建设、整合，形成全区视频一张网。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成 原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 进度指标 | 等保安全软硬件设备购置 | 8 | 5 | 8 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 8 | 因设备运输过程中出现问题，仅完成了设备到货工作，剩余设备上架及调试工作预计2020年2月底前完成 |
|  |  |  | 等保安全技术检测服务 | 8 | 100% | 50% |  |  | 4 | 因设备未上架调试，因此只是做了前期的调研工作，未开展监测服务工作 |
|  |  |  | 丽泽核心机房改造 | 8 | 100% | 30% |  |  | 2.4 | 完成了前期调研工作，设备未到货未开展改造工作 |
|  |  |  | 全区视频专网部分重点部位建设 | 8 | 100% | 70% |  |  | 5.6 | 因路程原因，截止到12月31日完成了部门部位建设工作 |
|  |  |  | 丰台区政务服务中心政务网接入 | 8 | 100% | 70% |  |  | 5.6 | 因设备原因，截止到12月31日完成了部分政务网接入工作 |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 10 | 473.65 | 473.65 |  |  | 10 | 项目分两年完成，当年支付50%款项 |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益 指标 | 增强丰台区政务外网安全防护能力 | 10 | 保障丰台区政府业务系统的正常运行。 | 基本达到预期目标 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 8.5 |  |
|  |  |  | 扩大丰台区政务外网接入范围 | 10 | 扩大丰台区政务外网接入范围，保证政务网络的高可用高安全性。 | 基本达到预期目标 |  |  | 8.5 |  |
|  |  |  | 推进丰台区“雪亮工程最后一公里” | 10 | 推进丰台区“雪亮工程最后一公里”接入点建设。 | 基本达到预期目标 |  |  | 8.5 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 项目培训 | 10 | 针对不同的群体开展安全培训工作，强化人员的安全意识，提高实施人员的安全管理和技术水平。 | 好评率达90% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.1 |  |

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 800兆无线政务网运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 197北京市丰台区科学技术和信息化局 |  |  | 实施单位: 北京市丰台区科学技术和信息化局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A) |  | 得分 |  | 得分计算方法 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 384.49 |  | 384.49 | 10 | 100% |  | 10 |  | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
|  |  |  | 其中：财政拨款 | 384.49 |  | 384.49 | 10 | 100% |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标: 为全网调度系统提供为期一年的维护服务，通过对全网调度系统的运行维护、技术保障与培训服务，确保在日常、重大活动保障和突发事件时，全网调度系统安全稳定运行。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 完成了无线政务网运维管理，保障网络安全、可靠、稳定运行，特别是在2019年的多次重大活动保障任务中，为活动的指挥调度提供了高质量的集群通信服务，受到了各单位的认可。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 |  | 未完成 原因分析 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （20分） | 运维服务核心交换机 | 5 | 9台 | 13台 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 运维服务基站 | 5 | 442个基站（含48个地铁基站，12个移动基站） | 503个基站（含48个地铁基站，12个移动基站） |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 运维服务室内覆盖系统 | 5 | 299 | 304 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 做好日常、重大活动和突发事件的通信保障 | 5 | 7×24小时 | 7×24小时 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 （10分） | 交换机和基站可用率 | 5 | ≥99.99% | 99.9987% | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%(含60%)、60-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 呼叫建立成功率 | 5 | ≥98% | 99.9978% |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 做好“元旦”、“春节”、“两会”、“五一”、“端午”、“十一”等时期的通信保障 | 10 | 重大节日、活动时点 | 完成了北京市“两会”、全国“两会”、“一带一路”国际高峰论坛、“国庆70周年”等重大活动通信保障和 “元旦”、“春节”、“元宵节”、“清明节”、“五一劳动节”、“端午节”、“中秋节”等节假日的通信保障 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 10 | 384.49 | 384.49 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益 指标 | 统一建设、统一经营、统一维护、统一管理，避免各单位各自建网的重复性投资造成的资源浪费、频率浪费和号码浪费等问题 | 20 | 通过集中性的建设、维护、管理，避免各单位各自建网的重复性投资，节约了人力、频率和号码资源。 | 达到预期目标 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 网络用户满意度测评分数 | 20 | 不低于80分 | 91.2分 | 同效益指标得分计算方式。 |  | 19.6 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.6 |  |  |  |

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 丰台区电子政务外网项目租赁费项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 197北京市丰台区科学技术和信息化局 |  |  | 实施单位: 北京市丰台区科学技术和信息化局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 305.23 |  | 305.23 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
|  |  |  | 其中：财政拨款 | 305.23 |  | 305.23 | 10 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标: 1、租用信息管孔路由； 2、并为云岗街道16个社区、行政机构（北区社区、北里社区、南一社区、南二社区、翠园社区、云西路社区、田成社区、镇岗南里社区、城管执法队、云岗街道食药所、云岗司法所、云岗街道统计所、航天731医院、云岗街道南区卫生服务中心、云岗街道北区卫生服务中心、云岗街道北里卫生服务中心）提供100M带宽的网络专线链路，并负责日常运维工作； 3、实现东高地街道办事处与区级政务外网对接；东高地辖区内共计22个社区、行政机构接入政务网络，为各个机构提供满足100M端口速率的网络专线链路。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 1、租赁甲方管孔共1子孔，管孔计价长度为257200米。 2、实现云岗辖区内除大灰厂社区、区民政局救助站外16个社区、行政机构接入政务网络。为云岗街道北区社区、北里社区、南一社区、南二社区、翠园社区、云西路社区、田成社区、镇岗南里社区、城管执法队、云岗街道食药所、云岗司法所、云岗街道统计所、航天731医院、云岗街道南区卫生服务中心、云岗街道北区卫生服务中心、云岗街道北里卫生服务中心各个机构提供100M带宽的网络专线链路，并负责日常运维工作。 3、实现东高地街道办事处与区级政务外网对接；东高地辖区内共计22个社区、行政机构接入政务网络，为各个机构提供满足100M端口速率的网络专线链路。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成 原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （20分） | 租用路由长度 | 10 | 257200 | 257200 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 10 |  |
|  |  |  | 租用管孔子孔数量 | 10 | 1个 | 1个 |  |  | 10 |  |
|  |  | 质量指标 （10分） | 通信网络满足各节点使用需求 | 5 | 满足各节点使用需求 | 达到预期目标 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%(含60%)、60-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 5 |  |
|  |  |  | 运维及相关服务满足各业务主体需求 | 5 | 满足各业务主体使用需求 | 达到预期目标 |  |  | 5 |  |
|  |  | 进度指标 | 服务时间 | 10 | 12月31日前结束 | 12月31日前结束 |  |  | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 10 | 305.23 | 305.23 |  |  | 10 | 东高地街道专线租用费用2020年付款 |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益 指标 | 满足各业务单位的网络使用需求，为丰台区基础设施建设及信息化建设水平打下基础 | 20 | 满足各业务单位的网络使用需求，为丰台区基础设施建设及信息化建设水平打下基础 | 达到预期目标 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 20 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 网络质量及运维服务质量好评率 | 20 | 网络质量及运维服务质量好评百分比 | 好评率达98% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 19.6 | 各单位基本满意 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.6 |  |

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 丰台区空巢独居老年人养老服务“连心通” |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 197北京市丰台区科学技术和信息化局 |  |  | 实施单位: 北京市丰台区科学技术和信息化局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 285.60 |  | 197.77 | 10 | 69.25% | 6.9 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
|  |  |  | 其中：财政拨款 | 285.60 |  | 197.77 | 10 | 69.25% | 6.9 |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标: 通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，提高统计人员岗位技能和综合能力，推动社会发展，加强统计能力建设。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 1.提升统计基层行业人员岗位知识技能和工作能力，推进统计基层基础建设工作，服务首都经济社会发展 2.组织开展2019年处级领导公共管理专题培训，使统计干部队伍的领导技能持续提升，知识不断更新，提高处级干部组织纪律意识，工作担当精神，业务管理水平，党性修养和综合素质。 3.组织2019年统计建模培训及比赛活动，提高统计系统业务骨干的专业知识水平，培养高素质统计专业人才，提高整体统计服务水平。 |  |  |  |  |
| 平台维护绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成 原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （20分） | 硬件售后 | 2 | 100次 | 151次 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 2 |  |
|  |  |  | 平台、APP培训（线上、线下） | 2 | 300次 | 345次 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 四大类服务（党员服务、生活服务、养老服务、医疗服务） | 2 | 21000次 | 22896次 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 紧急救助案例 | 2 | 2次 | 4次 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 平台维护（服务端、街道端、非平台端） | 2 | 40次 | 56次 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 数据变更（老人、社区、服务商） | 2 | 4200次 | 4593次 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 主动电话关爱 | 2 | 1300次 | 1498次 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 120紧急救援话务员、街道协调员 | 2 | 7人 | 7人 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 主动上门慰问 | 2 | 1次 | 1次 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 养老机构对接 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  | 质量指标 （10分） | 培训参与度 | 5 | ≥98% | 98% | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%(含60%)、60-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 5 |  |
|  |  |  | 培训合格率 | 5 | ≥98% | 98% |  |  | 5 |  |
|  |  | 进度指标 | 培训时间 | 10 | 当年12月前完成 | 当年12月前完成 |  |  | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 10 | 285.60 | 197.77 |  |  | 6.9 | 受机构改革因素影响，项目服务需求无牵头单位，无法正常开展购买服务的招标工作。 |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益 指标 | 提升独居空巢老人生活需求及品质，增加老年人的获得感和幸福感。 | 10 | 提升独居空巢老人生活需求及品质，增加老年人的获得感和幸福感。 | 达到预期目标 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 10 |  |
|  |  |  | 提升社区人员及服务商业务能力和工作技能 | 10 | 提升社区人员及服务商业务能力和工作技能 | 达到预期目标 |  |  | 10 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 街道满意度调查老人满意度调查 | 20 | 话务员 平台系统腕表端使用上得到好评 | 好评率达98% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 19.6 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.4 |  |

| 项目支出事后绩效自评表. （2019年度）. 项目名称; 丰台区信用信息共享平台项目. 主管部门及代码; 197丰台区科学技术和信息化局; 实施单位: 丰台区科学技术和信息化局. 项目资金（万元）; 年初预算数（A）; 全年执行数（B）; 分值 （10分）; 执行率（B/A); 得分; 得分计算方法. 年度资金总额：; 200; 200; 10; 100%; 10; 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。. 其中：财政拨款; 200; 200; 10; 100%; 10. 其他资金; 0; 0; 0; 0; 0. 年度总体目标; 年初设定目标: 1. 丰富和完善丰台区的三位一体的信用生态规划。 2. 信息多元采集，完善信用信息公示内容。 信息多元采集，为了完善企业信用信息公示内容，需要全面的采集企业信用信息，充实企业信用信息公示内容。 对基层积累的企业诚信信息、网络舆论信息等进行采集和审核，并归集到整个企业信用信息网平台数据库中。 3. 及时便捷，权威的实现信用信息公布 信用信息公示服务平台是依据相关制度规定，为企业提供更加便捷、权威的企业登记业务公示平台，并依托平台集中实现全区企业的登记业务的公示平台。该平台上需要及时向使用部门提供信用信息报告，权益人还可进行公示举报。 4、畅通政府、企业、基层组织多方信息交流渠道 充分利用云计算、大数据等信息技术，以统一社会信用代码为基础，整合各级行政机关、司法部门以及履行公共服务职能的执业单位、社团组织在履职过程中生成或获取的信用信息建立完善的信用信息记录，在保障信用信息安全基础上实现跨行业、跨领域的信用信息互联互通和共享交换，支持信用记录动态更新、实时查询和多元应用，实现政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信四大重点领域的诚信管理建设，形成诚信“红黑榜”奖惩机制。 5. 充分应用信用信息服务城市管理、社会治理 建设各类深度应用子系统，各系统接和信用奖惩机制和管理规定，将归集的信用信息按行业、来源、地域分别加以分析和利用。; 年度总体目标完成情况综述： 1、丰台区的三位一体的信用生态规划已经完成，规划包括《丰台区信用数据聚集规划》、《丰台区信用创新集聚规划》、《丰台区信用产业聚集规划》。 2、信息多元采集方面，平台采集与处理底层基础平台已经完善，待对具体委办局调研后，进行相关数据和信用目录梳理。 3、平台建设方面，整体功能框架已经设计完毕，委办局具体信用业务需求未开展，需要调研完成后，继续推进。 4、信易+应用方面，结合北京市二期规划，梳理了信易+场景和流程，还需与具体委办局调研和确认需求。. 绩效指标; 一级指标; 二级指标; 三级指标; 分值; 年度指标值(A); 全年实际值(B); 得分计算方法; 得分; 未完成 原因分析. 产 出 指 标 (50分); 数量指标 （20分）; 《丰台区信用数据聚集规划》; 4; 1份; 1份; 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。; 4. 《丰台区信用创新集聚规划》; 4; 1份; 1份; 4. 《丰台区信用产业聚集规划》; 4; 1份; 1份; 4. 《丰台区信用信息数据资源报告》; 4; 1份; 0份; 0; 由于调研尚未开始未完成. 《信用信息专题应用服务设计报告》; 4; 1份; 0份; 0; 由于调研尚未开始未完成. 质量指标 （10分）; 建设成果≥98%; 10; ≥98%; 12月完成; 1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%(含60%)、60-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。; 10. 进度指标; 计划12月前完成; 10; 当年12月前完成20%; 当年12月完成; 10. 成本指标; 项目预算控制数; 10; 200; 200; 10. 效 果 指 标 (40分); 效益 指标; 以健全的信用管理制度为保障，以全覆盖的信用信息和信用产品应用为依托，为相关工作人员日常工作提供便利; 20; 提高了工作效率; 基本达到当年预期目标; 1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。; 18. 服务对象 满意度指标; 系统操作及预期效果好评; 20; 系统操作及预期效果好评; 好评率达90%; 同效益指标得分计算方式。; 18. 总分:88分. 项目支出事后绩效自评简表 |
| --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 丰台区大数据汇聚平台二期工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  |  | 197北京市丰台区科学技术和信息化局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市丰台区科学技术和信息化局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值（10分） |  | 执行率（B/A) | 得分 |  |
|  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  | 191.8 |  |  |  | 115.08 |  |  | 10 |  | 0.60% | 6.0 |  |
|  |  |  |  |  | 其中:财政拨款 |  | 191.8 |  |  |  | 115.08 |  |  | 10 |  | 0.60% | 6.0 |  |
|  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
| 年度目标 |  | 年初设定目标: 建设丰台区公共大数据汇聚平台（二期）的目的就是有效应用现阶段已经收集的信息资源、并更好的开展汇聚，建成区域政务大数据中心，消除“信息孤岛”现象，通过统一API服务接口的方式，灵活实现不同部门间的数据有效共享与业务协同，加强信息资源管理，开展数据整合，进一步发挥信息资源的效能，利用云计算、大数据等手段提升信息化建设对业务和管理的支撑作用。 （一）完善三级目录体系 （二）推动数据共享及开放 （三）加强数据清洗比对、数据加工处理等能力 （四）形成大数据产品应用方向 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 1.建设资源目录平台、资源共享网站、数据开放平台，实现资源目录全区政府部门数据整理实施及数据开放等工作。目前初步梳理全区各委办局、街乡镇、区属事业单位156个业务系统、1021条职责目录和997条数据目录,已收集数据497178条。 2.形成数据开放清单，在汇聚平台上以API服务接口的形式形成公共数据开放服务。 3.通过大数据汇聚平台将各类数据进行清洗加工，形成标准统一的数据资源池。 4.建设指标管理系统，根据不同应用主题方向形成多个指标模型应用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 年度指标值(A) |  |  | 全年实际值(B) |  | 分值 |  | 得分 |  |  | 未完成原因分析 |  |  |
|  |  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 |  |  | 收集职责目录1021条、数据目录997条和信息系统156个，接入9个业务系统数据497178条 |  |  | 完成预期指标 |  | 20 |  | 18 |  |  | 项目进行中 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 数据交换、存储、处理 |  |  | 实现预期指标 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 进度指标 |  |  | 2020年8月底完成 |  |  | 8月完成 |  | 10 |  | 9 |  |  | 项目进行中 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 项目预算控制数193.2万元 |  |  | 191.8万元，完成99.27% |  | 10 |  | 9.9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 |  |  | 收集信息资源并开展数据汇聚共享 |  |  | 达到预期目标 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 面向政府及各委办局用户提供对政务资源信息 |  |  | 达到预期目标 |  | 20 |  | 15 |  |  | 目前项目未验收，还在建设中 |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.9 |  |  |
| 项目支出事后绩效自评简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 丰台区电子政务外网线路项目运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  |  | 197北京市丰台区科学技术和信息化局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市丰台区科学技术和信息化局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值（10分） |  | 执行率（B/A) | 得分 |  |
|  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  | 159 |  |  |  | 149.5 |  |  | 10 |  | 94% | 9.4 |  |
|  |  |  |  |  | 其中:财政拨款 |  | 159 |  |  |  | 149.5 |  |  | 10 |  | 94% | 9.4 |  |
|  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
| 年度目标 |  | 年初设定目标: 通过专业的技术与应急响应服务保障政务网络的稳定,提供专业的日常运维服务,保障政务网络线路平稳运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：1.负责维护全区自建的800多公里电子政务外网线路工作。负责线路巡检、维护、抢修等工作。保障电子政务外网线路的正常使用； 2.出动人力,车辆组织抢修共369次。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 年度指标值(A) |  |  | 全年实际值(B) |  | 分值 |  | 得分 |  |  | 未完成原因分析 |  |  |
|  |  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 |  |  | 抢修369次 |  |  | 完成预期指标 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 问题解决率≥98%； |  |  | 实现预期指标 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 进度指标 |  |  | 11月30日前完成 |  |  | 11月30日前完成 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 项目预算控制数159万元 |  |  | 149.5万元，完成93% |  | 10 |  | 9.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 |  |  | 保障丰台区政务网络正常运行 |  |  | 达到预期目标 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 各使用单位满意度 |  |  | 好评率达98% |  | 20 |  | 19.6 |  |  |  |  |  |
| 总分：98.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出事后绩效自评简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 丰台区统一政务云数据中心购买服务-“雪亮工程”托管机柜项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  |  | 197北京市丰台区科学技术和信息化局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市丰台区科学技术和信息化局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) |  |  | 得分 |
|  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  | 114.48 |  |  |  | 108 |  |  | 10 | 94% |  |  | 9.4 |
|  |  |  |  |  | 其中:财政拨款 |  | 114.48 |  |  |  | 108 |  |  | 10 | 94% |  |  | 9.4 |
|  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标: 1、租赁30个托管机柜空间 2、租赁的机柜要满足独立的机房空间，机房内预留机柜不少于50个，本次采购服务数量为30个。机柜标准为宽600×深1200×高2000机架，其中单架用电量不低于5KW。 3、机房要做到防火、防水、防雷、防静电等措施达到B类机房要求。 4、机房要提供变配电系统（双路供电）、UPS和柴发系统，UPS采用2N+1配置、空调通风系统（不少于两台精密空调）、气体灭火及自动报警系统、机架。 5、可靠性设计：拥有大量冗余系统保证可靠、不间断服务，双路供电、柴机备用，温湿度、洁净度、照明保持在国家规范的要求范围内。 6、配备运维人员使用房间至少2间（办公用房、宿舍各1间）。 引入双路供电，市电引入两路各不低于1500KVA；柴机备用。UPS系统配电电池保证机房满负载连续运行30分钟以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 1、年度设定目标已经全部完成； 2、保障政府各项业务顺畅运行。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 分值 |  | 得分 |  |  | 未完成原因分析 |  |  |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) |  |  | 数量指标 |  | 机房预留机柜不少于50个，运维人员使用房间不少于2间 |  | 完成预期指标 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 托管机柜使用率≥98%； |  | 实现预期指标 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 进度指标 |  | 10月份完成 |  | 10月完成 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 项目预算控制数114.48万元 |  | 108万元，完成94% |  | 10 |  | 9.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) |  |  | 效益指标 |  | 提高政务云数据中心机房的承载能力 |  | 达到预期目标 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 满足科信局使用需求，好评率≥98% |  | 好评率达98% |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 总分：98.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出事后绩效自评简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 科技新星计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 197北京市丰台区科学技术和信息化局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区科学技术和信息化局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 100 |  | 98.58 |  | 10 | 98% | 9.8 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 |  | 100 |  | 98.58 |  | 10 | 98% | 9.8 |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标: 开展2019年科技新星项目评审，拟支持10人，提升人才创新能力；支付2015年度、2016年度科技新星结题验收专家费。 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：开展2019年科技新星项目评审，拟支持10人，提升人才创新能力；支付2015年度、2016年度科技新星结题验收专家费。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 |  | 未完成原因分析 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 |  | 支持科技新星人员10名。 |  | 完成预期指标 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 申报人员必须依托科研项目，实现培养目标，提升科研能力水平 |  | 实现预期指标 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 |  | 12月前完成 |  | 11月完成 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目预算控制数100万元 |  | 98.58万元，完成98% | 10 | 9.8 |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 |  | 实现区域科技人才科研能力水平提升 |  | 达到预期目标 | 40 | 40 |  |  |  |
| 总分： 99.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |