| 附件3： 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 网格化城市服务管理平台无线数据传输网络运营项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 丰台区城市管理监督指挥中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 年度资金总额： | 3176640 | 3176640 |  |  |  | 10 | 100% | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | 其中:财政拨款 | 3176640 | 3176640 |  |  |  | 10 | 100% | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |
| 年度目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 |  | 1、开通丰台区网格化城市服务管理平台的5条数字传输专线和1条互联网专线。 |  | 开通5条数字传输专线和1条互联网专线 | 已开通5条数字传输专线和1条互联网专线 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、丰台区网格化城市服务管理平台的1486部社管通号码和315部城管通号码通信服务可靠。 |  | 开通1801部号码 | 1801部号码通信服务正常 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、丰台区网格化城市服务管理平台的智网终端的定位信息安全可靠上传。 |  | 定位信息安全可靠上传 | 达到预期指标 |  |  |  | 5 | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、丰台区网格化城市服务管理平台的96005热线电话通畅使用。 |  | 96005热线电话通畅使用 | 达到预期指标 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、保障丰台区网格化城市服务管理平台的年度案卷数量达到53.4万件，满足市级考核指标要求。 |  | 53.4万件网格案卷 | 约55万件网格案卷 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 数字传输专线和互联网专线7*24小时安全稳定运行，故障在48小时内修复。 |  | 专线安全稳定运行，故障及时修复。 | 达到预期指标 |  |  |  | 5 | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1801部移动号码的通信服务稳定运行，及时协助套餐意外变更、欠费、停机等各种问题，通信中断故障在48小时内修复。 |  | 1801部移动号码的通信服务稳定运行 | 达到预期指标 |  |  |  | 5 | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 保障丰台区网格化城市服务管理平台的定位信息和案卷信息的上下行数据传输稳定运行，故障在48小时内修复。 |  | 定位信息和案卷信息传输稳定 | 达到预期指标 |  |  |  | 5 | 4.5 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 |  | 2018年底城指中心党组会讨论预算方案 18年底、19年初完成合同签订 19年底项目完成 |  | 党组会、合同签订、费用支付等按时完成 | 达到预期指标 |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目预算控制数317.664万元。 |  | 317.664万元 | 317.664万元 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 |  | “网格化城市服务管理平台无线数据传输网络运营项目”为丰台区网格化城市服务管理平台的安全稳定运行提供基础保障作用。 |  | 保障丰台区网格化城市服务管理平台安全稳定运行 | 达到预期指标 |  |  |  | 30 | 27 |  |  |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 数字传输专线和互联网专线的应用科室满意度达到90% |  | 满意度达到90% | 满意度100% |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 实际使用移动号码的网格员和监督员满意度达到90% |  | 满意度达到90% | 满意度90% |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 实际使用热线电话的接线员的满意度达到90% |  | 满意度达到90% | 满意度90% |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |