北京园博园管理中心

2019年度部门决算(草案)说明

目    录

第一部分 2019年度部门决算说明

第二部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2019年度部门绩效评价情况

第一部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

北京园博园管理中心是负责园博园运营及展后园博园后续管理工作的区政府组成部门，行政单位0个,全额拨款事业单位1个，无下属单位。本部门内设机构共10个，分别为：办公室、财务管理部、组织人事部、环境卫生部、游客服务部、工程物业部、园林绿化部、安全保障部、经营服务管理部、宣传活动部。

（二）人员构成情况

本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制35人，实有人数34人。

二、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计9143.13万元，比上年减少34076.65万元，下降78.85%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计8934.13万元，比上年减少28884.47元，下降76.38%，其中：财政拨款收入8934.13万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计8799.35万元，比上年减少34363.16万元，下降79.61%，其中：基本支出1091.02万元，占支出合计的12.40%；项目支出7708.33万元，占支出合计的87.60%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计9141.72万元，比上年减少5151.15万元，下降36.04%。主要原因：减少北京园博园管理中心核销借款资金支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出8798.95万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.66万元，占本年财政拨款支出0.01%；；教育支出1.29万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出126.02万元，占本年财政拨款支出1.43%；社会保障和就业支出77.95万元，占本年财政拨款支出0.89%；城乡社区支出930.72万元，占本年财政拨款支出10.58%；农林水支出7515.06万元，占本年财政拨款支出85.41%；住房保障支出147.25万元，占本年财政拨款支出1.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2019年度决算0.66万元，比2019年年初预算增加0万元，增长0%。其中：

“组织事务”（款）2019年度决算0.66万元，比2019年年初预算增加0万元，增长0%。

2、“教育支出”(类)2019年度决算1.29万元，比2019年年初预算减少0.26万元，下降16.77%。其中：

“进修及培训”（款）2019年度决算1.29万元，比2019年年初预算减少0.26万元，下降16.77%。主要原因：培训费支出减少。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2019年度决算126.02万元，比2019年年初预算增加126.02万元，增长100%。其中：

“文化和旅游”（款）2019年度决算96.02万元，比2019年年初预算增加96.02万元，增长100%。主要原因：增加2019中国戏曲文化周服务保障经费、2019中国科幻大会项目支出。

“体育”（款）2019年度决算30万元，比2019年年初预算增加30万元，增长100%。主要原因：增加2019年国际铁人三项赛运行维护费支出。

4、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算77.95万元，比2019年年初预算减少4.19万元，下降5.10%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2019年度决算77.95万元，比2019年年初预算减少4.19万元，下降5.10%。主要原因：规范在职人员经费（养老保险）支出减少。

5、“城乡社区支出”(类)2019年度决算930.72万元，比2019年年初预算增加122.90万元，增长15.21%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2019年度决算20万元，比2019年年初预算增加0万元，增长0%。

“其他城乡社区支出”（款）2019年度决算910.72万元，比2019年年初预算增加122.90万元，增长15.60%。主要原因：增加游园活动项目资金、重大活动期间工作人员餐饮保障、2019年绩效津贴支出。

6、“农林水支出”(类)2019年度决算7515.06万元，比2019年年初预算减少87.1万元，下降1.15%。其中：

“林业和草原”（款）2019年度决算7515.06万元，比2019年年初预算减少87.1万元，下降1.15%。主要原因：应时花卉摆放费、音乐喷泉运行管理费支出减少。

7、“住房保障支出”(类)2019年度决算147.25万元，比2019年年初预算增加18.35万元，增长14.24%。其中：

“住房改革支出”（款）2019年度决算147.25万元，比2019年年初预算增加18.35万元，增长14.24%。主要原因：住房补贴支出增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

- 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无此情况。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1091.02万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算0.88万元减少0.88万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0.88万元减少0.88万元。主要原因：2019年无公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加0万元。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2019年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额6279.88万元，其中：政府采购货物支出0.79万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出6279.09万元。授予中小企业合同金额4042.68万元，占政府采购支出总额的64.38%，其中：授予小微企业合同金额866.79万元，占政府采购支出总额的13.80%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本部门不涉及此项内容。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算0万元。本部门不涉及此项内容。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第三部分  2019年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2020年，北京园博园管理中心已对部分2019年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目10个，占部门项目总数的30%，涉及金额5354.35万元。其中，普通程序评价项目1个，涉及金额405.60万元，评价得分在90分（含90分）以上的0个、评价得分在75-90分（含75分）的1个、评价得分在60-75分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0个；简易程序评价项目9个，涉及金额4948.75万元，评价得分在90分（含90分）以上的9个、评价得分在75-90分（含75分）的0个、评价得分在60-75分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0个。以上完成2020年绩效评价第一阶段工作，评价率达到30% ，将于本年10月按要求完成绩效评价第二阶段工作，实现部门项目支出绩效评价全覆盖。

主要经验：一是，预算阶段绩效目标设定明确，大额资金项目绩效目标不但重视项目进度、质量等数据的把控，而且兼顾项目社会效益，服务对象满意度等因素；二是，项目执行阶段对工程量，工程进度等重点关注，根据区财政支付进度要求按期执行，及时收集服务对象满意度信息，将预算绩效管理贯穿工作始终；三是，绩效自评组织实施阶段分工明确，进度把控到位，评价结果收集及时。存在问题：对小额资金项目关注度仍需加强。

我中心将在现有基础上加快绩效管理工作的细化、完善步伐，不断深入学习预算绩效管理知识，加深理解，勇于实践，进一步提高绩效评价结果应用，通过绩效评价结果的反馈发现自身问题，逐步形成预算绩效管理良性机制。随着绩效管理工作在财政管理中的意义愈加重要，也希望财政部门加强对各预算单位的专项培训，参训人员不应局限于绩效管理工作的具体实施部门，更应加强领导干部培训，以期提高预算绩效管理水平。

二、北京园博园游客服务外包项目绩效评价报告

- （一）项目概述

- 1.项目概况

- （1）项目实施主体

- 项目实施主体为北京园博园管理中心，成立于2011年3月23日，为区政府所属相当正处级事业单位，经费形式为全额拨款，主要职责是承担第九届中国（北京）国际园林博览会筹办的具体工作、园博园的运营及展后园博园的后续管理工作。

- （2）项目立项背景

- 北京园博园位于北京市丰台区永定河西岸，北至莲石西路，南至梅市口路西延，西至北宫路，西南接园博大道，是永定河绿色生态发展带的核心区。2016年列为国家4A级旅游景区，依照相关服务标准，为优化园博园游园环境，提升服务质量，提高游客服务满意度，2019年北京园博园管理中心立项游客服务外包项目，严格按照程序要求，通过公开招投标形式选定中标服务单位，保障游客服务工作。

- （3）立项依据

- 根据《北京市市级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》(京财绩效[2013]2334号)等有关文件精神，中央、市、区相关政策规定和财务会计制度，按照2019年中心预算管理的要求和实际，通过总结分析上年度预算执行情况，客观分析本年度园区实际需求及相关政策，广泛征求意见，多次向领导汇报，立项游客服务外包项目，并审核批复。

- （4）项目主要内容

- 游客服务部外包项目主要包含3个门区、4个游客服务中心、1个广播室、1部咨询热线、1部投诉热线等处派驻专业的管理和服务工作人员不少于58人，负责园区的票务售检管理、导览（问询）、咨询热线接听、广播、讲解、数据统计分析、投诉受理、应急救助、安全管理等游客服务工作。

- 2.项目资金情况

- （1）预算编制情况

- 本项目资金来源于财政资金，预计总体投入405.60万元，各部分预算内容明细及测算依据如下：

- 人员配备情况为经理4人、主管6人、服务员42人、讲解员6人，共计58人次。岗位工资标准分别为8150元/人/月、6300元/人/月、5400元/人/月、6800元/人/月，服务期为2019年1月1日至2019年12月31日，人员成本共计405.60万元。

- （2）资金到位情况

- 2019年游客服务外包项目财政资金405.60万元于1月足额下达、及时到位。执行部门自资金下达后立即启动招标采购工作。

- （3）预算执行情况

- 项目预算405.60万元，实际到位405.60万元，实际支出405.4512万元，均为财政拨款。起止时间：2019年1月—12月

- 3.绩效目标

- （1）总体目标

- 为满足园区2019年常态化运营需要，将园区票务售检管理、导览（问询）、咨询热线接听、广播、讲解、投诉受理等游客服务工作立项为游客服务外包项目，通过招投标形式确定具有相关资质的企业提供该项服务，通过约定服务内容和标准，严格执行考核办法，完成园区游客服务工作，提高园区服务质量，达到国家4A级旅游景区服务标准，实现“完善服务职能，提高园博园服务质量和美誉度”的目标。

- （2）阶段性目标

- 2019年1月资金足额批复后启动招标工作，2月完成公开招投标程序，3月完成服务合同签订工作，分别于3月、6月、9月、12月完成合同款30%、60%、90%、100%的支付进度。

- （二）评价工作简述

- 1.基本情况

- （1）评价目的

- 根据《北京市市级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》，结合中心财务部门制定的《北京园博园管理中心预算绩效管理制度》对大额资金项目进行绩效评价，有效加强了预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，稳步推进园博园可持续发展。

- （2）评价原则及方法

- 原则：一是科学规范原则。绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；二是绩效相关原则。支出与其产出之间有紧密关系，三是公开公正原则。评价结果客观公正，并接受社会公开监督。

- 方法：成本效益分析法、比较法、因素分析法。

- 指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| --- | --- | --- |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 在3个门区、4个游客服务中心、广播室、咨询投诉热线派驻工作人员，提供售检票、讲解、广播、热线接听、投诉受理等服务。 |
|  | 产出质量指标 | 高效完成售检票、讲解、现场咨询、热线接听、投诉受理等工作。 |
|  | 产出进度指标 | 按照首付款和每季度付款的形式。 |
|  | 产出成本指标 | 总成本405.60万元。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 以优质服务创良好游客满意度，有效吸引游客，提升客流。 |
|  | 社会效益指标 | 有效提升园博园知名度，为游客提供良好休闲旅游之地。 |
|  | 环境效益指标 | 通过游客咨询及投诉渠道，及时了解游客需求并及时协调相关部门做出反馈调整，保护绿色资源，提升公园品质，提高游园体验。 |
|  | 可持续影响指标 | 促进当地旅游事业发展，提高丰台河西地区知名度、美誉度。 |
|  | 服务对象满意度指标 | 有效提升游客满意度，进一步提高投诉受理工作水平，游客投诉满意度超过80%。 |

- 2.评价组织实施

- （1）准备阶段

- 一是确定评价对象。财务部门结合预算管理工作，综合考虑评价数量、评价重点及评价范畴等情况，根据实际工作确定绩效评价对象。二是制定评价实施方案。根据年度绩效评价工作计划、评价对象及预算管理要求，制定评价工作实施方案，明确绩效评价实施目标，任务、安排和工作要求等具体事项。三是部署绩效评价工作。根据市区财政部门有关要求，结合园博园实际，召开年度评价工作部署会，组织开展相关培训。四是成立绩效自评工作组。成立以班子成员为核心，财务部门为指导监督部门，预算评价部门为主要力量的绩效评价工作组，组织开展绩效评价各环节工作。

- （2）实施阶段

- 根据工作方案内容，明确项目负责人，派驻专人对项目的实施进行现场调研和勘察，并对勘察情况进行视图和文字记录。

- （3）总结阶段

- 汇总评价意见，撰写评价报告，绩效自评工作领导组及财务部门反映出的问题与被评价项目部门进行沟通反馈，并落实整改。绩效评价工作结束后及时将资料整理归档。

- （三）绩效评价分析

- 1.项目绩效目标评价分析

- （1）目标明确性分析

- 项目目标明确，充分发挥财政资金导向作用，建立健全游客服务保障机制，优化游园环境，提升服务质量，推动园博园规范、有序、可持续发展。

- （2）目标合理性分析

- 项目目标合理，决策依据充分，同时结合市、区发展形势、国家4A级景区标准及园博园实际情况，制定了科学的绩效目标，有效提升了园博园服务水平。

- （3）目标细化程度分析

- 项目目标较为细致，从立项、资金投入、产出与效果等角度对绩效目标进行了细化。

- 2.项目绩效控制评价分析

- （1）资金使用及管理情况

- 2019年游客服务外包项目预算总额405.60万元，实际下达405.60万元，均为财政拨款，实际支出金额405.4512万元，完成全年比例的99.96%。

- 本项目严格执行北京园博园管理中心相关财务、资金等管理制度，包括预、决算管理办法；资金收支管理办法；政府采购管理规定；预算绩效管理制度等，确保专款专用。

- 服务过程中执行部门严格执行《北京园博园游客服务团队考核办法》、《北京园博园游客服务人员行为规范》、《北京园博园游客投诉工作管理办法》等工作标准和要求，确保服务质量。

- （2）项目组织情况

- 项目服务期限为2019年1月—12月。2019年1月资金下达，经中心党组会审议通过选定招标代理机构，严格按照政府采购程序启动公开招标工作，经招投标确定中标服务单位，并于3月完成服务合同签订工作，按照合同约定，按照《游客服务项目质量考核综合评分细则》每月对园内服务单位工作进行月度考核检查，每季度最后一个月依据考核结果进行合同款拨付。经验收，月考核成绩均为合格，已按照项目进度全额支付合同款。

- （3）项目管理情况

- ①以执行部门日常监督考核为基础

- 本项目执行部门为游客服务部，部长作为项目总负责人，对项目全流程进行指导和管理，依照《北京园博园游客服务团队考核办法》及游客服务岗位流程，部门全员共同对外包团队的日常监督考核工作，并设专人负责沟通及合同款拨付工作。外包服务单位建立项目经理、门区负责人等人员管理体系，确保专业性和执行力。

- ②以游客满意度检验服务质量和效果

- 为保证监督管理工作的全面覆盖，游客服务部在日常考核检查的基础上，针对外包服务单位的服务情况向管理中心各部门进行年度满意度情况询问，以及游客满意度调研。2019年全年未发生服务事故和游客服务方面的投诉，游客服务满意率达85%以上。

- 3.项目支出及效果评价分析

- （1）项目经济性分析

- ①项目成本控制情况

- 一是事前控制。严格按照市、区招投标文件要求、《北京园博园管理中心政府采购管理规定》及相关法律法规执行，明示招标控制价。二是过程控制。对项目支出严格把控；三是标准化控制。按照《北京园博园游客服务团队考核办法》及标准化文件，用量化方法进行质量评审，设定标准线。

- ②项目成本节约情况

- 一是控制人员成本，按照园内实际需求，合理设定游客服务保障岗位，优选工作人员，保质保量完成本职工作；二是把控运营模式，寻求适合园区长远发展游客服务保障新模式。该项目预算资金405.60万元，实际支出405.4512万元，在确保工作任务没有减少的情况下，节约预算成本1488元。

- （2）项目效率性分析

- ①项目的实施进度

- 按照2019年游客外包项目合同要求，已如期完成北京园博园全年游客服务工作，完成率达100%。

- ②项目完成质量

- 2019年游客服务外包项目严格按照《北京园博园游客服务团队考核办法》及标准化文件执行，进展顺利，完成了园区的票务售检管理、导览（问询）、咨询热线接听、广播、讲解等游客服务工作，较好的完成了项目预期目标，为我中心完成2019年全年工作整体奠定了坚实基础。

- （3）项目效益型分析

- ①项目预期目标完成情况

- 2019年外包服务单位派驻服务和管理人员58人，保证了售检票、问询、讲解、广播、热线接听、投诉受理等服务功能齐全，岗位保障率100%。全年为入园游客提供售检票服务100余万次，提供问询、找寻、租赁、公益讲解等服务4万余次，以优质服务有效吸引游客。在保证游客服务功能的正常运转的基础上，拓展服务形式，全年开展公益讲解304次场，受益公众5000多人次，开展科普活动、社会大课堂15期，受益公众600余人，开设“园林小达人”之初级小讲解员暑期训练班1期，受益公众1000余人，有效提升园博园知名度、美誉度。初步建立了统一的服务形象和部分岗位标准化操作，基本达成预期指标。持续保持与景区环境和等级相适宜的服务品质，促进服务水平可持续发展。执行部门进行月度考核，合格率100%；游客服务满意度调查中游客满意率达93.47%，全年数量、质量、效益等各项评价指标均达成。

- ②项目实施对经济和社会的影响

- 经济效益：以优质服务创良好游客满意度，有效吸引游客，提升客流，带动了园区及周边经济效益。

- 社会效益：园区开展的公益讲解、科普、小小讲解员及各类公益性活动，有效提升园博园知名度、美誉度，为游客提供了集文化、旅游、娱乐为一体的城市公园。

- ③项目环境效益及可持续影响

- 环境效益：通过游客咨询及投诉渠道，及时了解游客需求并及时协调相关部门做出反馈调整，保护绿色资源，提升公园品质，提高游园体验。

- 可持续影响：本项目服务过程中，执行部门根据月度检查考核情况进行督促整改和落实，确保了服务质量的持续改进提升。不断发挥中标服务单位的优势，挖掘和拓展符合园区特质的服务内容和形式，提升了园区的持续影响力。

- 项目服务期满后，总结服务效果和监督考核经验，制定量化的考核管理办法，采用更精细化的管理形式，持续保持与景区环境和等级相适宜的服务品质，促进服务水平可持续发展。

- ④服务对象满意度

- 结合线上发放游客服务满意度调查问卷，收回有效问卷658份，游客满意度超过93.47%。

- （四）评价结论

- 本项目满足了北京园博园作为国家4A级旅游景区的游客服务功能和岗位，立项具有科学性。项目预算金额与中标金额相差较小，经市场投标报价检验，预算具有科学合理性。服务过程中采用执行部门日常监督考核、中心各部门意见征集、游客满意度调研等多维度控制形式，控制方法有效。最终实现以优质服务打造吸引力、以丰富服务内容提升园区美誉度、以统一形象打造入口门区良好的视觉形象和服务环境、以持续提升建立与园区发展相适宜的服务品质，并实现来园游客对服务工作的满意度超过4A级景区75%以上的目标，指标达成性良好。

- （五）问题

- 园区游客服务保障质量有待提高，对外包的监督管理手段循旧，缺乏监管和专技人才，对游客服务项目的深入研究和探索不够。

- （六）建议

- 1.建立信息互联互享机制，扩大宣传影响力。建议集中力量加快并优化公共信息宣传途径，推动园区公益、科普、热门活动等的成功举办，创新信息化工作，实现公共信息审批、发布时效，扩大宣传力度，提高园博影响力。

- 2.聚焦主责主业，探索游客服务考核新模式。本年度该项目考核方式为定向考核，不利于执行力度和效果。建议建立量化的游客服务项目考核管理方法，形成监督管理长效机制。

三、项目支出绩效自评表

| 项目名称 |  |  | 绿地养护费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京园博园管理中心190000 |  | 实施单位 | 北京园博园管理中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 2455.978098 | 2451.109720 | 10 | 99.80% | 9.98 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 2455.978098 | 2451.109720 | — | 99.80% | — |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度目标 | 通过长期的维护管理让园区绿地及树木生长茂盛，树形优美，确保全年园区绿地无枯枝、无长枝，修剪美观、造型优美，常年无杂草、无垃圾、无病虫害。 |  |  |  | 该项目采取公开招投标方式确定外包服务团队，中标单位均具有相关资质，完成了园区绿地养护工作，实现了全年园区绿地无枯枝、无长枝，修剪美观、造型优美，常年无杂草、无垃圾、无病虫害的目标。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成园区202公顷绿地的养护管理工作。 | 园博园内202公顷的绿地养护工作 | 完成202公顷的绿地养护工作。 | 20 | 20 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 应用节能低耗型及抗逆型地被植物,达到相应等级养护标准。 | 按照《城镇绿地养护管理规范》（DB11/T 213-2014）标准要求，达到相应等级养护标准 | 养护标准达到了相应等级的养护标准，完成质量较好，达到预期目标。 | 10 | 9 | 进一步提升绿化养护水平，使景观效果更上一层楼。 |
|  |  | 进度指标 | 坚持生态优先原则,保证绿化景观效果，按照相关规定完成公开招投标及合同签订工作。按合同约定支付，且支付进度符合财政相关部门支付进度要求。 | 2019年1月完成公开招投标工作 | 2019年1月完成公开招投标工作，达到预期指标。 | 10 | 8 | 因永定河生态补水，锦绣谷出现进水现象，故锦绣谷标段原有支付进度受到影响，待最终结算审核后，才最终支付。 |
|  |  |  |  | 2019年2月完成合同签订工作 | 2019年2月完成合同签订工作，达到预期指标。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019年3月底，支付至合同金额的40% | 2019年3月底，支付至同金额的40%。按期支付，达成预期指标 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019年6月底，支付至合同金额的80%。 | 2019年6月底，支付至合同金额的75%。基本达成预期指标 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019年9月底，支付至合同金额的95%。 | 2019年9月底，支付至合同金额的88%，基本达成预期指标 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019年11月底，支付至合同金额的100%。 | 2019年11月底，支付至合同金额的100%，按期支付，达成预期指标。 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 单价成本 | 特级养护13.5元/㎡，一级养护7.95元/㎡ | 特级养护费用控制在13.5元/㎡内，一级养护费用控制在7.95元/㎡内。 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 总成本 | 总投资控制在2451.10972万元以内 | 实际支出2451.10972万元，在预算范围内，达成预期指标。 |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 经济效益指标 | 营造良好的景观效果，有效吸引游客，提高游客数量，提高园博人气，增加门票及活动场地租金等收入。 | 注重绿地生态多样性，营造良好的景观效果，吸引大量游客游览。 | 8 | 6 | 通过景观质量的进一步提升，吸引更多游客前来游览。 |
|  |  |  | 社会效益指标 | 为广大市民创造景观优美、安全舒适的休闲活动空间, 有效吸纳当地人员就业。 | 养护单位需聘请绿化人员持续开展养护工作，每年能解决大量人员就业问题，有效吸纳当地人员就业，创造了社会效益。 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 环境效益指标 | 做好植被养护，持续改善园博园周边区域空气质量，起到降低噪声、安全防护等作用，丰富园内动植物多样性。 | 有效改善了园博园周边空气质量，净化空气、改善小气候、降低噪音。 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 促进当地旅游事业发展，提高丰台河西地区知名度。打造以文化、健身为主题的品牌形象，为市民提供良好的休憩和出行环境。 | 园区绿地面积大，范围广，该项目完成后，如后续资金能继续支持，经过专业人员的专业管护，园区绿地可长期有效的进行绿化养护管理，保证绿化覆盖率及景观效果，能起到改善小气候、吸尘、防噪音、为市民提供良好的休憩和娱乐场所，可持续发挥绿地的各种功能性。 | 7 | 6 | 通过进一步提升绿地养护质量，提升全园景观水平，进一步推进园博园的可持续发展。 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 游客对园林景观的满意度 | 园林景观游客满意度平均达85%以上 | 经问卷调查，绝大部分区域的园林景观游客满意度在85%以上 | 5 | 5 |  |
| 总分：93.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目名称 |  |  | 园区保洁费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京园博园管理中心190000 |  | 实施单位 | 北京园博园管理中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 903.7642 | 903.7642 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 903.7642 | 903.7642 | — |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 为维护北京园博园环境卫生，保证园内干净整洁，为游客营造良好的游园环境,完成园内活动保障工作。 |  |  |  | 通过项目的实施，全年完成了铺装道路保洁、绿地保洁、卫生间保洁等工作，做好了环境卫生相关的工作，确保了道路、绿地、卫生间干净整洁，园博园环境更加优美，为游客提供一个优美的游园环境，保障园内活动。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 铺装道路面积 | 35万平米 | 35万平米 | 5 | 20 |  |
|  |  |  | 绿地保洁面积 | 112万平米 | 112万平米 | 4 |  |  |
|  |  |  | 展园及永定塔面积（平米） | 1.08万 | 1.08万 | 1 |  |  |
|  |  |  | 卫生间保洁数量 | 40门 | 40门 | 6 |  |  |
|  |  |  | 垃圾清运 | 2000吨 | 2820吨 | 2 |  |  |
|  |  |  | 粪便清掏 | 1500吨 | 1720吨 | 2 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保洁作业按照《北京园博园环境卫生检查考核办法》执行 | 90分 | 2019年考核分数：94.6分 | 10 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 按合同约定进度，根据工作量进行付款 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本903.7642 | 总成本903.7642 | 总成本903.7642 | 10 | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 经济效益指标 | 营造干净整洁的游园环境，提高游客满意度。 | 营造干净整洁的游园环境,达到预期目标。 | 5 | 4 | 存在保洁不及时现象。严格按照《北京园博园环境卫生检查考核办法》进行管理。 |
|  |  |  | 环境效益指标 | 营造干净整洁的游园环境。 | 做好环境卫生相关工作，达到预期目标。 | 5 | 4 | 提高保洁作业频次，加大检查力度，提高质量标准。 |
|  |  |  | 社会效益指标 | 借助中国戏曲文化周等活动提高园博园影响力 | 确保游客高峰期间环境卫生有序进行，达到预期目标。 | 10 | 9 | 重大活动前应更加细致做好准备工作和保障方案，加强工作效率。 |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 积极打造绿色园博，改善河西环境质量 | 园内设有 分类垃圾桶，并有中英文标识，为游客提供环保需求。达到预期目标。 | 10 | 9 | 部分垃圾桶存在外观破损现象。 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 游客满意度调查 | ≥85% | 根据满意度调查结果为：94.94% | 10 | 10 |  |
| 总分：96 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目名称 |  |  | 安全保卫费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京园博园管理中心 |  | 实施单位 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 866 | 866 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 866 | 866 |  | 100% |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 保障北京园博园办公区及园区游客人身财产安全；负责园博园交通安全、消防安全等安全生产及护林防火工作；负责社会矛盾排查及维稳工作；负责突发事件的预防及处置等安全保障工作；负责园博园相关资产的看护工作。 |  |  |  | 完成北京园博园办公区及园区游客人身财产安全保障工作；完成园博园交通安全、消防安全等安全生产及护林防火工作；完成社会矛盾排查及维稳工作；完成突发事件的预防及处置等安全保障工作；完成园博园相关资产的看护工作。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 部署61岗安保力量，进行全园安全保障工作 | 61岗 | 61岗 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 达到《北京园博园保安管理考核实施办法》规定要求 | 达标 | 达标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 按年度安保方案部署实施 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本866万元 | 866万元 | 866万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 营造安全游园秩序 | 考核达标 | 考核达标 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 确保国有资产得到有效看护，避免流失 | 确保国有资产不受到暴力侵害和流失 | 确保国有资产不受到暴力侵害和流失 | 15 | 15 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 安保服务满意度 | 非常满意 | 满意 | 10 | 7.5 | 保安人员需进一步加强培训 |
| 总分：97.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目名称 |  |  | 北京园博园牡丹园二期建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京园博园管理中心190000 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京园博园管理中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  |  | 195.375536 | 195.375536 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 |  |  | 195.375536 | 195.375536 |  | — | 100% | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | — | 0 | — |
| 年度目标 | 完成北京园博园牡丹园二期建设项目整理绿化用地、栽植花卉、后期养护等工作。 |  |  |  |  |  | 完成了北京园博园牡丹园二期建设项目绿化用地的整理，牡丹、芍药等花卉的栽植及后期养护工作。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  | 分值 | 得分 |  | 未完成原因分析 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 完成花卉栽植工作 |  | 完成6000余平米的花卉栽植工作 | 完成6000余平米的牡丹、芍药等花卉的栽植工作。 |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 完成竣工验收工作 |  | 达到竣工验收标准 | 竣工验收结论为合格。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 按照相关规定完成公开招投标及合同签订工作。按合同约定支付，且支付进度符合财政相关部门支付进度要求。 |  | 2018年12月完成合同签订工作 | 2018年12月完成合同签订工作，达到预期指标。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019年1月底，支付至合同金额的85% | 2019年1月底，支付至合同金额的85%。按期支付，达成预期指标。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019年6月底，支付至最终结算金额的100% | 2019年6月底，支付至最终结算金额的100%。按期支付，达成预期指标。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总投资控制在财政批复资金以内 |  | 总投资控制在195.375536万元以内 | 实际支出195.375536万元，在预算范围内，达成预期指标。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 创造景观优美、安全舒适的休闲活动空间。 |  | 为广大市民创造景观优美、安全舒适的休闲活动空间。 | 经过牡丹园二期建设项目的实施，牡丹园成为游人游览的重点区域之一，“去园博观牡丹”在市民当中广泛流传开来。 |  | 10 | 8 |  | 该区域周边还需增设更多的休憩设施，为游客游览之余休憩使用。 |  |
|  |  | 丰富园内植物多样性 |  | 做好植被养护，丰富园内植物多样性 | 该项目栽植了日月锦、红玉、花王、赛雪塔、月宫珠宝、绿幕隐玉等牡丹品种，丰富了园内植物的多样性。 |  | 10 | 8 |  | 该区域苗木种类还需要不断丰富，以便进一步丰富园内植物多样性。 |  |
|  |  | 促进可持续发展 |  | 提升景观效果，促进可持续发展 | 提升园博园景观效果，进一步促进园博园的可持续发展工作。 |  | 10 | 8 |  | 提高牡丹园景观维护管养工作水平，促进可持续发展。 |  |
|  |  | 不断提高园林景观游客满意度。 |  | 做好牡丹园景观维护工作，以游客为中心，向游客提供优美、舒适的游园环境。园林景观游客满意度平均分达85%以上 | 经问卷调查，绝大部分区域的园林景观游客满意度在85%以上。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分：94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目名称 |  |  | 污水处理站运营费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京园博园管理中心 190000 |  |  | 实施单位 |  | 北京园博园管理中心 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） |  | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 180 | 179.5345 |  | 10 |  | 99.7% | 9.97 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 |  | 180 | 179.5345 |  | — |  | 99.7% | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标 通过委托专业公司提供运营服务，使园区污水处理站进出水水质符合设计标准，即《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002)，保障园博园污水处理站正常运维。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 2019年污水处理站运营服务单位通过公开招标的方式确定，中标单位为北京久安建设投资集团有限公司。2019年，该公司提供了专业的污水处理站运行服务，保障园博园污水处理站运行平稳正常，进出水水质符合设计标准，即《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002)。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  | 分值 | 得分 |  | 未完成原因分析 |  |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 运行维护污水处理站数量 | 3座 | 运行维护污水处理站3座。达成预期指标 |  | 20 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 污水处理站设施运行状态 | 运行正常 | 达成预期指标 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 水质状况 | 在进水水质符合设计标准的前提下，出水水质符合设计标准。（设计标准：《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002)） | 达成预期指标 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 项目实施时间 | 2019年1月至12月 | 达成预期指标 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 费用支付进度 | 第1季度总支付比例达30%及以上，第2季度总支付比例达60%及以上，第3季度总支付比例达85%及以上，第4季度总支付比例达100% | 达成预期指标 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 项目总成本控制数 | 180万元 | 实际支出179.5345万元。达成预期指标 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 经济效益指标 | 做好园内污水处理工作，创造良好游园环境，满足运营需求，吸引市民游园，带动消费 | 所有进站污水得到及时有效处理，游园环境舒适。基本达成预期指标且效果较好 |  | 6 | 5 |  | 需持续做好污水处理工作，为保持游园环境打好基础 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 做好园内污水处理工作，提高园博园的游园环境，为周边居民创造良好的休闲娱乐场所 | 所有进站污水得到及时有效处理和再利用，游园环境舒适。达成预期指标 |  | 6 | 5.5 |  | 需持续做好污水处理工作，为保持游园环境打好基础 |  |  |
|  |  | 环境效益指标 | 做好园内污水处理工作，确保园内污水处理站进出水水质符合设计标准，有利于资源重复利用 | 所有进站污水得到及时有效处理和再利用。达成预期指标 |  | 10 | 9.5 |  | 需持续做好污水处理工作，为保持游园环境打好基础 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 做好园内污水处理工作，有利于资源可持续利用，促进园博园的可持续发展，提高丰台河西地区知名度、美誉度 | 所有进站污水得到及时有效处理和再利用，实现可持续发展。达成预期指标 |  | 8 | 7.5 |  | 需持续做好污水处理工作，为保持游园环境打好基础 |  |  |
|  |  | 游客满意度指标 | 做好园内污水处理工作，向游客提供干净、整洁、舒适的游园环境。游客满意度不低于90% | 2019年园内基础设施总体满意率为93.35%。达成预期指标 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 管理人员满意度指标 | 服务考核合格，考核评分不低于90分 | 全年季度服务考核均合格，考核评分平均值为96.4分。达成预期指标 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 总分：97.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目名称 |  |  | 售检票系统改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京园博园管理中心190000 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京园博园管理中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  |  | 129.871751 | 129.821751 |  | 10 | 99.96% | 9.99 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 |  |  | 129.871751 | 129.821751 |  | — | 99.96% | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | — | 0 | — |
| 年度目标 | 完成北京园博园售检票系统的改造及安装工作，包括闸机、手持检票机、游客提示显示屏等设备的购置及安装工作，售检票系统及管理平台的构建及管理等 |  |  |  |  |  | 完成了北京园博园售检票系统的改造及安装工作，包括全自动智能翼闸、全自动摆闸、游客提示LED显示屏、手持检票器等设备的购置及安装工作，售检票系统及管理平台的构建及管理，门区不锈钢框架钢化玻璃防雨棚的安装工作等。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  | 分值 | 得分 |  | 未完成原因分析 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 安装全自动智能闸机、全自动摆闸、游客提示LED显示屏、手持售检票机、门区不锈钢框架钢化玻璃防雨棚。 |  | 安装全自动智能闸机24台、全自动摆闸16台、游客提示LED显示屏3台、手持售检票机9台、门区不锈钢框架钢化玻璃防雨棚4套、构建售检票系统及管理平台1套。 | 完成全自动智能闸机24台、全自动摆闸16台、游客提示LED显示屏3台、手持售检票机9台、门区不锈钢框架钢化玻璃防雨棚4套的安装工作，完成售检票系统及管理平台的构建工作。 |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 完成竣工验收工作 |  | 达到竣工验收标准 | 竣工验收结论为合格。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 按照相关规定完成公开招投标及合同签订工作。按合同约定支付，且支付进度符合财政相关部门支付进度要求。 |  | 2020年2月完成公开招投标工作。 | 2020年2月完成公开招投标工作，达到预期指标。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020年3月完成合同签订工作。 | 2020年3月完成合同签订达到预期指标。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020年3月底，支付至合同金额的30% | 2020年3月，支付至合同金额的30%，按期支付，达成预期指标。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020年4月底，支付至最终结算金额的100% | 2020年4月底，支付至最终结算金额的100%，按期支付，达成预期指标。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总投资控制在财政批复资金范围内。 |  | 总投资控制在129.871751万元以内 | 实际支出129.821751万元，在预算范围内，达成预期指标。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 创造安全舒适的休闲活动空间 |  | 为广大市民的游园活动提供了更多的便利，创造安全舒适的休闲活动空间。 | 售检票系统为广大市民的游园活动提供了很多便利，特别是疫情期间的无接触出口，受到大家一致好评。 |  | 10 | 9 |  | 随着科技的发展，售检票系统需更加智能化，如增加人脸识别功能，进一步方便广大游客进园游览。 |  |
|  |  | 降低实物标识及纸质门票的使用率 |  | 增设游客提示LED显示屏，降低实物标识的使用率。自动闸机和手持售验票机降低了纸质门票的使用率。 | 增设游客提示LED显示屏3台，大大降低了各种实物标识的使用频率。自动闸机和手持售验票机实现扫码进园，降低了纸质门票的使用率。 |  | 10 | 8 |  | 售检票系统需更加智能化，如增加人脸识别功能，更加降低传统标识票据的使用率。 |  |
|  |  | 促进该项目建设内容的可持续性 |  | 对售检票系统进行专业的管理及维护工作。 | 安排专业团队对售检票系统进行专业的管理及维护工作，确保该项目建设内容的可持续性。 |  | 10 | 8 |  | 继续增大对售检票系统管理维护的人员及资金的投入。 |  |
|  |  | 提高基础设施游客满意度 |  | 基础设施游客满意度平均达90%以上 | 经问卷调查，基础设施游客满意度在90%以上 |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分：94.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目名称 |  |  | 台湾园一级路区域雨水管线设置项目费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京园博园管理中心 190000 |  | 实施单位 |  | 北京园博园管理中心 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） |  | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 80.53086 | 80.151957 |  | 10 |  | 99.53% | 9.95 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 80.53086 | 80.151957 |  | — |  | 99.53% | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标 委托专业队伍实施台湾园一级路区域雨水管线设置项目，解决台湾园一级路汇集雨水大量流入锦绣谷的问题，减轻锦绣谷区域的防汛压力。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 委托北京金三环园林绿化工程有限公司实施台湾园一级路区域雨水管线设置项目，通过在台湾园一级路低洼区域建蓄水池、安装雨水管线、检查井和出水口，提升该区域汇集雨水排走能力，减轻该区域汇集雨水给锦绣谷防汛造成的压力。达成预期指标。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 |  | 未完成原因分析 |  |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 室外雨水管线安装工程量 | 340米 | 安装室外雨水管线253米。达成预期指标 | 10 | 9 |  | 根据施工现场实际需求调整工程量 |  |  |
|  |  | 排水检查井及出水口安装数量 | 安装排水检查井11座、建混凝土出水口（八字排）1座 | 安装排水检查井10座、建混凝土出水口（八字排）1座。达成预期指标 | 10 | 9.5 |  | 根据施工现场实际需求调整工程量 |  |  |
|  |  | 室外雨水管线闭水试验结果 | 符合相关标准与技术规范 | 闭水试验检验无渗漏，验收合格。达成预期指标 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 工程质量 | 符合相关标准与技术规范 | 竣工验收合格。达成预期指标 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 合同签订时间 | 2019年3月10日前完成 | 2019年3月5日签订合同。达成预期指标 | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 工期 | 2019年3月10日至4月10日 | 达成预期指标 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 竣工验收时间 | 2019年4月12日之前 | 2019年4月10日验收。达成预期指标 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 费用支付进度 | 2019年11月30日之前完成 | 2019年11月21日支付完成。达成预期指标 | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 项目预算控制数 | 80.53086万元，其中，工程费用76.623083万元，设计费1.379215万元，监理费2.528562万元 | 80.151957万元，其中，工程费用76.623083万元，设计费1.379215万元，监理费2.149659万元，未超出项目预算控制数。达成预期指标 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 台湾园一级路汇集雨水排走能力 | 得到提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 台湾园一级路汇集雨水进入锦绣谷的情况 | 得到改善 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 游客满意度 | 不低于90% | 2019年园内基础设施总体满意率为93.35%。达成预期指标 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 总分：98.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目名称 |  |  | 2019中国戏曲文化周服务保障经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京园博园管理中心190000 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京园博园管理中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  |  | 70.575051 | 70.575051 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 |  |  | 70.575051 | 70.575051 |  | — | 100% | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | — | 0 | — |
| 年度目标 | 完成北京园博园2019年中国戏曲文化周服务保障工作，包括鹰山剧场改造、篷房拆装、售票系统平台开发维护等工作。 |  |  |  |  |  | 完成了鹰山剧场改造工作，对鹰山演艺广场舞台进行加固、接临时上下水、木屋接电等工作；完成了戏曲篷房拆装工作，园内中轴路沿线80个篷房搭设拆除工作，用于相关文化展品展示；完成了票务系统开发、维护等工作，方便游客顺利入园。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  | 分值 | 得分 |  | 未完成原因分析 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 鹰山演艺广场改造工作 |  | 对鹰山演艺广场舞台进行加固，拆除木构件208㎡，铺设防腐木地板183㎡，安装木栏杆25㎡，舞台油饰183㎡等。改造上下水及木屋接电工作，安装给水管道265m，排水管道31m，挖电缆沟173m³敷设电力电缆170m。 | 完成鹰山演艺广场改造工作，拆除木构件208㎡，铺设防腐木地板183㎡，安装木栏杆25㎡，舞台油饰183㎡等，安装给水管道265m，排水管道31m，挖电缆沟173m³敷设电力电缆170m。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 戏曲篷房拆装工作 |  | 对园内中轴路沿线80个篷房搭设拆装，用于相关文化展品展示 | 完成园内中轴路沿线80个篷房搭设拆装，用于相关文化展品展示 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 票务系统平台开发工作 |  | 票务系统开发、维护等工作，方便游客顺利入园。 | 完成票务系统开发、维护等工作，方便游客顺利入园。 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 完成竣工验收工作 |  | 达到竣工验收标准 | 竣工验收结论为合格。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 按照相关规定完成合同签订工作。按合同约定支付，且支付进度符合财政相关部门支付进度要求。 |  | 2019年9月完成合同签订工作。 | 2019年9月完成合同签订达到预期指标。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019年12月底，支付至最终结算金额的100% | 2019年12月底，支付至最终结算金额的100%，按期支付，达成预期指标。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总投资控制在财政批复资金范围内。 |  | 总投资控制在70.575051万元以内 | 实际支出70.575051万元，在预算范围内，达成预期指标。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 创造安全舒适的休闲活动空间 |  | 为广大市民的在十一戏曲文化周期间游园提供便利，提供安全便捷的基础设施设备，创造安全舒适的休闲活动空间。 | 鹰山演艺广场改造、篷房搭建，方便游客游园、购物、观看演出，为游客带来良好的游园体验，受到大家一致好评。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 提高入园效率 |  | 提高票务系统平台效率，打通票务流程的各个环节，方便游客进行抢票、预约、验票和换票。 | 票务系统平台高效，打通票务流程的各个环节，方便游客进行抢票、预约、验票和换票。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 促进该项目建设内容的可持续性 |  | 对票务系统进行专业的管理及维护工作。 | 安排专业团队对票务系统进行专业的管理及维护工作，确保该项目建设内容的可持续性。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 提高基础设施游客满意度 |  | 基础设施游客满意度平均达90%以上 | 经问卷调查，基础设施游客满意度在90%以上 |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分：100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目名称 |  |  |  | 锦绣谷排水沟设置项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 |  |  |  | 北京园博园管理中心 190000 |  |  | 实施单位 |  | 北京园博园管理中心 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） |  | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  |  | 年度资金总额： |  | 66.659063 | 66.345236 |  | 10 |  | 99.53% | 9.95 |
|  |  |  |  | 其中:财政拨款 |  | 66.659063 | 66.345236 |  | — |  | 99.53% | — |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标 委托专业队伍实施锦绣谷排水沟设置项目，解决锦绣谷边坡雨后滑坡、水土流失的安全隐患。 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 委托北京金三环园林绿化工程有限公司实施锦绣谷排水沟设置项目，通过在锦绣谷区域边坡上雨水冲刷区域设置雨水排水沟，减少锦绣谷区域水土流失，消除雨后滑坡等次生灾害等安全隐患。达成预期指标。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 分值 | 得分 |  | 未完成原因分析 |  |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 砌筑排水沟长度 | 630米 |  | 砌筑排水沟230.7米。基本达成预期指标且效果较好 |  | 10 | 8 |  | 根据施工现场实际需求调整工程量 |  |  |
|  |  | 播种花籽、铺种草坪数量 | 0平方米 |  | 根据现场实际情况洽商新增播种花籽855平方米，铺种草坪500平方米。基本达成预期指标且效果较好 |  | 10 | 8 |  | 根据施工现场实际需求调整工程量 |  |  |
|  |  | 工程质量 | 符合相关标准与技术规范 |  | 竣工验收合格。达成预期指标 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 合同签订时间 | 2019年3月10日前完成 |  | 2019年3月5日签订合同。达成预期指标 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 工期 | 2019年3月10日至4月10日 |  | 达成预期指标 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 竣工验收时间 | 2019年4月12日之前 |  | 2019年4月10日验收。达成预期指标 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 费用支付进度 | 2019年11月30日之前完成 |  | 2019年11月21日支付完成。达成预期指标 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 项目预算控制数 | 66.659063万元，其中，工程费用63.424417万元，设计费1.14164万元，监理费2.093006万元 |  | 66.345236万元，其中，工程费用63.424417万元，设计费1.14164万元，监理费1.779179万元，未超出项目预算控制数。达成预期指标 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 锦绣谷边坡水土流失情况 | 得到改善 |  | 达成预期指标 |  | 15 | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 锦绣谷边坡雨后滑坡隐患改善情况 | 得到改善 |  | 达成预期指标 |  | 15 | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 游客满意度 | 不低于90% |  | 2019年园内基础设施总体满意率为93.35%。达成预期指标 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 总分：95.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |