北京市丰台区城市管理委员会

2019年度部门决算(草案)说明

目    录

第一部分 2019年度部门决算说明

第二部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2019年度部门绩效评价情况

第一部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区城市管理委主要职责是：

1、贯彻执行国家关于城市管理方面的有关法律法规、战略规划和政策措施；执行本市关于城市管理和城乡环境建设综合协调、市容环境卫生管理、能源日常运行管理、相关市政公用事业管理等方面的地方性法规和政府规章；组织实施本市城市管理和城乡环境建设方面的发展规划、年度计划。

2、负责拟订本区市政、公用事业、环境卫生工作的中长期规划和年度计划，并组织实施。

3、负责制定行业管理制度；负责市政基础设施、公用事业、环境卫生等行业的监督管理。

4、负责本区市容景观、户外广告、夜景照明的规划、监督和管理工作。

5、负责拟订环卫基础设施建设规划；负责本区包括城市建成区区管道路两侧绿化带内、城市河湖管理范围内（不含水域）环境卫生的组织管理和监督检查工作；承担生活垃圾清扫、收集、贮存、运输和处置的监督管理责任；承担再生资源回收行业的有关监督管理职责。

6、组织编制丰台区城乡环境建设管理的中长期发展规划及专项规划，并组织实施；拟订丰台区城乡环境建设管理标准，审定丰台区城乡环境建设重点区域环境提升方案；建立健全长效管理机制，协调解决城乡环境建设管理相关领域存在的问题。

7、参与研究本区道路、桥梁等交通基础设施建设的中长期发展规划；负责制定本区道路、桥梁等交通基础设施建设年度计划；负责城市次干道及以下规划道路的建设、协调和监督工作。负责区属道路掘路施工和临时占道审批工作；承担区属道路及其附属设施的养护管理以及维护改造。

8、参与研究本区地下综合管廊规划；负责本地区地下综合管廊的建设和运营的综合协调管理，负责地下综合管廊运营的监督管理。

9、负责铁路监护道口安全管理和平改立工程中的协调工作。

10、负责本区供热、燃气、煤、电、油等能源的资源平衡，负责供热、燃气、煤、电的行业管理，新能源汽车充电桩（站）、公共交通和路灯等公用事业方面的协调工作。

11、负责区域范围内道路、环卫、燃气、供热、煤、电、油等应急抢险的组织协调和安全生产监管。

12、负责丰台区国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。

13、负责本区个体出租汽车的管理工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

共包含行政单位1个，即：北京市丰台区城市管理委员会本级，内设科室15个（含行政执法机构0个）,包含办公室、安全应急科、环境建设科、环境管理科、广告景观科、市容卫生科、环卫设施科、能源运行科、管线管廊科、道路建设科、道路管理科、交通综合科、法律宣传科、组织人事科、财务科。事业单位3个，其中公益一类事业单位2家，即：北京市丰台区渣土管理站，北京市丰台区循环经济产业园管理中心；公益二类事业单位1家，即：北京市丰台区道路养护中心。

（二）人员构成情况

本部门行政编制66人（含工勤1人），实有人数63人（含工勤1人）；事业编制174人，实有人数160人。

二、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计221880.31万元，比上年增加18027.42万元，增长8.84%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计166760.34万元，比上年增加14336.94万元，增长9.41%，其中：财政拨款收入166536.23万元，占收入合计的99.87%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入87.68万元，占收入合计的0.05%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入136.43万元，占收入合计的0.08%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计173319.22万元，比上年增加20344.81万元，增长13.30%，其中：基本支出4290.81万元，占支出合计的2.5%；项目支出169028.41万元，占支出合计的97.5%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计220007.45万元，比上年增加23873.95万元，增长12.17%。主要原因：年初财政拨款结转和结余较上年有较大增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支167250.69万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4.41万元，占本年财政拨款支出小于0.01%；教育支出2.26万元，占本年财政拨款支出小于0.01%；文化旅游体育与传媒支出40.6万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出413.91万元，占本年财政拨款支出0.25%；节能环保支出167.41万元，占本年财政拨款支出0.1%；城乡社区支出166012.99万元，占本年财政拨款支出99.26%；住房保障支出548.87万元，占本年财政拨款支出0.33%；灾害防治及应急管理支出60.24万元，占本年财政拨款支出0.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2019年度决算4.41万元，比2019年年初预算持平。其中：

“组织事务”（款）2019年度决算4.41万元，比2019年年初预算持平。主要原因：按照预算完成“基层党组织工作和活动经费”支出4.41万元。

- “教育支出”(类)2019年度决算2.26万元，比2019年年初预算减少6.2万元，下降73.24%。其中：

“进修及培训”（款）2019年度决算2.26万元，比2019年年初预算减少6.2万元，下降73.24%。主要原因：减少培训费等培训支出6.2万元。

- “文化旅游体育与传媒支出”(类)2019年度决算40.6万元，比2019年年初预算增加了40.6万元，增长100%。其中：

“体育”（款）2019年度决算40.6万元，比2019年年初预算增加了40.6万元，增长100%。主要原因：追加“精彩活动保障经费”支出25.2万元，追加“2019年国际铁人三项赛运行维护费”支出15.4万元。

- “社会保障和就业支出”(类)2019年度决算413.91万元，比2019年年初预算增加了88.07万元，增长27.03%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2019年度决算413.91万元，比2019年年初预算增加了88.07万元，增长27.03%。主要原因：追加“规范在职人员经费（职业年金）”等人员支出88.07万元。

- “节能环保支出”(类)2019年度决算167.41万元，比2019年年初预算增加了167.41万元，增长100%。其中：

“污染防治”（款）2019年度决算167.41万元，比2019年年初预算增加了167.41万元，增长100%。主要原因：往年结转“煤改电项目”支出167.41万元。

- “城乡社区支出”(类)2019年度决算166012.99万元，比2019年年初预算减少了10256.06万元，下降5.82%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2019年度决算3358.63万元，比2019年年初预算增加了926.49万元，增长38.09%。主要原因：追加“工资、绩效奖金”人员经费、“因公出国经费”公用经费支出926.49万元。

“城乡社区公共设施”（款）2019年度决算84101.83万元，比2019年年初预算减少了21611.63万元，下降20.44%。主要原因：预算项目调减19800.94万元，包括“19117000511-旱厕改造项目资金”等项目；预算结转下年11648.36万元，包括“19117000480-单立柱户外广告设施大修”等项目； 追加预算指标支出3.02万元，包括办公设备购置项目3.02万元；追加暂存款支出6923.52万元，包括循环经济产业园渗沥液处理厂二期工程市级补助资金项目1950万元；丰台区循环园渗沥液处理厂二期工程项目区级建设资金项目1893.63万元；丰台区循环经济产业园残渣填埋场地上填埋工程项目项目3027.36万元；丰台区循环经济产业园渗沥液应急暂存池项目52.53万元；往年结转支出2911.13万元，为“2017-2018年采暖季延长供暖财政补贴资金”

“城乡社区环境卫生”（款）2019年度决算64727.77万元，比2019年年初预算增加了4801.72万元，增长8.01%。主要原因：预算项目调减10610.93万元，包括“19117000370-2017年至2018年环卫设施建设项目尾款”等项目；预算结转下年1120.53万元，包括“19117000066-环卫设施建设”等项目；追加预算指标支出3639.43万元，为“19117000520-公厕保洁费（乡镇）”；追加暂存款支出7987.47万元，为追加园区运营资金项目7987.47万元；往年结转支出4906.27万元，包括“18117000493-南站地区环境整治项目市级资金”等项目

“其他城乡社区支出”（款）2019年度决算13824.77万元，比2019年年初预算增加了5627.36万元，增长68.65%。主要原因：预算项目调减16839.32万元，包括“18117000494-精品大街环境整治项目尾款”等项目；预算结转下年10531.24万元，包括“19117000367-2017年架空线入地项目区级补助款”等项目；追加预算指标支出17165.2万元，包括“19117000569-南苑-大红门地区违停抓拍探头安装”等项目；追加暂存款支出8414.27万元，包括“19117000534-2018年科技园区区域环境提升综合整治项目”等项目；往年结转支出7418.44万元，包括“18117000420-地下管廊管线普查统计分析经费”等项目。

- “住房保障支出”(类)2019年度决算548.87万元，比2019年年初预算增加了61.15万元，增长12.54%。其中：

“住房改革支出”（款）2019年度决算548.87万元，比2019年年初预算增加了61.15万元，增长12.54%。主要原因：发生人员调入情况增加支出。

- “灾害防治及应急管理支出”(类)2019年度决算60.24万元，比2019年年初预算减少了3.42万元，下降5.38%。其中：

“应急管理实务”（款）2019年度决算60.24万元，比2019年年初预算减少了3.42万元，下降5.38%。主要原因：“专职安全员经费”减少支出3.42万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出5835.13万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出5835.13万元，占本年财政拨款支出2.65%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2019年度决算5835.13万元，比2019年年初预算增加5835.13万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”（款）2019年度决算5835.13万元，比2019年年初预算增加5835.13万元，增长100%。主要原因：往年结转“渗沥液处理厂二期工程市级资金”支出1000万元，往年结转“丰台区循环园渗沥液处理厂二期工程项目区级建设资金”支出694.13万元，往年结转“2018年老旧供热管网改造工程市级资金”支出415万元，往年结转“丰台区2017年老旧供热管网改造工程”支出2983万元，往年结转“丰台区2018年老旧供热管网改造工程区级资金（第三批投资计划）”支出743万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4290.81万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数4.30万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算1.10万元增加3.20万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数4.3万元，比2019年年初预算数0万元增加4.3万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0；2019年因公出国（境）费用主要用于参加区政府组织的友好访问活动，2019年组织因公出国（境）团组0个、1人次，人均因公出国（境）费用4.3万元。

2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0.77万元减少0.77万元。主要原因：全年未发生公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元持平。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元持平。主要原因：按照公务用车改革工作要求，我委无公务用车。2019年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万0持平，主要原因：按照公务用车改革工作要求，我委无公务用车。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2019年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计119.97万元，比上年减少22.14万元，减少原因：将部分项目“维修（护）费”调整至“委托业务费。”

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额59856.29万元，其中：政府采购货物支出3305.46万元，政府采购工程支出41072.43万元，政府采购服务支出15478.41万元。授予中小企业合同金额41166.62万元，占政府采购支出总额的68.78%，其中：授予小微企业合同金额5261.84万元，占政府采购支出总额的8.79%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆31台，551.15万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算12112.61万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.城市道路：包括城市快速路、主干路、次干路、支路及其附属桥梁。

（各部门需根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释）

第三部分  2019年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京市丰台区城市管理委员会对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目35个，占部门项目总数的30.17%，涉及金额196,563.24万元。评价结果（概括评价总体情况）。

二、项目绩效评价报告

- （一）评价对象概况

普通程序评价项目1个，涉及金额40,000.00万元，评价得分在90分（含90分）以上的0个、评价得分在75-90分（含75分）的1个、评价得分在60-75分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0个；

- 简易程序评价项目34个，涉及金额156,563.2万元，评价得分在90分（含90分）以上的24个、评价得分在75-90分（含75分）的8个、评价得分在60-75分（含60分）的2个、评价得分在60分以下的0个。

- （二）评价结论

1.领导高度重视，各部门通力协作

部门自评工作是全过程预算绩效管理的重要组成部分，本次开展预算部门（单位）事后绩效自评和事中跟踪自评两项工作是区财政推行的一项重点工作，按照丰台区财政局关于开展2020年绩效自评工作的通知要求，各级领导对绩效自评工作高度重视，主管财务领导亲自布置工作，要求业务部门配合财务开展自评工作，为工作的顺利开展打下了坚实基础。

2.组织机构健全，人员职责分工明确

在领导高度重视的基础上，组成评价工作组，按照“谁使用资金，谁设定目标” 原则，“谁执行项目、谁花钱、谁填报”绩效评价表，制定绩效自评工作方案，财务部门、业务部门明确分工，财务部门负责组织协调，按财政自评工作要求，把握工作进度，提供项目预算执行等财务数据资料，汇总审核自评工作结果，并向财政部门报送自评结果资料；业务部门准备本部门负责项目业务基础性评价资料，按要求填报项目绩效自评表（自评简表），撰写部门普通评价项目绩效评价报告、2020年上半年跟踪报告，由于各部门协调配合，保障了部门自评工作的顺利推进。

3.项目管理严谨，资金使用效益明显

在项目执行过程中，严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《政府会计制度》等相关文件规定，以及内部控制制度中《预算管理办法》、《经费支出管理办法》等资金管理办法进行项目管理。 在项目资金的使用过程中严格履行“三重一大”资金审核、审批程序，使各项管理制度得到有效的执行，增强了部门支出责任和效率意识，保证了财政资金合理有效使用。

- （三）存在问题

1.绩效目标的设定不够具体、细化、缺乏量化。部分项目的指标设定过于宽泛，不具有可衡量性，部分指标设定与项目内容契合度不高。

2.部分项目缺少实施方案，或项目实施方案缺乏可操作性，控制作用不强。

3.管理制度不够健全。未制定独立的项目管理办法和项目资金管理办法，不利于保障项目有效实施，以及资金管理的规范性、合理性。

4.项目过程资料未及时归集整理。部分项目未及时、完整的收集项目过程的文件资料，导致项目绩效信息未能完整、充分体现。

5.满意度测评不够准确和完整，大部分项目未进行满意度调查，不能体现项目满意度水平。

- 建议

针对此次部门绩效自评中显现的问题，单位领导高度重视，将组织相关部门尽快落实整改，完善项目实施各个环节，提高项目管理水平，使财政资金的使用效益得到最大程度的提高。

我们将重点从以下几方面开展工作：

1.加强绩效目标论证

- 加强项目执行过程的绩效管理，加强绩效目标量化程度。进一步提高项目绩效科学化管理水平，强化绩效目标论证，增强绩效目标申报的科学性，进一步总结出具有可量化的绩效目标和成果。

2.加强项目过程管理

进一步加强项目实施的过程管理，结合项目实际情况，制定行之有效的管理措施和实施方案。项目执行过程做到“组织落实、人员落实、责任落实”，提高方案执行的有效性。并在项目实施过程及时、完整归集项目资料，妥善留存。

3.加强过程绩效管理

项目开展过程中，我们将逐步建立支撑财政支出绩效评价的信息资源数据库，跟踪项目绩效目标和预算执行的进展情况，及时对项目进行跟踪分析。逐步形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，实现全过程绩效控制和管理。

4.强化绩效管理理念

进一步强化部门绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

工作建议：

绩效评价作为近年来财政管理的新要求，意义重大且具有相当的专业性。希望财政部门对各预算单位加强宣传培训，对绩效评价的背景、目的与意义、程序与方法等进行深入讲解。并对绩效评价中的重点内容进行专项培训，如：项目的选定、评价指标体系的确定以及项目实施过程中的重要节点把控。以此提高部门自评的准确度和深入程度，使部门自评工作更具有现实意义。

- 按照北京市丰台区财政局关于开展2020年绩效自评工作的通知要求，我单位领导高度重视，要求各科室积极配合，主责部门进行工作安排，但在资料的收集和自评表填列过程中，部分科室人员对绩效意识不足，目标和指标理解不够，过程资料的留痕和收集情况有待提高。

- 项目支出绩效自评表

- 丰台区2018-2019采暖季区域锅炉房燃料补贴项目

北京市丰台区财政支出项目绩效评价报告

- 项目概述

- 项目概况

1、项目立项情况

当前供热行业的发展面临着人口、资源、城市安全与环境以及能源价格上涨的多重压力，供热发展要同时满足城市发展与环境的需求，再充分利用清洁能源和控制污染物排放等技术的同时，供热单位运行成本也在提高，供热价格实行政府定价，导致供热单位亏损运营，为确保冬季稳定供热和居民正常采暖，有效缓解因价格管控造成的供热单位政策性亏损，全市对供热单位按照居民供热面积给予供热燃料补贴，财政按照8:2的比例安排资金对全市区域锅炉供热方式承担居民供热的供热单位给予相应补贴。。

2、项目实施主体情况

丰台区2018-2019采暖季区域锅炉房燃料补贴项目由北京市丰台区城市管理委员会组织实施。

- 项目资金情况

根据丰财企年初批复〔2019〕60号文，2019年锅炉燃料供热补贴项目财政预算资金为40000万元。

根据市城管委《关于2018-2020年区域锅炉房居民供热燃料补贴标准及有关要求的通知》（京管函〔2018〕107号）文件有关要求，结合丰台区区域锅炉统计情况，资金分五次发放给供热单位，累计发放资金39497万元（其中市级资金35270万元，区级资金4227万元）。。

（三）绩效目标

预期总目标

该项目的实施为丰台区居民温暖过冬提供了保障，为维护和谐稳定的社会环境做出了贡献。

阶段性目标

2018-2019采暖季丰台区供热补贴区域锅炉房申报补贴437座（拨付431座）个居民集中供暖锅炉房，按照市城管委《关于2018-2020年区域锅炉房居民供热燃料补贴标准及有关要求的通知》（京管函〔2018〕107号）发放供热燃料补贴资金39497万元，对丰台区居民温暖过冬提供了保障。

具体指标如下：

产出数量指标：补贴锅炉房431个，补贴供热单位181家，补贴涉及居民供热面积5110万平方米。

产出质量指标：未按时供热锅炉房0个，未按时供热单位0个。正式供暖后按照全市统一要求，室内温度不得低于18℃。

产出进度指标：2019年3月、2019年9月、2019年11月、2019年12月、2020年5月分五次向辖区内供热单位发放补贴资金。

产出成本指标：发放供热燃料补贴共计394,974,969.51元，其中燃气376,325,062.51元，燃油6,705,545.28元，液化天然气1,760,431.39元，燃电3,755,230.33元，热电联产6,428,700.00元。18-19年采暖季供热燃料标准（元/㎡）：燃气7.67，燃油37.50 ，液化天然气21.68，燃电30.07。

社会效益指标：实现居民投诉逐步下降,较17-18年度投诉总量同比下降16.39%，调动供热单位的服务积极性，为保障居民冬季采暖提供有力保障。

可持续影响指标：保障居民冬季采暖，促进社会和谐稳定。

服务对象满意度指标：实现居民投诉逐步下降,较17-18年度投诉总量同比下降16.39%，供热单位满意度≥90%。

二、评价工作简述

（一）基本情况

1、评价的目的

通过对该项目开展绩效评价，促进北京市丰台区城市管理委员会项目资金预算的严谨性、规范化，完善项目管理的各项规章制度，提高项目支出财政资金使用的经济性、效率性和效益性。

- 评价的原则

科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关。

3、评价的方法

评价工作组采用资料核查及服务对象满意度调查等方法；专家组通过对北京市丰台区城市管理委员会提交相关资料的阅读、分析及提问反馈，按照评价指标体系和评分标准，对“丰台区2018-2019采暖季区域锅炉房燃料补贴”项目给予综合分析、考量，并各自独立出具专家评分、评价意见，最终由专家组组长汇总各个专家组成员的评价意见，填制专家意见汇总书。

4、评价指标体系

主要包括项目决策、项目管理、项目绩效3个方面，满分100分。一是决策指标(15分)，主要评价项目绩效目标和决策过程等内容；二是管理指标(30分)，主要评价项目资金和项目实施等内容；三是绩效指标(55分)，主要评价项目产出和项目效果等内容，评价指标体系如下：

| 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（15） | 绩效目标（5） | 目标内容（5） | 目标的明确性 | 2.5 |
|  |  |  | 目标的合理性 | 2.5 |
|  | 决策过程（10） | 决策依据（5） | 项目与规划和计划的相关性 | 3 |
|  |  |  | 项目内容的充分性 | 2 |
|  |  | 决策程序（5） | 项目决策程序的规范性 | 5 |
| 项目管理（30） | 项目资金（15） | 预算管理（6） | 预算编制情况 | 3 |
|  |  |  | 预算执行情况 | 3 |
|  |  | 财务管理（9） | 财务制度的健全性 | 3 |
|  |  |  | 财务制度执行情况 | 3 |
|  |  |  | 会计核算规范性 | 3 |
|  | 项目实施（15） | 组织机构（4） | 机构健全性 | 2 |
|  |  |  | 职责分工明确性 | 2 |
|  |  | 制度建设（5） | 项目管理制度的健全性 | 2 |
|  |  |  | 相关制度执行的有效性 | 3 |
|  |  | 过程控制（6） | 实施方案有效性 | 3 |
|  |  |  | 日常监督检查情况 | 3 |
| 项目绩效（55） | 项目产出（30） | 产出数量（10） | 实际产出数量与目标产出数量 | 10 |
|  |  | 产出质量（10） | 未按时供热锅炉房0个，未按时供热单位0个。正式供暖后按照全市统一要求，室内温度不得低于18℃ | 10 |
|  |  | 产出时效 （5） | 完成项目的时间进度控制程度 | 5 |
|  |  | 产出成本 （5） | 项目总预算控制数 | 5 |
|  | 项目效果（25） | 社会效益（10） | 实现居民投诉逐步下降,较17-18年度投诉总量同比下降16.39%，调动供热单位的服务积极性，为保障居民冬季采暖提供有力保障 | 10 |
|  |  | 可持续影响（10） | 保障居民冬季采暖，促进社会和谐稳定 | 10 |
|  |  | 服务对象满意度（5） | 实现居民投诉逐步下降,较17-18年度投诉总量同比下降16.39%，供热单位满意度 | 5 |
| 总分 |  |  |  | 100 |

（二）评价组织实施

2020年5月29日北京市丰台区城市管理委员会关于开展丰台区2018-2019采暖季区域锅炉房燃料补贴项目进行事后绩效评价（自评）工作会议，成立绩效评价工作组，6月01日制定完成了北京市丰台区城市管理委员会项目绩效自评工作方案，组织绩效评价工作组成员学习《丰台区财政局绩效评价工作手册》及《北京市财政支出绩效评价实施细则》等相关文件。

6月02日，组织针对性培训：评价工作组结合所负责项目的具体情况和特点对项目单位开展相关业务培训。

6月03日至6月05日，开展绩效目标填报审核工作，评价工作组对项目单位填制《绩效目标表》进行审核确认，项目单位，准备相关资料，根据指标体系内容和绩效报告范本，撰写绩效报告并报送评价工作组。

6月08日至6月10日，评价工作组根据资料清单，结合部门或项目实际情况收集资料，对所收集的资料进行核实和全面分析，对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

6月11日至6月15日，遴选专家，组成专家评价工作组，与专家和项目单位共同完善项目评价工作方案并细化评价指标，明确指标权重和评分标准，制定评价指标体系。

6月16日-6月18日，由于新冠病毒疫情影响，经与委托方协商沟通，本次评价形式采用函评方式进行。

6月19日-6月24日，确定评价指标最终稿，专家根据被评价单位提供资料及微信群相互沟通进行评价打分。

6月28日，工作组汇总专家意见，形成评价报告初稿。

6月29日至6月30日，与项目单位及业务科室沟通意见，修改和完善项目评价报告，形成正式稿（含简版报告）。

三、绩效评价分析

（一）项目决策评价分析

1、项目绩效目标分析

目标内容：绩效目标根据实施结果填报不够规范, 部分指标细化不足。考评平均分为4.42分，失分率为11.60%。

2、决策过程

（1）决策依据：项目补贴资金分五次发放合理性不足。考评平均分为4.60分，失分率为7.50%。

（2）决策程序：未见上会讨论、集体决策等文件。考评平均分为3.4分，失分率为32.00%。

项目决策评价分值满分15分，综合得分12.42分。

（二）项目管理评价分析

1、项目资金分析

（1）预算管理：项目预算不够细化。考评平均分为5.04分，失分率为17.75%。

（2）财务管理：丰台区供热燃料补贴专项资金使用管理暂行办法不规范，没有日期、文号，内容可操作性可控制作用不足。考评平均分为8.30分，失分率为7.78%。

2、项目实施情况

（1）组织机构：实施方案中对于分工和职责不够明确。考评平均分为2.36分，失分率为41.00%。

（2）制度建设：未见项目管理制度，以及企业上报数据复核程序不明确。考评平均分为3.66分，失分率为28.67%。

（3）过程控制：项目实施方案要素不完整，检查信息不明确。考评平均分为3.80分，失分率为36.67%。

项目管理评价分值满分30分，综合得分23.16分。

（三）项目绩效评价分析

1、项目支出分析

（1）产出数量：产出数量达到了绩效目标，。平均分为9.60分，失分率为4.00%。

（2）产出质量：产出质量达到要求及质量考核标准，但资料支撑不足。考评平均分为8.90分，失分率为11.00%。

（3）产出时效：项目尚有部分补贴未发放。故考评平均分为4.40分，失分率为12.00%。

（4）产出成本：项目产出成本控制在预算批复内。考评平均分为4.90分，失分率为2.00%。

2、项目效果分析

（1）社会效益：相关资料和数据不明确。考评平均分为9.20分，失分率为8.00%。

（2）可持续影响：相关资料呈现不足。考评平均分为9.40分，失分率为6.00%。

（3）服务对象满意度：调查的充分性不足，缺少区域供暖群众满意度反映。考评平均分为4.20分，失分率为16.00%。

项目绩效评价分值满分55分，综合得分50.60分。

- 评价结论

该项目内容充分，财务制度较为健全。需要改进的是：应根据绩效评价的要求，进一步完善和规范相关材料，做到程序规范、管理留痕，提高绩效管理水平，使绩效考评依据充分。“丰台区2018-2019采暖季区域锅炉房燃料补贴”项目绩效评价综合得分86.18分，项目综合绩效评定结论为“良好”。

- 问题

1、项目的相关决策信息不够完整。根据《京管函〔2018〕107号关于2018-2020年区域锅炉房居民供热燃料补贴标准及有关要求的通知》，由各区自行确定供热补贴标准，在相关项目资料中，未见丰台区政府对于丰台区城管委关于补贴标准的批复，项目相关的决策信息不够完整；

2、项目实施方案中明确：按照指定的《评价考核表》，同时结合各街道、乡（镇）对辖区内供热企业（单位）的考核进行综合打分，结合燃料补贴资金制定相应的综合绩效考评办法，实行差别化补贴。但是，该项目没有按照实施方案的要求绩效综合打分等，没有实行差别化补贴；

3、项目单位结合燃料补贴资金制定相应的综合绩效考评办法，对居民供热质量和夏季设备检修实施有效监督和管理，会同区财政局加强对供热燃料补贴资金使用的监督与财务管理，确保专款专用，但是未见提供有关资料；

4、该项目服务对象满意度指标设定为“实现居民投诉逐步下降，较2017—2018年度投诉总量同比下降16.39%，供热单位满意度大于等于90%”。但没有明确投诉量的计算方法，2017—2018年度投诉量比例以及2018—2019年投诉量是多少；只调查供热单位，没有调查居民的满意程度。

六、建议

1、根据《京管函〔2018〕107号关于2018-2020年区域锅炉房居民供热燃料补贴标准及有关要求的通知》要求：“各区城市管理委（市政市容委）会同区财政局制定本区供热补贴资金管理办法，将补贴核算发放与供热单位考核结果挂钩，实行差别化补贴”，制定和完善本区域的供热补贴资金管理办法，提高项目管理的规范性；

2、应重视项目实施方案的编制，做到细化可操作，落实责任部门和责任人；

3、建议应严格按照燃料补贴资金制定相应的综合绩效考评办法，加强资金使用监督与管理，确保财政资金专款专用；

4、应增强服务对象满意度调查的认识，全面准确设计调查范围完整反映服务对象对项目满意程度的全貌。

- 旱厕改造项目资金

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 旱厕改造项目资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区人民政府 |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 10000 | 7111.246877 |  |  |  | 10 | 71.11% | 7.1 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 10000 | 7111.246877 |  |  |  | 10 | 71.11% | 7.1 |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：根据《北京市落实厕所革命要求提升公厕服务品质方案》、《丰台区推进厕所革命工作实施方案》要求，在全区进行旱厕改造工作，推进实现公厕等级达标率100%的工作目标。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：根据《北京市落实厕所革命要求提升公厕服务品质方案》、《丰台区推进厕所革命工作实施方案》要求，在全区进行旱厕改造工作，2019年年底共改造旱厕345座，推进实现公厕等级达标率100%的工作目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 根据《北京市落实厕所革命要求提升公厕服务品质方案》、《丰台区推进厕所革命工作实施方案》要求，在全区进行旱厕改造工作，计划改造旱厕345座，推进实现公厕等级达标率100%的工作目标。 | 在全区进行旱厕改造工作，2019年年底共改造旱厕345座，推进实现公厕等级达标率100%的工作目标。 | 在全区进行旱厕改造工作，2019年共改造旱厕345座。 |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 达到《北京市公共厕所建设规范》建设标准，确保正常开放使用。 | 改造旱厕345座，达到《北京市公共厕所建设规范》建设标准，确保正常开放使用。 | 符合《北京市公共厕所建设规范》建设标准。 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 在全区进行旱厕改造工作，年底前完成改造旱厕345座。 | 在全区进行旱厕改造工作，年底前完成改造旱厕345座。 | 全年完成改造旱厕345座。 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 16000 | 14660 |  |  |  | 10 | 9.2 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 根据《北京市落实厕所革命要求提升公厕服务品质方案》、《丰台区推进厕所革命工作实施方案》要求，在全区进行旱厕改造工作，推进实现公厕等级达标率100%的工作目标。 | 根据《北京市落实厕所革命要求提升公厕服务品质方案》、《丰台区推进厕所革命工作实施方案》要求，在全区进行旱厕改造工作，推进实现公厕等级达标率100%的工作目标。 | 达到预期目标 |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 群众好评 | 得到群众好评 | 好评率达98% |  |  |  | 20 | 19.6 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.9 |  |

- 北京南站地区环境提升

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 北京南站地区环境提升 |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京丰台区人民政府 |  | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 9573万元 | 8642万元 | 10 | 90.3% | 9 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 9573万元 | 8642万元 | 10 | 90.3% | 9 |
|  |  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — |
| 年度目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (60分) | 数量指标 | 对北京南站南、北广场及周边区域道路进行环境改造，并对区域部分道路和标志性建筑物进行景观亮化提升。 | 铺装道路50000㎡；整修树池800个；修建护栏8000米；提升绿化30000㎡；规范广告牌匾500㎡；粉刷外立面13000㎡；增设便民座椅20个；新建公共卫生间面积90㎡；安装灯具4500套；铺设管线15000米；增设灯光秀13000㎡。 | 道路铺装49560㎡；整修树池792个；修建护栏7994.74米；提升绿化31041.57㎡；规范广告牌匾513.35㎡；粉刷外立面13706㎡；增设便民座椅23个；新建公共卫生间面积86㎡；在南站路及幸福路灯具安装520套、匝道灯具安装4836套，花坛灯具安装165套；铺设管线15000米；增设搜宝大厦外立面灯光秀13200㎡。 | 30分 | 25分 | 在实际实施中，部分内容发生变更。 |
|  |  | 质量指标 | 达到验收标准 | 达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《城镇道路工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城市道路养护技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》的标准 | 达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《城镇道路工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城市道路养护技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》的标准 | 10分 | 9分 |  |
|  |  | 进度指标 | 按时间完成进度 | 招投标计划时间：2020年4月底完成； 施工计划时间：2020年10月底完成施工； 验收时间：2020年11月底； 结算时间：2021年5月底 | 招投标完成时间：2020年4月； 施工时间：2020年5月至10月； 验收时间：2020年11月； 结算时间：2021年4月底 | 10分 | 10分 |  |
|  |  | 成本指标 | 9573万元 | 9573万元 | 8642万元 | 10分 | 9分 |  |
|  | 效 果 指 标 (30分) | 效益指标 | 经济效益指标 | 不产生直接经济效益 | 不产生直接经济效益 | 0分 | 0分 |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 改善区域环境，服务经济建设，带动区域发展。 | 周边区域环境得到改善，带动区域发展。 | 10分 | 9分 |  |
|  |  |  | 环境效益指标 | 改善周边环境，提升了景观品质，提高环境建设精细化水平。 | 周边环境得到改善，景观品质得到了提升，环境建设精细化水平得到有效提高。 | 10分 | 9分 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 美化净化群众身边环境，95%群众满意环境整治。 | 群众身边环境得到美化净化，97%群众满意环境整治。 | 10分 | 9分 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 89分 |  |

- 2019年道路大修检测项目

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 19117000379-2019年道路大修检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区人民政府 |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 6000 | 5469.755239 |  |  |  | — | 91% | 9 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 6000 | 5469.755239 |  |  |  | — | 91% | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 完成10条道路大修任务目标 |  |  |  | 已完成10条道路大修任务 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成计划内区属市政道路，包括人行步道和车行道整修 | 结合道路病害严重程度、使用寿命、地理位置等情况，确定年度任务目标，通过更换步道及翻修油面，达到道路大修标准，完成年度任务。 | 完成10条道路大修任务 |  |  |  | 符合指标要求 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准 | 符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准 | 达成预期指标 |  |  |  | 符合指标要求 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 2019年底前完成大修任务 | 达到100% | 达成预期指标 |  |  |  | 达到预期 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制财政预算评审金额内 | 6000万元 | 达成预期指标 |  |  |  | 达到预期 | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 通过对区属道路的大修改造，有效改善区属道路的交通环境 | 通过对区属道路的大修改造，有效改善区属道路的交通环境 | 达成预期指标 |  |  |  | 达到预期 | 20 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 提升群众交通通行满意度。 | 提升群众交通通行满意度。 | 达成预期指标 |  |  |  | 达到预期 | 20 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |

- 液化石油气补贴资金

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 液化石油气补贴资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区人民政府 |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 5610．984 | 3438．3015 |  |  |  | — | 61% | 6.1 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 5610．984 | 3438．3015 |  |  |  | — | 61% | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 对市液化气公司销售的液化石油气予以补贴，包括农村地区送气下乡和城镇地区平价气两个方面。 |  |  |  | 按照实际销售数对液化气公司送气下乡和平价气进行补贴。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成送气下乡59343瓶和平价气475686瓶销售补贴 | 535029瓶 | 535029瓶 |  |  |  | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 对符合条件119443户平价气用户和23234户惠民气用户全部纳入补贴范围 | 142677户 | 142677户 |  |  |  | 15 | 15 |  |
|  |  | 进度指标 | 按照进度计划拨付补贴，清算完成后全额支付 | 按照进度计划完成补贴拨付 | 按照进度计划完成补贴拨付 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 市区补贴合计金额 | 5610．984 | 3438．3015 |  |  |  | 10 | 6.1 | 数据截止到2019年10月，按照实际清算数拨付补贴资金。 |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 减少农村和城镇地区居民液化气使用成本 | 达成预期指标 | 部分达成预期指标 |  |  |  | 40 | 24.4 | 数据截止到2019年10月，按照实际清算数拨付补贴资金。 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.6 |  |

- 2019年路灯安装项目

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2019年路灯安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区人民政府 |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 5331.5 | 1772.3 |  |  |  | — | 33.2% | 3.32 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 5331.5 | 1772.3 |  |  |  | — | 33.2% | 3.32 |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：完成2019年路灯安装项目，改善出行环境 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：部分路段需要申请外电源未获得国家电网批复，暂缓施工 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 63条路 | 63条 | 43条 |  |  |  | 10 | 6.83 | 因部分路段已由其他产权单位安装路灯，或部分路段需要申请外电源未批复，暂缓施工 |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格 | 工程质量合格 | 工程质量合格 |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 进度指标 | 2019年12月31日完成 | 所有路灯全部完工 | 太阳能路灯完工25条路，常规路灯完成18条 |  |  |  | 10 | 6.83 | 因部分路段已由其他产权单位安装路灯，或部分路段需要申请外电源未批复，暂缓施工 |
|  |  | 成本指标 | 5331.5 | 5331.5 | 1772.3 |  |  |  | 10 | 3.2 | 项目支付了进度款，需要结算评审以支付剩余款项 |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益 | 完成2019年路灯安装项目，改善出行环境 | 达到 |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 各街道乡镇对服务对象满意 | 满意 |  |  |  | 10 | 10 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.18 |  |

- 2019年南苑-大红门地区断头路打通和通信架空线入地

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 19117000566-2019年南苑-大红门地区断头路打通和通信架空线入地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区人民政府 |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 4762.665363 | 1456.177853 |  |  |  | — | 30% | 3 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 4762.665363 | 1456.177853 |  |  |  | — | 30% | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 完成丰海北街、丰海南街、海户东路三条断头路打通相关工程 |  |  |  | 完成年内制定任务 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成丰海北街、丰海南街、海户东路三条断头路打通相关工程 | 通过完成对丰海北街、丰海南街、海户东路三条断头路打通任务，改善了南苑-大红门区域道路及交通环境。 | 完成30%总工程量 |  |  |  | 符合指标要求 | 20 | 跨年度工程 |
|  |  | 质量指标 | 符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准等相关工作标准 | 符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准等相关工作标准 | 达成预期指标 |  |  |  | 符合指标要求 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 2020年底完成相关工作 | 达到100% | 达成预期指标 |  |  |  | 达到预期 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制财政预算评审金额内 | 4700万元 | 达成预期指标 |  |  |  | 达到预期 | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 改善区域交通环境，增强群众的生活幸福感 | 改善区域交通环境，增强群众的生活幸福感 | 达成预期指标 |  |  |  | 达到预期 | 20 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 提升群众交通通行满意度。 | 提升群众交通通行满意度。 | 达成预期指标 |  |  |  | 达到预期 | 20 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |

- 2018年丰台区背街小巷环境整治尾款

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2018年丰台区背街小巷环境整治尾款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） |  | 执行率（B/A) | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 4376.99万元 | 4376.99万元 |  |  |  | 10分 |  | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 其中:财政拨款 |  | 4376.99万元 | 4376.99万元 |  |  |  | 10分 |  | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | - | - |  |  |  | - |  |  | — |  |
| 年度目标 | 年初设定目标 以“美丽丰台，环境先行”为主题，加强群众身边环境问题管理，开展背街小巷环境提升和生态环境建设，强化城市公共空间、环境秩序、失管区域、牌匾标识和公共服务设施治理，营造干净整洁、规范有序的城乡环境，进一步提升城乡环境水平。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 按照市城管委《中心城区及通州区建成区背街小巷环境整治提升标准内容》文件要求，工作标准概括为“八无两规范一创建”。即“八无”：无私搭乱建、无开墙打洞、无乱占道、无外立面破损、无违规广告牌匾、无道路破损、无违规经营、无堆物堆料，“两规范”：规范停车、规范架空线，“一创建”：创建五好文明街巷。完成了2018年66条背街小巷环境整治任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 |  | 得分 | 未完成原因分析 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 无私搭乱建、无开墙打洞、无乱停车、无乱占道、无乱搭架空线、无外立面破损、无违规广告牌匾、无道路破损、无违规经营、无堆物堆料 | 立面整饰29000平方米，拆除违规牌匾标识1000个，整修破损路面308000平方米，拆除违法建筑2000平方米，补建绿化植被1300平方米，梳理架空线路14100米，清理垃圾渣土13000立方米，整修管线2500米，铁艺围栏750米.。 |  | 立面整饰27000平方米，拆除违规牌匾标识1000个，整修破损路面300000平方米，拆除违法建筑2000平方米，补建绿化植被1100平方米，梳理通信架空线路14100米，清理垃圾渣土11000立方米，整修管线2500米，铁艺围栏750米。 |  |  |  | 30分 |  | 28分 | 在实际实施中，部分内容发生变更。 |  |
|  |  | 质量指标 | 合格 | 达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《城镇道路工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城市道路养护技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》的标准、背街小巷环境整治提升标准“八无两规范一创建” |  | 达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《城镇道路工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城市道路养护技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》的标准、背街小巷环境整治提升标准“十八两规范一创建” |  |  |  | 10分 |  | 10分 |  |  |
|  |  | 进度指标 | 按计划完成项目进度 | （一）4月份前完成项目方案设计工作； （二）7月底完成工程项目招投标； （三）8月至10月为全面施工阶段； （四）11月份市区组织验收； （五）12月份完成项目结算评审资料报送工作。 （六）次年4月份前提交结算评审报告和绩效评审资料。 |  | （一）4月份前完成项目方案设计工作； （二）7月底完成工程项目招投标； （三）8月至10月为全面施工阶段； （四）11月份市区组织验收； （五）12月份完成项目结算评审资料报送工作。 （六）次年4月份前提交结算评审报告和绩效评审资料。 |  |  |  | 10分 |  | 10分 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 43769856.08元 | 43769856.08元 |  | 43769856.08元 |  |  |  | 10分 |  | 10分 |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 经济效益指标 | 不产生直接经济效益 |  | 不产生直接经济效益 |  |  |  | 10分 |  | 10分 |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 改善区域环境，服务经济建设，带动区域发展。 |  | 周边区域环境得到改善，带动区域发展。 |  |  |  | 10分 |  | 10分 |  |  |
|  |  |  | 环境效益指标 | 改善周边环境，提升了景观品质，提高环境建设精细化水平。 |  | 周边环境得到改善，景观品质得到了提升，环境建设精细化水平得到有效提高。 |  |  |  | 10分 |  | 10分 |  |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 美化净化群众身边环境，95%群众满意背街小巷环境整治；街乡镇对整治的背街小巷满意度100% |  | 群众身边环境得到美化净化，93%群众满意环境整治。 |  |  |  | 10分 |  | 9分 |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |

- 环卫设施建设

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 环卫设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区人民政府 |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 4250 | 1322.043927 |  |  |  | 10 | 31.11% | 3.1 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 4250 | 1322.043927 |  |  |  | 10 | 31.11% | 3.1 |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：计划实施新改建垃圾中转站2座；对破损严重影响正常使用的公厕进行改造升级；完成公厕更换彩钢屋面工作；整改第二批垃圾中转站彩钢板建筑。通过2019年环卫设施建设项目开展，进一步完善环卫设施。 |  |  |  | 通过2019年环卫设施建设项目开展，进一步完善环卫设施。年度总体目标完成情况综述：1、人大代表建议怡海花园新建垃圾中转站因公交场站腾退推迟，无可用建设位置取消建设；芳城园垃圾中转站建设方案于2019年6月确定，经设计、预算评审等工作，于年底启动施工工作，计划于2020年完成建设。 2、新建公厕5座，改造公厕23座，于2019年9月开展施工工作，计划于2020年完成建设。 3、完成公厕彩钢屋面整改147座。 4、启动第二批13座垃圾中转站彩钢板整改工程，现已启动施工，计划2020年完成建设。 5、完成380套公共厕所引导牌安装工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 计划实施新改建垃圾中转站2座；对破损严重影响正常使用的公厕进行改造升级；完成公厕更换彩钢屋面工作；整改第二批垃圾中转站彩钢板建筑。 | 启动建设施工，尽快推进施工进展。 | 启动建设施工，尽快推进施工进展。部分项目已完成。 |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 完成《生活垃圾处理年度目标责任书》、《北京市落实厕所革命要求提升公厕服务品质方案》、区政府彩钢板建筑整治要求及人大代表、政协委员的关于环卫设施建设问题的建议提案及群众反映强烈的环卫设施建设问题的工作任务。 | ≥98% | 98% |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 完成公厕彩钢板屋面整治；推进公厕及垃圾中转站新改建施工工作。 | 完成公厕彩钢板屋面整治；推进公厕及垃圾中转站新改建施工工作。 | 达到预期目标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 4250 | 3658 |  |  |  | 10 | 8.6 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 完成全区垃圾无害化处理100%目标；完成市区政府厕所革命实事任务；消除彩钢板建筑安全隐患。 | 完成全区垃圾无害化处理100%目标；完成市区政府厕所革命实事任务；消除彩钢板建筑安全隐患。 | 达到预期目标 |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 群众好评 | 得到群众好评 | 好评率达98% |  |  |  | 20 | 20 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.7 |  |

- 2019年区属长途客运场站疏解补助资金

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2019年区属长途客运场站疏解补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区人民政府 |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 4118.48 | 4118.48 |  |  |  | — | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 4118.48 | 4118.48 |  |  |  | — | 100% | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 根据2018年疏解整治促提升专项行动的要求，对2017年完成疏解的丽泽、木樨园客运站的运营损失给予疏解补助资金支持。 |  |  |  | 根据2018年疏解整治促提升专项行动的要求，对2017年完成疏解的丽泽、木樨园客运站的运营损失给予疏解补助资金支持。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 一次性划拨 | 一次性划拨 | 一次性划拨 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 2017年完成疏解的丽泽、木樨园客运站的运营损失给予疏解补助资金支持。 | 2017年完成疏解的丽泽、木樨园客运站的运营损失给予疏解补助资金支持。 | 2017年完成疏解的丽泽、木樨园客运站的运营损失给予疏解补助资金支持。 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 年内完成 | 年内完成 | 年内完成 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 4118.48万元 | 4118.48万元 | 4118.48万元 |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 落实对丽泽、木樨园客运站的运营损失进行资金补助。 | 对丽泽、木樨园客运站的运营损失进行资金补助。 | 达到预期目标 |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 及时协调补助资金划拨 | 及时协调补助资金划拨 | 满意 |  |  |  | 20 | 20 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |

- 2019年交通综合整治项目

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2019年交通综合整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区人民政府 |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 4000 | 3237.560378 |  |  |  | — | 80.94% | 8 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 4000 | 3237.560378 |  |  |  | — | 80.94% | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 一是完成5处以上疏堵工程及2处以上区域交通综合治理、断头路打通等工作；二是开展道路违章车辆和小区“僵尸车”清拖工作；三是结合街道、乡镇上报的堵点、乱点和开展的学校、医院门前周边交通秩序治理以及人大代表建议，政协委员提案件的办理等开展的道路治理工作。通过交通疏堵和交通综合治理工程提高道路的通行能力，完善了交通设施，提高市民及外来人员对交通环境和政府工作的满意度和安全感。通过开展违章车辆和“僵尸车”清托服务，达到道路临时停车泊位周转率，还车位于民的社会效果。 |  |  |  | 一是完成5处以上疏堵工程及2处以上区域交通综合治理、断头路打通等工作；二是开展道路违章车辆和小区“僵尸车”清拖工作；三是结合街道、乡镇上报的堵点、乱点和开展的学校、医院门前周边交通秩序治理以及人大代表建议，政协委员提案件的办理等开展的道路治理工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 一是完成5处以上疏堵工程及2处以上区域交通综合治理、断头路打通等工作；二是开展道路违章车辆和小区“僵尸车”清拖工作； | 一是完成5处以上疏堵工程及2处以上区域交通综合治理、断头路打通等工作；二是开展道路违章车辆和小区“僵尸车”清拖工作6933辆； | 完成预期指标 |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格，及时完成违章车辆清拖任务 | 竣工验收合格，及时完成违章车辆清拖任务 | 实现预期指标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 按计划完成 | 按计划完成 | 完成 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 4000万元 | 4000万元 | 3237.560378万元，完成80.94% |  |  |  | 10 | 8 | 根据实际工程量拨付 |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 1、通过交通疏堵和交通综合治理工程提高了道路的通行能力，完善了交通设施，提高市民及外来人员对交通环境和政府工作的满意度和安全感。2、通过开展违章车辆和“僵尸车”清托服务，达到道路临时停车泊位周转率，还车位于民的社会效果。 | 1、通过交通疏堵和交通综合治理工程提高了道路的通行能力，完善了交通设施，提高市民及外来人员对交通环境和政府工作的满意度和安全感。2、通过开展违章车辆和“僵尸车”清托服务，达到道路临时停车泊位周转率，还车位于民的社会效果。 | 达到预期目标 |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 通过交通疏堵和交通综合治理工程的实施，保障了周边市民出行，为民众营造舒适的出行环境，提高其生活满意度及幸福指数；公众满意度≥90%。 | 通过交通疏堵和交通综合治理工程的实施，保障了周边市民出行，为民众营造舒适的出行环境，提高其生活满意度及幸福指数 | 满意 |  |  |  | 20 | 20 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |

- 2019年非环卫公厕保洁

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2019年非环卫公厕保洁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  | 实施单位: 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 5656.521192 |  | 4101.857367 | 10 | 73% | 7.3 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
|  |  |  | 其中：财政拨款 | 5656.521192 |  | 4101.857367 | 10 | 73% | 7.3 |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标: 完成全区857座非环卫管理的三类及以上公厕保洁工作。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 通过对公厕开展专业化保洁服务，努力改善地区百姓如厕环境，使地区百姓对如厕环境满意。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成 原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （20分） | 二类公厕保洁 | 10 | 完成227座二类公厕保洁 | 227座 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 10 |  |
|  |  |  | 三类公厕保洁 | 10 | 完成630座三类公厕保洁 | 630座 |  |  | 10 |  |
|  |  | 质量指标 （10分） | 按照市级公厕保洁标准开展公厕保洁服务工作 | 10 | ≥98% | 98% | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%(含60%)、60-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 公厕保洁时间 | 10 | 1月1日至12月31日 | 全部完成 |  |  | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 10 | 5656.521192 | 4101.857367 |  |  | 7.3 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益 指标 | 通过对公厕开展专业化保洁服务，努力改善地区百姓如厕环境。 | 20 | 随着旱厕改造工作的完成，改善了地区百姓如厕环境 | 达到预期目标 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 18 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 全区老百姓对公厕保洁工作的总体满意度达到90% | 20 | 达到90% | 达到预期目标 | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.6 |  |

- 粪便处理运行费

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 丰台区2019年度粪便处理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区人民政府 |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 3000 | 3000 |  |  |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 3000 | 3000 |  |  |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：通过粪便费的使用，达到全区公共厕所所产生的粪便100%实现无害化处理的目标，并严格按照区财政政策以及特许经营合同事项拨付、使用、监管资金。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：通过粪便费的使用，达到全区公共厕所所产生的粪便100%实现无害化处理的目标，项目资金拨付、使用、监管正常。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 2019年粪便处理量371804.89吨。 | 371804.89吨 | 371804.89吨 |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 经处理的粪便出水达到北京市地方标准《水污染物排放标准》；环境恶臭符合GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》。 | 经处理的粪便出水达到北京市地方标准《水污染物排放标准》；环境恶臭符合GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》。 | 达到预期目标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 按月实际处理量以及粪便处理单价（82元/吨）进行支付 | 按月实际处理量以及粪便处理单价（82元/吨）进行支付 | 按月实际处理量以及粪便处理单价（82元/吨）完成支付 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 站日均处理量480吨以内，按480吨日定额进行支付，站日均处理量超过480吨，按实际处理量进行支付。 粪便处理费单价为82元/吨 | 3000万 | 3000万 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 通过政府购买服务的方式，引进社会化、市场化公司，运用专业处理技术，提高了我区环境卫生治理水平，增加了环卫设施和环境治理的科技含量，降低了粪便污染，实现了粪便无害化处理。 | 通过政府购买服务的方式，引进社会化、市场化公司，运用专业处理技术，提高了我区环境卫生治理水平，增加了环卫设施和环境治理的科技含量，降低了粪便污染，实现了粪便无害化处理 | 达到预期目标 |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 解决了因粪便无序消纳对居民、环境的影响 | 解决了因粪便无序消纳对居民、环境的影响 | 达到预期目标 |  |  |  | 20 | 20 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |

- 丰台区2017年老旧供热管网改造工程

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 丰台区2017年老旧供热管网改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区人民政府 |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 2983 | 2983 |  |  |  | — | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 2983 | 2983 |  |  |  | — | 100% | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 丰台区2017年老旧供热管网改造工程已于2018年11月30日完成全部项目的竣工验收。按照市级改造文件有关要求需向相关改造单位拨付区级改造补贴资金。 |  |  |  | 丰台区2017年老旧供热管网改造工程已于2018年11月30日完成全部项目的竣工验收。区级配套补贴资金于2019年12月完成拨付。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 补贴8家改造单位 | 8 | 8 |  |  |  | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 降低管网跑冒滴漏情况，提升供热质量 | 降低管网跑冒滴漏情况，提升供热质量 | 降低管网跑冒滴漏情况，提升供热质量 |  |  |  | 9 | 9 | 无 |
|  |  | 进度指标 | 本年度完成 | 本年度完成 | 2019年12月完成拨付 |  |  |  | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 成本指标 | 拨付补贴资金2983万元 | 2983万元 | 2983万元 |  |  |  | 20 | 20 | 无 |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 为保障居民冬季采暖提供有力保障 | 为保障居民冬季采暖提供有力保障 | 为保障居民冬季采暖提供有力保障 |  |  |  | 20 | 20 | 无 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 居民投诉逐步下降 | 达成预期指标 | 达成预期指标 |  |  |  | 19 | 19 | 无 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |

- 2017年至2018年环卫设施建设项目尾款

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2017年至2018年环卫设施建设项目尾款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区人民政府 |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 2133.7013 | 1193.019346 |  |  |  | 10 | 55.91% | 5.6 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 2133.7013 | 1193.019346 |  |  |  | 10 | 55.91% | 5.6 |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：完成2017年新改建垃圾中转站及公厕工程尾款及质保金支付；完成2018年农村地区30座公厕品质提升项目尾款及质保金支付；完成2018年第二批30座公厕品质提升项目尾款及质保金支付；完成人大代表建议涉及新改建公厕项目尾款支付。通过2017年至2018年环卫设施建设项目尾款支付工作，完成2017年至2018年中转站、公厕新改建项目，进一步完善环卫设施。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：完成2017年新改建垃圾中转站及公厕工程尾款及质保金支付；完成2018年农村地区30座公厕品质提升项目尾款及质保金支付；完成2018年第二批30座公厕品质提升项目尾款及质保金支付；完成人大代表建议涉及新改建公厕项目尾款支付。通过2017年至2018年环卫设施建设项目尾款支付工作，完成2017年至2018年中转站、公厕新改建项目，进一步完善环卫设施。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成2017年新改建垃圾中转站及公厕工程尾款及质保金支付；完成2018年农村地区30座公厕品质提升项目尾款及质保金支付；完成2018年第二批30座公厕品质提升项目尾款及质保金支付；完成人大代表建议涉及新改建公厕项目尾款支付。 | 完成2017年新改建垃圾中转站及公厕工程尾款及质保金支付；完成2018年农村地区30座公厕品质提升项目尾款及质保金支付；完成2018年第二批30座公厕品质提升项目尾款及质保金支付；完成人大代表建议涉及新改建公厕项目尾款支付。 | 按照计划完成2017年至2018年环卫设施建设项目结算及尾款支付 |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 达到《北京市密闭式垃圾清洁站建设（改造）技术导则》及《北京市公共厕所建设规范》建设标准，确保环卫设施正常开放使用。 | 按照《北京市密闭式垃圾清洁站建设（改造）技术导则》及《北京市公共厕所建设规范》建设标准进行建设并确保环卫设施正常开放使用。 | 符合《北京市密闭式垃圾清洁站建设（改造）技术导则》及《北京市公共厕所建设规范》建设标准。 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 年底前完成2017年至2018年环卫设施建设项目结算及尾款支付 | 年底前完成2017年至2018年环卫设施建设项目结算及尾款支付 | 完成2017年至2018年环卫设施建设项目结算及尾款支付 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 2133.7013 | 1193.019346 |  |  |  | 10 | 5.6 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 完成2017年至2018年环卫设施建设项目尾款支付，确保环卫设施正常开放使用。 | 完成2017年至2018年环卫设施建设项目尾款支付，确保环卫设施正常开放使用。 | 达到预期目标 |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 群众好评 | 得到群众好评 | 好评率达98% |  |  |  | 20 | 19.6 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.8 |  |

- 2018年科技园区区域环境提升综合整治项目

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 19117000535-2018年科技园区区域环境提升综合整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区人民政府 |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 908.5 | 908.5 |  |  |  | — | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 908.5 | 908.5 |  |  |  | — | 100% | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 完成区域内交通综合整治、违章抓拍、智能交通、道路交通工程整治内容 |  |  |  | 完成区域内交通综合整治、违章抓拍、智能交通、道路交通工程整治内容 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成区域内交通综合整治、违章抓拍、智能交通、道路交通工程整治内容 | 通过完成违章抓拍、智能交通、道路交通工程整治内容，完成区域内交通综合整治、 | 完成三项整治内容 |  |  |  | 符合指标要求 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准 | 符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准 | 达成预期指标 |  |  |  | 符合指标要求 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 2019年6月底前完成整治任务 | 达到100% | 达成预期指标 |  |  |  | 达到预期 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制财政预算评审金额内 | 908.5万元 | 达成预期指标 |  |  |  | 达到预期 | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 通过对区域道路交通整治内容，有效改善区属道路的交通环境 | 通过对区域道路交通整治内容，有效改善区属道路的交通环境 | 达成预期指标 |  |  |  | 达到预期 | 20 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 提升群众交通通行满意度。 | 提升群众交通通行满意度。 | 达成预期指标 |  |  |  | 达到预期 | 20 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |

- 2011—2014年看丹路改造工程

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 19117000498-2011—2014年看丹路改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区人民政府 |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 515 | 241.730133 |  |  |  | — | 50% | 5 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 515 | 241.730133 |  |  |  | — | 50% | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 完成看丹路道路工程建设计划 |  |  |  | 完成道路工程计划 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成看丹路道路工程建设计划 | 通过完成看丹路道路工程建设任务，完成道路建设计划，改善道路整体环境。 | 达成预期指标 |  |  |  | 符合指标要求 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准 | 符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准 | 达成预期指标 |  |  |  | 符合指标要求 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 2019年支付尾款 | 达到100% | 达成预期指标 |  |  |  | 达到预期 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制财政预算评审金额内 | 500万元 | 达成预期指标 |  |  |  | 达到预期 | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 通过看丹路的道路改造，有效改善区属道路的交通环境 | 通过对区属道路的大修改造，有效改善区属道路的交通环境 | 达成预期指标 |  |  |  | 达到预期 | 20 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 提升群众交通通行满意度。 | 提升群众交通通行满意度。 | 达成预期指标 |  |  |  | 达到预期 | 20 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |

- 垃圾分类达标居住小区日常运行管理费

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 垃圾分类达标居住小区日常运行管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区人民政府 |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 1827.757242 | 1823.175745 |  |  |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 1827.757242 | 1823.175745 |  |  |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：进一步推进我区生活垃圾减量化、无害化、资源化处理。通过垃圾分类达标居住小区日常规范运行，提升达标小区垃圾分类水平。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：1、全区所有垃圾分类达标小区全部实施专业化运行管理。2、生活垃圾分类知晓率、参与率、正确投放率进一步提升，居民分类意识、分类习惯逐渐养成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 服务天数 | 365天 | 365天 |  |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 服务小区 | 242个 | 242个 |  |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 累计服务户数 | 176049户 | 176049户 |  |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 厨余垃圾规范收运处理 | 100% | 100% |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 培训时间 | 2019年1月1日正式实施 | 2019年1月1日正式实施 |  |  |  | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1913.828267万元以下 | 1909.9019万元 |  |  |  | 10 | 9.9 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 居民生活垃圾分类意识逐步提高、源头分类习惯逐步养成，生活垃圾减量化、资源化、无害化水平逐步提升 | 居民生活垃圾分类意识逐步提高、源头分类习惯逐步养成，生活垃圾减量化、资源化、无害化水平逐步提升 | 达到预期目标 |  |  |  | 20 | 16 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 垃圾分类知晓率、正确投放率进一步提高 | 垃圾分类知晓率、正确投放率进一步提高 | 达到预期目标 |  |  |  | 20 | 16 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.9 |  |

- 2019年综合管廊项目

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2019年综合管廊项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区人民政府 |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 1500 | 1041.1 |  |  |  | — | 69.4% | 6.94分 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 1500 | 1041.1 |  |  |  | — | 69.4% | — |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：1、完成丰台区综合管廊布局规划（2017年-2035年）2、完成道路地下病害检测及安全状况评定项目3、完成道路路面智能地井安全监控服务项目 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：1、丰台区综合管廊布局规划（2017年-2035年）完成设计总量100% 2、道路地下病害检测及安全状况评定项目完成工程总量的100% 3、道路路面智能地井安全监控服务项目2019年未实施 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 道路检测范围 | 对丰台区75条路84.6公里的道路进行道路地下病害检测及安全状况评估 | 完成75条路约84.6公里的道路检测 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 规划完成情况 | 完成丰台区综合管廊布局规划 | 完成丰台区综合管廊布局规划 |  |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 井盖安装数量 | 对丰台区18条路安装共1227个井盖 | 未实施 |  |  |  | 5 | 0 | 此项目于2019年11月1日签订合同，因井盖安装主要功能为防汛使用，经委里研究决定将此项目延迟至2020年6月份进场施工。 |
|  |  | 质量指标 | 道路检测 | 按照合同要求进行检测 | 完成规定的检测范围并制作成果文件 |  |  |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 管廊规划 | 按照合同要求进行检测 | 完成规划布局并通过专家评审会 |  |  |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 智能地井 | 按照合同要求进行检测 | 未实施 |  |  |  | 2 | 0 | 此项目于2019年11月1日签订合同，因井盖安装主要功能为防汛使用，经委里研究决定将此项目延迟至2020年6月份进场施工。 |
|  |  | 进度指标 | 道路检测 | 按照合同约定期限 | 100% |  |  |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 管廊规划 | 按照合同约定期限 | 100% |  |  |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 智能地井 | 按照合同约定期限 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 此项目于2019年11月1日签订合同，因井盖安装主要功能为防汛使用，经委里研究决定将此项目延迟至2020年6月份进场施工。 |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 | 1500 | 1041.1 |  |  |  | 10 | 6.94 | 此项目于2019年11月1日签订合同，因井盖安装主要功能为防汛使用，经委里研究决定将此项目延迟至2020年6月份进场施工。 |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 1、消除因道路地下病害问题引发的各种塌陷事故的产生2、完成丰台区综合管廊布局规划（2017年-2035年），为丰台区综合管廊建设提供指导依据3、对全区18条重点道路安装1227个井盖，对防汛期间的井盖设施的平稳运行情况进行监测 | 完成预期指标 | 完成预期指标 |  |  |  | 20 | 15 | 智能井盖安装项目于2019年11月1日签订合同，因井盖安装主要功能为防汛使用，经委里研究决定将此项目延迟至2020年6月份进场施工 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 1、消除因道路地下病害问题引发的各种塌陷事故的产生，为下一步道路养护计划提供依据2、完成丰台区综合管廊布局规划（2017年-2035年），为丰台区综合管廊建设提供指导依据3、对全区18条重点道路安装1227个井盖，对防汛期间的井盖设施的平稳运行情况进行监测 | 完成预期指标 | 完成预期指标 |  |  |  | 20 | 15 | 智能井盖安装项目于2019年11月1日签订合同，因井盖安装主要功能为防汛使用，经委里研究决定将此项目延迟至2020年6月份进场施工 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.88分 |  |

- 2019年公共自行车运行维护和共享单车规范管理项目

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2019年公共自行车运行维护和共享单车规范管理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区人民政府 |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 1500 | 1488.721 |  |  |  | — | 99.25% | 9.9 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 1500 | 1488.721 |  |  |  | — |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 对丰台区8000余套公共自行车系统运营维护管理，对20余万辆共享单车停放规范管理，安装电子围栏,施划停放区域，对违停车辆进行清拖和停放管理。通过治理，规范公共自行车和共享单车停车秩序，美化交通环境，提高道路通行能力，提升绿色出行指数。 |  |  |  | 对丰台区8000余套公共自行车系统运营维护管理，对20余万辆共享单车停放规范管理，安装134处电子围栏,施划停放区域，对违停车辆进行清拖和停放管理。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 运营维护管理8000余套公共自行车系统，规范管理20余万辆共享单车停放，安装134余处电子围栏 | 运营维护管理8000余套公共自行车系统，规范管理20余万辆共享单车停放，安装134余处电子围栏 | 完成预期指标 |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 运营维护管理8000余套公共自行车系统，规范管理20余万辆共享单车停放，安装134余处电子围栏 | 运营维护管理8000余套公共自行车系统，规范管理20余万辆共享单车停放，安装134余处电子围栏 | 实现预期指标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 年内完成 | 年内完成 | 完成 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 1500万元 | 1500万元 | 1488.721万元，完成99.25% |  |  |  | 20 | 9.9 | 根据实际拨付 |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 通过治理，规范公共自行车和共享单车停车秩序，美化交通环境，提高道路通行能力，提升绿色出行指数。 | 通过治理，规范公共自行车和共享单车停车秩序，美化交通环境，提高道路通行能力，提升绿色出行指数。 | 达到预期目标 |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 结合用户拨打热线或通过互联网媒体发布的意见建议、求助信息等问题的反馈情况，制定服务对象满意度指标，用户满意率不低于90%，投诉反馈率不低于90%。 | 结合用户拨打热线或通过互联网媒体发布的意见建议、求助信息等问题的反馈情况，制定服务对象满意度指标，用户满意率不低于90%，投诉反馈率不低于90%。 | 满意 |  |  |  | 20 | 19 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.8 |  |

- 2019年慢行系统改造项目

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 19117000486-2019年慢行系统改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区人民政府 |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 1000 | 877.467774 |  |  |  | — | 87% | 8.7 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 1000 | 877.467774 |  |  |  | — | 87% | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 完成2019年慢行计划任务 |  |  |  | 完成年初计划任务 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成2019年慢行计划任务 | 按照“一保两优化，三无四加强”整治标准，全面提升慢行系统品质，完成年度任务。 | 完成年初制定安装计划 |  |  |  | 符合指标要求 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合城市道路养护规范、自行车道和人行道治理指南、城市道路空间设计规范 | 符合城市道路养护规范、自行车道和人行道治理指南、城市道路空间设计规范 | 达成预期指标 |  |  |  | 符合指标要求 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 2019年底完成计划任务 | 达到100% | 达成预期指标 |  |  |  | 达到预期 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制财政预算评审金额内 | 1000万元 | 达成预期指标 |  |  |  | 达到预期 | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 完善步道、为非机动车出行、行人提供美好、安全的出行环境 | 完善步道、为非机动车出行、行人提供美好、安全的出行环境 | 达成预期指标 |  |  |  | 达到预期 | 20 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 提升群众交通通行满意度。 | 提升群众交通通行满意度。 | 达成预期指标 |  |  |  | 达到预期 | 20 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.7 |  |

- 2019年货车运输监控项目

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2019年货车运输监控项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区人民政府 |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 1000 | 988.130565 |  |  |  | — | 98.81% | 9.8 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 1000 | 988.130565 |  |  |  | — | 98.81% | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 按照丰台区关于环境、环保总体工作安排和部署，结合2018年7月24日区委领导及“区绿工组”到交通支队调研期间的领导指示精神，参照近期丰台区“丰北路、西四环主辅路”安装正面抓拍货车监控的成功做法，在丰台区三、四环路、城市主要进出京连络线进行“货车专项违法监控系统”的建设，进一步加大货车执法管控力度，降低重特大交通事故发生几率，改善大气污染状况。 |  |  |  | 在36条路，其中长兴路、长青路、南宫迎宾路、大灰厂路、园博大道、京周路及大灰厂东路暂时不实施，68个点位（方向）设置103套标清违法监测设备。依据现况道路实际情况，道路整体需求，有针对性的安装监控设备，实现智慧交通，完成对路面车辆的监控。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 68个点位（方向）设置103套标清违法监测设备 | 68个点位（方向）设置103套标清违法监测设备 | 完成预期指标 |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 前端设备安装调试及联网工作，并将图像采集后通过公安专网由交通支队负责录入“非现场执法系统”。 | 前端设备安装调试及联网工作，并将图像采集后通过公安专网由交通支队负责录入“非现场执法系统”。 | 实现预期指标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 按计划完成 | 按计划完成 | 年内完成 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 1000万元 | 988.130565万元 | 988.130565万元，完成98.81% |  |  |  | 10 | 9.8 | 根据实际工程量拨付 |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 加大货车执法管控力度，降低重特大交通事故发生几率，改善大气污染状况。 | 加大货车执法管控力度，降低重特大交通事故发生几率，改善大气污染状况。 | 达到预期目标 |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 全面强化外埠重型货车监管，减少重型载货车辆过境穿行，满足日常视频监控、图像调取、应急处置等管理需求，为交通指挥决策提供技术保障。 | 全面强化外埠重型货车监管，减少重型载货车辆过境穿行，满足日常视频监控、图像调取、应急处置等管理需求，为交通指挥决策提供技术保障。 | 满意 |  |  |  | 20 | 20 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.6 |  |

- 2018年科技园区交通综合治理项目

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 19117000535-2018年科技园区区域环境提升综合整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区人民政府 |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 908.5 | 908.5 |  |  |  | — | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 908.5 | 908.5 |  |  |  | — | 100% | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 完成区域内交通综合整治、违章抓拍、智能交通、道路交通工程整治内容 |  |  |  | 完成区域内交通综合整治、违章抓拍、智能交通、道路交通工程整治内容 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成区域内交通综合整治、违章抓拍、智能交通、道路交通工程整治内容 | 通过完成违章抓拍、智能交通、道路交通工程整治内容，完成区域内交通综合整治、 | 完成三项整治内容 |  |  |  | 符合指标要求 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准 | 符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准 | 达成预期指标 |  |  |  | 符合指标要求 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 2019年6月底前完成整治任务 | 达到100% | 达成预期指标 |  |  |  | 达到预期 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制财政预算评审金额内 | 908.5万元 | 达成预期指标 |  |  |  | 达到预期 | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 通过对区域道路交通整治内容，有效改善区属道路的交通环境 | 通过对区域道路交通整治内容，有效改善区属道路的交通环境 | 达成预期指标 |  |  |  | 达到预期 | 20 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 提升群众交通通行满意度。 | 提升群众交通通行满意度。 | 达成预期指标 |  |  |  | 达到预期 | 20 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |

- 丰台区2018年老旧供热管网改造工程区级资金（第三批投资计划）

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 丰台区2018年老旧供热管网改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区人民政府 |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 743 | 743 |  |  |  | — | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 743 | 743 |  |  |  | — | 100% | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 丰台区2018年老旧供热管网改造工程已于2018年11月30日完成全部项目的竣工验收。按照市级改造文件有关要求需向相关改造单位拨付区级改造补贴资金。 |  |  |  | 丰台区2018年老旧供热管网改造工程已于2018年11月30日完成全部项目的竣工验收。区级配套补贴资金于2019年12月完成拨付。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 补贴6家改造单位 | 6 | 6 |  |  |  | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 降低管网跑冒滴漏情况，提升供热质量 | 降低管网跑冒滴漏情况，提升供热质量 | 降低管网跑冒滴漏情况，提升供热质量 |  |  |  | 9 | 9 | 无 |
|  |  | 进度指标 | 本年度完成 | 本年度完成 | 2019年12月完成拨付 |  |  |  | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 成本指标 | 拨付补贴资金743万元 | 743万元 | 743万元 |  |  |  | 20 | 20 | 无 |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 为保障居民冬季采暖提供有力保障 | 为保障居民冬季采暖提供有力保障 | 为保障居民冬季采暖提供有力保障 |  |  |  | 20 | 20 | 无 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 居民投诉逐步下降 | 居民投诉逐步下降 | 居民投诉逐步下降 |  |  |  | 19 | 19 | 无 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |

- 2017年架空线入地项目区级补助款

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2017年度架空线入地项目区级补助款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区人民政府 |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 600 | 600 |  |  |  | — | 100% | 10分 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 600 | 600 |  |  |  | — | 100% | — |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：计划配合通讯运营商及各党政军单位做好丰台区架空线入地线缆改造工作，达到提升环境、消除视觉垃圾、减少因线杆线缆发生事故隐患的目标效果 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：通过组织通讯运营商及各党政军单位进行架空线入地改造工作，达到提升环境、消除视觉垃圾、减少因线杆线缆发生事故隐患的目标效果，累计拨付补助款600万元 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 组织架空线入地改造长度 | 完成约150公里的线缆改造工作 | 完成约150公里的线缆改造工作 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 架空线改造验收合格率 | 100% | 100% |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 改造完成时间 | 按照通讯运营商及各党政军单位的线缆改造长度进行补助 | 按照通讯运营商及各党政军单位的线缆改造长度进行补助150公里 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 | 600 | 600 |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 消除视觉污染，消除安全隐患，彻底杜绝因线杆线缆引发的各种问题 | 完成预期指标 | 完成预期指标 |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 通过配合通讯运营商及各党政军单位做好丰台区架空线入地线缆改造工作，12345电话热线、政府应急办等平台未收到过上述道路的线杆线缆问题，达到了预期效果 | 完成预期指标 | 完成预期指标 |  |  |  | 20 | 20 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |

- 2019年交通设施维护项目

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2019年交通设施维护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区人民政府 |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 600 | 574.349935 |  |  |  | — | 95.72% | 9.5 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 600 | 574.349935 |  |  |  | — | 95.72% | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 区属3000余条道路的交通设施进行定期巡查、维修维护，包括道路标线的复划、标识的修复、指路牌的维护和破损护栏进行修护，按照市城市管理委员会和市交通综合治理领导小组的要求，对全市道路的交通护栏进行大量拆除的工作要求，我区需对区属道路机非护栏、便道护栏进行拆除和拆除后集中存放，对出租车扬招站破损污损的标志牌进行维修，对出租车停车位标示线不清晰的进行复划等。 |  |  |  | 区属3000余条道路的交通设施进行定期巡查、维修维护，包括道路标线的复划、标识的修复、指路牌的维护和破损护栏进行修护，按照市城市管理委员会和市交通综合治理领导小组的要求，对全市道路的交通护栏进行大量拆除的工作要求，我区需对区属道路机非护栏、便道护栏进行拆除和拆除后集中存放，对出租车扬招站破损污损的标志牌进行维修，对出租车停车位标示线不清晰的进行复划等。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 区属3000余条道路的交通设施进行定期巡查、维修维护，包括道路标线的复划、标识的修复、指路牌的维护和破损护栏进行修护 | 区属3000余条道路的交通设施进行定期巡查、维修维护，包括道路标线的复划、标识的修复、指路牌的维护和破损护栏进行修护 | 区属3000余条道路的交通设施进行定期巡查、维修维护，包括道路标线的复划、标识的修复、指路牌的维护和破损护栏进行修护 |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 区属3000余条道路的交通设施进行定期巡查、维修、维护，包括道路标线的复划、标识的修复、指路牌的维护和破损护栏进行修护 |  | 区属3000余条道路的交通设施进行定期巡查、维修、维护，包括道路标线的复划、标识的修复、指路牌的维护和破损护栏进行修护 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 年内根据实际工作按月完成 | 年内根据实际工作按月完成 | 完成 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 600万元 | 574.349935万元 | 574.349935万元，完成95.72% |  |  |  | 10 | 9.5 | 根据实际工程量拨付 |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 提升城市道路服务水平，完善出租车停靠站、停车位施划。对我区需对区属道路机非护栏、便道护栏进行拆除和拆除后集中存放。 | 提升城市道路服务水平，完善出租车停靠站、停车位施划。对我区需对区属道路机非护栏、便道护栏进行拆除和拆除后集中存放。 | 达到预期目标 |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 提升城市道路服务水平，各种交通设施及时维修、维护，交通环境得到净化。按照市城管委和市交通综合治理领导小组的要求，对全区道路的交通护栏进行拆除。 | 升城市道路服务水平，各种交通设施及时维修、维护，交通环境得到净化。按照市城管委和市交通综合治理领导小组的要求，对全区道路的交通护栏进行拆除。 | 满意 |  |  |  | 20 | 19 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |

- 垃圾收集站点提升项目

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 垃圾收集站点提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  | 实施单位: 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 576 |  | 576 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
|  |  |  | 其中：财政拨款 | 576 |  | 576 | 10 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标: 根据区政府印发的《关于<丰台区实施乡村振兴战略推进美丽乡村建设及人居环境整治专项工作方案（2018-2020年）>的通知》（京丰办发[2018]33号），结合北京市生活垃圾收集相关文件及全市市容环境考核相关工作要求，对全区垃圾房及垃圾收集方式进行整体提升，以密闭化、垃圾不落地为原则，进行整体改造，满足市级“密闭化、垃圾不落地”的收集作业标准。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： - 完成全区街乡镇需升级改造垃圾收集站点摸底情况； - 根据台账测算资金并向财政局申请； - 指导各单位完成垃圾收集站点升级改造工作。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成 原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （20分） | 全区街乡镇需升级改造垃圾收集站点摸底排查； | 10 | 完成全区垃圾收集站点摸底排查，983处收集站点需升级改造 | 已完成 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 10 |  |
|  |  |  | 完成垃圾收集站点升级改造工作 | 10 | 指导街乡镇完成983处收集站点升级改造工作 | 已完成 |  |  | 10 |  |
|  |  | 质量指标 （10分） | 按照市区两级要求，对全区垃圾房及垃圾收集方式进行整体提升，以密闭化、垃圾不落地为原则，进行整体改造，满足市级“密闭化、垃圾不落地”的收集作业标准。 | 10 | 按照《关于<丰台区实施乡村振兴战略推进美丽乡村建设及人居环境整治专项工作方案（2018-2020年）>的通知》及市级相关要求落实 | 已按要求完成 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%(含60%)、60-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 按期完成摸底、改造工作 | 10 | 12月底前完成全部改造工作 | 全部完成 |  |  | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 10 | 576 | 576 |  |  | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益 指标 | 通过垃圾收集站点改造升级工作，满足市级“密闭化、垃圾不落地”的收集作业标准。 | 20 | 改造完成，达到市级作业标准 | 达到预期目标 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 20 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 提高辖区内居民生活满意度 | 20 | 提高辖区内居民生活满意度 | 达到预期目标 | 同效益指标得分计算方式。 |  | 16 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |

- 2018年道路大修检测尾款

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 19117000489-2018年道路大修检测尾款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区人民政府 |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 527.6100 | 527.61 |  |  |  | — | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 527.6100 | 527.61 |  |  |  | — | 100% | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 完成12条道路大修任务 |  |  |  | 完成年初制定大修计划 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成计划内区属市政道路，包括人行步道和车行道整修 | 结合道路病害严重程度、使用寿命、地理位置等情况，确定年度任务目标，通过更换步道及翻修油面，达到道路大修标准，完成年度任务。 | 完成年初制定大修计划 |  |  |  | 符合指标要求 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准 | 符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准 | 达成预期指标 |  |  |  | 符合指标要求 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 2018年底前完成制定大修任务 | 达到100% | 达成预期指标 |  |  |  | 达到预期 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制财政预算评审金额内 | 6000万元 | 达成预期指标 |  |  |  | 达到预期 | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 通过对区属道路的大修改造，有效改善区属道路的交通环境 | 通过对区属道路的大修改造，有效改善区属道路的交通环境 | 达成预期指标 |  |  |  | 达到预期 | 20 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 提升群众交通通行满意度。 | 提升群众交通通行满意度。 | 达成预期指标 |  |  |  | 达到预期 | 20 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |

- 丰台区循环经济产业园外电源工程（园区配电增容)

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度,单位：万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 丰台区循环经济产业园外电源工程（园区配电增容） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市丰台区循环经济产业园管理中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 1363.7150 | 1279.28317 |  |  | 10 | 93.8% | 9.38 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 1363.7150 | 1279.28317 |  |  | 10 | 93.8% | 9.38 |
|  |  |  | 其他资金 | / | / |  |  | / | / | / |
| 年度目标 | 年初设定目标:根据园区实际用电情况，通过合理布局，科学有序完成项目整体建设任务，项目建成后，园区内产生渗沥液得到无害化处理，在原有的基础上增加渗沥液处理能力。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述:截止2019年年底项目已完成土建施工和配电室设备安装，完成总工程量的90%。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标（25分） | 电力管井（10分） | 完成 | 达到预期目标100% |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 电力管沟（5分） | 完成 | 达到预期目标100% |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 配电室设备安装（5分） | 完成 | 达到预期目标100% |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 电缆敷设（5分） | 完成 | 0 |  |  | 5 | 0 | 沟道占用费没有落实，造成电缆无法敷设 |
|  |  | 质量指标（10分） | 合同质量履约率（工程实体质量，7分） | 合格 | 达到预期目标 90% |  |  | 7 | 6.3 | 沟道占用费没有落实，造成电缆无法敷设 |
|  |  |  | 进场人员、设备安全（3分） | 杜绝出现一般及以上工程质量事故100% | 安全无事故 |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  | 进度指标（7分） | 施工进度计划 （7分） | 按照合同及施工组织设计实施完成 | 达到预期目标 （剩余总工程量的10%） |  |  | 7 | 6.3 | 沟道占用费没有落实，造成电缆无法敷设 |
|  |  | 成本指标（8分） | 根据合同及相关程序支付工程费用（8分） | 1363.7150 | 1279.28317 |  |  | 8 | 7.2 | 完成93% |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （30分） | 周边影响（10分） | 施工过程中是否对周边来来影响 | 整个施工过程中严格按照要求，对周边造成影响小 |  |  | 10 | 8 | 施工过程中对人行道路造成部分程度影响 |
|  |  |  | 处理能力提升（20分） | 保障渗沥液二期按期投入使用 | 未达到预期目标 |  |  | 20 | 10 | 沟道占用费没有落实，造成电缆无法敷设 |
|  |  | 服务对象 满意度指标（10分） | 本级单位 （10分） | 达到本级单位满意 | 达到预期目标100% |  |  | 10 | 10 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.18 |  |

- 丰台区循环经济产业园渗沥液应急暂存池项目

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度,单位：万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 丰台区循环经济产业园渗沥液应急暂存池项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市丰台区循环经济产业园管理中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 4800 | 52.525546 |  |  | 10 | 1.09% | 0.1 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 4800 | 52.525546 |  |  | 10 | 1.09% | 0.1 |
|  |  |  | 其他资金 | / | / |  |  | / | / | / |
| 年度目标 | 年初设定目标:通过积极协调相关单位，完成项目开工前的所有手续和相应的招标工作。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述:截止2019年年底项目已完成测绘勘查、清单编制、设计及财政评审工作。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标（25分） | 勘查、测绘（5分） | 完成 | 达到预期目标100% |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 清单编制（5分） | 完成 | 达到预期目标100% |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 设计招标（8分） | 完成 | 达到预期目标100% |  |  | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 财政预算评审（7分） | 完成 | 达到预期目标100% |  |  | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标（10分） | 时效性（6分） | 合格 | 达到预期目标， 100% |  |  | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 完整性（4分） | 合格 | 过程完整，资料留存完成整 |  |  | 4 | 4 |  |
|  |  | 进度指标（10分） | 工作进度计划 （7分） | 按照工作计划有序开展工作 | 达到预期目标，100% |  |  | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标（5分） | 根据合同及相关程序支付费用（8分） | 4800 | 52.525546 |  |  | 5 | 0.05 | 由于政策原因造成监理和施工招标推迟，相应合同签署和费用支付推迟 |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （30分） | 周边影响（10分） | 施工过程中是否对周边环境造成影响 | 整个施工过程中严格按照要求，尽量减少对周边环境影响 |  |  | 10 | 0 | 项目暂未开工 |
|  |  |  | 存储能力提升（20分） | 保障渗沥液及浓缩液存储 | 达到预期目标 100% |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标（10分） | 本级单位 （10分） | 达到本级单位满意 | 达到预期目标, 100% |  |  | 10 | 10 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.15 |  |

- 丰台区循环经济产业园渗沥液处理厂二期工程项目

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度,单位：万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 丰台区循环经济产业园渗沥液处理厂二期工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市丰台区循环经济产业园管理中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 5581.736042 | 5581.736042 |  |  |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 市级：1000 区级：4581.736042 | 市级：1000 区级：4581.736042 |  |  |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其他资金 | 无 | 无 |  |  |  | 无 | 无 | 无 |
| 年度目标 | 年初设定目标：通过科学组织，统筹协调，督促施工单位加快施工，年底前完成主体工程。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：2019年7月完成主体工程，提前完成年度任务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 深度处理车间、综合处理车间、生化池、综合机房、厌氧罐5座设施土建及主体工程施工（20分） | 年底前完成设施主体工程 | 达到预期目标100% |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 原材料控制、钢筋加工安装、混凝土浇筑、屋面防水、结构砌筑（10分） | 保证施工质量 | 达到预期目标100% |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 施工进度计划 （10分） | 建设完成主体工程 | 达到预期目标100% |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 年度预算值（10分） | 5581.736042 | 达到预期目标100% |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （20分） | 提高出水水质（10分） | 对一期进行升级改造，处理系统简洁、处理效果好，出水稳定达标。 | 部分达成预期指标且具有一定效果60% |  |  |  | 10 | 6 | 目前项目尚未运营，无法确定出水水质，目前正在加快调试，争取早日投产使用。 |
|  |  |  | 为保证垃圾渗沥液能及时有效的得到处理，减少环境污染,奠定前期基础 （10分） | 渗沥液处理能力由600吨/日提高至1200吨/日，新增250吨/日的浓缩液处理 | 达到预期目标100% |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标（20分） | 本级单位 （20分） | 达到本级单位满意 | 达到预期目标100% |  |  |  | 20 | 20 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |

- 丰台区循环经济产业园残渣填埋场地上填埋工程项目

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度,单位：万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 丰台区循环经济产业园残渣填埋场地上填埋工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市丰台区循环经济产业园管理中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 5300 | 3027.366265 |  |  | 10 | 57% | 5.7 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 5300 | 3027.366265 |  |  | 10 | 57% | 5.7 |
|  |  |  | 其他资金 | / | / |  |  | / | / | / |
| 年度目标 | 年初设定目标:通过总体统筹，科学管理，协调督促施工单位，年底前完成本项目施工建设任务。项目建成后，我区内生活垃圾得到无害化处理，在原有的基础上增加库容，后期填埋运营工作更加安全，除控臭工作效果得到提升。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述:截止2019年年底项目已施工总工程量的90%，但由于本项目采用结算评审形式，按照合同约定，设计费支付合同总价的20%，监理费支付合同总价的60%，施工费支付合同总价的60%，共计完成投资30273662.65元，其余资金等结算评审后支付，最终以结算评审为准。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标（25分） | 桩基、挡墙施工（10分） | 完成 | 达到预期目标100% |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 设备安装及电缆铺设（5.5分） | 完成 | 达到预期目标100% |  |  | 5.5 | 5.5 |  |
|  |  |  | 管线改移及防渗系统铺设（7分） | 完成 | 达到预期目标100% |  |  | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 绿化工程及调试（2.5分） | 完成 | 0 |  |  | 2.5 | 0 | 考虑到绿植成活率冬季无法移植，施工单位申请2020年春季完成剩余工程量 |
|  |  | 质量指标（10分） | 合同质量履约率（工程实体质量，7分） | 合格 | 达到预期目标， 100% |  |  | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 进场人员、设备安全（3分） | 杜绝出现一般及以上工程质量事故 | 达到预期目标， 100% |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  | 进度指标（7分） | 施工进度计划 （7分） | 按照合同及施工组织设计实施完成 | 达到预期目标 （剩余总工程量的10%） |  |  | 7 | 6.3 | 考虑到绿植成活率冬季无法移植，施工单位申请2020年春季完成剩余工程量 |
|  |  | 成本指标（8分） | 根据合同及相关程序支付工程费用（8分） | 5300万元（一类费和二类费合计金额） | 共计3027.366265万元 |  |  | 8 | 4.6 | 项目采用结算评审，最终以评审结果为准 |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （30分） | 除控臭效果，对周边影响 （20分） | 提升除控臭效果，减少对环境和周边群众的影响 | 部分达成预期指标且具有一定效果（60%） |  |  | 20 | 12 | 正在调试未投入运行 |
|  |  |  | 库容及运行安全（10分） | 增加85方库容，并使后续填埋运营更加安全 | 达到预期目标, 100% |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标（10分） | 本级单位 （10分） | 达到本级单位满意 | 好评率100% |  |  | 10 | 10 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  | 81.1 |  |  |

- 园区运营费用

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位： |  | 万元 |  |
| 项目名称 |  |  | 园区运营费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  | 实施单位 |  |  |  | 丰台区循环经济产业园管理中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 49837.725718 | 49837.273529 |  |  |  | — | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 49837.725718 | 49837.273529 |  |  |  | — | 100% | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标:满足丰台区生活垃圾消纳要求，提高丰台区居民生活环境质量，提高我区垃圾资源化水平，减少了生活垃圾对环境的负面作用，保障垃圾无害化率达到100%。1、预处理筛分厂、筛上物外运、残渣填埋场、渗沥液处理厂、上清液外运、餐厨厨余垃圾处理厂、湿解处理厂七大垃圾处理设施要严格按照《特许经营协议》及《日常服务协议》中的相关工艺处理垃圾。2、异地补偿费及基准处理费为筛上物及餐厨垃圾运往鲁家山处置的平台费用，要严格按照市城管委下发的相关《通知》要求按时保量支付资金。3、园区租用北天堂415.73亩、永合庄339.36亩用于垃圾处理使用，按照《合同》相关规定向两村缴纳综合补偿费用。4、园区臭气在线监测项目运维服务项目，可保证园区臭气监测有据可依，减少居民投诉。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述:2019年，在管理中心领导班子的正确领导及各科室的大力配合下，完成了园区运营经费的支付进度，满足了丰台区生活垃圾消纳要求，提高了丰台区居民的生活环境质量。提升了我区垃圾资源化水平，减少了生活垃圾对环境的负面影响，大大降低了丰台区居民的投诉，保障垃圾无害化率达到100%。园区运营经费共包括14项资金支出，其中预处理筛分厂项目、筛上物外运项目、残渣填埋场处置项目、渗沥液处理厂项目、上清液外运项目费用均按照实际量全额拨付，保证垃圾处理有序进行。永合庄、北天堂两村的垃圾综合补偿款，于3月份一次性拨付给宛平街道办事处，保证了两村居民的利益最大化，减少附近居民的投诉。2019年，循环园共处理生活垃圾约103.34万吨，日均约2831吨；生活垃圾通过预处理筛分分选为筛上物、筛下物、可回收物（塑料、金属）。筛上物35.98万吨,日均约986吨，其中金属1063.45吨，塑料1213.41吨；筛下物62.47万吨，日均约1712吨。处理垃圾渗沥液19.47万吨，日均约534吨，产生达标中水15万吨；处理餐厨厨余垃圾约9.32万吨，日均约255吨,园区2019年垃圾无害化处理率达100%。2019年，循环园区残渣填埋场在全市13个填埋场中排名第一（98分）；预处理筛分厂在全市9个转运站中排名第二（98.13分）；餐厨厨余垃圾处理厂在全市8个综合处理设施中排名第一（97.64分）。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标(15分） | 预处理筛分项目：日均处理量不少于2760.02吨 | 100.74万吨 | 103.34万吨 |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 残渣填埋场项目：日均填埋量不少于1160吨 | 42.37万吨 | 62.47万吨 |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 渗沥液处理厂项目：日均处理量不少于500吨 | 18.25万吨 | 19.47万吨 |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 筛上物外运项目：日均外运量不少于800吨 | 29.20万吨 | 35.98万吨 |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 餐厨厨余垃圾处理厂项目：日均处理量不少于250吨 | 9.125万吨 | 9.32万吨 |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 上清液回灌项目：日均外运量不少于125吨 | 4.56万吨 | 4.74万吨 |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 填埋场综合补偿：北天堂村420.4亩，永和庄村339.36亩 | 一次性支付4162.433625万元 | 一次性支付4162.433625万元 |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 生活垃圾处理调控核算平台：日均外运量不少于800吨 | 全年支付13371.985565万元 | 第一次支付13371.985565万元；第二次支付5561.375922万元；第三次支付3850.338513万元 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 雨水泵房费用：维护抽水泵房的电费、人工费、日常维护器材费 | 一次性支付15万元 | 一次性支付15万元 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 填埋场四、五区运营费用 | 丰台区生活垃圾循环经济园残渣填埋场日常运营服务协议补充协议申请预算经费472.82万元 | 北京市丰台区循环经济产业园残渣填埋场地上填埋应急运营服务项目委托协议支付填埋场四、五区运营经用470.01万元 |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 计量称重系统改造项目费用 | 年初申请预算经费57.446万元 | 支付六台电脑费用3.36万元；支付计量称重系统升级改造费用38.694489万元；支付工程监理费用2.036552万元 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 园区臭气在线监测项目费用 | 年初申请预算经费29.3855万元 | 支付臭气在线监测质保金11.1305万元；支付臭气在线监测运维费用11.025万元；支付审计费用2万元 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 预处理筛分项目：满足预处理筛分厂特许经营协议中相关要求 | 垃圾分为筛上物和筛下物，筛上物垃圾粒径为大于80毫米，筛下物主要是灰土和有机物 | 严格按照筛上物圾粒径为大于80毫米，筛下物主要是灰土和有机物的工艺要求 |  |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 残渣填埋场项目：北京市丰台区循环经济产业园残渣填埋场地上填埋应急运营服务项目委托协议中相关要求 | 1、进出场计量；2、全密闭填埋作业；3、构建环库围堤及分区坝；4、填埋作业过程中渗沥液收集及导排；5、填埋作业过程中填埋气收集及导排（0m、6m、12m层）、处理；6、填埋作业过程中除臭工程；7、填埋作业过程中雨水导排及排放 | 严格按照残渣填埋场地上填埋工艺流程进行填埋作业 |  |  |  | 3 | 1 | 一是去年鲁家山焚烧厂限量175天，使我区筛上物外运量同比减少8.41万吨，致使每日进入残渣填埋垃圾量急剧增加，当日作业时间相对延长。二是残渣填埋场采用填埋方式处理垃圾无法实现百分之百全密闭作业，无法从根本上彻底解决填埋场臭味扩散问题。三是残渣填埋场自2019年1月1日起填埋工艺由地下填埋变为地上填埋，臭味散发程度和范围相对增大。 |
|  |  |  | 渗沥液处理厂项目：满足渗沥液处理厂特许经营项目特许经营协议中相关要求 | 工艺主要由预处理系统、中温厌氧系统、膜生物反应器系统、膜深度处理系统、上清液及污泥处理系统、自动控制系统六部分组成 | 严格按照渗沥液处理厂工艺流程进行渗沥液处理 |  |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 筛上物外运项目：满足垃圾转运处理中心特许经营协议中相关要求 | 按照装车、运输、称量、卸车几车环节做为一个流程，往返距离约96公里 | 严格按照转运处理中心特许经营要求完成 |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  |  | 上清液回灌：满足渗沥液处理厂特许经营协议补充协议中相关要求 | 按补充协议要求回灌至残渣填埋场或填埋场四区 | 严格按照补充协议要求进行回灌 |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  |  | 餐厨厨余垃圾处理厂项目：满足餐厨厨余垃圾处理厂特许经营协议中相关要求 | 餐厨厨余垃圾选用“预处理+厌氧发酵+沼气利用”技术工艺,废弃油脂预处理为由卸料、加温、缓冲储存、固液分离、油水分离等部分组成物理过程预处理工艺。 | 严格按照餐厨厨余垃圾处理厂工艺流程进行垃圾处理 |  |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  | 进度指标（10分） | 预处理筛分项目：日产日处理 | 第一季度支付总进度7.05%，第二季度支付总进度33.90%，第三季度支付支付总进度86.66%，10月支付总进度94.49%，11月支付总进度100% | 全部完成支付进度 |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 筛上物外运项目：日产日清运 | 第一季度支付总进度9.14%，第二季度支付总进度33.94%，第三季度支付总进度74.19%，10月支付总进度87.09%，11月支付总进度100% | 全部完成支付进度 |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 残渣填埋场项目：日产日填埋 | 第一季度支付总进度4.92%，第二季度支付总进度26.40%，第三季度支付总进度82.61%，10月支付总进度91.07%，11月支付总进度100% | 全部完成支付进度 |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 渗沥液处理厂项目：日产日处理 | 第一季度支付总进度的1.24%，第二季度支付总进度的34.41%，第三季度支付总进度的73.32%，10月支付总进度的86.95%，11月支付总进度的100% | 全部完成支付进度 |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 上清液回灌：日产日处理 | 第一季度支付总进度的13.10%，第二季度支付总进度的41.03%，第三季度支付总进度的75.36%，10月支付总进度的88.15%，11月支付总进度的100% | 全部完成支付进度 |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 餐厨厨余垃圾处理厂项目：日产日处理 | 第一季度支付总进度的14.34%，第二季度支付总进度的44.12%，第三季度支付总进度的76.22%，10月支付总进度的88.18%，11月支付总进度的100% | 全部完成支付进度 |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 预处理筛分项目：根据预处理筛分厂特许经营协议控制成本 | 单价：103.6元/吨（73万吨）、56.98元/吨（超过部分）并按实际量进行结算 | 严格按照103.6元/吨（73万吨）、56.98元/吨（超过部分）及每月实际量进行结算 |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 残渣填埋场项目：根据北京市丰台区循环经济产业园残渣填埋场地上填埋应急运营服务项目委托协议控制成本 | 单价：114.18元/吨并按实际量进行结算 | 严格按照114.18元/吨及每月实际量进行结算 |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 渗沥液处理厂项目：根据渗沥液处理厂特许经营项目特许经营协议控制成本 | 单价：83.11元/吨并按实际量进行结算 | 严格按照83.11元/吨及每月实际量进行结算 |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 筛上物外运项目：根据垃圾转运处理中心特许经营协议补充协议控制成本 | 单价：92.37元/吨并按实际量进行结算 | 严格按照92.37元/吨及每月实际量进行结算 |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 上清液回灌：根据渗沥液处理厂特许经营协议补充协议议控制成本 | 单价：6.5元/吨、7.5元/吨并按实际量进行结算 | 严格按照6.5元/吨、7.5元/吨及每月实际量进行结算 |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 餐厨厨余垃圾处理厂费用：根据餐厨厨余垃圾处理厂特许经营协议控制成本 | 单价：308元/吨（其中收运单价为142元/吨，厂内处置单价为166元/吨）并按实际量进行结算 | 严格按照308元/吨（其中收运单价为142元/吨，厂内处置单价为166元/吨）及每月实际量进行结算 |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 填埋场综合补偿费用：根据北天堂及永合庄垃圾场综合补偿合同控制成本 | 单价：5.5125万元/亩/年，对永合庄、北天堂租地面积进行核准 | 严格按照合同约定的单价：5万元/亩/年进行结算，以后每年综合补偿金额在前一年的基础上按每年5%递增。 |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 生活垃圾处理调控核算平台：根据预处理筛分厂特许经营协议控制成本 | 单价：基准处理费400元/吨异地补偿费155.7元/吨并按实际外运量进行结算 | 严格按照基准处理费400元/吨异地补偿费155.7元/吨并与市城管委确认实际外运量进行结算 |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 填埋场四、五区运营费用：根据北京市丰台区循环经济产业园残渣填埋场地上填埋应急运营服务项目委托协议控制成本 | 四、五区运营维护费用为4700100元∕年，每月为391675元∕月 | 严格按照填埋场四、五区运营费用：根据北京市丰台区循环经济产业园残渣填埋场地上填埋应急运营服务项目委托协议进行资金结算 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 计量称重系统改造费用：根据丰台区循环经济产业园计量称重系统改造合同控制成本 | 项目验收合格后支付合同（以甲方聘请的第三方或财政评审结果为准）评审总金额的95%即407310.41*95%=386944.89元 | 严格按照丰台区循环经济产业园计量称重系统改造合同及丰台区循环经济产业园计量称重系统改造工程结算审核报告书进行资金结算 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 园区臭气在线监测费用：根据北京市丰台区循环经济产业园臭气在线监测系统运维合同控制成本 | 丰台区循环经济产业园管理中心臭气在线监测项目年运维资金测算结果为147000元（每月运维资金为12250元） | 严格按照北京市丰台区循环经济产业园臭气在线监测系统运维合同及北京市丰台区循环经济产业园管理中心臭气在线监测运维资金测算报告进行资金结算 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 彩钢板拆除、复建费用：根据彩钢板建筑拆除协议、彩钢板建筑复建协议控制成本 | 彩钢板拆除、复建费用依据北京市丰台区循环经济产业园管理中心彩钢板拆除及重建工程结算审核报告支付拆除费用8439.21元、监理费用19534.43元，重建工程退回资金21143.51元 | 严格按照彩钢板建筑拆除协议、彩钢板建筑复建协议及北京市丰台区循环经济产业园管理中心彩钢板拆除及重建工程结算审核报告进行资金支付及退回 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标（30分） | 效益指标：实现我区垃圾资源化、无害化处理，减少垃圾处理对环境和我区居民的影响 | 确保园区垃圾处理设施在全市同类垃圾处理设施考核中得分不低于95份，名次保二争一 | 2019年，循环园区残渣填埋场在全市13个填埋场中排名第一（98分）；预处理筛分厂在全市9个转运站中排名第二（98.13分）；餐厨厨余垃圾处理厂在全市8个综合处理设施中排名第一（97.64分） |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 环境效益：提高丰台区居民生活环境质量，提高我区垃圾资源化水平，减少生活垃圾对环境的负面作用 |  | 2019年，园区共接收投诉件959件，其中12345投诉件860件、信访26件、督查件2件、区长信箱4件、环保局转接67件 |  |  |  | 10 | 0 | 一是部分投诉人诉求不合理。二是园区关停迁址属于难以解决的诉求。三是投诉者人存在恶意串联投诉。四是由于投诉量巨大，没有投入过多精力对不同群众心理进行分析，没有根据群众认同差异进行有针对性的回复，未能做到让大多数投诉人理解认同，导致部分投诉人对所开展的工作不理解、不满意。五是在办件和沟通过程中还缺乏有效的方式方法，对群众的宣传、解释工作还有进一步提升。 |
|  |  | 服务对象 满意度指标（10分） | 满足市城市管理委员会对垃圾收运、处理的要求；满足各项特许经营协议、补充协议及合同中相关要求；使垃圾达到日产日清，满足市级考核要求，实现我区垃圾资源化、无害化处理，减少垃圾处理对环境和我区居民的影响 | 服务对象满意度指标达到满意水平 | 对本区域内的居民进行服务对象满意度问卷调查。共发放问卷50份，收回问卷50份，其中有效问卷50份，问卷回收率为100%。调查表明：社区居民对循环园区的整体工作满意度较高，市民对环境保护的参与意识较强，调查结果令人满意。 |  |  |  | 10 | 10 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |

- 丰台区道路养护

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 丰台区道路养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市丰台区道路养护中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 7040 | 7025.501344 |  |  |  | — | 99.79% | 9.979 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 7040 | 7025.501344 |  |  |  | — | 99.79% | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 全年保质保量完成道路维护面积22万平米 |  |  |  | 全年实际完成20.9592万平米，验收均合格。（具体见实施方案） |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析（需分析） |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 全年完成数量 | 21.4421平米 | 20.9592平米 |  |  |  | 12.5 | 10 | 由于接诉即办件和临时性任务比较多，养护计划的完成率不能达到100% |
|  |  | 质量指标 | 单项工程 | 单项工程验收合格 | 基本实现绩效目标 |  |  |  | 13 | 10 | 验收均合格，一些工程质量在细节上有待提高。 |
|  |  | 进度指标 | 全年总量（每月制定养护计划以及补充养护计划） | 执行月养护计划 ,按年控制完成量。 | 基本实现绩效目标 |  |  |  | 12 | 9 | 由于接诉即办件和临时性任务比较多，养护每月正常计划的完成率不能达到100% |
|  |  | 成本指标 | 单项控制（根据2012定额标准控制成本）（根据 | 根据养护面积,按单平米材料含量确定材料使用量,严格执行单价。 | 基本绩效目标 |  |  |  | 12.5 | 9 | 由于养护工程相当一部分是处理各类接诉即办件和网格件，以及一些临时性应急任务，成本按照定额控制比较困难。 |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益 | 通过项目实施，提高丰台区道路的完好率，为广大人民提供良好的出行条件。 | 基本实现绩效目标 |  |  |  | 10 | 9 | 通过完成各类养护任务，提高了道路的完好率，但同时在施工过程中偶尔会扰民，偶尔也会有处理不及时的情况。 |
|  |  |  | 环境效益 | 通过工程的实施，提高丰台区道路完好率，美化了道路环境。 | 基本实现绩效目标 |  |  |  | 10 | 9 | 由于丰台区基础设施比较差，养护偶尔会有处理不及时的情况。 |
|  |  |  | 可持续性影响 | 项目实施后，丰台区道路环境得到了明显改善，为丰台区可持续性发展提供了保障。 | 基本实现绩效目标 |  |  |  | 10 | 9 | 由于丰台区基础设施比较差，养护偶尔会有处理不及时的情况。 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 项目实施后，建设区域内居民及公众的满意度达80% | 基本实现绩效目标（其中接诉即办件满意度达到84.6%） |  |  |  | 10 | 9 | 施工中偶尔会有扰民现象， |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83.979 |  |

- 掘路工程

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 掘路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市丰台区道路养护中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 966 | 965.995672 |  |  |  | — | 99.999% | 9．9999 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 966 | 965.995672 |  |  |  | — | 100% | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 经审批的掘路或其他按规定可以的掘路完工后，在规定时间内保质保量的完成恢复任务 |  |  |  | 经审批的掘路或其他按规定可以的掘路完工后，基本能在规定时间内保质保量的完成恢复任务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 上年遗留总量 | 4.4万平米 | 4.4万平米 |  |  |  | 12.5 | 12 | 基本完成数量指标 |
|  |  | 质量指标 | 单项工程 | 单项工程验收合格 | 单项工程验收合格 |  |  |  | 13 | 10 | 验收合格，个别质量细节上需要进一步提高。 |
|  |  | 进度指标 | 单项工程 | 经审批后的掘路完成后,在规定时间内完成恢复 | 经审批后的掘路完成后,在规定时间内完成恢复 |  |  |  | 12 | 10 | 绝大部分工程会在规定时间内完工，个别会受天气、环境等不可控因素影响。 |
|  |  | 成本指标 | 总成本决算控制（《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》里的《市政工程计量规范（GB500857-2013）》） | 年度总成本不超过评审数 | 年度总成本不超过评审数 |  |  |  | 12.5 | 9 | 掘路恢复过程中，在施工面积、工艺方面会有个别的不可控因素，造成某些单项工程成本偏高。 |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益 | 及时恢复掘路,为居民出行提供便利. | 基本能够及时恢复掘路,为居民出行提供便利. |  |  |  | 10 | 9 | 加强施工过程你给的管理，尽量减少施工给大家带来的不便。 |
|  |  |  | 环境 效益 | 及时恢复掘路,为广大人民群众提供良好的交通环境. | 基本能够及时恢复掘路,为广大人民群众提供良好的 |  |  |  | 10 | 9 | 掘路恢复后美化了环境，进一步加强施工过程的管理。 |
|  |  |  | 可持续影响效益（不涉及） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 及时恢复掘路,不影响群众出行，得到群众满意 | 基本能够及时恢复掘路,不影响群众出行 |  |  |  | 10 | 8 | 基本能达到群众满意，但个别工程在施工过程中会有扰民的现象。 |
|  |  |  | 上级主管单位满意度 | 保质保量完成掘路恢复工作，得到上级主管单位满意 | 基本能够保质保量完成掘路恢复工作 |  |  |  | 10 | 8 | 验收合格，基本能达到上级主管的要求，施工质量有些细节上可以提高。 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.9999 |  |