丰政办发〔2014〕17号附件

丰台区交通排堵保畅第十一阶段（2014年）

工作任务分解表

| 序号 | 任务内容 | 责任单位 | 配合单位 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全区路网交通指数控制在3.5-3.9之间。 | 区交通委 | 丰台交通支队 | 12月 |
| 2 | 实施角门北路等15处常规疏堵工程。 | 区交通委 | 交通支队、区住建委、区园林绿化局 | 12月 |
| 3 | 建设、通畅微循环道路15公里。 | 区住建委 | 区交通委 | 12月 |
| 4 | 加快完成万寿路南延拆迁等道路项目。 | 区住建委 |  | 12月 |
| 5 | 加快完成代征代建交通基础设施的移交，理顺道路养护管理责任，提高道路养护管理水平。 | 区交通委 | 区住建委、 区规划分局 | 9月 |
| 6 | 通过设置机非护栏和机非隔离、挪移人行步道的占道设施等方式，完善方庄地区部分慢行系统，保证非机动车和行人安全。 | 区交通委 | 区园林绿化局、 丰台交通支队 | 12月 |
| 7 | 推进公共自行车服务系统建设，计划在太平桥街道、丰台街道等地区投放2000辆公租自行车。 | 区交通委 | 属地街道 | 12月 |
| 8 | 打造2个微循环畅通、停车有序、自行车道和步道连续的“排堵保畅综合示范区”。 | 丰台交通支队 | 区交通委、 属地街道 | 12月 |
| 9 | 加快推进基本停车位和公共停车设施建设，全年计划新增居住区停车位1500个。 | 区交通委 | 区住建委、区发改委、属地街道 | 12月 |
| 10 | 充分利用现有停车设施，向市民提供600个错时停车位。 | 区交通委 | 属地街道 | 12月 |
| 11 | 在地铁14号线张郭庄站和园博园站增加P+R停车位，方便周边居民公交出行。 | 区交通委 | 区发改委、区规划分局、区国土分局、属地街道 | 12月 |
| 12 | 探索居住区停车场自治管理模式；完成全区占道停车位“一位一编号”工作，并逐步在全区备案经营性停车场推行实施；建立区级停车管理中心和停车管理数据库。 | 区交通委 | 属地街道 | 12月 |
| 13 | 加强停车秩序执法，对违反禁停、限停规定及非法占用机动车道停车的行为予以坚决打击。对私设地锁行为开展常态化执法，坚决取缔违法违规停车场。 | 丰台交通支队 | 区城管执法监察局、区住建委、区交通委、区公安分局、各街乡镇 | 12月 |
| 14 | 定期对路侧占道停车运营服务进行检查，强化路侧临时停车监管。组织占道经营企业创建规范经营示范路段。 | 区交通委 | 区城管执法监察局 | 12月 |
| 15 | 对新发地、大红门、木樨园等中心城批发市场周边环境秩序进行综合整治，多措并举缓解批发市场周边秩序混乱、交通拥堵等问题。 | 区市政市容委 | 区交通委、区商务委、丰台交通支队、区公安分局、区城管执法监察局、属地街道 | 12月 |
| 16 | 落实公交优先，在丰台科技园区、方庄地区开通5条微循环公交线路，方便市民出行，提供更好的公共出行条件。 | 区交通委 | 丰台交通支队、 属地街道 | 12月 |
| 17 | 年内计划完成15条区属道路大修改造任务、在20条历史遗留市政道路安装路灯，对5座桥梁进行安全检测工作。 | 区交通委 | 属地街道 | 12月 |