北京市丰台区水务局

2020年度部门决算（草案）

目    录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

北京市丰台区水务局2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区水务局，设有9个职能科室，分别为办公室（应急办）、组织人事科、规划计划科、水资源与节水管理科（行政审批科）、供水管理科、水利工程运行管理科（河长制办公室）、排水管理科（环境保护科）、财务审计科、工程建设与管理科（安全生产科）；含事业单位8个，分别为：北京市丰台区水利工程质量监督站、北京市丰台区水政监察大队、北京市丰台区永定河管理所、北京市丰台区河道管理一所、北京市丰台区河道管理二所、北京市丰台区节水办公室、北京市丰台区水文和水土保持工作站和北京市丰台区供排水管理所。

北京市丰台区水务局部门职能主要为：

1、负责保障本区水资源的合理开发利用。贯彻落实国家和北京市关于水务工作的法律、法规、规章政策和战略规划。组织编制本区水务发展规划和水资源规划、河湖流域规划、防洪规划，参与编制供水规划、排水规划并协调监督实施。

2、组织开展本区水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。组织开展地下水开发利用和地下水资源管理保护及地下水超采综合治理。

3、负责本区水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对地表水和地下水实施监测，配合北京市水务局发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

4、负责本区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责水资源的统一配置调度和监督管理。组织实施最严格水资源管理制度，会同有关部门拟订本区水资源中长期规划和年度供求计划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可和水影响评价（含水资源论证和防洪论证、水土保持方案审查等），指导开展水资源有偿使用工作，参与水生态环境补偿的有关工作。

5、贯彻执行本市水务工程建设有关制度。负责提出水务领域固定资产投资规模、方向、项目安排建议，指导水务领域固定资产投资项目的组织实施和监督管理工作。参与水务资金的使用管理。配合有关部门提出有关水务方面的经济调节政策、措施。

6、负责本区供水、排水工作的监督指导。贯彻落实排水许可制度。监督本区供水、排水行业实施北京市技术标准、监督供水排水行业的特许经营行为。指导农民安全饮水工作。

7、负责本区节约用水工作。贯彻执行北京市节约用水政策，组织编制节约用水规划，监督实施节约用水有关定额、标准。组织实施用水总量控制、计划用水等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

8、组织开展本区海绵城市建设工作。贯彻落实北京市推进海绵城市建设工作的规划、计划、政策，组织编制并实施本区推进海绵城市建设工作的规划、计划，贯彻执行海绵城市建设相关技术标准、规程规范，会同有关部门统筹推进海绵城市建设工作。

9、指导监督本区水务工程建设与运行管理。组织协调水利工程征地拆迁工作。负责水利建设市场的监督管理。组织开展水利工程建设安全、质量监督工作。

10、指导本区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河湖治理与保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量、水量管理以及河湖水系连通工作。

11、负责本区水土保持和水生态保护修复工作。拟定水土保持和水生态保护修复规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织重点水土保持建设和水生态保护修复项目的实施。依法承担水库、湖泊、河流等管理范围内湿地保护管理工作。

12、负责本区河长制工作。贯彻执行河长制工作的政策，推进河长制工作建议和任务，组织开展督查、考核。

13、贯彻执行本市水库移民后期扶持政策，并对街道、乡镇进行指导监督。

14、负责本区涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

15、依法依规负责本区水务行业安全生产和水务工程的安全监管工作。

16、负责开展本区水务科技和信息化工作。落实水务行业的技术标准、规程规范并监督实施。

17、负责落实本区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制防御洪涝抗御旱灾调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水和城市内涝应急抢险的技术支撑工作。

（二）人员构成情况

行政编制35人，实有人数29人；事业编制160人，实有人数143人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计73947.41万元，比上年减少54577.56万元，下降42.46%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计35670.53万元，比上年减少22492.48万元，下降38.67%，其中：财政拨款收入35670.53万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计38276.88万元，比减少32085.08万元，下降45.60%，其中：基本支出5759.97万元，占支出合计的15.05%；项目支出32516.91万元，占支出合计的84.95%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计73947.41万元，比上年减少52802.49万元，下降41.66%。主要原因：市区调整水利工程建设资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出21870.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出23.35万元，占本年财政拨款支出0.11%；教育支出2.38万元，占本年财政拨款支出的0.01%；社会保障和就业支出755.19万元，占本年财政拨款支出3.45%；节能环保支出97.74万元，占本年财政拨款支出0.45%；农林水支出20124.88万元，占本年财政拨款支出92.01%；住房保障支出824.09万元，占本年财政拨款支出3.77%；灾害防治及应急管理支出42.86万元，占本年财政拨款支出0.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算23.35万元，比2020年年初预算增加19.81万元，增长559.60%。其中：

“发展与改革事务”（款）2020年度决算20万元，比2020年年初预算增加20万元，增长100%。主要原因：年中追加丰台区“十四五”规划课题经费。

“组织事务”（款）2020年度决算3.35万元，比2020年年初预算减少0.19万元，下降53.7%。主要原因：因疫情原因，基层党组织活动经费使用减少。

2、“教育支出”(类)2020年度决算2.38万元，比2020年年初预算减少8.28万元，下降77.67%。其中：

“进修及培训”（款）2020年度决算2.38万元，比2020年年初预算减少8.28万元，下降77.67%。主要原因：因疫情原因，减少了人员聚集性培训支出。

- “社会保障和就业支出”（类）2020年度决算755.19万元，比2020年年初预算增加78.48万元，增长11.60%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算755.19万元，比2020年年初预算增加78.48万元，增长11.60%。主要原因：机关事业单位养老保险、职业年金及退休人员费用浮动。

- “节能环保支出”（类）2020年度决算97.74万元，比2020年年初预算增加97.74万元，增长100%。其中：

“污染防治”（款）2020年度决算97.74万元，比2020年年初预算增加97.74万元，增长100%。主要原因：发改委安排的大兴灌渠截污工程资金。

- “农林水支出”（类）2020年度决算20124.88万元，比2020年年初预算增加7055.06万元，增长53.98%。其中：

“农业农村”（款）2020年度决算117.64万元，比2020年年初预算增加117.64万元，增长100%。主要原因：追加的污水处理费。

“林业和草原”（款）2020年度决算475.58万元，比2020年年初预算增加427.84万元，增长100%。主要原因：追加的平原造林养护资金支出。

“水利”（款）2020年度决算19531.66万元，比2020年年初预算增加6461.84万元，增长49.44。主要原因：追加的中小河道防洪治理工程资金、新发地批发市场场地冲洗及管线消杀经费等。

6、“住房保障支出”（类）2020年度决算824.09万元，比2020年年初预算减少35.31万元，下降4.11%。其中：

“住房改革支出”（款）2020年度决算824.09万元，比2020年年初预算减少35.31万元，下降4.11%。主要原因：住房公积金及住房补贴因人员调整产生差额。

7、“灾害防治及应急管理支出”（类）2020年度决算42.86万元，比2020年年初预算减少7.03万元，下降14.09%。其中：

“应急管理事务”（款）2020年度决算42.86万元，比2020年年初预算减少7.03万元，下降14.09%。主要原因：人员变动。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出16406.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.70万元，占本年财政拨款支出的0.14%；城乡社区支出16382.69万元，占本年财政拨款支出99.86%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业”（类）2020年度决算23.70万元，比2020年年初预算减少0.24万元，下降1.00%。其中：

“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款）2020年度决算23.70万元，比2020年年初预算减少0.24万元，下降1.00%。主要原因：按照实际支付的水库移民补助资金支出。

2、“城乡社区”（类）2020年度决算16382.69万元，比2020年年初预算增加16382.69万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2020年度决算15882.69万元，比2020年年初预算增加15882.69万元，增长100%。主要原因：追加的水利工程建设市级资金。

“国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”（款）2020年度决算500.00万元，比2020年年初预算增加500.00万元，增长100%。主要原因：追加的水利工程建设市级资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5759.97万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、2个参照公务员法管理事业单位、6个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数44.88万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算43.56万元增加1.32万元。其中：

- 因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数0万元持平。主要原因：未发生此项费用。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数5.76万元减少5.76万元。主要原因：未发生此项费用。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数44.88万元，比2020年年初预算数37.8万元增加7.08万元。其中，公务用车购置费2020年决算数8.78万元，比2020年年初预算数0万元增加8.78万元。主要原因：购置公务用车，2020年购置（更新）1辆，车均购置费8.78万元。公务用车运行维护费2020年决算数36.10万元，比2020年年初预算数37.8万元减少1.7万元，主要原因：事业单位公车改革。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油7.46万元，公务用车维修22.79万元，公务用车保险5.18万元，公务用车其他支出0.67万元。2020年公务用车保有量20辆，车均运行维护费1.81万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计140.53万元，比上年增加4.74万元，增加原因：商品和服务支出增加。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额5906.27万元，其中：政府采购货物支出1255.81万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4650.46万元。授予中小企业合同金额4435.41万元，占政府采购支出总额的75.10%，其中：授予小微企业合同金826.11万元，占政府采购支出总额的13.99%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆65台，3245.31万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算734.37万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.行政事业性收费：是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京市丰台区水务局对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目123个，占部门项目总数的100%，涉及金额11865.33万元。根据专家组评价意见和单位自评项目绩效资料审核结果，绩效评价工作组对纳入自评范围的各项目预算资金执行情况，产出指标、效益指标和服务满意度指标的实现情况予以确认，形成《项目支出绩效评价报告》、《项目支出绩效自评表》。

二、项目绩效评价报告

- （一）基本情况

- 1、项目概况

- （1）项目立项背景及依据

- 《北京市进一步加快推进城乡水环境治理工作三年行动方案（2019年7月—2022年6月）》（京政发〔2019〕19号）指出：“以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以改善城乡水环境质量为核心，强化各区主体责任，持续改善水环境质量，不断满足人民群众对优美水环境的需要，为建设国际一流的和谐宜居之都提供有力支撑。”

- 《北京市丰台区人民政府关于印发<北京市丰台区进一步加快推进城乡水环境治理工作三年行动方案>的通知》（丰政发〔2020〕9号）指出：“进一步强化水环境监督管理，加强水体及岸线垃圾治理。”

- 《丰台区污染防治攻坚战2020年行动计划》（丰政办发〔2020〕6号）指出：“严守水环境质量只能更好、不能变坏的原则确保凉水河

- 上段大红门闸上断面水质达到国家考核要求；小清河丰台房山交界处

- 断面、永定河平原段园博园、马草河马家堡桥、丰草河万泉寺南里断面水质全年均值达到V类；防止黑臭水体出现反弹；地下水水质总体稳定。”

- 主要内容

- 河道护砌结构养护、水工建筑物、巡河路及桥梁、管护设备等维修养护费项目（以下简称“该项目”）内容为：丰台区河道管理一所对丰台区永定河以东地区马草河、水衙沟、丰草河、旱河、小龙河、黄土岗灌渠、葆李沟、造玉沟8条河道进行养护，主要包含河道护砌结构养护，水工建筑物、巡河路及桥梁、管护设备等维修养护，河道内水草打捞清运等工作。确保河东地区8条区管河道水面保洁、闸坝设备操作运行始终处于良好状态，河道附属设施完好无损坏，保证河道汛期内行洪安全畅通，全河道无垃圾、无漂浮物、水质达标无污染。

- （3）资金投入及资金使用情况

- 该项目为延续性项目，2020年项目申请预算资金1,065.33万元，北京市丰台区水务局批复预算项目资金1,065.33万元，资金到位率100%。截至2020年12月31日，项目累计支出1,065.33万元，预算执行率100%，无结余资金。

- 项目绩效目标

- （1）项目总体目标

- 保障2020年丰台区河长制工作顺利开展，确保河东地区8条区管河道水面保洁、闸坝设备操作运行始终处于良好状态，河道附属设施完好无损坏，保证河道汛期内行洪安全畅通，全河道无垃圾、无漂浮物、水质达标无污染，提升河道及周边环境水平，为丰台居民提供良好满意的水环境和亲水体验。

- （2）产出和效益指标

- ①产出数量：保证了8条区管河道，河道长度约64公里，流域面积159.1平方公里区域范围内水面洁净，无污染现象。

- ②产出质量：通过河道水面及岸坡保洁、河道绿地养护，及河道护砌结构、水工建筑物、巡河路及桥梁、管护设备的维修养护，达到永定河以东地区河道日常管护方案要求的质量标准。

- ③产出进度：2020年1月底前完成项目实施方案；2020年3月底之前完成项目招标工作；2020年12月31日前完成全部年度运维工作。

- ④产出成本：控制在预算范围内。

- ⑤社会效益指标：保证河道水质清洁无污染，实现河道水质达标，环境优美。

- ⑥环境效益指标：为2020年丰台河道水环境持续稳定达标提供有力保障。

- ⑦可持续影响指标：为2021年丰台河道水环境持续稳定改善达标打下坚实的基础。

- ⑧服务对象满意度指标：河道附近居民满意度≥90%。

- 绩效评价工作开展情况

- 评价基本情况

- （1）评价的目的及对象和范围

- 通过部门评价，对河道护砌结构养护、水工建筑物、巡河路及桥梁、管护设备等维修养护费项目整体情况进行分析，全面、客观地反映北京市丰台区河道管理一所的工作成效，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益方面存在的不足提出合理化建议，使预算管理更加科学、完善，进而规范资金的使用管理，提高资金使用效益和效率。

- （2）评价范围

- 对该项目1,065.33万元的资金支出情况开展部门评价。

- 绩效评价要求

- （1）绩效评价原则

- 按照《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）的要求，部门评价指标的确定应当与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目过程、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标；指标设定应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得。

- （2）评价指标体系及评价标准

- 此次绩效评价指标体系共分为四级，项目决策(10分)，主要从项目立项、绩效目标和资金投入三类指标进行部门评价。其中，项目立项细化为立项依据充分性和立项程序规范性；绩效目标细化为绩效目标合理性和绩效指标明确性；资金投入细化为预算编制科学性和资金分配合理性。项目过程（20分），主要细化为资金管理和组织实施两类指标。其中，资金管理细化为资金到位率、预算执行率、资金使用合规性；组织实施细化为管理制度健全性和制度执行有效性。项目产出（40分）细化为产出数量、产出质量、产出时效和产出成本。项目效益（30分）细化为社会效益、环境效益、可持续影响和满意度。

- （3）评价方法

- 本次部门评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则结合项目的特点，采用比较法、因素分析法、专家评议法等方法开展评价工作。评价工作组通过现场对项目资料进行逐一核实了解项目资金的使用和取得的效益情况，并在此基础上召开专家评价会，最终根据收集资料情况，结合专家评价会的专家组意见，完成部门评价报告撰写。

- 3、绩效评价工作过程

- （1）5月8日前，成立评价工作组。制定实施方案、明确评价组织机构、人员分工、评价范围、具体时间安排等内容，并按照工作方案要求，组织开展部门评价培训沟通会。

- （2）5月13日前，收集资料。项目实施部门根据部门评价资料清单，结合评价对象实际情况收集项目资料。项目实施部门将收集的资料及绩效报告提交评价工作组。

- （3）5月18日前，评价工作组对所收集资料进行核实和全面分析，并遴选专家，组成专家评价组。会同专家细化评价指标，制定绩效评价指标体系。

- （4）5月21日前，补充资料。项目实施部门根据评价工作组的意见，补充绩效评价资料。

- （5）5月24日，召开专家评价会。评价工作组组织召开专家评价会，项目实施部门负责项目绩效情况汇报及答疑，由专家对绩效实现情况进行评价和打分，并出具评价意见。

- （6）5月28日前，完成部门评价报告。

- 综合评价情况及评价结论

- 经专家评议，该项目绩效评价综合得分82.02分，其中项目决策8.42分、项目过程管理15.00分、项目产出34.60分，项目效益24.00分，绩效评定结论为“良好”。具体评分情况见附件专家评分汇总表。

- 项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 8.42 |
| 项目过程 | 20 | 15.00 |
| 项目产出 | 40 | 34.60 |
| 项目效益 | 30 | 24.00 |
| 综合得分 | 100 | 82.02 |
| 绩效评定级别 | 良好 |  |

- 绩效评价指标分析

- 1、项目决策情况

- （1）项目立项情况

- ①立项依据充分性

- 根据《北京市进一步加快推进城乡水环境治理工作三年行动方案（2019年7月—2022年6月）》（京政发〔2019〕19号）和《丰台区污染防治攻坚战2020年行动计划》（丰政办发〔2020〕6号）等文件要求，持续改善区域水环境质量，推进河道治理专业化，对河道进行运行维护，2020年继续开展了河道护砌结构养护、水工建筑物、巡河路及桥梁、管护设备等维修养护项目，该项目的立项符合北京市丰台区河道管理一所单位职能，符合公共财政支持范围。该项目的实施保障了河东地区8条区管河道水面清洁、河道附属设施完好无损坏，保障了河道汛期内行洪安全畅通。

- ②立项程序规范性

- 2019年11月15日，北京市丰台区水务局召开2019年第28次党组会（扩大），研究确定2020年预算后上报北京市丰台区财政局，但项目前期未编制可行性研究报告，未进行专家论证和预算评审，项目立项程序不够规范。

- 2、项目过程情况

- （1）资金管理

- ①资金投入

- 2020年1月23日，北京市丰台区财政局《关于北京市丰台区河道管理一所2020年部门预算的批复》（丰财农年初批复[2020]229号）批复该项目预算1,065.33万元，均为财政拨款。

- ②资金使用情况

- 该项目资金使用基本按照河道管理一所《财务管理制度》的要求执行，截至2020年12月31日，累计支出1,065.33万元，预算执行率100%，全部为维修维护费。

- （2）组织实施

- 为了切实加强辖区内河道的管理，保障项目的质量，河道一所制定了《永定河以东地区区管河道日常管理方案》、《河道闸站运行管理制度》，建立了日常巡查机制，明确了各巡查小组职责，并根据各河道具体情况，规定了河道养护及闸站运转要求，确保河道科学、规范管护。

- 2020年1月，河道一所制定了《2020年丰台河东地区河道维护养护实施方案》确定了河道养护目标、原则及管理机制，组建了项目实施机构，确定了职责分工、养护标准、重大事故和突发事件处置应急预案及项目验收等内容。

- 2020年1月，河道一所采取公开招标方式选取一标段、二标段及项目监理供应商。2020年3月，经河道一所所务会及支委会研究确定中标供应商后，上报北京市丰台区水务局局长办公会。2020年3月16日，北京市丰台区水务局召开第五次局长办公会审议确定中标供应商及签订合同事宜。2020年3月19日，北京市丰台区水务局召开2020年第七次党组会（扩大）审议确定中标供应商及签订合同事宜。

- 河道一所与北京通成达水务建设有限公司签订一标段河道养护合同，与北京翔鲲水务建设有限公司签订二标段河道养护合同，与安徽省阜阳市聚星水利工程建设建立中心签订监理合同。

- 在项目实施的过程中，河道管理一所按照河道将全部职工纳入了河道分段责任制，对河道内存在的问题进行巡查和检查，发现问题通过现场、微信群、电话等方式进行督促整改落实。2020年12月，河道一所及监理单位共同完成了项目验收。

- 3、项目产出情况

- （1）产出数量情况

- 2020年通过项目实施，保障了8条区管河道，流域面积159.1平方公里区域范围内水面洁净，无污染现象。

- （2）产出质量情况

- 2020年，该项目严格遵照区财政项目采购和财务管理要求，按照《2020年丰台河东地区河道维护养护实施方案》进行养护工作，保证“事前有方案，事中有监督，事后有总结”，各家养护公司均能够严格遵守政府采购管理流程，积极配合办理合同签订和经费支出手续，认真履行合同要求，确保河东地区8条区管河道水面保洁、闸坝设备操作运行始终处于良好状态，河道附属设施完好无损坏，保证河道汛期内行洪安全畅通，全河道无垃圾、无漂浮物、水质达标无污染，达到了预期效果，完成了年度绩效目标要求。

- （3）产出进度情况

- 2020年1月选定招标代理机构签署招标代理协议，进行公开招标；3月确定中标单位并与中标单位签订合同，中标单位开展河道养护工作；3月前养护工作由去年中标单位继续养护，由今年中标单位按照实际工作量与去年中标单位结算养护费；12月底完成全部养护工作，并通过项目验收。

- （4）项目产出成本情况

- 2020年1月23日，北京市丰台区财政局《关于北京市丰台区河道管理一所2020年部门预算的批复》(丰财农年初批复[2020]229号_)批复该项目预算1,065.33万元，截至2020年12月，项目累计支出1,065.33万元，项目产出成本控制在预算范围内。

- 4、项目效益情况

- 通过项目的实施，完成了水衙沟一期、新房子、玉泉营、洋桥4个房顶漏雨管理站的防雨改造工作；河道及闸站维修50余处，清理水草、清运垃圾2625立方米。保障了河东地区8条区管河道全年度河道水面干净，无飘浮物及垃圾，河道无排污现象；保证了汛期河道安全度汛，汛期河道全线无冲毁、塌陷等危险性问题，保证了河道安全和人员安全，实现了水清岸绿、防汛防洪目标；为2020年丰台河道水环境持续稳定达标提供有力保障，同时为2021年丰台河道水环境持续稳定改善达标打下坚实的基础。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 1、项目绩效目标基本明确，但个别指标设置不明确，如：效益指标设定“为2020年丰台河道水环境持续稳定达标提供有力保障”较为笼统，绩效指标设定不够科学、合理，不细化，不可衡量，不便于考核。

- 2、项目立项程序规范性不足，预算编制不够细化，缺少项目预算明细，申报预算前未做可行性研究及专家论证。

- 3、财务管理制度修订不及时，长时间未更新。目前，河道一所使用的财务管理制度为2010年制定，未按照行政事业内部控制规范要求及北京市丰台区最新财务管理相关制度的要求及时进行更新完善。

- 4、反映项目绩效的资料、数据归集不够充分和完整，反应项目质量管控、项目验收、项目效益及成本控制等反面支撑材料不足，对于项目预期达到的效果无法进行客观、全面和准确的评价；同时对项目的可持续影响缺乏预期。

- 5、项目资金使用的效益和效果水平待提高。同时，满意度调查的深度及维度有待进一步提高，满意度调查结果汇总分析不充分，满意度调查的统计和分析还需进一步加强。

- （六）有关建议

- 1、建议强化财政资金预算绩效管理意识，按照区财政绩效目标的填报要求，科学、合理、完整地设置绩效目标及指标，效益指标应具体、细化，明确衡量标准，做到可量化、可考核。

- 2、规范项目立项程序，严格按照区财政要求，申报项目前进行项目可行性研究及专家论证，科学合理编制项目预算，必要时可进行预算评审，提高预算编制的科学性、准确性。

- 3、根据北京市财务管理最新相关要求及行政事业单位内部控制规范，结合单位实际情况，梳理单位内部管理制度，明确各项具体业务的办事流程和工作标准，完善组织架构，明确职能分工、支出审批权限等，形成“点、线、面”为一体的内部控制体系，全面控制经济活动风险。

- 4、加强项目绩效资料的收集、整理和数据分析，在项目执行过程中，应注重项目全过程的资料收集、整理，根据职责分工，各工作环节要做到管理措施留痕，按预期绩效目标及时搜集、整理文字、图片等实施效果资料，使反映预期效益和效果的相关材料归集充分、完整。

- 5、应结合项目特点和服务对象，分层次开展满意度调查工作，合理设计调查问卷，合理界定满意度调查的对象、范围，根据项目特点确定调查时间、方式方法、内容和数量等，加强对调查结果的统计分析，充分反映服务对象满意度，体现项目实施效果。

- 三、项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | “十四五”时期丰台区水务发展规划及水环境建设研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 薛国锋 |  |  |  |  | 联系电话 | 63813217 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 20万元 |  | 20万元 | 20万元 | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 20万元 |  | 20万元 | 20万元 | — |  |  | 100% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2020年-2021年，编制“十四五”时期丰台区水环境建设研究报告和“十四五”时期丰台区水务发展规划报告。 2020年10月31日前，编制完成“十四五”时期丰台区水环境建设研究报告。2021年11月30日前，编制完成“十四五”时期丰台区水务发展规划报告。 |  |  |  |  |  |  | 2020年10月，完成“十四五”时期丰台区水环境建设研究报告。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 编制“十四五”时期丰台区水环境建设研究报告 |  | 1份 |  | 1份 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 研究报告通过审查 |  | 合格 |  | 通过了结题验收 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 2020年10月31日前完成“十四五”时期丰台区水环境建设研究结题 |  | 符合预期进度 |  | 2020年10月完成 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目预算控制数 |  | 20万元 |  | 20万元 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 本课题作为34个前期课题之一，是科学编制丰台区“十四五”水务发展规划的基础，为“十四五”期间丰台区全面提升水环境提供强有力的支撑。 |  | 为“十四五”时期水务发展规划和“十四五”时期水环境建设提供有效参考依据 |  | 为“十四五”时期的水环境建设提供有效参考依据 |  | 30 | 26 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 区水务局对“十四五”时期丰台区水环境建设研究报告满意度 |  | 95% |  | 95% |  | 10 | 6 | 未做满意度调查 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 基层党组织党建活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 胡河 |  |  |  | 联系电话 | 63812134 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 3.54 | 3.35 | 3.35 | 10 |  |  | 94.63% | 9.46 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 3.54 | 3.35 | 3.35 | — |  |  | 94.63% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基层，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。 具体内容包括：党员教育管理和权利保障；走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员；建立、维护基层党组织工作和活动场地；丰富基层党组织的活动内容及形式；其他经审批的事项。 |  |  |  |  |  | 通过党员教育，走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员等，丰富了基层党组织的活动内容和活动形式，保障了基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基层，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 经费使用质量 |  | 党员教育管理有加强、关心关爱有支持、阵地和活动有保障 |  |  | 加强了党员教育管理，基层党组织正常开展党建活动 |  | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 基层党组织形象 |  | 发挥出基层战斗堡垒作用，提升党组织服务质量、凝聚力和影响力 |  |  | 提升党组织服务质量、凝聚力和影响力 |  | 20 | 19 |  |  |
|  |  | 党员满意度 |  | 满意度有所提升 |  |  | 未做相关满意度调查 |  | 10 | 6 | 未做相关满意度调查 |  |
|  |  | 经费使用质量 |  | 党员教育管理有加强、关心关爱有支持、阵地和活动有保障 |  |  | 加强了党员教育管理，基层党组织正常开展党建活动 |  | 20 | 19 |  |  |
|  |  | 完成进度 |  | 年底前使用完成 |  |  | 年底前完成 |  | 20 | 19 |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.46 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 离休干部医疗统筹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 谷俊林 |  |  |  | 联系电话 | 63857312 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 9 | 9 | 9 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 9 | 9 | 9 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据京人社医发（2015）231号文件：北京市离休干部统筹资金筹资标准调整为每人每月7500元。全年共计90000元，保障离休人员医疗待遇问题。预计三月份支出。 |  |  |  |  |  | 2021年3月底前已将全部资金支出。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 进度指标 |  | 三月份完成支付 |  |  | 2021年3月底前已将全部资金支出 |  | 90 | 87 |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 部门运转聘用人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 明宝 |  |  |  | 联系电话 | 63836051 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 10.20 | 10.20 | 8.73 | 10 |  | 85.59% |  | 8.56 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 10.20 | 10.20 | 8.73 | — |  | 85.59% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为了做好机关的服务保障工作，保障机构日常正常运转，营造机关良好办公秩序，推进机关办公更加流畅、便捷，聘请2名临时工作人员。 |  |  |  |  |  | 根据工作需要，聘请了2名临时工作人员，保障了机构日常正常运转，使机关办公更加流畅、便捷。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 效益指标 |  | 为了做好机关的服务保障工作，保障机构日常正常运转，营造机关良好办公秩序，推进机关办公更加流畅、便捷 |  |  | 保障了机构日常正常运转，使机关办公更加流畅、便捷。 |  | 90 | 87 |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.56 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 创卫宣传广告牌制作及安装经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 明宝 |  |  |  | 联系电话 | 63836051 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 73.26 | 73.26 | 73.26 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 73.26 | 73.26 | 73.26 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 按照《丰台区深入持久开展新时代爱国卫生运动 全面助力国家卫生城区创建2020年行动方案》要求，为进一步做好创建国家卫生区工作，根据区委宣传部通知要求，需利用单立柱、户外大屏、电子显示屏等载体布置创建国家卫生区宣传画面，营造良好社会氛围。我局在永定河管理所园博园东岸和原河道二所位置两个单立柱广告牌制作宣传广告牌及安装。 |  |  |  |  |  | 在永定河管理所园博园东岸和原河道二所位置两个单立柱广告牌制作、安装宣传广告牌，推动了创建国家卫生区工作的宣传，营造良好社会的氛围。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 效益指标 |  | 按照《丰台区深入持久开展新时代爱国卫生运动 全面助力国家卫生城区创建2020年行动方案》要求，为进一步做好创建国家卫生区工作，根据区委宣传部通知要求，需利用单立柱、户外大屏、电子显示屏等载体布置创建国家卫生区宣传画面，营造良好社会氛围。我局在永定河管理所园博园东岸和原河道二所位置两个单立柱广告牌制作宣传广告牌及安装。 |  |  | 在永定河管理所园博园东岸和原河道二所位置两个单立柱广告牌制作、安装宣传广告牌，推动了创建国家卫生区工作的宣传，营造良好社会的氛围。 |  | 90 | 78 | 项目执行效果较好，但反应项目效果的支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 88 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 水务宣传费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 明宝 |  |  |  | 联系电话 | 63836051 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 16 | 16 | 15.98 | 10 |  | 99.87% |  | 9.99 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 16 | 16 | 15.98 | — |  | 99.87% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为提升区水务局宣传舆论工作，加强宣传工作，举办永定河“十年变迁”摄影展、制作水务宣传品。 |  |  |  |  |  | 制作水务宣传品,举办永定河“十年变迁”摄影展,提高了水务宣传，提升了丰台区水务局宣传舆论工作 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 效益指标 |  | 为提升区水务局宣传舆论工作，加强宣传工作，举办永定河“十年变迁”摄影展、制作水务宣传品 |  |  | 制作水务宣传品,举办永定河“十年变迁”摄影展,提高了水务宣传，提升了丰台区水务局宣传舆论工作 |  | 90 | 79 | 项目实施效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 88.99 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 全区小型水站监控维保费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 郑学锋 |  |  |  |  | 联系电话 | 83818717 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 10 |  | 10 | 6.76 | 10 |  |  | 67.60% | 6.76 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 10 |  | 10 | 6.76 | — |  |  | 67.60% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过监控系统对各水站和水厂及水源地安全、水质进行监管，发现问题及时督促整改。同时可以改装水站（厂）和现场管理、提高服务质量、加强安全保卫防范力度，对水厂的财产和人身安全起到保障作用，并可为水务局实现安全现代化管理创造极有利的条件。 |  |  |  |  |  |  | 通过对各个水厂监控系统的维护、保养、巡检调试、升级服务，确保监控系统长期稳定安全运行，监督各水站和水厂及水源地安全，提高服务质量、加强安全保卫防范力度，保障对水厂的财产和人身安全。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 全年维保系统运行完好率 |  | 100% |  | 100% |  | 17 | 17 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 2019年10月与第三方签定维协议 |  | 截止2020年9月30日监控维保结束 |  | 截止2020年9月30日结束监控维保 |  | 16 | 16 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 按合同规定 |  | 10万元 |  | 6.76万元 |  | 17 | 17 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 社会效益 |  | 对水厂的财产和人身安全起到保障作用，并可为水务局实现现代化管理创造极有利的条件。 |  | 提高服务质量、加强安全保卫防范力度，保障对水厂的财产和人身安全 |  | 15 | 12 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响效益指标 |  | 可持续影响效益 |  | 有效改善水厂的现场管理、提高服务质量、加强安全保卫防范力度，对水厂的财产和人身安全起到保障作用。 |  | 保障监控系统长期稳定安全运行，监督各水站和水厂及水源地安全，提高服务质量、加强安全保卫防范力度，保障对水厂的财产和人身安全 |  | 15 | 12 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 各村级水站和水厂监控系统维保项目单位满意度≧95 |  | ≧95 |  | ≧95 |  | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 87.76 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 外聘业务专业人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 明宝 |  |  |  | 联系电话 | 63836051 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 在网络时代，信息安全尤为重要，为了做好我局网络安全工作，加强网络管理，防止发生网络安全事件和失泄密问题发生，从而对全局工作造成不良影响，服务保障全局办公电脑等正常运行，聘请网管员2.4万元。 |  |  |  |  |  | 加强了网络管理，保障了单位网络安全，保障了单位办公电脑得正常使用，防止发生网络安全事件和失泄密问题发生。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 效益指标 |  | 在网络时代，信息安全尤为重要，为了做好我局网络安全工作，加强网络管理，防止发生网络安全事件和失泄密问题发生，从而对全局工作造成不良影响，服务保障全局办公电脑等正常运行 |  |  | 加强了网络管理，保障了单位网络安全，保障了单位办公电脑得正常使用，防止发生网络安全事件和失泄密问题发生 |  | 90 | 82 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 评审、审计经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 谷俊林 |  |  |  | 联系电话 | 63857312 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 | 40 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 40 | 40 | 40 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 提高评审效率和质量，运用专业技术手段，科学合理地进行评估和审查；加强财务管理，强化内部制约机制，充分发挥会计的监督职能，保障各项工作任务的顺利完成；加强运行成本分析，切实控制成本，避免浪费和不必要的支出。 |  |  |  |  |  | 运用专业技术手段，科学合理地对项目预算进行评审，提高预算编制的准确性、科学性；充分利用审计手段，强化内部控制制约机制，充分发挥会计的监督职能，加强财务管理。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 效益指标 |  | 规范评审程序，加强质量管理，保障评审工作的合法性、真实性，提高评审效率和质量；加快现代财政制度的建立，推进建成全方位格局、全过程闭环、全范围覆盖、全成本核算、多主题联动的预算绩效管理体系 |  |  | 运用专业技术手段，科学合理地对项目预算进行评审，提高预算编制的准确性、科学性，充分利用审计、绩效等手段，强化内部控制制约机制，加强财务管理，提高单位得管理水平 |  | 90 | 83 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 机构运转经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 明宝 |  |  |  | 联系电话 | 63836051 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 8.64 | 8.64 | 8.64 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 保障机构正常运转，支付工作人员食堂管理费，确保年度工作任务圆满完成。2021年，根据我局工作实际情况，有25人将在局机关长期借调，需在区政府南院食堂就餐。食堂管理费每人每月450元。另每年因召开会议等，需为参会人员购置饭票。 |  |  |  |  |  | 解决了局机关长期借调人员及参会人员食堂就餐问题。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 效益指标 |  | 保障机构正常运转，支付工作人员食堂管理费，确保年度工作任务圆满完成 |  |  | 解决了局机关长期借调人员及参会人员食堂就餐问题，保障机构正常运转 |  | 90 | 83 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 电话费及网络专线费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 明宝 |  |  |  | 联系电话 | 63836051 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 9.60 | 9.60 | 9.60 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 在网络时代，信息通讯尤为重要，为了推动更加现代化的办公条件，需要做好基础保障工作，为保障机构正常运转，满足网络办公需求。 |  |  |  |  |  | 保障了单位通讯正常使用，满足了网络办公需求，保障了机构的正常运转。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 效益指标 |  | 在网络时代，信息通讯尤为重要，为了推动更加现代化的办公条件，需要做好基础保障工作，为保障机构正常运转，满足网络办公需求 |  |  | 保障了单位通讯正常使用，满足了网络办公需求，保障了机构的正常运转 |  | 90 | 82 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 丰台区自备井用水情况统计及维护费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈冉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63823552 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 150.07 |  | 150.07 | 150.07 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财 政拨款 |  | 150.07 |  | 150.07 | 150.07 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为全面推进丰台区节水型社会建设，实现农村灌溉、生活用水和工业用水的信息化监，推进水资源精细化管理，结合“水资源费改税”相关要求，我局拟对辖区内自备井做到月查月报，计划委托第三方服务公司做好全区1416眼自备井逐月用水情况的统计、巡查、上报工作，通过对农业、生活及工业机井用水情况的持续监控，进行限额及总量管理，并按时录入丰台区自备井管理信息系统，辅助全区取水户进行水资源税申报。 |  |  |  |  |  | 完成对全区1416眼自备井逐月用水情况的统计、巡查、上报工作，并按时录入了丰台区自备井管理信息系统，辅助全区取水户进行水资源税申报。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 月查量 |  | 每月一轮1416眼自备井用水量巡查、统计、上报 |  | 每月一轮1416眼自备井用水量巡查、统计、上报 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 客观准确 |  | 全区自备井情况报告、用水统计台账、联合验收节水验收摸排台账、自备井指标台账、居民生活摸排台账（消毒设施）及其他 |  | 全部提供 | 13 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 月摸排 |  | 每月滚动摸排调查一轮 |  | 全部完成 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 单井月查成本 |  | 单井每月调查成本约101元 |  | 单井每月调查成本约88.31元 | 13 |  | 12 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 水资源税 |  | 辅助全区取水户进行水资源税申报 |  | 通过项目实施，做到全区机井水量统计准确，水资源税缴纳金额大幅度提高 | 7 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 水资源 费改税 |  | 建立全区完备的自备井台账，统计好全区自备井用水量，确保水资源费改税工作顺利推进 |  | 建立完备自备井台账及用水量台账，水资源税收缴率大幅度提高 | 8 |  | 6 |  | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 涵养水源 |  | 提高用水单位对水资源短缺的意识，杜绝各用水户跑冒滴漏 |  | 进行节约用水、保护水资源宣传，减少地下水开采，涵养水源 | 7 |  | 5 |  | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 精细化管理 |  | 通过本项目对全区取水井逐眼逐月统计，向水资源精细化管理推进，促进水资源节约保护 |  | 对全区取水井逐眼逐月统计，并建立机井用水量台账，促进水资源精细化管理 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 抑制不良用水需求 |  | 通过本项目实施，每月核定取水量。进一步发挥税收杠杆调节作用，抑制不合理用水需求 |  | 每月8号前完成水资源税信息共享平台水量核定工作，增加与税务联动机制，确保发挥税收杠杆作用 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 投诉量 |  | 指标1：全区取水户年投诉量低于全区自备井数的3% |  | 全区取水户年投诉量为0 | 10 |  | 6 |  | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 丰台区 2018 年水资源公报编制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张峰 |  |  |  |  | 联系电话 | 63836051 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 16.46 | 16.46 |  | 16.46 | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 16.46 | 16.46 |  | 16.46 | — |  |  | 100% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 编制丰台区 2018 年水资源公报，包括丰台区涉水基本信息、来水分析计算、地表水资源量计算分析、地下水水资源量计算分析、重要水土水资源事件等五部分。 |  |  |  |  |  |  | 已完成丰台区 2018 年水资源公报。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 2018年丰台区水资源公报1份 |  |  | 1份 | 1份 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 质量合格 |  |  | 通过专家验收 | 2019年10月14日通过专家验收 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 2019年底完成 |  |  | 2019年底完成 | 2019年10月14日通过专家验收 |  | 13 | 10 | 项目尾款支付时间较晚 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 16.46万元 | 16.46万元 |  | 12 | 12 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 项目实施所产生的效益 |  |  | 推进水资源统一规划和强化管理 | 推进水资源统一规划和强化管理，有利于引起政府、社会团体和企业、个人对水资源的关注，提高全民的节水、惜水、保护意识。 |  | 30 | 25 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 受益人群满意度≥90% |  |  | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 89 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 丰台区节水型社会创建第三方服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张峰 |  |  |  |  | 联系电话 | 63836051 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 28.65 |  | 28.65 | 28.65 | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 28.65 |  | 28.65 | 28.65 | — |  |  | 100% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 节水型区创建申报，节水型区创建重点项目督查，其中包括节水管理信息系统的监督管理、节水设施运行情况监测、城镇节水器具普及情况调查研究等专项 |  |  |  |  |  |  | 已于2019年12月完成丰台区节水型区申报和创建，并完成节水型区创建重点项目督查。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 节水型区申报和创建 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 节水管理信息系统的监督管理 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 节水设施运行情况监测 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 城镇节水器具普及情况调查研究 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 符合节水型区申报要求 |  | 符合节水型区申报要求 |  | 2019年12月底完成 |  | 13 | 12 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 在规定时间内完成节水型区申报完成 |  | 在规定时间内完成节水型区申报完成 |  | 2019年12月底完成 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 支出在预算范围内 |  | 28.65万元 |  | 28.65万元 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 项目实施所产生的社会效益 |  | 节水设施运行正常，管理制度完善，用水台账完备 |  | 节水设施运行正常，管理制度完善，用水台账完备 |  | 10 | 8 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 项目实施所产生的效益 |  | 建立节水计划管理系统，实现信息共享和用水管理 |  | 建立节水计划管理系统，实现信息共享和用水管理 |  | 10 | 8 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 项目实施所产生的可持续影响 |  | 调查辖区内社区及家庭节水器具使用情况，推进节水器具达标率 |  | 调查辖区内社区及家庭节水器具使用情况，推进节水器具达标率 |  | 10 | 8 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 用水户满意度≥90% |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 10 | 6 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 89 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 安全生产主体责任评估项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王兆强 |  |  |  |  | 联系电话 | 63842653 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 8.00 | 8.00 |  | 7.49 | 10 |  |  | 93.26% | 9.33 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 8.00 | 8.00 |  | 7.49 | — |  |  | 93.26% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2020年，通过该项经费的使用，我局将完成对6处供排水场站的主体责任评估和开展3个专项隐患排查。通过此次检查，将督促有关单位落实安全主体责任，从根本上对风险源严加管控，避免事故发生。 |  |  |  |  |  |  | 对北京市丰台区燕西华府污水处理站、北京市丰台区二七北社区卫生服务中心污水处理站、北京市丰台区园博府污水处理站、盛德东兴家园污水处理站、鲁家山供水保障工程污水处理站、王佐镇集中供水厂开展了安全生产主体责任落实情况评估，并开展了水利工程建设、有限空间及消防专项隐患排查，强化北京市丰台区水务局污水处理厂、供水厂安全生产主体责任，全面加强和改进安全生产工作，努力提高事故防控能力，有效遏制重特大事故发生，为首都安全生产形势持续稳定做出积极贡献。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 1份主体责任评估报告 |  |  | 1份 | 1份 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 3份专项检查报告 |  |  | 3份 | 3份 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 评估覆盖率 |  |  | 100% | 100% |  | 13 | 10 | 反应项目完成质量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 完成主体责任评估及风险评估管控时间 |  |  | 10月底前 | 10月26日 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 8万元 | 7.49万元 |  | 13 | 13 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 对本行业未来可持续发展的影响 |  |  | 督促压实安全主体责任，提高风险管控水平 | 排查安全隐患，强化北京市丰台区水务局污水处理厂安全生产主体责任，全面加强和改进安全生产工作，努力提高事故防控能力，有效遏制重特大事故发生，为首都安全生产形势持续稳定做出积极贡献 |  | 30 | 26 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 丰台区人民满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 89.33 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 丰台区河长制监督考核运行费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 韩凯 |  |  |  |  | 联系电话 | 63812136 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 |  | 59.09 | 10 |  |  | 98.48% | 9.85 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 60 | 60 |  | 59.09 | — |  |  | 98.48% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 按照市区河长制工作方案和市区级河长制工作巡查制度要求，区河长办开展“周通报、月考核、年评比”三步工作：每周向各街乡镇、社区级河长公布履职情况，按月对基层河长的履职情况进行考核排名，年底进行综合考评，考评结果作为河长制工作年终考核的重要依据。全区纳入河长制河道共计20条，长度约为220公里，每月至少完成2次全区内河道的巡查工作，需要委托第三方机构对全区河道和农村污水处理站进行巡查，巡查内容主要包括河湖内是否存在的垃圾渣土、河道保洁、违法建设等问题和农村污水处理站是否正常运行，为全面消除黑臭水体、保持河道水清、岸静、景美、安全的水环境提供整治依据。 |  |  |  |  |  |  | 每月至少完成2次全区内河道的巡查工作，对全区河道和农村污水处理站进行巡查，检查河湖内是否存在的垃圾渣土、河道保洁、违法建设等问题和农村污水处理站是否正常运行等。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  |  | 数量指标 |  | 长度约220公里 |  |  | 220公里 | 220公里 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 丰台区河湖长制第三方监督考核工作合格率 |  |  | 监督考核工作合格率 | 监督考核工作合格率 |  | 13 | 8 | 项目执行效果较好，但反应项目质量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 2020年12月底之前完成 |  |  | 12月底之前完成 | 12月底之前完成 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 60万元 | 59.09万元 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 河道水质达标率 |  |  | 河道水质达标率数值 | 水环境问题逐渐减少，水环境质量逐渐向好 |  | 30 | 24 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 群众对河长制工作满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 85.85 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 丰台区河长制公示牌维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 韩凯 |  |  |  |  | 联系电话 | 63812136 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 9.42 | 10 |  |  | 94.16% | 9.42 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 10 | 10 |  | 9.42 | — |  |  | 94.16% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 按照市区河长制工作方案和河长制信息公示牌设置要求，我区在纳入河长制工作管理体系的各个河道分别设立了河长制公示牌，由于自然损耗、各级河长信息变动等原因，需要对部分河长制公示牌的外结构、公示内容进行维护。 |  |  |  |  |  |  | 根据实际情况更换河长信息, 对变形、破损、老化、遗失的公示牌内容进行更换，确保河长信息公示牌正常使用，河长信息的准确性 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 161块公示牌牌 |  |  | 161块 | 161块 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 河长制公示牌合格率 |  |  | 合格率数值 | 质量合格 |  | 13 | 9 | 项目执行效果较好，但反应项目质量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 河长制公示牌维护效率 |  |  | 维护效率数值 | 12月底前全部完成 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 10万元 | 9.42万元 |  | 12 | 12 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障河长信息的准确性 |  |  | 河道水质达标率数值 | 确保河长信息公示牌正常使用，河长信息的准确性 |  | 30 | 25 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 群众对河长制工作满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 87.42 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 2020年度北京市丰台区青龙湖再生水厂工程特许经营方案咨询服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 韩凯 |  |  |  |  | 联系电话 | 63812136 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 |  | 40 | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 40 | 40 |  | 40 | — |  |  | 100% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为发挥青龙湖再生水厂的经济效益，提升区域污水处理能力，项目采用BT模式建设，建设完成后需回购并特许经营，为此需出具北京市丰台区青龙湖再生水厂工程特许经营方案。 |  |  |  |  |  |  | 项目采用BT模式建设，建设完成后需回购并特许经营，为此需出具北京市丰台区青龙湖再生水厂工程特许经营方案，发挥青龙湖再生水厂的经济效益，提升区域污水处理能力。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 特许经营方案 |  |  | 1份 | 1份 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 成果验收通过率 |  |  | 100% | 100% |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 成果完成时间 |  |  | 2021年11月底前完成 | 2021年11月底前完成 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目预算控制数 |  |  | 40万元 | 40万元 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 完善地区基础设施 |  |  | 提升区域污水处理能力 | 提升了区域污水处理能力 |  | 30 | 24 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 区水务局对成果报告的满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 2020年水土保持监测技术经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张峰 |  |  |  | 联系电话 | 63836051 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 45.8 | 45.8 | 45.8 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 开展生产建设项目水土保持实施情况核查一是摸清疑似图斑涉及工程建设情况对疑似水土保持违法建设项目与已下发整改通知要求整改项目进行跟踪调查，按照前期规划行程，逐个地块进行现场调查，三是查清丰台区所辖 范围内水土保持设施自主验收报备的生产建设项目水土保持工作完成情况，督查建设单位落实水土保持法，履行水土保持法定义务，落 实水土流失防治主体责任，及时发现并纠正项目验收后可能存在的水土保持违法违规行为，避免水土流失灾害性事件的发生。 |  |  |  |  |  | 开展生产建设项目水土保持实施情况核查，及时、准确掌握项目水土保持工作落实，建设单位履行水土保持法律法规和水土保持责任义务情况，对生产建设项目调查结果提出建议，告知建设单位法律法规的要求，督促生产建设项目落实水保措施；同时为建设单位水土保持开展工作提供指导和建议，加强水土保持政策与措施的管理及落实，并在工作过程中，加强对水土保持相关法律法规和政策性文件的宣讲，做好水土保持工作的宣传教育。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 效益指标 |  | 督促生产建设项目落实水土保措施，加强对水土保持相关法律法规和政策性文件的宣讲，做好水土保持工作的宣传教育 |  |  | 督促生产建设项目落实水土保措施，加强对水土保持相关法律法规和政策性文件的宣讲，做好水土保持工作的宣传教育 |  | 90 | 75 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 85 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 国家水资源监控平台运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 郑学峰 |  |  |  |  | 联系电话 | 63823552 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1.50 | 1.50 |  | 1.50 | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 1.50 | 1.50 |  | 1.50 | — |  |  | 100% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 每日报送1个日水量及24个小时水量，出现数据异常时，应在当天完成补报 |  |  |  |  |  |  | 完成全年水量报送任务，对数据异常情况及时处置，并在当天完成补报 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 上报率 |  |  | 100% | 100% |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 完整率 |  |  | 100% | 100% |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 及时率 |  |  | 90% | 95.87% |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 1.5万 | 1.5万 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 市级考核任务 |  |  | 完成市级考核任务 | 完成市级考核任务 |  | 30 | 26 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象满意度≥90% |  |  | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 丰台区自备井用水情况统计及维护费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈冉 |  |  |  |  | 联系电话 | 63823552 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 152.03 |  | 152.03 | 152.03 | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 152.03 |  | 152.03 | 152.03 | — |  |  | 100% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | （1）对全区1268眼机井用水情况进行分用水性质逐月统计，并且按时录入水资源信息管理系统，对农业、环境、生活及工业机井用水情况的持续监控以进行限额及总量管理，并对每眼井建立完善的数据库档案。对全区自备井用水户进行线下摸排核查，协助全区自备井用水户完成水资源税纳税申报工作，完成申报纳税单位的取用水量核定工作，并做汇总和分析。 （2）协助区水务局完成装修类、公建类和住宅类项目节水联合验收项的前期摸排、现场检查及复核工作。 （3）协助区水务局开展废弃机井及自备井置换后相关机井调查工作，督促自备井产权单位完成封填任务。 |  |  |  |  |  |  | 对全区自备井进行分用水性质逐月统计，并录入系统，生成全区用水量台账，完成全区全年自备井水资源税核定工作，并做分析报告 完成联合验收节水验收工作，并分性质生成台账。 完成自备井废弃机井调查工作，完成自备井置换后调查工作，并生成台账。敦促涉及自备井单位机井进行规范封填。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 1268眼自备井 |  | 1268眼自备井 |  | 1372眼自备井 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 摸排质量客观准确 |  | 摸排质量客观准确 |  | 摸排质量客观准确 |  | 13 | 10 | 项目执行效果较好，但反应项目质量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 月摸排 |  | 每月滚动摸排调查一轮 |  | 全部完成 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  | 152.03万元 |  | 152.03万元 |  | 13 | 13 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 水资源税 |  | 辅助全区取水户进行水资源税申报 |  | 通过项目实施，做到全区机井水量统计准确，水资源税缴纳金额大幅度提高 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 推动水资源费改税 |  | 建立全区完备的自备井台账，统计好全区自备井用水量，确保水资源费改税工作顺利推进 |  | 建立完备自备井台账及用水量台账，水资源税收缴率大幅度提高 |  | 5 | 4 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 地下水 安全隐患 |  | 开展安全隐患调查，消除安全隐患 |  | 对存在安全隐患的自备井进行逐一消除，确保地下水资源得到有效保护，并保障自备井供水安全 |  | 5 | 4 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  |  |  | 涵养水源 |  | 推进自备井置换工作，减少地下水开采量，涵养地下水 |  | 开展自备井置换调查工作，建立完备的置换调查台账 |  | 5 | 4 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 精细化管理 |  | 通过本项目对全区取水井逐眼逐月统计，向水资源精细化管理推进，促进水资源节约保护 |  | 对全区取水井逐眼逐月统计，并建立机井用水量台账，促进水资源精细化管理 |  | 5 | 4 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  |  |  | 抑制不良用水需求 |  | 通过本项目实施，每月核定取水量。进一步发挥税收杠杆调节作用，抑制不合理用水需求 |  | 每月8号前完成水资源税信息共享平台水量核定工作，增加与税务联动机制，确保发挥税收杠杆作用 |  | 5 | 4 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 投诉量 |  | 全区取水户年投诉量低于全区自备井数的3% |  | 全区取水户年投诉量为0 |  | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 89 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 2020年度丰台区海绵城市建设实施方案编制费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈冉 |  |  |  |  | 联系电话 | 63812136 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 21.62 |  | 21.62 | 21.62 | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 21.62 |  | 21.62 | 21.62 | — |  |  | 100% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为落实市政府办公厅《关于推进海绵城市建设的实施意见》（京政办发〔2017〕49号）的要求，北京市“十三五”时期海绵城市建设目标提出，到2020年底，我区建成区20%以上的面积达到海绵城市建设要求。为确保实现“十三五”海绵城市建设目标，需逐年开展海绵城市建设的年度实施方案编制工作，对丰台区海绵城市建设现状进行评估，明确2020年度丰台区海绵城市建设目标，梳理我区新建项目（小区、道路、园林、河道），结合我区整体建设任务计划，对预期效果及难点问题提出合理化解决方案。有针对性的开展老旧小区（厂区）海绵化改造试点的前期调研工作，通过计算模拟数据测算降雨径流减量控制效果，储备项目为争取市级部门对我区海绵城市建设工作的资金支持提供坚实依据，引导丰台区海绵城市建设有序推进、完成我区海绵城市建设的过程资料及相关数据的统计。确保我区完成十三五期间我区20%的达标面积。 |  |  |  |  |  |  | 完成海绵城市建设的年度实施方案编制工作，对丰台区海绵城市建设现状进行评估，明确了2020年度丰台区海绵城市建设目标，梳理我区新建项目，结合我区整体建设任务计划，对预期效果及难点问题提出合理化解决方案。有针对性的开展老旧小区（厂区）海绵化改造试点的前期调研工作，通过计算模拟数据测算降雨径流减量控制效果，储备项目为争取市级部门对我区海绵城市建设工作的资金支持提供坚实依据，引导丰台区海绵城市建设有序推进、完成我区海绵城市建设的过程资料及相关数据的统计。确保我区完成十三五期间我区20%的达标面积。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 实施方案 |  | 1份 |  | 1份 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 成果验收通过率 |  | 100% |  | 100% |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 成果完成时间 |  | 2021年11月底前完成 |  | 2021年11月底前完成 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目预算控制数 |  | 21.62万元 |  | 21.62万元 |  | 12 | 12 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 掌握本区建成区海绵城市建设现状 |  | 得到年径流总量控制率现状水平 |  | 掌握本区建成区海绵城市建设现状 |  | 15 | 13 | 项目执行效果较好，但反应产出质量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 对本区海绵城市建设支撑效果 |  | 支撑本年度海绵城市建设有序开展 |  | 对本区海绵城市建设支撑效果 |  | 15 | 12 | 项目执行效果较好，但反应产出质量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 区水务局对成果报告的满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 节水和水政执法管理系统维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈冉 |  |  |  | 联系电话 | 63812136 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 | 15 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 15 | 15 | 15 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据《北京市实施<中华人民共和国水法>办法》、《北京市节约用水办法》和市区政府要求，为加强全区计划用水管理，完成市政府下达的绩效考核目标，原水资源管理系统2021年起合并至国家水资源监控平台，区节水管理系统、水政执法管理系统拟继续运行维护。该项目往年均列入到部门预算中，费用由水资源科代区节水办和区水政监察大队申请。预计资金8月份前全部支出。为保证系统的稳定运行，为节水业务管理、水政监察大队案件管理提供技术保障，每年需采购运行维护服务，服务内容包括软件的运维，技术支持服务。 |  |  |  |  |  | 在2020年08月30日完成本年度系统运维、技术支持。本年度完成：导入覆盖全区所有用水户6次、导入覆盖全区所有用水户计划用水量1次、导入覆盖全区所有用水户实际用水量6个、增加大事记124个、系统涉及用水户数据记录19872条、系统涉及水表数据记录27342条、系统涉及执法数据记录320条、系统涉及自备井用水户数据记录7510条。完成需求14项，修正Bug7个，进行系统巡检12次，系统优化6次，异常数据处理6次，数据迁移备份12次，清理系统缓存3次，操作系统补丁升级2次，排除系统故障2次。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 应用软件及信息资源维护 |  | 系统性能日常维护：定期补丁升级、日志检查分析、错误分析及统计；每月巡检1次，全年共巡检12次 |  |  | 12次 |  | 18 | 18 |  |  |
|  |  |  |  | 系统故障检测及排除：当系统出现问题时，二线工程师在不超过2小时到故障现场，并在不超过4小时时间内解决问题 |  |  | 当系统出现问题时，二线工程师在不超过2小时到故障现场，并在不超过4小时时间内解决问题 |  | 18 | 16 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  |  |  | 系统运行状态监控及预警：CPU使用率、内存使用、磁盘空间、网络流量（网卡）、任意进程占用内存、TCP连接数等 |  |  | 实时监控，及时处理了问题。 |  | 18 | 15 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  |  |  | 系统重部署及调试：重新部署后应满足原有性能要求。系统性能优化：数据分离、数据优化、代码适应性优化、系统优化 |  |  | 及时提出优化方案并执行优化 |  | 18 | 15 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  |  |  | 提供7*8小时服务。非工作时间或节假日提供热线或电话支持服务，提供现场服务，并在不超过6小时时间内解决 |  |  | 及时接听电话及时解决问题 |  | 18 | 15 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 89 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 丰台区农村饮用水源水水质监测费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 57.76 |  | 49.10 | 49.10 | 10 |  |  | 85% | 8.5 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 57.76 |  | 49.10 | 49.10 | — |  |  | 85% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据《丰台区落实农业农村污染治理攻坚战行动计划实施方案》（丰环发【2019】50号）文件要求，强化农村饮用水安全管理，对我区5个万人千吨供水规模单位进行每季度源水水质监测一次（王佐镇集中供水厂、长辛店镇集中供水厂、大灰厂村、辛庄应急供水工程、新兴际华有限公司），共涉及水源井34眼。 |  |  |  |  |  |  | 每季度对王佐镇集中供水厂、长辛店镇集中供水厂、大灰厂村、辛庄应急供水工程、新兴际华有限公司34眼水源井源水进行水质监测，保障农村饮用水安全管理。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 每季度对34眼水源井源水进行水质监测 |  | 每季度完成检测34眼 |  | 第一季度完成27眼；第二季度完成29眼测；第三季度完成30眼；第四季度完成27眼 |  | 12 | 9 | 未按照计划完成全部水源井监测 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 监测符合国家相关技术标准 |  | 监测符合国家相关技术标准 |  | 监测符合国家相关技术标准 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 第一季度检测 |  | 3月份完成 |  | 3月27日 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 第二季度检测 |  | 6月份完成 |  | 6月10日 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 第三季度检测 |  | 7月份完成 |  | 8月30日 |  | 3 | 3 |  |  |
|  | 效益指标 |  |  | 第四季度检测 |  | 11月份完成 |  | 10月18日 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  | 57.76万元 |  | 49.10万元 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 保障饮用水安全 |  | 全面、客观、准确掌握生活饮用水水质状况及变化走势，为饮用水水源地保护及时提供技术支撑保障饮用水安全 |  | 通过四个季度的水质检测，全面、客观、准确掌握生活饮用水水质状况及变化走势，为饮用水水源地保护及时提供技术支撑保障饮用水安全 |  | 15 | 12 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 促进水环境保护、有利于加强水污染控制 |  | 水质监测对整个水环境保护、水污染控制以及维护水环境健康方面起着至关重要的作用 |  | 通过四个季度的水质检测，全面、客观、准确掌握生活饮用水水质状况及变化走势，促进水环境保护、有利于加强水污染控制 |  | 15 | 12 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 长辛店镇、王佐镇供水居民满意度达≧95 |  | ≧95 |  | ≧98 |  | 10 | 8 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 87.5 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 区防汛应急指挥平台维保资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 韩凯 |  |  |  |  | 联系电话 | 63812136 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 191.60 |  | 191.60 | 186.53 | 10 |  |  | 97.35% | 9.74 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 191.60 |  | 191.60 | 186.53 | — |  |  | 97.35% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为贯彻落实市防办提出的提高现代化防汛应急指挥能力的要求，特建立丰台区防汛应急指挥平台，增加河道一所及晓月湖监控信号工程，能够更好地服务于2021年全区防汛指挥工作。 |  |  |  |  |  |  | 建立了丰台区防汛应急指挥平台，增加了河道一所及晓月湖监控信号工程，提高现代化防汛应急指挥能力，更好地服务了2021年全区防汛指挥工作。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 防汛应急指挥平台质量符合国家相关要求 |  | 防汛应急指挥平台质量符合国家相关要求 |  | 防汛应急指挥平台质量符合国家相关要求 |  | 16 | 13 | 项目执行效果较好，但反应产出质量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 平台维护完成时间 |  | 2020年12月31日前完成 |  | 2020年12月31日前完成 |  | 17 | 17 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  | 191.60万元 |  | 186.53万元 |  | 17 | 17 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 减少因汛期水旱灾害给集体和人民生命财产带来的经济利益损失 |  | 减少因汛期水旱灾害给集体和人民生命财产带来的经济利益损失 |  | 减少因汛期水旱灾害给集体和人民生命财产带来的经济利益损失 |  | 30 | 24 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 使用人员满意度≥90% |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 10 | 7 | 相关支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 87.74 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 水务防汛专项办公经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 韩凯 |  |  |  | 联系电话 | 63812136 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 64 | 89 | 89 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 64 | 89 | 89 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为购置、更新、维护保养防汛应急抢险装备、器材，做好各种极端天气及突发事件的应急处置工作，满足水务防汛宣传需要，编制全区水务防汛应急预案，编制水旱灾害相关制度，保障2021年全区安全度汛。 |  |  |  |  |  | 购置、更新、维护保养防汛应急抢险装备、器材，做好各种极端天气及突发事件的应急处置工作，满足水务防汛宣传需要，编制全区水务防汛应急预案，编制水旱灾害相关制度，保障2021年全区安全度汛。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 效益指标 |  | 保障2021年汛期全区经济社会平稳发展，减少国家、集体和人民生命财产因汛期水旱灾害带来的经济利益损失。 |  |  | 保障了2021年汛期全区经济社会平稳发展，减少两人国家、集体和人民生命财产因汛期水旱灾害带来的经济利益损失。 |  | 90 | 77 | 项目执行效果较好，但项目预算编制不准确，预算调整金额较大，反应项目效益的支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 87 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 应急抢险单元（泵车）维保费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 韩凯 |  |  |  | 联系电话 | 63812136 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 604.50 | 604.50 | 604.46 | 10 |  | 99.99% |  | 9.99 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 604.50 | 604.50 | 604.46 | — |  | 99.99% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为满足包括16部抢险单元、4台水陆两栖车和洒水车1辆在内的车辆抢险和设备维护、车辆及泵车油料和人员费用需求，保障2021年全区安全度汛。 |  |  |  |  |  | 保障了16部抢险单元、4台水陆两栖车和洒水车1辆在内的车辆抢险和设备维护、车辆及泵车油料和人员费用需求，保障2021年全区安全度汛。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 效益指标 |  | 满足包括16部抢险单元、4台水陆两栖车和洒水车1辆在内的车辆抢险和设备维护、车辆及泵车油料和人员费用需求，保障2021年全区安全度汛 |  |  | 保障了16部抢险单元、4台水陆两栖车和洒水车1辆在内的车辆抢险和设备维护、车辆及泵车油料和人员费用需求，保障2021年全区安全度汛 |  | 90 | 82 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.99 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 防汛物资储备仓库租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 韩凯 |  |  |  | 联系电话 | 63812136 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 | 79.71 | 10 |  | 99.64% |  | 9.96 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 80 | 80 | 79.71 | — |  | 99.64% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为提升应急抢险能力，续租防汛物资储备仓库存储包括防汛编织袋、防汛膨胀麻袋等物资在内的防汛应急物资，保障2020年全区安全度汛。 |  |  |  |  |  | 续租防汛物资储备仓库存储包括防汛编织袋、防汛膨胀麻袋等物资在内的防汛应急物资，提升了应急抢险能力，保障了2020年全区安全度汛。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 效益指标 |  | 提升应急抢险能力，保障2020年全区安全度汛减少因汛期水旱灾害给集体和人民生命财产带来的经济利益损失 |  |  | 提升应急抢险能力，保障2020年全区安全度汛减少因汛期水旱灾害给集体和人民生命财产带来的经济利益损失 |  | 90 | 79 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 88.96 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 水生态空间管控规划编制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 薛国峰 |  |  |  | 联系电话 | 63813217 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 81.63 | 81.63 | 81.63 | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 81.63 | 81.63 | 81.63 | — |  | 100% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2020年基本完成区级河湖等水生态空间划定基础工作，完成主要河湖的水生态空间管控规划编制工作。 |  |  |  |  |  | 2020年基本完成了区级河湖等水生态空间划定基础工作，完成了丰台区旱河水生态空间规划编制工作。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 完成主要河流的水生态空间管控规划编制工作 |  | 1条 | 1条 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 完成丰台区水生态空间管控规划划定工作 |  | 合格 | 合格 | 13 | 10 | 项目执行效果较好，但反应产出质量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 2020年12月31日前，基本完成区级河湖等水生态空间划定基础工作，完成主要河湖的水生态空间管控规划编制工作 |  | 符合预期进度 | 符合预期进度 | 13 | 12 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 2020年支付预算资金81.63万元 |  | 81.63万元 | 81.63万元 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 为丰台区河湖水生态空间管控提供支持 |  | 提高丰台区河湖水生态空间管控水平 | 提高丰台区河湖水生态空间管控水平 | 30 | 24 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 北京市丰台区水务局对编制成果满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 87 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 长辛店镇区属存量供水设施移交资产评估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 薛国峰 |  |  |  |  | 联系电话 | 63813217 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 20 |  | 20 | 20 | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 20 |  | 20 | 20 | — |  |  | 100% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 形成北京市丰台区长辛店水电管理服务站所有的集中供水厂及附属官网设施项目资产评估报告 |  |  |  |  |  |  | 完成北京市丰台区长辛店水电管理服务站所有的集中供水厂及附属官网设施项目资产评估报告 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 完成报告数量 |  | 1份 |  | 1份 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 报告质量合格 |  | 报告质量合格 |  | 报告质量合格 |  | 13 | 12 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 按合同约定时间提供评估报告 |  | 符合预期进度 |  | 符合预期进度 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  | 20万元 |  | 20万元 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 长辛店镇区属存量供水设施移交的资金补偿和人员安置补偿等提供数据支持。 |  | 有序推进长辛店镇区属存量供水设施移交工作开展 |  | 为长辛店镇区属存量供水设施移交的资金补偿和人员安置补偿等提供数据支持，有序推进长辛店镇区属存量供水设施移交工作开展 |  | 30 | 24 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 北京市丰台区水务局对资产评估工作满意度 |  | ≥95% |  | ≥95% |  | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 长辛店镇区属存量供水设施移交专业咨询服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 薛国峰 |  |  |  |  | 联系电话 | 63813217 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 16.38 |  | 16.38 | 16.38 | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 16.38 |  | 16.38 | 16.38 | — |  |  | 100% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为长辛店镇区属存量供水设施移交过程提供法律及其他专业咨询服务，编制移交方案，参与设施移交协商，编制移交协议 |  |  |  |  |  |  | 为长辛店镇区属存量供水设施移交工作编制了移交方案，编制了移交方案，有序推进长辛店镇区属存量供水设施移交工作开展 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 形成移交方案一份 |  | 1份 |  | 1份 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 完成编制移交方案和协议初稿 |  | 合格 |  | 合格 |  | 13 | 10 | 项目执行效果较好，但反应产出质量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 按合同约定提供成果 |  | 符合预期进度 |  | 符合预期进度 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 2020年支付预算资金16.38万元 |  | 16.38万元 |  | 16.38万元 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 为长辛店镇区属存量供水设施移交工作提供有力支持 |  | 有序推进长辛店镇区属存量供水设施移交工作开展 |  | 为长辛店镇区属存量供水设施移交工作提供有力支持，有序推进长辛店镇区属存量供水设施移交工作开展 |  | 30 | 25 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 北京市丰台区水务局对咨询服务满意度 |  | ≥95% |  | ≥95% |  | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 89 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 专职安全员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王兆强 |  |  |  | 联系电话 | 63842653 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 42.86 | 42.86 | 42.86 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 42.86 | 42.86 | 42.86 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 进一步充实基层基础安全生产检查力量，保障安全员完成监督检查工作的需要，健全完善安全生产监管体系；进一步推动专职安全员队伍整体履职能力的提升，切实管好用好这支安全监管重要力量，提升专职安全员队伍规范化建设水平。 |  |  |  |  |  | 保障安全员完成监督检查工作的需要，进一步推动专职安全员队伍整体履职能力的提升，提升专职安全员队伍规范化建设水平。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 效益指标 |  | 保障安全员完成监督检查工作的需要，进一步推动专职安全员队伍整体履职能力的提升，提升专职安全员队伍规范化建设水平 |  |  | 保障安全员完成监督检查工作的需要，进一步推动专职安全员队伍整体履职能力的提升，提升专职安全员队伍规范化建设水平 |  | 90 | 78 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 88 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 部门聘用人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区河道管理一所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李晓莉 |  |  |  | 联系电话 | 87817783 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 5.10 | 5.10 | 5.10 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 聘请1名厨师，满足单位职工伙食需求。 |  |  |  |  |  | 聘请1名厨师，满足单位职工伙食需求。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 效益指标 |  | 聘请1名厨师，满足单位职工伙食需求 |  |  | 聘请1名厨师，满足单位职工伙食需求 |  | 90 | 82 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 视频监控系统运行维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区河道管理一所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 史国峰 |  |  |  |  | 联系电话 | 13521423940 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 15.6 |  | 15.6 | 15.6 | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 15.6 |  | 15.6 | 15.6 | — |  |  | 100% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对马草河段形成的河道视频监控系统进行有效的运行维护，确保河道监控系统的正常运行，保障监督违法取证工作和防汛调度工作的正常进行。 |  |  |  |  |  |  | 对马草河段形成的河道视频监控系统进行有效的运行维护，确保河道监控系统的正常运行，保障监督违法取证工作和防汛调度工作的正常进行。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 保障沿河视频高清摄像头的正常运转 |  | 24个摄像头及监控中心 |  | 24个摄像头及监控中心 |  | 12 | 12 | 项目执行效果较好，但反应项目数量指标的支撑材料不足 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 满足河道监控的需要 |  | 满足河道监控的需要 |  | 满足河道监控的需要 |  | 13 | 10 | 项目执行效果较好，但反应产出质量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目实施时间进度 |  | 6月底前开始实施，12月底完成 |  | 6月3日，开始实施，12月31日，项目实施结束。 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目控制在预算范围内 |  | 15.6万元 |  | 15.6万元 |  | 12 | 12 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 项目实施产生的社会效益 |  | 监控违法行为，汛期合理调度，确保河道安全 |  | 监控违法行为，汛期合理调度，确保河道安全 |  | 10 | 7 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 项目实施产生的生态效益 |  | 对影响河道环境的行为进行监控取证，确保河道环境建设成果 |  | 保障了河道环境建设成果 |  | 10 | 7 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 项目实施产生的可持续影响 |  | 为后续的监控系统正常运转打下了基础 |  | 为后续的监控系统正常运转打下了基础 |  | 10 | 7 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象满意度≥90% |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 85 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 35.2019年河东地区河道水草、河底杂草清理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区河道管理一所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 丁洪伟 |  |  |  | 联系电话 | 13911458770 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 68.56 | 60.79 | 60.79 | 10 |  | 88.67% |  | 8.87 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 60.79 | 60.79 | 60.79 | — |  | 88.67% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 追加2019年河东地区河道水草、河底杂草清理费607891.95元，用于支付2019年河东地区河道水草、河底杂草清理工作费用。 |  |  |  |  |  | 追加2019年河东地区河道水草、河底杂草清理费607891.95元，用于支付2019年河东地区河道水草、河底杂草清理工作费用。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 社会效益 |  | 确保河东地区河道考核断面水质达标，确保河东地区无水河道整洁卫生 |  |  | 保障河东地区河道考核断面水质达标，确保河东地区无水河道整洁卫生 |  | 90 | 80 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 88.8 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 2020年河道水体及断面应急保障项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区河道管理一所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 史国峰 |  |  |  |  | 联系电话 | 13521423940 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 48.35 |  | 48.35 | 48.35 | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 48.35 |  | 48.35 | 48.35 | — |  |  | 100% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2020年度有水河道无污水入河，无水河道雨后不形成积水，对于河道内的跑冒滴漏及时进行清理，不形成小微黑臭水体，确保河道内断面考核水质达标。 |  |  |  |  |  |  | 对于河道内的跑冒滴漏及时进行清理，不形成小微黑臭水体，确保有水河道无污水入河，无水河道雨后不形成积水,河道内断面考核水质达标。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 项目实施产生的数量指标 |  | 8条河道，14个重点点位 |  | 8条河道，14个重点点位 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目实施须达到的质量指标 |  | 确保河道内无积水、无污水、无跑冒滴漏入河，及时进行抽排，无误时，无误工，不懈怠 |  | 确保河道内无积水、无污水、无跑冒滴漏入河，及时进行抽排，无误时，无误工，不懈怠 |  | 13 | 12 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目开展时间进度 |  | 3月底前正式实施，12月底前完成 |  | 3月19日进行实施，12月31日，项目实施结束 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目控制在预算范围内 |  | 48.35万元 |  | 48.35万元 |  | 12 | 12 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 项目实施产生的社会效益 |  | 及时抽排积水和入河的污水，避免形成小微黑臭水体，影响居民身体健康 |  | 及时抽排积水和入河的污水，避免形成小微黑臭水体，促进了居民身体健康 |  | 10 | 7 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 项目实施产生的生态效益 |  | 项目实施后，不形成影响环境的污水，防止了蚊蝇滋生 |  | 项目实施后，不形成影响环境的污水，防止了蚊蝇滋生 |  | 10 | 7 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 项目实施产生的可持续影响 |  | 为2020年丰台河道水环境持续稳定达标提供有力保障 |  | 保障了2020年丰台河道水环境持续稳定达标 |  | 10 | 7 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象满意度≥90% |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 87 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 小龙河棚户区防洪墙建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区河道管理一所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 史国峰 |  |  |  |  | 联系电话 | 13521423940 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 46 |  | 46 | 46 | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 46 |  | 46 | 46 | — |  |  | 100% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 建设小龙河棚户区防洪墙，防止在汛期期间河水暴涨，倒灌入居民区，造成人员和财产损失。 |  |  |  |  |  |  | 建设小龙河棚户区防洪墙，防止在汛期期间河水暴涨，倒灌入居民区，造成人员和财产损失。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 建立小龙河棚户区防洪墙400米 |  | 400米 |  | 400米 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 满足防洪质量要求 |  | 满足防洪质量要求 |  | 满足防洪质量要求 |  | 13 | 11 | 项目执行效果较好，但反应产出质量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目开始时间进度 |  | 6月份开始实施，12月底完成 |  | 6月3日开始实施，12月31日，项目实施结束 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目控制在预算范围内 |  | 46万元 |  | 46万元 |  | 12 | 12 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 项目实施产生的社会效益 |  | 防止洪灾造成居民人身和财产损失 |  | 防止洪灾造成居民人身和财产损失。 |  | 10 | 7 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 项目实施产生的生态效益 |  | 对实施过程中的渣土和垃圾进行了清理，防止影响环境卫生 |  | 对实施过程中的渣土和垃圾进行了清理，防止影响环境卫生 |  | 10 | 7 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 项目实施产生的可持续影响 |  | 为后续的防洪防灾打下了基础 |  | 为后续的防洪防灾打下了基础 |  | 10 | 7 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象满意度≥90% |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 86 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 2020年丰台区河西地区河道维护养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区河道管理二所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李勇 |  |  |  |  | 联系电话 | 83895598 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 586.74 |  | 586.74 | 586.74 | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 586.74 |  | 586.74 | 586.74 | — |  |  | 100% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据《水污染防治法》和《北京市河湖管理条例》，为了防止市区两级黑臭水体反弹，确保在满足河道行洪畅通的前提下，保持水质稳定达标，打造水清岸绿、安全宜人的生态河湖环境。制定2020年丰台区河西地区河道维护养护项目，主要包括以下方面： 一、河道主体结构 通过修复河道护坡、土坡坡面，减少水土流失对水体水质的影响。通过闸坝检修等措施确保闸坝安全有效运行，达到水体、水质调蓄作用。河道护砌结构、水工建筑物、巡河路及桥梁、管护设备管护的维修，保障2020年永定河以西地区区管河道主体结构完整无损坏，设备设施运行正常，逐步达到生态河道效果； 二、河道保洁和绿化 通过河道水面及岸坡保洁、河道绿地养护，达到丰台区内河道环境干净整洁，周边建筑安全稳固，巡河路通畅洁净的目标。通过持续去除河道浮泥、岸坡杂草和垃圾、河道内水草等污染物清理，改善河道生态环境。确保河道水环境干净整洁、无污染物，防止面源污染河道水质。 通过对2020年丰台区河西地区河道维护养护项目的实施，改善河道水环境，做到措施到位、巡查到位、监管到位，全面提升河西地区河道生态环境标准，实现“无违法排污、无集中漂浮物、无垃圾渣土、无明显臭味、无违章建筑物”的五无目标，努力打造“水清、岸绿、安全、宜人”的河湖生态环境，为丰台河西地区人民提供良好的生产生活环境。 |  |  |  |  |  |  | 修复河道护坡、土坡坡面，减少水土流失对水体水质的影响，保障2020年永定河以西地区区管河道主体结构完整无损坏，设备设施运行正常；河道水面及岸坡保洁、河道绿地养护，去除河道浮泥、岸坡杂草和垃圾、河道内水草等污染物清理，改善河道生态环境，确保河道水环境干净整洁、无污染物，防止面源污染河道水质。防止了市区两级黑臭水体反弹，在确保在满足河道行洪畅通的前提下，保持水质稳定达标，打造水清岸绿、安全宜人的生态河湖环境。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 项目实施的实际产出数 |  | 约50公里的6条区管河道 |  | 约50公里的6条区管河道 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目完成的质量 |  | 达到地表水环境质量标准 |  | 达到地表水环境质量标准 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成时间 |  | 3月公开招标，4月签订合同 |  | 3月公开招标，4月签订合同 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  | 586.74万元 |  | 586.74万元 |  | 12 | 12 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 项目实施产生的社会效益 |  | 最大限度的满足河西地区人民对河道生态环境改善提高的需求。改善百姓生活，提升百姓的幸福感、获得感。 |  | 防止了市区两级黑臭水体反弹，在确保在满足河道行洪畅通的前提下，保持水质稳定达标，改善了河道生态环境 |  | 10 | 8 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 项目实施产生的生态效益 |  | 有效的防止市区两级黑臭水体反弹，确保在满足河道行洪畅通的前提下，保持水质稳定达标，打造水清岸绿、安全宜人的生态河湖环境 |  | 打造了水清岸绿、安全宜人的生态河湖环境 |  | 10 | 8 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 项目实施产生的可持续影响 |  | 不断改善投资环境，为丰台河西地区人民提供良好的生产生活环境 |  | 不断改善投资环境，为丰台河西地区人民提供良好的生产生活环境 |  | 10 | 8 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象满意度≥90% |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 10 | 9 |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 蟒牛河污水收集沟加固项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区河道管理二所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李勇 |  |  |  |  | 联系电话 | 83895598 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 48.49 |  | 48.49 | 48.49 | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 48.49 |  | 48.49 | 48.49 | — |  |  | 100% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 蟒牛河污水收集沟承担着蟒牛河沿线居民污水收集排放的重要作用，由于部分段落收集沟渗水较为严重,汛期易出现水毁等情况,因此对渗水较为严重、易水毁的污水收集沟段落进行加固。此次加固分为两种形式,一种加固形式为新建砖砌沟,另一种加固形式为混凝土支墩。 通过此次加固,可实现支撑加固现有收集沟外侧墙体、消除部分原有过河收集沟阻水等问题。 |  |  |  |  |  |  | 通过此次加固,加固了现有收集沟外侧墙体、消除部分原有过河收集沟阻水等问题，最大限度的满足蟒牛河周边居民污水排放问题，满足了人民对河道生态环境改善提高的需求。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 项目实施的实际产出数 |  | 新建砖砌沟加固605米 |  | 新建砖砌沟加固605米 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 混凝土支墩加固411米 |  | 混凝土支墩加固411米 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目完成的质量 |  | 通过竣工验收 |  | 通过竣工验收 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成的时间 |  | 7月份开工，8月份完工 |  | 7月7日开工，8月9日完工 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  | 48.49万元 |  | 48.49万元 |  | 13 | 13 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 项目实施产生的社会效益 |  | 最大限度的满足蟒牛河周边居民污水排放问题，满足了人民对河道生态环境改善提高的需求 |  | 最大限度的满足蟒牛河周边居民污水排放问题，满足了人民对河道生态环境改善提高的需求 |  | 10 | 7 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 项目实施产生的生态效益 |  | 有效的防止黑臭水体形成 |  | 有效的防止黑臭水体形成，保护了生态环境 |  | 10 | 7 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 项目实施产生的可持续影响 |  | 为丰台河西地区人民提供良好的生产生活环境 |  | 为丰台河西地区人民提供良好的生产生活环境 |  | 10 | 7 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象 满意度≥90% |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 88 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 河道水体及断面应急保障经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区河道管理二所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李勇 |  |  |  |  | 联系电话 | 83895598 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 97.96 |  | 97.96 | 97.96 | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 97.96 |  | 97.96 | 97.96 | — |  |  | 100% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据现阶段环境保障要求及河道实际情况,保障河西地区河道不出现黑臭水体、小微水体,需定期对部分河道雨污合流排水口、河道积水等进行抽排。 |  |  |  |  |  |  | 对大兴灌渠、牤牛河、小清河(丰台段)和蟒牛河的部分河段进行抽排，保障河西地区河道不出现黑臭水体、小微水体。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 项目实施的实际产出数 |  | 4条 |  | 4条 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目完成的质量 |  | 通过项目验收 |  | 通过项目验收 |  | 13 | 9 | 项目执行效果较好，但反应产出质量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成的时间 |  | 2020年底完成 |  | 2020年12月31日前完成 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  | 97.96万元 |  | 97.96万元 |  | 12 | 12 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 项目实施产生的社会效益 |  | 保障河西地区河道不出现黑臭水体、小微水体 |  | 保障河西地区河道不出现黑臭水体、小微水体，改善了河道生态环境 |  | 10 | 6 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 项目实施产生的生态效益 |  | 有效的防止市区两级黑臭水体反弹，保持水质稳定达标 |  | 有效的防止市区两级黑臭水体反弹，保持水质稳定达标 |  | 10 | 6 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 项目实施产生的可持续影响 |  | 为丰台河西地区人民提供良好的生产生活环境 |  | 为丰台河西地区人民提供良好的生产生活环境 |  | 10 | 6 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象 满意度≥90% |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 81 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 箱式变压器维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区河道管理二所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李勇 |  |  |  | 联系电话 | 83895598 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 3.02 | 3.02 | 3.02 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为确保2020年度2座箱式变压器及强电系统正常运行。 |  |  |  |  |  | 确保了2020年度2座箱式变压器及强电系统正常运行。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 效益指标 |  | 确保2020年度2座箱式变压器及强电系统正常运行 |  |  | 确保了2020年度2座箱式变压器及强电系统正常运行 |  | 90 | 82 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 部门运转聘用人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区河道管理二所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李勇 |  |  |  | 联系电话 | 83895598 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 5.10 | 5.10 | 5.10 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为了保障2020年度单位职工食堂用餐需要临时工1名：负责食堂餐饮服务及卫生清洁。 |  |  |  |  |  | 聘用临时工一名，满足了单位食堂服务及卫生清洁需求 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 效益指标 |  | 满足了单位食堂服务及卫生清洁需求 |  |  | 满足了单位食堂服务及卫生清洁需求 |  | 90 | 83 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 机构运转费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区河道管理二所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李勇 |  |  |  | 联系电话 | 83895598 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 3.96 | 3.96 | 3.96 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 满足单位职工用餐需求。 |  |  |  |  |  | 满足了单位职工用餐需求。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 效益指标 |  | 满足单位职工用餐需求 |  |  | 满足了单位职工用餐需求，厨师根据用餐人数和季节合理计划，制定了菜谱，力争品种多样，营养全面搭配。 |  | 90 | 82 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 永合庄敷设污水管线工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区河道管理二所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李勇 |  |  |  |  | 联系电话 | 83895598 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 141.37 |  | 141.37 | 141.37 | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 141.37 |  | 141.37 | 141.37 | — |  |  | 100% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 北京市丰台区永合庄穿铁路地道桥大量积水,阻碍了市民的出行,同时存在极大的安全隐患,此地两处积水点在1#积水点新建雨水泵站与2#积水点现状泵站一起将两处积水通过压力流方式向西排入永定河灌渠,中途设置一处提升泵站,入河前设泄水井1座,兼顾溢流井功能,入河口新建1座浆砌石八字式出水口。以上排水系统运行后,现状出水量较大,约100m3/h,主要为生活污水,现《丰合区永合庄铁道桥区应急抢险排水工程》中的排污管线为DNI100排水管已经无法满足排水需求,需新建一条排污管线,将部分污水排至晓月苑污水泵站，使永合庄村污水不外泄，得到更加有效的处理。 |  |  |  |  |  |  | 新建了一条排污管线,将部分污水排至晓月苑污水泵站，使永合庄村污水不外泄，得到更加有效的处理，方便了市民的出行,同时消除了安全隐患。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 项目实施的实际产出数 |  | 管长4131m |  | 管长4186m |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目完成的质量 |  | 项目通过验收 |  | 项目通过验收 |  | 13 | 12 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成的时间 |  | 9月开工，10月底前完成 |  | 9月开工并完成 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  | 141.37万元 |  | 141.37万元 |  | 13 | 13 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 项目实施产生的社会效益 |  | 最大限度的满足永合庄地区污水排放改善提高的需求。改善百姓生活，提升百姓的幸福感、获得感 |  | 更加合理的处理了永合庄村污水，方便了市民的出行,同时消除了安全隐患，，提升百姓的幸福感、获得感 |  | 15 | 12 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 项目实施产生的生态效益 |  | 改善了当地生态环境 |  | 更加合理的处理了永合庄村污水，改善了当地生态环境 |  | 15 | 12 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象 满意度≥90% |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 10 | 6 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 89 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 应急费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 160 | 160 | 147.89 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 160 | 160 | 147.89 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 保障丰台区全区人民2020年应急安全供水。 |  |  |  |  |  | 保障丰台区全区人民2020年应急安全供水。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 效益指标 |  | 保障丰台区全区人民2020年应急安全供水 |  |  | 保障了丰台区全区人民2020年应急安全供水 |  | 90 | 82 | 项目执行效果较好，但支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 晓月苑污水处理站运行项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 233.51 | 233.51 | 233.51 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 233.51 | 233.51 | 233.51 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过年处理污水水量131.76万立方米，出水水质达到DB11/890-2012中的B标准，解决晓月苑地区污水排放问题，还清大兴灌渠部分河段，改善河道生态环境。 |  |  |  |  |  | 通过年处理污水水量131.76万立方米，出水水质达到DB11/890-2012中的B标准，解决晓月苑地区污水排放问题，还清大兴灌渠部分河段，改善河道生态环境。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出数量指标 |  | 年处理污水131.76万立方米 |  |  | 完成 |  | 12 | 11 |  |  |
|  |  | 产出质量指标 |  | 出水水质达到DB11/890-2012中的B标准 |  |  | 达到排放标准 |  | 13 | 12 |  |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 年底前完成处理污水131.76万立方米 |  |  | 年底前已完成 |  | 13 | 12 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 233.51万元 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 经济效益指标 |  | 通过保障出水水质合格率，增加大兴灌渠断面考核合格率，从而减少污染损失，节省污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本 |  |  | 增加了大兴灌渠断面考核合格率，减少了污染损失，节省了污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本 |  | 8 | 6 | 项目执行情况较好，但支撑材料不足 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 不仅解决宛平地区污水排放问题，还清大兴灌渠河道，改善河道生态环境改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康 |  |  | 解决了宛平地区污水排放问题，还清大兴灌渠河道，改善了河道生态环境改善城市市容，提高了卫生水平，保护了人民身体健康 |  | 7 | 5 | 项目执行情况较好，但支撑材料不足 |  |
|  |  | 环境效益指标 |  | 通过对雨、污水的处理，使出水水质达到DB11/890-2012中的B标准，从而改善大兴灌渠水环境 |  |  | 通过对雨、污水的处理，使出水水质达到排放标准，从而改善大兴灌渠水环境 |  | 7 | 5 | 项目执行情况较好，但支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 通过带来的经济效益和社会效益及环境效益，进而促进晓月苑地区生态环境、经济等的可持续发展 |  |  | 通过带来的经济效益和社会效益及环境效益，进而促进晓月苑地区生态环境、经济等的可持续发展 |  | 8 | 6 | 项目执行情况较好，但支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 群众投诉案件少于5件。群众及项目单位满意度达到95%以上 |  |  | 群众投诉案件少于5件。群众及项目单位满意度达到95%以上 |  | 10 | 7 | 满意度支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 86 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 晓月苑污水处理站运行项目(2020下半年) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 201.17 | 201.17 | 201.17 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 201.17 | 201.17 | 201.17 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 出水水质达到DB11/890-2012中的B标准，解决晓月苑地区污水排放问题，还清大兴灌渠部分河段，改善河道生态环境。 |  |  |  |  |  | 晓月苑污水处理站出水水质达到DB11/890-2012中的B标准，解决晓月苑地区污水排放问题，还清大兴灌渠部分河段，改善河道生态环境。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 经济效益指标 |  | 通过保障出水水质合格率，增加大兴灌渠断面考核合格率，从而减少污染损失、节省污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本 |  |  | 增加了大兴灌渠断面考核合格率，减少了污染损失、节省了污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本 |  | 23 | 19 | 项目实施效果较好，但效益支撑材料不足 |  |
|  |  | 环境效益指标 |  | 通过对雨、污水的处理，是出水水质达到DB11/890-2012中的B标准，从而改善大兴灌渠水环境 |  |  | 改善了大兴灌渠水环境 |  | 22 | 20 | 项目实施效果较好，但效益支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 通过带来的经济效益和社会效益及环境效益，而促进晓月苑地区生态环境、经济等的可持续发展 |  |  | 通过带来的经济效益和社会效益及环境效益，而促进晓月苑地区生态环境、经济等的可持续发展 |  | 22 | 19 | 项目实施效果较好，但效益支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象满意度≥90% |  |  | ≥90% |  | 23 | 18 | 服务对象满意度指标支撑资料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 86 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 丰台区排水监控管理系统运行维护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 37.83 | 37.83 | 37.83 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 37.83 | 37.83 | 37.83 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 每月进行系统维护，设备掉线，随时维修。 |  |  |  |  |  | 每月进行系统维护，设备掉线，随时维修。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出数量指标 |  | 全年维护12次以上 |  |  | 12次以上 |  | 18 | 17 |  |  |
|  |  | 产出质量指标 |  | 设备上线率90%以上 |  |  | 设备上线率90%以上 |  | 18 | 17 |  |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 1-12月 |  |  | 全年进行维护 |  | 18 | 17 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 37.83万元 |  | 18 | 17 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 投诉少于5件 |  |  | 投诉少于5件 |  | 18 | 15 | 满意度支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 办公楼维修费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 徐韦唯 |  |  |  | 联系电话 | 15810202307 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 85.47 | 85.47 | 85.47 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 85.47 | 85.47 | 85.47 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 保障单位正常办公，提高办公环境质量，排除安全隐患 |  |  |  |  |  | 保障单位正常办公，提高办公环境质量，排除安全隐患 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出数量指标 |  | 对办公楼一、二层办公室、走廊、楼期间及档案室进行维修 |  |  | 对办公楼一、二层办公室、走廊、楼期间及档案室进行了维修 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 产出质量指标 |  | 通过竣工验收 |  |  | 2020年11月4日通过了竣工验收 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 2020年12月底完成 |  |  | 2020年11月4日通过了竣工验收 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 85.47万元 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 环境效益指标 |  | 使单位整体办公环境有了新提升为职工创造良好的舒适的办公环境提供有力保障 |  |  | 使单位整体办公环境有了新提升为职工创造良好的舒适的办公环境提供有力保障 |  | 30 | 24 | 项目执行效果较好，但支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 单位职工满意度≥95% |  |  | ≥95% |  | 10 | 7 | 相关满意度支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 晓月苑污水处理站2019年下半年运行项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 193.19 | 193.19 | 193.19 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 193.19 | 193.19 | 193.19 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 出水水质达到DB11/890-2012中的B标准，解决晓月苑地区污水排放问题，还清大兴灌渠部分河段，改善河道生态环境。 |  |  |  |  |  | 晓月苑污水处理站出水水质达到DB11/890-2012中的B标准，解决晓月苑地区污水排放问题，还清大兴灌渠部分河段，改善河道生态环境。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 经济效益指标 |  | 通过保障出水水质合格率，增加大兴灌渠断面考核合格率，从而减少污染损失、节省污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本 |  |  | 增加了大兴灌渠断面考核合格率，减少了污染损失、节省了污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本 |  | 23 | 19 | 项目实施效果较好，但效益支撑材料不足 |  |
|  |  | 环境效益指标 |  | 通过对雨、污水的处理，是出水水质达到DB11/890-2012中的B标准，从而改善大兴灌渠水环境 |  |  | 改善了大兴灌渠水环境 |  | 22 | 20 | 项目实施效果较好，但效益支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 通过带来的经济效益和社会效益及环境效益，而促进晓月苑地区生态环境、经济等的可持续发展 |  |  | 通过带来的经济效益和社会效益及环境效益，而促进晓月苑地区生态环境、经济等的可持续发展 |  | 22 | 19 | 项目实施效果较好，但效益支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象满意度≥90% |  |  | ≥90% |  | 23 | 18 | 服务对象满意度指标支撑资料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 86 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 花乡南部污水处理站2019年下半年运行项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 83.75 | 83.75 | 83.75 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 83.75 | 83.75 | 83.75 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 解决花乡地区污水排放问题，还清葆李沟部分河段，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平保护人民身体健康 |  |  |  |  |  | 解决花乡地区污水排放问题，还清葆李沟部分河段，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平保护人民身体健康 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 经济效益指标 |  | 通过保障出水水质合格率，增加葆李沟断面考核合格率，从而减少污染损失、节省污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本 |  |  | 保障了出水水质合格率，增加了葆李沟断面考核合格率，减少污染损失、节省了污染控制费。通过污泥的转化处理，减少了运输成本 |  | 23 | 19 | 项目实施效果较好，但效益支撑材料不足 |  |
|  |  | 效益指标 |  | 解决了花乡地区污水排放问题，还清葆李沟河道，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平保护人民身体健康 |  |  | 改善了花乡地区污水排放问题，还清葆李沟河道，改善了河道生态环境、城市市容，提高了卫生水平，促进了人民身体健康 |  | 22 | 20 | 项目实施效果较好，但效益支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 促进生态可持续发展 |  |  | 促进了生态可持续发展 |  | 22 | 19 | 项目实施效果较好，但效益支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 投诉少于5件 |  |  | 投诉少于5件 |  | 23 | 18 | 服务对象满意度指标支撑资料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 86 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 2019年花乡南部污水处理站运行项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 88.58万 | 88.58万 | 88.58万 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 88.58万 | 88.58万 | 88.58万 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 出水指标达到城镇污水处理厂水污染物排放标准（DB11/890-2012）中的B标准，解决晓月苑地区污水排放问题 |  |  |  |  |  | 通过项目实施，花乡南部污水处理站出水指标达到城镇污水处理厂水污染物排放标准（DB11/890-2012）中的B标准，解决晓月苑地区污水排放问题 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出数量指标 |  | 处理污水36万吨以上 |  |  | 已完成 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 产出质量指标 |  | 出水指标达到城镇污水处理厂水污染物排放标准（DB11/890-2012）中的B标准 |  |  | 出水指标达到排放标准 |  | 13 | 12 |  |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 3-6月 |  |  | 按照计划实施 |  | 13 | 12 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 88.58万 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 解决花乡南部地区污水排放问题 |  |  | 解决了花乡南部地区污水排放问题 |  | 10 | 7 | 项目实施效果较好，但项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 环境效益指标 |  | 改善河道环境 |  |  | 改善了河道环境 |  | 10 | 7 | 项目实施效果较好，但项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 促进生态可持续发展 |  |  | 促进了生态可持续发展 |  | 10 | 7 | 项目实施效果较好，但项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 投诉少于5件 |  |  | 投诉少于5件 |  | 10 | 7 | 项目满意度支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 86 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 2019年晓月苑污水处理站运行项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 13911862444 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 49.40 | 49.40 | 49.40 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 49.40 | 49.40 | 49.40 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 出水指标达到城镇污水处理厂水污染物排放标准（DB11/890-2012）中的B标准，解决晓月苑地区污水排放问题 |  |  |  |  |  | 水指标达到城镇污水处理厂水污染物排放标准（DB11/890-2012）中的B标准，解决晓月苑地区污水排放问题 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出数量指标 |  | 处理污水27万吨以上 |  |  | 已完成 |  | 20 | 18 |  |  |
|  |  | 产出质量指标 |  | 出水指标达到城镇污水处理厂水污染物排放标准中的B标准 |  |  | 符合污水排放标准 |  | 20 | 18 |  |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 3-6月 |  |  | 按照进度开展 |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 49.40万元 |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 解决晓月苑地区污水排放问题 |  |  | 解决了晓月苑地区污水排放问题 |  | 10 | 7 | 项目执行情况较好，但支撑材料不足 |  |
|  |  | 环境效益指标 |  | 改善河道环境 |  |  | 改善了河道环境 |  | 10 | 7 | 支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 晓月苑花乡应急提标项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 433.45 | 433.45 | 433.45 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 433.45 | 433.45 | 433.45 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目完成支付尾款 |  |  |  |  |  | 项目完成支付尾款 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出进度指标 |  | 1-12月 |  |  | 12月底完成 |  | 30 | 30 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 433.45万元 |  | 30 | 30 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 投诉少于5件 |  |  | 全年投诉少于5件 |  | 30 | 22 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 污水处理厂取水码头建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 38.95 | 38.95 | 38.95 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 建设河西、青龙湖站中水取水码头。 |  |  |  |  |  | 完成河西、青龙湖站中水取水码头建设。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出数量指标 |  | 建设河西、青龙湖站中水取水码头2座 |  |  | 完成2座 |  | 20 | 18 | 项目执行效果较好，但反应产出数量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 产出质量指标 |  | 建设质量合格 |  |  | 通过竣工验收 |  | 20 | 18 | 项目执行效果较好，但反应产出质量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 1-12月 |  |  | 按照时间进度完成 |  | 20 | 16 | 项目执行效果较好，但反应产出进度的支撑材料不足 |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 38.95万 |  | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 投诉少于5件 |  |  | 投诉少于5件 |  | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 89 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 新发地批发市场场地冲洗及管线消杀经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 81.75 | 81.75 | 81.75 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 81.75 | 81.75 | 81.75 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对新发地批发市场内全部管线进行消杀，对周边外部管线进行针对性消杀。为控制疫情做好消毒工作。 |  |  |  |  |  | 对新发地批发市场内全部管线进行消杀，对周边外部管线进行针对性消杀。为控制疫情做好消毒工作。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出数量指标 |  | 出动人工1500工日，车辆161台班，投放消毒药剂142.31吨 |  |  | 出动人工1500工日，车辆161台班，投放消毒药剂142.31吨 |  | 12 | 10 | 项目执行效果较好，但反应项目产出数量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 产出质量指标 |  | 按合同约定及相关考核要求达到质量标准 |  |  | 达到预期考核要求 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 按照上级部门要求，按时完成管线消杀任务 |  |  | 按时完成消杀任务 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 81.75万元 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 让丰台居民放心和安心，让首都人民放心和安心 |  |  | 对新发地市场进行全面消杀，有效防范疫情，让丰台居民放心和安心，让首都人民放心和安心 |  | 10 | 8 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 环境效益指标 |  | 环境得到消毒灭菌，控制住传染源 |  |  | 环境得到消毒灭菌，控制住传染源 |  | 10 | 8 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 一个月左右，完成消杀工作，控制住疫情 |  |  | 有效防范疫情，让丰台居民放心和安心，让首都人民放心和安心 |  | 10 | 8 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 受益人群满意度≥90% |  |  | ≥90% |  | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 89 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 花乡南部污水处理站新增除臭及在线监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 758.32 | 758.32 | 758.32 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 758.32 | 758.32 | 758.32 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过委托或公开招标方式，由专业公司进行项目测绘、设计、清单编制、环评、施工、监理等相关工作。 |  |  |  |  |  | 通过委托或公开招标方式，由专业公司进行项目测绘、设计、清单编制、环评、施工、监理等相关工作。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出数量指标 |  | 完成花乡南部污水处理站新增除臭及在线监测项目设计方案编制、图纸测绘、清单编制、环境影响评价报告编制、施工、监理、验收等。 |  |  | 全部完成 |  | 12 | 12 | 项目执行效果较好，但反应产出数量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 产出质量指标 |  | 根据相关标准要求实施该项目，确保质量合格，达到设计预期使用效果。 |  |  | 通过验收 |  | 13 | 12 | 项目执行效果较好，但反应产出质量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 项目开工实施后，根据规范要求定期进行检验，2020年底项目主体完工，完工后进行在线监测验收、环保验收、竣工验收 |  |  | 项目于2020年10月开工，12月31日主体完工，2021年4月完成环保验收备案，4月24日完成竣工验收 |  | 12 | 11 | 项目执行效果较好，但反应产出进度的支撑材料不足 |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 758.32万元 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 确保厂区臭气得到收集有效治理、根据相关标准完善水质在线监测系统 |  |  | 确保厂区臭气得到收集有效治理、根据相关标准完善水质在线监测系统 |  | 8 | 6 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 环境效益指标 |  | 确保厂区臭气得到收集有效治理、根据相关标准完善水质在线监测系统 |  |  | 确保厂区臭气得到收集有效治理、根据相关标准完善水质在线监测系统 |  | 15 | 13 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 确保厂区臭气得到收集有效治理、根据相关标准完善水质在线监测系统 |  |  | 确保厂区臭气得到收集有效治理、根据相关标准完善水质在线监测系统 |  | 7 | 5 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 项目单位满意度95%以上 |  |  | ≥95% |  | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 89 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 小龙泉河污水处理站污水抽排转运项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 10 |  | 100% |  |  |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 98.73 | 98.73 | 98.73 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对超出小龙泉河污水处理站处理能力的部分污水进行抽排，转运至城镇污水处理厂进行集中处理。 |  |  |  |  |  | 对超出小龙泉河污水处理站处理能力的部分污水进行抽排，转运至城镇污水处理厂进行集中处理。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出数量指标 |  | 对超出小龙泉河污水处理站处理能力的部分污水全部抽排转运 |  |  | 全部抽排运转 |  | 12 | 10 | 项目执行效果较好，但反应产出数量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 产出质量指标 |  | 对超出小龙泉河污水处理站处理能力的部分污水全部抽排，转运至城镇污水处理厂处理 |  |  | 达到预期目标 |  | 13 | 10 | 项目执行效果较好，但反应产出质量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 全部完成 |  |  | 全部完成 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 98.73万元 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 避免污水直排入河，使其得到有效治理 |  |  | 有效的避免污水直排入河，使其得到有效治理 |  | 15 | 12 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 环境效益指标 |  | 避免污水直排入河，使其得到有效治理 |  |  | 有效的避免污水直排入河，使其得到有效治理 |  | 15 | 12 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 项目单位满意度95%以上 |  |  | ≥95% |  | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 86 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 晓月苑污水处理站新增除臭及在线监测项目前期费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 36.81 | 36.81 | 36.81 | 10 |  | 100& |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 36.81 | 36.81 | 36.81 | — |  | 100& |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 我所委托专业公司进行项目前期设计、清单编制、环评等工作并已完成，因情况变化该项目停止，但需向各受托方支付前期服务费用。 |  |  |  |  |  | 支付项目前期设计、清单编制、环评等工作服务费。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 效益指标 |  | 支付项目前期设计、清单编制、环评等工作服务费 |  |  | 支付项目前期设计、清单编制、环评等工作服务费 |  | 90 | 82 |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 农村污水处理站设施维护及租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 115.47 | 115.47 | 115.47 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 115.47 | 115.47 | 115.47 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过该项目的实施，租赁2套污水处理一体化设备，并进行配套设施维护，确保污水经处理后达标排放，满足现行环保标准，即DB11307-2013中的B标准。 |  |  |  |  |  | 通过该项目的实施，租赁2套污水处理一体化设备，并进行配套设施维护，确保污水经处理后达标排放，满足现行环保标准，即DB11307-2013中的B标准。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出数量指标 |  | 2套一体化设施租赁、2站配套池体清淤 |  |  | 租赁2套污水处理一体化设备 |  | 20 | 17 |  |  |
|  |  | 产出质量指标 |  | 租赁设备正常运行，保障污水处理后达标排放 |  |  | 设备运行正常，污水经处理后达标。 |  | 20 | 17 |  |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 年底前完成处理污水13.14万立方米 |  |  | 污水处理总量14.万立方米 |  | 15 | 13 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 115.47万元 |  |  | 115.47万元 |  | 15 | 13 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 解决农村地区污水排放问题，还清河道，改善河道生态环境 |  |  | 解决了农村地区污水排放问题，还清河道，改善了河道生态环境 |  | 10 | 7 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 环境效益指标 |  | 通过项目实施，确保污水处理后达标排放，出水水质满足现行环保要求，从而改善了河道水环境 |  |  | 确保污水处理后达标排放，出水水质满足现行环保要求，从而改善了河道水环境 |  | 10 | 8 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 85 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 花乡南部污水处理站运行费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 171.92 | 171.92 | 171.92 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 171.92 | 171.92 | 171.92 | — |  | 100& |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 全年完成处理水量146万吨出水水质达到，DB11/890-2012中的B标准，达到解决花乡地区污水排放问题，还清葆李沟部分河段，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康。 |  |  |  |  |  | 2020年上半年完成处理水量76万吨出水水质达到，DB11/890-2012中的B标准，达到解决花乡地区污水排放问题，还清葆李沟部分河段，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出数量指标 |  | 年处理污水146万立方米 |  |  | 全年处理164万立方米，上半年处理76万立方米 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 产出质量指标 |  | 出水水质达到DB11/890-2012中的B标准 |  |  | 出水水质达标 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 年底前完成处理污水146万立方米 |  |  | 2020年12月底完成 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 171.92万元 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 经济效益指标 |  | 通过保障出水水质合格率，增加葆李沟断面考核合格率，从而减少污染损失、节省污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本 |  |  | 有利于减少污染损失、节省污染控制费，通过污泥的转化处理，减少运输成本 |  | 8 | 5 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 解决花乡地区污水排放问题，还清葆李沟河道，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康 |  |  | 有利于解决花乡地区污水排放问题，改善了河道生态环境，改善了城市市容，提高了卫生水平，有利于人民身体健康。 |  | 7 | 4 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 环境效益指标 |  | 通过对雨、污水的处理，使出水水质达到国家排放标准（国标一级B），从而改善葆李沟水环境 |  |  | 改善了葆李沟水环境 |  | 7 | 5 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 该项目通过带来的经济效益和社会效益及环境效益，进而促进花乡地区生态环境、经济等的可持续发展 |  |  | 促进花乡地区生态环境、经济等的可持续发展 |  | 8 | 5 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 群众及项目单位满意度达到95%以上 |  |  | ≥95% |  | 10 | 6 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 85 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 花乡南部污水处理站运行费（2020下半年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 201.22 | 201.22 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 0 | 201.22 | 201.22 | — |  | 100& |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 全年完成处理水量146万吨出水水质达到，DB11/890-2012中的B标准，达到解决花乡地区污水排放问题，还清葆李沟部分河段，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康。 |  |  |  |  |  | 2020年下半年完成处理水量88万吨出水水质达到，DB11/890-2012中的B标准，达到解决花乡地区污水排放问题，还清葆李沟部分河段，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出数量指标 |  | 年处理污水146万立方米 |  |  | 全年处理164万立方米，下半年处理88万立方米 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 产出质量指标 |  | 出水水质达到DB11/890-2012中的B标准 |  |  | 出水水质达标 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 年底前完成处理污水146万立方米 |  |  | 2020年12月底完成 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 201.22万元 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 经济效益指标 |  | 通过保障出水水质合格率，增加葆李沟断面考核合格率，从而减少污染损失、节省污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本 |  |  | 有利于减少污染损失、节省污染控制费，通过污泥的转化处理，减少运输成本 |  | 8 | 5 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 解决花乡地区污水排放问题，还清葆李沟河道，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康 |  |  | 有利于解决花乡地区污水排放问题，改善了河道生态环境，改善了城市市容，提高了卫生水平，有利于人民身体健康。 |  | 7 | 4 |  |  |
|  |  | 环境效益指标 |  | 通过对雨、污水的处理，使出水水质达到国家排放标准（国标一级B），从而改善葆李沟水环境 |  |  | 改善了葆李沟水环境 |  | 7 | 5 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 该项目通过带来的经济效益和社会效益及环境效益，进而促进花乡地区生态环境、经济等的可持续发展 |  |  | 促进花乡地区生态环境、经济等的可持续发展 |  | 8 | 5 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 群众及项目单位满意度达到95%以上 |  |  | ≥95% |  | 10 | 6 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 85 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 丰台区管线养护及抢修费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 500 | 500 | 498.74 | 10 |  | 99.75% |  | 9.98 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 500 | 500 | 498.74 | — |  | 99.75% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 丰台区属管线日常维护、疏通、检查井清掏；供排水管道局部维修、管线抢修等 ，保障丰台区区属管线正常供排水。 |  |  |  |  |  | 通过对丰田区属管线日常维护、疏通、检查井清掏、供排水管道局部维修、管线抢修等，保障区属158公里供排水管线的安全正常运行，改善污水对环境的污染；减少因污水跑漏对人民群众的影响。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出数量指标 |  | 保障区属158公里供排水管线的安全正常运行 |  |  | 158公里供排水管线安全正常运行 |  | 12 | 11 |  |  |
|  |  | 产出质量指标 |  | 区属158公里供排水管线养护达到考核标准要求；无主管线抢修保证管线抢修质量 |  |  | 达到考核标准要求 |  | 13 | 12 |  |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 区属供排水管线养护按照合同约定进度及时支付运行维护费 |  |  | 按照合同约定进度支付运维费 |  | 12 | 11 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 养护及抢修费为500万元 |  |  | 498.74万元 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 1保证市容市貌，改善污水对环境的污染。 2保证因污水跑漏对人民群众的影响。保障社会的正常活动 |  |  | 保证市容市貌，改善污水对环境的污染；减少因污水跑漏对人民群众的影响 |  | 10 | 7 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 环境效益指标 |  | 对污水的收集最大程度减少污水对城市环境的污染，改善河流水质。 |  |  | 最大程度减少污水对城市环境的污染，改善河流水质 |  | 10 | 7 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 该项目通过带来的经济效益和社会效益及环境效益，进而为百姓出行，人居环境和人身安全做好保障。 |  |  | 有利于保障百姓出行，人居环境和人身安全 |  | 10 | 7 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 群众及项目单位满意度达到95%以上。 |  |  | ≥95% |  | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 84.98 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 水质化验室运行费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 13911862444 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 | 186.73 | 10 |  | 93.37% |  | 9.34 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 200 | 200 | 186.73 | — |  | 93.37% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成市级9点位地表水每月一次监测工作以及30余点位地下水每年两次监测工作；完成丰台局水务局及局属单位八个点位地表断面每周一次监测工作、完成晓月苑、河西再生水厂、花乡南部污水处理厂每周一次监测工作，6个农村污水处理站每月1次的监测、完成11个自建污水处理站每月一次监测、完成鲁家山三级泵站与长辛店饮用水每月两次监测，以及局属各单位交予的其他临时性任务监测工作。 |  |  |  |  |  | 完成市级9点位地表水每月一次监测工作以及30余点位地下水每年两次监测工作；完成丰台局水务局及局属单位八个点位地表断面每周一次监测工作、完成晓月苑、河西再生水厂、花乡南部污水处理厂每周一次监测工作，6个农村污水处理站每月1次的监测、完成11个自建污水处理站每月一次监测、完成鲁家山三级泵站与长辛店饮用水每月两次监测,为局及各局属单位提供检测数据的支撑，从而减少检测费用的支付,为局及各局属单位提供丰台区水资源、水环境相关检测数据，保障了各部门对水污染防护及治理的数据掌握，及时有效的了解水质情况。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出数量指标 |  | 预计监测样品数量为2000个 |  |  | 2000个 |  | 12 | 11 |  |  |
|  |  | 产出质量指标 |  | 样品监测正确率达到100% |  |  | 100% |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 严格按照年度计划进行监测，预计上下半年各产生1000个样品的检测 |  |  | 上半年和下半年各生产1000个样品检测 |  | 12 | 11 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 186.73万元 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 经济效益指标 |  | 为局及各局属单位提供检测数据的支撑，从而减少检测费用的支付 |  |  | 为局及各局属单位提供检测数据的支撑，从而减少检测费用的支付 |  | 8 | 7 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 为局及各局属单位提供丰台区水资源、水环境相关检测数据，保障了各部门对水污染防护及治理的数据掌握，及时有效的了解水质情况。 |  |  | 为局及各局属单位提供丰台区水资源、水环境相关检测数据，保障了各部门对水污染防护及治理的数据掌握，及时有效的了解水质情况 |  | 7 | 6 |  |  |
|  |  | 环境效益指标 |  | 通过对水体检测，各部门根据数据及时治理防治水污染的发生 |  |  | 通过对水体检测，各部门根据数据及时治理防治水污染的发生 |  | 7 | 6 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 通过对水体检测，各部门根据数据及时治理防治水污染的发生，为局及各局属单位提供检测数据的支撑，从而减少检测费用的支付 |  |  | 通过对水体检测，各部门根据数据及时治理防治水污染的发生，为局及各局属单位提供检测数据的支撑，从而减少检测费用的支付 |  | 8 | 7 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象满意度≥90% |  |  | ≥90% |  | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90.34 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 晓月苑污水处理站、河西再生水厂委托在线监测运维项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 34.67 | 34.67 | 34.67 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 34.67 | 34.67 | 34.67 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目的实施,确保污水处理厂自动在线监测系统安全稳定运行、监测数据准确可靠、数据传输及时正确，完成并上报每月运行维护工作月报和异常情况报告，使政府相关部门能够及时掌握有关信息。 |  |  |  |  |  | 通过项目的实施,确保了晓月苑污水处理厂及河西再生水厂自动在线监测系统安全稳定运行、监测数据准确可靠、数据传输及时正确，完成并上报每月运行维护工作月报和异常情况报告，使政府相关部门能够及时掌握有关信息。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出数量指标 |  | 每年进行12次以上维护 |  |  | 全年完成24次维护 |  | 20 | 17 |  |  |
|  |  | 产出质量指标 |  | 使在线监测设备稳定运行 |  |  | 全年基本稳定运行 |  | 20 | 16 |  |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 每月完成工作月报 |  |  | 每月完成工作月报 |  | 15 | 12 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 34.67万元 |  | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 通过项目的实施,确保污水处理厂自动在线监测系统安全稳定运行、监测数据准确可靠、数据传输及时正确，完成并上报每月运行维护工作月报和异常情况报告，使政府相关部门能够及时掌握有关信息。 |  |  | 保障了了污水处理厂自动在线监测系统安全稳定运行、监测数据准确可靠、数据传输及时正确，完成并上报每月运行维护工作月报和异常情况报告，使政府相关部门能够及时掌握有关信息 |  | 15 | 12 | 项目执行效果较好，但支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 87 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 污泥、废气检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 26.38 | 26.38 | 26.38 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 26.38 | 26.38 | 26.38 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为严格执行城镇污水处理厂污泥处理处置相关规范及恶臭污染物排放标准，委托第三方专业公司，对晓月苑污水处理站、河西再生水厂泥质、废气进行监测并出具报告。 |  |  |  |  |  | 对晓月苑污水处理站、河西再生水厂泥质、废气进行监测并出具报告。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出质量指标 |  | 对晓月苑污水处理厂、花乡南部污水处理站、河西再生水厂的泥质和废气进行化验检测 |  |  | 对晓月苑污水处理厂、花乡南部污水处理站、河西再生水厂的泥质和废气进行化验检测 |  | 20 | 15 | 项目执行效果较好，但反应产出质量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 泥质检测每月一次，废气检测每年2次 |  |  | 泥质检测每月一次，废气检测每年2次 |  | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 26.38万万元 |  | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 对晓月苑污水处理站、河西再生水厂泥质、废气进行监测并出具报告 |  |  | 对晓月苑污水处理站、河西再生水厂泥质、废气进行监测并出具报告 |  | 30 | 24 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 89 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 雨水泵站运行项目及设备维修费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 200.8 |  | 200.8 | 199.05 | 10 |  |  | 99.13% | 9.91 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 200.8 |  | 200.8 | 199.05 | — |  |  | 99.13% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过对程庄路雨水泵站、槐房雨水泵站、郭公庄雨水泵站、永合庄泵站（三级泵站）、造玉沟泵站、新南沟泵站等8个泵站的运行维护及抢修工作；以及对程庄路雨水泵站、槐房雨水泵站、郭公庄雨水泵站3座泵站的大修工作，保证排水设施的正常使用，保障城市排水设施完好。 |  |  |  |  |  |  | 通过对程庄路雨水泵站、槐房雨水泵站、郭公庄雨水泵站、永合庄泵站（三级泵站）、造玉沟泵站、新南沟泵站等8个泵站的运行维护及抢修工作；以及对程庄路雨水泵站、槐房雨水泵站、郭公庄雨水泵站3座泵站的大修工作，保证了排水设施的正常使用，保障城市排水设施完好,改善了城市市容，确保人民安全度汛，保证了车辆行人的正常通行和人民人身安全。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 实现8个雨水泵站的安全正常运行。 |  | 8个雨水泵站 |  | 8个雨水泵站 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 8个泵站运行维护均达到考核标准要求。 |  | 达到考核标准 |  | 达到了考核标准要求 |  | 13 | 12 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 按照合同约定进度及时支付运行维护费用。 |  | 按照合同约定进度及时支付运行维护费用 |  | 按照合同约定进度及时支付运行维护费用 |  | 12 | 11 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  | 199.05万元 |  | 199.05万元 |  | 13 | 13 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善城市市容，安全度汛，保证了车辆行人的正常通行保护人民人身安全。 |  | 改善了城市市容，确保人民安全度汛，保证了车辆行人的正常通行和人民人身安全 |  | 通过项目实施，改善了城市市容，确保人民安全度汛，保证了车辆行人的正常通行和人民人身安全 |  | 10 | 7 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 通过泵站运行，及时排除滞留的雨污水，减少雨污水对周边环境造成的的影响 |  | 减少雨污水对周边环境造成的的影响 |  | 减少雨污水对周边环境造成的的影响，保护了生态环境 |  | 10 | 7 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 该项目通过带来的经济效益和社会效益及环境效益，进而为百姓出行和人身安全做好保障 |  | 为百姓出行和人身安全做好保障 |  | 为百姓出行和人身安全做好保障 |  | 10 | 7 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 全年12345群众投诉案件少于5件,群众及项目单位满意度达到95%以上 |  | 全年12345群众投诉案件少于5件,群众及项目单位满意度达到95%以上 |  | 全年12345群众投诉案件少于5件,群众及项目单位满意度达到95%以上 |  | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 85.91 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 部门运转聘用人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 徐韦唯 |  |  |  | 联系电话 | 徐韦唯 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 5.10 | 5.10 | 5.10 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 聘用1名保洁人员，保障办公环境整洁，使办公环境整体卫生条件有所提升。 |  |  |  |  |  | 保障了办公环境整洁，使办公环境整体卫生条件有所提升。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出数量指标 |  | 聘用1名保洁人员 |  |  | 1名 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 产出质量指标 |  | 通过日常的维护，保证了单位的整体环境整洁 |  |  | 通过日常的维护，保证了单位的整体环境整洁 |  | 13 | 12 |  |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 按月支付保洁人员工资 |  |  | 按月支付保洁人员工资 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 5.10万元 |  | 12 | 13 |  |  |
|  |  | 环境效益指标 |  | 使办公环境整体卫生条件有所提升 |  |  | 使办公环境整体卫生条件有所提升 |  | 30 | 28 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 95%以上 |  |  | 95%以上 |  | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 机构运转经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 徐韦唯 |  |  |  | 联系电话 | 15810202307 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 4.75 | 4.75 | 4.75 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 保障职工日常就餐问题 |  |  |  |  |  | 保障职工日常就餐问题 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 数量指标 |  | 用于在编18人的就餐开销 |  |  | 18人 |  | 25 | 25 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 4.75万元 |  | 25 | 24 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 为职工稳定工作提供良好的后勤保障服务 |  |  | 解决了职工正常就餐问题，保障了单位的正常运转 |  | 30 | 28 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 98% |  |  | 98% |  | 10 | 7 | 用于在编18人的就餐开销 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 河西再生水厂绿化养护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 14.56 | 14.56 | 14.56 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 按《园林绿化养护标准》（CJJ／T 287-2018）三级养护标准对河西再生水厂进行养护，通过对河西厂绿化养护，提升绿化水平，美化厂区环境。 |  |  |  |  |  | 通过项目实施，提高了河西再生水厂绿化水平，美化厂区环境。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 质量指标 |  | 按《园林绿化养护标准》（CJJ／T 287-2018）三级养护标准对河西再生水厂进行养护 |  |  | 符合《园林绿化养护标准》标准 |  | 20 | 17 | 项目执行效果较好，但反应产出质量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 进度指标 |  | 2020年底完成 |  |  | 2020年底完成 |  | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 14.56万元 |  | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 效益指标 |  | 提高河西再生水厂绿化水平，美化厂区环境 |  |  | 提了河西再生水厂绿化水平，美化厂区环境 |  | 30 | 24 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 河西再生水厂运行项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1000 |  | 1000 | 1000 | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 1000 |  | 1000 | 1000 | — |  |  | 100% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 1000 |  | 1000 | 1000 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过全年处理污水1277.5万吨，对河西污水处理厂的水质和污泥进行抽检并检测，以保障污水处理厂正常运行，提高水环境治理水平，改善河西地区生活环境河域水质，改善市区整体环境，提高河西地区居民生活质量，促进生态环境的可持续发展。 |  |  |  |  |  |  | 通过全年处理污水1277.5万吨，对河西污水处理厂的水质和污泥进行抽检并检测，保障了污水处理厂正常运行，提高了水环境治理水平，改善了河西地区生活环境河域水质，改善了市区整体环境，提高了河西地区居民生活质量，促进生态环境的可持续发展。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 年处理1277.5万吨 |  | 1277.5万吨 |  | 1277.5万吨 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 出水水质达到国家排放标准（国标一级A） |  | 达到国家排放标准 |  | 达到国家排放标准 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 年底前完成处理污水1277.5万吨 |  | 年底前完成 |  | 年底前完成 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  | 1000万元 |  | 1000万元 |  | 13 | 13 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 通过保障出水水质合格率，增加小清河、佃起河断面考核合格率，从而减少污染损失、节省污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本 |  | 通过保障出水水质合格率，增加小清河、佃起河断面考核合格率，从而减少污染损失、节省污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本 |  | 通过保障出水水质合格率，增加小清河、佃起河断面考核合格率，从而减少污染损失、节省污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本 |  | 8 | 5 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 解决河西地区污水排放问题，还清小清河、佃起河部分河段，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康。 |  | 解决河西地区污水排放问题，还清小清河、佃起河部分河段，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康 |  | 解决河西地区污水排放问题，还清小清河、佃起河部分河段，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康 |  | 7 | 4 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 通过对雨、污水的处理，使出水水质达到国家排放标准（国标一级A），从而改善小清河水环境 |  | 通过对雨、污水的处理，使出水水质达到国家排放标准，从而改善小清河水环境 |  | 通过对雨、污水的处理，使出水水质达到国家排放标准，从而改善小清河水环境 |  | 7 | 4 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 促进河西地区生态环境、经济等的可持续发展 |  | 促进河西地区生态环境、经济等的可持续发展 |  | 促进河西地区生态环境、经济等的可持续发展 |  | 8 | 6 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 群众及项目单位满意度达到95%以上 |  | ≥95% |  | ≥95% |  | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 86 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 东河沿、辛庄回迁房项目应急供水工程外电源检测、代维费费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 13.90 | 13.90 | 13.90 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对2座配电室的高压设备进行试验、检修及清扫，保障2座配电室正常运转。 |  |  |  |  |  | 对2座配电室的高压设备进行试验、检修及清扫，保障2座配电室正常运转。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 效益指标 |  | 保障了2座配电室正常运转 |  |  | 保障了2座配电室正常运转 |  | 90 | 81 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 污水处理运行费（美丽乡村） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 50.37 | 50.37 | 50.37 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 50.37 | 50.37 | 50.37 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过对农村污水处理设施的监督管理及运营维护，使出水水质，嗅度和色度也有所提高，目前，各污水站处理后出水已达到《北京市地方标准》二级标准。 |  |  |  |  |  | 通过对农村污水处理设施的监督管理及运营维护，提高出水水质、嗅度和色度，各污水站处理后出水已达到《北京市地方标准》二级标准。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 效益指标 |  | 解决农村污水处理排放问题，使该地区环境卫生得到明显改善，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康 |  |  | 通过项目实施改善农村污水处理排放问题，改善该地区环境卫生，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康 |  | 90 | 82 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 车辆购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区节约用水办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张丽丽 |  |  |  | 联系电话 | 63831002 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 9.17 | 9.17 | 8.78 | 10 |  | 95.75% |  | 9.57 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 9.17 | 9.17 | 8.78 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 现单位公车老化严重，汽车尾气排放标准不达标，不符合北京市机动车行驶标准，日常办公受到严重影响。 根据《北京市丰台区事业单位公务用车制度改革工作实施意见的通知》精神及有关规定，现计划新购置一台9.17万元左右汽车。 |  |  |  |  |  | 购置1辆新车，满足单位办公需求，提升部门执行力和办公效率 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 效益指标 |  | 优化资源配置，提高财政资金使用效益;提升部门执行力和办公效率 |  |  | 满足单位办公需求，提升部门执行力和办公效率 |  | 90 | 85 |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.57 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 2020年节水型单位、节水型社区创建资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区节约用水办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王洋 |  |  |  |  | 联系电话 | 63894761 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 157.95 |  | 157.95 | 149.30 | 10 |  |  | 94.52% | 9.45 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 157.95 |  | 157.95 | 149.30 | — |  |  | 94.52% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 创建市级节水型单位30个，创建市级节水型社区15个。为每个单位安装分类计量水表，建立用水台账达到节水3%以上。达到节水宣传的效果，提高单位和社区节水意识 |  |  |  |  |  |  | 创建市级节水型单位30个，创建市级节水型社区15个;为每个单位安装分类计量水表，建立用水台账达到节水3%以上；促进节约用水宣传工作，提高单位和社区节水意识。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 创建节水型单位和社区数量 |  | 市级节水型单位30个，市级节水型社区15个 |  | 市级节水型单位26个，8个节水型机关，市级节水型社区15个 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 创建质量是否全部达标 |  | 通过专家验收 |  | 通过专家验收 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 是否按工期完工并验收合格 |  | 是否按工期完工并验收合格 |  | 12月10日完成验收 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  | 157.95万元 |  | 149.30万余 |  | 13 | 13 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 项目实施产生的经济效益 |  | 为单位节约自来水费每年达到3%以上 |  | 为单位节约自来水费每年达到3%以上 |  | 8 | 6 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 项目实施产生的社会效益 |  | 达到节水宣传的效果，提高单位和社区节水意识 |  | 达到节水宣传的效果，提高单位和社区节水意识 |  | 7 | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 项目实施产生的生态效益 |  | 达到每个单位年节水3%以上 |  | 达到每个单位年节水3%以上 |  | 8 | 6 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 项目实施产生的可持续影响 |  | 分类计量后便于单位以后用水管理，能发现浪费用水情况 |  | 分类计量后便于单位以后用水管理，能发现浪费用水情况 |  | 7 | 5 |  |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 接受节水型创建服务的单位和社区满意度 |  | 100% |  | 100% |  | 10 | 7 |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 88.45 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 老旧小区居民家庭节水器具换装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区节约用水办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王洋 |  |  |  |  | 联系电话 | 63894761 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 209 |  | 209 | 202.79 | 10 |  |  | 97.03% | 9.7 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 209 |  | 209 | 202.79 | — |  |  | 97.03% | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为辖区内1548户老旧居民家庭换装1548套节水马桶；达到年节水40000吨以上；达到节水宣传的效果，提高社区和居民节水意识。 |  |  |  |  |  |  | 为辖区内1548户老旧居民家庭换装5000套节水马桶，减少了1548户老旧居民家庭用水量，提高了社区和居民节水意识。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 项目换装数量是否达到绩效目标 |  | 1548套节水马桶 |  | 1548套节水马桶 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 换装质量是否全部达到绩效目标 |  | 100% |  | 100% |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 是否按工期完工并验收合格 |  | 100% |  | 100% |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  | 209万元 |  | 202.79万元 |  | 13 | 13 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 项目实施产生的经济效益 |  | 为居民节约自来水费20万/年以上 |  | 为居民节约自来水费20万/年以上 |  | 10 | 5 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 项目实施产生的社会效益 |  | 达到节水宣传的效果 |  | 达到节水宣传的效果 |  | 10 | 7 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 项目实施产生的生态效益 |  | 达到年节水40000吨以上 |  | 达到年节水40000吨以上 |  | 10 | 8 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 接受换装服务的居民满意度 |  | 100% |  | 100% |  | 10 | 8 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 87.7 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 2019年丰台区计划外用水户信息调查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区节约用水办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张春虎 |  |  |  |  | 联系电话 | 63814076 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 103.79 |  | 103.79 | 93.14 | 10 |  |  | 85.30% | 8.53 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 103.79 |  | 103.79 | 93.14 | — |  |  | 85.30% | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对丰台区计划外用水户进行调查与资料搜集，填写完善相应信息表格，编制丰台区及所属乡、镇、街道的计划外用水户调查报告。 |  |  |  |  |  |  | 完成了丰台区计划外用水户进行调查与资料搜集，编制了丰台区及所属乡、镇、街道的计划外用水户调查报告。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 完成数量 |  | 2000户 |  | 1969户 |  | 12 | 11 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 符合验收标准 |  | 符合验收标准 |  | 符合验收标准 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 按照实施方案开展 |  | 按照实施方案开展 |  | 2020年受疫情影响调查工作延期开展 |  | 12 | 10 | 2020年受疫情影响调查工作延期开展 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  | 103.79万元 |  | 93.14万元 |  | 13 | 13 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 项目实施产生的效益指标 |  | 对2000个计划外用水户完成现场调查工作，收集计划外用水户用水资料。完善《用水单位基本情况调查表》《工业用水单位用水情况表》《公共生活用水单位用水情况表》《用水单位一二级水表情况表》等信息表，并由用水户盖章确认，同时编制完成丰台区全区计划外用水户调查报告以及5乡、镇和16街道计划外用水户调查分地区报告 |  | 通过信息调查可以有效地了解各计划外用水户情况，完善相关数据和资料，从而为深入贯彻《北京市用水精细化管理工作指导意见（试行）》的各项工作要求，全面深化落实市委市政府有关用水精细化管理的决策部署，进一步推进基层用水精细化管理工作打下坚实基础 |  | 30 | 24 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象 满意度≥90% |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 10 | 6 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 85.53 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 节水宣传橱窗版面更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区节约用水办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王洋 |  |  |  |  | 联系电话 | 63894761 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 6.12 |  | 6.12 | 4.99 | 10 |  |  | 81.54% | 8.15 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 6.12 |  | 6.12 | 4.99 | — |  |  | 81.54% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2020年节水宣传橱窗版面更换是根据节水载体创建的要求为丰台区内180个宣传橱窗换装180块节水宣传版面。加强社区的节水宣传力度。从而提高居民节水意识，也是节水型区的一项重要的工作。 |  |  |  |  |  |  | 2020年为丰台区内180个宣传橱窗换装180块节水宣传版面。加强社区的节水宣传力度。从而提高居民节水意识。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 项目实施的实际产出数 |  | 180块节水宣传版面 |  | 180块节水宣传版面 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目完成的质量 |  | 更换版面质量 |  | 100%合格 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成的时间 |  | 完工时间 |  | 2020年9月15日 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  | 6.12万元 |  | 4.99万元 |  | 13 | 13 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 项目实施产生的社会效益 |  | 加强社区的节水宣传力度。从而提高居民节水意识。 |  | 加强了社区的节水宣传力度，提高了居民节水意识。 |  | 30 | 24 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象满意率≥90% |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 89.15 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 节水先进家庭创建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区节约用水办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张丽丽 |  |  |  |  | 联系电话 | 63831002 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 20 |  | 20 | 17.52 | 10 |  |  | 87.60% | 8.76 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 20 |  | 20 | 17.52 | — |  |  | 87.60% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2020年在丰台区辖区内的21个街乡镇评选出315户节水家庭。提高全社会节水意识，使社会公众更广泛的参与到节水中，增强每个公民节水护水的责任感和自觉性，为建设节水型社会营造良好的社会氛围。推进节水型区建设。 |  |  |  |  |  |  | 在丰台区辖区内的21个街乡镇评选出315户节水家庭,给予表彰奖励。提高丰台区居民节水意识，使社会公众更广泛的参与到节水中，增强每个公民节水护水的责任感和自觉性，为建设节水型社会营造良好的社会氛围。推进节水型区建设。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 项目实施的实际产出数 |  | 315户节水家庭 |  | 315户 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目完成的质量 |  | 符合《北京市节约用水办法》规定 |  | 符合《北京市节约用水办法》规定 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成的时间 |  | 根据《节水先进家庭评选工作方案》，按阶段完成并验收合格 |  | 根据《节水先进家庭评选工作方案》，按阶段完成并验收合格 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  | 20万元 |  | 17.52万元 |  | 13 | 13 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 项目实施产生的社会效益 |  | 对达标家庭进行表彰，达到节水宣传的效果，营造良好节水氛围 |  | 提高全社会节水意识，使社会公众更广泛的参与到节水中，增强每个公民节水护水的责任感和自觉性，为建设节水型社会营造良好的社会氛围。推进节水型区建设 |  | 30 | 24 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象满意率≥90% |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 10 | 6 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 88.86 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 节水宣传费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区节约用水办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张丽丽 |  |  |  |  | 联系电话 | 63831002 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 5 |  | 5 | 5 | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 5 |  | 5 | 5 | — |  |  | 100% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 在全区21个街乡镇社区、中小学及机关事业单位和企业进行节水宣传。利用丰台区各校园、机关、企业及社区固定宣传展位，制作宣传海报，令节水宣传持续化、常态化。 |  |  |  |  |  |  | 利用丰台区各校园、机关、企业及社区固定宣传展位，在21个街乡镇社区、中小学及机关事业单位和企业进行节水宣传制作宣传海报，达到节水宣传的效果，提高节水意识，推动建设节水型社会。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 节水宣传范围 |  | 全区21个街乡镇社区、中小学及机关事业单位和企业 |  | 全区21个街乡镇社区、中小学及机关事业单位和企业 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 节水宣传内容效果 |  | 符合《北京市节约用水办法》规定 |  | 符合《北京市节约用水办法》规定 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 开展宣传工作进度 |  | 按时按要求组织节水宣传活动 |  | 按时按要求组织节水宣传活动 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  | 5万元 |  | 5万元 |  | 13 | 13 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 社会效益 |  | 达到节水宣传的效果，提高节水意识，推动建设节水型社会。 |  | 提高节水意识，推动建设节水型社会 |  | 30 | 24 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 丰台区群众满意度≥90% |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 高效节水型器具推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区节约用水办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王洋 |  |  |  |  | 联系电话 | 63894761 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 100 |  | 100 | 94 | 10 |  |  | 94% | 9.4 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 100 |  | 100 | 94 | — |  |  | 94% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：为辖区内5000户老旧居民家庭换装5000套手持节水花洒。 目标2：达到年节水52000吨以上。 目标3：达到节水宣传的效果，提高社区和居民节水意识。 |  |  |  |  |  |  | 为辖区内5000户老旧居民家庭换装5000套手持节水花洒;达到年节水52000吨以上；达到节水宣传的效果，提高社区和居民节水意识。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 项目实施的实际产出数量 |  | 5000户老旧居民家庭 |  | 5000户老旧居民家庭 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目完成的质量 |  | 通过项目验收 |  | 通过项目验收 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成的时间 |  | 2020年底完成 |  | 2020年底完成 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  | 100万元 |  | 94万元 |  | 13 | 13 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 项目实施产生的经济效益 |  | 为居民节约自来水费26万/年以上 |  | 为居民节约自来水费26万/年以上 |  | 10 | 7 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 项目实施产生的社会效益 |  | 达到节水宣传的效果 |  | 达到节水宣传的效果 |  | 10 | 8 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 项目实施产生的生态效益 |  | 达到年节水52000吨以上 |  | 达到年节水52000吨以上 |  | 10 | 7 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 接受换装服务的居民满意度 |  | 100% |  | 100% |  | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 88.4 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 部门运行聘用人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区节约用水办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张丽丽 |  |  |  | 联系电话 | 63831002 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 5.10 | 5.10 | 5.10 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 聘请临时工清洁办公场所，保证办公区域清洁卫生 |  |  |  |  |  | 聘请临时工清洁办公场所，保证办公区域清洁卫生 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 效益指标 |  | 聘请临时工清洁办公场所，保证办公区域清洁卫生 |  |  | 聘请临时工清洁办公场所，保证办公区域清洁卫生 |  | 90 | 83 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 丰台区水文监测系统项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水文和水土保持工作站 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张灵贵 |  |  |  |  | 联系电话 | 63779889 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 |  | 56.09 | 10 |  |  | 70.11% |  | 7.01 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 80 | 80 |  | 56.09 | - |  |  | 70.11% |  | - |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | - |  |  |  |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | - |  |  |  |  | - |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 新建6个水文监测设施，监测河道内水位、流量,为单位提供河道水文基础数据。 |  |  |  |  |  |  | 新建6个水文监测设施，监测河道内水位、流量,为单位提供河道水文基础数据。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 |  | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 新建6个水文监测设施 |  |  | 6个 | 6个 |  | 12 | 12 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 通过验收 |  |  | 通过验收 | 通过验收 |  | 13 | 13 |  | 项目执行质量较好，但反应项目质量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 年底前完成 |  |  | 年底前完成 | 年底前完成 |  | 13 | 13 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 80万元 | 56.09万元 |  | 12 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 |  | 新建6个水文监测设施，对监测河道内水位、流量，为单位提供河道水文基础数据 |  |  | 新建6个水文监测设施，对监测河道内水位、流量，为单位提供河道水文基础数据 | 新建6个水文监测设施，对监测河道内水位、流量，为单位提供河道水文基础数据 |  | 30 | 24 |  | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 7 |  | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 86.01 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 部门运转聘用人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水文和水土保持工作站 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张灵贵 |  |  |  | 联系电话 | 63779889 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 5.10 | 5.10 | 5.10 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 聘请出纳一名，保障单位财务工作需求，保障单位正常运转。 |  |  |  |  |  | 聘请出纳一名，保障单位财务工作需求，保障单位正常运转。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 效益指标 |  | 聘请出纳一名，保障单位财务工作需求，保障单位正常运转 |  |  | 聘请出纳一名，保障单位财务工作需求，保障单位正常运转 |  | 90 | 83 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 2020年管水员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水文和水土保持工作站 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张灵贵 |  |  |  | 联系电话 | 63779889 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 168 | 168 | 168 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 168 | 168 | 168 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 发放2020年管水员补贴。 |  |  |  |  |  | 发放2020年管水员补贴。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 效益指标 |  | 发放2020年管水员补贴 |  |  | 发放2020年管水员补贴 |  | 90 | 78 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 88 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 丰台区水文监测系统项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水文和水土保持工作站 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张灵贵 |  |  |  |  | 联系电话 | 63779889 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 |  | 56.09 | 10 |  |  | 70.11% |  | 7.01 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 80 | 80 |  | 56.09 | - |  |  | 70.11% |  | - |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | - |  |  |  |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | - |  |  |  |  | - |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 新建6个水文监测设施，监测河道内水位、流量,为单位提供河道水文基础数据。 |  |  |  |  |  |  | 新建6个水文监测设施，监测河道内水位、流量,为单位提供河道水文基础数据。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 |  | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 新建6个水文监测设施 |  |  | 6个 | 6个 |  | 12 | 12 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 通过验收 |  |  | 通过验收 | 通过验收 |  | 13 | 13 |  | 项目执行质量较好，但反应项目质量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 年底前完成 |  |  | 年底前完成 | 年底前完成 |  | 13 | 13 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 80万元 | 56.09万元 |  | 12 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 |  | 新建6个水文监测设施，对监测河道内水位、流量，为单位提供河道水文基础数据 |  |  | 新建6个水文监测设施，对监测河道内水位、流量，为单位提供河道水文基础数据 | 新建6个水文监测设施，对监测河道内水位、流量，为单位提供河道水文基础数据 |  | 30 | 24 |  | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 7 |  | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 86.01 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 88.水政执法培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水政监察大队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 赵莉 |  |  |  | 联系电话 | 83891946 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 1.60 | 1.60 | 1.60 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 印刷水政执法常用法规汇编（合集）500本 |  |  |  |  |  | 印刷水政执法常用法规汇编（合集）500本 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 效益指标 |  | 提高执法队员水政执法常用法规认知 |  |  | 高执法队员水政执法常用法规认知 |  | 90 | 85 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 执法办案补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水政监察大队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 林少辉 |  |  |  | 联系电话 | 83891946 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 8 | 8 | 8 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 8 | 8 | 8 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 保障防疫期间执法防护用品，防汛用具，执法通讯费，执法装备更新，满足执法需求。 |  |  |  |  |  | 保障防疫期间执法防护用品，防汛用具，执法通讯费，执法装备更新，满足执法需求。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 效益指标 |  | 保障防疫期间执法防护用品，防汛用具，执法通讯费，执法装备更新，满足执法需求 |  |  | 保障防疫期间执法防护用品，防汛用具，执法通讯费，执法装备更新，满足执法需求 |  | 90 | 78 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 88 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 部门聘用人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水政监察大队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 林少辉 |  |  |  | 联系电话 | 83891946 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 10.20 | 10.20 | 10.20 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 雇佣临时工2人，解决人员编制不足，完成单位内部工作。 |  |  |  |  |  | 雇佣临时工2人，解决人员编制不足，完成单位内部工作. |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 效益指标 |  | 解决人员编制不足，完成单位内部工作 |  |  | 解决人员编制不足，完成单位内部工作 |  |  | 81 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 水质检测费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水政监察大队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张学志 |  |  |  |  | 联系电话 | 83891946 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 17.60 |  | 17.60 | 17.60 | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 17.60 |  | 17.60 | 17.60 | — |  |  | 100% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 开展水质检测，规范用水秩序，保护排水再生水设施，提高公众用水排污的意识。 |  |  |  |  |  |  | 2020年水质检测117份，规范了用水秩序，保护了排水再生水设施，提高了公众用水排污的意识。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 项目实施的实际数量 |  | 检测水样117份 |  | 117份 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目实施的质量 |  | 符合《污水排入城镇下水道水质标准》、《地表水环境质量标准》要求 |  | 符合《污水排入城镇下水道水质标准》、《地表水环境质量标准》要求 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目是否按照计划开展 |  | 2020年底完成 |  | 2020年底完成 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  | 17.6万元 |  | 17.6万元 |  | 12 | 12 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 项目实施产生的经济效益 |  | 超标单位的罚款增加了财政收入 |  | 超标单位的罚款增加了财政收入 |  | 8 | 5 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 项目实施产生的社会效益 |  | 提高了公众用水排污的意识 |  | 提高了公众用水排污的意识 |  | 7 | 5 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 项目实施产生的生态效益 |  | 规范用水秩序，保护排水再生水设施 |  | 规范用水秩序，保护排水再生水设施 |  | 7 | 5 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 项目实施产生的可持续影响 |  | 保护河道，水环境得到持续改善 |  | 保护河道，水环境得到持续改善 |  | 8 | 5 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 检测水样周边居民满意度不低于90% |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 87 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 保安劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水政监察大队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 林少辉 |  |  |  | 联系电话 | 83891946 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 26.88 | 26.88 | 26.88 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 26.88 | 26.88 | 26.88 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 常驻保安6人，配合联合执法及重大活动安保,参与日常执法巡查，协助维护联合执法及重大活动安保，保障单位执法活动的顺利开展。 |  |  |  |  |  | 常驻保安6人，配合联合执法及重大活动安保,参与日常执法巡查，协助维护联合执法及重大活动安保，保障单位执法活动的顺利开展。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 效益指标 |  | 保障单位执法活动的顺利开展 |  |  | 保障单位执法活动的顺利开展 |  | 90 | 83 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 水库移民办公经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水政监察大队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 宗锦 |  |  |  |  | 联系电话 | 83891946 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 0.50 |  | 0.50 | 0.50 | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 0.50 |  | 0.50 | 0.50 | — |  |  | 100% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 印刷移民公告100份，支付办公电话费，资料发出回收快递费，提前做好移民登记的准备工作，保证移民登记数量的准确性。 |  |  |  |  |  |  | 印刷移民公告100份，支付办公电话费，资料发出回收快递费，提前做好移民登记的准备工作，保证移民登记数量的准确性。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 项目实施实际数量 |  | 印刷移民公告100份 |  | 100份 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目实施的质量 |  | ，保证移民登记数量的准确性 |  | 保证移民登记数量的准确性 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目是否按照计划开展 |  | 2020年底完成 |  | 2020年底完成 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 总成本控制在预算范围内 |  | 0.5万元 |  | 0.5万元 |  | 13 | 13 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 项目实施产生的经济效益 |  | 保证移民登记人数的准确，发放资金无误 |  | 保证移民登记人数的准确，发放资金无误 |  | 8 | 5 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 项目实施产生的社会效益 |  | 完成水库移民补助发放工作，增加移民收入 |  | 完成水库移民补助发放工作，增加移民收入 |  | 8 | 6 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 项目实施产生的生态效益 |  | 保障了移民权益，移民安居乐业 |  | 保障了移民权益，移民安居乐业 |  | 7 | 5 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 项目实施产生的可持续影响 |  | 保障了移民权益，稳定社会秩序 |  | 保障了移民权益，稳定社会秩序 |  | 7 | 5 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 移民满意度不低于90% |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 88 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 大中型水库农转非移民补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水政监察大队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 宗锦 |  |  |  |  | 联系电话 | 83891946 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 23.58 |  | 23.58 | 21.45 | 10 |  |  | 90.97% | 9.1 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 23.58 |  | 23.58 | 21.45 | — |  |  | 90.97% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 加快推进大中型水库区和移民安置区经济发展，改善移民生活条件。 |  |  |  |  |  |  | 加快推进大中型水库区和移民安置区经济发展，改善移民生活条件。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 发放移民人数 |  | 发放移民人数383人 |  | 383人 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 发放标准 |  | 发放标准560元/人 |  | 560元/人 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 是否按照计划开展 |  | 2020年11月完成 |  | 2020年11月完成 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 总成本控制在预算范围内 |  | 23.58万元 |  | 21.45万元 |  | 13 | 13 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 项目实施产生的经济效益 |  | 增加了移民人群收入 |  | 增加了移民人群收入 |  | 8 | 6 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 项目实施产生的社会效益 |  | 群众感受到国家政策的福利 |  | 群众感受到国家政策的福利 |  | 7 | 5 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 项目实施产生的生态效益 |  | 通过政策扶持，使国家水库工程加快完成，居民用水水质提高 |  | 通过政策扶持，使国家水库工程加快完成，居民用水水质提高 |  | 7 | 5 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 项目实施产生的可持续影响 |  | 居民饮用水量得到保障，用水环境持续改善 |  | 居民饮用水量得到保障，用水环境持续改善 |  | 8 | 6 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 接受补助人群满意度 |  | 100% |  | 100% |  | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 88.1 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 生态补水安全巡视经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区永定河管理所 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 芦钰民 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-83892823 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 45.9 |  | 45.9 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 45.9 |  | 45.9 | — |  |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证生态补水期间，永定河丰台段水利设施及游客安全。 |  |  |  |  |  |  | 保证生态补水期间，永定河丰台段水利设施及游客安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 |  | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 完成生态补水期间，永定河丰台段水利设施及游客安全巡视工作。 |  |  | 对永定河丰台段生态补水期间进行安全巡视工作 | 完成29处入河道口值守 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 保障生态补水期间，永定河丰台段水利设施及游客安全巡视工作。 |  |  | 保障生态补水期间，永定河丰台段水利设施及游客安全巡视工作。 | 水利设施及游客安全 |  | 15 | 11 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 |  | 按生态补水进度完成各项工作 |  |  | 按进度完成安全巡视工作 | 基本按进度完成相关工作 |  | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在工作完成后进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求。 |  |  | 按合同约定完成成本控制 | 已按合同约定完成成本控制 |  | 10 | 7 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 |  | 确保生态补水期间河道安全 |  |  | 确保生态补水期间河道安全 | 基本确保生态补水期间河道安全 |  | 30 | 25 |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  |  | 高于90% | 高于90% |  | 10 | 5 |  |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 81 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 园博园水源净化工程运行管理及水质净化费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区永定河管理所 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 芦钰民 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-83892823 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 240 | 240 |  | 240 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 240 | 240 |  | 240 | — |  |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对园博园水源净化工程进行日常管理及水质净化等管护工作。有效的保证水资源质量，防治污染造成的不良后果，保障园博功能湿地的正常运行。持续改善周边的地区环境，为西南进京门户打造一处亮丽的风景。 |  |  |  |  |  |  | 对园博园水源净化工程进行日常管理及水质净化等管护工作。有效的保证水资源质量，防治污染造成的不良后果，保障园博功能湿地的正常运行。持续改善周边的地区环境，为西南进京门户打造一处亮丽的风景。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 |  | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 对园博湖及园博园水源净化工程68个监控摄像头及监控设备的维保工作 |  |  | 对园博湖及园博园水源净化工程68个监控摄像头及监控设备的维保工作 | 对园博湖及园博园水源净化工程68个监控摄像头及监控设备的维保工作 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 保障园博湖及园博园水源净化工程68个监控摄像头及监控设备的正常运行 |  |  | 保障园博湖及园博园水源净化工程68个监控摄像头及监控设备的正常运行 | 基本保障园博湖及园博园水源净化工程68个监控摄像头及监控设备的正常运行 |  | 15 | 11 |  | 项目执行质量较好，但反应项目质量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 进度指标 |  | 按月完成各设备的维护保养工作 |  |  | 按月完成各设备的维护保养工作 | 基本上按月完成各设备的维护保养工作 |  | 10 | 8 |  | 支撑资料不足 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进数量指标 对园博园水源净化工程内149个闸门的启闭运行；101处检测井定期巡检；102个单元池、210米栈桥、27处亲水平台等涉水设施的沉降观测；视频监控系统24小时值守。 质量指标 对园博园水源净化工程进行日常管理及水质净化等管护工作，有效的保证水资源质量，防治污染造成的不良后果，保障其正常运行。 进度指标 根据每日湿地进出水量，对设备进行调控，确保水源净化工作按期完成。 成本指标 按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付。 效益指标 保障园博园水源净化工程生态环境持续向好、发挥水质净化作用，为永定河丰台段注入达标水源。 服务对象满意度指标 为游客营造良好的游览、休闲空间，游客满意度良好。行资金支付。 |  |  | 按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进数量指标 对园博园水源净化工程内149个闸门的启闭运行；101处检测井定期巡检；102个单元池、210米栈桥、27处亲水平台等涉水设施的沉降观测；视频监控系统24小时值守。 质量指标 对园博园水源净化工程进行日常管理及水质净化等管护工作，有效的保证水资源质量，防治污染造成的不良后果，保障其正常运行。 进度指标 根据每日湿地进出水量，对设备进行调控，确保水源净化工作按期完成。 成本指标 按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付。 效益指标 保障园博园水源净化工程生态环境持续向好、发挥水质净化作用，为永定河丰台段注入达标水源。 服务对象满意度指标 为游客营造良好的游览、休闲空间，游客满意度良好。行资金支付。 | 基本按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进数量指标 对园博园水源净化工程内149个闸门的启闭运行；101处检测井定期巡检；102个单元池、210米栈桥、27处亲水平台等涉水设施的沉降观测；视频监控系统24小时值守。 质量指标 对园博园水源净化工程进行日常管理及水质净化等管护工作，有效的保证水资源质量，防治污染造成的不良后果，保障其正常运行。 进度指标 根据每日湿地进出水量，对设备进行调控，确保水源净化工作按期完成。 成本指标 按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付。 效益指标 保障园博园水源净化工程生态环境持续向好、发挥水质净化作用，为永定河丰台段注入达标水源。 服务对象满意度指标 为游客营造良好的游览、休闲空间，游客满意度良好。行资金支付。 |  | 10 | 7 |  | 支撑资料不足 |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 |  | 确保各监控系统正常运行 |  |  | 确保各监控系统正常运行 | 基本上确保各监控系统正常运行 |  | 30 | 25 |  | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  |  | 高于90% | 高于90% |  | 10 | 5 |  | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 81 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 园博园水源净化工程设施维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区永定河管理所 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 芦钰民 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-83892823 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 80 | 64 |  | 64 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 64 |  | 64 | — |  |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对园博园水源净化工程现有设施进行定期维护保养工作,包括闸门除锈、水泵维护、检查井淤泥清理、排水设施修复、木栈道木栈桥等巡查检修等工作，通过日常的设施维护工作保障水源净化工程的正常运行。 |  |  |  |  |  |  | 对园博园水源净化工程现有设施进行定期维护保养工作,包括闸门除锈、水泵维护、检查井淤泥清理、排水设施修复、木栈道木栈桥等巡查检修等工作，通过日常的设施维护工作保障水源净化工程的正常运行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 |  | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 完成园博园水源净化工程40万平米范围内设施的全年维护数量 |  |  | 40万平方米 | 40万平方米 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 保障范围内闸门、水泵、检查井、排水沟、游客休息长椅等服务设施的使用质量 |  |  | 保障范围内闸门、水泵、检查井、排水沟、游客休息长椅等服务设施的使用质量 | 基本保障范围内闸门、水泵、检查井、排水沟、游客休息长椅等服务设施的使用质量 |  | 15 | 10 |  | 项目执行质量较好，但反应项目质量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 进度指标 |  | 按进度完成闸门除锈、水泵维护、检查井淤泥清理、排水设施修复、游客服务设施巡查检修工作 |  |  | 按进度完成闸门除锈、水泵维护、检查井淤泥清理、排水设施修复、游客服务设施巡查检修工作 | 基本按进度完成闸门除锈、水泵维护、检查井淤泥清理、排水设施修复、游客服务设施巡查检修工作 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付。 |  |  | 按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付。 | 基本按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 |  | 园博园水源净化工程内各项水利及游客服务设施质量完好、运行正常 |  |  | 园博园水源净化工程内各项水利及游客服务设施质量完好、运行正常 | 基本上使园博园水源净化工程内各项水利及游客服务设施质量完好、运行正常 |  | 30 | 25 |  | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 面向的服务对象满意度 |  |  | 不低于90% | 不低于90% |  | 10 | 5 |  | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 85 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 园博园水源净化工程卫生保洁费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区永定河管理所 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 芦钰民 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-83892823 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 |  | 60 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 60 | 60 |  | 60 | — |  |  | 100%% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对园博园水源净化工程进行卫生保洁工作, 有效的保证水源净化工程的园路、木质凉亭、卫生间等基础设施的干净整洁，防治污染造成的不良后果，保障水源净化工程的正常运行。持续改善周边的地区环境，为西南进京门户打造一处亮丽的风景。 |  |  |  |  |  |  | 对园博园水源净化工程进行卫生保洁工作, 有效的保证水源净化工程的园路、木质凉亭、卫生间等基础设施的干净整洁，防治污染造成的不良后果，保障水源净化工程的正常运行。持续改善周边的地区环境，为西南进京门户打造一处亮丽的风景。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 |  | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 按合同约定对园博园水源净化工程40万平米进行每日卫生保洁，并配备满足要求的人员、工具及设备。 |  |  | 40万平方米 | 40万平米 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 保证基础设施干净整洁，保障园博园水源净化工程正常运行及游人安全。 |  |  | 保证基础设施干净整洁，保障园博园水源净化工程正常运行及游人安全。 | 基本保证基础设施干净整洁，保障园博园水源净化工程正常运行及游人安全。 |  | 15 | 10 |  | 项目执行质量较好，但反应项目质量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 进度指标 |  | 按合同约定完成卫生保洁频次。 |  |  | 按合同约定完成卫生保洁频次。 | 基本按合同约定完成卫生保洁频次。 |  | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付。 |  |  | 按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付。 | 基本按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付。 |  | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 |  | 园博园水源净化工程卫生达标，环境整洁 |  |  | 园博园水源净化工程卫生达标，环境整洁 | 基本园博园水源净化工程卫生达标，环境整洁 |  | 30 | 24 |  | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 为游客营造良好的游览、休闲空间，游客满意度良好。 |  |  | 不低于90% | 不低于90% |  | 10 | 5 |  | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 80 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 园博湖设施维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区永定河管理所 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 芦钰民 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-83892823 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 100 | 80 |  | 80 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 80 |  | 80 | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对园博湖现有设施进行定期维护保养工作,包括：闸门除锈、水泵维护、检查井淤泥清理、排水设施修复、游客服务设施巡查检修等工作，通过日常的设施维护工作保障园博湖的正常运行。 |  |  |  |  |  |  | 对园博湖现有设施进行定期维护保养工作,包括：闸门除锈、水泵维护、检查井淤泥清理、排水设施修复、游客服务设施巡查检修等工作，通过日常的设施维护工作保障园博湖的正常运行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 |  | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 完成园博湖陆地面积131万平米范围内设施的全年维护数量 |  |  | 131万平方米 | 131万平方米 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 保障园博湖范围内闸门、水泵、检查井、排水沟、游客休息长椅等服务设施的使用质量 |  |  | 保障园博湖范围内闸门、水泵、检查井、排水沟、游客休息长椅等服务设施的使用质量 | 基本保障园博湖范围内闸门、水泵、检查井、排水沟、游客休息长椅等服务设施的使用质量 |  | 15 | 10 |  | 项目执行质量较好，但反应项目质量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 进度指标 |  | 按进度完成闸门除锈、水泵维护、检查井淤泥清理、排水设施修复、游客服务设施巡查检修工作 |  |  | 按进度完成闸门除锈、水泵维护、检查井淤泥清理、排水设施修复、游客服务设施巡查检修工作 | 基本按进度完成闸门除锈、水泵维护、检查井淤泥清理、排水设施修复、游客服务设施巡查检修工作 |  | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付。 |  |  | 按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付。 | 基本按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 |  | 园博湖湖区各项水利及游客服务设施质量完好、运行正常 |  |  | 园博湖湖区各项水利及游客服务设施质量完好、运行正常 | 基本使园博湖湖区各项水利及游客服务设施质量完好、运行正常 |  | 30 | 25 |  | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 无 |  |  | 高于90% | 高于90% |  | 10 | 5 |  | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 83 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 园博湖卫生保洁及安全巡视费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区永定河管理所 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 芦钰民 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-83892823 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 100 | 80 |  | 80 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 80 |  | 80 | — |  |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对园博湖进行卫生保洁及安全巡视工作,有效的保证湖区基础设施干净整洁，防治污染造成的不良后果，保障园博湖的正常运行及游人安全。持续改善周边地区的环境，为西南进京门户打造一处亮丽的风景；同时也为周边地区的规划建设、招商引资及产业升级奠定基础。 |  |  |  |  |  |  | 对园博湖进行卫生保洁及安全巡视工作,有效的保证湖区基础设施干净整洁，防治污染造成的不良后果，保障园博湖的正常运行及游人安全。持续改善周边地区的环境，为西南进京门户打造一处亮丽的风景；同时也为周边地区的规划建设、招商引资及产业升级奠定基础。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 |  | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 按合同约定对园博湖131万平米陆地面积进行每日安全巡视及卫生保洁，并配备满足要求的人员、工具及设备。 |  |  | 131万平方米 | 131万平方米 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 保证湖区基础设施干净整洁，保障园博湖正常运行及游人安全。 |  |  | 保证湖区基础设施干净整洁，保障园博湖正常运行及游人安全。 | 保证湖区基础设施干净整洁，保障园博湖正常运行及游人安全。 |  | 15 | 10 |  | 项目执行质量较好，但反应项目质量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 进度指标 |  | 按合同约定完成湖区卫生保洁频次及安全巡视范围及次数。 |  |  | 按合同约定 | 基本按合同约定 |  | 10 | 8 |  | 缺少支撑材料 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付。 |  |  | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 |  | 有效的防治污染造成的不良后果，持续改善周边地区的环境，为西南进京门户打造一处亮丽的风景。 |  |  | 有效的防治污染造成的不良后果，持续改善周边地区的环境，为西南进京门户打造一处亮丽的风景。 | 有效的防治污染造成的不良后果，持续改善周边地区的环境，为西南进京门户打造一处亮丽的风景。 |  | 30 | 25 |  | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 为游客营造良好的游览、休闲空间，游客满意度良好。 |  |  | 不低于90% | 不低于90% |  | 10 | 5 |  | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 83 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 园博湖绿化养护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区永定河管理所 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 芦钰民 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-83892823 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 264 | 264 |  | 263.75 | 10 |  |  | 99.91% |  | 9.99 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 264 | 264 |  | 263.75 | — |  |  | 99.91% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对园博湖进行绿化养护工作, 包括：植被修剪、浇灌排水、土壤施肥及病虫害防治等工作。目的是保障园博湖的绿化养护完善，植物配置合理，无裸露土地。持续改善周边地区的环境，为西南进京门户打造一处亮丽的风景，同时也为游客营造良好的游览、休闲空间。 |  |  |  |  |  |  | 对园博湖进行绿化养护工作, 包括：植被修剪、浇灌排水、土壤施肥及病虫害防治等工作。目的是保障园博湖的绿化养护完善，植物配置合理，无裸露土地。持续改善周边地区的环境，为西南进京门户打造一处亮丽的风景，同时也为游客营造良好的游览、休闲空间。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 |  | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 按合同约定完成园博湖131万平米的年度养护面积 |  |  | 131万平方米 | 131万平方米 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 依据园林绿化养护标准，对园博湖绿化进行植被修剪、浇灌排水、土壤施肥及病虫害防治工作，保障园博湖的绿化养护完善，植物配置合理，无裸露土地。 |  |  | 依据园林绿化养护标准，对园博湖绿化进行植被修剪、浇灌排水、土壤施肥及病虫害防治工作，保障园博湖的绿化养护完善，植物配置合理，无裸露土地。 | 依据园林绿化养护标准，对园博湖绿化进行植被修剪、浇灌排水、土壤施肥及病虫害防治工作，保障园博湖的绿化养护完善，植物配置合理，无裸露土地。 |  | 15 | 10 |  | 项目执行质量较好，但反应项目质量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 进度指标 |  | 春季完成涂白、修剪、补植补造、林地卫生、施肥、林地保护、林木有害生物防治； 夏季完成浇水、防涝、林地卫生（杂草）、抹芽除蘖、修剪、地被种植、林地保护、林木有害生物防治； 秋季完成涂白、林地卫生（枯枝落叶、杂草）、林地保护、修剪、林木有害生物防治； 冬季完成防寒防冻、护林防火、林地卫生（枯枝落叶）、林地保护。 |  |  | 春季完成涂白、修剪、补植补造、林地卫生、施肥、林地保护、林木有害生物防治； 夏季完成浇水、防涝、林地卫生（杂草）、抹芽除蘖、修剪、地被种植、林地保护、林木有害生物防治； 秋季完成涂白、林地卫生（枯枝落叶、杂草）、林地保护、修剪、林木有害生物防治； 冬季完成防寒防冻、护林防火、林地卫生（枯枝落叶）、林地保护。 | 基本上在春季完成涂白、修剪、补植补造、林地卫生、施肥、林地保护、林木有害生物防治； 夏季完成浇水、防涝、林地卫生（杂草）、抹芽除蘖、修剪、地被种植、林地保护、林木有害生物防治； 秋季完成涂白、林地卫生（枯枝落叶、杂草）、林地保护、修剪、林木有害生物防治； 冬季完成防寒防冻、护林防火、林地卫生（枯枝落叶）、林地保护。 |  | 10 | 8 |  | 缺少支撑材料 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 按合同约定及绿化养护方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付。 |  |  | 按合同约定及绿化养护方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付。 | 按合同约定及绿化养护方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 |  | 保障园博湖绿化养护完善，持续改善周边地区环境，为西南进京门户打造一处亮丽的风景。 |  |  | 保障园博湖绿化养护完善，持续改善周边地区环境，为西南进京门户打造一处亮丽的风景。 | 基本保障园博湖绿化养护完善，持续改善周边地区环境，为西南进京门户打造一处亮丽的风景。 |  | 30 | 25 |  | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 为游客营造良好的游览、休闲空间，游客满意度良好。 |  |  | 不低于90% | 不低于90% |  | 10 | 5 |  | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 82.99 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 园博湖水质净化费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区永定河管理所 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 芦钰民 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-83892823 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 30 | 24 |  | 24 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 24 |  | 24 | — |  |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对园博湖进行水质净化工作,有效的保证水资源质量，防治水华的产生。持续改善周边地区的环境，为西南进京门户打造一处亮丽的风景；同时也为周边地区的规划建设、招商引资及产业升级奠定基础。 |  |  |  |  |  |  | 对园博湖进行水质净化工作,有效的保证水资源质量，防治水华的产生。持续改善周边地区的环境，为西南进京门户打造一处亮丽的风景；同时也为周边地区的规划建设、招商引资及产业升级奠定基础。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 |  | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 按合同约定完成园博湖115万平米水质净化工作 |  |  | 115万平米 | 115万平米 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 按合同约定及水质净化标准，保证园博湖水资源质量达到设计要求。 |  |  | 按合同约定 | 按合同约定 |  | 15 | 12 |  | 项目执行质量较好，但反应项目质量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 进度指标 |  | 按合同约定每月按期进行水质净化工作，并在重点时期加密水质净化频次。 |  |  | 按合同约定 | 按合同约定 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付。 |  |  | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 |  | 保障园博湖湖区不产生水华，不发生大面积水体污染问题。 |  |  | 保障园博湖湖区不产生水华，不发生大面积水体污染问题。 | 基本保障园博湖湖区不产生水华，不发生大面积水体污染问题。 |  | 30 | 25 |  | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 为游客营造良好的游览、休闲空间，游客满意度良好。 |  |  | 不低于90% | 不低于90% |  | 10 | 5 |  | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 87 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 永定河下游河道管护专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区永定河管理所 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 芦钰民 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-83892823 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 108 | 54 |  | 54 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 108 | 54 |  | 54 | — |  |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加强永定河丰台段下游河道巡视、巡查力量，聘用专业安保人员，对永定河丰台段河道内的主要入河道口进行24小时值守。清劝野泳、钓鱼、危险戏水及滑野冰等人员。 总绩效目标是保障人民群众生命安全，及时劝阻、制止野外游泳、下水捞鱼、钓鱼等危险行为，最大限度的预防溺水死亡事故发生。 |  |  |  |  |  |  | 加强永定河丰台段下游河道巡视、巡查力量，聘用专业安保人员，对永定河丰台段河道内的主要入河道口进行24小时值守。清劝野泳、钓鱼、危险戏水及滑野冰等人员。 总绩效目标是保障人民群众生命安全，及时劝阻、制止野外游泳、下水捞鱼、钓鱼等危险行为，最大限度的预防溺水死亡事故发生。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 |  | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 按合同约定对永定河丰台段下游河道进行每日安全巡视工作，并配备满足要求的人员及设备。 |  |  | 按合同约定 | 按合同约定 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 保障下游河道各值守出入口安全。 |  |  | 保障安全 | 基本得到保障 |  | 15 | 10 |  | 项目执行质量较好，但反应项目质量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 进度指标 |  | 按合同约定完成每日安全巡视范围及频次。 |  |  | 按合同约定 | 按合同约定 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付。 |  |  | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 |  | 保障下游河道管护安全及市民人身财产安全 |  |  | 保障下游河道管护安全及市民人身财产安全 | 基本保障了下游河道管护安全及市民人身财产安全 |  | 30 | 25 |  | 项目执行效果较好，但反应项目效果的支撑材料不足 |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  |  | 大于90% | 大于90% |  | 10 | 5 |  | 缺少资料支撑 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 85 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 园博湖及园博园水源净化工程监控系统维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区永定河管理所 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 芦钰民 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-83892823 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 15 | 12 |  | 12 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 15 | 12 |  | 12 | — |  |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证监控系统正常运行，全年对监控系统进行定期维护保养，对不可预见的故障或损坏设备进行维修。及时发现和劝阻非法钓鱼、捕鱼、戏水和游泳等行为，保障湖区游客的人身安全及水利设施的正常运行。 |  |  |  |  |  |  | 保证了监控系统正常运行，全年对监控系统进行定期维护保养，对不可预见的故障或损坏设备进行维修。及时发现和劝阻非法钓鱼、捕鱼、戏水和游泳等行为，保障湖区游客的人身安全及水利设施的正常运行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 |  | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 对园博湖及园博园水源净化工程68个监控摄像头及监控设备的维保工作 |  |  | 68 | 68 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 保障园博湖及园博园水源净化工程68个监控摄像头及监控设备的正常运行 |  |  | 正常运行 | 正常运行 |  | 15 | 12 |  | 项目执行质量较好，但反应项目质量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 进度指标 |  | 按月完成各设备的维护保养工作 |  |  | 按月完成各设备的维护保养工作 | 基本上完成 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付。 |  |  | 按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付。 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 |  | 确保各监控系统正常运行 |  |  | 确保各监控系统正常运行 | 确保各监控系统正常运行 |  | 30 | 25 |  | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  |  | 高于90% | 高于90% |  | 10 | 5 |  | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 87 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 机构运转经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区永定河管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李晓龙 |  |  |  | 联系电话 | 83200171 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.98 | 8.98 | 8.98 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 确保2020年度单位食堂正常运转,保障单位职工工作用餐环境,饭菜质量达标。配齐食堂工作人员，日常工作符合食堂管理规定。为职工工作提供有力的食品安全保障。 |  |  |  |  |  | 确保了2020年度单位食堂正常运转,保障单位职工工作用餐环境,饭菜质量达标。配齐食堂工作人员，日常工作符合食堂管理规定。为职工工作提供有力的食品安全保障。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 营造食堂就餐环境，保障单位职工饮食质量 |  | 得到提升 |  |  | 基本得到提升 |  | 90 | 80 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 部门运转人员聘用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区永定河管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 宋小芳 |  |  |  | 联系电话 | 83200171 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.20 | 10.20 | 10.20 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为了保障2020年度单位日常安全及环境卫生工作共聘用临时工两名：分别负责传达室的安全值守及办公区域内的安全巡查工作和办公区域内的环境清洁及垃圾清倒工作。 |  |  |  |  |  | 聘用临时工两名：分别负责传达室的安全值守及办公区域内的安全巡查工作和办公区域内的环境清洁及垃圾清倒工作。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 单位安全管理及环境卫生维护保洁 |  | 得到提升 |  |  | 基本得到提升 |  | 90 | 80 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 宛平湖、晓月湖及左堤下游监控系统维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区永定河管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 芦钰民 |  |  |  | 联系电话 | 010-83892823 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 15 | 12 | 12 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 12 | 12 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 保证监控系统正常运行，全年对监控系统进行定期维护保养，对不可预见的故障或损坏设备进行维修。提高宛平湖、晓月湖及左堤下游的管护水平，加大对非法钓鱼、游泳行为的打击力度，确保游客安全及湖区设施完好，以及有效打击永定河丰台段盗采砂石的违法行为。 |  |  |  |  |  | 保证监控系统正常运行，全年对监控系统进行定期维护保养，对不可预见的故障或损坏设备进行维修。提高宛平湖、晓月湖及左堤下游的管护水平，加大对非法钓鱼、游泳行为的打击力度，确保游客安全及湖区设施完好，以及有效打击永定河丰台段盗采砂石的违法行为。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 数量指标 |  | 对宛平湖、晓月湖及左堤下游监控摄像头及监控设备进行维保工作 |  |  | 对宛平湖、晓月湖及左堤下游监控摄像头及监控设备进行维保工作 |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 保障宛平湖、晓月湖及左堤下游监控摄像头及监控设备的正常运行 |  |  | 保障宛平湖、晓月湖及左堤下游监控摄像头及监控设备的正常运行 |  | 15 | 12 | 项目执行质量较好，但反应项目质量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 进度指标 |  | 按月完成各设备的维护保养工作 |  |  | 按月完成各设备的维护保养工作 |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付。 |  |  | 按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付。 |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 效益指标 |  | 确保各监控系统正常运行 |  |  | 确保各监控系统正常运行 |  | 15 | 10 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 宛平湖、晓月湖维护管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区永定河管理所 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 芦钰民 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-83892823 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 280 | 240 |  | 240 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 280 | 240 |  | 240 | — |  |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对宛平湖、晓月湖湖区进行安全巡视、设施维护和水体保洁等管护工作。有效的保证水资源质量，防治污染造成的不良后果，保障湖区的正常运行及游人安全。持续改善周边地区的环境，为西南进京门户打造一处亮丽的风景；同时也为周边地区的规划建设、招商引资及产业升级奠定基础。 |  |  |  |  |  |  | 对宛平湖、晓月湖湖区进行安全巡视、设施维护和水体保洁等管护工作。有效的保证水资源质量，防治污染造成的不良后果，保障湖区的正常运行及游人安全。持续改善周边地区的环境，为西南进京门户打造一处亮丽的风景；同时也为周边地区的规划建设、招商引资及产业升级奠定基础。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 |  | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 对宛平湖、晓月湖总面积145.73万平米进行安全巡视、设施维护、水体保洁、卫生保洁、沉降观测等工作 |  |  | 145.73万平米 | 145.73万平米 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 保障宛平湖、晓月湖湖区安全、水利设施运行正常、水体及湖区园路卫生良好，无卫生死角。 |  |  | 保障宛平湖、晓月湖湖区安全、水利设施运行正常、水体及湖区园路卫生良好，无卫生死角。 | 保障宛平湖、晓月湖湖区安全、水利设施运行正常、水体及湖区园路卫生良好，无卫生死角。 |  | 15 | 12 |  | 项目执行质量较好，但反应项目质量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 按进度完成每日安全巡视，水利设施巡检、每月定期完成湖区沉降观测，等工作。 |  |  | 按进度完成每日安全巡视，水利设施巡检、每月定期完成湖区沉降观测，等工作。 | 按进度完成每日安全巡视，水利设施巡检、每月定期完成湖区沉降观测，等工作。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付。 |  |  | 按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付。 | 按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 |  | 保障宛平湖晓月湖运行正常，改善周边地区环境，为西南进京门户打造一处亮丽的风景。 |  |  | 保障宛平湖晓月湖运行正常，改善周边地区环境，为西南进京门户打造一处亮丽的风景。 | 保障宛平湖晓月湖运行正常，改善周边地区环境，为西南进京门户打造一处亮丽的风景。 |  | 30 | 25 |  | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 游客营造良好的游览、休闲空间，游客满意度 |  |  | 高于90% |  |  | 10 | 5 |  | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 87 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 永定河丰台段左堤下游水务监察站专项经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区永定河管理所 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 芦钰民 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-83892823 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 64.80 | 64.80 |  | 64.80 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 64.80 | 64.80 |  | 64.80 | — |  |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 杜绝不法分子在永定河丰台段河道内偷挖、盗采砂石及左堤下游堤顶路面倾倒垃圾、渣土等现象发生。 |  |  |  |  |  |  | 杜绝了不法分子在永定河丰台段河道内偷挖、盗采砂石及左堤下游堤顶路面倾倒垃圾、渣土等现象发生。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 |  | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 按合同约定对永定河丰台段左堤下游各值守点位进行每日安全巡视工作，并配备满足要求的人员及设备。 |  |  | 按合同要求 | 按合同要求 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 保障左堤下游范围各值守安全。 |  |  | 保障安全 | 基本保障安全 |  | 15 | 10 |  | 项目执行质量较好，但反应项目质量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 按合同约定完成每日安全巡视范围及频次。 |  |  | 按合同约定 | 按合同约定 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付。 |  |  | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 |  | 防止盗采砂石、倾倒垃圾等现象发生，保障左堤下游堤顶路管护安全及市民人身财产安全 |  |  | 防止盗采砂石、倾倒垃圾等现象发生，保障左堤下游堤顶路管护安全及市民人身财产安全 | 基本防止盗采砂石、倾倒垃圾等现象发生，保障左堤下游堤顶路管护安全及市民人身财产安全 |  | 30 | 20 |  | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  |  | 高于90% | 高于90% |  | 10 | 5 |  | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 80 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 永定河丰台段堤顶路面垃圾、渣土清理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区永定河管理所 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 芦钰民 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-83892823 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 24 | 24 |  | 24 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 24 | 24 |  | 24 | — |  |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证永定河丰台段堤顶路及堤内卫生整洁、道路畅通，保障大堤内外不存在乱倒垃圾、渣土现象，发现乱倒垃圾、渣土能够及时清理。 |  |  |  |  |  |  | 保证了永定河丰台段堤顶路及堤内卫生整洁、道路畅通，保障大堤内外不存在乱倒垃圾、渣土现象，发现乱倒垃圾、渣土能够及时清理。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 |  | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 对永定河丰台段20.7公里堤顶路进行卫生保洁工作 |  |  | 20.7公里 | 20.7公里 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 保障该范围卫生整洁，道路畅通，并安排专人进行日常巡视工作 |  |  | 保障卫生整洁，道路畅通 | 保障了永定河丰台段堤顶路及堤内卫生整洁，道路畅通 |  | 15 | 15 |  | 项目执行质量较好，但反应项目质量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 完成全年卫生保洁及垃圾清理工作 |  |  | 完成全年卫生保洁及垃圾清理工作 | 完成全年卫生保洁及垃圾清理工作 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付 |  |  | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 |  | 保障第一时间发现并清理堤顶路垃圾、渣土，确保道路畅通 |  |  | 保障第一时间发现并清理堤顶路垃圾、渣土，确保道路畅通 | 保障了永定河丰台段堤顶路及堤内卫生整洁，道路畅通 |  | 30 | 20 |  | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 5 |  | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 85 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 防汛专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区永定河管理所 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 芦钰民 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-83892823 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 15 | 10 |  | 10 | 10 |  |  | 66.67% |  | 6.67 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 15 | 10 |  | 10 | — |  |  | 66.67% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障永定河丰台段管辖范围内，国家及人民的财产安全，保证防汛物资准备齐全，加强汛期河道宣传力度，防汛抢险机械、通讯、船只、车辆等设备运行通畅。 |  |  |  |  |  |  | 保证了防汛物资准备齐全，加强了汛期河道宣传力度，防汛抢险机械、通讯、船只、车辆等设备运行通畅，保障了永定河丰台段管辖范围内，国家及人民的财产安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 |  | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 完成防汛土料（2600 m3）、石料（6180 m3）的整备，电台维修、维护（24部），发电机、冲锋舟等设备维修保养，抢险灯具和电瓶更新、维护，编织袋采购等工作 |  |  | 完成防汛设备采购及防汛设备的维修保养 | 完成防汛设备采购及防汛设备的维修保养 |  | 15 | 13 |  | 项目执行效果较好，但反应项目数量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 现有防汛物资及设备保养维护符合质量要求 |  |  | 符合质量要求 | 符合质量要求 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 在入汛前，完成各项物资设备的检修保养维护工作 |  |  | 在入汛前完成 | 在入汛前完成 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付 |  |  | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 |  | 10 | 8 |  | 预算执行率较低 |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 |  | 保障永定河丰台段安全度汛，及各项物资设备使用正常 |  |  | 保障了各项物资设备使用正常，确保永定河丰台段安全度汛 | 保障了各项物资设备使用正常，确保永定河丰台段安全度汛 |  | 30 | 24 |  | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 6 |  | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 82.67 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 宛平湖、晓月湖绿化养护费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区永定河管理所 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 芦钰民 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-83892823 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 256.75 | 205.40 |  | 205.04 | 10 |  |  | 79.86% |  | 7.99 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 256.75 | 205.40 |  | 205.04 | — |  |  | 79.86% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对宛平湖、晓月湖进行绿化养护工作, 包括：植被修剪、浇灌排水、土壤施肥及病虫害防治等工作。目的是保障宛平湖、晓月湖的绿化养护完善，植物配置合理，无裸露土地, 花坛、花带轮廓清晰、美观，草坪、地被植物整齐一致。持续改善周边地区的环境，为西南进京门户打造一处亮丽的风景，同时也为游客营造良好的游览、休闲空间。 |  |  |  |  |  |  | 完成对宛平湖、晓月湖进行绿化养护工作, 晓月湖的绿化养护完善，植物配置合理，无裸露土地, 花坛、花带轮廓清晰、美观，草坪、地被植物整齐一致。持续改善周边地区的环境，为西南进京门户打造一处亮丽的风景，同时也为游客营造良好的游览、休闲空间。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 |  | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 按合同约定完成宛平湖晓月湖41.57万平米的年度养护面积 |  |  | 41.57万平米 | 41.57万平米 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 符合园林绿化养护标准 |  |  | 符合园林绿化养护标准 | 符合园林绿化养护标准 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 春季完成涂白、修剪、补植补造、林地卫生、施肥、林地保护、林木有害生物防治； 夏季完成浇水、防涝、林地卫生（杂草）、抹芽除蘖、修剪、地被种植、林地保护、林木有害生物防治； 秋季完成涂白、林地卫生（枯枝落叶、杂草）、林地保护、修剪、林木有害生物防治； 冬季完成防寒防冻、护林防火、林地卫生（枯枝落叶）、林地保护。 |  |  | 按照计划完成绿化养护工作 | 按照计划完成 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 按合同约定及绿化养护方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付。 |  |  | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 |  | 保障宛平湖晓月湖绿化养护完善，持续改善周边地区环境，为西南进京门户打造一处亮丽的风景 |  |  | 保障宛平湖晓月湖绿化养护完善，持续改善周边地区环境，为西南进京门户打造一处亮丽的风景 | 保障了宛平湖晓月湖绿化养护完善，持续改善了周边地区环境 |  | 30 | 23 |  | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 5 |  | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 85.99 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 2020年平原生态林养护费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区永定河管理所 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 芦钰民 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-83892823 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 17.35 | 17.35 |  | 17.35 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 17.35 | 17.35 |  | 17.35 | — |  |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对永定河边（晓月湖一区西岸）平原生态林进行日常养护。 |  |  |  |  |  |  | 对永定河边（晓月湖一区西岸）平原生态林进行日常养护，保障和维护管护区域内生态林安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 |  | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 养护面积 |  |  | 85.67亩 | 85.67亩 |  | 15 | 12 |  | 项目产出数量支撑材料不足 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 符合园林绿化养护标准 |  |  | 符合园林绿化养护标准 | 符合园林绿化养护标准 |  | 15 | 12 |  | 项目产出质量支撑材料不足 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 按照计划完成绿化养护工作 |  |  | 按照计划完成绿化养护工作 | 按照计划完成 |  | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 |  | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 |  | 保障和维永定河边（晓月湖一区西岸）平原生态林安全,持续改善周边地区环境 |  |  | 保障和维永定河边（晓月湖一区西岸）平原生态林安全,持续改善周边地区环境 | 保障和维永定河边（晓月湖一区西岸）平原生态林安全,持续改善周边地区环境 |  | 30 | 25 |  | 项目效益支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 8 |  | 满意度支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 83 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 2020年平原造林养护费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区永定河管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 芦钰民 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-83892823 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 223.83 | 223.83 |  | 223.83 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 223.83 | 223.83 |  | 223.83 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对永定河下游河道内平原造林进行日常养护。 |  |  |  |  |  |  | 对永定河下游河道内平原造林进行日常养护，保障和维护管护区域内林木安全。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 | 分 值 | 得 分 |  | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 养护面积 |  |  | 1763.05亩 | 1763.05亩 | 15 | 12 |  | 项目产出数量支撑材料不足 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 符合园林绿化养护标准 |  |  | 符合园林绿化养护标准 | 符合园林绿化养护标准 | 15 | 12 |  | 项目产出质量支撑材料不足 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 按照计划完成绿化养护工作 |  |  | 按照计划完成绿化养护工作 | 按照计划完成 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 |  | 保障永定河下游河道内平原造林安全,持续改善周边地区环境 |  |  | 保障永定河下游河道内平原造林安全,持续改善周边地区环境 | 保障永定河下游河道内平原造林安全,持续改善周边地区环境 | 30 | 25 |  | 项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 8 |  | 满意度支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 83 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 2020年平原造林养护费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区永定河管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 芦钰民 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-83892823 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 134.18 | 134.18 |  | 134.18 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 134.18 | 134.18 |  | 134.18 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对永定河下游河道内平原造林进行日常养护。 |  |  |  |  |  |  | 对永定河下游河道内平原造林进行日常养护，保障和维护管护区域内林木安全。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 | 分 值 | 得 分 |  | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 养护面积 |  |  | 1763.05亩 | 1763.05亩 | 15 | 12 |  | 反应项目数量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 符合园林绿化养护标准 |  |  | 符合园林绿化养护标准 | 符合园林绿化养护标准 | 15 | 12 |  | 反应项目质量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 按照计划完成绿化养护工作 |  |  | 按照计划完成绿化养护工作 | 按照计划完成 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 |  | 保障永定河下游河道内平原造林安全,持续改善周边地区环境 |  |  | 保障永定河下游河道内平原造林安全,持续改善周边地区环境 | 保障永定河下游河道内平原造林安全,持续改善周边地区环境 | 30 | 25 |  | 反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 8 |  | 项目满意度支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 83 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 2019年平原生态林养护费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区永定河管理所 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 芦钰民 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-83892823 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 4.57 | 4.57 |  | 4.57 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 4.57 | 4.57 |  | 4.57 | — |  |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对永定河边（晓月湖一区西岸）平原生态林进行日常养护。 |  |  |  |  |  |  | 对永定河边（晓月湖一区西岸）平原生态林进行日常养护，保障和维护管护区域内生态林安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 |  | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 养护面积 |  |  | 85.67亩 | 85.67亩 |  | 15 | 12 |  | 反应项目数量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 符合园林绿化养护标准 |  |  | 符合园林绿化养护标准 | 符合园林绿化养护标准 |  | 15 | 12 |  | 反应项目质量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 按照计划完成绿化养护工作 |  |  | 按照计划完成绿化养护工作 | 按照计划完成 |  | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 |  | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 |  | 保障和维永定河边（晓月湖一区西岸）平原生态林安全,持续改善周边地区环境 |  |  | 保障和维永定河边（晓月湖一区西岸）平原生态林安全,持续改善周边地区环境 | 保障和维永定河边（晓月湖一区西岸）平原生态林安全,持续改善周边地区环境 |  | 30 | 25 |  | 项目效益指标的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 8 |  | 满意度支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 83 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 2019年平原造林养护费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区永定河管理所 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 芦钰民 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-83892823 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 95.644 | 95.64 |  | 95.64 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 95.64 | 95.64 |  | 95.64 | — |  |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对永定河下游河道内平原造林进行日常养护。 |  |  |  |  |  |  | 对永定河下游河道内平原造林进行日常养护，保障和维护管护区域内林木安全 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 |  | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 养护面积 |  |  | 1763.05亩 | 1763.05亩 |  | 15 | 12 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 符合园林绿化养护标准 |  |  | 符合园林绿化养护标准 | 符合园林绿化养护标准 |  | 15 | 12 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 按照计划完成绿化养护工作 |  |  | 按照计划完成绿化养护工作 | 按照计划完成 |  | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 |  | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 |  | 保障永定河下游河道内平原造林安全,持续改善周边地区环境 |  |  | 保障永定河下游河道内平原造林安全,持续改善周边地区环境 | 保障永定河下游河道内平原造林安全,持续改善周边地区环境 |  | 30 | 25 |  | 项目效益支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 8 |  | 满意度支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 83 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 设备仪器校验费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水利工程质量与安全监督站 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘培栋 |  |  |  | 联系电话 | 18911065001 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 10 |  | 95% |  | 9.5 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 0.20 | 0.20 | 0.19 | — |  | 95% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 总体目标:我站的执法仪器:混凝土钢筋位置测定仪、桥梁挠度仪、徕卡水准仪等按照国家仪器使用标准进行校验,计量准确,使用过程中得到的数据具有法律效力，提高执法的准确性和严肃性。项目期目标：在用的仪器设备完成年度校验，取得校验合格证书，保证我站质量监督执法仪器的精准有效。 |  |  |  |  |  | 在用的仪器设备完成年度校验，取得校验合格证书，保证我站质量监督执法仪器的精准有效。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 质量指标 |  | 校验机构权威，具有计量器具校验资质。站内设备取得校验证书 |  |  | 校验机构权威，具有计量器具校验资质。站内设备取得校验证书 |  | 30 | 30 |  |  |
|  |  | 进度指标 |  | 10月前完成校验 |  |  | 9月18日完成校验 |  | 30 | 30 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 总经费控制在财政批复预算内 |  |  | 总经费控制在财政批复预算内 |  | 30 | 30 |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.5 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 质量监督系统维护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水利工程质量与安全监督站 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘培栋 |  |  |  | 联系电话 | 18911065001 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 | 5 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 5 | 5 | 5 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 总体目标：委托相关单位对我站的质量监督系统进行年度维护，包括硬件维护和软件升级，保障质量监督系统的正常运行。项目期目标：保证系统在运行过程中能够得到实时技术支持、故障响应、热线服务、备件更换、定期跟踪及系统软件升级等服务。 |  |  |  |  |  | 委托相关单位对我站的质量监督系统进行年度维护，包括硬件维护和软件升级，保障质量监督系统的正常运行，保障了系统的正常运行。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 数量指标 |  | 每月开展1次系统常规维护，包括除尘及检查检测。 |  |  | 开展了10个月的系统维护 |  | 25 | 20 | 2月和12月未进行维护 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 系统故障24小时内响应，小故障1周内恢复使用，大故障1个月内恢复使用 |  |  | 系统故障24小时内响应，小故障1周内恢复使用，大故障1个月内恢复使用 |  | 20 | 18 | 项目执行效果较好，但反应项目质量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 维护经费控制在预算批复金额内 |  |  | 维护经费控制在预算批复金额内 |  | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 效益指标 |  | 系统能够正常运行，通过质量监督系统外网的使用，提升工程管理的规范化和精细化，提升服务对象的满意度。 |  |  | 系统能够正常运行，通过质量监督系统外网的使用，提升工程管理的规范化和精细化，提升服务对象的满意度。 |  | 25 | 20 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 88 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 工程质量检测费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水利工程质量与安全监督站 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘培栋 |  |  |  | 联系电话 | 18911065001 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 | 20 |  | 20 | 19 | 10 |  | 95% |  | 9.5 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 | 20 |  | 20 | 19 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 委托第三方检测单位对在建工程进行主体结构工程、地基基础工程、钢结构工程、混凝土工程、岩土工程检测和钢管等对接焊缝X射线拍片或超声检测（抽检）、钢管内外防腐层测量（抽查）、焊缝磁粉检测（抽检）、焊缝渗透检测（抽检）等原材料、中间产品及实体质量进行抽检，加强在建水利工程重要、关健部位的质量监管，保证在建工程的质量安全。 |  |  |  |  |  | 检测包含7个水利工程项目，检测内容包含原位密度试验、实体回弹、钢筋间距及保护层、平整度、钢筋连接试验、混凝土抗渗（抗压、抗冻）试验、给水用聚乙烯管材、钢材试验、土工合成材料试验及实体质量检测等，为单位在市水务局工程质量评选中获得A级奠定基础。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 1.丰台区京港澳南岗洼沿线积水治理工程 2.丰草河（暗涵-西三环）河道治理工程 3.丰台区“两田一园”高效节水灌溉工程 4.小清河北支沟（京原铁路桥-北宫路）河道治理工程 5.丰台区小井桥积水治理工程 6.佃起河（云岗路-王佐中环路）河道治理工程 7.丰台区河西地区农村污水治理工程 |  |  | 对每项工程重要及关健部位的原材料、中间产品及实体质量进行抽检，年抽查检测报告预计150次，确保水利工程质量安全。 |  | 对7个水利工程项目开展检测206项，取得检测报告182份 |  | 90 | 85 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.5 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 机构运转费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水利工程质量与安全监督站 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 谭香萍 |  |  |  | 联系电话 | 18310882292 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 2.904 | 2.904 | 2.904 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 总体目标：委托第三方单位为我单位员工提供后勤保障服务，服务标准达到合同约定。项目期目标：一季度完成委托合同的签订，双方按照合同约定的条款履行责任，确保单位的正常运转。 |  |  |  |  |  | 委托第三方为我单位在职在岗员工提供了全年的用餐服务，确保单位的正常运转。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 进度指标 |  | 一季度完成委托合同的签订，并按照合同约定支付费用 |  |  | 一季度完成委托合同的签订，并按照合同约定支付费用 |  | 30 | 30 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 总费用控制在财政批复的预算内 |  |  | 总费用控制在财政批复的预算内 |  | 30 | 30 |  |  |
|  |  | 效益指标 |  | 由受委托的第三方单位提供后勤保障服务，服务标准达到合同约定，确保单位的正常运转。 |  |  | 由受委托的第三方单位提供后勤保障服务，服务标准基本达到合同约定，确保单位的正常运转。 |  | 30 | 25 | 满意度调查问卷个别打分60-75分，反映周末及晚餐质量需提高 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |  |

项目支出绩效自评表

- （ 2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 质量监督系统维护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水利工程质量与安全监督站 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘培栋 |  |  |  | 联系电话 | 18911065001 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1.5 | 0.34 | 0.34 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 1.5 | 0.34 | 0.34 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过组织开展质量管理、安全管理、行政执法培训，提升水利工程参建单位工作人员的基本素质和业务能力。项目期目标：通过开展培训，使参建各方的工作人员对规程、规范及考核标准有更深刻的理解，工作过程中能规范管理，提供的文件资料规范完整。 |  |  |  |  |  | 通过开展2次培训,提高了参建各方的工作人员对规程、规范及考核标准有更深刻的理解，工作过程中能规范管理，提供的文件资料规范完整,在北京市水务局组织的水利建设质量考核中处于A级。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 数量指标 |  | 聘请专家采用专题授课的方式开展质量、安全培训各1次 |  |  | 一次为线上培训，一次为聘请3名专家现场培训 |  | 25 | 22 | 因受疫情影响,培训方式发生变更 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 10月底前完成所有培训 |  |  | 10月底前完成培训 |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 每次培训总成本控制在3000元以内（含专家授课费、资料费、饮用水费） |  |  | 成本控制在3000元以内 |  | 25 | 25 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 使水利工程参建单位的工作人员对规程、规范及考核标准有更深刻的理解，理论基础和业务能力得到进一步提高。 |  |  | 使水利工程参建单位的工作人员对规程、规范及考核标准有更深刻的理解，理论基础和业务能力基本得到进一步提高 |  | 25 | 20 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |  |