北京市丰台区供排水管理所

2020年度部门决算（草案）

目    录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

北京市丰台区供排水管理所2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（内设机构数量,下属单位数量及名称）

我单位为全额拨款事业单位，二级预算单位，无下属单位，经丰台区编委批准加挂北京市水环境监测中心丰台分中心。

（二）人员构成情况

事业编制18人，实有人数18人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计13096.05万元，比上年减少4892.42万元，下降27.20%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计7257.08万元，比上年减少398.21万元，下降5.2%，其中：财政拨款收入7257.08万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计5838.97万元，比上年减少4494.21万元，下降43.49%，其中：基本支出585.06万元，占支出合计的10%；项目支出5253.91万元，占支出合计的90%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计7257.08万元，比上年减少398.21万元，下降5.2%；支出总计5838.97万元，比上年减少4494.21万元，下降43.49%。

主要原因： 2019年收到河西再生水厂换膜经费3499.55万元，因数额较大影响到了两年的收入对比； 2019年支出河西再生水厂换膜经费3499.55万元，丰台区排水管网改造工程市级资金及鲁家山循环经济基地供水保障工程等建设支出1069.78万元，因数额较大影响到了两年的支出对比。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5744.00万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.15万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出60.65万元，占本年财政拨款支出1.06%；农林水支出5596.23万元，占本年财政拨款支出97.43%；住房保障支出86.97万元，占本年财政拨款支出1.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2020年度决算0.15万元，比2020年年初预算减少0.66万元，下降81.48%。其中：

“进修及培训”（款）2020年度决算0.15万元，比2020年年初预算减少0.66万元，下降81.48%。主要原因：培训项目减少。

2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算60.65万元，比2020年年初预算增加4.63万元，增长8.27%。其中：

“  行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算60.65万元，比2020年年初预算增加4.63万元，增长8.27%。

主要原因：养老保险、职业年金增加。

3、“农林水支出”(类)2020年度决算5596.23万元，比2020年年初预算增加2,047.18万元，增长57.68%。其中：

“  农业农村”（款）2020年度决算117.64万元，比2020年年初预算增加117.64万元，增长100.00%。主要原因：追加污水处理运行费117.64万元。

“  水利”（款）2020年度决算5478.59万元，比2020年年初预算增加1929.54万元，增长54.37%。主要原因：追加了花乡南部污水处理站新增除臭及在线监测系统项目、花乡南部污水处理站运行费、晓月苑污水处理站运行费、晓月苑、花乡南部污水处理站应急提标项目尾款等项目。

4、“住房保障支出”(类)2020年度决算86.97万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%。其中：

“  住房改革支出”（款）2020年度决算86.97万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出94.97万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出94.97万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2020年度决算94.97万元，比2020年年初预算增加94.97万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2020年度决算94.97万元，比2020年年初预算增加94.97万元，增长100%。主要原因：追加了鲁家山循环经济基地供水保障工程资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出585.06万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位，1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数1.8万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算2.87万元减少1.07万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算0万元，比2020年年初预算数万元增加0万元。主要原因：没有支出； 2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数1.07万元减少1.07万元。主要原因：没有支出公务接待费。2020年公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数1.8万元，比2020年年初预算数1.8万元增加0万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。0，2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数1.8万元，比2020年年初预算数1.8万元增加0万元。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.46万元，公务用车维修1.10万元，公务用车保险0.07万元，公务用车其他支出0.17万元。2020年公务用车保有量14辆，车均运行维护费1.8万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额2176.53万元，其中：政府采购货物支出1037.23万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1139.30万元。授予中小企业合同金额1021.09万元，占政府采购支出总额的46.91%，其中：授予小微企业合同金额2.29万元，占政府采购支出总额的0.11%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆40台，2929.15万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.支出功能分类：“农林水支出”(类) 反映政府农林水事务支出，“ 水利”（款）反映政府用于水利方面的支出。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

- 项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 污水处理运行费（美丽乡村） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 50.37 | 50.37 | 50.37 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 50.37 | 50.37 | 50.37 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过对农村污水处理设施的监督管理及运营维护，使出水水质，嗅度和色度也有所提高，目前，各污水站处理后出水已达到《北京市地方标准》二级标准。 |  |  |  |  |  | 通过对农村污水处理设施的监督管理及运营维护，提高出水水质、嗅度和色度，各污水站处理后出水已达到《北京市地方标准》二级标准。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 效益指标 |  | 解决农村污水处理排放问题，使该地区环境卫生得到明显改善，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康 |  |  | 通过项目实施改善农村污水处理排放问题，改善该地区环境卫生，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康 |  | 90 | 82 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 河西再生水厂运行项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1000 |  | 1000 | 1000 | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 1000 |  | 1000 | 1000 | — |  |  | 100% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 1000 |  | 1000 | 1000 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过全年处理污水1277.5万吨，对河西污水处理厂的水质和污泥进行抽检并检测，以保障污水处理厂正常运行，提高水环境治理水平，改善河西地区生活环境河域水质，改善市区整体环境，提高河西地区居民生活质量，促进生态环境的可持续发展。 |  |  |  |  |  |  | 通过全年处理污水1277.5万吨，对河西污水处理厂的水质和污泥进行抽检并检测，保障了污水处理厂正常运行，提高了水环境治理水平，改善了河西地区生活环境河域水质，改善了市区整体环境，提高了河西地区居民生活质量，促进生态环境的可持续发展。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 年处理1277.5万吨 |  | 1277.5万吨 |  | 1277.5万吨 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 出水水质达到国家排放标准（国标一级A） |  | 达到国家排放标准 |  | 达到国家排放标准 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 年底前完成处理污水1277.5万吨 |  | 年底前完成 |  | 年底前完成 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  | 1000万元 |  | 1000万元 |  | 13 | 13 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 通过保障出水水质合格率，增加小清河、佃起河断面考核合格率，从而减少污染损失、节省污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本 |  | 通过保障出水水质合格率，增加小清河、佃起河断面考核合格率，从而减少污染损失、节省污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本 |  | 通过保障出水水质合格率，增加小清河、佃起河断面考核合格率，从而减少污染损失、节省污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本 |  | 8 | 5 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 解决河西地区污水排放问题，还清小清河、佃起河部分河段，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康。 |  | 解决河西地区污水排放问题，还清小清河、佃起河部分河段，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康 |  | 解决河西地区污水排放问题，还清小清河、佃起河部分河段，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康 |  | 7 | 4 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 通过对雨、污水的处理，使出水水质达到国家排放标准（国标一级A），从而改善小清河水环境 |  | 通过对雨、污水的处理，使出水水质达到国家排放标准，从而改善小清河水环境 |  | 通过对雨、污水的处理，使出水水质达到国家排放标准，从而改善小清河水环境 |  | 7 | 4 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 促进河西地区生态环境、经济等的可持续发展 |  | 促进河西地区生态环境、经济等的可持续发展 |  | 促进河西地区生态环境、经济等的可持续发展 |  | 8 | 6 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 群众及项目单位满意度达到95%以上 |  | ≥95% |  | ≥95% |  | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 86 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 河西再生水厂绿化养护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 14.56 | 14.56 | 14.56 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 按《园林绿化养护标准》（CJJ／T 287-2018）三级养护标准对河西再生水厂进行养护，通过对河西厂绿化养护，提升绿化水平，美化厂区环境。 |  |  |  |  |  | 通过项目实施，提高了河西再生水厂绿化水平，美化厂区环境。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 质量指标 |  | 按《园林绿化养护标准》（CJJ／T 287-2018）三级养护标准对河西再生水厂进行养护 |  |  | 符合《园林绿化养护标准》标准 |  | 20 | 17 | 项目执行效果较好，但反应产出质量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 进度指标 |  | 2020年底完成 |  |  | 2020年底完成 |  | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 14.56万元 |  | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 效益指标 |  | 提高河西再生水厂绿化水平，美化厂区环境 |  |  | 提了河西再生水厂绿化水平，美化厂区环境 |  | 30 | 24 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 污泥、废气检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 26.38 | 26.38 | 26.38 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 26.38 | 26.38 | 26.38 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为严格执行城镇污水处理厂污泥处理处置相关规范及恶臭污染物排放标准，委托第三方专业公司，对晓月苑污水处理站、河西再生水厂泥质、废气进行监测并出具报告。 |  |  |  |  |  | 对晓月苑污水处理站、河西再生水厂泥质、废气进行监测并出具报告。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出质量指标 |  | 对晓月苑污水处理厂、花乡南部污水处理站、河西再生水厂的泥质和废气进行化验检测 |  |  | 对晓月苑污水处理厂、花乡南部污水处理站、河西再生水厂的泥质和废气进行化验检测 |  | 20 | 15 | 项目执行效果较好，但反应产出质量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 泥质检测每月一次，废气检测每年2次 |  |  | 泥质检测每月一次，废气检测每年2次 |  | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 26.38万万元 |  | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 对晓月苑污水处理站、河西再生水厂泥质、废气进行监测并出具报告 |  |  | 对晓月苑污水处理站、河西再生水厂泥质、废气进行监测并出具报告 |  | 30 | 24 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 89 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 晓月苑污水处理站、河西再生水厂委托在线监测运维项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 34.67 | 34.67 | 34.67 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 34.67 | 34.67 | 34.67 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目的实施,确保污水处理厂自动在线监测系统安全稳定运行、监测数据准确可靠、数据传输及时正确，完成并上报每月运行维护工作月报和异常情况报告，使政府相关部门能够及时掌握有关信息。 |  |  |  |  |  | 通过项目的实施,确保了晓月苑污水处理厂及河西再生水厂自动在线监测系统安全稳定运行、监测数据准确可靠、数据传输及时正确，完成并上报每月运行维护工作月报和异常情况报告，使政府相关部门能够及时掌握有关信息。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出数量指标 |  | 每年进行12次以上维护 |  |  | 全年完成24次维护 |  | 20 | 17 |  |  |
|  |  | 产出质量指标 |  | 使在线监测设备稳定运行 |  |  | 全年基本稳定运行 |  | 20 | 16 |  |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 每月完成工作月报 |  |  | 每月完成工作月报 |  | 15 | 12 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 34.67万元 |  | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 通过项目的实施,确保污水处理厂自动在线监测系统安全稳定运行、监测数据准确可靠、数据传输及时正确，完成并上报每月运行维护工作月报和异常情况报告，使政府相关部门能够及时掌握有关信息。 |  |  | 保障了了污水处理厂自动在线监测系统安全稳定运行、监测数据准确可靠、数据传输及时正确，完成并上报每月运行维护工作月报和异常情况报告，使政府相关部门能够及时掌握有关信息 |  | 15 | 12 |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 87 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 花乡南部污水处理站运行费（2020下半年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 201.22 | 201.22 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 0 | 201.22 | 201.22 | — |  | 100& |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 全年完成处理水量146万吨出水水质达到，DB11/890-2012中的B标准，达到解决花乡地区污水排放问题，还清葆李沟部分河段，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康。 |  |  |  |  |  | 2020年下半年完成处理水量88万吨出水水质达到，DB11/890-2012中的B标准，达到解决花乡地区污水排放问题，还清葆李沟部分河段，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出数量指标 |  | 年处理污水146万立方米 |  |  | 全年处理164万立方米，下半年处理88万立方米 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 产出质量指标 |  | 出水水质达到DB11/890-2012中的B标准 |  |  | 出水水质达标 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 年底前完成处理污水146万立方米 |  |  | 2020年12月底完成 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 201.22万元 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 经济效益指标 |  | 通过保障出水水质合格率，增加葆李沟断面考核合格率，从而减少污染损失、节省污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本 |  |  | 有利于减少污染损失、节省污染控制费，通过污泥的转化处理，减少运输成本 |  | 8 | 5 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 解决花乡地区污水排放问题，还清葆李沟河道，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康 |  |  | 有利于解决花乡地区污水排放问题，改善了河道生态环境，改善了城市市容，提高了卫生水平，有利于人民身体健康。 |  | 7 | 4 |  |  |
|  |  | 环境效益指标 |  | 通过对雨、污水的处理，使出水水质达到国家排放标准（国标一级B），从而改善葆李沟水环境 |  |  | 改善了葆李沟水环境 |  | 7 | 5 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 该项目通过带来的经济效益和社会效益及环境效益，进而促进花乡地区生态环境、经济等的可持续发展 |  |  | 促进花乡地区生态环境、经济等的可持续发展 |  | 8 | 5 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 群众及项目单位满意度达到95%以上 |  |  | ≥95% |  | 10 | 6 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 85 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 花乡南部污水处理站运行费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 171.92 | 171.92 | 171.92 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 171.92 | 171.92 | 171.92 | — |  | 100& |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 全年完成处理水量146万吨出水水质达到，DB11/890-2012中的B标准，达到解决花乡地区污水排放问题，还清葆李沟部分河段，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康。 |  |  |  |  |  | 2020年上半年完成处理水量76万吨出水水质达到，DB11/890-2012中的B标准，达到解决花乡地区污水排放问题，还清葆李沟部分河段，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出数量指标 |  | 年处理污水146万立方米 |  |  | 全年处理164万立方米，上半年处理76万立方米 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 产出质量指标 |  | 出水水质达到DB11/890-2012中的B标准 |  |  | 出水水质达标 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 年底前完成处理污水146万立方米 |  |  | 2020年12月底完成 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 171.92万元 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 经济效益指标 |  | 通过保障出水水质合格率，增加葆李沟断面考核合格率，从而减少污染损失、节省污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本 |  |  | 有利于减少污染损失、节省污染控制费，通过污泥的转化处理，减少运输成本 |  | 8 | 5 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 解决花乡地区污水排放问题，还清葆李沟河道，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康 |  |  | 有利于解决花乡地区污水排放问题，改善了河道生态环境，改善了城市市容，提高了卫生水平，有利于人民身体健康。 |  | 7 | 4 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 环境效益指标 |  | 通过对雨、污水的处理，使出水水质达到国家排放标准（国标一级B），从而改善葆李沟水环境 |  |  | 改善了葆李沟水环境 |  | 7 | 5 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 该项目通过带来的经济效益和社会效益及环境效益，进而促进花乡地区生态环境、经济等的可持续发展 |  |  | 促进花乡地区生态环境、经济等的可持续发展 |  | 8 | 5 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 群众及项目单位满意度达到95%以上 |  |  | ≥95% |  | 10 | 6 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 85 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 农村污水处理站设施维护及租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 115.47 | 115.47 | 115.47 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 115.47 | 115.47 | 115.47 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过该项目的实施，租赁2套污水处理一体化设备，并进行配套设施维护，确保污水经处理后达标排放，满足现行环保标准，即DB11307-2013中的B标准。 |  |  |  |  |  | 通过该项目的实施，租赁2套污水处理一体化设备，并进行配套设施维护，确保污水经处理后达标排放，满足现行环保标准，即DB11307-2013中的B标准。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出数量指标 |  | 2套一体化设施租赁、2站配套池体清淤 |  |  | 租赁2套污水处理一体化设备 |  | 20 | 17 |  |  |
|  |  | 产出质量指标 |  | 租赁设备正常运行，保障污水处理后达标排放 |  |  | 设备运行正常，污水经处理后达标。 |  | 20 | 17 |  |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 年底前完成处理污水13.14万立方米 |  |  | 污水处理总量14.万立方米 |  | 15 | 13 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 115.47万元 |  |  | 115.47万元 |  | 15 | 13 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 解决农村地区污水排放问题，还清河道，改善河道生态环境 |  |  | 解决了农村地区污水排放问题，还清河道，改善了河道生态环境 |  | 10 | 7 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 环境效益指标 |  | 通过项目实施，确保污水处理后达标排放，出水水质满足现行环保要求，从而改善了河道水环境 |  |  | 确保污水处理后达标排放，出水水质满足现行环保要求，从而改善了河道水环境 |  | 10 | 8 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 85 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 晓月苑污水处理站新增除臭及在线监测项目前期费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 36.81 | 36.81 | 36.81 | 10 |  | 100& |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 36.81 | 36.81 | 36.81 | — |  | 100& |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 我所委托专业公司进行项目前期设计、清单编制、环评等工作并已完成，因情况变化该项目停止，但需向各受托方支付前期服务费用。 |  |  |  |  |  | 支付项目前期设计、清单编制、环评等工作服务费。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 效益指标 |  | 支付项目前期设计、清单编制、环评等工作服务费 |  |  | 支付项目前期设计、清单编制、环评等工作服务费 |  | 90 | 82 |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 小龙泉河污水处理站污水抽排转运项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 10 |  | 100% |  |  |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 98.73 | 98.73 | 98.73 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对超出小龙泉河污水处理站处理能力的部分污水进行抽排，转运至城镇污水处理厂进行集中处理。 |  |  |  |  |  | 对超出小龙泉河污水处理站处理能力的部分污水进行抽排，转运至城镇污水处理厂进行集中处理。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出数量指标 |  | 对超出小龙泉河污水处理站处理能力的部分污水全部抽排转运 |  |  | 全部抽排运转 |  | 12 | 10 | 项目执行效果较好，但反应产出数量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 产出质量指标 |  | 对超出小龙泉河污水处理站处理能力的部分污水全部抽排，转运至城镇污水处理厂处理 |  |  | 达到预期目标 |  | 13 | 10 | 项目执行效果较好，但反应产出质量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 全部完成 |  |  | 全部完成 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 98.73万元 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 避免污水直排入河，使其得到有效治理 |  |  | 有效的避免污水直排入河，使其得到有效治理 |  | 15 | 12 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 环境效益指标 |  | 避免污水直排入河，使其得到有效治理 |  |  | 有效的避免污水直排入河，使其得到有效治理 |  | 15 | 12 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 项目单位满意度95%以上 |  |  | ≥95% |  | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 86 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 花乡南部污水处理站新增除臭及在线监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 758.32 | 758.32 | 758.32 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 758.32 | 758.32 | 758.32 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过委托或公开招标方式，由专业公司进行项目测绘、设计、清单编制、环评、施工、监理等相关工作。 |  |  |  |  |  | 通过委托或公开招标方式，由专业公司进行项目测绘、设计、清单编制、环评、施工、监理等相关工作。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出数量指标 |  | 完成花乡南部污水处理站新增除臭及在线监测项目设计方案编制、图纸测绘、清单编制、环境影响评价报告编制、施工、监理、验收等。 |  |  | 全部完成 |  | 12 | 12 | 项目执行效果较好，但反应产出数量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 产出质量指标 |  | 根据相关标准要求实施该项目，确保质量合格，达到设计预期使用效果。 |  |  | 通过验收 |  | 13 | 12 | 项目执行效果较好，但反应产出质量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 项目开工实施后，根据规范要求定期进行检验，2020年底项目主体完工，完工后进行在线监测验收、环保验收、竣工验收 |  |  | 项目于2020年10月开工，12月31日主体完工，2021年4月完成环保验收备案，4月24日完成竣工验收 |  | 12 | 11 | 项目执行效果较好，但反应产出进度的支撑材料不足 |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 758.32万元 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 确保厂区臭气得到收集有效治理、根据相关标准完善水质在线监测系统 |  |  | 确保厂区臭气得到收集有效治理、根据相关标准完善水质在线监测系统 |  | 8 | 6 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 环境效益指标 |  | 确保厂区臭气得到收集有效治理、根据相关标准完善水质在线监测系统 |  |  | 确保厂区臭气得到收集有效治理、根据相关标准完善水质在线监测系统 |  | 15 | 13 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 确保厂区臭气得到收集有效治理、根据相关标准完善水质在线监测系统 |  |  | 确保厂区臭气得到收集有效治理、根据相关标准完善水质在线监测系统 |  | 7 | 5 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 项目单位满意度95%以上 |  |  | ≥95% |  | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 89 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 污水处理厂取水码头建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 供排水所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 38.95 | 38.95 | 38.95 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 建设河西、青龙湖站中水取水码头。 |  |  |  |  |  | 完成河西、青龙湖站中水取水码头建设。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出数量指标 |  | 建设河西、青龙湖站中水取水码头2座 |  |  | 完成2座 |  | 20 | 18 | 项目执行效果较好，但反应产出数量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 产出质量指标 |  | 建设质量合格 |  |  | 通过竣工验收 |  | 20 | 18 | 项目执行效果较好，但反应产出质量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 1-12月 |  |  | 按照时间进度完成 |  | 20 | 16 | 项目执行效果较好，但反应产出进度的支撑材料不足 |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 38.95万 |  | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 投诉少于5件 |  |  | 投诉少于5件 |  | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 89 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 晓月苑花乡应急提标项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 433.45 | 433.45 | 433.45 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 433.45 | 433.45 | 433.45 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目完成支付尾款 |  |  |  |  |  | 项目完成支付尾款 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出进度指标 |  | 1-12月 |  |  | 12月底完成 |  | 30 | 30 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 433.45万元 |  | 30 | 30 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 投诉少于5件 |  |  | 全年投诉少于5件 |  | 30 | 22 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 2019年晓月苑污水处理站运行项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 13911862444 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 49.40 | 49.40 | 49.40 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 49.40 | 49.40 | 49.40 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 出水指标达到城镇污水处理厂水污染物排放标准（DB11/890-2012）中的B标准，解决晓月苑地区污水排放问题 |  |  |  |  |  | 水指标达到城镇污水处理厂水污染物排放标准（DB11/890-2012）中的B标准，解决晓月苑地区污水排放问题 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出数量指标 |  | 处理污水27万吨以上 |  |  | 已完成 |  | 20 | 18 |  |  |
|  |  | 产出质量指标 |  | 出水指标达到城镇污水处理厂水污染物排放标准中的B标准 |  |  | 符合污水排放标准 |  | 20 | 18 |  |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 3-6月 |  |  | 按照进度开展 |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 49.40万元 |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 解决晓月苑地区污水排放问题 |  |  | 解决了晓月苑地区污水排放问题 |  | 10 | 7 |  |  |
|  |  | 环境效益指标 |  | 改善河道环境 |  |  | 改善了河道环境 |  | 10 | 7 |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 2019年花乡南部污水处理站运行项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 88.58万 | 88.58万 | 88.58万 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 88.58万 | 88.58万 | 88.58万 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 出水指标达到城镇污水处理厂水污染物排放标准（DB11/890-2012）中的B标准，解决晓月苑地区污水排放问题 |  |  |  |  |  | 通过项目实施，花乡南部污水处理站出水指标达到城镇污水处理厂水污染物排放标准（DB11/890-2012）中的B标准，解决晓月苑地区污水排放问题 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出数量指标 |  | 处理污水36万吨以上 |  |  | 已完成 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 产出质量指标 |  | 出水指标达到城镇污水处理厂水污染物排放标准（DB11/890-2012）中的B标准 |  |  | 出水指标达到排放标准 |  | 13 | 12 |  |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 3-6月 |  |  | 按照计划实施 |  | 13 | 12 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 88.58万 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 解决花乡南部地区污水排放问题 |  |  | 解决了花乡南部地区污水排放问题 |  | 10 | 7 | 项目实施效果较好，但项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 环境效益指标 |  | 改善河道环境 |  |  | 改善了河道环境 |  | 10 | 7 | 项目实施效果较好，但项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 促进生态可持续发展 |  |  | 促进了生态可持续发展 |  | 10 | 7 | 项目实施效果较好，但项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 投诉少于5件 |  |  | 投诉少于5件 |  | 10 | 7 | 项目满意度支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 86 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 花乡南部污水处理站2019年下半年运行项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 83.75 | 83.75 | 83.75 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 83.75 | 83.75 | 83.75 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 解决花乡地区污水排放问题，还清葆李沟部分河段，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平保护人民身体健康 |  |  |  |  |  | 解决花乡地区污水排放问题，还清葆李沟部分河段，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平保护人民身体健康 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 经济效益指标 |  | 通过保障出水水质合格率，增加葆李沟断面考核合格率，从而减少污染损失、节省污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本 |  |  | 保障了出水水质合格率，增加了葆李沟断面考核合格率，减少污染损失、节省了污染控制费。通过污泥的转化处理，减少了运输成本 |  | 23 | 19 | 项目实施效果较好，但效益支撑材料不足 |  |
|  |  | 效益指标 |  | 解决了花乡地区污水排放问题，还清葆李沟河道，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平保护人民身体健康 |  |  | 改善了花乡地区污水排放问题，还清葆李沟河道，改善了河道生态环境、城市市容，提高了卫生水平，促进了人民身体健康 |  | 22 | 20 | 项目实施效果较好，但效益支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 促进生态可持续发展 |  |  | 促进了生态可持续发展 |  | 22 | 19 | 项目实施效果较好，但效益支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 投诉少于5件 |  |  | 投诉少于5件 |  | 23 | 18 | 服务对象满意度指标支撑资料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 86 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 晓月苑污水处理站2019年下半年运行项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 193.19 | 193.19 | 193.19 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 193.19 | 193.19 | 193.19 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 出水水质达到DB11/890-2012中的B标准，解决晓月苑地区污水排放问题，还清大兴灌渠部分河段，改善河道生态环境。 |  |  |  |  |  | 晓月苑污水处理站出水水质达到DB11/890-2012中的B标准，解决晓月苑地区污水排放问题，还清大兴灌渠部分河段，改善河道生态环境。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 经济效益指标 |  | 通过保障出水水质合格率，增加大兴灌渠断面考核合格率，从而减少污染损失、节省污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本 |  |  | 增加了大兴灌渠断面考核合格率，减少了污染损失、节省了污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本 |  | 23 | 19 | 项目实施效果较好，但效益支撑材料不足 |  |
|  |  | 环境效益指标 |  | 通过对雨、污水的处理，是出水水质达到DB11/890-2012中的B标准，从而改善大兴灌渠水环境 |  |  | 改善了大兴灌渠水环境 |  | 22 | 20 | 项目实施效果较好，但效益支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 通过带来的经济效益和社会效益及环境效益，而促进晓月苑地区生态环境、经济等的可持续发展 |  |  | 通过带来的经济效益和社会效益及环境效益，而促进晓月苑地区生态环境、经济等的可持续发展 |  | 22 | 19 | 项目实施效果较好，但效益支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象满意度≥90% |  |  | ≥90% |  | 23 | 18 | 服务对象满意度指标支撑资料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 86 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 丰台区排水监控管理系统运行维护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 37.83 | 37.83 | 37.83 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 37.83 | 37.83 | 37.83 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 每月进行系统维护，设备掉线，随时维修。 |  |  |  |  |  | 每月进行系统维护，设备掉线，随时维修。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出数量指标 |  | 全年维护12次以上 |  |  | 12次以上 |  | 18 | 17 |  |  |
|  |  | 产出质量指标 |  | 设备上线率90%以上 |  |  | 设备上线率90%以上 |  | 18 | 17 |  |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 1-12月 |  |  | 全年进行维护 |  | 18 | 17 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 37.83万元 |  | 18 | 17 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 投诉少于5件 |  |  | 投诉少于5件 |  | 18 | 15 | 满意度支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 晓月苑污水处理站运行项目(2020下半年) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 201.17 | 201.17 | 201.17 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 201.17 | 201.17 | 201.17 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 出水水质达到DB11/890-2012中的B标准，解决晓月苑地区污水排放问题，还清大兴灌渠部分河段，改善河道生态环境。 |  |  |  |  |  | 晓月苑污水处理站出水水质达到DB11/890-2012中的B标准，解决晓月苑地区污水排放问题，还清大兴灌渠部分河段，改善河道生态环境。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 经济效益指标 |  | 通过保障出水水质合格率，增加大兴灌渠断面考核合格率，从而减少污染损失、节省污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本 |  |  | 增加了大兴灌渠断面考核合格率，减少了污染损失、节省了污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本 |  | 23 | 19 | 项目实施效果较好，但效益支撑材料不足 |  |
|  |  | 环境效益指标 |  | 通过对雨、污水的处理，是出水水质达到DB11/890-2012中的B标准，从而改善大兴灌渠水环境 |  |  | 改善了大兴灌渠水环境 |  | 22 | 20 | 项目实施效果较好，但效益支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 通过带来的经济效益和社会效益及环境效益，而促进晓月苑地区生态环境、经济等的可持续发展 |  |  | 通过带来的经济效益和社会效益及环境效益，而促进晓月苑地区生态环境、经济等的可持续发展 |  | 22 | 19 | 项目实施效果较好，但效益支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象满意度≥90% |  |  | ≥90% |  | 23 | 18 | 服务对象满意度指标支撑资料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 86 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 晓月苑污水处理站运行项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 233.51 | 233.51 | 233.51 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 233.51 | 233.51 | 233.51 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过年处理污水水量131.76万立方米，出水水质达到DB11/890-2012中的B标准，解决晓月苑地区污水排放问题，还清大兴灌渠部分河段，改善河道生态环境。 |  |  |  |  |  | 通过年处理污水水量131.76万立方米，出水水质达到DB11/890-2012中的B标准，解决晓月苑地区污水排放问题，还清大兴灌渠部分河段，改善河道生态环境。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出数量指标 |  | 年处理污水131.76万立方米 |  |  | 完成 |  | 12 | 11 |  |  |
|  |  | 产出质量指标 |  | 出水水质达到DB11/890-2012中的B标准 |  |  | 达到排放标准 |  | 13 | 12 |  |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 年底前完成处理污水131.76万立方米 |  |  | 年底前已完成 |  | 13 | 12 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 233.51万元 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 经济效益指标 |  | 通过保障出水水质合格率，增加大兴灌渠断面考核合格率，从而减少污染损失，节省污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本 |  |  | 增加了大兴灌渠断面考核合格率，减少了污染损失，节省了污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本 |  | 8 | 6 | 项目执行情况较好，但支撑材料不足 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 不仅解决宛平地区污水排放问题，还清大兴灌渠河道，改善河道生态环境改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康 |  |  | 解决了宛平地区污水排放问题，还清大兴灌渠河道，改善了河道生态环境改善城市市容，提高了卫生水平，保护了人民身体健康 |  | 7 | 5 | 项目执行情况较好，但支撑材料不足 |  |
|  |  | 环境效益指标 |  | 通过对雨、污水的处理，使出水水质达到DB11/890-2012中的B标准，从而改善大兴灌渠水环境 |  |  | 通过对雨、污水的处理，使出水水质达到排放标准，从而改善大兴灌渠水环境 |  | 7 | 5 | 项目执行情况较好，但支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 通过带来的经济效益和社会效益及环境效益，进而促进晓月苑地区生态环境、经济等的可持续发展 |  |  | 通过带来的经济效益和社会效益及环境效益，进而促进晓月苑地区生态环境、经济等的可持续发展 |  | 8 | 6 | 项目执行情况较好，但支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 群众投诉案件少于5件。群众及项目单位满意度达到95%以上 |  |  | 群众投诉案件少于5件。群众及项目单位满意度达到95%以上 |  | 10 | 7 | 满意度支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 86 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 办公楼维修费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 徐韦唯 |  |  |  | 联系电话 | 15810202307 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 85.47 | 85.47 | 85.47 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 85.47 | 85.47 | 85.47 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 保障单位正常办公，提高办公环境质量，排除安全隐患 |  |  |  |  |  | 保障单位正常办公，提高办公环境质量，排除安全隐患 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出数量指标 |  | 对办公楼一、二层办公室、走廊、楼期间及档案室进行维修 |  |  | 对办公楼一、二层办公室、走廊、楼期间及档案室进行了维修 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 产出质量指标 |  | 通过竣工验收 |  |  | 2020年11月4日通过了竣工验收 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 2020年12月底完成 |  |  | 2020年11月4日通过了竣工验收 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 85.47万元 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 环境效益指标 |  | 使单位整体办公环境有了新提升为职工创造良好的舒适的办公环境提供有力保障 |  |  | 使单位整体办公环境有了新提升为职工创造良好的舒适的办公环境提供有力保障 |  | 30 | 24 | 项目执行效果较好，但支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 单位职工满意度≥95% |  |  | ≥95% |  | 10 | 7 | 相关满意度支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 东河沿、辛庄回迁房项目应急供水工程外电源检测、代维费费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 13.90 | 13.90 | 13.90 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对2座配电室的高压设备进行试验、检修及清扫，保障2座配电室正常运转。 |  |  |  |  |  | 对2座配电室的高压设备进行试验、检修及清扫，保障2座配电室正常运转。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 效益指标 |  | 保障了2座配电室正常运转 |  |  | 保障了2座配电室正常运转 |  | 90 | 81 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 丰台区管线养护及抢修费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 500 | 500 | 498.74 | 10 |  | 99.75% |  | 9.98 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 500 | 500 | 498.74 | — |  | 99.75% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 丰台区属管线日常维护、疏通、检查井清掏；供排水管道局部维修、管线抢修等 ，保障丰台区区属管线正常供排水。 |  |  |  |  |  | 通过对丰田区属管线日常维护、疏通、检查井清掏、供排水管道局部维修、管线抢修等，保障区属158公里供排水管线的安全正常运行，改善污水对环境的污染；减少因污水跑漏对人民群众的影响。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出数量指标 |  | 保障区属158公里供排水管线的安全正常运行 |  |  | 158公里供排水管线安全正常运行 |  | 12 | 11 |  |  |
|  |  | 产出质量指标 |  | 区属158公里供排水管线养护达到考核标准要求；无主管线抢修保证管线抢修质量 |  |  | 达到考核标准要求 |  | 13 | 12 |  |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 区属供排水管线养护按照合同约定进度及时支付运行维护费 |  |  | 按照合同约定进度支付运维费 |  | 12 | 11 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 养护及抢修费为500万元 |  |  | 498.74万元 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 1保证市容市貌，改善污水对环境的污染。 2保证因污水跑漏对人民群众的影响。保障社会的正常活动 |  |  | 保证市容市貌，改善污水对环境的污染；减少因污水跑漏对人民群众的影响 |  | 10 | 7 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 环境效益指标 |  | 对污水的收集最大程度减少污水对城市环境的污染，改善河流水质。 |  |  | 最大程度减少污水对城市环境的污染，改善河流水质 |  | 10 | 7 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 该项目通过带来的经济效益和社会效益及环境效益，进而为百姓出行，人居环境和人身安全做好保障。 |  |  | 有利于保障百姓出行，人居环境和人身安全 |  | 10 | 7 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 群众及项目单位满意度达到95%以上。 |  |  | ≥95% |  | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 84.98 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 机构运转经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 徐韦唯 |  |  |  | 联系电话 | 15810202307 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 4.75 | 4.75 | 4.75 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 保障职工日常就餐问题 |  |  |  |  |  | 保障职工日常就餐问题 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 数量指标 |  | 用于在编18人的就餐开销 |  |  | 18人 |  | 25 | 25 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 4.75万元 |  | 25 | 24 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 为职工稳定工作提供良好的后勤保障服务 |  |  | 解决了职工正常就餐问题，保障了单位的正常运转 |  | 30 | 28 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 98% |  |  | 98% |  | 10 | 7 | 用于在编18人的就餐开销 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 部门运转聘用人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 徐韦唯 |  |  |  | 联系电话 | 徐韦唯 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 5.10 | 5.10 | 5.10 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 聘用1名保洁人员，保障办公环境整洁，使办公环境整体卫生条件有所提升。 |  |  |  |  |  | 保障了办公环境整洁，使办公环境整体卫生条件有所提升。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出数量指标 |  | 聘用1名保洁人员 |  |  | 1名 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 产出质量指标 |  | 通过日常的维护，保证了单位的整体环境整洁 |  |  | 通过日常的维护，保证了单位的整体环境整洁 |  | 13 | 12 |  |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 按月支付保洁人员工资 |  |  | 按月支付保洁人员工资 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 5.10万元 |  | 12 | 13 |  |  |
|  |  | 环境效益指标 |  | 使办公环境整体卫生条件有所提升 |  |  | 使办公环境整体卫生条件有所提升 |  | 30 | 28 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 95%以上 |  |  | 95%以上 |  | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 水质化验室运行费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 13911862444 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 | 186.73 | 10 |  | 93.37% |  | 9.34 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 200 | 200 | 186.73 | — |  | 93.37% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成市级9点位地表水每月一次监测工作以及30余点位地下水每年两次监测工作；完成丰台局水务局及局属单位八个点位地表断面每周一次监测工作、完成晓月苑、河西再生水厂、花乡南部污水处理厂每周一次监测工作，6个农村污水处理站每月1次的监测、完成11个自建污水处理站每月一次监测、完成鲁家山三级泵站与长辛店饮用水每月两次监测，以及局属各单位交予的其他临时性任务监测工作。 |  |  |  |  |  | 完成市级9点位地表水每月一次监测工作以及30余点位地下水每年两次监测工作；完成丰台局水务局及局属单位八个点位地表断面每周一次监测工作、完成晓月苑、河西再生水厂、花乡南部污水处理厂每周一次监测工作，6个农村污水处理站每月1次的监测、完成11个自建污水处理站每月一次监测、完成鲁家山三级泵站与长辛店饮用水每月两次监测,为局及各局属单位提供检测数据的支撑，从而减少检测费用的支付,为局及各局属单位提供丰台区水资源、水环境相关检测数据，保障了各部门对水污染防护及治理的数据掌握，及时有效的了解水质情况。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出数量指标 |  | 预计监测样品数量为2000个 |  |  | 2000个 |  | 12 | 11 |  |  |
|  |  | 产出质量指标 |  | 样品监测正确率达到100% |  |  | 100% |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 严格按照年度计划进行监测，预计上下半年各产生1000个样品的检测 |  |  | 上半年和下半年各生产1000个样品检测 |  | 12 | 11 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 186.73万元 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 经济效益指标 |  | 为局及各局属单位提供检测数据的支撑，从而减少检测费用的支付 |  |  | 为局及各局属单位提供检测数据的支撑，从而减少检测费用的支付 |  | 8 | 7 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 为局及各局属单位提供丰台区水资源、水环境相关检测数据，保障了各部门对水污染防护及治理的数据掌握，及时有效的了解水质情况。 |  |  | 为局及各局属单位提供丰台区水资源、水环境相关检测数据，保障了各部门对水污染防护及治理的数据掌握，及时有效的了解水质情况 |  | 7 | 6 |  |  |
|  |  | 环境效益指标 |  | 通过对水体检测，各部门根据数据及时治理防治水污染的发生 |  |  | 通过对水体检测，各部门根据数据及时治理防治水污染的发生 |  | 7 | 6 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 通过对水体检测，各部门根据数据及时治理防治水污染的发生，为局及各局属单位提供检测数据的支撑，从而减少检测费用的支付 |  |  | 通过对水体检测，各部门根据数据及时治理防治水污染的发生，为局及各局属单位提供检测数据的支撑，从而减少检测费用的支付 |  | 8 | 7 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象满意度≥90% |  |  | ≥90% |  | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90.34 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 新发地批发市场场地冲洗及管线消杀经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 81.75 | 81.75 | 81.75 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 81.75 | 81.75 | 81.75 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对新发地批发市场内全部管线进行消杀，对周边外部管线进行针对性消杀。为控制疫情做好消毒工作。 |  |  |  |  |  | 对新发地批发市场内全部管线进行消杀，对周边外部管线进行针对性消杀。为控制疫情做好消毒工作。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出数量指标 |  | 出动人工1500工日，车辆161台班，投放消毒药剂142.31吨 |  |  | 出动人工1500工日，车辆161台班，投放消毒药剂142.31吨 |  | 12 | 10 | 项目执行效果较好，但反应项目产出数量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 产出质量指标 |  | 按合同约定及相关考核要求达到质量标准 |  |  | 达到预期考核要求 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 按照上级部门要求，按时完成管线消杀任务 |  |  | 按时完成消杀任务 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 81.75万元 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 让丰台居民放心和安心，让首都人民放心和安心 |  |  | 对新发地市场进行全面消杀，有效防范疫情，让丰台居民放心和安心，让首都人民放心和安心 |  | 10 | 8 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 环境效益指标 |  | 环境得到消毒灭菌，控制住传染源 |  |  | 环境得到消毒灭菌，控制住传染源 |  | 10 | 8 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 一个月左右，完成消杀工作，控制住疫情 |  |  | 有效防范疫情，让丰台居民放心和安心，让首都人民放心和安心 |  | 10 | 8 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 受益人群满意度≥90% |  |  | ≥90% |  | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 89 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 应急费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 160 | 160 | 147.89 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 160 | 160 | 147.89 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 保障丰台区全区人民2020年应急安全供水。 |  |  |  |  |  | 保障丰台区全区人民2020年应急安全供水。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 效益指标 |  | 保障丰台区全区人民2020年应急安全供水 |  |  | 保障了丰台区全区人民2020年应急安全供水 |  | 90 | 82 | 项目执行效果较好，但支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 雨水泵站运行项目及设备维修费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 200.8 |  | 200.8 | 199.05 | 10 |  |  | 99.13% | 9.91 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 200.8 |  | 200.8 | 199.05 | — |  |  | 99.13% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过对程庄路雨水泵站、槐房雨水泵站、郭公庄雨水泵站、永合庄泵站（三级泵站）、造玉沟泵站、新南沟泵站等8个泵站的运行维护及抢修工作；以及对程庄路雨水泵站、槐房雨水泵站、郭公庄雨水泵站3座泵站的大修工作，保证排水设施的正常使用，保障城市排水设施完好。 |  |  |  |  |  |  | 通过对程庄路雨水泵站、槐房雨水泵站、郭公庄雨水泵站、永合庄泵站（三级泵站）、造玉沟泵站、新南沟泵站等8个泵站的运行维护及抢修工作；以及对程庄路雨水泵站、槐房雨水泵站、郭公庄雨水泵站3座泵站的大修工作，保证了排水设施的正常使用，保障城市排水设施完好,改善了城市市容，确保人民安全度汛，保证了车辆行人的正常通行和人民人身安全。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 实现8个雨水泵站的安全正常运行。 |  | 8个雨水泵站 |  | 8个雨水泵站 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 8个泵站运行维护均达到考核标准要求。 |  | 达到考核标准 |  | 达到了考核标准要求 |  | 13 | 12 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 按照合同约定进度及时支付运行维护费用。 |  | 按照合同约定进度及时支付运行维护费用 |  | 按照合同约定进度及时支付运行维护费用 |  | 12 | 11 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  | 199.05万元 |  | 199.05万元 |  | 13 | 13 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善城市市容，安全度汛，保证了车辆行人的正常通行保护人民人身安全。 |  | 改善了城市市容，确保人民安全度汛，保证了车辆行人的正常通行和人民人身安全 |  | 通过项目实施，改善了城市市容，确保人民安全度汛，保证了车辆行人的正常通行和人民人身安全 |  | 10 | 7 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 通过泵站运行，及时排除滞留的雨污水，减少雨污水对周边环境造成的的影响 |  | 减少雨污水对周边环境造成的的影响 |  | 减少雨污水对周边环境造成的的影响，保护了生态环境 |  | 10 | 7 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 该项目通过带来的经济效益和社会效益及环境效益，进而为百姓出行和人身安全做好保障 |  | 为百姓出行和人身安全做好保障 |  | 为百姓出行和人身安全做好保障 |  | 10 | 7 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 全年12345群众投诉案件少于5件,群众及项目单位满意度达到95%以上 |  | 全年12345群众投诉案件少于5件,群众及项目单位满意度达到95%以上 |  | 全年12345群众投诉案件少于5件,群众及项目单位满意度达到95%以上 |  | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 85.91 |  |  |