北京市丰台区供排水管理所

2021年度部门决算（草案）

目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

北京市丰台区供排水管理所2021年度部门决算报表详见附件。。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

我单位为全额拨款事业单位，二级预算单位，无下属单位，经丰台区编委批准加挂北京市水环境监测中心丰台分中心。

（二）人员构成情况

事业编制18人，实有人数17人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计13094.77万元，比上年减少1.28万元，下降0.01%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计4641.62万元，比上年减少2615.46万元，下降36.04 %，其中：财政拨款收入4641.62万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计8453.15万元，比上年增加2614.18万元，增长44.77%，其中：基本支出567.29万元，占支出合计的6.71%；项目支出7885.85万元，占支出合计的93.29%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计13094.77万元，比上年减少1.28万元，下降0.01%。主要原因： 2021年度晓月苑地区污水净化及再生水利用项目、2021年度花乡南部地区污水净化及再生水利用项目、2021年度河西部分地区污水净化及再生水利用项目使用部分2020年结转资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8453.15万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.59万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出60.16万元，占本年财政拨款支出0.71%；节能环保支出2,788.00万元，占本年财政拨款支出32.98%；农林水支出5,515.49万元，占本年财政拨款支出65.25%；住房保障支出88.90万元，占本年财政拨款支出1.05%。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2021年度决算0.59万元，比2021年年初预算减少0.22万元，下降27.22%。其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算0.59万元，比2021年年初预算减少0.22万元，下降27.22%。主要原因：培训项目减少。

2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算60.16万元，比2021年年初预算减少0.62万元，下降1.02%。其中：

“  行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算60.16万元，比2021年年初预算减少0.62万元，下降1.02%。

主要原因：调走一人。

3、“节能环保支出”(类)2021年度决算2,788.00万元，比2021年年初预算增加2,761.50万元，增长10,420.75 %。其中：

“  污染防治”（款）2021年度决算2,788.00万元，比2021年年初预算增加2,761.50万元，增长10,420.75 %。主要原因：2021年度晓月苑地区污水净化及再生水利用项目、2021年度花乡南部地区污水净化及再生水利用项目、2021年度河西部分地区污水净化及再生水利用项目由2020年结转。污泥、废气检测项目财政收回。

4、“农林水支出”(类)2021年度决算5,515.49万元，比2021年年初预算增加3,850.06万元，增长231.17%。其中：

“  农业农村”（款）2021年度决算48.90万元，比2021年年初预算增加48.90万元，增长100.00%。主要原因：追加农村污水处理站运行项目。

“  水利”（款）2021年度决算5466.59万元，比2021年年初预算增加3,801.16万元，增长228.24%。主要原因：2021年度河西部分地区污水净化及再生水利用项目标准提高。

5、“住房保障支出”(类)2021年度决算88.90万元，比2021年年初预算减少1.87万元，下降2.06 %。其中：

“  住房改革支出”（款）2021年度决算88.90万元，比2021年年初预算减少1.87万元，下降2.06 %。

主要原因：调走一人。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出567.29万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位，1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.40万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算2.76万元减少1.36万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2021年决算0万元，比2021年年初预算数万元增加0万元。主要原因：没有支出； 2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.96万元减少0.96万元。主要原因：没有支出公务接待费。2021年公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.4万元，比2021年年初预算数1.8万元减少0.4万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数1.4万元，比2021年年初预算数1.8万元减少0.4万元。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.51万元，公务用车维修0.31万元，公务用车保险0.45万元，公务用车其他支出0.13万元。2021年公务用车保有量14辆，车均运行维护费1.4万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额814.23万元，其中：政府采购货物支出139.99万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出674.24万元。授予中小企业合同金额679.73万元，占政府采购支出总额的83.48%，其中：授予小微企业合同金额138.73万元，占政府采购支出总额的17.04%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆38台，2904.35万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.支出功能分类：“农林水支出”(类) 反映政府农林水事务支出。教育支出(类) 反映政府教育事务支出；社会保障和就业支出(类) 反映政府在社会保障和就业方面的支出; 节能环保支出(类) 反映政府节能环保支出; 住房保障支出(类) 反映政府用于住房方面的支出。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 2021年度河西部分地区污水净化及再生水利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 5572.63 |  | 5572.63 | 5572.63 | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 5572.63 |  | 5572.63 | 5572.63 | - |  |  | - | - |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | - |  | - | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  | 其他资金 |  | - |  | - | - | — |  |  | - | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过全年处理污水1277.5万吨，对河西污水处理厂的水质和污泥进行抽检并检测，以保障污水处理厂正常运行，提高水环境治理水平，改善河西地区生活环境河域水质，改善市区整体环境，提高河西地区居民生活质量，促进生态环境的可持续发展。 |  |  |  |  |  |  | 通过全年处理污水1277.5万吨，对河西污水处理厂的水质和污泥进行抽检并检测，保障了污水处理厂正常运行，提高了水环境治理水平，改善了河西地区生活环境河域水质，改善了市区整体环境，提高了河西地区居民生活质量，促进生态环境的可持续发展。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 年处理1277.5万吨 |  | 1277.5万吨 |  | 1277.5万吨 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 出水水质达到国家排放标准（国标一级A） |  | 达到国家排放标准 |  | 达到国家排放标准 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 年底前完成处理污水1277.5万吨 |  | 年底前完成 |  | 年底前完成 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  | 5572.634万元 |  | 5572.634万元 |  | 12 | 12 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 通过保障出水水质合格率，增加小清河、佃起河断面考核合格率，从而减少污染损失、节省污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本 |  | 通过保障出水水质合格率，增加小清河、佃起河断面考核合格率，从而减少污染损失、节省污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本 |  | 通过保障出水水质合格率，增加小清河、佃起河断面考核合格率，从而减少污染损失、节省污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本 |  | 8 | 6 | 项目实施效果较好，但支撑材料略显不足。 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 解决河西地区污水排放问题，还清小清河、佃起河部分河段，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康。 |  | 解决河西地区污水排放问题，还清小清河、佃起河部分河段，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康 |  | 解决河西地区污水排放问题，还清小清河、佃起河部分河段，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康 |  | 8 | 6 | 项目实施效果较好，但支撑材料略显不足。 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 通过对雨、污水的处理，使出水水质达到国家排放标准（国标一级A），从而改善小清河水环境 |  | 通过对雨、污水的处理，使出水水质达到国家排放标准，从而改善小清河水环境 |  | 通过对雨、污水的处理，使出水水质达到国家排放标准，从而改善小清河水环境 |  | 8 | 6 | 项目实施效果较好，但支撑材料略显不足。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 促进河西地区生态环境、经济等的可持续发展 |  | 促进河西地区生态环境、经济等的可持续发展 |  | 促进河西地区生态环境、经济等的可持续发展 |  | 8 | 6 | 项目实施效果较好，但支撑材料略显不足。 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 群众及项目单位满意度达到95%以上 |  | ≥95% |  | ≥95% |  | 8 | 6 | 满意度相关材料支撑不足。 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90.00 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 2021年度花乡南部地区污水净化及再生水利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 90.00 | 90.00 | 90.00 | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - | - |  | - |  | -- |
|  |  |  | 其他资金 |  | - | - | - | - |  | - |  |  |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 全年完成处理水量146万吨出水水质达到，DB11/890-2012中的B标准，达到解决花乡地区污水排放问题，还清葆李沟部分河段，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康。 |  |  |  |  |  | 全年完成处理水量146万吨出水水质达到，DB11/890-2012中的B标准，达到解决花乡地区污水排放问题，还清葆李沟部分河段，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出数量指标 |  | 年处理污水146万立方米 |  |  | 全年处理164万立方米 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 产出质量指标 |  | 出水水质达到DB11/890-2012中的B标准 |  |  | 出水水质达标 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 年底前完成处理污水146万立方米 |  |  | 年底前完成 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 90万元 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 经济效益指标 |  | 通过保障出水水质合格率，增加葆李沟断面考核合格率，从而减少污染损失、节省污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本 |  |  | 有利于减少污染损失、节省污染控制费，通过污泥的转化处理，减少运输成本 |  | 8 | 6 | 项目实施效果较好，但支撑材料略显不足。 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 解决花乡地区污水排放问题，还清葆李沟河道，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康 |  |  | 有利于解决花乡地区污水排放问题，改善了河道生态环境，改善了城市市容，提高了卫生水平，有利于人民身体健康。 |  | 8 | 6 | 项目实施效果较好，但支撑材料略显不足。 |  |
|  |  | 环境效益指标 |  | 通过对雨、污水的处理，使出水水质达到国家排放标准（国标一级B），从而改善葆李沟水环境 |  |  | 改善了葆李沟水环境 |  | 8 | 6 | 项目实施效果较好，但支撑材料略显不足。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 该项目通过带来的经济效益和社会效益及环境效益，进而促进花乡地区生态环境、经济等的可持续发展 |  |  | 促进花乡地区生态环境、经济等的可持续发展 |  | 8 | 6 | 项目实施效果较好，但支撑材料略显不足。 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 群众及项目单位满意度达到95%以上 |  |  | ≥95% |  | 8 | 6 | 满意度相关材料支撑不足。 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90.00 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 2021年度晓月苑地区污水净化及再生水利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 98.00 | 98.00 | 98.00 | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - | — |  | - |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | - | - | - | — |  | - |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过年处理污水水量131.76万立方米，出水水质达到DB11/890-2012中的B标准，解决晓月苑地区污水排放问题，还清大兴灌渠部分河段，改善河道生态环境。 |  |  |  |  |  | 通过年处理污水水量131.76万立方米，出水水质达到DB11/890-2012中的B标准，解决晓月苑地区污水排放问题，还清大兴灌渠部分河段，改善河道生态环境。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出数量指标 |  | 年处理污水131.76万立方米 |  |  | 131.76万立方米 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 产出质量指标 |  | 出水水质达到DB11/890-2012中的B标准 |  |  | 达到排放标准 |  | 13 | 12 |  |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 年底前完成处理污水131.76万立方米 |  |  | 年底前已完成 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 98万元 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 经济效益指标 |  | 通过保障出水水质合格率，增加大兴灌渠断面考核合格率，从而减少污染损失，节省污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本 |  |  | 增加了大兴灌渠断面考核合格率，减少了污染损失，节省了污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本 |  | 8 | 6 | 项目实施效果较好，但支撑材料略显不足。 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 不仅解决宛平地区污水排放问题，还清大兴灌渠河道，改善河道生态环境改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康 |  |  | 解决了宛平地区污水排放问题，还清大兴灌渠河道，改善了河道生态环境改善城市市容，提高了卫生水平，保护了人民身体健康 |  | 8 | 6 | 项目实施效果较好，但支撑材料略显不足。 |  |
|  |  | 环境效益指标 |  | 通过对雨、污水的处理，使出水水质达到DB11/890-2012中的B标准，从而改善大兴灌渠水环境 |  |  | 通过对雨、污水的处理，使出水水质达到排放标准，从而改善大兴灌渠水环境 |  | 8 | 6 | 项目实施效果较好，但支撑材料略显不足。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 通过带来的经济效益和社会效益及环境效益，进而促进晓月苑地区生态环境、经济等的可持续发展 |  |  | 通过带来的经济效益和社会效益及环境效益，进而促进晓月苑地区生态环境、经济等的可持续发展 |  | 8 | 6 | 项目实施效果较好，但支撑材料略显不足。 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 群众投诉案件少于5件。群众及项目单位满意度达到95%以上 |  |  | 群众投诉案件少于5件。群众及项目单位满意度达到95%以上 |  | 8 | 6 | 满意度相关材料支撑不足。 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 89.00 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 2021年农村站设备清淤费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 40156.00 | 40156.00 | 40156.00 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 40156.00 | 40156.00 | 40156.00 | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  | - | - | - | - |  | - |  | - |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过该项目的实施，确保污水经处理后达标排放，满足现行环保标准，即DB11307-2013中的B标准。 |  |  |  |  |  | 通过该项目的实施，确保污水经处理后达标排放，满足现行环保标准，即DB11307-2013中的B标准。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出数量指标 |  | 2站配套池体清淤 |  |  | 完成2站配套池体清淤 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 产出质量指标 |  | 保障污水处理后达标排放 |  |  | 设备运行正常，污水经处理后达标。 |  | 13 | 12 |  |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 完成上游污水处理 |  |  | 全部处理，未溢流 |  | 12 | 10 | 支撑材料略显不足。 |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 40156 |  |  | 40156 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 解决农村地区污水排放问题，还清河道，改善河道生态环境 |  |  | 解决了农村地区污水排放问题，还清河道，改善了河道生态环境 |  | 20 | 17 | 项目实施效果较好，但支撑材料略显不足。 |  |
|  |  | 环境效益指标 |  | 通过项目实施，确保污水处理后达标排放，出水水质满足现行环保要求，从而改善了河道水环境 |  |  | 确保污水处理后达标排放，出水水质满足现行环保要求，从而改善了河道水环境 |  | 20 | 17 | 项目实施效果较好，但支撑材料略显不足。 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.00 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 丰台区排水监控管理系统运行维护及改移项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 38.64 | 38.64 | 38.64 | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  | - | - | - | - |  | - |  | - |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 每月进行系统维护，设备掉线，随时维修。 |  |  |  |  |  | 每月进行系统维护，设备掉线，随时维修。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出数量指标 |  | 全年维护12次以上 |  |  | 12次以上 |  | 18 | 18 |  |  |
|  |  | 产出质量指标 |  | 设备上线率90%以上 |  |  | 设备上线率90%以上 |  | 18 | 16 | 支撑材料不足 |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 1-12月 |  |  | 全年进行维护 |  | 18 | 18 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 37.83万元 |  | 18 | 18 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 投诉少于5件 |  |  | 投诉少于5件 |  | 18 | 14 | 满意度支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.00 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 河西再生水厂绿化养护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 33.60 | 33.60 | 33.60 | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  | - | - | - | - |  | - |  | - |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 按《园林绿化养护标准》（CJJ／T 287-2018）三级养护标准对河西再生水厂进行养护，通过对河西厂绿化养护，提升绿化水平，美化厂区环境。 |  |  |  |  |  | 通过项目实施，提高了河西再生水厂绿化水平，美化厂区环境。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 质量指标 |  | 按《园林绿化养护标准》（CJJ／T 287-2018）三级养护标准对河西再生水厂进行养护 |  |  | 符合《园林绿化养护标准》标准 |  | 20 | 18 | 项目执行效果较好，但反应产出质量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 进度指标 |  | 2021年底完成 |  |  | 2021年底完成 |  | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 33.6万元 |  | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 效益指标 |  | 提高河西再生水厂绿化水平，美化厂区环境 |  |  | 提了河西再生水厂绿化水平，美化厂区环境 |  | 30 | 24 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.00 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 花乡南部污水处理站新增除臭及在线监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 346.70 | 346.70 | 346.70 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 346.70 | 346.70 | 346.70 | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  | - | - | - | - |  | - |  | - |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过委托或公开招标方式，由专业公司进行项目测绘、设计、清单编制、环评、施工、监理等相关工作。 |  |  |  |  |  | 通过委托或公开招标方式，由专业公司进行项目测绘、设计、清单编制、环评、施工、监理等相关工作。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出数量指标 |  | 完成花乡南部污水处理站新增除臭及在线监测项目设计方案编制、图纸测绘、清单编制、环境影响评价报告编制、施工、监理、验收等。 |  |  | 全部完成 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 产出质量指标 |  | 根据相关标准要求实施该项目，确保质量合格，达到设计预期使用效果。 |  |  | 通过验收 |  | 13 | 12 |  |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 项目开工实施后，根据规范要求定期进行检验，2020年底项目主体完工，完工后进行在线监测验收、环保验收、竣工验收 |  |  | 项目于2020年10月开工，12月31日主体完工，2021年4月完成环保验收备案，4月24日完成竣工验收 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 346.700357万元 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 确保厂区臭气得到收集有效治理、根据相关标准完善水质在线监测系统 |  |  | 确保厂区臭气得到收集有效治理、根据相关标准完善水质在线监测系统 |  | 10 | 8 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 环境效益指标 |  | 确保厂区臭气得到收集有效治理、根据相关标准完善水质在线监测系统 |  |  | 确保厂区臭气得到收集有效治理、根据相关标准完善水质在线监测系统 |  | 10 | 8 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 确保厂区臭气得到收集有效治理、根据相关标准完善水质在线监测系统 |  |  | 确保厂区臭气得到收集有效治理、根据相关标准完善水质在线监测系统 |  | 10 | 8 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 项目单位满意度95%以上 |  |  | ≥95% |  | 10 | 8 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.00 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 农村污水处理站运行项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 99.86 | 99.86 | 99.86 | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  | - | - | - | - |  | - |  | - |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过该项目的实施，运行2套污水处理一体化设备，并进行配套设施维护，确保污水经处理后达标排放，满足现行环保标准，即DB11307-2013中的B标准。 |  |  |  |  |  | 通过该项目的实施，运行2套污水处理一体化设备，并进行配套设施维护，确保污水经处理后达标排放，满足现行环保标准，即DB11307-2013中的B标准。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出数量指标 |  | 2套一体化设施运行 |  |  | 运行2套污水处理一体化设备 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 产出质量指标 |  | 租赁设备正常运行，保障污水处理后达标排放 |  |  | 设备运行正常，污水经处理后达标。 |  | 13 | 12 |  |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 年底前完成处理污水13.14万立方米 |  |  | 污水处理总量14.万立方米 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 99.864万元 |  |  | 99.864万元 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 解决农村地区污水排放问题，还清河道，改善河道生态环境 |  |  | 解决了农村地区污水排放问题，还清河道，改善了河道生态环境 |  | 20 | 16 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
|  |  | 环境效益指标 |  | 通过项目实施，确保污水处理后达标排放，出水水质满足现行环保要求，从而改善了河道水环境 |  |  | 确保污水处理后达标排放，出水水质满足现行环保要求，从而改善了河道水环境 |  | 20 | 16 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.00 |  |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 水质化验室运行费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 13911862444 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 200.00 | 200.00 | 190.43 | 10 |  | 95.22% |  | 9.52 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 200.00 | 200.00 | 190.43 | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成市级9点位地表水每月一次监测工作以及30余点位地下水每年两次监测工作；完成丰台局水务局及局属单位四个点位地表断面每周一次监测工作、完成晓月苑、河西再生水厂、花乡南部污水处理厂每周一次监测工作，2个农村污水处理站每月1次的监测、完成11个自建污水处理站每月一次监测、完成鲁家山三级泵站与长辛店饮用水每月一次监测，以及局属各单位交予的其他临时性任务监测工作。 |  |  |  |  | 完成市级9点位地表水每月一次监测工作以及30余点位地下水每年两次监测工作；完成丰台局水务局及局属单位四个点位地表断面每周一次监测工作、完成晓月苑、河西再生水厂、花乡南部污水处理厂每周一次监测工作，2个农村污水处理站每月1次的监测、完成11个自建污水处理站每月一次监测、完成鲁家山三级泵站与长辛店饮用水每月一次监测，以及局属各单位交予的其他临时性任务监测工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 预计监测样品数量 |  | 2000个 | 2000个 |  | 12 |  | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 样品监测正确率 |  | 100% | 100% |  | 13 |  | 12 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 严格按照年度计划进行监测 |  | 预计上下半年各产生1000个样品的检测 | 上下半年各产生1000个样品 |  | 13 |  | 11 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算范围内 |  | 200万元 | 190.43万元 |  | 12 |  | 12 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 为局及各局属单位提供检测数据的支撑，从而减少检测费用的支付 |  | 为局及各局属单位提供检测数据的支撑，从而减少检测费用的支付 | 为局及各局属单位提供检测数据的支撑，从而减少检测费用的支付 |  | 10 |  | 8 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障各部门对水污染防治及治理的数据支撑，及时有效的了解水质情况。 |  | 为局及各局属单位提供检测数据的支撑，保障了各部门对水污染防治及治理的数据支撑，及时有效的了解水质情况。 | 为局及各局属单位提供检测数据的支撑，保障了各部门对水污染防治及治理的数据支撑，及时有效的了解水质情况。 |  | 10 |  | 8 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 防治水污染的发生 |  | 通过对水体检测，各部门根据数据及时治理防治水污染的发生。 | 通过对水体检测，各部门根据数据及时治理防治水污染的发生。 |  | 10 |  | 8 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为局及各局属单位提供检测数据的支撑，从而减少检测费用的支付 |  | 通过对水体检测，各部门根据数据及时治理防治水污染的发生，为局及各局属单位提供检测数据的支撑，从而减少检测费用的支付。 | 通过对水体检测，各部门根据数据及时治理防治水污染的发生，为局及各局属单位提供检测数据的支撑，从而减少检测费用的支付。 |  | 10 |  | 8 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88.52 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 晓月苑污水处理站、河西再生水厂、花乡南部污水处理站委托在线监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 34.67 | 34.67 | 34.67 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 34.67 | 34.67 | 34.67 | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  | - | - | - | - |  | - |  | - |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目的实施,确保污水处理厂自动在线监测系统安全稳定运行、监测数据准确可靠、数据传输及时正确，完成并上报每月运行维护工作月报和异常情况报告，使政府相关部门能够及时掌握有关信息。 |  |  |  |  |  | 通过项目的实施,确保了晓月苑污水处理厂及河西再生水厂自动在线监测系统安全稳定运行、监测数据准确可靠、数据传输及时正确，完成并上报每月运行维护工作月报和异常情况报告，使政府相关部门能够及时掌握有关信息。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出数量指标 |  | 每年进行12次以上维护 |  |  | 全年完成24次维护 |  | 12 | 10.8 | 实际完成值为年初目标值的2倍 |  |
|  |  | 产出质量指标 |  | 使在线监测设备稳定运行 |  |  | 全年基本稳定运行 |  | 13 | 11 |  |  |
|  |  | 产出进度指标 |  | 每月完成工作月报 |  |  | 每月完成工作月报 |  | 12 | 11 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 34.67万元 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 通过项目的实施,确保污水处理厂自动在线监测系统安全稳定运行、监测数据准确可靠、数据传输及时正确，完成并上报每月运行维护工作月报和异常情况报告，使政府相关部门能够及时掌握有关信息。 |  |  | 保障了了污水处理厂自动在线监测系统安全稳定运行、监测数据准确可靠、数据传输及时正确，完成并上报每月运行维护工作月报和异常情况报告，使政府相关部门能够及时掌握有关信息 |  | 40 | 34 | 项目执行效果较好，但支撑材料不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 89.80 |  |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 丰台区无主管线应急疏通、抢修等费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 汪佳 |  |  |  | 联系电话 | 63778272 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 160．00 | 146.37 | 146.37 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 160．00 | 146.37 | 146.37 | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依照国家行业标准《城镇排水管道维护安全技术规程》和《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》的养护 要求，对丰台区区属供排水管线及附属构筑物以及相关附属配套设施进行养护、维修，更换井盖，污水井、雨水箅子清掏等。 |  |  |  |  | 2021年1月～2020年12月份，抢修工作量如下：疏通管线5256米，清掏雨水箅子和污水井157座,更换井盖8个，出勤车次1173车次，出勤人数4230多人次。小型工程5次，其中道路塌陷抢修1次，自来水管破裂抢修一次，水毁工程修复一次，解决老百姓污水横流问题一次，解决老百姓污水管线改造一次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 机构运行保障 | 数量指标 | 区内无主管线、老旧小区内没有物业管理的管线及相关附属构筑物。 |  |  | 完成全部应急抢修任务 |  | 12 |  | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 满足管线正常运行及安全技术程。 |  |  | 满足 |  | 13 |  | 11 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 财政批复应急费用160万元 |  |  | 146.37万元 |  | 12 |  | 12 |  |  |
|  |  | 进度指标 | 根据财政批复金额，按照合同约定和第三方评审结果，及时支付抢修费用。 |  |  | 按照合同约定进度及时支付车辆维护和供水费用。 |  | 13 |  | 13 |  |  |
|  |  | 社会效益 | 保障管线的安全和正常运行，为周边居民的正常生活提供保障。 |  |  | 即使有效保障居民应急供水 |  | 15 |  | 12 |  | 项目实施效果较好，但支撑材料略显不足。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过应急抢修，延长管线的使用寿命。 |  |  | 有效保障修复疏通管线使用寿命 |  | 15 |  | 12 |  | 项目实施效果较好，但支撑材料略显不足。 |
|  |  | 服务对象满意度标 | 群众及相关单位满意度达到95%。 |  |  | 95% |  | 10 |  | 8 |  | 满意度相关材料支撑不足 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.00 |  |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 丰台区无应急供水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 汪佳 |  |  |  | 联系电话 | 63778272 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 160.00 | 134.61 | 134.61 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 160.00 | 134.61 | 134.61 | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 现丰台区老旧小区内自来水管线部分陈旧，经常出现供水管线断裂泡水问题，问题出现后需要对该地区进行应急 供水，我所有6辆供水车，完成应急供水及突发用水任务等。 |  |  |  |  | 共计为丰台区提供应急供水795车次，同时对供水车车罐重新进行了防腐喷涂，保证供水水质，为保证冬季供水出现阀门结冰问题，为供水车加装伴热带，保证丰台区居民用水需求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 机构运行保障 | 数量指标 | 6辆应急供水车的日常维护和保养，完成应急供水任务。 6 |  |  | 6辆 |  | 12 |  | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 满足车辆保养相关要求，提供安全饮用水标准，及时有效送达指定地点。 |  |  | 满足车辆保养相关要求，提供全年饮用水 |  | 13 |  | 11 |  | 支撑材料不足 |
|  |  | 成本指标 | 财政批复应急费用160万元 |  |  | 134.61万元 |  | 12 |  | 12 |  |  |
|  |  | 进度指标 | 根据财政批复金额，按照合同约定进度及时支付车辆维护和供水费用。 |  |  | 按照合同约定进度及时支付车辆维护和供水费用。 |  | 13 |  | 13 |  |  |
|  |  | 效益指标 | 保障老旧小区的居民能及时用上生活用水，保证正常生活。 |  |  | 有效保障居民应急供水 |  | 15 |  | 12 |  | 项目实施效果较好，但支撑材料略显不足。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过应急供水，使老百姓安居乐业。 |  |  | 通过应急供水，使老百姓安居乐业。 |  | 15 |  | 12 |  | 项目实施效果较好，但支撑材料略显不足。 |
|  |  | 服务对象满意度标 | 群众及相关单位满意度达到95%。 |  |  | 95% |  | 10 |  | 7 |  | 满意度相关材料支撑不足。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89.00 |  |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 丰台区区属供排水管线养护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 |  | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 334 | 334 | 328.3610 |  | 10 |  | 98.31% |  | 9.83 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 334 | 334 | 328.3610 |  | — |  | 98.31% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对丰台区属供排水管线的日常巡查，日常养护，管道的局部维修、管线抢修等措施，保障丰台区区属供排水管线的安全和正常运行。 |  |  |  |  | 通过对丰台区属供排水管线的日常巡查，日常养护，管道的局部维修、管线抢修等措施，保障丰台区163公里区属供排水管线的安全和正常运行。改善污水对环境的污染；减少因污水跑漏对人民群众的影响。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 管线养护数量 | 区属158公里供排水管线的运行维护。 |  | 163公里供排水管线安全正常运行 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 满足考核要求 | 满足供排水管线运行、维护及安全技术规程。 |  | 达到考核标准要求 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支付进度 | 根据财政批复金额，按照合同约定进度及时支付运行维护费用。 |  | 按照合同约定进度支付运维费 | 13 |  | 13 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 运行维护费用 | 财政批复管线运行维护费用 |  | 328.361万元 | 13 |  | 13 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障管线的安全和正常运行 | 保障管线的安全和正常运行，为周边居民的正常生活提供保障。 |  | 保障了163公里管线的安全正常运行，为周边居民的正常生活提供保障。 | 15 |  | 13 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障管线的安全和正常运行 | 通过运行维护，延长管线的使用寿命。 |  | 保障了163公里管线的安全正常运行，有效延长管线的使用寿命。 | 15 |  | 13 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 群众及项目单位满意度达到95%。 | 全年12345投诉案件少于5件，群众及项目单位满意度达到95%。 |  | ≥95% | 10 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（  2021  年度）

| 项目名称 |  | 丰台区泵站运行维护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 霍铮 |  |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 208 |  | 208 | 206.25 | 10 | 99.15% | 9.91 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 208 |  | 208 | 206.25 | — | - | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | - |  | - | - | — | - | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | - |  | - | - | — | - | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过对程庄路雨水泵站、槐房雨水泵站、郭公庄雨水泵站、永合庄泵站（三级泵站）、造玉沟泵站、新南沟泵站，北天堂泵站等9个泵站的运行维护及抢修工作，保证排水设施的正常使用，保障城市排水设施完好。 |  |  |  |  |  | 通过对程庄路雨水泵站、槐房雨水泵站、郭公庄雨水泵站、永合庄泵站（三级泵站）、造玉沟泵站、新南沟泵站，北天堂泵站等9个泵站的运行维护及抢修工作。保证了排水设施的正常使用，保障城市排水设施完好,改善了城市市容，确保人民安全度汛，保证了车辆行人的正常通行和人民人身安全。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 泵站运行数量 |  | 实现9个泵站的安全正常运行 |  | 实现9个泵站的安全正常运行 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 泵站达到运行标准要求 |  | 9个泵站运行维护均达到考核标准要求 |  | 9个泵站运行维护均达到考核标准要求 | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照支付泵站运行维护费用 |  | 按照合同约定进度及时支付运行维护费用 |  | 按照合同约定进度及时支付运行维护费用 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算 |  | 206.25万元 |  | 206.25万元 | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障情况 |  | 通过项目实施，改善了城市市容，确保人民安全度汛，保证了车辆行人的正常通行和人民人身安全 |  | 通过项目实施，改善了城市市容，确保人民安全度汛，保证了车辆行人的正常通行和人民人身安全 | 10 | 9 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善环境情况 |  | 减少雨污水对周边环境造成的的影响，保护了生态环境 |  | 减少雨污水对周边环境造成的的影响，保护了生态环境 | 10 | 9 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续作用情况 |  | 为百姓出行和人身安全做好保障 |  | 为百姓出行和人身安全做好保障 | 10 | 8 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 投诉情况 |  | 全年12345群众投诉案件少于5件,群众及项目单位满意度达到95%以上 |  | 全年12345群众投诉案件少于5件,群众及项目单位满意度达到95%以上 | 10 | 9 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.91 |  |  |

项目支出绩效自评表

| 项目名称 |  | 部门运转聘用人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐韦唯 |  |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5.10 |  | 5.10 | 5.10 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 5.10 |  | 5.10 | 5.10 | — |  | - |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | - |  | - | - | — |  | - |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | - |  | - | - | — |  | - |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 委托第三方代买食堂物资，满足单位职工就餐需求。 |  |  |  |  |  | 委托第三方代买食堂物资，满足单位职工就餐需求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 机构运行保障 满意度 指标 | 产出数量 | 保障单位约30人用餐 |  | 保障单位约30人用餐 |  | 保障单位约30人用餐 |  | 18 |  | 18 |  |  |
|  |  | 产出质量 | 保障单位日常运转 |  | 保障单位日常运转 |  | 保障单位日常运转 |  | 18 |  | 17 |  |  |
|  |  | 产出进度 | 按年度资金计划完成支付 |  | 按年度资金计划完成支付 |  | 按年度资金计划完成支付 |  | 18 |  | 18 |  |  |
|  |  | 产出成本 | 财政专项费用 |  | 控制在预算范围内 |  | 5.10 |  | 18 |  | 18 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 | 全体职工满意度 |  | 95% |  | ＞95% |  | 18 |  | 16 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.00 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 机构运转经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 董健 |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 4.75 | 4.75 | 4.75 | - |  | 100% |  | - |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  | - | - | - | - |  | - |  | - |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为保障丰台区供排水管理所日常运行，拟将此项资金用于支付办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、食堂管理以及其他费用。根据目前单位运行情况，拟将全部用于食堂运行。 |  |  |  |  |  | 保障单位18名在编人员工作日常办公开销,解决单位职工用餐问题，保障食堂安全卫生，保障职工用餐安全，保障单位正常运转。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 产出数量 |  | 保障单位18名在编人员工作日常办公开销 |  |  | 保障单位18名在编人员工作日常办公开销 |  | 18 | 18 |  |  |
|  |  | 产出质量 |  | 保障单位日常运转 |  |  | 保障单位日常运转 |  | 18 | 17 |  |  |
|  |  | 产出进度 |  | 根据财政批复资金按计划进行支付 |  |  | 根据财政批复资金按计划进行支付 |  | 18 | 18 |  |  |
|  |  | 产出成本 |  | 财政批复专项费用 |  |  | 4.75 |  | 18 | 18 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 |  | 单位18名职工满意达95％ |  |  | 95％ |  | 18 | 16 |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.00 |  |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 河西再生水厂中水用户计量设施安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 汪佳 |  |  |  | 联系电话 | 63778272 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40.97 | 40.97 | 40.97 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 40.97 | 40.97 | 40.97 | — |  | - |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - | — |  | - |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - | — |  | - |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过对河西再生水厂中水用户加装计量设施，可精准监控和记录水厂各出水端的流量、压力及用水分配比例，较长输水管道还可通过比较水厂出水量和河道补水口的水量差异监测补水管道运行及漏损情况等。 |  |  |  |  | 完成预期目标，精准监控和记录水厂各出水端口流量 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 机构运行保障 | 数量指标 | 完成6个出水口计量设施的安装 |  |  | 全部完成 |  | 12 |  | 12 |  |
|  |  | 质量指标 | 满足计量设施正常运行及安全技术规程。 |  |  | 满足计量设施正常运行及安全技术规程 |  | 13 |  | 13 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算范围内 |  |  | 40.97万元 |  | 12 |  | 12 |  |
|  |  | 进度指标 | 根据财政批复金额，按照合同约定和支付全部费用 |  |  | 按照合同约定进度及时支付车辆维护和供水费用 |  | 13 |  | 11 | 由于疫情原因，工程未能进行调试，调试后向财政申请资金进行支付 |
|  |  | 社会效益 | 保障水资源的合理利用 |  |  | 即使有效保障居民应急供水 |  | 15 |  | 13 | 项目实施效果较好，但支撑材料略显不足 |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过比较水厂出水量和河道补水口的水量差异监测补水管道运行及漏损情况等 |  |  | 有效保障修复疏通管线使用寿命 |  | 15 |  | 13 | 项目实施效果较好，但支撑材料略显不足 |
|  |  | 服务对象满意度标 | 群众及相关单位满意度达到95%。 |  |  | 95% |  | 10 |  | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.00 |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 丰台区庄户自然村污水问题应急抢修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 汪佳 |  |  |  | 联系电话 |  | 63778272 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 175.028556 | 175.028556 | 175.028556 |  | 10 |  | 100% |  |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 175.028556 | 175.028556 | 175.028556 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依照国家行业标准《城镇排水管道维护安全技术规程》和《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》要求，对丰台区庄户自然村污水问题进行应急抢修。 |  |  |  |  | 共计完成污水主管线铺设560米，直线铺设55米，入户管铺设940米，砌筑检擦井35座，拆除恢复路面2442平米。有效解决了庄户自然村污水横流问题。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 数量指标 | 新建污水主管线铺设560米，支线铺设55米，入户管铺设940米，砌筑检擦井35座，拆除恢复路面2442平米。 6 |  |  | 全部完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 满足管线正常运行及安全技术程。 |  |  | 满足 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 财政批复应急费用175.028556万元 |  |  | 175.028556万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 根据财政批复金额，按照合同约定和支付全部费用 |  |  | 按照合同约定进度及时支付车辆维护和供水费用。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 保障民生问题，解决老百姓生活难题。 施工后在未出现污水横流问题。 |  |  | 即使有效保障居民应急供水 | 20 |  | 17 |  | 支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过应急抢修，延长管线的使用寿命。 |  |  | 有效保障修复疏通管线使用寿命 | 10 |  | 9 |  | 支撑材料不足 |  |
|  |  | 服务对象满意度标 | 群众及相关单位满意度达到95%。 |  |  | 95% | 20 |  | 18 |  | 支撑材料不足 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |