北京市丰台区水务局（本级）

2021年度部门决算（草案）

目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

北京市丰台区水务局2021年度部门决算报表详见附件。。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区水务局（本级），设有10个职能科室，分别为办公室（应急办）、规划与计划科、水资源与节水管理科（行政审批科）、供水管理科、水利工程运行管理科（河长制办公室）、工程建设与管理科（安全生产科）、排水管理科（环境保护科）、财务审计科、组织人事科、机关党委；含事业单位8个，分别为：北京市丰台区水利工程质量监督站、北京市丰台区水务综合执法队、北京市丰台区永定河管理所、北京市丰台区河道管理一所、北京市丰台区河道管理二所、北京市丰台区节水办公室、北京市丰台区水文和水土保持工作站和北京市丰台区供排水管理所。

北京市丰台区水务局部门职能主要为：

水务局是丰台区政府水行政主管部门，承担全区水行政管理职责。主要职责有：

(一)负责保障本区水资源的合理开发利用。贯彻落实国家和北京市关于水务工作的法律、法规、规章政策和战略规划。组织编制本区水务发展规划和水资源规划、河湖流域规划、防洪规划,参与编制供水规划、排水规划并协调监督实施。

(二)组织开展本区水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。组织开展地下水开发利用和地下水资源管理保护及地下水超采综合治理。

(三)负责本区水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对地表水和地下水实施监测,配合北京市水务局发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(四)负责本区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责水资源的统一配置调度和监督管理。组织实施最严格水资源管理制度,会同有关部门拟订本区水资源中长期规划和年度供求计划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可和水影响评价(含水资源论证和防洪论证、水土保持方案审查等),指导开展水资源有偿使用工作,参与水生态环境补偿的有关工作。

(五)贯彻执行本市水务工程建设有关制度。负责提出水务领域固定资产投资规模、方向、项目安排建议,指导水务领域固定资产投资项目的组织实施和监督管理工作。参与水务资金的使用管理。配合有关部门提出有关水务方面的经济调节政策、措施。

(六)负责本区供水、排水工作的监督指导。贯彻落实排水许可制度。监督本区供水、排水行业实施北京市技术标准、监督供水排水行业的特许经营行为。指导农民安全饮水工作。

(七)负责本区节约用水工作。贯彻执行北京市节约用水政策,组织编制节约用水规划,监督实施节约用水有关定额、标准。组织实施用水总量控制、计划用水等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

(八)组织开展本区海绵城市建设工作。贯彻落实北京市推进海绵城市建设工作的规划、计划、政策,组织编制并实施本区推进海绵城市建设工作的规划、计划,贯彻执行海绵城市建设相关技术标准、规程规范,会同有关部门统筹推进海绵城市建设工作。

(九)指导监督本区水务工程建设与运行管理。组织协调水利工程征地拆迁工作。负责水利建设市场的监督管理。组织开展水利工程建设安全、质量监督工作。

(十)指导本区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河湖治理与保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量、水量管理以及河湖水系连通工作。

(十一)负责本区水土保持和水生态保护修复工作。拟定水土保持和水生态保护修复规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,组织重点水土保持建设和水生态保护修复项目的实施。依法承担水库、湖泊、河流等管理范围内湿地保护管理工作。

(十二)负责本区河长制工作。贯彻执行河长制工作的政策,推进河长制工作建议和任务,组织开展督查、考核。

(十三)贯彻执行本市水库移民后期扶持政策,并对街道、乡镇进行指导监督。

(十四)负责本区涉水违法事件的查处,协调水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。

(十五)依法依规负责本区水务行业安全生产和水务工程的安全监管工作。

(十六)负责开展本区水务科技和信惑化工作。落实水务行业的技术标准、规程规范并监督实施。

(十七)负责落实本区综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制防御洪涝抗御旱灾调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水和城市内涝应急抢险的技术支撑工作。

(十八)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十九)职能转变。区水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,按照以水定城、以水定地、以水定人、以水定产的原则,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量,提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水务工程的管理保护,加强地下水开发利用、管理保护,维护河湖健康美丽。坚持系统治理,加强本区河湖水系水环境治理和水生态修复,落实城市修补和生态修复要求,完善城乡供排水服务保障体系,加强海绵城市建设。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

（二十）内设机构：办公室（应急办）、规划与计划科、水资源与节水管理科（行政审批科）、供水管理科、水利工程运行管理科（河长制办公室）、工程建设与管理科（安全生产科）、排水管理科（环境保护科）、财务审计科、组织人事科、机关党委。水利工程质量与安全监督站、水务综合执法队、永定河管理所、河道管理一所、河道管理二所、节约用水办公室、水文和水土保持工作站和供排水管理所8个直属科级单位。

（二）人员构成情况

行政编制35人，实有人数29人；事业编制0人，实有人数0人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7378.51万元，比上年减少8626.04万元，下降53.90%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计2712.59万元，比上年减少5691.60万元，下降67.72%，其中：财政拨款收入2712.59万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计4665.92万元，比上年减少2934.44万元，下降38.61%，其中：基本支出1113.54万元，占支出合计的23.87%；项目支出3552.37万元，占支出合计的76.13%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7378.51万元，比上年减少8626.04万元，下降53.90%。主要原因：市区调整水利工程建设资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3604.95万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4.24万元，占本年财政拨款支出0.18%；社会保障和就业支出182.74万元，占本年财政拨款支出5.07%；农林水支出3036.56万元，占本年财政拨款支出84.23%；住房保障支出169.17万元，占本年财政拨款支出4.69%；灾害防治及应急管理支出49.96万元，占本年财政拨款支出1.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算4.24万元，比2021年年初预算增加2.46万元，增长58.02%。其中：

“组织事务”（款）2021年度决算4.24万元，比2021年年初预算增加2.46万元，增长58.02%。主要原因：用于基层党组织活动支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算182.74万元，比2021年年初预算增加16.86万元，增长9.23%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算182.74万元，比2021年年初预算增加16.86万元，增长9.23%。主要原因：机关事业单位养老保险、职业年金及退休人员费用浮动。

3、“农林水支出”（类）2021年度决算3036.56万元，比2021年年初预算增加892.23万元，增长29.38%。其中：

“水利”（款）2021年度决算3036.56万元，比2021年年初预算增加892.23万元，增长29.38%。主要原因：年中追加“2019年度、2020年度河东地区生态补水等5个项目。

- “住房保障支出”（类）2021年度决算169.17万元，比2021年初预算减少4.88万元，增长2.88%。其中：

“住房改革支出”（款）2021年度决算169.17万元，比2021年初预算减少4.88万元，增长2.88%。主要原因：住房公积金及住房补贴因人员调整产生差额。

5、“灾害防治及应急管理支出”（类）2021年度决算49.96万元，比2021年年初预算减少2.14万元，下降4.28%。其中：

“应急管理事务”（款）2021年度决算49.96万元，比2021年年初预算减少2.14万元，下降4.28%。主要原因：人员变动。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（没有此经费填写“本年度无此项支出”）

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1060.97万元，主要用于以下方面：城乡社区支出1060.97万元，占本年财政拨款支出22.73%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2021年度决算1060.97万元，比2021年年初预算增加1060.97万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2021年度决算1060.97万元，比2021年年初预算增加1060.97万元，增长100%。主要原因：追加的水利工程建设资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1113.54万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0.35万元减少0.35万元。

其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。主要原因：未发生此项费用。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.35万元减少0.35万元。主要原因：未发生此项费用。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。主要原因：未发生此项费用。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计60.56万元，比上年减少1.42万元，减少原因：核减日常公用经费。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额824.21万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出823.73万元。授予中小企业合同金额824.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆1台，24.8万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算823.73万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（各部门/单位应增加本年使用的所有支出功能分类类级科目的名词解释）

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 电话费及网络专线费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 明宝 |  |  |  | 联系电话 |  | 63836051 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  | - |  | - |  | - |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在网络时代，信息通讯尤为重要，为了推动更加现代化的办公条件，需要做好基础保障工作，为保障机构正常运转，满足网络办公需求。网络费每月10,000.00元，全年共12万元。 |  |  |  |  | 为了推动更加现代化的办公条件，需要做好基础保障工作，为保障机构正常运转，满足网络办公需求，每月缴纳1万元网费，保障单位网络正常使用，满足单位办公需求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 效益指标 | 在网络时代，信息通讯尤为重要，为了推动更加现代化的办公条件，需要做好基础保障工作，为保障机构正常运转，满足网络办公需求。 |  |  | 保障了单位通讯正常使用，满足了网络办公需求，保障了机构的正常运转。 | 90 |  | 87 |  | 项目实施效果较好，但支撑材料略显不足，后续将加强成果材料收集。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.00 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 外聘业务专业人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 明宝 |  |  |  | 联系电话 | 63836051 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.40 | 2.40 | 2.40 | - | - |  | - |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - | - | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 在网络时代，信息安全尤为重要，为了做好我局网络安全工作，加强网络管理，防止发生网络安全事件和失泄密问题发生，从而对全局工作造成不良影响，服务保障全局办公电脑等正常运行，聘请网管员2.4万元。 |  |  |  |  | 聘用网管员，保障全局办公电脑等正常运行，提高了网络安全，加强了网络管理，防止发生网络安全事件和失泄密问题。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 效益指标 | 在网络时代，信息安全尤为重要，为了做好我局网络安全工作，加强网络管理，防止发生网络安全事件和失泄密问题发生，从而对全局工作造成不良影响，服务保障全局办公电脑等正常运行。 |  |  | 聘用网管员，保障全局办公电脑等正常运行，提高了网络安全，加强了网络管理，防止发生网络安全事件和失泄密问题。 | 90 | 86 | 项目实施效果较好，但支撑材料略显不足，后续将加强成果材料收集。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 96.00 |  |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 部门运转聘用人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 明宝 |  |  |  | 联系电话 | 63836051 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10.20 | 10.20 | 9.65 | 10 | 94.61% |  |  | 9.46 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.20 | 10.20 | 9.65 | - | - |  |  | - |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - | - | - |  |  | - |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - | - | - |  |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为了做好机关的服务保障工作，保障机构日常正常运转，营造机关良好办公秩序，推进机关办公更加流畅、便捷，聘请2名临时工作人员10.2024万元。 |  |  |  |  | 聘请2名临时工作人员，保障了机构日常正常运转，营造了机关良好办公秩序，机关办公更加流畅、便捷。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 效益指标 | 为了做好机关的服务保障工作，保障机构日常正常运转，营造机关良好办公秩序，推进机关办公更加流畅、便捷。 |  |  | 聘请2名临时工作人员，保障了机构日常正常运转，营造了机关良好办公秩序，机关办公更加流畅、便捷。 | 90 |  | 85 | 项目实施效果较好，但支撑材料略显不足，后续将加强成果材料收集。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.46 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 机构运转经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 明宝 |  |  |  | 联系电话 | 63836051 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 8.64 | 8.64 | 8.64 | - |  | 100% |  | - |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  | - | - | - | - |  | - |  | - |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 保障机构正常运转，支付工作人员食堂管理费，确保年度工作任务圆满完成。2021年，根据我局工作实际情况，有25人将在局机关长期借调，需在区政府南院食堂就餐。食堂管理费每人每月450元。另每年因召开会议等，需为参会人员购置饭票。 |  |  |  |  |  | 解决了局机关长期借调人员及参会人员食堂就餐问题，保障机构正常运转，确保年度工作任务圆满完成。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 效益指标 |  | 保障机构正常运转，支付工作人员食堂管理费，确保年度工作任务圆满完成。 |  |  | 解决了局机关长期借调人员及参会人员食堂就餐问题，保障机构正常运转。 |  | 90 | 85 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足。 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.00 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 评审、审计经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 谷俊林 |  |  |  | 联系电话 | 63857312 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 50.00 | 50.00 | 50.00 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - | — |  | - |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | - | - | - | — |  | - |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 提高评审效率和质量，运用专业技术手段，科学合理地进行评估和审查；加强财务管理，强化内部制约机制，充分发挥会计的监督职能，保障各项工作任务的顺利完成；加强运行成本分析，切实控制成本，避免浪费和不必要的支出。 |  |  |  |  |  | 运用专业技术手段，科学合理地对项目预算进行评审，提高预算编制的准确性、科学性；充分利用审计手段，强化内部控制制约机制，充分发挥会计的监督职能，加强财务管理。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 效益指标 |  | 规范评审程序，加强质量管理，保障评审工作的合法性、真实性，提高评审效率和质量；加快现代财政制度的建立，推进建成全方位格局、全过程闭环、全范围覆盖、全成本核算、多主题联动的预算绩效管理体系。 |  |  | 运用专业技术手段，科学合理地对项目预算进行评审，提高预算编制的准确性、科学性，充分利用审计、绩效等手段，强化内部控制制约机制，加强财务管理，提高单位得管理水平。 |  | 90 | 85 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料略显不足。 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.00 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 丰台区农村饮用水源水水质监测费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 郑学锋 |  |  |  |  | 联系电话 | 83818717 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 46.38 |  | 46.38 | 45.83 | 10 |  |  | 98.83% | 9.88 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 46.38 |  | 46.38 | 45.83 | — |  |  | - | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | - |  | - | - | — |  |  | - | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | - |  | - | - | — |  |  | - | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据《丰台区落实农业农村污染治理攻坚战行动计划实施方案》（丰环发【2019】50号）文件要求，强化农村饮用水安全管理，对我区5个万人千吨供水规模单位进行每季度源水水质监测一次（王佐镇集中供水厂、长辛店镇集中供水厂、大灰厂村、辛庄应急供水工程、新兴际华有限公司），共涉及水源井34眼。 |  |  |  |  |  |  | 每季度对王佐镇集中供水厂、长辛店镇集中供水厂、大灰厂村、辛庄应急供水工程、新兴际华有限公司34眼水源井源水进行水质监测，保障农村饮用水安全管理。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 |  | 对全区5个万人千吨供水规模单位源水水质监测达每季度一次，全年共检测4次。 |  | 100% |  | 第一季度完成26眼；第二季度完成28眼；第三季度完成29眼；第四季度完成28眼。 |  | 16 | 16 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 每季度对全区5个万人千吨供水规模单位源水水质监测一次。 |  | 100% |  | 3月18日完成第一季度源水水质监测；6月7日完成第二季度源水水质监测；9月23日完成第三季度源水水质监测；11月16日完成第四季度源水水质监测。11月26日完成部分源水水质监测。 |  | 17 | 17 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 按合同规定支付 |  | 46.376万元 |  | 45.832万元 |  | 17 | 17 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障饮用水安全 |  | 全面、客观、准确掌握生活饮用水水质状况及变化走势，为饮用水水源地保护及时提供技术支撑保障饮用水安全。 |  | 通过四个季度的水质检测，全面、客观、准确掌握生活饮用水水质状况及变化走势，为饮用水水源地保护及时提供技术支撑保障饮用水安全。 |  | 15 | 12 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 促进水环境保护、有利于加强水污染控制 |  | 水质监测对整个水环境保护、水污染控制以及维护水环境健康方面起着至关重要的作用 |  | 通过四个季度的水质检测，全面、客观、准确掌握生活饮用水水质状况及变化走势，促进水环境保护、有利于加强水污染控制。 |  | 15 | 12 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足。 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 长辛店镇、王佐镇供水居民满意度 |  | ≧95% |  | ≧98% |  | 10 | 8 | 满意度相关材料支撑不足。 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.88 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 全区小型水站监控维保费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 郑学锋 |  |  |  |  | 联系电话 | 83818717 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 8.00 |  | 8.00 | 2.40 | 10 |  |  | 30% | 3 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 8.00 |  | 8.00 | 2.40 | — |  |  | - | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | - |  | - | - | — |  |  | - | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | - |  | - | - | — |  |  | - | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过监控系统对各水站和水厂及水源地安全、水质进行监管，发现问题及时督促整改。同时可以改装水站（厂）和现场管理、提高服务质量、加强安全保卫防范力度，对水厂的财产和人身安全起到保障作用，并可为水务局实现安全现代化管理创造极有利的条件。 |  |  |  |  |  |  | 通过对各个水厂监控系统的维护、保养、巡检调试、升级服务，确保监控系统长期稳定安全运行，监督各水站和水厂及水源地安全，提高服务质量、加强安全保卫防范力度，保障对水厂的财产和人身安全。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 全年维保系统运行完好率 |  | 100% |  | 100% |  | 17 | 17 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 2021年6月与第三方签定协议 |  | 6月 |  | 6月 |  | 16 | 16 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 按合同规定 |  | 2.4万元 |  | 2.4万元 |  | 17 | 17 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 经济效益 |  | 对水厂的财产和人身安全起到保障作用，并可为水务局实现现代化管理创造极有利的条件。 |  | 提高服务质量、加强安全保卫防范力度，保障对水厂的财产和人身安全。 |  | 15 | 13 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足。 |  |
|  |  | 可持续影响效益指标 |  | 可持续影响效益 |  | 有效改善水厂的现场管理、提高服务质量、加强安全保卫防范力度，对水厂的财产和人身安全起到保障作用。 |  | 保障监控系统长期稳定安全运行，监督各水站和水厂及水源地安全，提高服务质量、加强安全保卫防范力度，保障对水厂的财产和人身安全。 |  | 15 | 13 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足。 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 各村级水站和水厂监控系统维保项目单位满意度 |  | 95% |  | ≧98% |  | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 86.00 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 丰台区河长制监督考核运行费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 韩凯 |  |  |  |  | 联系电话 | 63812136 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 48.00 | 48.00 |  | 47.40 | 10 |  |  | 98.75% | 9.87 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 48.00 | 48.00 |  | 47.40 | — |  |  | - | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | - | - |  | - | — |  |  | - | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | - | - |  | - | — |  |  | - | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 按照市区河长制工作方案和市区级河长制工作巡查制度要求，区河长办开展“周通报、月考核、年评比”三步工作：每周向各街乡镇、社区级河长公布履职情况，按月对基层河长的履职情况进行考核排名，年底进行综合考评，考评结果作为河长制工作年终考核的重要依据。全区纳入河长制河道共计20条，长度约为220公里，每月至少完成2次全区内河道的巡查工作，需要委托第三方机构对全区河道和农村污水处理站进行巡查，巡查内容主要包括河湖内是否存在的垃圾渣土、河道保洁、违法建设等问题和农村污水处理站是否正常运行，为全面消除黑臭水体、保持河道水清、岸静、景美、安全的水环境提供整治依据。 |  |  |  |  |  |  | 按照市区河长制工作方案和市区级河长制工作巡查制度要求，区河长办开展“周通报、月考核、年评比”三步工作：每周向各街乡镇、社区级河长公布履职情况，按月对基层河长的履职情况进行考核排名，年底进行综合考评，考评结果作为河长制工作年终考核的重要依据。每月至少完成2次全区内河道的巡查工作，对全区河道和农村污水处理站进行巡查，检查河湖内是否存在的垃圾渣土、河道保洁、违法建设等问题和农村污水处理站是否正常运行等。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 |  | 丰台区河湖长制第三方监督考核工作合格率。 |  |  | 监督考核工作合格率 | 监督考核工作合格率 |  | 16 | 14 | 项目执行效果较好，但反应项目质量的支撑材料不足 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 丰台区河湖长制第三方监督考核工作完成效率。 |  |  | 工作完成效率 | 工作完成效率 |  | 17 | 15 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 48万元 | 47.4万元 |  | 17 | 17 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 河道水质达标率 |  |  | 河道水质达标率数值 | 水环境问题逐渐减少，水环境质量逐渐向好。 |  | 30 | 24 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足。 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 群众对河长制工作满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 8 | 满意度相关材料支撑不足。 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 87.87 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 区防汛应急指挥平台维保资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 韩凯 |  |  |  |  | 联系电话 | 63812136 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 182.40 |  | 182.40 | 181.06 | 10 |  |  | 99.27% | 9.93 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 182.40 |  | 182.40 | 181.06 | — |  |  | - | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | - |  | - | - | — |  |  | - | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | - |  | - | - | — |  |  | - | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为贯彻落实市防办提出的提高现代化防汛应急指挥能力的要求，特建立丰台区防汛应急指挥平台，增加河道一所及晓月湖监控信号工程，能够更好地服务于2021年全区防汛指挥工作。 |  |  |  |  |  |  | 建立了丰台区防汛应急指挥平台，增加了河道一所及晓月湖监控信号工程，提高现代化防汛应急指挥能力，更好地服务了2021年全区防汛指挥工作。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 防汛应急指挥平台维护保养合格 |  | 维护保养合格 |  | 维护保养合格 |  | 16 | 13 | 项目执行效果较好，但反应产出质量的支撑材料不足。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 防汛应急指挥平台维护保养工作效率 |  | 2021年12月31日前完成 |  | 2021年12月31日前完成 |  | 17 | 17 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 防汛应急指挥平台维护保养工作成本 |  | 182.40万元 |  | 181.0636万元 |  | 17 | 17 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 减少因汛期水旱灾害给集体和人民生命财产带来的经济利益损失。 |  | 减少因汛期水旱灾害给集体和人民生命财产带来的经济利益损失。 |  | 建立了丰台区防汛应急指挥平台，增加了河道一所及晓月湖监控信号工程，提高现代化防汛应急指挥能力，减少因汛期水旱灾害给集体和人民生命财产带来的经济利益损失。 |  | 30 | 26 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足。 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 社会公众投诉率 |  | 社会公众投诉率 |  | 无社会公众投诉 |  | 10 | 8 | 相关支撑材料不足。 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90.93 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 水务防汛专项办公经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 韩凯 |  |  |  | 联系电话 | 63812136 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 80.00 | 80.00 | 79.99 | 10 |  | 99.99% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 80.00 | 80.00 | 79.99 | — |  | - |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - | — |  | - |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | - | - | - | — |  | - |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为购置、更新、维护保养防汛应急抢险装备、器材，做好各种极端天气及突发事件的应急处置工作，满足水务防汛宣传需要，编制全区水务防汛应急预案，编制水旱灾害相关制度，保障2021年全区安全度汛。 |  |  |  |  |  | 购置、更新、维护保养防汛应急抢险装备、器材，做好各种极端天气及突发事件的应急处置工作，满足水务防汛宣传需要，编制全区水务防汛应急预案，编制水旱灾害相关制度，保障2021年全区安全度汛。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 效益指标 |  | 保障2021年汛期全区经济社会平稳发展，减少国家、集体和人民生命财产因汛期水旱灾害带来的经济利益损失。 |  |  | 保障了2021年汛期全区经济社会平稳发展，减少两人国家、集体和人民生命财产因汛期水旱灾害带来的经济利益损失。 |  | 90 | 83 | 项目执行效果较好，反应项目效益的支撑材料不足。 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.00 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 丰台区河长制公示牌维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 韩凯 |  |  |  |  | 联系电话 | 63812136 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 9.50 | 10 |  |  | 95% | 9.5 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 10.00 | 10.00 |  | 9.50 | — |  |  | - | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | - | - |  | - | — |  |  | - | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | - | - |  | - | — |  |  | - | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 按照市区河长制工作方案和河长制信息公示牌设置要求，我区在纳入河长制工作管理体系的各个河道分别设立了河长制公示牌，由于自然损耗、各级河长信息变动等原因，需要对部分河长制公示牌的外结构、公示内容进行维护。 |  |  |  |  |  |  | 根据实际情况更换河长信息, 对变形、破损、老化、遗失的公示牌内容进行更换，确保河长信息公示牌正常使用，河长信息的准确性。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 |  | 河长制公示牌合格率 |  |  | 合格率数值 | 质量合格 |  | 16 | 13 | 项目执行效果较好，但反应项目质量的支撑材料不足。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 河长制公示牌维护效率 |  |  | 维护效率数值 | 12月底前全部完成 |  | 17 | 17 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 10万元 | 9.5万元 |  | 17 | 17 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障河长信息的准确性。 |  |  | 保障河长信息的准确性。 | 确保河长信息公示牌正常使用，河长信息的准确性。 |  | 30 | 26 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足。 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 群众对河长制工作满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 8 | 满意度相关材料支撑不足。 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90.50 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 防汛物资储备仓库租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 韩凯 |  |  |  |  | 联系电话 | 63812136 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 80.00 |  | 80.00 | 79.71 | 10 |  |  | 99.64% | 9.96 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 80.00 |  | 80.00 | 79.71 | — |  |  | - | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | - |  | - | - | — |  |  | - | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | - |  | - | - | — |  |  | - | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为贯彻落实市防办提出的提高现代化防汛应急指挥能力的要求，特建立丰台区防汛应急指挥平台，增加河道一所及晓月湖监控信号工程，能够更好地服务于2021年全区防汛指挥工作。 |  |  |  |  |  |  | 建立了丰台区防汛应急指挥平台，增加了河道一所及晓月湖监控信号工程，提高现代化防汛应急指挥能力，更好地服务了2021年全区防汛指挥工作。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 防汛应急物资存储后质量合格 |  | 维护保养合格 |  | 维护保养合格 |  | 16 | 13 | 项目执行效果较好，但反应产出质量的支撑材料不足。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 防汛应急物资存储工作完成时间 |  | 2021年12月31日前完成 |  | 2021年12月31日前完成 |  | 17 | 17 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 续租防汛物资储备仓库成本 |  | 80万元 |  | 79.71万元 |  | 17 | 17 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 减少因汛期水旱灾害给集体和人民生命财产带来的经济利益损失。 |  | 减少因汛期水旱灾害给集体和人民生命财产带来的经济利益损失。 |  | 减少因汛期水旱灾害给集体和人民生命财产带来的经济利益损失。 |  | 30 | 26 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足。 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 社会公众投诉率 |  | 社会公众投诉率 |  | 无社会公众投诉 |  | 10 | 8 | 相关支撑材料不足。 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90.96 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 应急抢险单元（泵车）维保费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 韩凯 |  |  |  | 联系电话 | 63812136 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 544.05 | 544.05 | 541.49 | 10 |  | 99.53% |  | 9.95 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 544.05 | 544.05 | 541.49 | — |  | - |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - | — |  | - |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | - | - | - | — |  | - |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为满足包括16部抢险单元、4台水陆两栖车和洒水车1辆在内的车辆抢险和设备维护、车辆及泵车油料和人员费用需求，保障2021年全区安全度汛。 |  |  |  |  |  | 保障了16部抢险单元、4台水陆两栖车和洒水车1辆在内的车辆抢险和设备维护、车辆及泵车油料和人员费用需求，保障2021年全区安全度汛。避免因汛期水旱灾害给集体和人民生命财产带来的经济利益损失。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 |  | 应急抢险单元（泵车）维护保养合格率 |  |  | 100% |  | 16 | 16 |  |  |
|  |  | 进度指标 |  | 应急抢险单元（泵车）维护保养工作效率 |  |  | 保养工作效率 |  | 17 | 17 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 应急抢险单元（泵车）维护保养工作成本544.05万元 |  |  | 541.48669万元 |  | 17 | 17 |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 |  | 因汛期水旱灾害给集体和人民生命财产带来的经济利益损失。 |  |  | 保障了16部抢险单元、4台水陆两栖车和洒水车1辆在内的车辆抢险和设备维护、车辆及泵车油料和人员费用需求，保障2021年全区安全度汛，避免因汛期水旱灾害给集体和人民生命财产带来的经济利益损失。 |  | 30 | 26 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足。 |  |
|  | 满意度指标 | 社会公众投诉率 |  | 0% |  |  | 0% |  | 10 | 8 | 支撑材料不充分。 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.95 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 丰台区第一次全国自然灾害综合风险普查水旱灾害风险普查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘建 |  |  |  | 联系电话 | 63812136 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 38.67 | 38.67 | 36.10 | 10 |  | 93.35% |  | 9.34 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 38.67 | 38.67 | 36.10 | — |  | - |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - | — |  | - |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | - | - | - | — |  | - |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 实施丰台区第一次全国自然灾害综合风险普查水旱灾害风险普查，目标包括获得：干旱灾害致灾调查数据和文字成果、洪水灾害重点隐患调查数据和文字成果，历史灾害调查与评估数据成果、综合减灾资源（能力）调查与评估数据成果等。 |  |  |  |  |  | 通过丰台区第一次全国自然灾害综合风险普查水旱灾害风险普查，获得干旱灾害致灾调查数据和文字成果、洪水灾害重点隐患调查数据和文字成果，历史灾害调查与评估数据成果、综合减灾资源（能力）调查与评估数据成果。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 数量指标 |  | 项目产出成果数量 |  |  | 5项目 |  | 30 | 27 | 支撑材料不足。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目产出成果质量高低水平 |  |  | 调查数据和成果满足质量要求。 |  | 30 | 28 | 支撑材料不足。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 按时完成工作任务情况 |  |  | 按时完成丰台区第一次全国自然灾害综合风险普查水旱灾害风险普查。 |  | 30 | 27 | 支撑材料不足。 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.34 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 王庄闸安全鉴定经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 韩凯 |  |  |  |  | 联系电话 | 63812136 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 44.23 | 44.23 |  | 44.20 | 10 |  |  | 98.75% | 9.88 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 44.23 | 44.23 |  | 44.20 | — |  |  | - | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | - | - |  | - | — |  |  | - | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | - | - |  | - | — |  |  | - | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 北京市水务局派出检查组对我区水闸工程运行管理和工程实体情况进行专项检查，指出我区王庄闸一直存在安全管理等方面问题，其中问题最为严重的事项为：该水闸建成以来从未开展安全鉴定，闸门和启闭机未按规定进行安全检测，且已达到“警示约谈”责任追究标准。为此，市水务局下发《北京市水务局关于对水利部2021年5月份水闸工程安全运行专项检查发现问题在进行整改和责任追究的通知》（京水务管[2021]58号）（附件1），要求我区限期完成王庄闸问题整改，并实施责任追究。聘请专业第三方机构对王庄闸进行安全鉴定，依据鉴定后的成果报告，对王庄闸的后续处置起支撑作用。 |  |  |  |  |  |  | 聘请第三方机构，对王庄闸开展安全鉴定，出具鉴定报告，为我区限期完成王庄闸问题整改提供支撑。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 鉴定王庄节制闸，规模中型水闸，闸孔数量 |  |  | 5孔 | 5孔 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 成果报告质量 |  |  | 严格依据水闸安全评定导则要求。 | 严格依据水闸安全评定导则要求出具成果报告。 |  | 13 | 11 | 项目执行效果较好，但反应项目质量的支撑材料不足。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目合同签订后，现场检测与报告编制总时长。 |  |  | 90天内完成 | 90天 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 44.23万元 | 44．20万元 |  | 13 | 13 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 按规定对闸门和启闭机进行安全检测，闸门运行与管理符合北京市水务局关于安全运行管理规定与闸门安全鉴定的要求。 |  |  | 王庄闸安全鉴定成果报告，对王庄闸后续处置起支撑作用。 | 王庄闸安全鉴定成果报告，对王庄闸后续处置起支撑作用 |  | 30 | 26 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足。 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 鉴定过程符合水闸安全评定导则，鉴定结果满足水闸安全运行管理要求。 |  |  | 100% | 100% |  | 10 | 8 | 满意度相关材料支撑不足。 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.88 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 安全生产专项费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 裴斅思 |  |  |  |  | 联系电话 | 13901242826 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 8.00 | 8.00 |  | 8.00 | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 8.00 | 8.00 |  | 8.00 | — |  |  | - | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | - | - |  | - | — |  |  | - | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | - | - |  | - | — |  |  | - | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2021年，通过该项经费的使用，我局将完成对4处供排水场站的主体责任评估和4处风险评估管控点位的指导检查。通过此次检查，将督促有关单位落实安全主体责任，从根本上对风险源严加管控，避免事故发生。 |  |  |  |  |  |  | 完成4处供排水场站的主体责任评估和4处风险评估管控点位的指导检查。通过此次检查，督促了有关单位落实安全主体责任，从根本上对风险源严加管控，避免事故发生。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 评估覆盖率 |  |  | 100% | 100% |  | 16 | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 完成主体责任评估及风险评估管控时间 |  |  | 10月底前 | 10月底前 |  | 17 | 17 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 8万元 | 8万元 |  | 17 | 17 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 对本行业未来可持续发展的影响。 |  |  | 督促压实安全主体责任，提高风险管控水平。 | 排查安全隐患，强化北京市丰台区水务局供排水场站安全生产主体责任，全面加强和改进安全生产工作，努力提高事故防控能力，有效遏制重特大事故发生，为首都安全生产形势持续稳定做出积极贡献。 |  | 40 | 35 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足。 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.00 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 专职安全员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 蔡捷 |  |  |  | 联系电话 | 83368628 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 52.10 | 52.10 | 49.96 | 10 |  | 95.89% |  | 9.59 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 52.10 | 52.10 | 49.96 | — |  | - |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - | — |  | - |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | - | - | - | — |  | - |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 进一步充实基层基础安全生产检查力量，健全完善安全生产监管体系；进一步推动专职安全员队伍整体履职能力的提升，切实管好用好这支安全监管重要力量，提升专职安全员队伍规范化建设水平。 |  |  |  |  |  | 健全完善安全生产监管体系,保障安全员完成监督检查工作的需要，进一步推动专职安全员队伍整体履职能力的提升，提升专职安全员队伍规范化建设水平。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 1、根据本区安全生产任务的实际需求，配齐489名专职安全员，切实解决人员力量与工作任务不匹配的问题；2、完成22个安全生产检查队和26个安全生产督查检查队的规范化建设；3、检查队每名安全员每年检查不少于200家企业，督查检查队每年督查监察工作任务达到100家次。 |  |  | 1、配齐489名专职安全员，根据本区安全生产任务的实际需求，切实解决人员力量与工作任务不匹配的问题；2、完成22个安全生产检查队和26个安全生产督查检查队的规范化建设；3、检查队每名安全员全年检查不少于200家企业，督查检查队每年督查监察工作任务达到100家次。 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 1、安全员装备如期配备完备；2、新招录安全员办公场所得到解决；3、安全员相关制度规范建立完备；4、安全员检查企业到位、检查文书填写规范、检查流程符合规定、检查结果及时上报、检查任务完成；5、安全生产检查队伍规范化达标。 |  |  | 1、安全员装备如期配备完备；2、新招录安全员办公场所得到解决；3、安全员相关制度规范建立完备；4、安全员检查企业到位、检查文书填写规范、检查流程符合规定、检查结果及时上报、检查任务完成；5、安全生产检查队伍规范化达标。 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 进度指标 |  | 1、安全员每周将检查企业信息录入安全生产检查系统，应急管理局每月汇总安全员检查企业的数量进行分析；2、2021年4月前，为新招录安全员配备检查防护服，6月前，为安全员配备移动检查终端等，为村（社区）安全生产巡查员配备部分工具。 |  |  | 1、安全员每周将检查企业信息录入安全生产检查系统，应急管理局每月汇总安全员检查企业的数量进行分析；2、2021年4月前，为新招录安全员配备检查防护服，6月前，为安全员配备移动检查终端等，为村（社区）安全生产巡查员配备部分工具。 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 52.10万元 |  |  | 49.96万元 |  | 12 | 12 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 安全生产事故造成的社会财产损失减小。 |  |  | 安全生产事故造成的社会财产损失减小。 |  | 8 | 6 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足。 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 1、提高安全生产监管的影响力；2、检查企业数量增多，及时消除隐患，避免安全生产事故发生。 |  |  | 1、提高安全生产监管的影响力；2、检查企业数量增多，及时消除隐患，避免安全生产事故发生。 |  | 8 | 6 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足。 |  |
|  |  | 环境效益指标 |  | 加大建筑施工场地、危险化学品等场所的检查力度，避免发生安全生产事故污染环境。 |  |  | 加大建筑施工场地、危险化学品等场所的检查力度，避免发生安全生产事故污染环境。 |  | 8 | 6 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 打造一支被社会认可的懂法律、懂专业、讲文明、守纪律、形象好的安全员队伍。 |  |  | 打造一支被社会认可的懂法律、懂专业、讲文明、守纪律、形象好的安全员队伍。 |  | 8 | 6 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足。 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 做到生产经意单位满意度98%以上 |  |  | ≥98% |  | 10 | 8 | 满意度相关材料支撑不足。 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 89.59 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 丰台区市政设施（水务类）在途项目分区规划运行维护（深化落实）方案编制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王可可 |  |  |  |  | 联系电话 | 15810015182 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 95.00 | 95.00 |  | 83.96 | 10 |  |  | 88.38% | 8.84 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 95.00 | 95.00 |  | 83.96 | — |  |  | - | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | - | - |  | - | — |  |  | - | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | - | - |  | - | — |  |  | - | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 总体目标：根据区规自分局梳理的我局为项目单位的市政设施（水务类）在途项目需要运行维护清单，对分区规划一张底图矢量数据成果进行主动运行维护，编制在途项目分区规划运行（深化落实）方案，从而维护规划的严肃性和权威性，保障重点项目有效落地。 年度目标：委托专业单位开展清单中项目的分区规划运行维护方案编制工作；将方案报送至区规自分局初审，区规自分局统筹开展后续上报程序。 |  |  |  |  |  |  | 编制政设施（水务类）在途项目分区规划运行维护（深化落实）方案，上报区规自分局。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  |  | 数量指标 |  | 方案编制成果 |  |  | 1套 | 1套 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 审核通过率 |  |  | 100% | 100% |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 编制完成时间 |  |  | 2021年底前完成 | 2021年底前完成 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 完成报审，取得批复时间 |  |  | 2021年底前完成 | 2021年底前完成 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 95万元 | 83.96万元 |  | 13 | 13 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 |  | 保障区重点项目有效落地 |  |  | 保障区重点项目有效落地 | 保障区重点项目有效落地 |  | 30 | 25 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足。 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 市规自委对方案满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 8 | 样本量不足。 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.84 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 丰台区智慧水务建设方案编制费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王可可 |  |  |  |  | 联系电话 | 15810015182 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 33.40 | 29.70 |  | 29.70 | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 33.40 | 29.70 |  | 29.70 | — |  |  | - | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | - | - |  | - | — |  |  | - | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | - | - |  | - | — |  |  | - | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 在调研和资料搜集的基础上，明确丰台区智慧水务建设方案建设目标，制定建设任务，对预期效果进行展望，为引导丰台区智慧水务建设有序推进、确保智慧水务建设效果提供支撑。 |  |  |  |  |  |  | 丰台区智慧水务建设方案，明确丰台区智慧水务建设目标，制定建设任务，对预期效果进行展望，为引导丰台区智慧水务建设有序推进、确保智慧水务建设效果提供支撑。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 丰台区智慧水务1.0总体设计方案 |  |  | 1册 | 1册 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 成果验收通过 |  |  | 100% | 100% |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 成果完成时间 |  |  | 2021年12月底前完成 | 2021年12月底前完成 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  | 33.4万元 | 29.7万元 |  | 13 | 13 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 |  | 掌握本区智慧水务建设现状。 |  |  | 掌握信息系统使用现状和基础设施现状。 | 掌握信息系统使用现状和基础设施现状明确丰台区智慧水务建设目标，制定建设任务。 |  | 15 | 13 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足。 |  |
|  |  |  |  | 对本区智慧水务建设支撑效果。 |  |  | 支撑丰台区智慧水务建设有序开展。 | 支撑丰台区智慧水务建设有序开展。 |  | 15 | 13 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足。 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 区水务局对成果报告的满意度 |  |  | 100% | 100% |  | 10 | 8 | 样本量不足。 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.00 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 丰台区生产建设项目事中事后监督检查费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张峰 |  |  |  |  | 联系电话 | 63823552 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 48.00 | 48.00 |  | 46.06 | 10 |  |  | 95.96% | 9.6 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 48.00 | 48.00 |  | 46.06 | — |  |  | - | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | - | - |  | - | — |  |  | - | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | - | - |  | - | — |  |  | - | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 按照《北京市水务局关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收工作的通知》（京水务郊[2018]53号）要求，进一步规范本区生产建设项目水土保持设施自主验收工作的程序，切实加强事中事后监管检查，我局拟计划委托第三方服务公司做好全区内生产建设项目的疑似违法核查，对我区审批和验收备案的项目进行跟踪检查，按季度上报生产建设项目水保设施验收核查报告。 |  |  |  |  |  |  | 做好全区内生产建设项目的疑似违法核查，对我区审批和验收备案的项目进行跟踪检查，按季度上报生产建设项目水保设施验收核查报，切实加强事中事后监管检查，进一步规范本区生产建设项目水土保持设施自主验收工作的程序。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 月查量 |  |  | 每月核查疑似水土保持违法建设项目与验收项目核查。 | 每月核查疑似水土保持违法建设项目与验收项目核查。 |  | 16 | 16 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 月摸排 |  |  | 每月滚动摸排调查一轮。 | 每月滚动摸排调查一轮。 |  | 17 | 17 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 检查成本 |  |  | 每个生产建设项目检查成本约500元 | 控制在预算范围内。 |  | 17 | 17 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 水土保持生态效益 |  |  | 减少全区水土流失的发生，保护水土资源。 | 减少全区水土流失的发生，保护水土资源。 |  | 40 | 34 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足。 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.6 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 丰台区自备井用水情况统计及维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张峰 |  |  |  |  | 联系电话 | 63823552 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 128.00 |  | 128.00 | 101.93 | 10 |  |  | 79.63% | 7.96 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 128.00 |  | 128.00 | 101.93 | — |  |  | - | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | - |  | - | - | — |  |  | - | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | - |  | - | - | — |  |  | - | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 按照《北京市实行最严格水资源管理制度考核办法》（京政办发[2015]60号）要求，为推进水资源精细化管理，结合“水资源费改税”相关要求，我局拟对辖区内自备井做到月查月报，计划委托第三方服务公司做好全区1321眼自备井逐月用水情况的统计、巡查、上报工作，辅助全区取水户进行水资源税申报。 |  |  |  |  |  |  | 对辖区内自备井月查月报，做好全区1321眼自备井逐月用水情况的统计、巡查、上报工作，辅助全区取水户进行水资源税申报。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 月查量 |  | 每月一轮1321眼自备井用水量巡查、统计、上报 |  | 每月一轮1321眼自备井用水量巡查、统计、上报 |  | 16 | 16 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 月摸排 |  | 每月滚动摸排调查一轮 |  | 全部完成 |  | 17 | 17 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 单井月查成本 |  | 单井每月调查成本约101元 |  | 单井每月调查成本约101元 |  | 17 | 17 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 水资源税 |  | 辅助全区取水户进行水资源税申报。 |  | 通过项目实施，做到全区机井水量统计准确，水资源税缴纳金额大幅度提高。 |  | 40 | 34 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足。 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.96 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 国家水资源监控平台运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张峰 |  |  |  |  | 联系电话 | 63823552 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1.50 |  | 1.50 | 1.50 | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 1.50 |  | 1.50 | 1.50 | — |  | - | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | - |  | - | - | — |  | - | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | - |  | - | - | — |  | - | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 每日报送1个日水量及24个小时水量，出现数据异常时，应在当天完成补报；依托该系统，整合现有水资源管理系统和市节水中心的计划用水管理系统，实现将全区每月的用水量汇总到该系统，并建立21个街乡镇和各用水单位账号，各街乡镇和各用水单位每月了解用水情况，一方面帮助各用水单位建立完善的用水台账，另一方面帮助属地更好的掌握各用水单位的用水量并进行监管，更好的落实节水等工作。 |  |  |  |  |  |  | 完成国家水资源监控平台运行维护，保证全年水量报送任务正常开展，对数据异常情况及时处置，并在当天完成补报。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 报送水量 |  | 100% |  | 100% | 16 | 16 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 每日报送 |  | 90% |  | 95.87% | 17 | 17 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  | 1.5万 |  | 1.5万 | 17 | 17 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 每日报送1个日水量及24个小时水量 |  | 每日报送1个日水量及24个小时水量 |  | 完成国家水资源监控平台运行维护每日报送1个日水量及24个小时水量，出现数据异常时，应在当天完成补报。 | 40 | 35 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足。 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.00 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 丰台区水影响评价报告技术审查专家费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张峰 |  |  |  |  | 联系电话 | 63823552 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 10.00 |  | 10.00 | 2.16 | 10 |  |  | 21.60% | 2.16 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 10.00 |  | 10.00 | 2.16 | — |  |  | - | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | - |  | - | - | — |  |  | - | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | - |  | - | - | — |  |  | - | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 水影响评价报告应当进行技术评审，技术评审意见作为水行政许可的技术支撑和基本依据。按照《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]60号）要求，进一步规范本区水影响评价报告的审查审批，2021年开展水影响评价报告技术评审时，不再向生产建设单位收取或者变相收取评审费用。 |  |  |  |  |  |  | 对水影响评价报告进行技术评审，进一步规范本区水影响评价报告的审查审批，技术评审意见作为水行政许可的技术支撑和基本依据。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 专家劳务费 |  | 每个水影响评价报告技术审查费用800元 |  | 每个水影响评价报告技术审查费用800元 |  | 30 | 30 |  |  |
|  |  | 效益指标 |  | 水土保持生态效益 |  | 减少全区水土流失的发生，保护水土资源。 |  | 减少全区水土流失的发生，保护水土资源。 |  | 30 | 28 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足。 |  |
|  |  |  |  | 优化营商环境 |  | 提供优质高效服务，优化全区营商环境。 |  | 提供优质高效服务，优化全区营商环境。 |  | 30 | 28 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足。 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 88.16 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 节水和水政执法管理系统维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张峰 |  |  |  | 联系电话 | 63823552 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 9.60 | 9.60 | 9.48 | 10 |  | 98.75% |  | 9.86 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 9.60 | 9.60 | 9.48 | — |  | - |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - | — |  | - |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | - | - | - | — |  | - |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据《北京市实施<中华人民共和国水法>办法》、《北京市节约用水办法》和市区政府要求，为加强全区计划用水管理，完成市政府下达的绩效考核目标，原水资源管理系统2021年起合并至国家水资源监控平台，区节水管理系统、水政执法管理系统拟继续运行维护。该项目往年均列入到部门预算中，费用由水资源科代区节水办和区水政监察大队申请。预计资金8月份前全部支出。为保证系统的稳定运行，为节水业务管理、水政监察大队案件管理提供技术保障，每年需采购运行维护服务，服务内容包括软件的运维，技术支持服务。 |  |  |  |  |  | 保证节水和水政执法管理系统的稳定运行，为节水业务管理、水政监察大队案件管理提供技术保障。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 应用软件维护 |  | （1）系统性能日常维护：定期补丁升级、日志检查分析、错误分析及统计；定期巡检（周期：一月） （2）系统故障检测及排除：当系统出现问题时，及时对问题进行诊断、分析，并解决问题。如果故障发生后工程师无法解决，二线工程师在不超过2小时到故障现场，并在不超过4小时时间内解决问题。故障解决后对系统错误进行记录和分析。 （3）系统运行状态监控及预警：CPU使用率、内存使用、磁盘空间、网络流量（网卡）、任意进程占用内存、TCP连接数等。 （4）系统重部署及调试：重新部署后应满足原有性能要求。系统性能优化：数据分离、数据优化、代码适应性优化、系统优化。 （5）提供7*8小时服务。非工作时间或节假日提供热线或电话支持服务，提供现场服务，并在不超过6小时时间内解决。 |  |  | （1）系统性能日常维护：定期补丁升级、日志检查分析、错误分析及统计；每月一次巡检 （2）系统故障检测及排除：当系统出现问题时，二线工程师在不超过2小时到故障现场，并在不超过4小时时间内解决问题。故障解决后对系统错误进行记录和分析。 （3）系统运行状态监控及预警：CPU使用率、内存使用、磁盘空间、网络流量（网卡）、任意进程占用内存、TCP连接数等。 （4）系统重部署及调试：重新部署后应满足原有性能要求。系统性能优化：数据分离、数据优化、代码适应性优化、系统优化。 （5）提供7*8小时服务。非工作时间或节假日提供热线或电话支持服务，提供现场服务，并在不超过6小时时间内解决。 |  | 90 | 80 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足。 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 89.86 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 2021年度丰台区海绵城市建设审查核验项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 孙东兵 |  |  |  |  | 联系电话 | 63855710 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 48.45 |  | 48.45 | 45.50 | 10 |  |  | 93.91% | 9.39 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 48.45 |  | 48.45 | 45.50 | — |  |  | - | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | - |  | - | - | — |  |  | - | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | - |  | - | - | — |  |  | - | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为落实市政府办公厅《关于推进海绵城市建设的实施意见》（京政办发〔2017〕49号）的要求，北京市“十四五”时期海绵城市建设目标提出，到2025年底，我区建成区50%以上的面积达到海绵城市建设要求。为确保实现“十四五”海绵城市建设目标，需逐年开展海绵城市建设的年度实施方案编制工作，在我区“十三五”期间海绵城市达标面积的基础上，对丰台区海绵城市建设现状进行评估，明确2021年度丰台区海绵城市建设目标，梳理我区新建项目（小区、道路、园林、河道），结合我区整体建设任务计划，对预期效果及难点问题提出合理化解决方案。有针对性的开展老旧小区（厂区）海绵化改造试点的前期调研工作，通过计算模拟数据测算降雨径流减量控制效果，储备项目为争取市级部门对我区海绵城市建设工作的资金支持提供坚实依据，引导丰台区海绵城市建设有序推进、完成我区海绵城市建设的过程资料及相关数据的统计。确保我区十四五期间海绵城市建设每年6%的递增。完成十四五期间我区50%的达标面积。项目资金由项目前期调研费，阶段评估费，成果编制费构成。项目供需资金48.45万元。 |  |  |  |  |  |  | 在我区“十三五”期间海绵城市达标面积的基础上，对丰台区海绵城市建设现状进行评估，明确2021年度丰台区海绵城市建设目标，梳理我区新建项目（小区、道路、园林、河道），结合我区整体建设任务计划，对预期效果及难点问题提出合理化解决方案。有针对性的开展老旧小区（厂区）海绵化改造试点的前期调研工作，通过计算模拟数据测算降雨径流减量控制效果，储备项目为争取市级部门对我区海绵城市建设工作的资金支持提供坚实依据，引导丰台区海绵城市建设有序推进、完成我区海绵城市建设的过程资料及相关数据的统计。确保我区十四五期间海绵城市建设每年6%的递增。完成十四五期间我区50%的达标面积。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 |  | 成果验收通过率 |  | 100% |  | 100% |  | 16 | 16 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 成果完成时间 |  | 2021年11月底前完成 |  | 2021年11月底前完成 |  | 17 | 17 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目预算控制数 |  | 48.45万元 |  | 45.50万元 |  | 17 | 17 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 掌握本区建成区海绵城市建设现状 |  | 掌握本区建成区海绵城市建设现状 |  | 掌握本区建成区海绵城市建设现状 |  | 15 | 14 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 对本区海绵城市建设支撑效果 |  | 支撑本年度海绵城市建设有序开展 |  | 对本区海绵城市建设支撑效果 |  | 15 | 14 |  |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 区水务局对成果报告的满意度 |  | 100% |  | 100% |  | 10 | 9 |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96.39 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 2021年度丰台区“清管行动”排水管线巡查确权精细化管理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 孙东兵 |  |  |  |  | 联系电话 | 63855710 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 73.11 |  | 73.11 | 70.94 | 10 |  |  | 97.03% | 9.7 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 73.11 |  | 73.11 | 70.94 | — |  |  | - | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | - |  | - | - | — |  |  | - | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | - |  | - | - | — |  |  | - | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过第三方机构对全区排水设施进行全面排查，推动非排水集团权属公共排水设施普查，逐步推动确权工作，落实排水设施主体的日常运维管护责任，从而降低排水设施损坏、淤堵等事件发生率，减少政府排水突发事件应急处置费用投入。同时，选取宛平地区作为试点，全面排查该地区专用排水设施情况，形成准确的管线、雨篦子、检查井分布图，逐步形成排水设施可视化管理平台。 通过第三方机构开展全区排水设施的日常巡查检查，发现问题及时转相关单位办理，并规定办理期限，按时对处理结果进行验收，形成问题发现-转办-验收的闭环工作机制力，实现排水设施问题 “未诉先办”，降低我区投诉率。我局每月将根据问题办理情况，对各相关单位进行考核排名。特别是汛期前，对各单位雨水设施内污染物清掏工作进行全面核验，确保“清管行动”落实到位。年底进行综合考评，考评结果作为河长制工作年终考核的重要依据。 |  |  |  |  |  |  | 对全区排水设施进行全面排查，推动非排水集团权属公共排水设施普查，逐步推动确权工作，落实排水设施主体的日常运维管护责任，从而降低排水设施损坏、淤堵等事件发生率，减少政府排水突发事件应急处置费用投入。同时，选取宛平地区作为试点，全面排查该地区专用排水设施情况，形成准确的管线、雨篦子、检查井分布图，逐步形成排水设施可视化管理平台。 开展全区排水设施的日常巡查检查，发现问题及时转相关单位办理，并规定办理期限，按时对处理结果进行验收，形成问题发现-转办-验收的闭环工作机制力，实现排水设施问题 “未诉先办”，降低我区投诉率。我局每月将根据问题办理情况，对各相关单位进行考核排名。特别是汛期前，对各单位雨水设施内污染物清掏工作进行全面核验，确保“清管行动”落实到位。年底进行综合考评，考评结果作为河长制工作年终考核的重要依据。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 成果验收通过率 |  | 100% |  | 100% |  | 16 | 16 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 成果完成时间 |  | 2021年11月底前完成 |  | 2021年11月底前完成 |  | 17 | 17 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目预算控制数 |  | 73.11万元 |  | 70.94万元 |  | 17 | 17 |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 |  | 1.每月对21个街乡镇的排水设施进行抽查，发现问题，线索移交区水务局，属地整改完成后，现场进行核验。 2.完成晓月苑地区专用雨水设施排查。 |  | 1.每月编制一份排名分析报告，年底编制考核打分报告。 2.形成准确的晓月苑地区专用雨水管线、雨篦子、检查井分布图。 |  | 1.每月编制一份排名分析报告，年底编制考核打分报告。 2.形成准确的晓月苑地区专用雨水管线、雨篦子、检查井分布图。 |  | 30 | 27 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 区水务局对成果报告的满意度 |  | 100% |  | 100% |  | 10 | 9 |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.70 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 2019年度河东地区生态补水项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 孙东兵 |  |  |  |  | 联系电话 | 63855710 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 332.34 |  | 332.34 | 332.34 | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 332.34 |  | 332.34 | 332.34 | — |  |  | - | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | - |  | - | - | — |  |  | - | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | - |  | - | - | — |  |  | - | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为实现河道有水目标，提高生态环境质量能力和自净能力，持续提升我区“一轴、两带、多点”区域内丽泽商务区、丰台科技园、丰台火车站周边水环境，2019年8月2日市水务局来我区调研，确定自2019年8月起对新丰草河、马草河、旱河三条河道进行生态补水，我局与市排水集团签订了2019年年度临时补水协议，按每立方米0.2元标准收费。 |  |  |  |  |  |  | 2019年8月起市排水集团通过管道输送再生水对新丰草河、马草河、旱河三条河道进行生态补水，按每立方米0.2元标准收费。提升河道有水目标，提高生态环境质量能力和自净能力，持续提升我区“一轴、两带、多点”区域内丽泽商务区、丰台科技园、丰台火车站周边水环境。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 河东地区河道生态补水量 |  | 1661.70万立方米 |  | 1661.70万立方米 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 生态补水标准 |  | DB11/890-2012城镇污水处理厂污染物排放标准 |  | DB11/890-2012城镇污水处理厂污染物排放标准 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 年度排水量 |  | 100% |  | 100% |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  | 332.34万元 |  | 332.34万元 |  | 13 | 13 |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 |  | 实现河道有水目标，提高生态环境质量能力和自净能力 |  | 实现河道有水目标，提高生态环境质量能力和自净能力 |  | 实现河道有水目标，提高生态环境质量能力和自净能力 |  | 15 | 13 |  |  |
|  |  |  |  | 持续提升我区“一轴、两带、多点”区域内丽泽商务区、丰台科技园、丰台火车站周边水环境。 |  | 持续提升我区“一轴、两带、多点”区域内丽泽商务区、丰台科技园、丰台火车站周边水环境。 |  | 持续提升我区“一轴、两带、多点”区域内丽泽商务区、丰台科技园、丰台火车站周边水环境。 |  | 15 | 14 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 周边居民满意度 |  | 100% |  | 100% |  | 10 | 9 |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96.00 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 2020年河东地区1月-7月生态补水项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 孙东兵 |  |  |  |  | 联系电话 | 63855710 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 358.60 |  | 358.60 | 358.60 | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 358.60 |  | 358.60 | 358.60 | — |  |  | - | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | - |  | - | - | — |  |  | - | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | - |  | - | - | — |  |  | - | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为实现河道有水目标，提高生态环境质量能力和自净能力，持续提升我区“一轴、两带、多点”区域内丽泽商务区、丰台科技园、丰台火车站周边水环境，按照2019年8月2日市水务局来我区调研精神，2020年1月-7月市排水集团通过管道输送再生水对新丰草河、马草河、旱河三条河道进行生态补水，按每立方米0.2元标准收费。 |  |  |  |  |  |  | 2020年1月-7月市排水集团通过管道输送再生水对新丰草河、马草河、旱河三条河道进行生态补水，按每立方米0.2元标准收费。提升河道有水目标，提高生态环境质量能力和自净能力，持续提升我区“一轴、两带、多点”区域内丽泽商务区、丰台科技园、丰台火车站周边水环境。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 河东地区河道生态补水量 |  | 1792.9979万立方米 |  | 1792.9979万立方米 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 生态补水标准 |  | DB11/890-2012城镇污水处理厂污染物排放标准 |  | DB11/890-2012城镇污水处理厂污染物排放标准 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 年度排水量 |  | 100% |  | 100% |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  | 358.60万元 |  | 358.60万元 |  | 13 | 13 |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 |  | 实现河道有水目标，提高生态环境质量能力和自净能力 |  | 实现河道有水目标，提高生态环境质量能力和自净能力 |  | 实现河道有水目标，提高生态环境质量能力和自净能力 |  | 15 | 13 |  |  |
|  |  |  |  | 持续提升我区“一轴、两带、多点”区域内丽泽商务区、丰台科技园、丰台火车站周边水环境。 |  | 持续提升我区“一轴、两带、多点”区域内丽泽商务区、丰台科技园、丰台火车站周边水环境。 |  | 持续提升我区“一轴、两带、多点”区域内丽泽商务区、丰台科技园、丰台火车站周边水环境。 |  | 15 | 14 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 周边居民满意度 |  | 100% |  | 100% |  | 10 | 9 |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96.00 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 2020年河东地区8月-12月生态补水项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 孙东兵 |  |  |  |  | 联系电话 | 63855710 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 157.29 |  | 157.29 | 157.29 | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 157.29 |  | 157.29 | 157.29 | — |  |  | - | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | - |  | - | - | — |  |  | - | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | - |  | - | - | — |  |  | - | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为实现河道有水目标，提高生态环境质量能力和自净能力，持续提升我区“一轴、两带、多点”区域内丽泽商务区、丰台科技园、丰台火车站周边水环境，按照2019年8月2日市水务局来我区调研精神，2020年8月-12月市排水集团通过管道输送再生水对新丰草河、马草河、旱河三条河道进行生态补水，按每立方米0.2元标准收费。 |  |  |  |  |  |  | 2020年8月-12月市排水集团通过管道输送再生水对新丰草河、马草河、旱河三条河道进行生态补水，按每立方米0.2元标准收费。提升河道有水目标，提高生态环境质量能力和自净能力，持续提升我区“一轴、两带、多点”区域内丽泽商务区、丰台科技园、丰台火车站周边水环境。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 河东地区河道生态补水量 |  | 786.4483万立方米 |  | 786.4483万立方米 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 生态补水标准 |  | DB11/890-2012城镇污水处理厂污染物排放标准 |  | DB11/890-2012城镇污水处理厂污染物排放标准 |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 年度排水量 |  | 100% |  | 100% |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  | 157.29万元 |  | 157.29万元 |  | 13 | 13 |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 |  | 实现河道有水目标，提高生态环境质量能力和自净能力 |  | 实现河道有水目标，提高生态环境质量能力和自净能力 |  | 实现河道有水目标，提高生态环境质量能力和自净能力 |  | 15 | 13 | 。 |  |
|  |  |  |  | 持续提升我区“一轴、两带、多点”区域内丽泽商务区、丰台科技园、丰台火车站周边水环境。 |  | 持续提升我区“一轴、两带、多点”区域内丽泽商务区、丰台科技园、丰台火车站周边水环境。 |  | 持续提升我区“一轴、两带、多点”区域内丽泽商务区、丰台科技园、丰台火车站周边水环境。 |  | 15 | 14 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 周边居民满意度 |  | 100% |  | 100% |  | 10 | 9 |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96.00 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 基层党组织党建活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王红义 |  |  |  | 联系电话 | 83656067 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 3.52 | 3.52 | 3.52 | — |  | - |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - | — |  | - |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | - | - | - | — |  | - |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基层，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。具体内容包括：党员教育管理和权利保障；走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员；建立、维护基层党组织工作和活动场地；丰富基层党组织的活动内容和活动形式；其他经审批的事项。 |  |  |  |  |  | 保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基层，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 效益指标 |  | 保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基层，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。 |  |  | 保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基层，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。 |  | 90 | 85 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足。 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.00 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 离休干部医疗统筹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 谷俊林 |  |  |  | 联系电话 | 63857312 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 9.00 | 9.00 | 9.00 | — |  | - |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - | — |  | - |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | - | - | - | — |  | - |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据京人社医发（2015）231号文件：北京市离休干部统筹资金筹资标准调整为每人每月7500元。全年共计90000元，保障离休人员医疗待遇问题。预计三月份支出。 |  |  |  |  |  | 三月份支出离休干部医疗统筹资金。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 效益指标 |  | 三月份支出离休干部医疗统筹资金。 |  |  | 三月份支出离休干部医疗统筹资金。三月份支出离休干部医疗统筹资金。 |  | 90 | 90 |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 离退休党支部书记补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 姜岳 |  |  |  | 联系电话 | 18610381201 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 0.72 | 0.72 | 0.72 | — |  | - |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - | — |  | - |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | - | - | - | — |  | - |  | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 补发谷英勋2020、2021年未发放的离退休党支部书记工作补贴。 |  |  |  |  |  | 补发谷英勋2020、2021年未发放的离退休党支部书记工作补贴。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 效益指标 |  | 补发谷英勋2020、2021年未发放的离退休党支部书记工作补贴。 |  |  | 补发谷英勋2020、2021年未发放的离退休党支部书记工作补贴。 |  | 90 | 90 |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100．00 |  |  |