北京市丰台区河道管理二所

2022年度部门决算（草案）

目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京市丰台区河道管理二所2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区河道管理二所为全额拨款事业单位，内设机构由办公室、人事室、财务室、工程管理室、河道管理室构成。

职责包括：

1、负责永定河以西地区的河道管理工作、负责管理维护区管河道，保护河道水利工程设施安全运行。

2、负责河道水环境的保护工作。

3、负责做好河道防汛工作，保障汛期的行洪安全。

4、负责防汛抢险应急抢修和应急供水处置，防汛抗旱、排涝、灌溉、农田水利工程的物资储备及管理。

（二）人员构成情况

事业编制16人，实有人数14人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计11128.95万元，比上年增加8011.9万元，增长257.03%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计10070.52万元，比上年增加7215.75万元，增长252.76%，其中：财政拨款收入968.58万元，占收入合计的9.62%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入9101.94万元，占收入合计的90.38%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计5929.49万元，比上年增加3765.45万元，增长174%，其中：基本支出481.66万元，占支出合计的8.12%；项目支出5447.83万元，占支出合计的91.88%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2027万元，比上年减少1090.05万元，下降34.97%。主要原因：主要原因：大部分工程项目陆续完工，收、支减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1992.08万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出56.33万元，占本年财政拨款支出2.78%；节能环保支出916.45万元，占本年财政拨款支出45.21%；农林水支出948.85万元，占本年财政拨款支出46.81%；住房保障支出70.45万元，占本年财政拨款支出3.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算56.33万元，比2022年度年初预算增加2.71万元，增长5.05%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2022年度决算56.33万元，比2022年度年初预算增加2.71万元，增长5.05%。主要原因：2022年比2021年增加1人。

2、“节能环保支出”(类)2022年度决算916.45万元，比2022年度年初预算增加916.45万元。其中：

“污染防治”（款）2022年度决算916.45万元，比2022年度年初预算增加916.45万元。主要原因：此项目为2021年结转项目，因此年初预算为0。

3、“农林水支出”(类)2022年度决算948.85万元，比2022年度年初预算增加116.71万元，增长14.03%。其中：

“水利”（款）2022年度决算948.85万元，比2022年度年初预算增加116.71万元，增长14.03%。主要原因：2022年比2021年增加1人，人员工资、保险增加。

4、“住房保障支出”(类)2022年度决算70.45万元，比2022年度年初预算增加10.94万元，增长16.73%。其中：

“住房保障支出”（款）2022年度决算70.45万元，比2022年度年初预算增加10.94万元，增长16.73%。主要原因：2022年比2021年增加1人。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出34.92万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出34.92万元，占本年财政拨款支出1.72%.。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2022年度决算34.92万元，比2022年度年初预算增加34.92万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2022年度决算34.92万元，比2022年度年初预算增加34.92万元。主要原因：此项目为年中追加项目。

- 国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出481.662362万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数10.606354万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算12.6万元减少1.993646万元。其中：

1.因公出国（境）费用。不涉及此费用。

2.公务接待费。不涉及此费用。。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数10.606354万元，比2022年年初预算数12.6万元减少1.993646万元。其中公务用车运行维护费2022年决算数10.606354万元，比2022年年初预算数12.6万元减少1.993646万元，主要原因：今年车辆节约加油费。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修7.8422万元，公务用车保险1.303204万元，公务用车其他支出1.46095万元。2022年公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.52万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额1193.491479万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1193.491479万元。授予中小企业合同金额7.8422万元，占政府采购支出总额的0.66%，其中：授予小微企业合同金额4.556万元，占政府采购支出总额的0.38%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆7台，61.66万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7、城乡社区支出：反应政府城乡社区事务支出。

8、农林水支出：反应政府农林水事务支出。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

三、项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 丰台区河西地区河道水环境生态保障项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区河道管理二所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈加庆 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83896366 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 930 | 930 |  | 916.53 |  | 10 |  | 98.55% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 930 | 930 |  | 916.53 |  | — |  | 98.55% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过持续去除河道浮泥、岸坡杂草和垃圾、河道内水草等污染物清理，改善河道生态环境。确保河道水环境干净整洁、无污染物，防止面源污染河道水质。 通过清理河道内底泥等污染物，降低对河道水体、水质污染，保障河道水体干净整洁、清澈、无异味，达到生态河道标准，防止出现黑臭、小微水体。 |  |  |  |  |  | 通过丰台区河西地区河道水环境生态保障项目，河道底泥清理7833.2m3、挡水围堰285m3、导流管1250m、防渗膜264m2、基坑排水12860m3,6条河道进行生物制剂投放797.64kg，清理岸坡杂草和垃圾、河道内水草等污染物清理，改善了河道水环境，做到措施到位、巡查到位、监管到位，全面提升河西地区河道生态环境标准，实现“无违法排污、无集中漂浮物、无垃圾渣土、无明显臭味、无违章建筑物”的五无目标，努力打造“水清、岸绿、安全、宜人”的河湖生态环境，为丰台河西地区人民提供良好的生产生活环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：削减面源污染 |  |  | 持续对丰台区永定河以西地区总长度约50公里的6条区管河道，进行去除河道岸坡及污水河道杂草和垃圾，有水河道内水草等污染物的及时清理确保河道水环境干净整洁、无污染物，防止面源污染河道水质。 | 持续对丰台区永定河以西地区总长度约50公里的6条区管河道，进行去除河道岸坡及污水河道杂草和垃圾，有水河道内水草等污染物的及时清理确保河道水环境干净整洁、无污染物，防止面源污染河道水质。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：内源污染清理 |  |  | 河道底泥清理7833.2m3、挡水围堰285m3、导流管1250m、防渗膜264m2、基坑排水12860m3,6条河道进行生物制剂投797.64kg | 河道底泥清理7833.2m3、挡水围堰285m3、导流管1250m、防渗膜264m2、基坑排水12860m3,6条河道进行生物制剂投797.64kg | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：河道垃圾清理按设计实施方案及丰台区中小河道管护工作实施细则标准达标 |  |  | 1、堤顶和岸坡上无垃圾、废弃物。乔灌木上飘挂垃圾 杂物 100 米不得超过 3 处； 2、清理的垃圾应及时清运，打捞水面漂浮物在河岸堆 积不得超过 2 天； 3、 降雨后及时排除步道、堤顶路/巡河路上的积水， 48 小时内河道内水体无明显黑臭现象； | 1、堤顶和岸坡上无垃圾、废弃物。乔灌木上飘挂垃圾 杂物 100 米不得超过 3 处； 2、清理的垃圾应及时清运，打捞水面漂浮物在河岸堆 积不得超过 2 天； 3、 降雨后及时排除步道、堤顶路/巡河路上的积水， 48 小时内河道内水体无明显黑臭现象； | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：水环境质量 |  |  | 使有水河道佃起河、九子河、小清河区界段、大兴灌渠根据地表水环境质量标准(GB3838-2002)河西地区地表水环境质量较上一年度改善，质量指数达到V类水标准，溶解氧≥2mg/L、化学需氧量≤40mg/L、氨氮≤2mg/L、高锰酸盐指数≤15mg/L、五日生化需氧量≤10mg/L、总磷≤0.4mg/L、总氮≤2mg/L、粪大肠杆菌群≤40000mg/L | 使有水河道佃起河、九子河、小清河区界段、大兴灌渠根据地表水环境质量标准(GB3838-2002)河西地区地表水环境质量较上一年度改善，质量指数达到V类水标准，溶解氧≥2mg/L、化学需氧量≤40mg/L、氨氮≤2mg/L、高锰酸盐指数≤15mg/L、五日生化需氧量≤10mg/L、总磷≤0.4mg/L、总氮≤2mg/L、粪大肠杆菌群≤40000mg/L | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：工程进度 |  |  | 1月前期工作 2-3月进行招投标工作 4月确定参建各方并签合同 6月前完成河道底泥清理工作 全年度进行河道维护和垃圾清理工作 | 1月前期工作 2-3月进行招投标工作 4月确定参建各方并签合同 6月前完成河道底泥清理工作 全年度进行河道维护和垃圾清理工作 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：支付进度 |  |  | 于2022年9月8日、9月30日、12月1日分三笔完成支付，资金发放进度顺利开展 | 于2022年9月8日、9月30日、12月1日分三笔完成支付，资金发放进度顺利开展 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制费用在预算内 |  |  | 930万 | 916.53万 | 10 |  | 9 |  | 结余原因为招标产生结余 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：经济效益指标 |  |  | 项目更多的是体现项目所产生社会效益，属于公益性质的投资项目，是以不断改善投资环境、优化产业结构、实现宏观经济持续增长目标,从国民经济的角度出发,此项目的经济评价不体现在直接盈利性质上,而是体现在为社会创造的经济效益上。 | 项目更多的是体现项目所产生社会效益，属于公益性质的投资项目，是以不断改善投资环境、优化产业结构、实现宏观经济持续增长目标,从国民经济的角度出发,此项目的经济评价不体现在直接盈利性质上,而是体现在为社会创造的经济效益上。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：社会效益指标 |  |  | 最大限度的满足河西地区人民对河道生态环境改善提高的需求。改善百姓生活，提升百姓的幸福感、获得感。 | 最大限度的满足河西地区人民对河道生态环境改善提高的需求。改善百姓生活，提升百姓的幸福感、获得感。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：生态效益指标 |  |  | 防止市区两级黑臭水体反弹，确保在满足河道行洪畅通的前提下，保持水质稳定达标，打造水清岸绿、安全宜人的生态河湖环境。 | 防止市区两级黑臭水体反弹，确保在满足河道行洪畅通的前提下，保持水质稳定达标，打造水清岸绿、安全宜人的生态河湖环境。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：通过2022年丰台区永定河以西地区河道水环境生态保障工作中没有接到投诉电话、投诉案卷的形式满意度 |  |  | >85% | >90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 丰台区永定河以西地区河道维护养护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区河道管理二所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈加庆 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83896366 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 360 | 360 |  | 353.37 |  | 10 |  | 98.16% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 360 | 360 |  | 353.37 |  | — |  | 98.16% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为了保障丰台区永定河以西地区河道水利工程设施的安全，对河道护砌、闸坝、栏杆、护网、巡河路、人行步道等设施进行维护养护，保证河道正常运行并发挥效益，保障河道运行正常，确保河道行洪安全。 |  |  |  |  |  | 河道浆砌石护坡修复132处，土坡河坡修复96处，河底水毁修复45处，栏杆安装修复88米，巡河路及人行步道砖修复106处，河道护网更新修复2460米，安装安全警示标识标牌42块，4座水闸设备设施维护保养各12次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：工程量 |  |  | 对丰台区永定河以西地区53公里6条区管河道及4座水闸维护养护。 | 对丰台区永定河以西地区53公里6条区管河道及4座水闸维护养护。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：工程进度 |  |  | 2023年2-4月进行招投标工作，5月确定参建各方并签合同，10月前完成河道底泥清理工作 | 2023年2-4月进行招投标工作，5月确定参建各方并签合同，10月前完成河道底泥清理工作 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：支付进度 |  |  | 于2022年9月22日、9月29日、12月1日分三笔完成支付，资金发放进度顺利开展 | 于2022年9月22日、9月29日、12月1日分三笔完成支付，资金发放进度顺利开展 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：超项目总投资比重 |  |  | 控制费用在360万元内 | 353.37万元 | 10 |  | 8 |  | 结余原因为招标产生结余 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：经济效益指标 |  |  | 项目更多的是体现项目所产生社会效益，属于公益性质的投资项目，是以不断改善投资环境、优化产业结构、实现宏观经济持续增长目标,从国民经济的角度出发,此项目的经济评价不体现在直接盈利性质上,而是体现在为社会创造的经济效益上。 | 项目更多的是体现项目所产生社会效益，属于公益性质的投资项目，是以不断改善投资环境、优化产业结构、实现宏观经济持续增长目标,从国民经济的角度出发,此项目的经济评价不体现在直接盈利性质上,而是体现在为社会创造的经济效益上。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：社会效益指标 |  |  | 保证河道及水利设施平稳安全运行，提升社会及百姓的安全感。 | 保证河道及水利设施平稳安全运行，提升社会及百姓的安全感。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：环境效益指标 |  |  | 为2022年丰台河道及水利设施持续稳定运行提供有力保障。 | 为2022年丰台河道及水利设施持续稳定运行提供有力保障。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：通过2022年丰台区永定河以西地区河道水环境生态保障工作中没有接到投诉电话、投诉案卷的形式满意度 |  |  | >85% | >90% | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 机构运转经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区河道管理二所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张西军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83896366 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8.1 | 8.1 |  | 8.1 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.1 | 8.1 |  | 8.1 |  | — |  | 10 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 委托第三方单位为我单位员工提供后勤保障服务，服务标准达到合同约定。项目期目标：一季度完成委托合同的签订，双方按照合同约定的条款履行责任，确保单位的正常运转。 |  |  |  |  |  | 托第三方单位为我单位员工提供后勤保障服务，确保单位的正常运转。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：工作人员食堂 |  |  | 14人用餐 | 14人用餐 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2023年度 |  |  | 工作日每天用餐 | 工作日每天用餐 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：超项目总投资比重 |  |  | 控制费用在81000元内 | 控制费用在81000元内 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：社会经济效益 |  |  | 保证了工作人员正常用餐，饭菜可口。 | 保证了工作人员正常用餐，饭菜可口。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：社会经济效益 |  |  | 保证了工作人员正常用餐，吃的干净，卫生。 | 保证了工作人员正常用餐，吃的干净，卫生。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：预计年限 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：收益群体满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 变压器及强电系统常规维护保养项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区河道管理二所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张西军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83896366 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3.2 | 3.2 |  | 3.2 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.2 | 3.2 |  | 3.2 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为确保2022年度箱式变压器及强电系统正常运行,我单位委托专业公司根据现有变压器情况开展运维，保障电压器正常运转。 |  |  |  |  |  | 委托专业公司根据现有变压器情况开展运维，保障电压器正常运转，最大限度的消除因变压器、配电箱等电路问题引发的火灾隐患。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：河道管理二所办公区箱式变压器 |  |  | 1、总配电箱1台,维护完成12次; 2.分配电箱2台,维护完成24次; 3.办公区配电系统1套,维护完成12次; 4.外电源高压刀闸及以下部分1套,维护完成4次; 5.变压器容量:315kva以内箱变1座,维护完成4次 | 1、总配电箱1台,维护完成12次; 2.分配电箱2台,维护完成24次; 3.办公区配电系统1套,维护完成12次; 4.外电源高压刀闸及以下部分1套,维护完成4次; 5.变压器容量:315kva以内箱变1座,维护完成4次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：蟒牛河末端节制闸外电箱式压器 |  |  | 1.总配电箱1台,维护完成12次; 2.节制闸内低压配电系统1套,维护完成12次; 3.外电源高压刀闸及以下部分1套,维护完成4次: 4.变压器容量31kv 以内箱变1座,维护完成4次。 | 1.总配电箱1台,维护完成12次; 2.节制闸内低压配电系统1套,维护完成12次; 3.外电源高压刀闸及以下部分1套,维护完成4次: 4.变压器容量31kv 以内箱变1座,维护完成4次。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：河道管理二所北院箱式压器 |  |  | 1.总配电箱1台,维护完成12次; 2.分配电箱2台,维护完成24次； 3.生活区内低压配电系统1,维护完成12次。 | 1.总配电箱1台,维护完成12次; 2.分配电箱2台,维护完成24次； 3.生活区内低压配电系统1,维护完成12次。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：确保2021年度箱式变压器及强电系统正常运行 |  |  | 通过对箱变的日常维护，确保2021年度箱式变压器及强电系统正常运行。 | 通过对箱变的日常维护，确保2021年度箱式变压器及强电系统正常运行。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：汛前、汛中我单位统一安排及指令进行临时用电的配备及安装工作,确保安全度汛。 |  |  | 汛前、汛中我单位统一安排及指令进行临时用电的配备及安装工作,确保安全度汛。 | 汛前、汛中我单位统一安排及指令进行临时用电的配备及安装工作,确保安全度汛。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：重大节假日、政府重大会议及上级各单位检查期间我单位统一安排及指令进行临时用电的配备及安装工作,确保维保工作正常进行。 |  |  | 重大节假日、政府重大会议及上级各单位检查期间我单位统一安排及指令进行临时用电的配备及安装工作,确保维保工作正常进行。 | 重大节假日、政府重大会议及上级各单位检查期间我单位统一安排及指令进行临时用电的配备及安装工作,确保维保工作正常进行。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：随时参加我单位组织的安全检查 |  |  | 随时参加我单位组织的安全检查 | 随时参加我单位组织的安全检查 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在预算范围内 |  |  | 3.2万 | 3.2万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：通过箱式变压器维护项目能最大限度的消除因变压器、配电箱等电路问题引发的火灾隐患。 |  |  | 通过箱式变压器维护项目能最大限度的消除因变压器、配电箱等电路问题引发的火灾隐患。 | 通过箱式变压器维护项目能最大限度的消除因变压器、配电箱等电路问题引发的火灾隐患。 | 45 |  | 40 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 河道水环境应急保障项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区河道管理二所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈加庆 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83896366 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 95 | 95 |  | 94.23251 |  | 10 |  | 99.2% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 95 | 95 |  | 94.23251 |  | — |  | 99.2% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据现阶段环境保障要求及河道实际情况,保障河西地区河道不出现黑臭水体、小微水体,需定期对部分河道雨污合流排水口、河道积水等进行抽排。 一、涉及考核断面积水抽排河道为大兴灌渠、牤牛河及细起河,主要工作如下:大兴灌渠主要抽排点位为河道终点与大兴交界处,该点位为考核断面点位,需进行抽水保障(主要为降雨后及河道断面出现突发情况等)。忙牛河主要抽排点位为京石高速桥下游,该点位为考核断面点位,需进行抽水保障(主要为降雨后及河道断面出现突发情况等)。细起河主要抽排点位为顺源路桥下游,该点位为考核断面点位，需进行抽水保障(主要为降雨后及河道断面出现突发情况等)。 二、涉及保障河道水环境卫生积水抽排河道为小清河(丰台段),主要工作如下:小清河(丰台段)积水抽排点位分别为长顺一路、园博西路、园博南路及长顺二路。 |  |  |  |  |  | 对大兴灌渠、牤牛河及细起河, 小清河(丰台段)雨污合流排水口、河道积水进行抽排。防止污水漫溢流入河道，有效的防止市区两级黑臭水体反弹，确保在满足河道行洪畅通的前提下，保持水质稳定达标，打造水清岸绿、安全宜人的生态河湖环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：抽排点位数量 |  |  | 9 | 10 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：人工数量 |  |  | 5241 | 4256 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：柴油使用量 |  |  | 31527 | 81686 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：达到地表水环境质量标准(GB3838-2002) |  |  | 溶解氧≥2mg/L、化学需氧量≤40mg/L、氨氮≤2mg/L、高锰酸盐指数≤15mg/L、五日生化需氧量≤10mg/L、总磷≤0.4mg/L、总氮≤2mg/L、粪大肠杆菌 | 溶解氧≥2mg/L、化学需氧量≤40mg/L、氨氮≤2mg/L、高锰酸盐指数≤15mg/L、五日生化需氧量≤10mg/L、总磷≤0.4mg/L、总氮≤2mg/L、粪大肠杆菌群≤40000mg/L | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：抽排时间 |  |  | 定期抽排 | 定期抽排 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在预算范围内 |  |  | 95万元 | 94.23251万元 | 10 |  | 9.9 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：最大限度的满足河西地区人民对河道生态环境改善提高的需求 |  |  | 最大限度的满足河西地区人民对河道生态环境改善提高的需求。改善百姓生活，提升百姓的幸福感、获得感。 | 最大限度的满足河西地区人民对河道生态环境改善提高的需求。改善百姓生活，提升百姓的幸福感、获得感。 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：有效的防止市区两级黑臭水体反弹 |  |  | 有效的防止市区两级黑臭水体反弹，确保在满足河道行洪畅通的前提下，保持水质稳定达标，打造水清岸绿、安全宜人的生态河湖环境 | 有效的防止市区两级黑臭水体反弹，确保在满足河道行洪畅通的前提下，保持水质稳定达标，打造水清岸绿、安全宜人的生态河湖环境 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年河道二所部门运转聘用人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区河道管理二所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张西军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83896366 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5.1012 | 5.1012 |  | 5.1012 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.1012 | 5.1012 |  | 5.1012 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为了保障2021年度单位职工食堂用餐需要临时工1名：负责食堂餐饮服务及卫生清洁。 |  |  |  |  |  | 聘用1名临时工，负责食堂餐饮服务及卫生清洁，保障职工安全卫生用餐。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：河道管理二所食堂垃圾清理，卫生打扫。 |  |  | 办公区其他垃圾，食堂厨余垃圾 | 办公区其他垃圾，食堂厨余垃圾 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：保证食堂干净整洁 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2023年度 |  |  | 每日三餐 | 每日三餐 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在51012元内 |  |  | 5.1012万 | 5.1012万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保证就餐环境干净、整洁、卫生。 |  |  | 保证食堂不干净，整洁。 | 保证食堂不干净，整洁。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：社会效益 |  |  | 干净，卫生做好垃圾分类 | 干净，卫生做好垃圾分类 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：生态效益 |  |  | 做好垃圾分类，创建美好城市 | 做好垃圾分类，创建美好城市 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：年限 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：受益群体满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 蟒牛河（白草洼-小清河）防洪治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区河道管理二所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 韩凯 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910430267 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 34.92 |  | 34.92 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 34.92 |  | 34.92 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 支付给蟒牛河拆迁4户安置房住户临时安置费34.92万元 |  |  |  |  |  | 支付给蟒牛河拆迁4户安置房住户临时安置费34.92万元 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：支付4户临时安置费 |  |  | 4户 | 4户 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：临时安置费覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：4月及10月分别支付一笔拆迁安置费用 |  |  | 4月、10月 | 4月、10月 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：总费用控制在34.92万以内 |  |  | 34.92万 | 34.92万 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：补贴购房人临时安置需求 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：避免产生信访及社会不安定 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022河道管理二所食堂燃气灶改电灶费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区河道管理二所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张西军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83896366 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 3 |  | 2.92 |  | 10 |  | 97% |  | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 3 |  | 2.92 |  | — |  | 97% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据北京市丰台区城市管理委员会文件精神，丰台区全域非居民用户禁止使用瓶装液化石油气的要求，我所食堂液化气灶必须进行改造。 |  |  |  |  |  | 按照丰台区全域非居民用户禁止使用瓶装液化石油气的要求，我所在规定时间内完成了瓶装液化石油气改为电灶工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：河道管理二所食堂瓶装液化石油气改为电灶 |  |  | 按照丰台区全域非居民用户禁止使用瓶装液化石油气的要求，我所在规定时间内完成了瓶装液化石油气改为电灶工作。 | 按照丰台区全域非居民用户禁止使用瓶装液化石油气的要求，我所在规定时间内完成了瓶装液化石油气改为电灶工作。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：安装商用电磁灶一台 |  |  | 安装商用电磁灶一台 | 安装商用电磁灶一台 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：通过改造电灶，保证使用安全，性能稳定可靠 |  |  | 确保按照区政府的要求在规定时间内完成整改。保证使用安全，性能稳定可靠。 | 通过改造电灶，保证使用安全，性能稳定可靠。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：商用电磁灶一台 |  |  | 保质2年 | 保质2年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：为我单位在职在岗员工提供了全年的用餐服务 |  |  | 为我单位在职在岗员工提供了全年的用餐服务 | 为我单位在职在岗员工提供了全年的用餐服务 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：保证在职人员用餐安生，可靠，放心. |  |  | 保证在职人员用餐安生，可靠，放心. | 保证在职人员用餐安生，可靠，放心. | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在预算范围内 |  |  | 3万 | 2.92万 | 10 |  | 9.7 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：通过改是为电灶消除减少火灾安全隐患，使用安全可靠 |  |  | 通过改是为电灶消除减少火灾安全隐患，使用安全可靠。 | 通过改是为电灶消除减少火灾安全隐患，使用安全可靠。 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：性能安全可靠满意 |  |  | 性能安全可靠 | 性能安全可靠 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 创卫突击队资金（河西） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区河道管理二所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张西军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83896366 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 91.020138 |  | 91.020138 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 91.020138 |  | 91.020138 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过丰台区河西地区创卫突击保障项目，深入开展城乡环境卫生整洁行动，改善河道及周边环境，对权属不清区域组织创卫突击队进行清理，全面提升河西地区生态卫生环境标准，实现“无违法排污、无集中漂浮物、无垃圾渣土、无明显臭味”的四无目标，消除蚊蝇鼠蟑四害生存环境，努力促成丰台区创建国家卫生区，为丰台河西地区人民提供良好的生产生活环境。 |  |  |  |  |  | 通过丰台区河西地区创卫突击保障项目，深入开展城乡环境卫生整洁行动，改善河道及周边环境，对权属不清区域组织创卫突击队进行清理，全面提升了河西地区生态卫生环境标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：佃起河综合整治项目 |  |  | 佃起河云岗路小公园段及航运桥段河道，河底淤积严重，淤泥厚30cm~40cm，突击队对此河段的污泥进行彻底清理，重新铺设截污管线，将周边污水接到截污管线中，小公园段对河底进行硬化处理，解决黑臭水体问题。主要铺设386米管线，新建12座污水井。 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：羊坊桥五环路两侧边沟清理 |  |  | 全长320m，共清理56立方垃圾，装车外运。 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：五环路雨水边沟应急修复项目 |  |  | 整理岸坡4950m2、淤泥清理及外弃207.9方、拆除破损护网284.6m、土方开挖276.81方、余方弃置231.16方。 | 达到预期目标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：消除蚊蝇鼠蟑生存环境 |  |  | 河道及周边黑臭水体全部消除，权属不明确排水沟、积水点全部消除，垃圾杂草易滋生蚊蝇地点全部消除，不给蚊蝇鼠蟑提供生存环境。 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：工程进度 |  |  | 丰台区创建国家卫生区验收检查前完成全部项目。 | 达到预期目标 | 20 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：支付进度 |  |  | 资金发放按工程量进度顺利开展 | 2022年12月底完成支付 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制费用在预算内 |  |  | 91.0201万元 | 91.0201万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：经济效益指标 |  |  | 项目更多的是体现项目所产生社会效益，属于公益性质的投资项目，是以不断改善投资环境、优化产业结构、实现宏观经济持续增长目标,从国民经济的角度出发,此项目的经济评价不体现在直接盈利性质上,而是体现在为社会创造的经济效益上。 | 达到预期目标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：社会效益指标 |  |  | 最大限度的满足河西地区人民对河道生态环境改善提高的需求。改善百姓生活，提升百姓的幸福感、获得感。 | 最大限度的满足河西地区人民对河道生态环境改善提高的需求。改善百姓生活，提升百姓的幸福感、获得感。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：生态效益指标 |  |  | 防止市区两级黑臭水体反弹，确保在满足河道行洪畅通的前提下，保持水质稳定达标，打造水清岸绿、安全宜人的生态河湖环境。 | 防止市区两级黑臭水体反弹，确保在满足河道行洪畅通的前提下，保持水质稳定达标，打造水清岸绿、安全宜人的生态河湖环境。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：工作中没有接到投诉电话、投诉案卷的形式满意度 |  |  | 满意度>90% | 满意度>90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。