北京市丰台区供排水管理所

2022年度部门决算（草案）

目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京市丰台区供排水管理所2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

我单位为全额拨款事业单位，二级预算单位，无下属单位，经丰台区编委批准加挂北京市水环境监测中心丰台分中心。其职责主要为：承担本区供排水相关辅助性、事务性工作，协助局机关做好本区供水、排水和再生水利用行业的日常管理；负责区属供水、污水处理、再生水利用设施及附属设施的运行维护；负责供排水应急的事务性工作；负责污水处理技术和再生水利用的宣传推广工作；负责本行政区域内地表水、地下水、饮用水、大气降水、废污水及再生水的水质水量监测；负责本行政区域内水环境监测数据的收集、审查、汇编，整理储存和编制水质资料年鉴；承担水质水环境监测方面的相关服务工作。

（二）人员构成情况

事业编制18人，实有人数17人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5397.12万元，比上年减少3106.99万元，下降36.54%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计5,232.82万元，比上年增加591.2万元，增长12.74%，其中：财政拨款收入5,232.82万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计5,397.12万元，比上年减少3,056.0万元，下降36.15%，其中：基本支出546.89万元，占支出合计的10.13%；项目支出4,850.22万元，占支出合计的89.87%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5397.12万元，比上年减少3106.99万元，下降36.54%。主要原因：河西再生水厂运行费比以前年度减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,232.82万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.34万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出58.29万元，占本年财政拨款支出1.08%；节能环保支出460.33万元，占本年财政拨款支出8.53%；农林水支出4793.91万元，占本年财政拨款支出88.82%；住房保障支出84.25万元，占本年财政拨款支出1.56%。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算0.34万元，比2022年年初预算减少0.47万元，下降58.02%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算0.34万元，比2022年年初预算减少0.47万元，下降58.02%。主要原因：培训项目减少。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算58.29万元，比2022年年初预算减少2.87万元，下降4.69%。其中：

“  行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算58.29万元，比2022年年初预算减少2.87万元，下降4.69%。

主要原因：调走一人保险高，调来一人保险低。

3、“节能环保支出”(类)2022年度决算460.33万元，比2022年年初预算减少438.94万元，下降48.81%。其中：

“  污染防治”（款）2022年度决算460.33万元，比2022年年初预算减少438.94万元，下降48.81%。主要原因：晓月苑地区水资源回用项目、花乡南部地区水资源回用项目从市级资金中支付了一部分。

4、“农林水支出”(类)2022年度决算4,793.91万元，比2022年年初预算减少4298.9万元，下降47.28%。其中：

“  农业农村”（款）2022年度决算29.88万元，比2022年年初预算增加29.88万元，增长100.00%。主要原因：追加农村污水处理站运行项目。

“  水利”（款）2022年度决算4360.02万元，比2022年年初预算减少4732.79万元，下降52.05%。主要原因：2022年度河西部分地区污水净化及再生水利用项目部分资金财政调剂他用。

5、“住房保障支出”(类)2022年度决算84.25万元，比2022年年初预算增加0.36万元，增长0.43%。其中：

“  住房改革支出”（款）2022年度决算84.25万元，比2022年年初预算增加0.36万元，增长0.43%。主要原因：补发基本工资相应增加住房补贴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

- 国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出546.89万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数1.05万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算1.8万元减少0.75万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2022年决算0万元，比2022年年初预算数万元增加0万元。主要原因：没有支出； 2022年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2. 公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元减少0万元。主要原因：没有支出公务接待费。2022年公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数1.05万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算1.8万元减少0.75万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。2022年购置（更新）辆，车均购置费万元。公务用车运行维护费2022年决算数1.05万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算1.8万元减少0.75万元，主要原因：因为车坏了一直修不好，无法使用。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.35万元，公务用车维修0.31万元，公务用车保险0.14万元，公务用车其他支出0.25万元。2022年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.05万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额1649.82万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出111.84万元，政府采购服务支出1537.98万元。授予中小企业合同金额777.67万元，占政府采购支出总额的47.14%，其中：授予小微企业合同金额0.31万元，占政府采购支出总额的0.02%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆1台，16.26万元；单位价值100万元（含）以上的设备14台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6. 支出功能分类：“农林水支出”(类) 反映政府农林水事务支出。教育支出(类) 反映政府教育事务支出；社会保障和就业支出(类) 反映政府在社会保障和就业方面的支出; 节能环保支出(类) 反映政府节能环保支出; 住房保障支出(类) 反映政府用于住房方面的支出。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2021年晓月苑污水处理站运行费尾款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 潘洋洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15910654851 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 341.43 | 341.43 |  | 341.43 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过年处理污水水量146万立方米，出水水质达到DB11/890-2012中的B标准，解决晓月苑地区污水排放问题，还清大兴灌渠部分河段，改善河道生态环境 |  |  |  |  |  | 按规范标准完成预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 年处理污水146万立方米 |  |  | 146万立方米 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 出水水质达到DB11/890-2012中的B标准 |  |  | 规范标准 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年底前完成处理污水146万立方米 |  |  | 146万立方米 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 运行费用为341.43万元 |  |  | 341.43万元 | 341.43万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 通过保障出水水质合格率，增加大兴灌渠断面考核合格率，从而减少污染损失，节省污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 不仅解决宛平地区污水排放问题，还清大兴灌渠河道，改善河道生态环境改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 通过对雨、污水的处理，使出水水质达到DB11/890-2012中的B标准，从而改善大兴灌渠水环境 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过带来的经济效益和社会效益及环境效益，进而促进晓月苑地区生态环境、经济等的可持续发展 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 12345投诉件小于10件 |  |  | 10件 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 丰台区创卫突击队资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 汪佳 |  |  |  | 联系电话 | 63778272 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 159.33 | 159.33 | 159.33 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 159.33 | 159.33 | 159.33 | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 创卫期间依照国家行业标准《城镇排水管道维护安全技术规程》和《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》的养护 要求，对丰台区创卫期间区属供排水管线及附属构筑物以及相关附属配套设施进行养护、维修，更换井盖，污水井、雨水箅子清掏等。 |  |  |  |  | 创卫期间对创卫办下达的18个创卫任务全部整改 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 机构运行保障 | 数量指标 | 18个创卫任务全部整改 |  |  | 18 |  | 12 |  | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 满足管线正常运行及安全技术程。 |  |  | 满足 |  | 13 |  | 13 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 财政批复应急费用159.33万元 |  |  | 159.33万元 |  | 12 |  | 12 |  |  |
|  |  | 进度指标 | 根据财政批复金额，按照合同约定和第三方评审结果，及时支付抢修费用。 |  |  | 按照合同约定进度及时支付车辆维护和供水费用 |  | 13 |  | 13 |  |  |
|  |  | 社会效益 | 通过创卫任务的完成，改善居民生活环境 |  |  | 通过创卫工程改善居民生活环境。 |  | 15 |  | 13 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过创卫任务的完成，改善居民生活环境 |  |  | 通过创卫工程改善居民生活环境。实现环境可持续发展 |  | 15 |  | 13 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度标 | 群众及相关单位满意度达到95%。 |  |  | 95% |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.00 |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 丰台区无应急供水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 汪佳 |  |  |  | 联系电话 | 63778272 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 160.00 | 154.16 | 154.16 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 160.00 | 154.16 | 154.16 | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 现丰台区老旧小区内自来水管线部分陈旧，经常出现供水管线断裂泡水问题，问题出现后需要对该地区进行应急 供水，我所有6辆供水车，完成应急供水及突发用水任务等。 |  |  |  |  | 共计为丰台区提供应急供水450车次，同时对供水车车罐重新进行了防腐喷涂，保证供水水质，为保证冬季供水出现阀门结冰问题，为供水车加装伴热带，保证丰台区居民用水需求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 机构运行保障 | 数量指标 | 6辆应急供水车的日常维护和保养，完成应急供水任务。 6 |  |  | 6辆 |  | 12 |  | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 满足车辆保养相关要求，提供安全饮用水标准，及时有效送达指定地点。 |  |  | 满足车辆保养相关要求，提供全年饮用水 |  | 13 |  | 13 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 财政批复应急费用160万元 |  |  | 154.16万元 |  | 12 |  | 12 |  |  |
|  |  | 进度指标 | 根据财政批复金额，按照合同约定进度及时支付车辆维护和供水费用。 |  |  | 按照合同约定进度及时支付车辆维护和供水费用。 |  | 13 |  | 13 |  |  |
|  |  | 效益指标 | 保障老旧小区的居民能及时用上生活用水，保证正常生活。 |  |  | 有效保障居民应急供水 |  | 15 |  | 13 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过应急供水，使老百姓安居乐业。 |  |  | 通过应急供水，使老百姓安居乐业。 |  | 15 |  | 13 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度标 | 群众及相关单位满意度达到95%。 |  |  | 95% |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.00 |  |  |

| 项目名称 |  | 丰台区无主管线应急疏通、抢修等费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 汪佳 |  |  |  | 联系电话 | 63778272 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 166．00 | 164.82 | 164.82 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 160．00 | 164.82 | 164.82 | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依照国家行业标准《城镇排水管道维护安全技术规程》和《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》的养护 要求，对丰台区区属供排水管线及附属构筑物以及相关附属配套设施进行养护、维修，更换井盖，污水井、雨水箅子清掏等。 |  |  |  |  | 2022年1月～2022年9月份，抢修工作量如下：疏通管线4051米，清掏雨水箅子和污水井99座,更换井盖8个，出勤车次4314车次，出勤人数6880多人次。小型工程4次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 机构运行保障 | 数量指标 | 区内无主管线、老旧小区内没有物业管理的管线及相关附属构筑物。 |  |  | 完成全部应急抢修任务 |  | 12 |  | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 满足管线正常运行及安全技术程。 |  |  | 满足 |  | 13 |  | 13 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 财政批复应急费用166万元 |  |  | 164.82万元 |  | 12 |  | 12 |  |  |
|  |  | 进度指标 | 根据财政批复金额，按照合同约定和第三方评审结果，及时支付抢修费用。 |  |  | 按照合同约定进度及时支付车辆维护和供水费用。 |  | 13 |  | 13 |  |  |
|  |  | 社会效益 | 保障管线的安全和正常运行，为周边居民的正常生活提供保障。 |  |  | 通过应急抢修改善居民环境 |  | 15 |  | 12 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过应急抢修，延长管线的使用寿命。 |  |  | 有效保障修复疏通管线使用寿命 |  | 15 |  | 13 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度标 | 群众及相关单位满意度达到95%。 |  |  | 95% |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.00 |  |  |

| 项目名称 |  | 丰台区泵站运行维护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 霍铮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 437.04 |  | 437.049 | 420.000484 |  | 10 |  | 96.1% |  | 9.61 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 437.04 |  | 437.04 | 420.000484 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对丰台区19座雨污水泵站的运行维护，保障丰台区泵站设施的安全和正常运行。 |  |  |  |  |  | 通过对丰台区泵站的日常运行维护，保证排水设施的正常使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 运行维护泵站数量 |  | ≥19座 |  | 10 | 10 |  | 5.2 |  | 因有9座污水提升泵站未能按时移交我所，造成养护泵站数减少。 |  |
|  |  | 质量指标 | 泵站运行合格率 |  | ≥95% |  | 全年考核分数99分 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  | 按照合同约定进度及时支付运行维护费用。 |  | 已按时完成支付任务 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 运行维护费用 |  | ≦437.04万元 |  | 420.000484万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障丰台区泵站的安全和正常运行。 |  | 保障丰台区泵站的安全和正常运行。 |  | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 全年12345投诉件 |  | ≦5件 |  | 全年无投诉件 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.2 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 丰台区供排水管理所房屋修缮类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐韦唯 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 126.2427 | 126.2427 |  | 120.941522 |  | 10 |  | 96% |  | 9.6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 126.2427 | 126.2427 |  | 120.941522 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 此次维修主要改善办公楼给排水、暖气管改造、门窗破损、保温防水等问题，可进一步办公环境质量，减少安全隐患，减少日常维修带来的资金流失。 |  |  |  |  |  | 房屋整修完好率达到100%，质量合格率100%，一次验收合格率达到95%，解决了房屋维修问题，保障了维修工作安全和质量控制，施工工期满足合同要求， |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程量 |  |  | ≥861.76㎡ | 861.76㎡ | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 建设(改造、修缮)工程数量 |  |  | ≥861.76㎡ | 861.76㎡ | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 竣工验收合格率 |  |  | ≥95% | 95% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 超概算项目比例 |  |  | ≤20% | 0% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 设施正常运转率： |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 建筑（工程）综合利用率 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益对象满意度 |  |  | ≥95％ | 95％ | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 丰台区区属供排水管线养护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 霍铮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 507.19 |  | 507.19 | 504.5991 |  | 10 |  | 99.49% |  | 9.94 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 507.19 |  | 507.19 | 504.5991 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对丰台区属供排水管线的日常巡查，日常养护，管道的局部维修、管线抢修等措施，保障丰台区区属供排水管线的安全和正常运行。 |  |  |  |  |  | 通过对丰台区属供排水管线的日常巡查，日常养护，管道的局部维修、管线抢修等措施，保障丰台区163公里区属供排水管线的安全和正常运行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 管线养护数量 |  | ≥215公里 |  | 163公里 | 20 |  | 15 |  | 因有52公里管线未能按时移交我所，造成养护公里数减少。 |  |
|  |  | 质量指标 | 管线运行合格率 |  | ≥95% |  | 99% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  | 按照合同约定进度及时支付运行维护费用。 |  | 已按合同约定完成支付。 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 运行维护费用 |  | ≦657.19万元 |  | 504.5991万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障丰台区区属供排水管线的安全和正常运行。 |  | 保障丰台区区属供排水管线的安全和正常运行。 |  | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 全年12345投诉件 |  | ≦5件 |  | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 机构运转经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐韦唯 |  |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9.72 | 9.72 |  | 9.72 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 9.72 | 9.72 |  | 9.72 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为解决职工在工作日内的就餐问题，我所建立的食堂运转需要一定的机构运转经费。拟委托专业公司负责后勤及食堂管理工作，包括食堂工作人员工资、食材购置费、食堂设备维修费、清洁费、燃气费、借调人员的伙食费、厨余垃圾清运费等。 |  |  |  |  |  | 解决了职工在工作日内的就餐问题，满足了单位食堂的正常运行 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 服务天数 |  |  | ≥360天 | 360天 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 聘用人员数量 |  |  | ＝2人 | 2人 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 聘用人员服务合格率 |  |  | ≥98％ | 98％ |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 制定食谱，并按食谱提供服务 |  |  | 定性 | 定性 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 用餐标准 |  |  | ≤20元/人天人天 | 20元/人天 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 管理成本 |  |  | ＝97200元 | 97200元 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 公共服务效率提高率 |  |  | 定性 | 定性 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益对象满意度 |  |  | ≥98％ | 98％ |  | 20 | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 鲁家山二级泵站高压计量小室更换高压配电柜及配电室高压试验工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 霍铮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 43.780609 | 41.485248 |  | 10 |  | 99.49% |  | 9.94 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  | 43.780609 | 41.485248 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障鲁家山泵站的正常供水和安全用电。 |  |  |  |  |  | 通过该项目的实施，实现了鲁家山泵站的安全用电，从而保障了鲁家山泵站的正常运行和正常供水。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 项目通过验收 |  | 合格 |  | 项目已于2022年11月通过竣工验收，达到合格标准 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目工期 |  | ≦5个月 |  | 项目于2022.9.7日开工，2022.10.31日完工，工期2个月 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算费用 |  | ≦43.780万元 |  | 41.485248万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障鲁家山泵站的正常供水和安全用电 |  | 保障鲁家山泵站的正常供水和安全用电 |  | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意率 |  | ≥95% |  | 用水单位对泵站的运行情况表示满意，满意度100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 部门运转聘用人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐韦唯 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5.1012 |  | 5.1012 | 5.1012 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 5.1012 |  | 5.1012 | 5.1012 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 拟委托专业公司负责后勤及食堂管理工作。解决职工的就餐问题和办公区卫生问题。提高单位整体环境、卫生质量 |  |  |  |  |  | 有效的解决职工的就餐问题和办公区卫生问题。提高单位整体环境、卫生质量 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 |  | ＝1人 |  | 1人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 聘用人员服务时间 |  | ≥6h/天 |  | 6h/天 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 聘用人员服务合格率 |  | ≥98％ |  | 98％ | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 保洁人员每日对办公区进行打扫，保证工作区域整洁干净：并做好清洁记录 |  | 定性 |  | 定性 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 聘用人员的服务周期 |  | ≥360天 |  | 360天 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 单位聘用成本 |  | ≤139.75元/天 |  | 139.75元/天 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 管理成本 |  | ＝51012元 |  | 51012元 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益对象满意度 |  | ≥98％ |  | 98％ | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 水质化验室运行费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 13911862444 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 200.00 | 200.00 | 182.41 | 10 |  | 91.2 |  | 9．12 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 200.00 | 200.00 | 182.41 | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成市级10点位地表水每月一次监测工作以及30余点位地下水每年两次监测工作； 完成丰台区与石景山区78条段的小微水体监测工作；完成晓月苑污水处理站、花乡污水处理站、河西再生水厂一期与二期每周一次的进出水水质监测工作；完成西庄店污水处理站、鲁家山三级泵站、长辛店饮用水每月一次的监测工作；局属各单位临时性监测工作。 |  |  |  |  | 完成市级10点位地表水每月一次监测工作以及30余点位地下水每年两次监测工作； 完成丰台区与石景山区78条段的小微水体监测工作；完成晓月苑污水处理站、花乡污水处理站、河西再生水厂一期与二期每周一次的进出水水质监测工作；完成西庄店污水处理站、鲁家山三级泵站、长辛店饮用水每月一次的监测工作；局属各单位临时性监测工作。受疫情影响，本年度五月、六月、十一月未开展检测工作，其他月份正常开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 预计监测样品数量 |  | 1000个 | 610个 |  | 20 |  | 16 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 样品监测正确率 |  | 100% | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 为局及各局属单位提供检测数据的支撑，从而减少检测费用的支付 |  | 为局及各局属单位提供检测数据的支撑，从而减少检测费用的支付 | 为局及各局属单位提供检测数据的支撑，从而减少检测费用的支付 |  | 10 |  | 8 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障各部门对水污染防治及治理的数据支撑，及时有效的了解水质情况。 |  | 为局及各局属单位提供检测数据的支撑，保障了各部门对水污染防治及治理的数据支撑，及时有效的了解水质情况。 | 为局及各局属单位提供检测数据的支撑，保障了各部门对水污染防治及治理的数据支撑，及时有效的了解水质情况。 |  | 10 |  | 8 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 防治水污染的发生 |  | 通过对水体检测，各部门根据数据及时治理防治水污染的发生。 | 通过对水体检测，各部门根据数据及时治理防治水污染的发生。 |  | 10 |  | 8 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为局及各局属单位提供检测数据的支撑，从而减少检测费用的支付 |  | 通过对水体检测，各部门根据数据及时治理防治水污染的发生，为局及各局属单位提供检测数据的支撑，从而减少检测费用的支付。 | 通过对水体检测，各部门根据数据及时治理防治水污染的发生，为局及各局属单位提供检测数据的支撑，从而减少检测费用的支付。 |  | 10 |  | 8 |  |  |
|  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 |  | 98% | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87.12 |  |  |

| 项目名称 |  | 液化气灶改电灶项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐韦唯 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3.0 | 3.0 |  | 2.957662 |  | 10 |  | 99% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 3.0 | 3.0 |  | 2.957662 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据（丰管函【2022】232号）文件通知，“2022年8月20日起，丰台区全域非居民用户禁止使用瓶装液化石油气”的要求，我单位拟实施液化气灶改电灶项目，将液化气灶改为电灶拟委托专业公司负责后勤及食堂管理工作。解决职工的就餐问题 |  |  |  |  |  | 有效的解决职工的就餐问题，提高了员工就餐质量，保障了公共安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造工程量 |  |  | ＝1套 | 1套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 改造后服务人数 |  |  | ≥17人 | 26人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 项目按计划完工率 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 改造成本 |  |  | ≤3万 | 2.957662 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 设施正常运转率 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 综合利用率 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 |  |  | 98％ | 98％ | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 河西地区污水净化及再生水利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 潘洋洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15910654851 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6566.7420 | 6566.7420 |  | 1910.108598 |  | 10 |  | 30% |  | 3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对河西污水处理厂的水质和污泥进行抽检并检测，以保障污水处理厂正常运行，提高水环境治理水平，改善河西地区生活环境河域水质，改善市区整体环境，提高河西地区居民生活质量，促进生态环境的可持续发展。 |  |  |  |  |  | 按规范标准完成预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 年处理1277.5万吨 |  |  | 1277.5万吨 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 出水水质达到国家排放标准（国标一级A） |  |  | 规范标准 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年底前完成处理污水1277.5万吨 |  |  | 1277.5万吨 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 年运行费用为2932.118万元 |  |  | 2932.118万元 | 1910.1 | 10 |  | 3 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 通过保障出水水质合格率，增加小清河、佃起河断面考核合格率，从而减少污染损失、节省污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本。 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 解决河西地区污水排放问题，还清小清河、佃起河部分河段，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康。 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 通过对雨、污水的处理，使出水水质达到国家排放标准（国标一级A），从而改善小清河水环境。 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 该项目通过带来的经济效益和社会效益及环境效益，进而促进河西地区生态环境、经济等的可持续发展。 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 12345投诉件小于10件 |  |  | 10件 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 河西再生水厂绿化养护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 潘洋洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15910654851 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 31.2 | 31.2 |  | 31.2 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 河西再生水厂至今已运行6年，运行效果良好，得到了市、区各级领导的高度重视，已成为领导参观、区县水厂交流学习的重要场地。通过对河西厂绿化养护，提升绿化水平，美化厂区环境。 |  |  |  |  |  | 对河西厂绿化养护，确实提升了绿化水平，美化了厂区环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 32500㎡ |  |  | 32500㎡ | 32500㎡ | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按《园林绿化养护标准》（CJJ／T 287-2018）三级养护标准对河西再生水厂进行养护 |  |  | 按规范实施 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年底 |  |  | 2023年底 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 维护费用为31.2万元 |  |  | 31.2万元 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 美化厂区环境 |  |  | 美化厂区环境 | 完成 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 河西再生水厂至今已运行9年，运行效果良好，得到了市、区各级领导的高度重视，已成为领导参观、区县水厂交流学习的重要场地。通过对河西厂绿化养护，提升绿化水平，美化厂区环境。 |  |  | 提升绿化水平，美化厂区环境。 | 完成 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保证厂区绿化美观度 |  |  | 保证厂区绿化美观度 | 完成 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 12345投诉件小于10件 |  |  | 10件 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 花乡南部地区水资源回用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 潘洋洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15910654851 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 309.32 | 309.32 |  | 64.37977 |  | 10 |  | 20% |  | 2 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过完成处理水量146万吨出水水质达到，DB11/890-2012中的B标准，达到解决花乡地区污水排放问题，还清葆李沟部分河段，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康。 |  |  |  |  |  | 全年完成处理水量135.2646万吨出水水质达到，DB11/890-2012中的B标准，达到解决花乡地区污水排放问题，还清葆李沟部分河段，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 年处理污水146万立方米 |  |  | 146万立方米 | 135.2646万立方米 | 20 |  | 18 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 出水水质达到DB11/890-2012中的B标准 |  |  | 按规范执行 | 按规范执行 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年底前完成处理污水146万立方米 |  |  | 12月31日前 | 12月31日前完成 | 10 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 运行费用为309.32万元 |  |  | 309.32万元 | 64.37977万元 | 10 |  | 2 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 通过保障出水水质合格率，增加葆李沟断面考核合格率，从而减少污染损失、节省污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本。 |  |  | 保障出水水质合格率，增加葆李沟断面考核合格率，从而减少污染损失、节省污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本。 | 保障出水水质合格率，增加葆李沟断面考核合格率，从而减少污染损失、节省污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 解决花乡地区污水排放问题，还清葆李沟河道，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康。 |  |  | 解决花乡地区污水排放问题，还清葆李沟河道，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康。 | 解决花乡地区污水排放问题，还清葆李沟河道，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 通过对雨、污水的处理，使出水水质达到国家排放标准（国标一级B），从而改善葆李沟水环境。 |  |  | 通过对雨、污水的处理，使出水水质达到国家排放标准（国标一级B），从而改善葆李沟水环境。 | 通过对雨、污水的处理，使出水水质达到国家排放标准（国标一级B），从而改善葆李沟水环境。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 该项目通过带来的经济效益和社会效益及环境效益，进而促进花乡地区生态环境、经济等的可持续发展。 |  |  | 该项目通过带来的经济效益和社会效益及环境效益，进而促进花乡地区生态环境、经济等的可持续发展。 | 该项目通过带来的经济效益和社会效益及环境效益，进而促进花乡地区生态环境、经济等的可持续发展。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 12345投诉件小于10件 |  |  | 10件 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 丰台区花乡南部污水处理站大修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 潘洋洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15910654851 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 90.138072 | 90.138072 |  | 89.7509 |  | 10 |  | 99% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 花乡南部污水处理站自2015年1月1日正式进入商业委托运行，为确保水厂正常稳定运行，杜绝安全事故的发生，对水厂进行设备维修及更换。 |  |  |  |  |  | 按计划完成对水厂设施的维修及更换 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  |  | 质量指标 | 大修期间不影响正常运行 |  |  | 完成 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 完成全部损坏基础设施的修缮工作 |  |  | 完成 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 更换的设备符合国家标准 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 完成全部损坏设备维修及更换 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 90.138072万元 |  |  | 90.138072万元 | 89.7509万元 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 大修后，保障出水达标排放 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 大修后，改善河道生态环境 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 12345投诉件小于10件 |  |  | 10件 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 农村污水处理站清淤项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 潘洋洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15910654851 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 22.26 | 22.26 |  | 4.9595 |  | 10 |  | 22% |  | 2 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过该项目的实施，确保污水经处理后达标排放，满足现行环保标准，即《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB11/ 1612-2019） |  |  |  |  |  | 按规范标准完成预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 3座污水处理站配套池体清淤 |  |  | 3座 | 1座 | 10 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 对站内提升井、调节池、二沉池、膜池等进行清淤 |  |  | 完成 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成上游污水处理 |  |  | 完成 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 22.26万元 |  |  | 22.26 | 4.9595万元 | 10 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 减少厂区内设备故障率 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障厂区正常运行 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 通过对雨、污水的处理，使出水水质达标，从而改善村内水环境。 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 12345投诉件小于10件 |  |  | 10件 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 美丽乡村运维-污水处理运行费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 潘洋洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15910654851 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 98 | 98 |  | 29.88012 |  | 10 |  | 30% |  | 3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过该项目的实施，并进行配套设施维护，确保污水经处理后达标排放，满足现行环保标准，即《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB11/ 1612-2019） |  |  |  |  |  | 按规范标准完成预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 年处理污水20.586万立方米 |  |  | 20.586万立方米 | 6.558万 | 10 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保障三座农村污水处理站正常运行 |  |  | 完成 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年底前完成处理污水20.586万立方米 |  |  | 20.586万立方米 | 6.558万 | 10 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 运行费用为98万元 |  |  | 98万元 | 29.88012万元 | 10 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 减少污染物排放导致的经济损失。 |  |  | 完成 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 解决农村地区污水排放问题，还清河道，改善河道生态环境。 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 通过项目实施，确保污水处理后达标排放，出水水质满足现行环保要求，从而改善了河道水环境。 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过项目实施，改善农村地区水环境，促进农村地区生态环境的可持续发展。 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 12345投诉件小于10件 |  |  | 10件 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 丰台区排水监控管理系统运行维护及改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 潘洋洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15910654851 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 417316 | 417316 |  | 397650 |  | 10 |  | 95% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为了加强农村和城镇污水处理设施运行监督管理，为了大力推进业务应用的系统整合，减少数据冗余，形成业务链条，发挥系统效益，北京市丰台区供排水管理所建设了排水监控管理系统。 |  |  |  |  |  | 保障排水监控管理系统正常运行 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全年维护12次以上 |  |  | 12次 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备上线率90%以上 |  |  | 90%以上 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年1-12月 |  |  | 1-12月 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 运行费用为41.73万元 |  |  | 41.73万 | 39.7650 | 10 |  | 3 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 确保市、区水行政主管部门要建立市、区两级污水处理和再生水利用设施在线监控系统，实现对污水处理量、出水水质、运行状态的在线监控。 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 确保随时对污水处理站进行监控 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障污水处理站随时进行工艺调整 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 12345投诉件小于10件 |  |  | 10件 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 晓月苑地区水资源回用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 潘洋洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15910654851 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5899475 | 5899475 |  | 3959460.52 |  | 10 |  | 67% |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过年处理污水水量146万立方米，出水水质达到DB11/890-2012中的B标准，解决晓月苑地区污水排放问题，还清大兴灌渠部分河段，改善河道生态环境 |  |  |  |  |  | 按规范标准完成预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 年处理污水146万立方米 |  |  | 146万立方米 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 出水水质达到DB11/890-2012中的B标准 |  |  | 规范标准 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年底前完成处理污水146万立方米 |  |  | 146万立方米 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 运行费用为589.95万元 |  |  | 589.95万元 | 395.95万元 | 10 |  | 7 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 通过保障出水水质合格率，增加大兴灌渠断面考核合格率，从而减少污染损失，节省污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 不仅解决宛平地区污水排放问题，还清大兴灌渠河道，改善河道生态环境改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 通过对雨、污水的处理，使出水水质达到DB11/890-2012中的B标准，从而改善大兴灌渠水环境 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过带来的经济效益和社会效益及环境效益，进而促进晓月苑地区生态环境、经济等的可持续发展 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 12345投诉件小于10件 |  |  | 10件 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 晓月苑污水处理站、河西再生水厂、花乡南部污水处理站委托在线监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 潘洋洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15910654851 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 65.2 | 65.2 |  | 64.1564 |  | 10 |  | 98% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目的实施,确保污水处理厂自动在线监测系统安全稳定运行、监测数据准确可靠、数据传输及时正确，完成并上报每月运行维护工作月报和异常情况报告，使政府相关部门能够及时掌握有关信息。 |  |  |  |  |  | 按规范标准完成预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 三座污水处理站在线设备数据上传 |  |  | 三座 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 数据上传的完成性 |  |  | 完成 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成并上报每月运行维护工作月报和异常情况报告，使政府相关部门能够及时掌握有关信息。 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 运行费用为65.2万元 |  |  | 65.2万元 | 64.1564万元 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过项目的实施,确保污水处理厂自动在线监测系统安全稳定运行、监测数据准确可靠、数据传输及时正确，完成并上报每月运行维护工作月报和异常情况报告，使政府相关部门能够及时掌握有关信息。 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 确保污水处理站进出水正常 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障污水处理站水质合格 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 12345投诉件小于10件 |  |  | 10件 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 农村污水处理资产评估项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 潘洋洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15910654851 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8.9万元 | 8.9万元 |  | 8.85 |  | 10 |  | 99% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据资料和现场勘查情况出具资产评估报告 |  |  |  |  |  | 按规范标准完成预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  |  | 质量指标 | 根据资料和现场勘查情况出具资产评估报告 |  |  | 完成 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 根据现场资料核定资产价值 |  |  | 完成 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 根据现场勘查核定资产价值 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 8.9万元 |  |  | 8.9万元 | 8.85万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 资产评估后，为废除农村污水处理站做依据，减少不必要的投资 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 资产评估后，废除农村污水处理站减少不必要占地 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 资产评估后，废除农村污水处理站后恢复原始地貌 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 12345投诉件小于10件 |  |  | 10件 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |