北京市丰台区水务局

2022年度部门决算（草案）

目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京市丰台区水务局2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区水务局，设有9个职能科室，分别为办公室（应急办）、组织人事科、规划计划科、水资源与节水管理科（行政审批科）、供水管理科、水利工程运行管理科（河长制办公室）、排水管理科（环境保护科）、财务审计科、工程建设与管理科（安全生产科）；含事业单位8个，分别为：北京市丰台区水利工程质量监督站、北京市丰台区水政监察大队、北京市丰台区永定河管理所、北京市丰台区河道管理一所、北京市丰台区河道管理二所、北京市丰台区节水办公室、北京市丰台区水文和水土保持工作站和北京市丰台区供排水管理所。

北京市丰台区水务局部门职能主要为：

1、负责保障本区水资源的合理开发利用。贯彻落实国家和北京市关于水务工作的法律、法规、规章政策和战略规划。组织编制本区水务发展规划和水资源规划、河湖流域规划、防洪规划，参与编制供水规划、排水规划并协调监督实施。

2、组织开展本区水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。组织开展地下水开发利用和地下水资源管理保护及地下水超采综合治理。

3、负责本区水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对地表水和地下水实施监测，配合北京市水务局发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

4、负责本区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责水资源的统一配置调度和监督管理。组织实施最严格水资源管理制度，会同有关部门拟订本区水资源中长期规划和年度供求计划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可和水影响评价（含水资源论证和防洪论证、水土保持方案审查等），指导开展水资源有偿使用工作，参与水生态环境补偿的有关工作。

5、贯彻执行本市水务工程建设有关制度。负责提出水务领域固定资产投资规模、方向、项目安排建议，指导水务领域固定资产投资项目的组织实施和监督管理工作。参与水务资金的使用管理。配合有关部门提出有关水务方面的经济调节政策、措施。

6、负责本区供水、排水工作的监督指导。贯彻落实排水许可制度。监督本区供水、排水行业实施北京市技术标准、监督供水排水行业的特许经营行为。指导农民安全饮水工作。

7、负责本区节约用水工作。贯彻执行北京市节约用水政策，组织编制节约用水规划，监督实施节约用水有关定额、标准。组织实施用水总量控制、计划用水等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

8、组织开展本区海绵城市建设工作。贯彻落实北京市推进海绵城市建设工作的规划、计划、政策，组织编制并实施本区推进海绵城市建设工作的规划、计划，贯彻执行海绵城市建设相关技术标准、规程规范，会同有关部门统筹推进海绵城市建设工作。

9、指导监督本区水务工程建设与运行管理。组织协调水利工程征地拆迁工作。负责水利建设市场的监督管理。组织开展水利工程建设安全、质量监督工作。

10、指导本区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河湖治理与保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量、水量管理以及河湖水系连通工作。

11、负责本区水土保持和水生态保护修复工作。拟定水土保持和水生态保护修复规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织重点水土保持建设和水生态保护修复项目的实施。依法承担水库、湖泊、河流等管理范围内湿地保护管理工作。

12、负责本区河长制工作。贯彻执行河长制工作的政策，推进河长制工作建议和任务，组织开展督查、考核。

13、贯彻执行本市水库移民后期扶持政策，并对街道、乡镇进行指导监督。

14、负责本区涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

15、依法依规负责本区水务行业安全生产和水务工程的安全监管工作。

16、负责开展本区水务科技和信息化工作。落实水务行业的技术标准、规程规范并监督实施。

17、负责落实本区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制防御洪涝抗御旱灾调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水和城市内涝应急抢险的技术支撑工作。

（二）人员构成情况

行政编制35人，实有人数30人；事业编制157人，实有人数145人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计51615.81万元，比上年增加23175.65万元，增加81.49%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计41460.56万元，比上年增加21327.32万元，增加100.06%，其中：财政拨款收入30000.46万元，占收入合计的72.36%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入11460.1万元，占收入合计的27.64%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计46392.35万元，比上年增加21244.59万元，增长84.48%，其中：基本支出5828.08万元，占支出合计的12.56%；项目支出40564.27万元，占支出合计的87.44%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计40131.72万元，比上年增加11715.55万元，增长41.23%。主要原因：部分基本项目加快推进。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出32173.326万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2.022万元，占本年财政拨款支出0.006%；教育支出0.5万元，占本年财政拨款支出0.002%；社会保障和就业支出720.63万元，占本年财政拨款支出2.24%；节能环保支出3719.033万元，占本年财政拨款支出11.559 %；城乡社区支出199.6万元，占本年财政拨款支出0.621%；农林水支出26640.292万元，占本年财政拨款支出82.802%；住房保障支出853.364万元，占本年财政拨款支出2.652%；灾害防治及应急管理支出37.883万元，占本年财政拨款支出0.118%；。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算2.022万元，比2022年度年初预算减少0.0026万元，下降0.13%。其中：

“组织事务”（款）2022年度决算2.022万元，比2022年度年初预算减少0.0026万元，下降0.13%。主要原因：基层党组织活动经费支出有少量结余。

2、“教育支出”（类）2022年度决算0.5万元，比2022年度年初预算减少8.23万元，下降94.27%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算0.5万元，比2022年度年初预算减少8.23万元，下降94.27%。主要原因：培训事项较少。

3、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算720.63万元，比2022年年初预算增加2.14万元，下降0.3%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算720.63万元，比2022年年初预算增加2.14万元，下降0.3%。主要原因：人员增加。

4、“节能环保支出”(类)2022年度决算3719.033万元，比2022年年初预算增加2197.215万元，增加144.381%。其中：

“污染防治”（款）2022年度决算3719.03万元，比2022年年初预算增加2197.215万元，增加144.381%。主要原因：部分项目经费使用的是年初结转结余资金。

5、“城乡社区支出”(类)2022年度决算199.6万元，比2022年年初预算增加199.6万元，增加100%。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2022年度决算199.6万元，比2022年年初预算增加199.6万元，增加100%。主要原因：年中追加项目预算。

6、“农林水支出”(类)2022年度决算28383.14万元，比2022年年初预算增加6147.78万元，增加27.65%。其中：

“农业农村”（款）2022年度决算29.88万元，比2022年年初预算增加29.88万元，增长100.00%。主要原因：追加农村污水处理站运行项目。

“林业和草原”（款）2022年度决算551.74万元，比2022年年初预算增加551.74万元，增长100%。主要原因：年中追加项目。

“水利”（款）2022年度决算27801.52万元，比2022年年初预算增加7495.67万元，增加36.91%。主要原因：追加项目。

7、“住房保障支出”(类)2022年度决算853.36万元，比2022年年初预算增加37.29万元，增加4.57%。其中：

“住房改革支出”（款）2022年度决算853.36万元，比2022年年初预算增加37.29万元，增加4.57%。主要原因：住房补贴增加。

8、“灾害防治及应急管理支出”(类)2022年度决算37.883万元，比2022年年初预算较少14.213万元，增加27.282%。其中：

“应急管理事务”（款）2022年度决算37.883万元，比2022年年初预算较少14.213万元，增加27.282%。主要原因：人员减少。

- 五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出7958.39万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出7958.39万元，占本年财政拨款支出19.83%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”（类，下同）2022年度决算7958.39万元，比2022年度年初预算增加7958.39万元，增长100%。主要原因：年中追加项目预算。

- 国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5828.08万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、2个参照公务员法管理事业单位、6个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数45.89万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算37.8万元增加8.09万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：没有支出； 2022年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

- 2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：没有支出公务接待费。2022年公务接待0批次，公务接待0人次。

- 3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数45.89万元，比2022年年初预算数37.8万元增加8.09万元。其中，公务用车购置费2022年决算数15.75万元，比2022年年初预算数0万元增加15.75万元。主要原因：购置（更新）一台特种作业车，年中追加车辆购置预算15.75万元。公务用车运行维护费2022年决算数30.14万元，比2022年年初预算数37.8万元减少7.66万元，主要原因：车辆维修费减少。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.81万元，公务用车维修19.22万元，公务用车保险4.33万元，公务用车其他支出2.78万元。2022年公务用车保有量21辆，车均运行维护费1.44万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计150.4万元，比上年增加3万元，增加原因：核增日常公用经费。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额11371.02万元，其中：政府采购货物支出417.06万元，政府采购工程支出407.26万元，政府采购服务支出10546.74万元。授予中小企业合同金额6607.88万元，占政府采购支出总额的58.11%，其中：授予小微企业合同金额2003.78万元，占政府采购支出总额的17.62%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆26台，328.64万元；单位价值100万元（含）以上的设备15台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

- 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映培训费

- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映退休人员经费

- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映养老保险费

- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映职业年金

- 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映环保资金使用情况

- 农林水支出（类）水利（款） 一般行政管理事务（项）：反映车辆购置费用

- 农林水支出（类）水利（款） 水资源节约管理与保护（项）：反映基本经费及项目经费

- 农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）：反映项目经费

- 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映住房公积金

- 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映购房补贴

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

- 一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

（1）负责保障本区水资源的合理开发利用。贯彻落实国家和北京市关于水务工作的法律、法规、规章政策和战略规划。组织编制本区水务发展规划和水资源规划、河湖流域规划、防洪规划，参与编制供水规划、排水规划并协调监督实施；

（2）组织开展本区水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。组织开展地下水开发利用和地下水资源管理保护及地下水超采综合治理；

（3）负责本区水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对地表水和地下水实施监测，配合北京市水务局发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作；

（4）负责本区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责水资源的统一配置调度和监督管理。组织实施最严格水资源管理制度，会同有关部门拟订本区水资源中长期规划和年度供求计划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可和水影响评价（含水资源论证和防洪论证、水土保持方案审查等），指导开展水资源有偿使用工作，参与水生态环境补偿的有关工作；

（5）贯彻执行本市水务工程建设有关制度。负责提出水务领域固定资产投资规模、方向、项目安排建议，指导水务领域固定资产投资项目的组织实施和监督管理工作。参与水务资金的使用管理。配合有关部门提出有关水务方面的经济调节政策、措施；

（6）负责本区供水、排水工作的监督指导。贯彻落实排水许可制度。监督本区供水、排水行业实施北京市技术标准、监督供水排水行业的特许经营行为。指导农民安全饮水工作；

（7）负责本区节约用水工作。贯彻执行北京市节约用水政策，组织编制节约用水规划，监督实施节约用水有关定额、标准。组织实施用水总量控制、计划用水等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作；

（8）组织开展本区海绵城市建设工作。贯彻落实北京市推进海绵城市建设工作的规划、计划、政策，组织编制并实施本区推进海绵城市建设工作的规划、计划，贯彻执行海绵城市建设相关技术标准、规程规范，会同有关部门统筹推进海绵城市建设工作；

（9）指导监督本区水务工程建设与运行管理。组织协调水利工程征地拆迁工作。负责水利建设市场的监督管理。组织开展水利工程建设安全、质量监督工作；

（10）指导本区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河湖治理与保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量、水量管理以及河湖水系连通工作；

（11）负责本区水土保持和水生态保护修复工作。拟定水土保持和水生态保护修复规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织重点水土保持建设和水生态保护修复项目的实施。依法承担水库、湖泊、河流等管理范围内湿地保护管理工作；

（12）负责本区河长制工作。贯彻执行河长制工作的政策，推进河长制工作建议和任务，组织开展督查、考核；

（13）贯彻执行本市水库移民后期扶持政策，并对街道、乡镇进行指导监督；

（14）负责本区涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；

（15）依法依规负责本区水务行业安全生产和水务工程的安全监管工作；

（16）负责开展本区水务科技和信息化工作。落实水务行业的技术标准、规程规范并监督实施；

（17）负责落实本区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制防御洪涝抗御旱灾调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水和城市内涝应急抢险的技术支撑工作；

（18）完成区委、区政府交办的其他任务；

职能转变。区水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，按照以水定城、以水定地、以水定人、以水定产的原则，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量，提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水务工程的管理保护，加强地下水开发利用、管理保护，维护河湖健康美丽。坚持系统治理，加强本区河湖水系水环境治理和水生态修复，落实城市修补和生态修复要求，完善城乡供排水服务保障体系，加强海绵城市建设。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

- 2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

丰台水务局按照要求设定部门整体绩效目标，设立依据充分、总体产出和效果明确、目标合理可行、指标细化量化，对提高资金使用效率和效益具有很强的指导性。

（1）绩效目标设定的充分性

根据国家、北京市水务局、丰台区的相关文件及《 “十四五”时期丰台水务发展规划》的规定，根据丰台水务局2022年发展思路、工作目标和工作任务，确定了“推进水资源节约利用，大力实施国家节水行动，有序推进节水型社会建设；加强水利工程运行维护，保障设施正常运行，充分发挥河长制统筹协调和督导作用；加强水旱灾害防御保障能力；强化排水设施运行监管，保障污水处理厂平稳运行；加强水生态保护、修复和监督管理，做好水土保持工作。”的总体绩效目标，绩效目标符合国民经济和社会发展规划、部门职能、事业发展规划等要求，并与相应的财政支出范围、方向、效果等紧密相关，设立的依据充分。

（2）绩效目标设定的合理性

绩效目标从部门实际出发。依托丰台水务局部门2022年工作计划要点，从推进水资源精细化管理、推进节约用水和水资源管理和做好水土保持监督检查和执法工作等7个方面设定了绩效指标。指标设定与预算批复资金量匹配，指标设定科学、合理、可衡量，从总体上规范和引导了丰台水务局所有项目绩效目标的设定。

（二）当年预算执行情况

2022年全年预算数15,782.14万元，其中，基本支出预算数0万元，项目支出预算数15,782.14万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出15,412.88 万元，其中基本支出0万元，项目支出15,412.88 万元，其他支出0万元。预算执行率为97.66%。

（三）整体绩效目标实现情况

2022年水务工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以贯彻落实党的二十大精神和市第十三次党代会精神为主线，围绕市区年度重点任务，全局勇于担当，主动作为，攻坚克难，较好地完成了年度工作，为丰台区的经济和社会发展提供了强有力的水务支撑和保障。

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

①加大马草河、旱河、丰草河3条河道生态补水力度，全年共补水2793万立方米。开展水务综合执法检查8243次，办理案件220起，收缴罚款69.34万元，全区水秩序得到进一步加强。加强节水工作，完成了255个节水型单位（村庄、小区）的创建工作，节水型区建设成效显著。

②狠抓年度防汛工作落实，较好地应对了14场降雨，全区未出现人员伤亡事件，实现了安全度汛目标。加快智慧水务建设，完成了77处监测（监控）点和水环境智慧监管系统平台建设，全区水文监测和信息服务水平进一步提高。

③推进“水黄”小区问题解决，完成了6个“水黄”小区供水管线改造，全区277个“水黄”小区销账153个。

（2）产出质量

完成2022年度设定的质量指标，实际产出的质量基本达到绩效目标设立时确定的质量指标。

①持续推进全区水环境改善工作。开展“清管行动”，市级考核验收排名第一。

②落实市总河长令为抓手，狠抓市级年度考核、督察目标实现。通过定期调度等方式，较好地完成了涉及我区24项年度任务。全区用水总量控制和GDP水耗下降率双达标。市实事项目自备井置换完成7家。圆满完成了市级环保督察工作，及时整改销号涉水信访举报督办件9件。2022年丰台区地下水埋深13.3米，较去年同期上升近3米。

（3）产出进度

基本在规定的时限内完成上级要求的重点工作及丰台水务局年度重点工作。

①重新开工建设2012年的河西再生水厂配套管线京周路段3公里项目，工程完成后河西地区污水收集处理能力将进一步提高。

②完成了2011年的郭公庄水厂及管网工程收尾工作，支付拆迁服务费346万元，结算工作正在推进中。

③启动了2016年的汛后防洪排涝重点水务工程全过程审计，为滞留工程后续工作开展打下了基础。

④完成了2007年的北京中心城区雨洪利用一期工程竣工验收工作，支付工程尾款90万元。

⑤持续推进2017年的永定河平原南段综合治理与生态修复工程，现已进场施工。

⑥推进了2014年的南水北调大宁水库外电源工程，现已进场施工。

（4）产出成本

丰台水务局严格落实预算法规定，按照预算批复开展各项业务，硬化预算约束，合理安排资金，确保先有预算再有支出，未出现无预算、超预算支出。完成2022年总体目标实际支出的资金在预算批复额度以内。

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

明显提高水利公共服务能力，完善城乡供排水服务保障体系，保障了水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障，提高了水利公共服务能力，增强水利对经济社会可持续发展的保障能力，最大限度的满足人民对河道生态环境改善提高的需求。

（2）社会效益

对丰台区5个万人千吨供水规模单位进行每季度源水水质监测一次（王佐镇集中供水厂、长辛店镇集中供水厂、大灰厂村、辛庄应急供水工程、新兴际华有限公司），共涉及水源井34眼。通过全面、客观、准确掌握生活饮用水水质状况及变化走势，为饮用水水源地保护及时提供技术支撑保障饮用水安全。

规范合法排污，创造良好水环境。对排水户排放的污水进行水质检测，达到震慑效果，规范了排水秩序，宣传相关法规，保护排水和再生水排放及处理设施的正常运行。对河道排水口进行水质检测，寻找排污源，检测排放口是否达标，保护河道水环境。维护正常的水事秩序。

（3）环境效益

有效地改善河道周围的生态环境，以便促进经济更好地向前发展。在已启动实施的治理工程基础上，经过生态修复之后，更多的生态湿地可以在第一时间得到修复，并在增加生物多样性的基础上更好地造福后代。广大民众可以享受到高品质的生活，人和自然可以实现和谐发展，构建“有河有水、有鱼有草、人水和谐”的水生态环境。

（4）可持续性影响

提高河道生态环境，保障了水需求和水资源的可持续利用，对河道周边生态环境起到了改善。不断满足人民群众对优美水环境的热切期盼，推动水环境治理由城镇地区向农村地区延伸，由末端治理向源头治理延伸，以溯源治污、雨污分流、水生态治理为重点，持续改善水环境质量。进一步加大再生水利用量，加快实施污泥稳定化、无害化、资源化处置，探索进行资源循环利用、能源再生利用方法和途径，推进综合利用水平不断提升。

（5）服务对象满意度

坚决贯彻落实中央和市区作风建设的规定要求，在规范权力运行、提高行政效能、提高服务保障水平等方面，完善服务工作机制，规范岗位工作秩序，加强机关文化建设，全局作风建设得到进一步加强。健全完善干部廉政档案，摸清廉洁从政底数。坚持为民办实事常态化，及时解决涉水需求，水务应急保障遍布全区各街镇，实现了到场核实率、问题解决率和群众满意率三个“百分百”。一年来，办理接诉即办236件，为居民置换节水器具2万套，应急出险96次，应急供水352车次，应急抢修工程5处，污水转运3810车次，并对丰台区4个批发市场巡查273次。积极主动优化营商环境，全年办理各类涉水审批事项343件。经抽样检查，服务对象满意度均在90%以上，实现年初设定的绩效目标。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

丰台水务局建立了健全的管理制度体系和较为完善的财务管理制度。本制度包括管理机构、经费审批及支出管理制度、基本业务管理制度、会计工作内部控制制度四部分。每笔支出均做好完整的原始记录，健全财务核算资料,严格制订财产物资的购进、领用、转移以及毁损等环节的管理制度,并作完整的原始记录,确保原始记录的及时、准确、真实。且定期和不定期对各种财产物资进行盘点清查,年终决算前对所有财产物资进行一次全面的清查盘点及时对所有物资的盘盈、盘亏、毁损、报废情况，按照规定的程序报告，经审批后处理,确保账、卡、物相符。

- 资金使用合规性和安全性

- 为确保资金使用合规性和安全性，水务局严格按照如下执行：

- 一是健全完善各类财政资金管理办法，对财政支出实行事先预算、事中监控和事后审查，加大监督检查力度，依法查处违法违规使用财政资金的行为，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

- 二是完善内部运行机制，以岗位职责为纽带，遵循“决策-执行-监督”相分离的原则，财务印章、拨款票证分别实行专人管理，相互配合又相互制衡，确保了各项财政业务始终在科学、合理、严密的内控下运作。

- 三是强化机关内部监督监察，赋予监督监察组明确的职责，定期、不定期地对各科室基础工作情况、计划执行情况、资金管理情况重点对每一笔财政资金的拨付情况包括资金的拨付依据是否合法合规，是否有市领导批示，拨付金额与市领导批示是否一致，是否按要求时间拨付等进行严格、全面检查，规范内部财务和会计管理，确保每一笔财政资金安全运转和有效使用。

- 会计基础信息完善性

- 水务局的财会基础信息管理工作，涉及许多相关环节与要素， 包括保险、税务、民政服务等，不同的环节有不同的管理基准，为了确保财会管理工作的质量以及会计基础信息的完善性，必须要针对不同的财务管理项目，根据现行的管理基准去实施财务核算、拨款等各项工作，必须要随时了解政府实时发布的财政新规，并且根据新规去完善管理框架，增加或是调整相关的项目，调整拨款比重，严格记录财政资金走向，这样会让财会管理工作的体系构成更完善。为此必须要配合完整的审核与奖惩机制，规范员工的工作，每一条规章条文都应当确切落实到个人，确保权责明确，才能避免无人负责、相互推卸的问题出现，甚至是所有财政项目的负责人都需要有明确的记录，以保证财务管理条日清晰。因此我局应当史加积极的革新技术，确保会计电算化体系的建设，以信息化的环境为基础，自然会确保财会管理工作的改革。特别是要细化不同的财务项目，越是精细先进，越能体现技术优势。

2.资产管理

贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规和政策，坚持勤俭节约、从严控制，规范和加强国有资产管理，维护国有资产的安全、完整，合理配置国有资产，提高国有资产使用效益，保障正常履职需要和丰台水务局正常运转。

（1）通过对新增资产配置纳入部门预算，形成资产管理与预算管理、财务管理有效结合的工作机制，为构建资源节约型政府、优化资源配置、节约财政资金提供制度保障。

（2）落实管理责任，健全管理制度。强化资产管理与财务管理、预算管理的衔接，构建既有机联系又相互制衡的内部工作机制，明确资产管理机构和人员，强化职责分工，配备专职人员，为开展好资产管理工作提供有力的组织保障。建立了健全的资产管理制度，制定了涵盖资产配置、使用、处置和清查等各个环节的管理办法，提升资产管理的规范化和制度化水平。

3.绩效管理

北京市丰台区水务局办按照市、区相关要求，积极开展绩效评价工作。年初按要求申报部门预算及部门预算项目支出绩效目标；对于专项资金预算，认真分析各项目具体情况和项目特点，针对各个专项资金项目编制项目支出绩效目标，从数量、质量、时效、成本等多个角度制定项目完成情况考核指标，从社会、经济、可持续性、生态、满意度等多个方面制定项目效益考核要求，将绩效考核工作化整为零，并且按要求向相关部门按时报送年度绩效目标和自评报告。

- 4.结转结余率

- 严格按照上级有关要求，制定加快支出进度的措施，通过大力推动项目实施加快支出进度。2022年全年预算数15,782.14 万元，资金总体支出15,412.88 万元，结余369.26万元，资金结转结余率2.34%。

- 部门预决算差异率

- 2022年全年预算数15,782.14万元，资金总体支出15,412.88 万元，结余369.26万元，部门预决算差异率-2.34%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

整体绩效评价总分100分，丰台水务局2022年度评价得分为91分。

预算编制总分30分，自评得分25分。

(1)目标填报总分6分，自评得分5分。

(2)目标完整性总分10分，自评得分9分。

(3)目标量化总分10分，自评得分8分。

(4)项目分类总分4分，自评得分3分。

预算管理总分55分，自评得分52分。

(1)预算调整总分5分，自评得分5分。

(2)结余结转总分5分，自评得分4分。

(3)部门总体执行进度总分10分，自评得分10分。

(4)管理制度健全性总分6分，自评得分5分。

(5)资金使用合规性总分5分，自评得分5分。

(6)遵纪情况总分8分，自评得分8分。

(7)绩效评价工作开展总分7分，自评得分7分。

(8)绩效指标构建总分5分，自评得分4分

(9)资料保存总分4分，自评4分

整体绩效总分15分，自评得分14分。

(1)“工作任务完成”总分10分，自评得分10分。

(2)满意度总分5分，自评得分4分

2.存在的问题及原因分析

在预算申报阶段所设置的绩效目标比较笼统，部分项目的绩效目标量化程度不够，针对水务局履职效益设置的社会效益、生态效益等指标不具有行业考核代表性，无法具体量化考核，如“保障与疫情相关的各项工作有序开展得分为优”，该指标难以量化评价。

项目实施档案资料不够系统完善，对项目资料收集、整理工作不够规范有序。如部分项目未及时收集项目开展情况、进度情况、资金收支情况等资料。并充分细化、量化。

- 措施建议

- 1.预算和工作计划相结合，做实支出计划

- 在预算编制时，财政局要求项目预算要具体到每个支出月份，而且每个季度要达到要求的支出进度。我们也相应的要求支出部门做出项目预算支出计划，从2022年项目部门支出计划编制情况看，大部分项目支出计划安排靠后，且有的项目到目前仍未形成支出。因此，有预算安排的项目应结合年度工作任务和支出进度考核要求安排支出，避免都集中在下半年，造成支出时间紧张和影响支出进度。尤其是占比较大、对考核指标影响较大的项目资金（100万以上）更应提前谋划，做实、做细支出计划，在考核时点发挥关键作用。

- 2.提高部门整体绩效目标设定的规范性

- 按照市财政局绩效目标管理办法的要求，本着科学性合理性原则，从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等产出指标，社会效益和可持续影响等效益指标，有明确服务对象满意度，可设定服务对象满意度指标等方面完善部门整体绩效目标。

- 3.多措并举、形成合力，加强预算执行

- 在加强预算执行工作上，希望领导和各项目部门一如既往的予以重视和支持，采取多种措施，形成合力，完成考核任务：一是继续采取财务日常催办和领导在考核节点督办相结合的措施，加快项目实施进度；二是在保证资金安全的前提下，一些项目在合同中对付款比例的约定适当予以提高；三是对于已成熟的项目早启动，争取资金一经下达就能形成支出，如设备购置类项目；四是政府采购类项目程序多、审批环节多、涉及部门多，在合同签订、上传等环节要多方进行配合，加强沟通，加快流程，提高政府采购效率。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

- 1.项目概况。

- （1）项目背景

- 本项目位于永定河京九铁路～燕化管线桥段河道范围内，该段河道从北向南流经丰台区。永定河丰台段河道全长 14.3km，包括园博湖、园博园水源净化工程(简称:园博湿地)、晓月湖、宛平湖及下游河道。

- 永定河丰台段“三湖”总占地面积391.73万m2，其中园博湖占地246万m2、水面面积115万m2，宛平湖晓月湖占地145.73万m2、水面面积111.78万m2；园博湿地占地40万m2。

- 本项目主要通过再生水净化、清理垃圾、污染防治、净化水质、补给河道水源对丰台段永定河现状河道进行维护,实现河道及湿地保持“水清、岸绿、景美、人和”的管理目标，最终实现永定河丰台段河道水质达标、生态健康、环境优美、人水和谐，达到“安全、洁净、生态、优美、为民”的发展目标，巩固污染防治攻坚战成果，进一步改善生态环境质量。

- （2）主要内容及实施情况

- 该项目主要工作内容分为三部分：园博湿地水体及水环境改善；“三湖”水质改善；园博湖右岸联动溪流底泥清理等。

- ①园博湿地水体及水环境改善

- 园博园水源净化工程是园博园的重要组成部分，是永定河再生水补水水源的重要净化器。为保障湿地净化再生水的稳定运行，需要通过湿地内149个闸门的启闭进行湿地负荷水量调度；102 个单元池日常巡检；定期对101处检测井水质进行观测；利用视频监控系统对40万m2湿地水质、动植物状态及相关设施进行协调联动。

- 通过改善湿地设施对湿地水质、动植物状态进行协调联动，改善和保持湿地单元净水能力，改善提升湿地水质，以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）要求；同时对湿地废弃污染物进行消纳处理和水体污染源防治工作。

- 具体改善措施主要包括：

- 补种荷花，配合园博园景观及水环境改善的要求，在局部单元池内补种荷花，面积约1000m2。

- 湿地填料翻洗，湿地运行一段时间后，在湿地表面积累的灰尘、藻类残渣、植物落叶残体等形成一层泥垢，影响湿地水质和湿地渗透性，降低湿地净化能力，甚至产生内源污染。因此湿地表层填料需要进行翻洗，为不影响湿地运行，按年分期进行。2022年翻洗5.5万m2，深度0.2m，翻洗滤料共1.1万m3。

- 定期投放微生物维持池体内微生物生态系统平衡，保障湿地脱氮除磷净化能力稳定，并采用喷药车进行投放作业。

- 根据湿地自然特性及污染释放规律，需要对湿地内枯败的植物秸秆和垃圾进行处理和处置。根据收割季节一般在秋季，植物干枯时进行，共收割收集处理植物垃圾约 1687.5t。

- 监测湿地运行进出水水质，每周一次，监测指标包括水温、DO、BOD、COD、TP、TN、NH3-N等。

- ②园博湖、晓月湖及宛平湖水质改善

- 园博湖、晓月湖及宛平湖水质改善项目分为面源污染防治和内源 污染防治两个部分。

- 面源污染防治措施内容包括：巡查和收集河道水面垃圾，采用人防措施对“三湖一湿地”进行水体保洁工作，做到保 洁及时，确保干净整洁，并对收集的垃圾进行集中消纳处置，防治丰台段水环境污染。

- 内源污染防治措施内容包括：对河道水生态系统进行优化调控，以及通过分步投放生物等生态方法，促进水生态系统的长期稳定与平衡，防止水体变质。确保水体无异味、无漂浮物，提升水质，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）要求。

- ③园博湖右岸联动溪流底泥清理

- 园博湖联动溪流主要功能为在河道无上游来水时，连通莲石湖及下游晓月湖，并作为南大荒湿地和园博园湿地供永定河用水的排水通道。由于园博湖工程完工较早（2013年竣工），自完工后运行没有连续，且在溪流内设置了跌水、种植土种植水生植物等措施，加上多年淤积，造成目前联动溪流过流能力差，需要进行通道疏通工作，保障联动溪流无堵塞、过水断面完整。

- 为保障河道水质及永定河再生水利用，降低溪流内源污染，对淤积底泥等阻水设施进行清理。根据资金安排，本年度先期清理2000 m3，清理深度0.5～1.0米。

- （3）资金投入和使用情况

- 永定河丰台段水环境保障项目预算资金为476.10万元，（其中：财政资金476.10万元、自筹资金0万元）实际到位资金476.10万元，通过合法、有效、合理地控制资金，项目实际支出资金为472.9426万元，项目资金预算执行率99.34%。

- 2.项目绩效目标。

- （1）总体目标

- 通过对永定河丰台段进行水环境保障工作, 有效的保证“三湖一湿地”水资源质量，充分发挥水质净化作用，不断为永定河注入达标水源，防治污染造成的不良后果，通过采取各项有效措施，使水环境持续向好，改善周边地区的环境，为西南进京门户打造一处亮丽的风景。

- （2）阶段性目标

- 产出数量指标：湿地水质检测样本数量96份。

- 产出质量指标：湿地单元池滤料翻洗合格率达到90%。

- 产出时效指标： 按进度进行支付资金，11月30日前完成率100%。

- 产出成本指标：湿地单元池滤料翻洗综合单价不高于200元，全年项目预算控制数为467.1万元。

- 生态效益指标：保证“三湖一湿地”水资源质量，充分发挥水质净化作用，不断为永定河注入达标水源，防治污染造成的不良后果。

- 服务对象满意度指标：养护单位对养护资金按时拨付予以好评。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

本次评价的对象为2022年丰台区永定河丰台段水环境保障项目，评价范围包括从项目决策阶段、项目管理阶段、项目绩效阶段三个部分进行综合量化评价。通过对该项目开展绩效评价，促进北京市丰台区水务局项目资金预算的严谨性、规范化，完善项目管理的各项规章制度，提高项目支出财政资金使用的经济性、效率性和效益性。

- 2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

- （1）评价原则

- 科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关。

- （2）评价方法评价

- 采用资料核查及服务满意度调查等方法，通过对丰台区水务局提交相关资料的阅读、分析及现场评价会质询，按照评价指标体系和评分标准，对“永定河丰台段水环境保障项目”给与综合分析、考量，出具评分、评价意见。

- （3）评价标准

- 主要包括项目决策、项目管理、项目绩效3个方面，满分100分。其中：

- 决策指标（15分），主要评价项目绩效目标和决策过程等内容；

- 管理指标（30分），主要评价项目资金和项目实施等内容；

- 绩效指标（55分），主要评价项目产出和项目效果等内容。

- （4）评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 （15分） | 绩效目标 （5分） | 目标内容 （5分） | 目标的明确性 | 2.5分 |
|  |  |  | 目标的合理性 | 2.5分 |
|  | 决策过程 （10分） | 决策依据 （5分） | 项目规划与计划的相关性 | 3分 |
|  |  |  | 项目内容的充分性 | 2分 |
|  |  | 决策程序 （5分） | 项目决策程序的规范性 | 5分 |
| 项目过程管理 （30分） | 项目资金 （15分） | 预算管理 （6分） | 预算编制情况 | 2分 |
|  |  |  | 预算执行情况 | 4分 |
|  |  | 财务管理 （9分） | 财务制度的健全性 | 3分 |
|  |  |  | 财务制度执行情况 | 3分 |
|  |  |  | 会计核算规范性 | 3分 |
|  | 项目实施 （15分） | 组织机构 （4分） | 机构健全性 | 2分 |
|  |  |  | 职责分工明确性 | 2分 |
|  |  | 制度建设 （5分） | 项目管理制度的健全性 | 2分 |
|  |  |  | 相关制度执行的有效性 | 3分 |
|  |  | 过程控制 （6分） | 实施方案的有效性 | 3分 |
|  |  |  | 日常监督检查情况 | 3分 |
| 项目绩效（55分） | 项目产出 （30分） | 产出数量 （10分） | 实际产出数量与目标产出数量 | 10分 |
|  |  | 产出质量 （10分） | 实际产出质量与目标产出质量 | 10分 |
|  |  | 产出时效 （5分） | 项目的进度控制程度 | 5分 |
|  |  | 产出成本 （5分） | 项目总预算控制数 | 5分 |
|  | 项目效益 （25分） | 社会效益 （5分） | 环境卫生水平大幅提升 | 5分 |
|  |  | 生态效益 （5分） | 保证“三湖一湿地”水资源质量 | 5分 |
|  |  | 可持续影响 （10分） | 实际影响达到预期值 | 10分 |
|  |  | 服务满意度 （5分） | 养护单位满意度 | 5分 |
| 总分 |  |  |  | 100分 |

3.绩效评价工作过程。

2023年1月11日丰台区水务局开展永定河丰台段水环境保障项目进行事后绩效评价（自评）工作会议，成立绩效评价工作组，1月13日制定完成了永定河丰台段水环境保障项目绩效自评工作方案，组织绩效评价工作组成员学习了《丰台区财政局绩效评价工作手册》及《北京市财政支出绩效评价实施细则》《丰台区财政局关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知》等相关文件。

1月16日，组织针对性培训，评价工作组结合所负责项目的具体情况和特点对项目单位开展相关业务培训。

1月30日至2月3日，开展绩效目标填报审核工作，评价工作组队项目单位填制《绩效目标表》进行审核确认，项目单位准备相关资料，根据指标体系内容和绩效报告范本，撰写绩效报告并报送评价工作组。

2月7日至2月8日，评价工作组根据资料清单，结合部门或项目实际情况收集资料，对所收集的资料进行核实和全面分析，对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

2月9日至2月10日，确定评价指标最终稿，准备评价会所需资料。

2月13日，召开评价会。形成评价报告初稿。

2月15日，与项目单位及业务科室沟通意见，修改和完善项目评价报告，行成正式稿。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1.综合评价情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 打分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 （15分） | 绩效目标 （5分） | 目标内容 （5分） | 目标的明确性 | 2分 |
|  |  |  | 目标的合理性 | 2分 |
|  | 决策过程 （10分） | 决策依据 （5分） | 项目规划与计划的相关性 | 3分 |
|  |  |  | 项目内容的充分性 | 1.5分 |
|  |  | 决策程序 （5分） | 项目决策程序的规范性 | 4分 |
| 项目过程管理 （30分） | 项目资金 （15分） | 预算管理 （6分） | 预算编制情况 | 1分 |
|  |  |  | 预算执行情况 | 4分 |
|  |  | 财务管理 （9分） | 财务制度的健全性 | 3分 |
|  |  |  | 财务制度执行情况 | 3分 |
|  |  |  | 会计核算规范性 | 2.5分 |
|  | 项目实施 （15分） | 组织机构 （4分） | 机构健全性 | 2分 |
|  |  |  | 职责分工明确性 | 2分 |
|  |  | 制度建设 （5分） | 项目管理制度的健全性 | 2分 |
|  |  |  | 相关制度执行的有效性 | 2分 |
|  |  | 过程控制 （6分） | 实施方案的有效性 | 3分 |
|  |  |  | 日常监督检查情况 | 2分 |
| 项目绩效（55分） | 项目产出 （30分） | 产出数量 （10分） | 实际产出数量与目标产出数量 | 10分 |
|  |  | 产出质量 （10分） | 实际产出质量与目标产出质量 | 9分 |
|  |  | 产出时效 （5分） | 项目的进度控制程度 | 5分 |
|  |  | 产出成本 （5分） | 项目总预算控制数 | 5分 |
|  | 项目效益 （25分） | 社会效益 （5分） | 环境卫生水平大幅提升 | 4.5分 |
|  |  | 生态效益 （5分） | 保证“三湖一湿地”水资源质量 | 5分 |
|  |  | 可持续影响 （10分） | 实际影响达到预期值 | 8.5分 |
|  |  | 服务满意度 （5分） | 养护单位满意度 | 4分 |
| 总分 |  |  |  | 90分 |

2.综合评价结论

该项目会计核算规范，管理分工明确，实施方案较合理可行。需要改进的是：应根据绩效评价的要求，进一步完善和规范相关材料，做到程序规范、管理留痕，提高绩效管理水平，使绩效考评依据充分。“永定河丰台段水环境保障项目”绩效评价综合得分90，项目综合绩效评定结论为“优”。

（四）绩效评价指标分析

- 1.项目决策情况。

目标内容：效益指标不够细化和量化，考评平均分为4.00分，失分率为20.00%。

决策依据：项目内容较为充分，与计划比较相关度高。考评平均分为4.50分，失分率为10.00%。

决策程序：未见项目内部决策资料。考评平均分4分，失分率20.00%。

项目决策评价分值满分15.00分，综合得分12.50分。

- 2.项目过程情况。

- （1）项目资金分析

- 预算管理：未见预算编制相关资料。考评平均分5.00分，失分率16.70%。

- 财务管理：会计核算比较规范。考评平均分8.50分，失分率5.60%。

- （2）项目实施情况

- 组织机构：机构健全，权利分工明确。考评平均分4.00分，失分率0.00%。

- 制度建设：未见项目管理制度。考评平均分为4.00分，失分率20.00%。

- 过程控制：项目实施方案较合理可行，日常监督管理资料留痕不足。考评平均分为5.00分，失分率16.70%。

- 项目过程管理评价分值满分30.00分，综合得分26.50分。

- 3.项目产出情况。

- 产出数量：产出数量达到了绩效目标，考评平均分为10.00分，失分率0.00%。

- 产出质量：产出质量基本达到了绩效目标，考评平均分为9.00分，失分率10.00%。

- 产出时效：项目产出时效达到了绩效目标。考评平均分为5.00分，失分率0.00%。

- 产出成本：项目成本控制在预算批复内。考评平均分为5.00分，失分率0.00%。

- 项目产出评价分值满分30.00分，综合得分29.00分。

- 4.项目效益情况。

社会效益：相关支撑资料提供不够充分，有待进一步提供精准化。考评平均分为4.50分，失分率为10.00%。

生态效益：水资源质量得到了有效提升。考评平均分为5.00分，失分率为0.00%。

可持续影响：相关资料呈现不足。考评平均分为8.50分，失分率为15.00%。

服务对象满意度：服务对象满意度指标受益对象不明确，不能充分反映满意度水平。考评平均分为4.00分，失分率为20.00%。

项目效益评价分值满分25.00分，综合得分22.00分。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要的经验及做法

“永定河丰台段水环境保障项目”项目预算资金严格按照《北京市丰台区水务局财务管理制度》等进行管理，在经费使用中按照审批权限要求，履行了相应的审批程序，经费管理规范，会计核算规范，符合项目相关的会计原则。

为保障项目顺利实施，采取了以下措施加强项目管理：

（1）加强领导，明确责任。为加强该项工作的组织领导，确保工作顺利进行，认真组织，落实责任，全面部署，确保永定河丰台段水环境保障项目管理取得成效。建立健全长效管理机制。

（2）落实制度，提高标准。建立健全内部的管理制度，切实改进管理方式，提高管理标准和水平，努力实现长效管理。

2.存在的问题

绩效目标的设定不够具体、细化、缺乏量化。部分项目的指标设定过于宽泛，不具有可衡量性，部分指标设定与项目内容契合度不高。

预算依据不够充分，没有按照内容作出对应的明细预算。

服务对象满意度指标受益对象不明确，不能充分反映满意度水平。

（六）有关建议

提高对绩效目标和产出指标对应关系的认识，产出指标根据事实内容合理设置，保持与实施内容的对应性，应做到细化、可考量。

加强预算编制的严格和细化，严格执行相关制度，确保财政资金的规范、高效使用。

注重项目效果资料收集，对应与其社会效益和可持续影响的目标，充分证明其实现程度，应具有可衡量性、可考核性。

（七）其他需要说明的问题

无

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 电话费及网络专线费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 明宝 |  |  |  | 联系电话 |  | 63836051 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  | - |  | - |  | - |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在网络时代，信息通讯尤为重要，为了推动更加现代化的办公条件，需要做好基础保障工作，为保障机构正常运转，满足网络办公需求。网络费每月10,000.00元，全年共12万元。 |  |  |  |  | 为了推动更加现代化的办公条件，需要做好基础保障工作，为保障机构正常运转，满足网络办公需求，每月缴纳1万元网费，保障单位网络正常使用，满足单位办公需求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标 |  |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 120000 |  |  | 120000 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 在网络时代，信息通讯尤为重要，为了推动更加现代化的办公条件，需要做好基础保障工作，为保障机构正常运转，满足网络办公需求。 |  |  | 保障了单位通讯正常使用，满足了网络办公需求，保障了机构的正常运转。 | 90 |  | 87 |  | 项目实施效果较好，但支撑材料略显不足，后续将加强成果材料收集。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.00 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 部门运转聘用人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 明宝 |  |  |  | 联系电话 | 63836051 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.20 | 10.20 | 10.20 | - | - |  | - |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - | - | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 为了做好机关的服务保障工作，保障机构日常正常运转，营造机关良好办公秩序，推进机关办公更加流畅、便捷，聘请2名临时工作人员10.2024万元。 |  |  |  |  | 聘请2名临时工作人员，保障了机构日常正常运转，营造了机关良好办公秩序，机关办公更加流畅、便捷。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 102000 |  |  | 102000 | 10 | 10 | / |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 为了做好机关的服务保障工作，保障机构日常正常运转，营造机关良好办公秩序，推进机关办公更加流畅、便捷。 |  |  | 聘请2名临时工作人员，保障了机构日常正常运转，营造了机关良好办公秩序，机关办公更加流畅、便捷。 | 90 | 85 | 项目实施效果较好，但支撑材料略显不足，后续将加强成果材料收集。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 外聘业务专业人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 明宝 |  |  |  | 联系电话 | 63836051 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.40 | 2.40 | 2.40 | - | - |  | - |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - | - | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 在网络时代，信息安全尤为重要，为了做好我局网络安全工作，加强网络管理，防止发生网络安全事件和失泄密问题发生，从而对全局工作造成不良影响，服务保障全局办公电脑等正常运行，聘请网管员2.4万元。 |  |  |  |  | 聘用网管员，保障全局办公电脑等正常运行，提高了网络安全，加强了网络管理，防止发生网络安全事件和失泄密问题。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 24000 |  |  | 24000 | 10 | 10 | / |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 在网络时代，信息安全尤为重要，为了做好我局网络安全工作，加强网络管理，防止发生网络安全事件和失泄密问题发生，从而对全局工作造成不良影响，服务保障全局办公电脑等正常运行。 |  |  | 聘用网管员，保障全局办公电脑等正常运行，提高了网络安全，加强了网络管理，防止发生网络安全事件和失泄密问题。 | 90 | 86 | 项目实施效果较好，但支撑材料略显不足，后续将加强成果材料收集。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 96.00 |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 法律顾问代理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 明宝 |  |  |  | 联系电话 | 63836051 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 | 15 | - | - |  |  | - |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - | - | - |  |  | - |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - | - | - |  |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 因业务发展和维护自身利益的需要，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国律师法》的有关规定，聘请律师作为常年法律顾问协助处理日常法务事物，法律顾问代理费为一个年度人民币15万元。 |  |  |  |  | 协助处理日常法务事物，解答法律咨询，审查各类合同，协助草拟、制定审查水务管理法律文签署送达或者接受法律文件、件讲授法律知识内容等工作。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 150000 |  |  | 150000 | 10 |  | 10 | / |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 因业务发展和维护自身利益的需要，聘请乙方律师作为常年法律顾问。 |  |  | 协助处理日常法务事物，解答法律咨询，审查各类合同，协助草拟、制定审查水务管理法律文签署送达或者接受法律文件、件讲授法律知识内容等工作。 | 90 |  | 85 | 项目实施效果较好，但支撑材料略显不足，后续将加强成果材料收集。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 全区小型水站监控维保费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 郑学锋 |  |  |  |  | 联系电话 | 83818717 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2.4 |  | 2.4 | 2.40 | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 2.4 |  | 2.4 | 2.40 | — |  |  | - | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | - |  | - | - | — |  |  | - | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | - |  | - | - | — |  |  | - | — |
| 年度目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过监控系统对各水站和水厂及水源地安全、水质进行监管，发现问题及时督促整改。同时可以改装水站（厂）和现场管理、提高服务质量、加强安全保卫防范力度，对水厂的财产和人身安全起到保障作用，并可为水务局实现安全现代化管理创造极有利的条件。 |  |  |  |  |  |  | 通过对各个水厂监控系统的维护、保养、巡检调试、升级服务，确保监控系统长期稳定安全运行，监督各水站和水厂及水源地安全，提高服务质量、加强安全保卫防范力度，保障对水厂的财产和人身安全。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 全年 完成值 |  | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 |  | 全年维保系统运行完好率 |  | 100% |  | 100% |  | 27 | 27 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 2022年8月与第三方签定协议 |  | 8月 |  | 8月 |  | 16 | 16 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 按合同规定 |  | 2.4万元 |  | 2.4万元 |  | 17 | 17 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 经济效益 |  | 对水厂的财产和人身安全起到保障作用，并可为水务局实现现代化管理创造极有利的条件。 |  | 提高服务质量、加强安全保卫防范力度，保障对水厂的财产和人身安全。 |  | 15 | 13 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足。 |  |
|  |  | 可持续影响效益指标 |  | 可持续影响效益 |  | 有效改善水厂的现场管理、提高服务质量、加强安全保卫防范力度，对水厂的财产和人身安全起到保障作用。 |  | 保障监控系统长期稳定安全运行，监督各水站和水厂及水源地安全，提高服务质量、加强安全保卫防范力度，保障对水厂的财产和人身安全。 |  | 15 | 13 | 项目执行效果较好，但反应项目效益的支撑材料不足。 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 各村级水站和水厂监控系统维保项目单位满意度 |  | 95% |  | ≧98% |  | 10 | 7 | 满意度相关材料支撑不足 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 丰台区2022年水黄小区技术改造咨询费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈冉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83818717 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10 |  | 9.888 | 9.888 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 10 |  | 9.888 | — |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — |  | — | — |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — |  | — | — |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.根据目前丰台区涉及“水黄”街道及改造情况，派遣人员与街道进行电话沟通或实地跟进每月了解情况、更新“水黄”改造进展：12个月更新情况台账。 2.按照丰台区水黄改造完成情况，根据街道、社区意见协助派遣访问员进行入户问卷调查。 3.根据丰台区水黄改造完成情况及问卷调查结果，研究人员出具分析结项报告：调查数据结果及项目报告。 |  |  |  |  |  | 根据目前丰台区涉及“水黄”街道及改造情况，派遣人员与街道进行电话沟通或实地跟进每月了解情况、更新“水黄”改造进展：目前完成5个月更新情况台账及8-12月执行情况阶段汇报。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 检查频次 |  | 12次 |  | 103次 | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 购买服务的质量 |  | 按照要求完成服务内容 |  | 目前完成台账更新部分 | 25 |  | 20 |  | 跨年项目，执行未完成 |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 监督检查总成本 |  | 9.8880万元 |  | 9.8880万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 问题发生率降低 |  | 30% |  | 28% | 5 |  | 4 |  | 跨年项目，执行未完成 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 整改落实率 |  | 60% |  | 50% | 5 |  | 4 |  | 跨年项目，执行未完成 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 丰台区自备井用水情况统计及核查费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局供水科 |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈冉 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 83818717 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 117.9 | 117.9 | 117.9 |  |  | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 117.9 | 117.9 | 117.9 |  |  | — |  |  | — | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — |  |  | — |  |  | — | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — | — |  |  | — |  |  | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 对全区1288眼机井用水情况进行分用水性质逐月统计，并且按时录入水资源信息管理系统，对农业、环境、生活及工业机井用水情况的持续监控以进行限额及总量管理，并对每眼井建立完善的数据库档案。对全区自备井用水户进行线下摸排核查，协助全区自备井用水户完成水资源税纳税申报工作，完成申报纳税单位的取用水量核定工作，并做汇总和分析。 - 协助区水务局完成装修类、公建类和住宅类项目节水联合验收项目的前期摸排、现场检查及复核工作。 （3）协助区水务局开展废弃机井及自备井置换后相关机井调查工作，督促自备井产权单位完成封填任务。 |  |  |  | （1）对全区自备井进行分用水性质逐月统计，并录入系统，生成全区用水量台账，完成全区全年自备井水资源税核定工作，并做分析报告 （2）完成自备井废弃机井调查工作，完成自备井置换后调查工作，并生成台账。敦促涉及自备井单位机井进行规范封填。 （3）每月协助完成节水系统一般户填报工作，每月完成区级平台用水量推送至市级用水统计平台工作。每月完成北京市排水信息系统污水处理费报表填报工作。 （4）协助丰台区水务局完成取用水管理专项整治行动整改提升工作，协助现场调查铁路200米范围内自备井情况，完成自备井生活用水消毒设施现场调查工作 （5）协助区水务局开展规模取水户安装远传计量设施工作。 （6）完成2022年全区用水指标分解工作，完成取水许可电子证照转化工作，协助完成机井码小程序挂接上报工作 （7）协助区水务局开展污水处理费补缴征收工作，各单位现场宣贯催缴工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 检查数量、录入水资源信息管理系统数量 | 全区自备井用水量巡查、统计、上报。 | 80% |  | 15 | 13 |  |  | 受疫情影响，部分月份水量未及时统计 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 检查记录、自备井供水台账 | 100% | 100% |  | 15 | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 自备井检查 | 每月滚动摸排调查一轮 | 70% |  | 15 | 13 |  |  | 跨年项目，执行未完成 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 单井月查成本 | 单井每月调查成本约76.28元 | 单井每月调查成本约73.98元 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 辅助水资源税核定申报 | 100% | 70% |  | 8 | 6 |  |  | 跨年项目，执行未完成 |  |  |
|  |  |  | 辅助污水处理费收缴 | 100% | 70% |  | 8 | 6 |  |  | 跨年项目，执行未完成 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 不按照规定条件取水率降低，超计划取水、无计量设施取水等小于上年度数量 | 小于上年度249项 | 100% |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 年度自备井置换任务调查，形成台账，推进自备井置换，压采地下水，涵养水源 | 100% | 100% |  | 9 | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 分性质逐月统计用水量，促进水资源精细化管理 | 1288眼井按取水用途统计月度、年度台账，分析各用途取水情况 | 70% |  | 6 | 4 |  |  | 跨年项目，执行未完成 |  |  |
|  |  |  | 发挥税收杠杆调节作用，抑制不合理用水需求，年度取水量应低于上年度取水量（如无特殊） | 每月核定取水量。进一步发挥税收杠杆调节作用，抑制不合理用水需求。 | 100% |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 安全生产专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 建管科 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 建管科 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 韩凯 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63842653 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 19.67 |  | 10 |  | 98 |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 20 | 20 |  | 19.67 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.开展两轮全覆盖隐患排查，包括供排水厂（站）、在建水利工程、闸坝运行设施等，工作内容包括档案检查、现场检查、监督整改及出具报告隐患排查，预计每轮共30天；风险评估计划对6家不同领域的单位、企业开展评估，工作内容包括现场排查、评估风险、出具管控意见及报告。2.针对6家不同领域的单位、企业开展风险评估，工作内容包括现场排查、评估风险、出具管控意见及报告 |  |  |  |  |  | 已完成预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成两轮隐患排查一轮风险评估 |  |  | 3 | 3 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 隐患排查覆盖率 |  |  | 100 | 100 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年12月前完成报告出具 |  |  | 12 | 11 | 20 |  | 18 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本 |  |  | 20 | 19.67 | 20 |  | 18 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 丰台区水务行业安全生产事故发生率 |  |  | 2 | 0 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 整改落实率 |  |  | 98 | 98 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 专职安全员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 区应急局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 建管科 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 韩凯 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63842653 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 39.072384 | 39.072384 |  | 39.072384 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 39.072384 | 39.072384 |  | 39.072384 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.开展两轮全覆盖隐患排查，包括供排水厂（站）、在建水利工程、闸坝运行设施等，工作内容包括档案检查、现场检查、监督整改及出具报告隐患排查，预计每轮共30天；风险评估计划对6家不同领域的单位、企业开展评估，工作内容包括现场排查、评估风险、出具管控意见及报告。2.针对6家不同领域的单位、企业开展风险评估，工作内容包括现场排查、评估风险、出具管控意见及报告 |  |  |  |  |  | 已完成预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 根据安全生产任务的实际需求，配备3名专职安全员，完成督查检查工作任务。 |  |  | 3 | 3 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 1、安全员装备如期配备完备；2、新招录安全员办公场所得到解决；3、安全员相关制度规范建立完备；4、安全员检查企业到位、检查文书填写规范、检查流程符合规定、检查结果及时上报、检查任务完成；5、安全生产检查队伍规范化达标。 |  |  | 完成 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 1、安全员每周将检查企业信息录入安全生产检查系统，应急管理局每月汇总安全员检查企业的数量进行分析；2、4月前，为新招录安全员配备检查防护服，6月前，为安全员配备移动检查终端等，为村（社区）安全生产巡查员配备部分工具； |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本 |  |  | 39.07238 | 39.07238 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 安全生产事故造成的社会财产损失减小。 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 1、提高安全生产监管的影响力；2、检查企业数量增多，及时消除隐患，避免安全生产事故发生。生率 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 打造一支被社会认可的懂法律、懂专业、讲文明、守纪律、形象好的安全员队伍。 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 做到生产经意单位满意度98%以上。 |  |  | 98 | 98 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年度丰台区海绵城市建设审查核验项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 排水科 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙东兵 |  |  |  | 联系电话 | 63855710 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 48.45 | 48.45 | 45.36 | 10 |  | 93% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 48.45 | 48.45 | 45.36 | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目期目标（20XX年—20XX+n年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 年度目标：在十三五期间调研和资料整理的基础上，对丰台区海绵城市建设现状进行评估，明确2022年度丰台区海绵城市建设目标，制定年度建设任务计划，对预期效果及难点问题提出合理化解决方案。引导丰台区海绵城市建设有序推进、完成我区海绵城市建设的过程资料及相关数据的统计。确保我区十四五期间海绵城市建设每年4%的递增。完成十四五期间我区40%的达标面积。 |  |  |  |  | 开展自评估，建成区实现70％的降雨就地消纳和利用占比达到28.36% |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2022年度丰台区海绵城市建设实施方案（成果报告） |  | 1份 | 1份 | 20 | 20 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 成果验收通过率 |  | 100% | 100% | 20 | 20 |  | / |  |
|  |  | 进度指标 | 成果完成时间 |  | 2022年11月底前完成 | 2022年11月底前完成 | 10 | 10 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 484500元 | 453600元 | 20 | 18.6 |  | / |  |
|  | 效果指标 | 效益指标 | 掌握本区建成区海绵城市建设现状 |  | 得到年径流总量控制率现状水平 | 得到年径流总量控制率现状水平 | 20 | 20 |  | / |  |
|  |  |  | 对本区海绵城市建设支撑效果 |  | 支撑本年度海绵城市建设有序开展 | 支撑本年度海绵城市建设有序开展 | 10 | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.6 |  | / |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年度丰台区“清管行动”排水管线巡查确权精细化管理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 排水科 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙东兵 |  |  |  | 联系电话 | 63855710 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 98 | 98 | 94.4759 | 10 | 96% |  | 9 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 98 | 98 | 94.4759 | — | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 聘请第三方机构对全区排水设施进行全面排查，推动非排水集团权属公共排水设施普查，逐步推动确权工作，落实排水设施主体的日常运维管护责任，从而降低排水管线内污染物入河，减少面源污染对河道水体的影响，及时对排水设施损坏、淤堵等问题建立台账，督促属地及相关产权单位及时整改，减少污染物对周边环境的影响。 |  |  |  |  | 第三方机构每月对全区排水设施进行了全面排查排水设施均已确权等，年度目标任务已全部完成 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 检查频次 |  | 26 | 26 | 30 |  | 30 |  | / |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 98 | 94.4759 | 20 |  | 19 |  | / |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 通过对全区排水设施进行全面排查，落实排水设施主体的日常运维管护责任，从而降低排水管线内污染物入河，减少面源污染对河道水体的影响，保障河道断面，从而减少断面补偿金 |  | 通过对全区排水设施进行全面排查，落实排水设施主体的日常运维管护责任，从而降低排水管线内污染物入河，减少面源污染对河道水体的影响，保障河道断面，从而减少断面补偿金 | 通过对全区排水设施进行全面排查，落实排水设施主体的日常运维管护责任，从而降低排水管线内污染物入河，减少面源污染对河道水体的影响. | 15 |  | 15 |  | / |
|  |  | 生态效益 指标 | 通过对全区排水设施进行全面排查，督促属地及相关产权单位及时整改，减少污染物对周边环境的影响。 |  | 通过对全区排水设施进行全面排查，督促属地及相关产权单位及时整改，减少污染物对周边环境的影响。 | 通过对全区排水设施进行全面排查，督促属地及相关产权单位及时整改，减少污染物对周边环境的影响。 | 15 |  | 15 |  | / |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 各街镇满意度 |  | 收到的投诉少于5份 | 0投诉 | 20 |  | 20 |  | / |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 离休干部医疗统筹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴哲 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63836063 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9 | 9 |  | 9 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 9 | 9 |  | 9 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据京人社医发（2015）231号文件：北京市离休干部统筹资金筹资标准调整为每人每月7500元。全年共计90000元，保障离休人员医疗待遇问题。按要求支付到位。 |  |  |  |  |  | 已按要求支出离休干部医疗统筹资金。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 补助个人（家庭）数量 |  |  | 1 | 1 | 30 |  | 30 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 补助发放进度 |  |  | 一次性支付 | 一次性支付 | 30 |  | 30 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 补助标准 |  |  | 7500元/人/月 | 7500元/人/月 | 40 |  | 40 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 离退休党支部书记工作补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴哲 |  |  |  |  | 联系电话 | 63836063 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.36 | 0.36 |  | 0.36 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.36 | 0.36 |  | 0.36 | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 落实《关于为我区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休党员发放工作补贴的通知》（丰组字〔2019〕9号）要求，发放到位。 |  |  |  |  |  | 按月发放到位。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 |  |  | 1人 | 1人 | 20 | 20 |  | / |  |
|  |  |  | 聘用人员服务时间 |  |  | 360天 | 360天 | 10 | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 聘用人员服务质量 |  |  | 正常履职 | 正常履职 | 20 | 20 |  | / |  |
|  |  |  | 聘用人员服务合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 聘用人员的服务周期 |  |  | 360天 | 360天 | 20 | 20 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 单位聘用成本 |  |  | 10/人天 | 10/人天 | 20 | 20 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年丰台区市政水户表关系梳理调查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 水资源与节水管理科 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郑学锋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63823552 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 180.00 | 180.00 |  | 173.25 |  | 10 |  | 96.25% |  | 9.63 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 180.00 | 180.00 |  | 173.25 |  | — |  | 96.25% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| +年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：对全区18000块非居民用水户表进行梳理。 目标2：实现非居民用水户用水计划测算、下达的线上办理。 |  |  |  |  |  | 完成对全区18000块非居民用水户表关系梳理；满足非居民用水计划测算、下达线上办理要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 项目梳理户表数量是否达到绩效目标（调查率） |  |  | =100分 | 100 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 户表信息准确率（准确率） |  |  | =100分 | 100 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 是否按工期完工并验收合格 |  |  | =100分 | 100 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 是否进行项目评审 |  |  | =100分 | 100 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 为企业节约水费，避免产生高倍水费 |  |  | 定性：优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高企业的节水意识 |  |  | 定性：优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 达到全区非居民用水总量控制 |  |  | =100分 | 100 | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 接受核实的企业满意度 |  |  | =100分 | 100 | 20 |  | 18 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 丰台区2022年水资源年报编制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 水资源与节水管理科 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郑学锋 |  |  |  |  | 联系电话 | 63823552 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 25 | 22.74 |  | 22.74 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 25 | 22.74 |  | 22.74 | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — | — | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — | — | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 按照市政府要求，在全市范围内开展自然资源资产负债表的编制工作，并印发了《自然资源资产负债表编制制度（试行）》。按照区财政局要求，我区应每年向人大报送全区国有自然资源管理情况，我局应负责提供全区水资源资产基本情况。为做好该项工作，拟委托专业服务公司做好我区水资源年报工作。项目应完成全区水资源情况的相关统计工作，包含地下水资源量和水质的变化及分析；完成丰台区2022年度水资源资产负债表的编制；完成全区水资源资产管理情况、存在问题和改进措施建议等，为全区水资源的保护和污染防治提供相应技术支撑。 |  |  |  |  |  | 完成全区水资源情况的相关统计工作，包含地下水资源量和水质的变化及分析；完成丰台区2022年度水资源资产负债表的编制；完成全区水资源资产管理情况、存在问题和改进措施建议等。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：编制丰台区水资源报告 |  |  | 完成编制丰台区水资源报告 | 完成编制丰台区水资源报告 | 20 | 20 | / |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：符合《中国水资源公报编制技术大纲》及《水资源公报编制规程》要求 |  |  | 符合《中国水资源公报编制技术大纲》及《水资源公报编制规程》要求 | 符合《中国水资源公报编制技术大纲》及《水资源公报编制规程》要求 | 20 | 20 | / |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | 按照规定时间完成 | 按照规定时间完成 | 20 | 20 | / |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算总控制数 |  |  | 控制在预算范围内。 | 控制在预算范围内。 | 20 | 20 | / |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：分析区域内水资源形势，为实现水资源精细化管理、以水定城、以水定产、以水定地、以水定人提供数据支撑；为地下水开采、水环境治理、“三条红线”管理提供科学依据；也为河长制管理、实现智慧水务提供服务。 |  |  | 分析区域内水资源形势，为实现水资源精细化管理、以水定城、以水定产、以水定地、以水定人提供数据支撑；为地下水开采、水环境治理、“三条红线”管理提供科学依据；也为河长制管理、实现智慧水务提供服务。 | 分析区域内水资源形势，为实现水资源精细化管理、以水定城、以水定产、以水定地、以水定人提供数据支撑；为地下水开采、水环境治理、“三条红线”管理提供科学依据；也为河长制管理、实现智慧水务提供服务。 | 20 | 20 | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 丰台区节水型区复验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 水资源与节水管理科 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郑学锋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63823552 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 80 | 72.08 |  | 72.08 |  | 10 |  | 100% |  |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 80 | 72.08 |  | 72.08 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《北京市节水型区创建考核工作指南》相关要求，节水型区复验自命名之日起每三年进行一次。获得“节水型区”称号的区，在非复验年份，需按要求每年向市水务局上报上一年度节水工作数据及工作报告. 在复验年份，需按规定上报被命名为节水型区（或上一复验年）以后的节水工作总结、数据表，以及表明达到节水型区有关要求的各项汇总材料和逐项说明材料，并附有计算依据的自查评分结果。 |  |  |  |  |  | 完成节水型区复验的各项工作，并上报市水务局。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：资料符合要求 |  |  | 符合要求 | 符合要求 | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按时完成节水型区验收资料整理 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算总数控制 |  |  | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：验收结果合格 |  |  | 验收结果合格 | 验收结果合格 | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：自查评分结果 |  |  | 自查结果合格 | 自查结果合格 | 20 |  | 20 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 丰台区生产建设项目事中事后监督检查费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 水资源与节水管理科 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郑学锋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63823552 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 38.4 | 37.76 |  | 37.76 |  | 10 |  | 100% |  | 100 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 38.4 | 37.76 |  | 37.76 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照《北京市水务局关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收工作的通知》（京水务郊[2018]53号）要求，进一步规范本区生产建设项目水土保持设施自主验收工作的程序，切实加强事中事后监管检查，我局委托专业服务公司做好全区生产建设项目的疑似违法核查，对我区审批和验收备案的项目进行跟踪检查，按季度上报生产建设项目水保设施验收核查报告。 |  |  |  |  |  | 做好全区生产建设项目的疑似违法核查，对我区审批和验收备案的项目进行跟踪检查，按季度上报生产建设项目水保设施验收核查报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：月查量 |  |  | 每月核查疑似水土保持违法建设项目与验收项目核查。 | 每月核查疑似水土保持违法建设项目与验收项目核查。 | 25 |  | 25 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | 按时间完成 | 按时间完成 | 25 |  | 25 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算总控制数 |  |  | 控制在预算范围内。 | 控制在预算范围内。 | 25 |  | 25 |  | / |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：水土保持生态效益 |  |  | 减少全区水土流失的发生，保护水土资源。 | 减少全区水土流失的发生，保护水土资源。 | 25 |  | 25 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 规模取水户数据共享及国家水资源监控平台运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 水资源与节水管理科 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郑学锋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63823552 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 18 | 16.185 |  | 16.185 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 18 | 16.185 |  | 16.185 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按水利部要求，我区2017年在长辛店实施了国家水资源监控能力建设项目，按照国家考核要求，国控监测点应每日报送1个日水量及24个小时水量，出现数据异常时，应在当天完成补报，市局每周对系统运行情况进行通报。同时，为落实《北京市水务局关于印发规模取水户取水远传计量及数据汇聚共享工作方案的通知》，完成辖区内规模取水户远传计量水量数据由区级数据平台共享至市级数据平台，提高水资源管理水平。计划对原区级国控平台进行升级，实现对辖区内远传计量数据统一管理，并按考核要求接入到市级数据平台。聘请第三方服务公司做好系统升级及维护，一是升级改造国家水资源监控平台，在原有1个远传数据的基础上，再增加350个单位的远传功能，完善系统运行功能；二是对351单位远传数据进行日常维护，确保平台正常运行，数据每日正常传输至市水务局和水利部。 |  |  |  |  |  | 做好系统升级及维护，一是升级改造国家水资源监控平台，在原有1个远传数据的基础上，再增加350个单位的远传功能，完善系统运行功能；二是对351单位远传数据进行日常维护，确保平台正常运行，数据每日正常传输至市水务局和水利部。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： 上报率 |  |  | 351个 | 351个 | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：完整率 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | 按规定时间完成 | 按规定时间完成 | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算总控制数 |  |  | 控制在预算范围内。 | 控制在预算范围内。 | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：市级考核任务 |  |  | 完成市级考核任务。 | 完成市级考核任务 | 20 |  | 20 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 涉水行政审批专家技术评审费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 水资源与节水管理科 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郑学锋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63823552 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5.2 | 0.24 |  | 0.24 |  | 10 |  | 100% |  |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 5.2 | 0.24 |  | 0.24 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]60号）要求，进一步规范我区水影响评价报告的审查审批，在开展水影响评价报告技术评审时，专家评审费需由财政专项支付，不再向生产建设单位收取或者变相收取评审费用。 |  |  |  |  |  | 完成2022年度水影响评价报告技术评审。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：全面评审达到要求 |  |  | 达到评审要求 | 达到评审要求 | 25 |  | 25 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算总控制数 |  |  | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 25 |  | 25 |  | / |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：水土保持生态效益 |  |  | 通过评审，减少全区水土流失的情况。 | 通过评审，减少全区水土流失的情况。 | 25 |  | 25 |  | / |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务对象满意度指标 |  |  | 提供优质服务，保证水评的专业性，公正性。 | 提供优质服务，保证水评的专业性，公正性。 | 25 |  | 25 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 评审、审计经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吕彦达 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63818454 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提高评审效率和质量，运用专业技术手段，科学合理地进行评估和审查；加强财务管理，强化内部制约机制，充分发挥会计的监督职能，保障各项工作任务的顺利完成；加强运行成本分析，切实控制成本，避免浪费和不必要的支出。 |  |  |  |  |  | 运用专业技术手段，科学合理地对项目预算进行评审，提高预算编制的准确性、科学性；充分利用审计手段，强化内部控制制约机制，充分发挥会计的监督职能，加强财务管理。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：出具项目支出评价报告 |  |  | 1份 | 1 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 指标2：出具内部审计报告 |  |  | 8份 | 8 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：及时完成预算评审及结算评审 |  |  | 100% | 100% | 30 |  | 30 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目支出成本 |  |  | ≤50万 | 50万 | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：提升资金使用效应 |  |  | 95% | 95% | 20 |  | 20 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 丰台区水务环境提升领域项目前期谋划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 佟怿维 |  |  |  | 联系电话 |  | 63813217 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 | 199.6 |  | 10 |  | 99.8% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 200 | 200 | 199.6 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照北京市重大投资项目储备管理办法，聚焦丰台区水务环境提升等领域，编制重大项目前期谋划报告。 |  |  |  |  | 已完成前期谋划报告，并通过专家论证。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 谋划成果 |  | 1套 | 1套 | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 合格率 |  | ≥90% | 100% | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 形成初步谋划成果 |  | ≤4月 | 4月 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 谋划成本 |  | ≤200万元 | 199.6万元 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 生态效益 指标 | 水务环境 |  | 定性 | 优 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |  | ≥90% | 100% | 20 |  | 20 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 丰台区新编街区控规区域水影响评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 佟怿维 |  |  |  | 联系电话 |  | 63813217 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 393 | 393 | 390.46 |  | 10 |  | 99.35% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 393 | 393 | 390.46 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对需要新编控规的38个街区进行区域水影响评价，分析控规中的人口、土地利用、水土保持等方面相关管控要求的相互匹配程度，明确并落实河湖水域、蓄滞洪（涝）区、供排水设施等空间位置和指标，对水务设施与区域开发规模、强度分布、空间分布、建设时序等进行综合平衡，提出水务约束、引领、服务保障的综合方案。 |  |  |  |  | 按照相关编制要求，已完成了36个街区的水影响评价报告书。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 进行水影响评价街区数量 |  | 38个 | 36个 | 5 |  | 5 |  | 两个街区控规目前尚未稳定，无法启动编制工作，时刻关注控规进度，具备条件，及时启动水评编制工作。 |  |
|  |  |  | 分析与评价内容 |  | 区域水资源、水环境、水安全、水生态4个方面 | 各街区统筹分析及评价4方面内容 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 研究成果评审合格率 |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 申请预算 |  | 2021.12 | 2021.12 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 完成38个街区区域水影响评价 |  | 2022.12 | 2022.12 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 区域水影响评价成本 |  | 393万元 | 390.46万元 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 项目投资成本 |  | 减少 | 减少 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 营商环境 |  | 优化 | 优化 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益对象满意度 |  | ≥90% | 100% | 20 |  | 20 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年度水利工程设施标准化项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 运管科 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘建 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 63812136 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 9.697806 |  |  | 10 |  | 96.98% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | — | — |  | — |  |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照《北京市水务局关于印发<北京市水利工程运行管理标准化建设标准（试行）>的通知》（京水务管[2019]21号）、《北京市水务局关于印发<北京市水利工程运行管理标准化考核标准（试行）>的通知》（京水务管[2019]118号）、《北京市水务局关于做好2021年度水利工程运行管理标准化工作的通知》（京水务管[2021]49号）等文件要求，我区须逐项梳理水利工程运行管理标准化建设和考核标准各项要求，开展如下工作：持续修订完善运行管理制度体系包括水闸、泵站控制运用计划或调度方案、有关工程保护的规章制度等各项制度规范；建立健全运行维护作业目录和工作标准清单；针对场区文明、人员行为规范、工程运行安全进行常态化日常考核和专项检查；等等。在此基础上制定站点达标创建工作方案，明确创建计划和时序，力争2023年前全区所有水利工程站点实现全部达标。 |  |  |  |  |  |  | 目标均较好完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  |  | 质量指标 | 水利工程设施的安全、可靠、高效运行合格率 |  |  | 优良中低差 | 优 |  | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 水利工程设施的安全、可靠、高效运行合格率 |  |  | 优良中低差 | 优 |  | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 水利工程设施的安全、可靠、高效运行合格率 |  |  | 优良中低差 | 优 |  | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 水利工程设施的安全、可靠、高效运行合格率 |  |  | 优良中低差 | 优 |  | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 水利工程设施的安全、可靠、高效运行合格率 |  |  | 优良中低差 | 优 |  | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年丰台区河湖长制第三方监督考核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 运管科 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘建 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63812136 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 48 | 48 |  | 46.2 |  | 10 |  | 96.25% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据市区河长制工作方案和市区级河长制工作巡查制度要求，区河长办开展了“周通报、月考核、年评比”三步工作法，每周向各街乡镇、社区级河长公布履职情况，按月对基层河长的履职情况进行考核排名，年底进行综合考评，考评结果作为河长制工作年终考核的重要依据。 |  |  |  |  |  | 目标均较好完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  |  | 质量指标 | 丰台区河湖长制第三方监督考核工作合格率 |  |  | 高中低 | 高 | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 丰台区河湖长制第三方监督考核工作合格率 |  |  | 高中低 | 高 | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 河道环境改善率 |  |  | 高中低 | 高 | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 河道环境改善率 |  |  | 高中低 | 高 | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 群众对河长制工作满意度 |  |  | 高中低 | 高 | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年丰台区河湖长制信息公示牌维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 运管科 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘建 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63812136 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 9.1 |  | 10 |  | 91% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对全区河长制公示牌进行维护更换。 |  |  |  |  |  | 目标较好完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 公示牌维护数量 |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 公示牌维护合格率 |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 公示牌维护进度 |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 公示牌维护成本 |  |  | 100000 | 91000 | 20 |  | 18.2 |  | / |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 公示牌整洁完整率 |  |  | 100 | 100 | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 市民公众对公示牌满意度 |  |  | 100 | 100 | 20 |  | 20 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.2 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年区防汛应急指挥平台维保资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 运管科 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘建 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63812136 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 188.74 | 188.74 |  | 179.677360 |  | 10 |  | 95.2% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请2022年区防汛应急指挥平台维保资金191.6万元（包含原防办平台和新建46个4G 摄像头）。为了贯彻落实市防办提出的提高现代化防汛应急指挥能力，我办积极落实市防办要求，建立防汛应急指挥平台，更好的服务于全区的防汛指挥工作，于2013年7月通过应急采购方式建设丰台区防汛应急指挥平台项目, 后续增加北京市丰台区防汛应急指挥平台建设项目增加河道一所及晓月湖监控信号工程。 |  |  |  |  |  | 目标均较好完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  |  | 质量指标 | 区防汛应急指挥平台合格率 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 区防汛应急指挥平台合格率 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30 |  | / |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高现代化防汛应急指挥能力 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 水务防汛专项办公经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 运管科 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘建 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63812136 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 |  | 79.710620 |  | 10 |  | 99.64% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 购置、更新和维护保养防汛应急抢险装备、器材；各种极端天气及突发事件的应急处置；水务防汛宣传；编制全区水务防汛应急预案；编制水旱灾害相关制度。 |  |  |  |  |  | 目标均较好完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  |  | 质量指标 | 2021年全区水务防汛专项办公合格率 |  |  | 优良中低差 | 优 | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年全区水务防汛专项办公合格率 |  |  | 优良中低差 | 优 | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 2021年全区水务防汛专项办公合格率 |  |  | 优良中低差 | 优 | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 2021年全区水务防汛专项办公合格率 |  |  | 优良中低差 | 优 | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 市民群众满意度 |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 续租防汛物资储备仓库项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 运管科 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘建 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63812136 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 |  | 78.2 |  | 10 |  | 97.75% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请续租防汛物资储备仓库项目预算80万元。2013年8月丰台区水务局通过招投标采购防汛物资约400万（项目编号：ZRGY-ZC-2013-29），因全区防汛工作实际需要，需租建防汛物资贮备库。库房租金按每平米2.2元/天，共1000平米，年租金80万。 |  |  |  |  |  | 目标均较好完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  |  | 质量指标 | 防汛物资储备仓库合格率 |  |  | 优良中低差 | 优 | 50 |  | 50 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 防汛物资储备仓库工作效率 |  |  | 优良中低差 | 优 | 40 |  | 40 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 应急抢险单元（泵车）维保项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 运管科 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘建 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63812136 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 604.5 | 604.5 |  | 599.85 |  | 10 |  | 99.23% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请应急抢险单元（泵车）维保项目预算604.5万元。16部抢险单元、4台水陆两栖车和洒水车1辆。车辆的抢险、车辆设备维护、车辆及泵车油料、人员费用。以完成评审和招标，评审、中标及合同金额为604.5万元。 |  |  |  |  |  | 目标均较好完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  |  | 质量指标 | 应急抢险单元（泵车）维保工作合格率 |  |  | 优良中低差 | 优 | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 应急抢险单元（泵车）维保工作合格率 |  |  | 优良中低差 | 优 | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 应急抢险单元（泵车）安全有效及时运行 |  |  | 优良中低差 | 优 | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |
| --- | --- |
| （2022 年度） |  |

| 项目名称 |  | 2022年大中型水库农转非移民专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务综合执法队 |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙建茹 |  |  |  | 联系电话 | 83891946 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20.664 | 20.664 | 19.554 | 10 | 95% | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 20.664 | 20.664 | 19.554 | — | - | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - | — | - | — |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据（中央、北京市、丰台区政府文件或会议纪要）要求，水库移民工作市中央政府对水库建设人员的后期扶持和生活补助，一直都是由执法队负责开展完成。本年度内完成水库移民补贴资金核定、登记及直补资金发放工作，具体实施内容、标准、数量均按照上一年统计数据预计。 |  |  |  |  | 根据（中央、北京市、丰台区政府文件或会议纪要）要求，水库移民工作市中央政府对水库建设人员的后期扶持和生活补助，一直都是由执法队负责开展完成。本年度内完成水库移民补贴资金核定、登记及直补资金发放工作，具体实施内容、标准、数量均按照上一年统计数据预计。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 完成预算计划金额90%以上 |  |  | 完成95% | 70 | 70 | / |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | 完成移民满意度90%以上 | 完成移民满意度90%以上 | 30 | 25 | / |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

|  |  | 2022年大中型水库移民后期扶持中央资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务综合执法队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙建茹 |  |  |  | 联系电话 | 83891946 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 23.34 | 23.34 | 23.1 | 10 |  | 98.97% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 23.34 | 23.34 | 23.1 | — |  | - |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - | — |  | - |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - | — |  | - |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据（中央、北京市、丰台区政府文件或会议纪要）要求，水库移民工作市中央政府对水库建设人员的后期扶持和生活补助，一直都是由执法队负责开展完成。本年度内完成水库移民补贴资金核定、登记及直补资金发放工作，具体实施内容、标准、数量均按照上一年统计数据预计。 |  |  |  |  | 根据（中央、北京市、丰台区政府文件或会议纪要）要求，水库移民工作市中央政府对水库建设人员的后期扶持和生活补助，一直都是由执法队负责开展完成。本年度内完成水库移民补贴资金核定、登记及直补资金发放工作，具体实施内容、标准、数量均按照上一年统计数据预计。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 完成预算计划金额90% |  |  | 完成98.97% |  | 70 |  | 70 | / |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 达到移民人员90%以上满意度 |  |  | 达到移民人员90%以上满意度 |  | 30 |  | 29 | / |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |

| 项目名称 |  | 保安劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务综合执法队 |  |  |
| 项目负责人 |  | 王庆亮 |  |  |  |  | 联系电话 | 83891946 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 25.2 |  | 25.2 | 25.2 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 25.2 |  | 25.2 | 25.2 | — | - | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - |  | - | - | — | - | — |
|  |  | 其他资金 |  | - |  | - | - | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 执法队的职责是在丰台区水务局授权范围内，开展本行政区域内河湖、水资源、水土保持、供水、排水、节水、水利工程设施保护、水利工程质量与安全等水行政执法工作。近年来执法队执法工作开展到位，我区的水环境得到持续改善，执法工作发挥了重要作用。由于单位人员编制少，一线执法人员的缺乏，在执法过程中经常面临被群众围观和暴力抗法的事件发生，聘用保安参与执法工作解决了日常巡查人员不足的实际问题，进而也能起到安保协助，维持执法秩序，维护法律尊严，使执法工作顺利开展，因此需要申请聘用保安的劳务费。 |  |  |  |  |  | 通过与保安公司签订合同基本解决了预期目标，聘用的部分固定保安人员解决了执法日常巡查中人员不足问题，非固定保安人员解决了联合执法、法规宣传等工作中的安保协助，维持着执法秩序，维护着法律的尊严。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 完成预算计划金额100% |  | 完成预算计划金额100% |  | 完成预算计划金额100% | 40 | 40 | / |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |  | 预算资金完成支付进度及金额 |  | 完成预算计划金额100% | 20 | 20 | / |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益指标 |  | 保证执法工作正常开展 |  | 保证执法工作正常开展 | 20 | 19 | 支撑材料不充分 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 达到使用者80%以上的满意度 |  | 优良中低差 |  | 优 | 20 | 19 | / |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

| 项目名称 |  | 设备购置类项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务综合执法队 |  |  |
| 项目负责人 |  | 王韵天 |  |  |  | 联系电话 | 83891946 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4.3 | 4.3 | 4.2998 | 10 | 99.99% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 4.3 | 4.3 | 4.2998 | — | - | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - | — | - | — |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 新招编制内人员4人，增加的人员需要配备办公设备保证正常工作开展。按照固定资产配置规定，增加购置办公电脑（台式机）4台，彩色打印机1台，扫描仪1台。达到报废年限且无法继续使用的固定资产报废更新，包括投影仪（含幕）1台，碎纸机1台，电视机1台。根据资产采购标准及政府采购的要求，需要申请设备购置经费。 |  |  |  |  | 完成预期目标。按照固定资产配置规定，增加购置办公用彩色打印机1台，扫描仪1台，投影仪1台，碎纸机1台，电视机1台。已经安装完成投入正常使用。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数 |  | ≥30次 | 完成案件原件扫描存电子档，纸质文件打印，内部会议培训PPT投放等 | 20 | 20 | / |
|  |  | 成本指标 | 完成预算计划金额90% |  | 完成预算计划金额90% | 完成100% | 50 | 50 | / |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度达到80%以上 |  | 使用者满意度达到80%以上 | 使用者满意度达到80%以上 | 20 | 20 | / |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目名称 |  | 水库移民工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务综合执法队 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙建茹 |  |  |  | 联系电话 | 83891946 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — |  | - | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - | — |  | - | — |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - | — |  | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 水务综合执法队作为水务局的下属单位，具体负责的工作中还包括水库移民资金的核实和发放工作，为了更好的实施水库移民资金发放工作顺利进行，每年都要召开本地区街乡镇负责水库移民具体工作的人员会议，为乡镇负责核实的工作人员讲解每年的发放政策及时限要求，还要印发水库移民公告，保证水库移民登记及时准确，资金发放准确无误。 |  |  |  |  | 印发水库移民公告，让符合条件的人员及时了解本年移民政策，更好的保证了水库移民登记名册的准确性，资金发放准确无误。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保证移民资金准确发放 |  | 保证移民资金准确发放 | 保证水库移民登记及时准确，资金发放准确无误 |  | 30 | 30 | / |
|  |  | 成本指标 | 保证水库移民补助经费发放 |  | 保证水库移民补助经费发放 | 保障移民收入利益 |  | 30 | 30 | / |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民收入 |  | 增加移民收入 | 增加移民收入 |  | 10 | 10 | / |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保持社会稳定，增加人民收入 |  | 保持社会稳定，增加人民收入 | 保持社会稳定，增加人民收入 |  | 20 | 20 | / |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度90% |  | 满意度90% | 满意度87% |  | 10 | 9 | 满意度材料支撑不足 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.00 |  |

| 目名称 |  | 水质检测费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务综合执法队 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张学志 |  |  |  | 联系电话 | 83891946 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 22 | 22 | 22 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 22 | 22 | 22 | — | - |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - | — | - |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - | — | - |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 规范合法排污，创造良好水环境。对排水户排放的污水进行水质检测，达到震慑效果，规范了排水秩序，宣传了相关法规，保护排水和再生水排放及处理设施的正常运行。对河道排水口进行水质检测，寻找排污源，检测排放口是否达标，保护河道水环境。维护正常的水事秩序。 |  |  |  |  | 完成预期目标。对排水户排放的污水进行水质检测共计115份，利用水质监测报告数据进行案件违法处置，达到震慑效果，规范了排水秩序，宣传了相关法规，保护排水和再生水排放及处理设施的正常运行，维护正常的水事秩序。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 完成预算支出 |  |  | 完成100% | 70 | 70 | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 达到被检查户80%以上的满意度 |  |  | 中 | 30 | 20 | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |

| 项目名称 |  | 信息系统运维类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务综合执法队 |  |  |
| 项目负责人 |  | 王韵天 |  |  |  |  | 联系电话 | 83891946 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5 |  | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 5 |  | 5 | 5 | — | - | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - |  | - | - | — | - | — |
|  |  | 其他资金 |  | - |  | - | - | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 在全面推进依法治国，“严格执法、全民守法”的总体要求下，我局于2013年建立了丰台区水务综合管理系统，确立了以执法队为中心，以水资源信息建设为抓手，加强水资源信息收集、整理、分析，逐步实现水资源精细化、科学化管理的长远目标，提高水资源管理能力，需要对原有系统进行升级，改造和维护。为保证系统的稳定运行，为执法业务管理提供技术保障，每年需要采购运行维护服务，服务内容包括软件的运维，技术支持服务，共需维护费5万元。 |  |  |  |  |  | 完成预期目标。为保证系统的稳定运行，与专业的网络维护公司签订了正式运维合同，按期支付维护费用，为执法业务管理提供技术保障。加强水资源信息收集、整理、分析，逐步实现水资源精细化、科学化管理的长远目标，提高水资源管理能力，需要对原有系统进行升级，改造和维护。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 出动执法人员 |  | ≥100人次 |  | 登记执法检查数量8315人次。 | 40 | 40 | / |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 经费使用计划 |  | 完成100% |  | 完成100% | 40 | 30 | / |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被执法者满意度达到80%以上 |  | 被执法者满意度达到80%以上 |  | 被执法者满意度达到80% | 20 | 19 | / |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |

| 项目名称 | 执法办案费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水务综合执法队 |  |  |  |
| 项目负责人 | 王庆亮 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 83891946 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 100% | 10 |  |
|  | 其中：当年财政 拨款 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | — | - | — |  |
|  | 上年结转资金 |  | - |  | - |  | - | — | - | — |  |
|  | 其他资金 |  | - |  | - |  | - | — | - | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 水务综合执法队职责和业务范围就是负责全区内河道、水资源、水土保持、水利设施保护等水行政执法。近年来，由于我大队执法工作开展到位，我区的水环境得到持续改善，水政执法工作发挥了重要作用，从2016年开始，大队从执法巡查次数、结案数量、职权履职、罚款金额逐年增长，2021年，我局案件数量、罚款金额、职权履职率又实现了较大幅度的增长。大队以保证水安全为主线，重点加强对水务行政许可审批决定实施情况的监督检查。围绕社会关注的热点难点问题，开展排水与水环境、水土保持专项执法、依法查处各类违法水事案件，维护正常的水事秩序。 |  |  |  |  |  | 围绕社会关注的热点难点问题，开展排水与水环境、水土保持专项执法、制作发放法规宣传资料1000份；依法查处各类违法水事案件总计226件，罚款总额为68.34万元；填制执法检查单约400份，进行执法检查数量8315人次；购置执法装备，维护执法形象，提高执法效率，保证水事秩序正常进行。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 巡查监管对象个数 |  | ≥20个 | 依法查处各类违法水事案件总计226件，罚款总额为68.34万元；进行执法检查数量8315人次。 | 50 | 30 |  | / |
|  |  | 数量指标 |  | 组织起草、修改、评估水法律、法规 、规章、规范性文件等次数 |  | ≥40次 | 制作法规宣传资料1000份，制作执法检查单1400份，购置专业执法装备47件，购置一般执法用品2次 | 20 | 19 |  | 没有组织起草、修改、评估水法规的权限 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 达到被执法对象60%以上满意 |  | 优良中低差 | 优 | 30 | 30 |  | / |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 79 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 综合执法队部门聘用人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市丰台区水务综合执法队 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王庆亮 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 83891946 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10.2024 |  | 10.2024 | 10.2024 |  |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 10.2024 |  | 10.2024 | 10.2024 |  |  | — |  | - | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - |  | - | - |  |  | — |  | - | — |
|  |  | 其他资金 |  | - |  | - | - |  |  | — |  | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水务综合执法队的工作职责是负责区域内河道、水资源、水土保持、水利设施保护等水行政执法。由于单位人员编制少，临退休人员又在逐年增加，一些程序性的细小繁杂工作不能正常交替，新招入的工作人员多为应届大学毕业生，对执法工作缺乏实际经验，造成工作衔接中的空挡和工作人员力量不足，因此需要长期聘用临时工2人解决这些问题，在参照2021年聘用人员经费（10.2024万元）的标准基础上，需要临时工经费10.2024万元（含聘用人员的医保和社保费用）。 |  |  |  |  |  | 完成预期目标。通过与劳务公司签订劳务聘用合同，聘用人员2人，支付聘用人员经费10.2024万元（含聘用人员的医保和社保费用），解决了执法队员日常巡查执法记录录入工作的时效性，缓解了执法队员的工作繁重的压力与繁琐的程序性模式，更加有精力去查处违法案件，有效的完成单位指定的执法绩效目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 完成预算计划金额90%以上 |  | ≥90% |  | 完成100% | 70 | 70 |  | / |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 达到指标使用者80%以上满意 |  | 优良中低差 |  | 优 | 30 | 29 |  | / |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.00 |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 1.2022年丰台区工程质量检测费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 丰台区水利工程质量与安全监督站 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘培栋 |  |  |  |  | 联系电话 | 18911065001 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | — |  | 20.00 | 4.94 | 10 |  |  | 24.7% |  | 3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | — |  | 20.00 | 4.94 | — |  |  | 24.7% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — |  | — | — | — |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — |  | — | — | — |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 委托第三方检测单位对在建工程进行主体结构工程、地基基础工程、钢结构工程、混凝土工程、岩土工程检测和钢管等对接焊缝X射线拍片或超声检测（抽检）、钢管内外防腐层测量（抽查）、焊缝磁粉检测（抽检）、焊缝渗透检测（抽检）等原材料、中间产品及实体质量进行抽检，加强在建水利工程重要、关健部位的质量监管，保证在建工程的质量安全。 |  |  |  |  |  | 检测包含2个水利工程项目，检测内容包含原位密度试验、钢筋实验、钢筋连接试验、混凝土抗渗（抗压、抗冻）试验、混凝土管材、胶圈、混凝土模块、混凝土实心砖等土工合成材料试验及实体质量检测等，为单位在市水务局工程质量评选中获得A级奠定基础。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 检测数量 |  | 150次 |  | 112次 |  | 20 | 15 |  | 受疫情影响，工程进度滞后 |  |
|  |  | 质量指标 | 检测单位具备相应资质 |  | 乙级及以上 |  | 甲级资质 |  | 20 | 20 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 按季度支付检测费 |  | 4次 |  | 2次 |  | 15 | 8 |  | 局领导更替，党组会延期，7月签订合同 |  |
|  |  | 成本指标 | 总费用控制在预算范围内 |  | 20万内 |  | 达到预期目标 |  | 15 | 15 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | / |  | / |  | / |  | / | / |  | / |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 利益相关方满意度 |  | 95% |  | 满意度100% |  | 20 | 20 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 81 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2.机构运转经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 丰台区水利工程质量与安全监督站 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 谭香萍 |  |  |  | 联系电话 | 18310882292 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — | — |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — | — | — |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 委托第三方单位为我单位员工提供后勤保障服务，服务标准达到合同约定。项目期目标：一季度完成委托合同的签订，双方按照合同约定的条款履行责任，确保单位的正常运转。 |  |  |  |  | 委托第三方单位为我单位员工提供后勤保障服务，服务标准达到合同约定。项目期目标：一季度完成委托合同的签订，双方按照合同约定的条款履行责任，确保单位的正常运转。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 运转经费 |  | 59400元 | 59400元 |  | 20 | 20 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 按合同约定支付 |  | 按合同约定支付 | 达到预期目标 |  | 15 | 15 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 签订委托服务合同 |  | 3月 | 7月 |  | 20 | 10 |  | 局领导更替，党组会延期，7月签订合同 |  |
|  |  | 时效指标 | 按合同约定提供后勤服务 |  | 按合同约定提供后勤服务 | 达到预期目标 |  | 15 | 15 |  | / |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意度100% |  | 满意度达100% | 满意度达100% |  | 20 | 20 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 房屋修缮类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区河道管理一所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 沈继华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87817783 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 83.709152 | 83.709152 |  | 83.709152 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 83.709152 | 83.709152 |  | 83.709152 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年度房屋修缮类项目中，对各闸坝管理房内外墙体破损拆除和修复，漏雨站点房顶进行防水改造，保障各闸坝的正常运行和闸坝管理人员的安全。 |  |  |  |  |  | 完成了2022年度各闸坝管理站房屋修缮项目，保障了闸坝管理站的状态良好，运行正常，经年度竣工验收合格。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目要求的修缮数量。 |  |  | 6处 | 6处 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 达到闸坝运行安全标准 |  |  | 定性 | 良好 | 10 |  | 9 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 完成计划内工程进度 |  |  | 定性 | 良好 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 控制良好，未超出预算、成本指标 |  |  | 定性 | 良好 | 14 |  | 14 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率及设施良好运转率 |  |  | 定性 | 良好 | 16 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 可持续性指标 | 后期持续性要求 |  |  | 定性 | 良好 | 11 |  | 10 |  | / |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 达到年度结算竣工验收要求 |  |  | 定性 | 良好 | 19 |  | 19 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 信息系统运维类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区河道管理一所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 沈继华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87817783 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 19.4655 | 19.4655 |  | 19.4655 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 19.4655 | 19.4655 |  | 19.4655 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保持河道视频监控系统的完整性和良好性，确保达到数量、质量、进度和成本、效益的要求。 |  |  |  |  |  | 完成2022年度河道视频监控系统运维项目，保障了河道正常的监控的正常运行，达到了年度运维项目标准要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 达到设备完好天数 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 维修设备质量 |  |  | 定性 | 良好 | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 完成资金支付进度 |  |  | 定性 | 良好 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 控制良好，未超出预算、成本指标 |  |  | 定性 | 良好 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目产生的经济有利性 |  |  | 定性 | 良好 | 10 |  | 9 |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 项目产生的社会影响性 |  |  | 定性 | 良好 | 10 |  | 9 |  | / |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 达到年度目标要求 |  |  | 定性 | 良好 | 10 |  | 8 |  | / |  |
|  |  | 可持续性指标 | 项目产生延续性影响 |  |  | 定性 | 良好 | 10 |  | 9 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 创卫突击资金（河东） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区河道管理一所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 沈继华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87817783 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 59.358549 | 59.358549 |  | 59.358549 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 59.358549 | 59.358549 |  | 59.358549 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据创卫突击项目清单，完成小龙河槐房支沟、新南沟及马路边沟和黄土岗灌渠东老庄段河道垃圾清理，达到创卫工作要求标准。 |  |  |  |  |  | 完成了小龙河槐房支沟、马路边沟和黄土岗灌渠东老庄段河道垃圾清理，达到创卫工作要求标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成河东地区2条河道的创卫突击任务。 |  |  | 2条 | 2条 | 12 |  | 12 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 达到创卫突击任务标准 |  |  | 定性 | 良好 | 12 |  | 12 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 完成资金支付进度 |  |  | 定性 | 良好 | 12 |  | 12 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 控制良好，未超出预算、成本指标 |  |  | 定性 | 良好 | 14 |  | 14 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 生态效益 指标 | 达到生态环境保护效果 |  |  | 定性 | 良好 | 21 |  | 18 |  | / |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 达到年度结算竣工验收要求 |  |  | 定性 | 良好 | 19 |  | 19 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 石榴庄南里甲7号院房屋装饰装修损失费及鉴定费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区河道管理一所 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 褚福宝 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13641150588 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 284.173494 | 284.173494 |  | 284.173494 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 284.173494 | 284.173494 |  | 284.173494 |  | — |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据法院判决书的最终裁定结果，对石榴庄南里甲7号院房屋租赁方进行相关装饰装修进行鉴定所产生费用的支付和损失费的赔偿 |  |  |  |  |  | 按照法院判决书的结果，按时足额对承租方进行赔偿并支付相关鉴定费用。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 指标1：按时足额对承租方进行赔偿并支付相关鉴定费用 |  |  | 按期完成 | 按期完成 | 40 |  | 40 | / |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：按照法院判决书的结果，按时足额对承租方进行赔偿并支付相关鉴定费用，防止社会矛盾的产生 |  |  | 按期完成 | 按期完成 | 30 |  | 30 | / |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：案件诉讼所产生相关费用已完成缴纳 |  |  | 按期完成 | 按期完成 | 20 |  | 20 | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年度丰台区河东地区河道水环境生态保障项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区河道管理一所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 沈继华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87817783 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1729.476053 | 1729.476053 |  | 1729.476053 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 1729.476053 | 1729.476053 |  | 1729.476053 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年保障本单位部门运转，保障河东地区河道水环境正常运行维护，保持水质稳定达标，保障河道堤防运行安全，保障河道构筑物安全运行，保障河道行洪安全，打造水清岸绿，安全宜人的生态河道环境，不断提升沿线人民群众幸福感、获得感。 |  |  |  |  |  | 完成了2022年度河东地区水环境正常保障运行，保证了水面干净整洁，河道周边无垃圾，保持水质稳定达标，保障了河道汛期期间堤防运行的安全，保证了沿线居民的幸福感与获得感。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 按时完成拨付资金工作 |  |  | 定性 | 良好 | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 保障本单位部门运转，保障河东地区河道水环境正常运行维护，满足相关方案、规定要求 |  |  | 定性 | 良好 | 15 |  | 13 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 按进度计划完成项目进度和工作内容 |  |  | 定性 | 良好 | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 控制良好，未超出预算、成本指标 |  |  | 定性 | 良好 | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障本单位正常运转，保持河道及水工建筑物安全运行保持出境断面水质稳定达标，打造水清岸绿，安全宜人的生态河道环境，不断提升沿线人民群众幸福感、获得感。 |  |  | 定性 | 良好 | 10 |  | 8 |  | / |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 回访服务对象（如附近居民及单位等）满意程度 |  |  | >85% | 90% | 10 |  | 9 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 河道水环境应急保障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区河道管理一所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 沈继华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87817783 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 94.686 | 94.686 |  | 94.686 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 94.686 | 94.686 |  | 94.686 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年，实施河道水环境应急保障项目，对无水河道及断头河道雨后积水，对河道内的跑冒滴漏积水进行清理和抽排，防止形成小微黑臭水体及滋生蚊蝇，传播疾病，确保河道水环境及断面水环境达标合格。 |  |  |  |  |  | 完成2022年度河道水环境应急保障项目要求，河道断面考核合格，水质达标，经年度竣工验收合格。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成河东地区8条河道14个应急点位的积水抽排。 |  |  | 定性 | 良好 | 12 |  | 12 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 保障全年各考核断面水质考核达标 |  |  | 定性 | 良好 | 12 |  | 11 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 完成资金支付进度 |  |  | 定性 | 良好 | 12 |  | 12 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 控制良好，未超出预算、成本指标 |  |  | 定性 | 良好 | 14 |  | 14 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 生态效益 指标 | 达到年度目标要求 |  |  | 定性 | 良好 | 21 |  | 19 |  | / |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 达到年度结算竣工验收要求 |  |  | 定性 | 良好 | 19 |  | 19 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 病媒生物防制项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区河道管理一所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 沈继华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87817783 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 45 | 45 |  | 45 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 45 | 45 |  | 45 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照病媒防治工作的标准要求，完成2022年度内病媒防制工作内容，保证实施的进度、质量、成本、效益的要求。 |  |  |  |  |  | 完成2022年度病媒防制工作，对病媒防制监测数据达到目标要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成河东地区8条河道病媒生物防制。 |  |  | 定性 | 良好 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 达到国家生物防制标准 |  |  | 定性 | 良好 | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 完成资金支付进度 |  |  | 45万 | 45万 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 控制良好，未超出预算、成本指标 |  |  | 定性 | 良好 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目产生的经济有利性 |  |  | 定性 | 良好 | 10 |  | 8 |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 项目产生的社会影响性 |  |  | 定性 | 良好 | 10 |  | 9 |  | / |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 达到年度目标要求 |  |  | 定性 | 良好 | 10 |  | 9 |  | / |  |
|  |  | 可持续性指标 | 项目产生延续性影响 |  |  | 定性 | 良好 | 10 |  | 8 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 智慧水务建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区河道管理一所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 沈继华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87817783 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 129.269141 | 129.269141 |  | 120.936276 |  | 10 |  | 93.55% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 129.269141 | 129.269141 |  | 120.936276 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保持智慧水务建设项目的进度、质量、成本和效率，完成年度建设目标。 |  |  |  |  |  | 2022年度智慧水务建设项目的进度、质量、成本和效率，完成年度建设目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成马草河段全部建设数量。 |  |  | 定性 | 良好 | 10 |  | 9 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 建成设备质量完好率 |  |  | 定性 | 良好 | 20 |  | 18 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 完成资金支付进度 |  |  | 定性 | 良好 | 10 |  | 9 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 控制良好，未超出预算、成本指标 |  |  | 定性 | 良好 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目产生的经济有利性 |  |  | 定性 | 良好 | 10 |  | 9 |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 项目产生的社会影响性 |  |  | 定性 | 良好 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 达到年度目标要求 |  |  | 定性 | 良好 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 可持续性指标 | 项目产生延续性影响 |  |  | 定性 | 良好 | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 丰台区河西地区河道水环境生态保障项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区河道管理二所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈加庆 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83896366 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 930 | 930 |  | 916.53 |  | 10 |  | 98.55% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 930 | 930 |  | 916.53 |  | — |  | 98.55% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过持续去除河道浮泥、岸坡杂草和垃圾、河道内水草等污染物清理，改善河道生态环境。确保河道水环境干净整洁、无污染物，防止面源污染河道水质。 通过清理河道内底泥等污染物，降低对河道水体、水质污染，保障河道水体干净整洁、清澈、无异味，达到生态河道标准，防止出现黑臭、小微水体。 |  |  |  |  |  | 通过丰台区河西地区河道水环境生态保障项目，河道底泥清理7833.2m3、挡水围堰285m3、导流管1250m、防渗膜264m2、基坑排水12860m3,6条河道进行生物制剂投放797.64kg，清理岸坡杂草和垃圾、河道内水草等污染物清理，改善了河道水环境，做到措施到位、巡查到位、监管到位，全面提升河西地区河道生态环境标准，实现“无违法排污、无集中漂浮物、无垃圾渣土、无明显臭味、无违章建筑物”的五无目标，努力打造“水清、岸绿、安全、宜人”的河湖生态环境，为丰台河西地区人民提供良好的生产生活环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：削减面源污染 |  |  | 持续对丰台区永定河以西地区总长度约50公里的6条区管河道，进行去除河道岸坡及污水河道杂草和垃圾，有水河道内水草等污染物的及时清理确保河道水环境干净整洁、无污染物，防止面源污染河道水质。 | 持续对丰台区永定河以西地区总长度约50公里的6条区管河道，进行去除河道岸坡及污水河道杂草和垃圾，有水河道内水草等污染物的及时清理确保河道水环境干净整洁、无污染物，防止面源污染河道水质。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：内源污染清理 |  |  | 河道底泥清理7833.2m3、挡水围堰285m3、导流管1250m、防渗膜264m2、基坑排水12860m3,6条河道进行生物制剂投797.64kg | 河道底泥清理7833.2m3、挡水围堰285m3、导流管1250m、防渗膜264m2、基坑排水12860m3,6条河道进行生物制剂投797.64kg | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：河道垃圾清理按设计实施方案及丰台区中小河道管护工作实施细则标准达标 |  |  | 1、堤顶和岸坡上无垃圾、废弃物。乔灌木上飘挂垃圾 杂物 100 米不得超过 3 处； 2、清理的垃圾应及时清运，打捞水面漂浮物在河岸堆 积不得超过 2 天； 3、 降雨后及时排除步道、堤顶路/巡河路上的积水， 48 小时内河道内水体无明显黑臭现象； | 1、堤顶和岸坡上无垃圾、废弃物。乔灌木上飘挂垃圾 杂物 100 米不得超过 3 处； 2、清理的垃圾应及时清运，打捞水面漂浮物在河岸堆 积不得超过 2 天； 3、 降雨后及时排除步道、堤顶路/巡河路上的积水， 48 小时内河道内水体无明显黑臭现象； | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：水环境质量 |  |  | 使有水河道佃起河、九子河、小清河区界段、大兴灌渠根据地表水环境质量标准(GB3838-2002)河西地区地表水环境质量较上一年度改善，质量指数达到V类水标准，溶解氧≥2mg/L、化学需氧量≤40mg/L、氨氮≤2mg/L、高锰酸盐指数≤15mg/L、五日生化需氧量≤10mg/L、总磷≤0.4mg/L、总氮≤2mg/L、粪大肠杆菌群≤40000mg/L | 使有水河道佃起河、九子河、小清河区界段、大兴灌渠根据地表水环境质量标准(GB3838-2002)河西地区地表水环境质量较上一年度改善，质量指数达到V类水标准，溶解氧≥2mg/L、化学需氧量≤40mg/L、氨氮≤2mg/L、高锰酸盐指数≤15mg/L、五日生化需氧量≤10mg/L、总磷≤0.4mg/L、总氮≤2mg/L、粪大肠杆菌群≤40000mg/L | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：工程进度 |  |  | 1月前期工作 2-3月进行招投标工作 4月确定参建各方并签合同 6月前完成河道底泥清理工作 全年度进行河道维护和垃圾清理工作 | 1月前期工作 2-3月进行招投标工作 4月确定参建各方并签合同 6月前完成河道底泥清理工作 全年度进行河道维护和垃圾清理工作 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：支付进度 |  |  | 于2022年9月8日、9月30日、12月1日分三笔完成支付，资金发放进度顺利开展 | 于2022年9月8日、9月30日、12月1日分三笔完成支付，资金发放进度顺利开展 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制费用在预算内 |  |  | 930万 | 916.53万 | 10 |  | 9 |  | 结余原因为招标产生结余 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：经济效益指标 |  |  | 项目更多的是体现项目所产生社会效益，属于公益性质的投资项目，是以不断改善投资环境、优化产业结构、实现宏观经济持续增长目标,从国民经济的角度出发,此项目的经济评价不体现在直接盈利性质上,而是体现在为社会创造的经济效益上。 | 项目更多的是体现项目所产生社会效益，属于公益性质的投资项目，是以不断改善投资环境、优化产业结构、实现宏观经济持续增长目标,从国民经济的角度出发,此项目的经济评价不体现在直接盈利性质上,而是体现在为社会创造的经济效益上。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：社会效益指标 |  |  | 最大限度的满足河西地区人民对河道生态环境改善提高的需求。改善百姓生活，提升百姓的幸福感、获得感。 | 最大限度的满足河西地区人民对河道生态环境改善提高的需求。改善百姓生活，提升百姓的幸福感、获得感。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：生态效益指标 |  |  | 防止市区两级黑臭水体反弹，确保在满足河道行洪畅通的前提下，保持水质稳定达标，打造水清岸绿、安全宜人的生态河湖环境。 | 防止市区两级黑臭水体反弹，确保在满足河道行洪畅通的前提下，保持水质稳定达标，打造水清岸绿、安全宜人的生态河湖环境。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：通过2022年丰台区永定河以西地区河道水环境生态保障工作中没有接到投诉电话、投诉案卷的形式满意度 |  |  | >85% | >90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 丰台区永定河以西地区河道维护养护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区河道管理二所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈加庆 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83896366 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 360 | 360 |  | 353.37 |  | 10 |  | 98.16% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 360 | 360 |  | 353.37 |  | — |  | 98.16% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为了保障丰台区永定河以西地区河道水利工程设施的安全，对河道护砌、闸坝、栏杆、护网、巡河路、人行步道等设施进行维护养护，保证河道正常运行并发挥效益，保障河道运行正常，确保河道行洪安全。 |  |  |  |  |  | 河道浆砌石护坡修复132处，土坡河坡修复96处，河底水毁修复45处，栏杆安装修复88米，巡河路及人行步道砖修复106处，河道护网更新修复2460米，安装安全警示标识标牌42块，4座水闸设备设施维护保养各12次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：工程量 |  |  | 对丰台区永定河以西地区53公里6条区管河道及4座水闸维护养护。 | 对丰台区永定河以西地区53公里6条区管河道及4座水闸维护养护。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：工程进度 |  |  | 2023年2-4月进行招投标工作，5月确定参建各方并签合同，10月前完成河道底泥清理工作 | 2023年2-4月进行招投标工作，5月确定参建各方并签合同，10月前完成河道底泥清理工作 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：支付进度 |  |  | 于2022年9月22日、9月29日、12月1日分三笔完成支付，资金发放进度顺利开展 | 于2022年9月22日、9月29日、12月1日分三笔完成支付，资金发放进度顺利开展 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：超项目总投资比重 |  |  | 控制费用在360万元内 | 353.37万元 | 10 |  | 8 |  | 结余原因为招标产生结余 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：经济效益指标 |  |  | 项目更多的是体现项目所产生社会效益，属于公益性质的投资项目，是以不断改善投资环境、优化产业结构、实现宏观经济持续增长目标,从国民经济的角度出发,此项目的经济评价不体现在直接盈利性质上,而是体现在为社会创造的经济效益上。 | 项目更多的是体现项目所产生社会效益，属于公益性质的投资项目，是以不断改善投资环境、优化产业结构、实现宏观经济持续增长目标,从国民经济的角度出发,此项目的经济评价不体现在直接盈利性质上,而是体现在为社会创造的经济效益上。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：社会效益指标 |  |  | 保证河道及水利设施平稳安全运行，提升社会及百姓的安全感。 | 保证河道及水利设施平稳安全运行，提升社会及百姓的安全感。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：环境效益指标 |  |  | 为2022年丰台河道及水利设施持续稳定运行提供有力保障。 | 为2022年丰台河道及水利设施持续稳定运行提供有力保障。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：通过2022年丰台区永定河以西地区河道水环境生态保障工作中没有接到投诉电话、投诉案卷的形式满意度 |  |  | >85% | >90% | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 机构运转经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区河道管理二所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张西军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83896366 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8.1 | 8.1 |  | 8.1 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.1 | 8.1 |  | 8.1 |  | — |  | 10 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 委托第三方单位为我单位员工提供后勤保障服务，服务标准达到合同约定。项目期目标：一季度完成委托合同的签订，双方按照合同约定的条款履行责任，确保单位的正常运转。 |  |  |  |  |  | 托第三方单位为我单位员工提供后勤保障服务，确保单位的正常运转。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：工作人员食堂 |  |  | 14人用餐 | 14人用餐 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2023年度 |  |  | 工作日每天用餐 | 工作日每天用餐 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：超项目总投资比重 |  |  | 控制费用在81000元内 | 控制费用在81000元内 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：社会经济效益 |  |  | 保证了工作人员正常用餐，饭菜可口。 | 保证了工作人员正常用餐，饭菜可口。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：社会经济效益 |  |  | 保证了工作人员正常用餐，吃的干净，卫生。 | 保证了工作人员正常用餐，吃的干净，卫生。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：预计年限 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：收益群体满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 变压器及强电系统常规维护保养项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区河道管理二所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张西军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83896366 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3.2 | 3.2 |  | 3.2 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.2 | 3.2 |  | 3.2 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为确保2022年度箱式变压器及强电系统正常运行,我单位委托专业公司根据现有变压器情况开展运维，保障电压器正常运转。 |  |  |  |  |  | 委托专业公司根据现有变压器情况开展运维，保障电压器正常运转，最大限度的消除因变压器、配电箱等电路问题引发的火灾隐患。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：河道管理二所办公区箱式变压器 |  |  | 1、总配电箱1台,维护完成12次; 2.分配电箱2台,维护完成24次; 3.办公区配电系统1套,维护完成12次; 4.外电源高压刀闸及以下部分1套,维护完成4次; 5.变压器容量:315kva以内箱变1座,维护完成4次 | 1、总配电箱1台,维护完成12次; 2.分配电箱2台,维护完成24次; 3.办公区配电系统1套,维护完成12次; 4.外电源高压刀闸及以下部分1套,维护完成4次; 5.变压器容量:315kva以内箱变1座,维护完成4次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：蟒牛河末端节制闸外电箱式压器 |  |  | 1.总配电箱1台,维护完成12次; 2.节制闸内低压配电系统1套,维护完成12次; 3.外电源高压刀闸及以下部分1套,维护完成4次: 4.变压器容量31kv 以内箱变1座,维护完成4次。 | 1.总配电箱1台,维护完成12次; 2.节制闸内低压配电系统1套,维护完成12次; 3.外电源高压刀闸及以下部分1套,维护完成4次: 4.变压器容量31kv 以内箱变1座,维护完成4次。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：河道管理二所北院箱式压器 |  |  | 1.总配电箱1台,维护完成12次; 2.分配电箱2台,维护完成24次； 3.生活区内低压配电系统1,维护完成12次。 | 1.总配电箱1台,维护完成12次; 2.分配电箱2台,维护完成24次； 3.生活区内低压配电系统1,维护完成12次。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：确保2021年度箱式变压器及强电系统正常运行 |  |  | 通过对箱变的日常维护，确保2021年度箱式变压器及强电系统正常运行。 | 通过对箱变的日常维护，确保2021年度箱式变压器及强电系统正常运行。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：汛前、汛中我单位统一安排及指令进行临时用电的配备及安装工作,确保安全度汛。 |  |  | 汛前、汛中我单位统一安排及指令进行临时用电的配备及安装工作,确保安全度汛。 | 汛前、汛中我单位统一安排及指令进行临时用电的配备及安装工作,确保安全度汛。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：重大节假日、政府重大会议及上级各单位检查期间我单位统一安排及指令进行临时用电的配备及安装工作,确保维保工作正常进行。 |  |  | 重大节假日、政府重大会议及上级各单位检查期间我单位统一安排及指令进行临时用电的配备及安装工作,确保维保工作正常进行。 | 重大节假日、政府重大会议及上级各单位检查期间我单位统一安排及指令进行临时用电的配备及安装工作,确保维保工作正常进行。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：随时参加我单位组织的安全检查 |  |  | 随时参加我单位组织的安全检查 | 随时参加我单位组织的安全检查 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在预算范围内 |  |  | 3.2万 | 3.2万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：通过箱式变压器维护项目能最大限度的消除因变压器、配电箱等电路问题引发的火灾隐患。 |  |  | 通过箱式变压器维护项目能最大限度的消除因变压器、配电箱等电路问题引发的火灾隐患。 | 通过箱式变压器维护项目能最大限度的消除因变压器、配电箱等电路问题引发的火灾隐患。 | 45 |  | 40 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 河道水环境应急保障项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区河道管理二所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈加庆 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83896366 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 95 | 95 |  | 94.23251 |  | 10 |  | 99.2% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 95 | 95 |  | 94.23251 |  | — |  | 99.2% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据现阶段环境保障要求及河道实际情况,保障河西地区河道不出现黑臭水体、小微水体,需定期对部分河道雨污合流排水口、河道积水等进行抽排。 一、涉及考核断面积水抽排河道为大兴灌渠、牤牛河及细起河,主要工作如下:大兴灌渠主要抽排点位为河道终点与大兴交界处,该点位为考核断面点位,需进行抽水保障(主要为降雨后及河道断面出现突发情况等)。忙牛河主要抽排点位为京石高速桥下游,该点位为考核断面点位,需进行抽水保障(主要为降雨后及河道断面出现突发情况等)。细起河主要抽排点位为顺源路桥下游,该点位为考核断面点位，需进行抽水保障(主要为降雨后及河道断面出现突发情况等)。 二、涉及保障河道水环境卫生积水抽排河道为小清河(丰台段),主要工作如下:小清河(丰台段)积水抽排点位分别为长顺一路、园博西路、园博南路及长顺二路。 |  |  |  |  |  | 对大兴灌渠、牤牛河及细起河, 小清河(丰台段)雨污合流排水口、河道积水进行抽排。防止污水漫溢流入河道，有效的防止市区两级黑臭水体反弹，确保在满足河道行洪畅通的前提下，保持水质稳定达标，打造水清岸绿、安全宜人的生态河湖环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：抽排点位数量 |  |  | 9 | 10 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：人工数量 |  |  | 5241 | 4256 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：柴油使用量 |  |  | 31527 | 81686 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：达到地表水环境质量标准(GB3838-2002) |  |  | 溶解氧≥2mg/L、化学需氧量≤40mg/L、氨氮≤2mg/L、高锰酸盐指数≤15mg/L、五日生化需氧量≤10mg/L、总磷≤0.4mg/L、总氮≤2mg/L、粪大肠杆菌 | 溶解氧≥2mg/L、化学需氧量≤40mg/L、氨氮≤2mg/L、高锰酸盐指数≤15mg/L、五日生化需氧量≤10mg/L、总磷≤0.4mg/L、总氮≤2mg/L、粪大肠杆菌群≤40000mg/L | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：抽排时间 |  |  | 定期抽排 | 定期抽排 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在预算范围内 |  |  | 95万元 | 94.23251万元 | 10 |  | 9.9 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：最大限度的满足河西地区人民对河道生态环境改善提高的需求 |  |  | 最大限度的满足河西地区人民对河道生态环境改善提高的需求。改善百姓生活，提升百姓的幸福感、获得感。 | 最大限度的满足河西地区人民对河道生态环境改善提高的需求。改善百姓生活，提升百姓的幸福感、获得感。 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：有效的防止市区两级黑臭水体反弹 |  |  | 有效的防止市区两级黑臭水体反弹，确保在满足河道行洪畅通的前提下，保持水质稳定达标，打造水清岸绿、安全宜人的生态河湖环境 | 有效的防止市区两级黑臭水体反弹，确保在满足河道行洪畅通的前提下，保持水质稳定达标，打造水清岸绿、安全宜人的生态河湖环境 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年河道二所部门运转聘用人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区河道管理二所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张西军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83896366 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5.1012 | 5.1012 |  | 5.1012 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.1012 | 5.1012 |  | 5.1012 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为了保障2021年度单位职工食堂用餐需要临时工1名：负责食堂餐饮服务及卫生清洁。 |  |  |  |  |  | 聘用1名临时工，负责食堂餐饮服务及卫生清洁，保障职工安全卫生用餐。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：河道管理二所食堂垃圾清理，卫生打扫。 |  |  | 办公区其他垃圾，食堂厨余垃圾 | 办公区其他垃圾，食堂厨余垃圾 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：保证食堂干净整洁 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2023年度 |  |  | 每日三餐 | 每日三餐 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在51012元内 |  |  | 5.1012万 | 5.1012万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保证就餐环境干净、整洁、卫生。 |  |  | 保证食堂不干净，整洁。 | 保证食堂不干净，整洁。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：社会效益 |  |  | 干净，卫生做好垃圾分类 | 干净，卫生做好垃圾分类 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：生态效益 |  |  | 做好垃圾分类，创建美好城市 | 做好垃圾分类，创建美好城市 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：年限 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：受益群体满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 蟒牛河（白草洼-小清河）防洪治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区河道管理二所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 韩凯 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910430267 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 34.92 |  | 34.92 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 34.92 |  | 34.92 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 支付给蟒牛河拆迁4户安置房住户临时安置费34.92万元 |  |  |  |  |  | 支付给蟒牛河拆迁4户安置房住户临时安置费34.92万元 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：支付4户临时安置费 |  |  | 4户 | 4户 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：临时安置费覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：4月及10月分别支付一笔拆迁安置费用 |  |  | 4月、10月 | 4月、10月 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：总费用控制在34.92万以内 |  |  | 34.92万 | 34.92万 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：补贴购房人临时安置需求 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：避免产生信访及社会不安定 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022河道管理二所食堂燃气灶改电灶费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区河道管理二所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张西军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83896366 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 3 |  | 2.92 |  | 10 |  | 97% |  | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 3 |  | 2.92 |  | — |  | 97% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据北京市丰台区城市管理委员会文件精神，丰台区全域非居民用户禁止使用瓶装液化石油气的要求，我所食堂液化气灶必须进行改造。 |  |  |  |  |  | 按照丰台区全域非居民用户禁止使用瓶装液化石油气的要求，我所在规定时间内完成了瓶装液化石油气改为电灶工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：河道管理二所食堂瓶装液化石油气改为电灶 |  |  | 按照丰台区全域非居民用户禁止使用瓶装液化石油气的要求，我所在规定时间内完成了瓶装液化石油气改为电灶工作。 | 按照丰台区全域非居民用户禁止使用瓶装液化石油气的要求，我所在规定时间内完成了瓶装液化石油气改为电灶工作。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：安装商用电磁灶一台 |  |  | 安装商用电磁灶一台 | 安装商用电磁灶一台 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：通过改造电灶，保证使用安全，性能稳定可靠 |  |  | 确保按照区政府的要求在规定时间内完成整改。保证使用安全，性能稳定可靠。 | 通过改造电灶，保证使用安全，性能稳定可靠。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：商用电磁灶一台 |  |  | 保质2年 | 保质2年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：为我单位在职在岗员工提供了全年的用餐服务 |  |  | 为我单位在职在岗员工提供了全年的用餐服务 | 为我单位在职在岗员工提供了全年的用餐服务 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：保证在职人员用餐安生，可靠，放心. |  |  | 保证在职人员用餐安生，可靠，放心. | 保证在职人员用餐安生，可靠，放心. | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在预算范围内 |  |  | 3万 | 2.92万 | 10 |  | 9.7 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：通过改是为电灶消除减少火灾安全隐患，使用安全可靠 |  |  | 通过改是为电灶消除减少火灾安全隐患，使用安全可靠。 | 通过改是为电灶消除减少火灾安全隐患，使用安全可靠。 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：性能安全可靠满意 |  |  | 性能安全可靠 | 性能安全可靠 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 创卫突击队资金（河西） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区河道管理二所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张西军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83896366 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 91.020138 |  | 91.020138 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 91.020138 |  | 91.020138 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过丰台区河西地区创卫突击保障项目，深入开展城乡环境卫生整洁行动，改善河道及周边环境，对权属不清区域组织创卫突击队进行清理，全面提升河西地区生态卫生环境标准，实现“无违法排污、无集中漂浮物、无垃圾渣土、无明显臭味”的四无目标，消除蚊蝇鼠蟑四害生存环境，努力促成丰台区创建国家卫生区，为丰台河西地区人民提供良好的生产生活环境。 |  |  |  |  |  | 通过丰台区河西地区创卫突击保障项目，深入开展城乡环境卫生整洁行动，改善河道及周边环境，对权属不清区域组织创卫突击队进行清理，全面提升了河西地区生态卫生环境标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：佃起河综合整治项目 |  |  | 佃起河云岗路小公园段及航运桥段河道，河底淤积严重，淤泥厚30cm~40cm，突击队对此河段的污泥进行彻底清理，重新铺设截污管线，将周边污水接到截污管线中，小公园段对河底进行硬化处理，解决黑臭水体问题。主要铺设386米管线，新建12座污水井。 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：羊坊桥五环路两侧边沟清理 |  |  | 全长320m，共清理56立方垃圾，装车外运。 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：五环路雨水边沟应急修复项目 |  |  | 整理岸坡4950m2、淤泥清理及外弃207.9方、拆除破损护网284.6m、土方开挖276.81方、余方弃置231.16方。 | 达到预期目标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：消除蚊蝇鼠蟑生存环境 |  |  | 河道及周边黑臭水体全部消除，权属不明确排水沟、积水点全部消除，垃圾杂草易滋生蚊蝇地点全部消除，不给蚊蝇鼠蟑提供生存环境。 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：工程进度 |  |  | 丰台区创建国家卫生区验收检查前完成全部项目。 | 达到预期目标 | 20 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：支付进度 |  |  | 资金发放按工程量进度顺利开展 | 2022年12月底完成支付 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制费用在预算内 |  |  | 91.0201万元 | 91.0201万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：经济效益指标 |  |  | 项目更多的是体现项目所产生社会效益，属于公益性质的投资项目，是以不断改善投资环境、优化产业结构、实现宏观经济持续增长目标,从国民经济的角度出发,此项目的经济评价不体现在直接盈利性质上,而是体现在为社会创造的经济效益上。 | 达到预期目标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：社会效益指标 |  |  | 最大限度的满足河西地区人民对河道生态环境改善提高的需求。改善百姓生活，提升百姓的幸福感、获得感。 | 最大限度的满足河西地区人民对河道生态环境改善提高的需求。改善百姓生活，提升百姓的幸福感、获得感。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：生态效益指标 |  |  | 防止市区两级黑臭水体反弹，确保在满足河道行洪畅通的前提下，保持水质稳定达标，打造水清岸绿、安全宜人的生态河湖环境。 | 防止市区两级黑臭水体反弹，确保在满足河道行洪畅通的前提下，保持水质稳定达标，打造水清岸绿、安全宜人的生态河湖环境。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：工作中没有接到投诉电话、投诉案卷的形式满意度 |  |  | 满意度>90% | 满意度>90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 永定河丰台段绿化养护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区永定河管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 牛宝鑫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-83892823 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 529.40 |  | 529.40 | 528.19862 |  | 10 |  | 99.77% |  | 9.97 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 529.40 |  | 529.40 | 528.19862 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对园博湖、晓月湖、宛平湖及园博湿地进行绿化养护工作, 有效的保证生态资源质量，防治污染造成的不良后果，保持湖区各植物生长正常并持续净化水体，持续改善并提升湖区生态环境，为西南进京门户打造一处亮丽的风景，同时也为游客营造良好的游览、休闲空间。 |  |  |  |  |  | 对园博湖、晓月湖、宛平湖及园博湿地进行绿化养护工作, 有效的保证生态资源质量，防治污染造成的不良后果，保持湖区各植物生长正常并持续净化水体，持续改善并提升湖区生态环境，为西南进京门户打造一处亮丽的风景，同时也为游客营造良好的游览、休闲空间。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 实施绿化养护面积 |  | 212.57万平米 |  | 212.57万平米 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 采取灌溉、排涝、修剪、防治病虫、除草、施肥等措施，以达到养护质量标准的达标率 |  | 90% |  | 85% | 10 |  | 9 |  | 支撑材料不充分 |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度：截止11月30日 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 依据《北京市公园维护管理费用指导标准》，每平米年养护费用小于等于 |  | 6.6元 |  | 6.6元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 保障湖区生态资源持续改善绿化质量，生态效益达标率 |  | 90% |  | 85% | 20 |  | 18 |  | 项目实施效果较好，但支撑材料不充分 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 为游客营造良好的游览、休闲空间，游客满意率。 |  | 90% |  | 85% | 10 |  | 9 |  | 满意度调查样本量不足 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.97 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 永定河丰台段卫生保洁费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区永定河管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 牛宝鑫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-83892823 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 219 |  | 219 | 217.880296 |  | 10 |  | 99.49% |  | 9.95 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 219 |  | 219 | 217.880296 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 采用人防措施对“三湖一湿地”及下游河道进行卫生保洁工作。有效的保证永定河丰台段管理范围的环境卫生，做到清理及时，确保干净整洁，防治丰台段水环境污染。 |  |  |  |  |  | 采用人防措施对“三湖一湿地”及下游河道进行卫生保洁工作。有效的保证永定河丰台段管理范围的环境卫生，做到清理及时，确保干净整洁，防治丰台段水环境污染。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 卫生保洁范围覆盖率 |  | 90% |  | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 每计量单位内各类污染物面积不得大于等于 |  | 1.5平米 |  | 1.5平米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度：截止11月30日 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 依据《城镇市容环境卫生劳动定额》每人每月工资不超过 |  | 5000元 |  | 4500元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 管理范围内的卫生保洁工作达标率 |  | 90% |  | 85% | 20 |  | 18 |  | 项目实施效果较好，但支撑材料不充分 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 为游客营造良好的游览、休闲空间，游客满意率 |  | 90% |  | 85% | 10 |  | 9 |  | 满意度调查样本量不足 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.95 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 永定河丰台段安全巡视费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区永定河管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 牛宝鑫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-83892823 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 238 |  | 238 | 236.65 |  | 10 |  | 99.43% |  | 9.94 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 238 |  | 238 | 236.65 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为保障永定河丰台段我所管辖范围内的水域及人民群众生命安全，最大限度的预防溺亡事故发生，保障国有土地资源不被不法分子盗用，严厉打击盗取砂石、土料及非法倾倒垃圾行为。 |  |  |  |  |  | 保障了永定河丰台段我所管辖范围内的水域及人民群众生命安全，最大限度的预防溺亡事故发生，保障国有土地资源不被不法分子盗用，严厉打击盗取砂石、土料及非法倾倒垃圾行为。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 每日巡检率不低于 |  | 90% |  | 90% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 安全巡视月度考核评分指标评分不低于 |  | 90分 |  | 90分 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支出进度：截止11月30日支付 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 普通保安员 不高于4665 元/人/月 |  | 4665 |  | 4000 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障河道安全，重点区域巡查到位 |  | 90% |  | 85% | 20 |  | 18 |  | 项目实施效果较好，但支撑材料不充分 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  | 90% |  | 85% | 10 |  | 9 |  | 满意度调查样本量不足 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.94 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 永定河丰台段水利设施维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区永定河管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 牛宝鑫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-83892823 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 215 |  | 215 | 212.843 |  | 10 |  | 98.99 |  | 9.89 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 215 |  | 215 | 212.843 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过日常的设施维护保养工作，保障永定河丰台段水利设施运行正常，为游客提供安全、方便的游览环境，同时保障湖区各配电箱安全运行。 |  |  |  |  |  | 通过日常的设施维护保养工作，保障永定河丰台段水利设施运行正常，为游客提供安全、方便的游览环境，同时保障湖区各配电箱安全运行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 水利设施维护范围 |  | 204.95万平米 |  | 204.95万平米 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 水利设施维护合格率大于 |  | 90% |  | 85% | 10 |  | 9 |  | 项目实施效果较好，但支撑材料不充分 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支出进度：截止11月30日完成 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 设施维护费标准为每年每平米不高于 |  | 4.2元 |  | 0.9元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 设施运行正常率大于 |  | 90% |  | 85% | 20 |  | 18 |  | 项目实施效果较好，但支撑材料不充分 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.89 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 永定河丰台段水环境保障费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区永定河管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 牛宝鑫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-83892823 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 476.10 |  | 476.10 | 472.6926 |  | 10 |  | 99.28% |  | 9.93 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 476.10 |  | 476.10 | 472.6926 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对永定河丰台段进行水环境保障工作, 有效的保证“三湖一湿地”水资源质量，充分发挥水质净化作用，不断为永定河注入达标水源，防治污染造成的不良后果，通过采取各项有效措施，使水环境持续向好，改善周边地区的环境，为西南进京门户打造一处亮丽的风景。 |  |  |  |  |  | 对永定河丰台段进行了水环境保障工作, 有效的保证“三湖一湿地”水资源质量，充分发挥水质净化作用，不断为永定河注入达标水源，防治污染造成的不良后果，通过采取各项有效措施，使水环境持续向好，改善周边地区的环境，为西南进京门户打造一处亮丽的风景。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 湿地水质检测样本数量 |  | 96 |  | 96 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 湿地单元池滤料翻洗合格率 |  | 90% |  | 85% | 20 |  | 18 |  | 项目实施效果较好，但支撑材料不充分 |  |
|  |  | 时效指标 | 按进度进行支付，11月30日前完成率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 湿地单元池滤料翻洗综合单价不高于 |  | 200元 |  | 180元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 保证“三湖一湿地”水资源质量，充分发挥水质净化作用，不断为永定河注入达标水源，防治污染造成的不良后果，完成率 |  | 90% |  | 85% | 20 |  | 18 |  | 项目实施效果较好，但支撑材料不充分 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.93 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 丰台区平原造林养护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区永定河管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 牛宝鑫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-83892823 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 343.6531 |  | 343.6531 | 342.167213 |  | 10 |  | 99.57 |  | 9.96 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 343.6531 |  | 343.6531 | 342.167213 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对永定河丰台段下游河道内的平原造林进行日常管护工作，保障和维护林木安全。 |  |  |  |  |  | 对永定河丰台段下游河道内的平原造林进行日常管护工作，保障和维护林木安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 平原造林养护面积 |  | 1357.24亩 |  | 1357.24亩 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 全年林地浇水次数 |  | ≥10次 |  | ≥10 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 全年林地保洁次数 |  | ≥12次 |  | ≥12次 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 对平原造林进行灌溉、排涝、修剪、防治病虫、防寒、支撑、除草、中耕、施肥等技术措施，达到养护质量标准，达标率 |  | ≥90% |  | ≥90% | 6 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 按季度工作内容完成平原造林管护，每季度进行考核评分达标 |  | ≥80% |  | ≥80% | 7 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 依据北京市相关标准，每亩年费用 |  | 2532元 |  | 2532元 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 支出进度：截止12月30日 |  | ≥75% |  | ≤75% | 13 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 经济效益 指标 | 保障林地生态资源，持续改善林地及周边生态环境，生态效益达标率 |  | ≥90% |  | ≥90% | 30 |  | 24 |  | 项目实施效果较好，但支撑材料略显不足。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 游客满意率 |  | ≥90% |  | ≥90% | 10 |  | 8 |  | 满意度相关材料支撑不足。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86.96 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 丰台区平原生态林养护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区永定河管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 牛宝鑫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-83892823 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 21.6891 |  | 21.6891 | 21.6891 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 21.6891 |  | 21.6891 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对永定河边（晓月湖一区西岸）85.66亩平原生态林进行日常管护工作，保障和维护林木安全。 |  |  |  |  |  | 对永定河边（晓月湖一区西岸）85.66亩平原生态林进行日常管护工作，保障和维护林木安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 平原生态林养护面积 |  | 85.66亩 |  | 85.66亩 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 全年林地浇水次数 |  | 10次 |  | 10次 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 全年林地保洁次数 |  | ≥12次 |  | ≥12次 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 时效指标 | 对平原生态林进行灌溉、排涝、修剪、防治病虫、防寒、支撑、除草、中耕、施肥等技术措施，达到养护质量标准，达标率 |  | ≥90% |  | ≥90% | 13 |  | 12 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 按季度工作内容完成平原生态林管护，每季度进行考核评分达标 |  | 80分 |  | 80分 | 6 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 支出进度：截止12月30日 |  | ≥75% |  | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 平原生态林养护工作费用，依据北京市相关标准，每亩年费用 |  | 2532元 |  | 2532元 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 保障林地生态资源，持续改善林地及周边生态环境，生态效益达标率 |  | ≥90% |  | ≥90% | 30 |  | 26 |  | 项目实施效果较好，但支撑材料略显不足。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 游客满意率 |  | ≥90% |  | ≥90% | 10 |  | 8 |  | 满意度相关材料支撑不足。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 园博湖及园博园水源净化工程监控系统维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区永定河管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 牛宝鑫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-83892823 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 10 |  | 10 | 10 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证监控系统正常运行，全年对监控系统进行定期维护保养，对不可预见的故障或损坏设备进行维修。及时发现和劝阻非法钓鱼、捕鱼、戏水和游泳等行为，保障湖区游客的人身安全及水利设施的正常运行。 |  |  |  |  |  | 保证监控系统正常运行，全年对监控系统进行定期维护保养，对不可预见的故障或损坏设备进行维修。及时发现和劝阻非法钓鱼、捕鱼、戏水和游泳等行为，保障湖区游客的人身安全及水利设施的正常运行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 对园博湖及园博园水源净化工程68个监控摄像头及监控设备的维保工作 |  | 68个 |  | 68个 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保障园博湖及园博园水源净化工程68个监控摄像头及监控设备的正常运行 |  | 正常运行 |  | 正常运行 | 13 |  | 11 |  | 支撑材料不充分 |  |
|  |  | 时效指标 | 按月完成各设备的维护保养工作 |  | 按月完成 |  | 按月完成 | 12 |  | 11 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付 |  | 按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付 |  | 按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付 | 13 |  | 12 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 确保各监控系统正常运行 |  | 确保各监控系统正常运行 |  | 确保各监控系统正常运行 | 40 |  | 35 |  | 项目实施效果较好，但支撑材料略显不足 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.00 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 宛平湖、晓月湖及左堤下游监控系统维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区永定河管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 牛宝鑫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-83892823 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 10 |  | 10 | 10 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证监控系统正常运行，全年对监控系统进行定期维护保养，对不可预见的故障或损坏设备进行维修。提高宛平湖、晓月湖及左堤下游的管护水平，加大对非法钓鱼、游泳行为的打击力度，确保游客安全及湖区设施完好，以及有效打击永定河丰台段盗采砂石的违法行为。 |  |  |  |  |  | 保证监控系统正常运行，全年对监控系统进行定期维护保养，对不可预见的故障或损坏设备进行维修。提高宛平湖、晓月湖及左堤下游的管护水平，加大对非法钓鱼、游泳行为的打击力度，确保游客安全及湖区设施完好，以及有效打击永定河丰台段盗采砂石的违法行为。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 对宛平湖、晓月湖及左堤下游监控摄像头及监控设备进行维保工作 |  | 对宛平湖、晓月湖及左堤下游监控摄像头及监控设备进行维保工作 |  | 对宛平湖、晓月湖及左堤下游监控摄像头及监控设备进行维保工作 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保障宛平湖、晓月湖及左堤下游监控摄像头及监控设备的正常运行 |  | 保障宛平湖、晓月湖及左堤下游监控摄像头及监控设备的正常运行 |  | 保障宛平湖、晓月湖及左堤下游监控摄像头及监控设备的正常运行 | 13 |  | 11 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按月完成各设备的维护保养工作 |  | 按月完成各设备的维护保养工作 |  | 按月完成各设备的维护保养工作 | 12 |  | 11 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付。 |  | 按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付。 |  | 按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付。 | 13 |  | 12 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 确保各监控系统正常运行 |  | 确保各监控系统正常运行 |  | 确保各监控系统正常运行，确保游客安全及湖区设施完好，以及有效打击永定河丰台段盗采砂石的违法行为 | 40 |  | 36 |  | 项目实施效果较好，但支撑材料不充分 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.00 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 园博湖、晓月湖、宛平湖及园博湿地水利设施沉降观测费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区永定河管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 牛宝鑫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-83892823 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 12 |  | 12 | 12 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 12 |  | 12 | 12 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对园博湖、晓月湖、宛平湖及园博湿地的园路、水工建筑物等112个监测点位进行定期沉降观测工作，保障“三湖一湿地”水利设施运行安全、可控。 |  |  |  |  |  | 对园博湖、晓月湖、宛平湖及园博湿地的园路、水工建筑物等112个监测点位进行定期沉降观测工作，保障“三湖一湿地”水利设施运行安全、可控。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成沉降观测点位监测数量 |  | 112个 |  | 112个 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 点位沉降观测设备精度符合率 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 每月进行沉降观测，并在重点时期加密观测频次，每月观测1次、汛期（6-9月）每月2次，全年总次数达标 |  | 12次 |  | 12次 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 每日每组监测标准 |  | 1000元 |  | 1000元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 保障水利设施运行安全、可控率达标 |  | 大于90% |  | 85% | 20 |  | 18 |  | 项目实施效果较好，但支撑材料不充分 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 永定河丰台段创建国家卫生区病媒生物防制费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区永定河管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 牛宝鑫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-83892823 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 45 |  | 45 | 45 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 45 |  | 45 | 45 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对永定河丰台段进行蚊蝇、鼠蟑的消杀，通过对监测结果数据分析来检验防治措施，已达到病媒生物防制效果，满足规范要求。 |  |  |  |  |  | 通过对永定河丰台段进行蚊蝇、鼠蟑的消杀，通过对监测结果数据分析来检验防治措施，已达到病媒生物防制效果，满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 鼠、蟑防制工作监测次数 |  | 4次 |  | 4次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 蚊、蝇防制工作监测次数 |  | 6次 |  | 6次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 《病媒生物密度监测方法》，蚊、蝇防制达标率 |  | 大于95% |  | 大于95% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 《病媒生物密度监测方法》，鼠、蟑防制达标率 |  | 大于95% |  | 大于95% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 夏秋季节蚊蝇密集性高发，8-9月每月集中消杀轮数 |  | 2次 |  | 2次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 鼠、蟑防制单价：每平米 |  | 0.2元 |  | 0.2元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 保障永定河丰台段达到病媒生物防制效果，满足规范要求，验收合格率 |  | 大于95% |  | 100% | 20 |  | 18 |  | 项目实施效果较好，但支撑材料不充分 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 防汛专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区永定河管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 牛宝鑫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-83892823 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10.00 |  | 10.00 | 9.9995 |  | 10 |  | 99.99% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 10.00 |  | 10.00 | 9.9995 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障永定河丰台段管辖范围内，国家及人民的财产安全，保证防汛物资准备齐全，加强汛期河道宣传力度，防汛抢险机械、通讯、船只、车辆等设备运行通畅。 |  |  |  |  |  | 保障永定河丰台段管辖范围内，国家及人民的财产安全，保证防汛物资准备齐全，加强汛期河道宣传力度，防汛抢险机械、通讯、船只、车辆等设备运行通畅。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成防汛土料（2600 m3）、石料（6180 m3）的整备，电台维修、维护（24部），发电机、冲锋舟等设备维修保养，抢险灯具和电瓶更新、维护，编织袋采购等工作。 |  | 完成防汛土料（2600 m3）、石料（6180 m3）的整备，电台维修、维护（24部），发电机、冲锋舟等设备维修保养，抢险灯具和电瓶更新、维护，编织袋采购等工作。 |  | 完成防汛土料（2600 m3）、石料（6180 m3）的整备，电台维修、维护（24部），发电机、冲锋舟等设备维修保养，抢险灯具和电瓶更新、维护，编织袋采购等工作。 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 现有防汛物资及设备保养维护符合质量要求 |  | 现有防汛物资及设备保养维护符合质量要求 |  | 现有防汛物资及设备保养维护符合质量要求 | 13 |  | 11 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 在入汛前，完成各项物资设备的检修保养维护工作 |  | 在入汛前完成 |  | 在入汛前完成 | 12 |  | 11 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付。 |  | 按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付。 |  | 按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付。 | 13 |  | 12 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障永定河丰台段安全度汛，及各项物资设备使用正常 |  | 保障永定河丰台段安全度汛，及各项物资设备使用正常 |  | 保障永定河丰台段安全度汛，及各项物资设备使用正常 | 40 |  | 35 |  | 项目实施效果较好，但支撑材料不充分 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.9 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 秋季永定河生态补水安全保障经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区永定河管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 牛宝鑫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-83892823 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40.8 |  | 40.8 | 40.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 40.8 |  | 40.8 | 40.8 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在永定河生态补水期间，根据保障方案增加相应的安全保障力量，河道各入口安排专人值守，劝阻无关人员进入河道，保障永定河丰台段水利设施和游客安全。 |  |  |  |  |  | 在永定河生态补水期间，根据保障方案增加相应的安全保障力量，河道各入口安排专人值守，劝阻无关人员进入河道，保障永定河丰台段水利设施和游客安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 生态补水期间巡检率 |  | 大于90% |  | 95% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 安全巡视月度考核评分指标 |  | 大于90分 |  | 91 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支出进度：截止11月30日 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 普通保安员 4665 元/人/月 |  | 小于4665元 |  | 4000元 | 20 |  | 18 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障生态补水期间湖区及河道安全 |  | 大于90% |  | 91% | 10 |  | 8 |  | 项目实施效果较好，但支撑材料不充分 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 宛平湖主景区荷花池塌陷修复费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区永定河管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 牛宝鑫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-83892823 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 344218.72 |  | 344218.72 | 332691.98 |  | 10 |  | 96.65% |  | 9.67 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 344218.72 |  | 344218.72 | 332691.98 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对宛平湖主景区荷花池进行结构修复，确保宛平湖结构安全，荷花池蓄水正常，满足植物生长需要，同时保障游客游览安全。 |  |  |  |  |  | 通过对宛平湖主景区荷花池进行结构修复，确保宛平湖结构安全，荷花池蓄水正常，满足植物生长需要，同时保障游客游览安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 拆除混凝土结构数量 |  | 30.72m3 |  | 30.72m3 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 红黏土回填数量 |  | 225m3 |  | 225m3 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 闭水试验数量 |  | 1项 |  | 1项 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 闭水试验合格率 |  | 95% |  | 96% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支出进度：截止10月30日 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 确保湖区设施结构安全运行 |  | 100% |  | 95% | 20 |  | 18 |  | 项目实施效果较好，但支撑材料不充分 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 游客满意度 |  | 90% |  | 91% | 10 |  | 8 |  | 支撑材料不充分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.33 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 部门运转人员聘用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区永定河管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 袁惠颖 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10.2024 | 10.2024 |  | 10.2024 |  | 10 |  | 100% |  |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 10.2024 | 10.2024 |  | 10.2024 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为了保障2022年度单位日常安全及环境卫生工作共聘用临时工两名：分别负责传达室的安全值守及办公区域内的安全巡查工作和办公区域内的环境清洁及垃圾清倒工作。 |  |  |  |  |  | 为了保障2022年度单位日常安全及环境卫生工作共聘用临时工两名：分别负责传达室的安全值守及办公区域内的安全巡查工作和办公区域内的环境清洁及垃圾清倒工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 实际完成值 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 为保障单位安全管理级及环境卫生维护保洁 | 为保障单位安全管理及环境卫生维护保洁 |  |  | 保障了2022年度单位日常安全及环境卫生维护保洁 |  | 90 |  | 86 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 机构运转经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区永定河管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李晓龙 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83200171 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 162000 | 162000 |  | 162000 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 162000 | 162000 |  | 162000 |  | 10 |  |  |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 确保2022年度单位食堂正常运转,保障单位职工工作用餐环境,饭菜质量达标。配齐食堂工作人员，日常工作符合食堂管理规定。为职工工作提供有力的食品安全保障。 |  |  |  |  |  | 确保了2022年度单位食堂正常运转,保障单位职工工作用餐环境,饭菜质量达标。配齐食堂工作人员，日常工作符合食堂管理规定。为职工工作提供有力的食品安全保障。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：服务人员 |  |  | 2 | 2 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：食品质量 |  |  | 100 | 100 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：服务时间 |  |  | 一年 | 一年 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：人员食材相关费用 |  |  | 162000 | 162000 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：保障工作正常运转 |  |  | 100 | 100 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：营造食堂就餐环境，保障单位职工饮食质量 |  |  | 100 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 晓月湖三区东岸木栈道改造费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区永定河管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 牛宝鑫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-83892823 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 327859.84 |  | 327859.84 | 311216.09 |  | 10 |  | 94.92% |  | 9.49 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 327859.84 |  | 327859.84 | 311216.09 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 晓月湖三区东岸木栈道建设于2011年，经日晒雨淋和游客踩踏损耗，栈道出现大面积翘曲、开裂、松动，存在较大安全隐患，降雨过后基底易形成积水，造成木栈道主龙骨浸泡腐蚀。对此范围木栈道进行改造，消除安全隐患。 |  |  |  |  |  | 晓月湖三区东岸木栈道建设于2011年，经日晒雨淋和游客踩踏损耗，栈道出现大面积翘曲、开裂、松动，存在较大安全隐患，降雨过后基底易形成积水，造成木栈道主龙骨浸泡腐蚀。对此范围木栈道进行改造，消除安全隐患。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 拆除原结构数量 |  | 1000m2 |  | 1000m2 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土基底清洗、砂浆拉毛 |  | 800m2 |  | 800m2 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 仿木纹压膜地坪 |  | 800m2 |  | 800m2 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 木地板修复合格率 |  | 大于95% |  | 96% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支出进度：截止10月30日 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 实际支出资金小于批复金额 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 确保湖区设施结构安全运行 |  | 90% |  | 90% | 20 |  | 18 |  | 项目实施效果较好，但支撑材料不充分 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 游客满意度 |  | 90% |  | 90% | 10 |  | 8 |  | 支撑材料不充分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.49 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 春季永定河生态补水安全保障经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区永定河管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 牛宝鑫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-83892823 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40.8 |  | 40.8 | 40.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 40.8 |  | 40.8 | 40.8 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在永定河生态补水期间，根据保障方案增加相应的安全保障力量，河道各入口安排专人值守，劝阻无关人员进入河道，保障永定河丰台段水利设施和游客安全。 |  |  |  |  |  | 在永定河生态补水期间，根据保障方案增加相应的安全保障力量，河道各入口安排专人值守，劝阻无关人员进入河道，保障永定河丰台段水利设施和游客安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 生态补水期间巡检率 |  | 大于90% |  | 95% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 安全巡视月度考核评分指标 |  | 大于90分 |  | 91 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支出进度：截止11月30日 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 普通保安员 4665 元/人/月 |  | 小于4665元 |  | 4000元 | 20 |  | 18 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障生态补水期间湖区及河道安全 |  | 大于90% |  | 91% | 10 |  | 8 |  | 项目实施效果较好，但支撑材料不充分 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2021年晓月苑污水处理站运行费尾款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 潘洋洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15910654851 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 341.43 | 341.43 |  | 341.43 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过年处理污水水量146万立方米，出水水质达到DB11/890-2012中的B标准，解决晓月苑地区污水排放问题，还清大兴灌渠部分河段，改善河道生态环境 |  |  |  |  |  | 按规范标准完成预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 年处理污水146万立方米 |  |  | 146万立方米 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 出水水质达到DB11/890-2012中的B标准 |  |  | 规范标准 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年底前完成处理污水146万立方米 |  |  | 146万立方米 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 运行费用为341.43万元 |  |  | 341.43万元 | 341.43万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 通过保障出水水质合格率，增加大兴灌渠断面考核合格率，从而减少污染损失，节省污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 不仅解决宛平地区污水排放问题，还清大兴灌渠河道，改善河道生态环境改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 通过对雨、污水的处理，使出水水质达到DB11/890-2012中的B标准，从而改善大兴灌渠水环境 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过带来的经济效益和社会效益及环境效益，进而促进晓月苑地区生态环境、经济等的可持续发展 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 12345投诉件小于10件 |  |  | 10件 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 丰台区创卫突击队资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 汪佳 |  |  |  | 联系电话 | 63778272 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 159.33 | 159.33 | 159.33 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 159.33 | 159.33 | 159.33 | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 创卫期间依照国家行业标准《城镇排水管道维护安全技术规程》和《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》的养护 要求，对丰台区创卫期间区属供排水管线及附属构筑物以及相关附属配套设施进行养护、维修，更换井盖，污水井、雨水箅子清掏等。 |  |  |  |  | 创卫期间对创卫办下达的18个创卫任务全部整改 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 机构运行保障 | 数量指标 | 18个创卫任务全部整改 |  |  | 18 |  | 12 |  | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 满足管线正常运行及安全技术程。 |  |  | 满足 |  | 13 |  | 13 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 财政批复应急费用159.33万元 |  |  | 159.33万元 |  | 12 |  | 12 |  |  |
|  |  | 进度指标 | 根据财政批复金额，按照合同约定和第三方评审结果，及时支付抢修费用。 |  |  | 按照合同约定进度及时支付车辆维护和供水费用 |  | 13 |  | 13 |  |  |
|  |  | 社会效益 | 通过创卫任务的完成，改善居民生活环境 |  |  | 通过创卫工程改善居民生活环境。 |  | 15 |  | 13 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过创卫任务的完成，改善居民生活环境 |  |  | 通过创卫工程改善居民生活环境。实现环境可持续发展 |  | 15 |  | 13 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度标 | 群众及相关单位满意度达到95%。 |  |  | 95% |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.00 |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 丰台区无应急供水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 汪佳 |  |  |  | 联系电话 | 63778272 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 160.00 | 154.16 | 154.16 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 160.00 | 154.16 | 154.16 | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 现丰台区老旧小区内自来水管线部分陈旧，经常出现供水管线断裂泡水问题，问题出现后需要对该地区进行应急 供水，我所有6辆供水车，完成应急供水及突发用水任务等。 |  |  |  |  | 共计为丰台区提供应急供水450车次，同时对供水车车罐重新进行了防腐喷涂，保证供水水质，为保证冬季供水出现阀门结冰问题，为供水车加装伴热带，保证丰台区居民用水需求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 机构运行保障 | 数量指标 | 6辆应急供水车的日常维护和保养，完成应急供水任务。 6 |  |  | 6辆 |  | 12 |  | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 满足车辆保养相关要求，提供安全饮用水标准，及时有效送达指定地点。 |  |  | 满足车辆保养相关要求，提供全年饮用水 |  | 13 |  | 13 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 财政批复应急费用160万元 |  |  | 154.16万元 |  | 12 |  | 12 |  |  |
|  |  | 进度指标 | 根据财政批复金额，按照合同约定进度及时支付车辆维护和供水费用。 |  |  | 按照合同约定进度及时支付车辆维护和供水费用。 |  | 13 |  | 13 |  |  |
|  |  | 效益指标 | 保障老旧小区的居民能及时用上生活用水，保证正常生活。 |  |  | 有效保障居民应急供水 |  | 15 |  | 13 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过应急供水，使老百姓安居乐业。 |  |  | 通过应急供水，使老百姓安居乐业。 |  | 15 |  | 13 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度标 | 群众及相关单位满意度达到95%。 |  |  | 95% |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.00 |  |  |

| 项目名称 |  | 丰台区无主管线应急疏通、抢修等费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 汪佳 |  |  |  | 联系电话 | 63778272 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 166．00 | 164.82 | 164.82 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 160．00 | 164.82 | 164.82 | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依照国家行业标准《城镇排水管道维护安全技术规程》和《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》的养护 要求，对丰台区区属供排水管线及附属构筑物以及相关附属配套设施进行养护、维修，更换井盖，污水井、雨水箅子清掏等。 |  |  |  |  | 2022年1月～2022年9月份，抢修工作量如下：疏通管线4051米，清掏雨水箅子和污水井99座,更换井盖8个，出勤车次4314车次，出勤人数6880多人次。小型工程4次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 机构运行保障 | 数量指标 | 区内无主管线、老旧小区内没有物业管理的管线及相关附属构筑物。 |  |  | 完成全部应急抢修任务 |  | 12 |  | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 满足管线正常运行及安全技术程。 |  |  | 满足 |  | 13 |  | 13 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 财政批复应急费用166万元 |  |  | 164.82万元 |  | 12 |  | 12 |  |  |
|  |  | 进度指标 | 根据财政批复金额，按照合同约定和第三方评审结果，及时支付抢修费用。 |  |  | 按照合同约定进度及时支付车辆维护和供水费用。 |  | 13 |  | 13 |  |  |
|  |  | 社会效益 | 保障管线的安全和正常运行，为周边居民的正常生活提供保障。 |  |  | 通过应急抢修改善居民环境 |  | 15 |  | 12 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过应急抢修，延长管线的使用寿命。 |  |  | 有效保障修复疏通管线使用寿命 |  | 15 |  | 13 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度标 | 群众及相关单位满意度达到95%。 |  |  | 95% |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.00 |  |  |

| 项目名称 |  | 丰台区泵站运行维护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 霍铮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 437.04 |  | 437.049 | 420.000484 |  | 10 |  | 96.1% |  | 9.61 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 437.04 |  | 437.04 | 420.000484 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对丰台区19座雨污水泵站的运行维护，保障丰台区泵站设施的安全和正常运行。 |  |  |  |  |  | 通过对丰台区泵站的日常运行维护，保证排水设施的正常使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 运行维护泵站数量 |  | ≥19座 |  | 10 | 10 |  | 5.2 |  | 因有9座污水提升泵站未能按时移交我所，造成养护泵站数减少。 |  |
|  |  | 质量指标 | 泵站运行合格率 |  | ≥95% |  | 全年考核分数99分 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  | 按照合同约定进度及时支付运行维护费用。 |  | 已按时完成支付任务 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 运行维护费用 |  | ≦437.04万元 |  | 420.000484万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障丰台区泵站的安全和正常运行。 |  | 保障丰台区泵站的安全和正常运行。 |  | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 全年12345投诉件 |  | ≦5件 |  | 全年无投诉件 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.2 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 丰台区供排水管理所房屋修缮类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐韦唯 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 126.2427 | 126.2427 |  | 120.941522 |  | 10 |  | 96% |  | 9.6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 126.2427 | 126.2427 |  | 120.941522 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 此次维修主要改善办公楼给排水、暖气管改造、门窗破损、保温防水等问题，可进一步办公环境质量，减少安全隐患，减少日常维修带来的资金流失。 |  |  |  |  |  | 房屋整修完好率达到100%，质量合格率100%，一次验收合格率达到95%，解决了房屋维修问题，保障了维修工作安全和质量控制，施工工期满足合同要求， |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程量 |  |  | ≥861.76㎡ | 861.76㎡ | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 建设(改造、修缮)工程数量 |  |  | ≥861.76㎡ | 861.76㎡ | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 竣工验收合格率 |  |  | ≥95% | 95% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 超概算项目比例 |  |  | ≤20% | 0% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 设施正常运转率： |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 建筑（工程）综合利用率 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益对象满意度 |  |  | ≥95％ | 95％ | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 丰台区区属供排水管线养护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 霍铮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 507.19 |  | 507.19 | 504.5991 |  | 10 |  | 99.49% |  | 9.94 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 507.19 |  | 507.19 | 504.5991 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对丰台区属供排水管线的日常巡查，日常养护，管道的局部维修、管线抢修等措施，保障丰台区区属供排水管线的安全和正常运行。 |  |  |  |  |  | 通过对丰台区属供排水管线的日常巡查，日常养护，管道的局部维修、管线抢修等措施，保障丰台区163公里区属供排水管线的安全和正常运行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 管线养护数量 |  | ≥215公里 |  | 163公里 | 20 |  | 15 |  | 因有52公里管线未能按时移交我所，造成养护公里数减少。 |  |
|  |  | 质量指标 | 管线运行合格率 |  | ≥95% |  | 99% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  | 按照合同约定进度及时支付运行维护费用。 |  | 已按合同约定完成支付。 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 运行维护费用 |  | ≦657.19万元 |  | 504.5991万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障丰台区区属供排水管线的安全和正常运行。 |  | 保障丰台区区属供排水管线的安全和正常运行。 |  | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 全年12345投诉件 |  | ≦5件 |  | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 机构运转经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐韦唯 |  |  |  |  | 联系电话 | 63776922 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9.72 | 9.72 |  | 9.72 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 9.72 | 9.72 |  | 9.72 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为解决职工在工作日内的就餐问题，我所建立的食堂运转需要一定的机构运转经费。拟委托专业公司负责后勤及食堂管理工作，包括食堂工作人员工资、食材购置费、食堂设备维修费、清洁费、燃气费、借调人员的伙食费、厨余垃圾清运费等。 |  |  |  |  |  | 解决了职工在工作日内的就餐问题，满足了单位食堂的正常运行 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 服务天数 |  |  | ≥360天 | 360天 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 聘用人员数量 |  |  | ＝2人 | 2人 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 聘用人员服务合格率 |  |  | ≥98％ | 98％ |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 制定食谱，并按食谱提供服务 |  |  | 定性 | 定性 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 用餐标准 |  |  | ≤20元/人天人天 | 20元/人天 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 管理成本 |  |  | ＝97200元 | 97200元 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 公共服务效率提高率 |  |  | 定性 | 定性 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益对象满意度 |  |  | ≥98％ | 98％ |  | 20 | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 鲁家山二级泵站高压计量小室更换高压配电柜及配电室高压试验工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 霍铮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 43.780609 | 41.485248 |  | 10 |  | 99.49% |  | 9.94 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  | 43.780609 | 41.485248 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障鲁家山泵站的正常供水和安全用电。 |  |  |  |  |  | 通过该项目的实施，实现了鲁家山泵站的安全用电，从而保障了鲁家山泵站的正常运行和正常供水。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 项目通过验收 |  | 合格 |  | 项目已于2022年11月通过竣工验收，达到合格标准 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目工期 |  | ≦5个月 |  | 项目于2022.9.7日开工，2022.10.31日完工，工期2个月 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算费用 |  | ≦43.780万元 |  | 41.485248万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障鲁家山泵站的正常供水和安全用电 |  | 保障鲁家山泵站的正常供水和安全用电 |  | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意率 |  | ≥95% |  | 用水单位对泵站的运行情况表示满意，满意度100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 部门运转聘用人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐韦唯 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5.1012 |  | 5.1012 | 5.1012 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 5.1012 |  | 5.1012 | 5.1012 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 拟委托专业公司负责后勤及食堂管理工作。解决职工的就餐问题和办公区卫生问题。提高单位整体环境、卫生质量 |  |  |  |  |  | 有效的解决职工的就餐问题和办公区卫生问题。提高单位整体环境、卫生质量 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 |  | ＝1人 |  | 1人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 聘用人员服务时间 |  | ≥6h/天 |  | 6h/天 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 聘用人员服务合格率 |  | ≥98％ |  | 98％ | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 保洁人员每日对办公区进行打扫，保证工作区域整洁干净：并做好清洁记录 |  | 定性 |  | 定性 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 聘用人员的服务周期 |  | ≥360天 |  | 360天 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 单位聘用成本 |  | ≤139.75元/天 |  | 139.75元/天 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 管理成本 |  | ＝51012元 |  | 51012元 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益对象满意度 |  | ≥98％ |  | 98％ | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 水质化验室运行费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 霍铮 |  |  |  | 联系电话 | 13911862444 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 200.00 | 200.00 | 182.41 | 10 |  | 91.2 |  | 9．12 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 200.00 | 200.00 | 182.41 | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成市级10点位地表水每月一次监测工作以及30余点位地下水每年两次监测工作； 完成丰台区与石景山区78条段的小微水体监测工作；完成晓月苑污水处理站、花乡污水处理站、河西再生水厂一期与二期每周一次的进出水水质监测工作；完成西庄店污水处理站、鲁家山三级泵站、长辛店饮用水每月一次的监测工作；局属各单位临时性监测工作。 |  |  |  |  | 完成市级10点位地表水每月一次监测工作以及30余点位地下水每年两次监测工作； 完成丰台区与石景山区78条段的小微水体监测工作；完成晓月苑污水处理站、花乡污水处理站、河西再生水厂一期与二期每周一次的进出水水质监测工作；完成西庄店污水处理站、鲁家山三级泵站、长辛店饮用水每月一次的监测工作；局属各单位临时性监测工作。受疫情影响，本年度五月、六月、十一月未开展检测工作，其他月份正常开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 预计监测样品数量 |  | 1000个 | 610个 |  | 20 |  | 16 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 样品监测正确率 |  | 100% | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 为局及各局属单位提供检测数据的支撑，从而减少检测费用的支付 |  | 为局及各局属单位提供检测数据的支撑，从而减少检测费用的支付 | 为局及各局属单位提供检测数据的支撑，从而减少检测费用的支付 |  | 10 |  | 8 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障各部门对水污染防治及治理的数据支撑，及时有效的了解水质情况。 |  | 为局及各局属单位提供检测数据的支撑，保障了各部门对水污染防治及治理的数据支撑，及时有效的了解水质情况。 | 为局及各局属单位提供检测数据的支撑，保障了各部门对水污染防治及治理的数据支撑，及时有效的了解水质情况。 |  | 10 |  | 8 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 防治水污染的发生 |  | 通过对水体检测，各部门根据数据及时治理防治水污染的发生。 | 通过对水体检测，各部门根据数据及时治理防治水污染的发生。 |  | 10 |  | 8 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为局及各局属单位提供检测数据的支撑，从而减少检测费用的支付 |  | 通过对水体检测，各部门根据数据及时治理防治水污染的发生，为局及各局属单位提供检测数据的支撑，从而减少检测费用的支付。 | 通过对水体检测，各部门根据数据及时治理防治水污染的发生，为局及各局属单位提供检测数据的支撑，从而减少检测费用的支付。 |  | 10 |  | 8 |  |  |
|  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 |  | 98% | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87.12 |  |  |

| 项目名称 |  | 液化气灶改电灶项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐韦唯 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63776922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3.0 | 3.0 |  | 2.957662 |  | 10 |  | 99% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 3.0 | 3.0 |  | 2.957662 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据（丰管函【2022】232号）文件通知，“2022年8月20日起，丰台区全域非居民用户禁止使用瓶装液化石油气”的要求，我单位拟实施液化气灶改电灶项目，将液化气灶改为电灶拟委托专业公司负责后勤及食堂管理工作。解决职工的就餐问题 |  |  |  |  |  | 有效的解决职工的就餐问题，提高了员工就餐质量，保障了公共安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造工程量 |  |  | ＝1套 | 1套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 改造后服务人数 |  |  | ≥17人 | 26人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 项目按计划完工率 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 改造成本 |  |  | ≤3万 | 2.957662 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 设施正常运转率 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 综合利用率 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 |  |  | 98％ | 98％ | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 河西地区污水净化及再生水利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 潘洋洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15910654851 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6566.7420 | 6566.7420 |  | 1910.108598 |  | 10 |  | 30% |  | 3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对河西污水处理厂的水质和污泥进行抽检并检测，以保障污水处理厂正常运行，提高水环境治理水平，改善河西地区生活环境河域水质，改善市区整体环境，提高河西地区居民生活质量，促进生态环境的可持续发展。 |  |  |  |  |  | 按规范标准完成预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 年处理1277.5万吨 |  |  | 1277.5万吨 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 出水水质达到国家排放标准（国标一级A） |  |  | 规范标准 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年底前完成处理污水1277.5万吨 |  |  | 1277.5万吨 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 年运行费用为2932.118万元 |  |  | 2932.118万元 | 1910.1 | 10 |  | 3 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 通过保障出水水质合格率，增加小清河、佃起河断面考核合格率，从而减少污染损失、节省污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本。 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 解决河西地区污水排放问题，还清小清河、佃起河部分河段，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康。 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 通过对雨、污水的处理，使出水水质达到国家排放标准（国标一级A），从而改善小清河水环境。 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 该项目通过带来的经济效益和社会效益及环境效益，进而促进河西地区生态环境、经济等的可持续发展。 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 12345投诉件小于10件 |  |  | 10件 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 河西再生水厂绿化养护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 潘洋洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15910654851 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 31.2 | 31.2 |  | 31.2 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 河西再生水厂至今已运行6年，运行效果良好，得到了市、区各级领导的高度重视，已成为领导参观、区县水厂交流学习的重要场地。通过对河西厂绿化养护，提升绿化水平，美化厂区环境。 |  |  |  |  |  | 对河西厂绿化养护，确实提升了绿化水平，美化了厂区环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 32500㎡ |  |  | 32500㎡ | 32500㎡ | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按《园林绿化养护标准》（CJJ／T 287-2018）三级养护标准对河西再生水厂进行养护 |  |  | 按规范实施 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年底 |  |  | 2023年底 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 维护费用为31.2万元 |  |  | 31.2万元 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 美化厂区环境 |  |  | 美化厂区环境 | 完成 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 河西再生水厂至今已运行9年，运行效果良好，得到了市、区各级领导的高度重视，已成为领导参观、区县水厂交流学习的重要场地。通过对河西厂绿化养护，提升绿化水平，美化厂区环境。 |  |  | 提升绿化水平，美化厂区环境。 | 完成 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保证厂区绿化美观度 |  |  | 保证厂区绿化美观度 | 完成 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 12345投诉件小于10件 |  |  | 10件 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 花乡南部地区水资源回用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 潘洋洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15910654851 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 309.32 | 309.32 |  | 64.37977 |  | 10 |  | 20% |  | 2 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过完成处理水量146万吨出水水质达到，DB11/890-2012中的B标准，达到解决花乡地区污水排放问题，还清葆李沟部分河段，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康。 |  |  |  |  |  | 全年完成处理水量135.2646万吨出水水质达到，DB11/890-2012中的B标准，达到解决花乡地区污水排放问题，还清葆李沟部分河段，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 年处理污水146万立方米 |  |  | 146万立方米 | 135.2646万立方米 | 20 |  | 18 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 出水水质达到DB11/890-2012中的B标准 |  |  | 按规范执行 | 按规范执行 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年底前完成处理污水146万立方米 |  |  | 12月31日前 | 12月31日前完成 | 10 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 运行费用为309.32万元 |  |  | 309.32万元 | 64.37977万元 | 10 |  | 2 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 通过保障出水水质合格率，增加葆李沟断面考核合格率，从而减少污染损失、节省污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本。 |  |  | 保障出水水质合格率，增加葆李沟断面考核合格率，从而减少污染损失、节省污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本。 | 保障出水水质合格率，增加葆李沟断面考核合格率，从而减少污染损失、节省污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 解决花乡地区污水排放问题，还清葆李沟河道，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康。 |  |  | 解决花乡地区污水排放问题，还清葆李沟河道，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康。 | 解决花乡地区污水排放问题，还清葆李沟河道，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 通过对雨、污水的处理，使出水水质达到国家排放标准（国标一级B），从而改善葆李沟水环境。 |  |  | 通过对雨、污水的处理，使出水水质达到国家排放标准（国标一级B），从而改善葆李沟水环境。 | 通过对雨、污水的处理，使出水水质达到国家排放标准（国标一级B），从而改善葆李沟水环境。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 该项目通过带来的经济效益和社会效益及环境效益，进而促进花乡地区生态环境、经济等的可持续发展。 |  |  | 该项目通过带来的经济效益和社会效益及环境效益，进而促进花乡地区生态环境、经济等的可持续发展。 | 该项目通过带来的经济效益和社会效益及环境效益，进而促进花乡地区生态环境、经济等的可持续发展。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 12345投诉件小于10件 |  |  | 10件 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 丰台区花乡南部污水处理站大修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 潘洋洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15910654851 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 90.138072 | 90.138072 |  | 89.7509 |  | 10 |  | 99% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 花乡南部污水处理站自2015年1月1日正式进入商业委托运行，为确保水厂正常稳定运行，杜绝安全事故的发生，对水厂进行设备维修及更换。 |  |  |  |  |  | 按计划完成对水厂设施的维修及更换 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  |  | 质量指标 | 大修期间不影响正常运行 |  |  | 完成 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 完成全部损坏基础设施的修缮工作 |  |  | 完成 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 更换的设备符合国家标准 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 完成全部损坏设备维修及更换 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 90.138072万元 |  |  | 90.138072万元 | 89.7509万元 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 大修后，保障出水达标排放 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 大修后，改善河道生态环境 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 12345投诉件小于10件 |  |  | 10件 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 农村污水处理站清淤项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 潘洋洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15910654851 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 22.26 | 22.26 |  | 4.9595 |  | 10 |  | 22% |  | 2 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过该项目的实施，确保污水经处理后达标排放，满足现行环保标准，即《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB11/ 1612-2019） |  |  |  |  |  | 按规范标准完成预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 3座污水处理站配套池体清淤 |  |  | 3座 | 1座 | 10 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 对站内提升井、调节池、二沉池、膜池等进行清淤 |  |  | 完成 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成上游污水处理 |  |  | 完成 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 22.26万元 |  |  | 22.26 | 4.9595万元 | 10 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 减少厂区内设备故障率 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障厂区正常运行 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 通过对雨、污水的处理，使出水水质达标，从而改善村内水环境。 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 12345投诉件小于10件 |  |  | 10件 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 美丽乡村运维-污水处理运行费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 潘洋洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15910654851 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 98 | 98 |  | 29.88012 |  | 10 |  | 30% |  | 3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过该项目的实施，并进行配套设施维护，确保污水经处理后达标排放，满足现行环保标准，即《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB11/ 1612-2019） |  |  |  |  |  | 按规范标准完成预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 年处理污水20.586万立方米 |  |  | 20.586万立方米 | 6.558万 | 10 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保障三座农村污水处理站正常运行 |  |  | 完成 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年底前完成处理污水20.586万立方米 |  |  | 20.586万立方米 | 6.558万 | 10 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 运行费用为98万元 |  |  | 98万元 | 29.88012万元 | 10 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 减少污染物排放导致的经济损失。 |  |  | 完成 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 解决农村地区污水排放问题，还清河道，改善河道生态环境。 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 通过项目实施，确保污水处理后达标排放，出水水质满足现行环保要求，从而改善了河道水环境。 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过项目实施，改善农村地区水环境，促进农村地区生态环境的可持续发展。 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 12345投诉件小于10件 |  |  | 10件 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 丰台区排水监控管理系统运行维护及改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 潘洋洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15910654851 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 417316 | 417316 |  | 397650 |  | 10 |  | 95% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为了加强农村和城镇污水处理设施运行监督管理，为了大力推进业务应用的系统整合，减少数据冗余，形成业务链条，发挥系统效益，北京市丰台区供排水管理所建设了排水监控管理系统。 |  |  |  |  |  | 保障排水监控管理系统正常运行 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全年维护12次以上 |  |  | 12次 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备上线率90%以上 |  |  | 90%以上 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年1-12月 |  |  | 1-12月 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 运行费用为41.73万元 |  |  | 41.73万 | 39.7650 | 10 |  | 3 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 确保市、区水行政主管部门要建立市、区两级污水处理和再生水利用设施在线监控系统，实现对污水处理量、出水水质、运行状态的在线监控。 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 确保随时对污水处理站进行监控 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障污水处理站随时进行工艺调整 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 12345投诉件小于10件 |  |  | 10件 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 晓月苑地区水资源回用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 潘洋洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15910654851 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5899475 | 5899475 |  | 3959460.52 |  | 10 |  | 67% |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过年处理污水水量146万立方米，出水水质达到DB11/890-2012中的B标准，解决晓月苑地区污水排放问题，还清大兴灌渠部分河段，改善河道生态环境 |  |  |  |  |  | 按规范标准完成预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 年处理污水146万立方米 |  |  | 146万立方米 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 出水水质达到DB11/890-2012中的B标准 |  |  | 规范标准 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年底前完成处理污水146万立方米 |  |  | 146万立方米 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 运行费用为589.95万元 |  |  | 589.95万元 | 395.95万元 | 10 |  | 7 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 通过保障出水水质合格率，增加大兴灌渠断面考核合格率，从而减少污染损失，节省污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 不仅解决宛平地区污水排放问题，还清大兴灌渠河道，改善河道生态环境改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 通过对雨、污水的处理，使出水水质达到DB11/890-2012中的B标准，从而改善大兴灌渠水环境 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过带来的经济效益和社会效益及环境效益，进而促进晓月苑地区生态环境、经济等的可持续发展 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 12345投诉件小于10件 |  |  | 10件 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 晓月苑污水处理站、河西再生水厂、花乡南部污水处理站委托在线监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 潘洋洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15910654851 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 65.2 | 65.2 |  | 64.1564 |  | 10 |  | 98% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目的实施,确保污水处理厂自动在线监测系统安全稳定运行、监测数据准确可靠、数据传输及时正确，完成并上报每月运行维护工作月报和异常情况报告，使政府相关部门能够及时掌握有关信息。 |  |  |  |  |  | 按规范标准完成预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 三座污水处理站在线设备数据上传 |  |  | 三座 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 数据上传的完成性 |  |  | 完成 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成并上报每月运行维护工作月报和异常情况报告，使政府相关部门能够及时掌握有关信息。 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 运行费用为65.2万元 |  |  | 65.2万元 | 64.1564万元 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过项目的实施,确保污水处理厂自动在线监测系统安全稳定运行、监测数据准确可靠、数据传输及时正确，完成并上报每月运行维护工作月报和异常情况报告，使政府相关部门能够及时掌握有关信息。 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 确保污水处理站进出水正常 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障污水处理站水质合格 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 12345投诉件小于10件 |  |  | 10件 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 农村污水处理资产评估项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区供排水管理所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 潘洋洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15910654851 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8.9万元 | 8.9万元 |  | 8.85 |  | 10 |  | 99% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据资料和现场勘查情况出具资产评估报告 |  |  |  |  |  | 按规范标准完成预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  |  | 质量指标 | 根据资料和现场勘查情况出具资产评估报告 |  |  | 完成 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 根据现场资料核定资产价值 |  |  | 完成 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 根据现场勘查核定资产价值 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 8.9万元 |  |  | 8.9万元 | 8.85万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 资产评估后，为废除农村污水处理站做依据，减少不必要的投资 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 资产评估后，废除农村污水处理站减少不必要占地 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 资产评估后，废除农村污水处理站后恢复原始地貌 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 12345投诉件小于10件 |  |  | 10件 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年水文和水土保持工作站部门运转聘用人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水文和水土保持工作站 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘洪浩 |  |  |  | 联系电话 | 13717917126 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5.1012 | 5.1012 | 5.1012 | 10 |  |  | 100％ |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 5.1012 | 5.1012 | 5.1012 | — |  |  | 100％ |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 聘一名人员为单位办公室后勤保障人员，完成领导交办工作，保障单位正常运行。 |  |  |  |  | 协助了办公室做好后勤工作，完成了交办的工作，保障了单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 |  | 1人 | 1 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 聘用人员服务时间 |  | 8小时/天 | 8小时/天 |  | 15 | 13 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 聘用人员服务质量 |  | 100％ | 100％ |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 聘用人员服务合格率 |  | 100％ | 100％ |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 聘用人员的服务周期 |  | 100％ | 100％ |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 单位聘用成本 |  | 139元/天 | 139元/天 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对部门业务或整体事业发展的正面影响 |  | 100％ | 100％ |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年水文和水土保持工作站机构运转经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水文和水土保持工作站 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘洪浩 |  |  |  | 联系电话 | 13717917126 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7.56 | 7.56 | 7.55547 | 10 |  |  | 99.9％ |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 7.56 | 7.56 | 7.55547 | — |  |  | 99.9％ |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外聘第三方食堂运营单位提供就餐服务，为职工提供三餐，满足单位正常运转。 |  |  |  |  | 保障了机构正常运转，解决了职工用餐问题。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员服务时间： |  | 3小时/天 | 3小时/天 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 聘用人员数量 |  | 3人 | 3人 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 聘用人员服务合格率 |  | 100％ | 100％ |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 聘用人员服务质量： |  | 100％ | 100％ |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 聘用人员的服务周期： |  | 12个月 | 12个月 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 支出进度 |  | 1月 | 1月 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 单位聘用成本 |  | 207元/天 | 207元/天 |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 合作方满意度 |  | 100％ | 100％ |  | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 丰台区佃起河污水截污工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区水文和水土保持工作站 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘洪浩 |  |  |  | 联系电话 |  | 13717917126 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 173.90 | 173.90 | 52.93 |  | — |  | 30% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目的实施将污水引入迎宾东路现状污水收集管网中，汇入河西再生水厂进行处理；解决佃起村航云桥上游暗涵至新苑路段河道污水管线改移问题，为丰台区佃起河（云岗路-王佐中环路）河道防洪治理工程创造施工条件，解决沿岸污水排放，消除河道黑臭水体，实现河道断面考核达标。 |  |  |  |  | 因云岗南区东里21号院自行车棚影响，未能进场实施，截止目前已完成总体进度60%，现正与属地、物业沟通积极推进。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标： | 检查井24座，闸槽井2座，截流坎2处， 管线建设568米。 |  | 60% | 18 |  | 11 |  | 因云岗南区东里21号院自行车棚影响，施工无法进场。加大协调力度，联合属地，动员群众，推进相关工作进展。 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标： | 按照相关技术标准和合同约定采购材料。 |  | 按照相关技术标准和合同约定采购材料。定采购设备 | 18 |  | 18 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标： | 3月支付40%，6月支付90%，11月支付96%。质保期满支付至100%。 |  |  | 18 |  | 7 |  | 因云岗南区东里21号院自行车棚影响，施工无法进场。加大协调力度，联合属地，动员群众，推进相关工作进展。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标： | 严格按照财政批复金额执行。 |  | 严格按照财政批复金额执行。 | 18 |  | 18 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标： | 通过本项目实施，为实现河道断面考核达标，消除河道黑臭水体，实现河道断面考核达标提供基础设施保障。 |  | 通过本项目实施，为实现河道断面考核达标，消除河道黑臭水体，实现河道断面考核达标提供基础设施保障。 | 18 |  | 11 |  | 因云岗南区东里21号院自行车棚影响，施工无法进场。加大协调力度，联合属地，动员群众，推进相关工作进展。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 75 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年丰台区水文监测系统运维巡检项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水文和水土保持工作站 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘洪浩 |  |  |  | 联系电话 | 13717917126 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 23.504 | 16.56 | 16.56 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 23.504 | 16.56 | 16.56 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 本项目主要对水文监测系统中各类数据以及组成该系统的各类信息化设备的运行维护。包括对10处水位/流量监测站点及一套系统平台进行系统维护和数据处理、监控室内设备、外设遥测站点设备的外观、参数修正、运行状态、隐患排除等进行全面检测与评估，并完成设备运行报告。 |  |  |  |  | 通过本项目实施，对马草河、小龙河、蟒牛河、永定河灌渠、园博湖、晓月湖、宛平湖共10处站点及一套系统完成了基础保障。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 对马草河、小龙河、蟒牛河、永定河灌渠、园博湖、晓月湖、宛平湖共10处站点及一套系统的运维保障 |  | 完成对马草河、小龙河、蟒牛河、永定河灌渠、园博湖、晓月湖、宛平湖共10处站点及一套系统的运维保障 | 完成对马草河、小龙河、蟒牛河、永定河灌渠、园博湖、晓月湖、宛平湖共10处站点及一套系统的运维保障 |  | 18 | 18 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按照相关技术标准和合同约定完成运维保障 |  | 按照相关技术标准和合同约定完成运维保障 | 按照相关技术标准和合同约定完成运维保障 |  | 18 | 17 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 3月份支付总任务的30%，8月份支付总任务的40%，12月支付总任务的100% |  | 3月份支付总任务的30%，8月份支付总任务的40%，12月支付总任务的100% | 3月份支付总任务的30%，8月份支付总任务的40%，12月支付总任务的100% |  | 18 | 18 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照财政批复金额执行 |  | 严格按照财政批复金额执行 | 严格按照财政批复金额执行 |  | 18 | 18 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 通过本项目实施，保障水文监测设备及系统的正常使用，为信息化提供数据支撑。 |  | 通过本项目实施，保障水文监测设备及系统的正常使用，为信息化提供数据支撑。 | 通过本项目实施，保障水文监测设备及系统的正常使用，为信息化提供数据支撑。 |  | 18 | 15 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022丰台区水环境监测物联网感知系统项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区水文和水土保持工作站 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘洪浩 |  |  |  | 联系电话 | 13717917126 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 813.00 | 712.48 | 712.48 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 813.00 | 712.48 | 712.48 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2022年将在前三期水文监测系统项目的基础上，再建设完成11处水位监测点位、13处流量监测点位、48处河道视频监控点位和水环境监测物联网感知平台一套，实现现场水文信息自动化监测，全面提高全区水文监测和信息服务水平。 |  |  |  |  | 在前三期水文监测系统项目的基础上，再建设完成11处水位监测点位、13处流量监测点位、48处河道视频监控点位和水环境监测物联网感知平台一套，实现现场水文信息自动化监测，全面提高全区水文监测和信息服务水平。在水衙沟末端、旱河末端、丰草河始末端增设的非接触式雷达流量计1套，分布式多普勒流量计4套、雷达式水位计1套,为单位提供河道水文基础数据。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 增设4个多普勒流量计、1个流量计、1个水位计监控设施。 |  | 增设4个多普勒流量计、1个流量计、1个水位计监控设施。 | 增设4个多普勒流量计、1个流量计、1个水位计监控设施。 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备按照丰科信函批复要求，投入运行，采集数据满足《水文资料整编规范》和《水文数据通信规约》要求。 |  | 设备按照丰科信函批复要求，投入运行，采集数据满足《水文资料整编规范》和《水文数据通信规约》要求。 | 设备按照丰科信函批复要求，投入运行，采集数据满足《水文资料整编规范》和《水文数据通信规约》要求。 |  | 13 | 11 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 一季度完成总任务的20%，二季度完成40%，三季度完成80%，四季度截止到11月底完成100%。 |  | 一季度完成总任务的20%，二季度完成40%，三季度完成80%，四季度截止到11月底完成100%。 | 2022年11月完成全部工作，并通过项目验收。 |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照财政批复金额执行 |  | 严格按照财政批复金额执行 | 严格按照财政批复金额执行 |  | 13 | 13 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 建设和完善符合丰台区实际需求的水文监测设施系统，提高系统水平和使用水平，实现水利信息采集的自动化，信息处理的数字化，信息传输的网络化，辅助决策的科学化。 |  | 提高系统水平和使用水平，实现水利信息采集的自化，信息处理的数字化，信息传输的网络化，辅助决策的科学化 | 建设和完善符合丰台区实际需求的水文监测设施系统，提高系统水平和使用水平，实现水利信息采集的自动化，信息处理的数字化，信息传输的网络化，辅助决策的科学化 |  | 40 | 38 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年丰台区节水型载体创建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区节约用水办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63894761 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 660.716 | 660.716 |  | 577.85 |  | 10 |  | 87.46% |  | 8.75 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 660.716 | 660.716 |  | 577.85 |  | — |  | 87.46% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：创建市级节水型单位230个；创建市级节水型社区10个；创建市级节水型村庄15个。 目标2：为单位完善分类计量设施，建立用水台账，制定节水管理制度。 目标3：达到节水宣传的效果，提高单位、村庄和社区节水氛围。 目标4：（1）完成《北京市节水行动实施方案》、北京市总河长令《关于印发2021年度河长制治水责任制任务清单的通知》（2021年第1号）的要求，2022年完成所有市级机关和60%市属事业单位节水单位建设。（2）完成《丰台区节水行动实施方案（2021年）》的要求，到2022年，所有区直机关及60%以上区属事业单位建成节水型单位。 |  |  |  |  |  | 目标1：完成创建市级节水型单位230个；创建市级节水型社区10个；创建市级节水型村庄15个。 目标2：完成为单位完善分类计量设施，建立用水台账，制定节水管理制度。 目标3：达到节水宣传的效果，提高单位、村庄和社区节水氛围的效果。 目标4：2022年完成区级党政机关节水型载体建设28家，累计完成89家，完成率96%，达到河长制完成85%的创建标准；2022年完成市属事业单位节水型载体建设4家，累计完成20家，完成率77%，达到河长制完成60%的创建标准；2022年完成节水型社区（村庄）建设25家，在现有基础上增加6%，达到河长制增长5%的创建标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 创建节水型单位和社区数量是否达到绩效目标（安装率） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 创建质量是否全部达到绩效目标（合格率） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 是否按合同支付 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 是否按工期完工并验收合格 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 是否进行项目评审 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 为单位节约自来水费3%年以上 |  |  | ≥100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 达到节水宣传的效果，提高单位和社区节水意识 |  |  | ≥100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 达到每个单位节水3%以上。 |  |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 分类计量后便于单位以后用水管理，能发现浪费用水情况。 |  |  | 定性：好坏 | 好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 接受节水型创建服务的单位和社区满意度 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.75 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年丰台区高效节水型器具推广项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区节约用水办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63894761 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 400.00 | 400.00 |  | 379.75 |  | 10 |  | 94.94% |  | 9.50 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 400.00 | 400.00 |  | 379.75 |  | — |  | 94.94% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：为辖区内居民家庭换装20000套手持节水花洒。 目标2：达到年节水37.23万吨以上。 目标3：达到节水宣传的效果，提高社区和居民节水意识。 |  |  |  |  |  | 目标1：完成换装20000套手持节水花洒的任务。 目标2：达到年节水37.23万吨以上。 目标3：达到节水宣传的效果，提高社区和居民节水意识的效果。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 项目换装数量是否达到绩效目标（安装率） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 换装质量是否全部达到绩效目标（合格率） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 是否按合同支付 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 是否按工期完工 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 是否进行项目评审 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 为居民节约自来水费186.15万/年以上 |  |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 达到年节水37.23万吨以上 |  |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 达到节水宣传的效果 |  |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 接受换装服务的居民满意度 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.50 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年节水橱窗版面更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区节约用水办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63894761 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7.076 | 7.076 |  | 6.727812 |  | 10 |  | 95.08% |  | 9.50 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.076 | 7.076 |  | 6.727812 |  | — |  | 95.08% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：为244个节水橱窗换装新的版面。 目标2：达到节水宣传的效果，提高社区和居民节水意识。 |  |  |  |  |  | 目标1：完成244个节水橱窗换装新的版面的任务。 目标2：达到节水宣传的效果，提高社区和居民节水意识的效果 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 项目换装数量是否达到绩效目标（安装率） |  |  | ＝100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 换装质量是否全部达到绩效目标（合格率） |  |  | ＝100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 是否按合同支付 |  |  | ＝100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 是否按工期完工并验收合格 |  |  | ＝100% | 100% | 15 |  | 13 |  | 由于疫情，7月份完成验收 |  |
|  |  | 成本指标 | 是否进行项目评审 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 达到节水宣传的效果 |  |  | 定性：好坏 | 好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 接受换装服务的居民满意度 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.50 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 落实“光瓶行动”项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区节约用水办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张丽丽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63831002 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 28.12 |  | 10 |  | 93.73% |  | 9.37 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 28.12 |  | — |  | 93.73% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据北京市机关事务管理局《关于党政机关带头开展“倡导光瓶行动 杜绝用水浪费”活动的通知》（京机管发[2021]8号）的要求，本市各级党政机关和集中办公区管理单位都要将“光瓶行动”列入节水型机关建设考评工作中。 项目具体实施内容： 1、在全区党政机关、事业单位、会议会展、博物馆、宾馆酒店、公共交通、文化娱乐场所和旅游景区等瓶装饮用水使用重点场所，张贴宣传海报，发放《“珍惜每滴水、光瓶饮水我们在行动”倡议书》和宣传折页。带头主动开展“光瓶行动”，建立节水机制，杜绝水资源浪费现象。 2、倡导自带水杯参会，必要时会议提供小瓶水，在提供瓶装饮用水的会场设置“光瓶行动”“喝完每瓶水”等宣传标识和瓶装水宣传贴纸，提醒参会者节约用水，带走喝不完的“半瓶水”。 3、充分利用电影院、商场等融媒体场所，播放“光瓶行动”宣传短视频，抓住各种契机，常态化开展形式多样的节水宣传，营造节约用水的良好社会氛围。 |  |  |  |  |  | 联合区商务局、区机关事务管理服务中心、区科技园区和区丽泽商务区，各街镇开展落实“光瓶行动”活动，引导企事业单位办公楼、商场等各类公共建筑推进节约用水工作，组织制作宣传视频2部，节水海报2000张，节水桌签5000个，节水标识5000个，节水瓶贴10万枚，鼓励党政机关人员发挥表率作用，带头节约用水，落实“光瓶行动”，推广有成效的节水管理制度及节水措施。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 节水宣传范围：在全区党政机关、事业单位、会议会展、博物馆、宾馆酒店、公共交通、文化娱乐场所和旅游景区等瓶装饮用水使用重点场所。 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 节水宣传内容效果：建立节水机制，杜绝水资源浪费现象。抓住各种契机，常态化开展节水宣传，营造节约用水的良好社会氛围。 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按合同支付项目资金 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 按时按要求组织“光瓶行动”活动 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 是否预算评审 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 达到节水宣传的效果， 提高节水意识， 推动建设节水型社会。 |  |  | 定性：好坏 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高节水意识，节约水资源。 |  |  | 定性：好坏 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.37 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 节水先进家庭创建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 丰台区节约用水办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张丽丽 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 63831002 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 |  |  | 28.23 |  | 10 |  |  | 94.10 |  | 9.41 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.00 | 30.00 |  |  | 28.23 |  | — |  |  | 94.10 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《北京市节约用水办法》规定： 第一章第七条：对在节约用水和节约用水管工作中做出突出贡献的单位和个人，给予表彰奖励。 第一章第八条：本事逐步建立居民生活用水节水激励机制。 2022年在丰台区辖区内的26个街镇，分别上报10户节水家庭，共计全区评选出260户节水家庭。提高全社会节水意识，使社会公众更广泛的参与到节水中，增强每个公民节水护水的责任感和自觉性，为建设节水型社会营造良好的社会氛围。推进节水型区建设。 |  |  |  |  |  |  | 2022年在丰台区辖区内共评选出260户“节水先进家庭”，居民家庭人均月用水量均为3吨以下。达到家庭节约用水，减少水费支出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 评选出260户节水家庭 |  |  | =100% |  | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 评选出260户 节水家庭符合评选标准 |  |  | =100% |  | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 根据《节水先进家庭评选工作方案》按阶段完成并验收合格 |  |  | =100% |  | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 资金按合同支付 |  |  | =100% |  | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 是否预算评审 |  |  | =100% |  | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 家庭节约用水，减少水费支出 |  |  | =100% |  | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 居民家庭人均月用水量 为3吨以下指标 |  |  | =100% |  | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高公民的节水意识， 节约水资源。 |  |  | =100% |  | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意率 |  |  | =100% |  | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.41 |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年度节水办部门运转聘用人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区节约用水办公室 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张丽丽 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63831002 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5.1012 | 5.1012 |  |  | 5.1012 |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.1012 | 5.1012 |  |  | 5.1012 |  | — |  |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 聘请临时工清洁办公场所，保证办公区域清洁卫生，配合进行单位区域范围内的日常消毒消杀工作。 |  |  |  |  |  |  | 完成当年单位办公区域清洁卫生及疫情防控日常消杀工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成单位办公区保洁 |  |  | ≥100% |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 达到单位内部卫生管理规定要求 |  |  | ≥100% |  | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 每月按时支付工资 |  |  | =100% |  | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算内 |  |  | =100% |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 做好后勤保障，服务于单位职工。 |  |  | 定性;好坏 |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提供良好办公卫生状况；落实节水节能措施，符合节能环保要求。 |  |  | 定性;好坏 |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥100% |  | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 信息系统运维类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区节约用水办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王硕 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63864555 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9.80 | 9.80 |  | 6.30 |  | 10 |  | 64.29% |  | 6.40 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.80 | 9.80 |  | 6.30 |  | — |  | 64.29% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 进行节水管理系统及丰台节水工作管理服务号维护，满足操作系统的打补丁、升级；节水管理系统及丰台节水工作管理服务号的缺陷跟踪修改、优化、新需求（工作量在7人日以内）的开发等工作需求。 |  |  |  |  |  | 完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购（维护）数量 |  |  | ≥1个 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 软件采购（维护）数量 |  |  | ≥1个 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 用户数 |  |  | ≥3000人/天 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统故障率 |  |  | ≤2% | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 系统验收合格率 |  |  | ≥100% | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 |  |  | ≤90分钟 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 系统故障修复响应时间 |  |  | ≤2小时 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 支出进度 |  |  | ≥100% | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 年度维护成本增长率 |  |  | ≤7% | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低用水单位超计划产生率 |  |  | ≥2% | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 公共服务效率提高率 |  |  | ≥10% | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 数据共享率 |  |  | ≥98% | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 对部门业务或整体事业发展的正面影响 |  |  | 定性：好坏 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 |  |  | ≥8年 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥99% | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.40 |  |  |  |