北京市丰台区财政支出项目

绩效评价报告

| 主管部门 | 北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处 |
| --- | --- |
| 项目单位 | 北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处 |
| 项目名称 | 右安路环境提升整治项目 |
| 评价部门 | 北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处 |
| 评价时间 | 2024年3月 |

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等	3

（三）绩效评价工作过程	3

三、综合评价情况及评价结论	3

（一）综合评价情况	3

（二）评价结论	4

四、绩效评价指标分析	4

（一）项目决策情况	4

（二）项目过程情况	5

（三）项目产出情况	6

（四）项目效益情况	7

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	7

六、有关建议	8

七、其他需要说明的问题	9

八、附件	9

右安路环境提升整治项目

绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《丰台区财政局关于开展2023年度部门绩效自评工作的通知》（丰财绩效〔2024〕247号）要求，北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处成立绩效评价工作组，对北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（以下简称“玉泉营街道办事处”）右安路环境提升整治项目（以下简称“该项目”）实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

- 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

该项目按照《北京市城市管理委员会 首都精神文明建设委员会办公室 北京市规划和自然资源委员会〈关于印发深入推进背街小巷环境精细化治理三年（2023-2025年）行动方案的通知〉》（京管发〔2023〕5号）要求设立。玉泉营街道办事处自成立以来积极响应，解决群众身边环境整治问题，完成右安路环境提升整治项目，周边环境显著改善，城市精细化管理水平不断提升。

2.主要内容及实施情况

该项目由玉泉营街道办事处提出申请具体实施，成立“右安路环境提升整治项目”督办专班，稳步推进工作，对右安路2437.50平方米的环境整治提升工作，为居民解决环境问题，全面提升地区居民的幸福感、安全感、获得感。项目主要包含以下内容：铺装人行步道及广场、机动车道沥青面层、更新栅栏围墙修复、建筑及围墙立面粉刷、规范设置公共服务设施等。

3.资金投入和使用情况

该项目预算批复资金97.518726万元，实际到位资金97.518726万元，资金到位率为100.00%，全部为财政资金。截至2023年12月31日，该项目实际支出97.518726万元，预算执行率为100.00%。该项目资金主要用于支付前期的设计费、造价费、工程施工费用和监理费。

## （二）绩效目标

总体目标为：预计2024年完工，将对玉泉营街道右安路进行整治提升，铺装人行步道及广场、机动车道沥青面层、更新栅栏围墙修复、建筑及围墙立面粉刷、规范设置公共服务设施等。

该项目阶段性目标为：

1.数量指标：右安路一期工程项目长约375米、宽6.5米。

2.质量指标：对玉泉营街道右安路进行整治提升。

3.时效指标：已完成方案设计和项目预算审核。

4.成本指标：总成本控制在97.518726万元。

5.效益指标：对玉泉营街道右安路进行整治提升，铺装人行步道及广场、机动车道沥青面层、更新栅栏围墙修复、建筑及围墙立面粉刷、规范设置公共服务设施等。

6.服务对象满意度指标：村（居）民满意度95%以上。

- 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

为加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，对右安路环境提升整治项目实施绩效评价，进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本项目绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采取定性与定量相结合的方式，结合项目的特点，采用案卷研究法、目标预定与实施效果比较法等方法，定性与定量相结合，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个方面对本项目开展绩效评价。绩效评价指标体系详见附件。

## （三）绩效评价工作过程

本项目依据项目单位提供的资料，经入户调研，在征求项目单位意见的基础上，形成最终报告。

- 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

该项目综合评价得分83.80分，其中：决策管理7.50分（满分10.00分），过程管理17.00分（满分20.00分），项目产出36.00分（满分40.00分），项目效益23.30分（满分30.00分），绩效级别评定为“良”。

## （二）评价结论

通过该项目的实施，可提升右安路环境品质，提升周边居民生活品质，确保道路环境良好，解决周边居民环境问题诉求。但缺少专项规划或中长期计划，未编制项目实施方案，项目管理不够规范，项目绩效资料呈现不充分，满意度调查资料呈现不足。

- 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

- 1.项目立项情况

该项目依据按照《北京市城市管理委员会 首都精神文明建设委员会办公室 北京市规划和自然资源委员会〈关于印发深入推进背街小巷环境精细化治理三年（2023-2025年）行动方案的通知〉》（京管发〔2023〕5号）等文件要求设立，具有政策相关性及现实需求，与部门职能相关。但缺少相关专项规划或中长期计划，且暂未提供项目内部决策过程资料。

- 2.绩效目标情况

玉泉营街道办事处针对该项目设置了总体绩效目标及各分项指标，各项指标围绕项目主要内容进行设置，但总体绩效目标合理性不足，主要体现的是工作内容而非预期目标，部分绩效指标的明确性不足，如项目产出数量指标设置为“右安路一期工程项目长约375米、宽6.5米”，未明确环境提升工程的总体面积；质量指标设置为“对玉泉营街道右安路进行整治提升”，未明确具体的质量要求及合格标准；时效指标与项目实施对应性不足，且不够完整、细化，未反映关键时间节点，如合同签署时间、验收时间等；效益指标设置均为定性指标，且较为宏观，量化程度及可评价性不足。

- 3.资金投入情况

该项目预算批复金额97.518726万元，实际到位资金97.518726万元，资金到位率为100.00%，全部为财政资金。截至2023年12月31日，该项目实际支出97.518726万元，预算执行率为100.00%。项目预算依据工程组价形式申报，但未提供预算测算的造价依据资料。

评价认为，该项目立项依据较为充分，总体绩效目标设置较为合理，但缺少相关专项规划或中长期计划，且暂未提供项目内部决策过程资料及预算测算的造价依据，部分绩效指标设置的全面性、细化量化程度不足。

## （二）项目过程情况

- 1.资金管理情况

玉泉营街道办事处建立了财务管理制度，该项目参照玉泉营街道制定的《玉泉营街道工委、玉泉营街道财务管理制度（审议稿）》执行。凡资金支出15万元以上的，按照玉泉营街道办事处三重一大要求经街道主任办公会、党工委会审议，均需填写主任办公会议题申报单（包括：议题名称、事由、经办人、科室、部门、主管领导、主要领导逐级签字）方可上会，主任办公会、党工委会讨论同意后，通过招标代理公司进行竞争性磋商，最终选定服务单位，然后填写经费性支出资金使用审批单（经办人、科室负责人、财政科负责人、主管领导、财政科主管领导、主要领导逐级签字），对资金支出项目进行检查验收，合格后将发票到财务在发票背面盖签字章，由经办人、科室负责人、财政科负责人、主管领导、主要领导逐级签字。该项目提供了玉泉营街道办事处资金使用审批单，资金支出履行了内部审批程序

- 2.组织实施情况

为切实做好玉泉营街道办事处“右安路环境提升整治项目”工作，结合玉泉营街道办事处的实际情况，制定“右安路环境提升整治项目”工作方案。并成立了由主要领导担任组长的“右安路环境提升整治项目”工作领导小组，下设“右安路环境提升整治项目”专班，由街道工委副书记分管日常督办工作，“右安路环境提升整治项目”专班配有专职人员2人。按照街道“右安路环境提升整治项目”督办工作需要，群策群力，进行分析研究，完成项目的建设及后期管理。但项目未制定相关管理层面的实施方案，项目整体的组织管理方式、实施内容、施工方遴选方式、人员安排、进度安排、资金使用、风险防控措施、验收程序及标准等内容不够明确，不利于具体指导和有序推进项目的实施。服务合同签订不够规范，如建设工程设计合同和建设工程造价咨询合同未填写合同日期。

评价认为，该项目组织机构较为健全，但未制定项目管理实施方案，合同签订不够规范。

## （三）项目产出情况

- 1.产出数量指标完成情况

该项目右安路道路环境提升改造长约375米、宽6.5米。数量指标完成情况良好。

- 2.产出质量指标完成情况

根据项目单位提供的工程质量竣工验收报告，项目工程验收合格率达到100%，质量指标完成情况较好。但缺少监理日志、阶段验收等监管资料。

- 3.产出时效指标完成情况

根据项目单位提供的合同、会计凭证等相关材料表明，截至2023年12月31日，各项工作均已于2023年12月31日前完成，并按照相关计划实施。

- 4.产出成本指标完成情况

该项目预算执行率为100%，但成本控制措施有待完善。

评价认为，该项目产出指标完成情况总体较好，但质量控制有待加强，监理、检查及阶段验收等质量监管资料有待完善。

## （四）项目效益情况

- 1.实施效益指标完成情况

通过该项目的实施，可改善市容环境，提升街道环境整洁率，提升周边居民生活品质。各项设施的建成还可改善街道的整体经济发展氛围，推动城市管理和基层治理常态化、精细化、长效化，不断增强居民的获得感、幸福感、安全感。该项目的社会效益良好，但效果实现方面的支撑资料不完善，未提供相关工作总结、对比分析资料，项目绩效成果呈现不充分。

- 2.服务对象满意度指标完成情况

该项目服务对象满意度指标设置为“村（居）民满意度95%以上”，对村居民进行了满意度调查，居民满意度90%以上，但满意度调查缺少支撑材料，缺少对满意度调查情况的总结分析，服务对象满意度调查工作不够完善。

评价认为，该项目具有良好的社会效益，但绩效成果呈现不充分，满意度调查资料呈现不足。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为了稳步推进“右安路环境提升整治项目”工作，项目成立了由主要领导担任组长的工作领导小组，下设专班，由街道工委副书记分管日常督办工作，开展右安路环境整治工作，铺设人行步道及广场、机动车沥青面层、更新栅栏围墙修复、建筑及围墙立面粉刷、规范设置公共服务设施等，解决周边居民急难愁盼难点问题。

（二）存在的问题及原因分析

1.该项目缺少相关专项规划或中长期计划，暂未提供项目内部决策过程资料。部分绩效指标设置的细化量化程度不足，如产出数量指标未明确项目实施的具体工程量面积；质量指标量化程度不足，未反映各项工作质量评价、考核的合格率等；时效指标不够完整、细化，未反映关键时间节点，如合同签署时间、验收时间等；效益指标设置均为定性指标，且较为宏观，量化程度及可评价性不足。

2.未制定项目实施方案，项目整体的组织管理方式、实施内容、施工方遴选方式、人员安排、进度安排、资金使用、风险防控措施、验收程序及标准等内容不明确。项目过程管理资料完整性、规范性不足，未能提供完整充分的项目组织过程管理资料，如监理周报日志、阶段验收等资料。服务合同签订不够规范，如建设工程设计合同和建设工程造价咨询合同未填写合同日期。

3.绩效成果呈现不充分，未提供相关工作总结、对比分析资料。此外，满意度调查缺少支撑材料，缺少对满意度调查情况的总结分析，服务对象满意度调查工作不够完善。

- 六、有关建议

1.建议于项目立项环节，加强项目的计划性，结合街道中长期计划、相关专项规划、年度计划及年度重点工作安排。科学合理量化地设置绩效目标，指标设置尽量细化量化，完善数量指标、质量指标、时效指标、效益指标。

2.建议编制项目实施方案,明确项目组织管理方式、实施内容、施工方遴选方式、人员安排、进度安排、资金使用、风险防控措施、验收程序及标准等内容，提高项目实施方案的针对性和可操作性。加强对第三方的监管，加强质量控制；加强合同签订规范性。

3.建议加强项目绩效资料的收集和归集工作，加强项目实施效果的统计工作，全面归集项目的产出和效果完成情况。完善服务对象满意度调查工作，提升绩效管理意识和管理水平。

- 七、其他需要说明的问题

本报告是在项目单位提供的材料基础上，对资料进行全面分析的基础上综合形成的。本报告的结论与意见是参考性的，仅供预算管理时进行参考，不做其他用途。

- 八、附件

指标体系及打分情况表

附件：指标体系及打分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 4 | 立项依据充分性 | 2 | 1.5 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 1.6 |
|  | 绩效目标 | 3 | 绩效目标合理性 | 2 | 1.5 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 1 | 0.5 |
|  | 资金投入 | 3 | 预算编制科学性 | 2 | 1.6 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 1 | 0.8 |
| 过程 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2 | 2 |
|  |  |  | 预算执行率 | 3 | 3 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 4 |
|  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 3 | 2 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 7 | 6 |
| 产出 | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 9 |
|  | 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 8 |
|  | 产出时效 | 10 | 完成及时性 | 10 | 9 |
|  | 产出成本 | 10 | 成本节约率 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 30 | 实施效益 | 25 | 20 |
|  |  |  | 满意度 | 5 | 3.3 |
| 合计 |  | 100 |  | 100 | 83.8 |