丰政办发〔2014〕6号附件
丰台区2013-2017年清洁空气行动计划重点任务分解2014年工作措施
	序号
	2014年措施任务
	完成时限
	牵头单位
	责任单位

	一、空气质量改善目标

	※ 1

（2-01）
	辖区空气质量明显改善，重污染天数大幅减少，辖区空气中的细颗粒物（PM2.5）年均浓度同比下降10%左右。
	年底前
	区环保局隆重
	区大气办成员单位

区公安分局

区气象局

区供电公司

各街乡镇

	二、深化能源结构调整，大力发展清洁能源

	※ 2

（3-01）
	认真落实《北京市2013-2017年加快压减燃煤和清洁能源建设工作方案》中我区2014年工作任务，2013-2014年，全区燃煤总量在2012年基础上累计净削减52万吨，电、天然气等清洁能源的供应力度与能源平衡进一步得到加强。
	年底前
	区发展改革委周新春
	区环保局

区经济信息化委

区农委

区住房城乡建设委

区市政市容委

区规划分局等相关部门

	※ 3

（4-01）
	统筹协调、全面推进西南燃气热电中心建设，重点解决配套热力、电力等管网建设滞后问题。
	年底前
	区发展改革委周新春

区市政市容委李春滨

花乡王世义
	区规划分局

区国土分局

区环保局

区园林绿化局

区交通委

	※ 4

（4-04）
	西南燃气热电中心配套热力管线竣工投产。
	
	
	

	※ 5

（6-01）
	研究制订辖区工业企业燃煤设施、商业、各类经营服务行业和燃煤锅炉清洁能源改造工作计划，并采取多种方式实施清洁能源改造工作，2014年完成嘉园供热厂等单位共计1218蒸吨改造任务。
	采暖季前
	区环保局隆重
	区发展改革委

区规划分局

区市政市容委

区经济信息化委

区商务委

丰台园区管委

	序号
	2014年措施任务
	完成时限
	牵头单位
	责任单位

	※ 6

（9-01）
	实施“减煤换煤、清洁空气”行动方案。 
	按照区发展改革委于2013年底前制定出台的全区平房削减燃煤工作总体方案，区农委和区社会办负责组织落实“五个一批”工程实施重点内容和工作措施，2014年完成全区换煤4.3万吨，减煤2万吨。
	年底前
	区发展改革委周新春

区农委肖文燕

区社会办王珮琦
	区规划分局

区市政市容委

区环保局

区财政局

区城管执法监察局

区国土分局

区质监局

各街乡镇

	※ 7

（9-02）
	
	区市政市容委和区农委共同组织实施“炊事气化解决一批”方案，实施液化石油气下乡，组织完成市政府下达的炊事气化任务。
	
	区市政市容委李春滨

区农委肖文燕
	区发展改革委

区规划分局

区环保局

区财政局

区城管执法监察局

区国土分局

区质监局

	※ 8

（9-03）
	
	建立全区“拆除违建减少一批” 的实施方案和配套政策，并组织实施，完成市政府下达的拆除违建设任务。
	7月底前
	区城管执法监察局
姜东升

各街乡镇主要负责人
	区市政市容委

区农委

区社会办

区财政局

区国土分局

	※ 9

（9-03）
	
	组织实施“城市化改造上楼一批”方案，完成改造上楼2500户、削减散煤0.6万吨
	7月底前
	区规划分局杨浚

区住房城乡建设委
刘郦

区绿指办吴建英
	区农委

区社会办

区财政局

区城管执法监察局

区国土分局

区质监局

各街乡镇

	序号
	2014年措施任务
	完成时限
	牵头单位
	责任单位

	※ 10

（9-05）
	实施“减煤换煤、清洁空气”行动方案。
	区发展改革委牵头负责全区平房地区煤改电和太阳能、沼气等清洁能源利用相关政策的制定和固定资产投资的落实。区农委、区社会办牵头负责组织落实平房地区煤改电等清洁能源试点及改造工作。
	年底前
	区发展改革委周新春

区农委肖文燕

区社会办王珮琦
	区规划分局

区住房城乡建设委

区财政局

区环保局

区丽泽办

各街乡镇

	※ 11

（9-06）
	
	推进余热热泵利用、再生水热泵供暖、地热供暖等工程，完成市政府下达的新增供暖面积任务。
	年底前
	区市政市容委李春滨

区发展改革委周新春

区国土分局李文忠
	区规划分局

区住房城乡建设委

区财政局

区环保局

区丽泽办

各街乡镇

	※ 12
（12-03）
	保障清洁能源供应。区发展改革委和区市政市容委组织协调市燃气集团加密丰台河西地区燃气管网建设。区供电公司组织落实全区电网布局和中长期发展规划，统筹电力设施建设。满足2014年度全区电气化、电采暖需求。
	11月底前
	区发展改革委周新春

区市政市容委李春滨

区供电公司李捷
	区规划分局

	※ 13
（14-01）
	加快禁燃区建设，辖区禁止新增燃煤，辖区内不再新建、扩建、改建燃煤锅炉和设施，新建项目原则采用电、天然气等清洁能源，不再新建、扩建使用煤、重油和渣油等高污染燃料的建设项目。在划定的高污染燃料禁燃区内，逐步禁止燃用煤等高污染燃料，现有燃煤等高污染燃料设施按期限完成清洁能源改造。
	年底前
	区环保局隆重

区发展改革委周新春

区质监局刘新华
	区经济信息化委

区市政市容委

相关街乡镇

	※ 14
（17-01）
	建立健全绿色能源配送体系。确保优质煤和瓶装液化气供应，逐步拓展配送到村的服务网络。相关街乡（镇）建立煤炭集散配送中心，保证优质煤的充足供应。
	采暖季前
	区发展改革委周新春

区市政市容委李春滨

区农委肖文燕
	区工商分局

区质监局

区城管执法监察局

区环保局

区交通支队

各街乡镇

	序号
	2014年措施任务
	完成时限
	牵头单位
	责任单位

	※ 15
（18-01）
	在辖区主要路口开展路检、路查，杜绝劣质燃煤进入辖区；加大执法和监管力度，集中清理、整顿和取缔不达标散煤及制品供应渠道，防止经营性燃煤、劣质煤使用反弹；严格查处劣质煤在本区的销售和流通。充分发挥各街乡镇作用，建立台帐，挂帐跟踪，形成日常监管和定期巡查机制，巩固居民清洁能源改造成效。 
	长期实施
	区城管监察执法局
姜东升

区工商分局余巨川

区质监局刘新华

各街乡镇主要负责人
	丰台交通支队

区交通委

区环保局

	※ 16
（19-01）
	提高能源使用效率，推进建筑节能。完成市政府下达的符合50%节能标准的既有居住建筑供热计量改造任务。
	年底前
	区住房城乡建设委
刘郦

区市政市容委李春滨

区规划分局杨浚

各街乡镇主要负责人
	区质监局

区发展改革委

	※ 17
（20-01）
	加强监管，防止已改用清洁能源的燃煤设施反弹。
	长期实施
	区环保局隆重

各街乡镇主要负责人
	

	三、深化机动车污染治理，积极发展绿色交通

	※ 18
（23-03）
	认真落实市有关部门制定的智能化车辆电子收费识别系统方案和配套政策，配合完成关键设备选型、配套测试等工作。
	年底前
	区交通委李春滨
	区交通支队

区财政局

区环保局

区城管监察执法局

	※ 19
（23-04）
	组织落实差别化停车收费制度，完善差别化停车管理政策，引导降低辖区内车辆使用强度。
	长期实施
	
	

	序号
	2014年措施任务
	完成时限
	牵头单位
	责任单位

	20
	开展交通微循环系统试点工作。2014年在丰北路周边开展试点工作，均衡路网流量，缓解交通压力、提高道路运行效率，减少因拥堵造成的机动车尾气排放污染。 
	年底前
	丰台交通支队孙浩
	区交通委

	※ 21
（24-01）
	严格黄标车和外埠进京车辆监管。2014年起，辖区六环路内禁止黄标车通行；相关部门不予办理营运证、通行证；每季度进行排放检测；对违反禁行规定的黄标车，予以罚款并记分，每4小时处罚1次且每日处罚不超过2次。 
	长期实施
	区环保局隆重

丰台交通支队孙浩
	区交通委

区商务委

区财政局

区发展改革委

区经济信息化委

	※ 22
（25-01）
	大力发展公共交通。完成市政府下达的城市步行、自行车道环境整治任务；推广公共自行车服务运营。
	年底前
	区交通委李春滨
	丰台交通支队

区发展改革委

区规划分局

区市政市容委

	※ 23
（28-01）
	加强对老旧机动车（含黄标车）的管理与淘汰。继续加大辖区内老旧机动车（含黄标车）淘汰力度。重点淘汰第一、二阶段排放标准的汽油车，鼓励车辆报废解体和柴油车提前淘汰。2014年淘汰25000辆老旧机动车（含黄标车）。
	年底前
	区环保局隆重

丰台交通支队孙浩
	区交通委

区商务委

区财政局

区发展改革委

区经济信息化委

	※ 24
（29-01）
	配合市级相关部门做好欧六排放标准的公交车辆示范运营工作。
	年底前
	区交通委李春滨
	

	※ 25
（30-02）
	促进出租车结构调整及节能减排。
	认真实施市政府制定的关于新增和更新汽油出租车6年强制报废政策。
	长期实施
	市运输局丰台管理处陶文宪

区交通委李春滨
	区发展改革委

区财政局

区质监局

	※ 26
（30-03）
	
	市运输局丰台管理处组织完成市政府下达的天然气车更新任务；区交通委组织完成16辆区属个体出租汽车更新任务。
	年底前
	
	

	序号
	2014年措施任务
	完成时限
	牵头单位
	责任单位

	※ 27
（32-01）
	促进环卫车结构调整及节能减排。辖区内用于清扫保洁和洒水的车辆，应向天然气车和纯电动车方向发展。2014年纯电动环卫车辆达到215辆。 
	年底前
	区市政市容委李春滨

区环卫中心左兰萍
	丰台交通支队

区财政局

区环保局

	※ 28
（33-01）
	认真落实邮政车车辆结构调整及节能减排，执行老旧邮政车辆淘汰计划和新能源、清洁能源邮政车辆购车补贴政策，配合市有关部门完成辖区内邮政配送电动车辆达到车辆总规模的10%。
	年底前
	区环保局隆重
	

	※ 29
（35-01）
	按照市里出台的相关政策，促进低速汽车结构调整及节能减排。区农委按照市里要求做好皮卡、轻型卡车替换低速货运汽车工作。2014皮卡、轻型卡车替换低速货运汽车累计比例达到13 %（15辆）。 
	年底前
	区农委肖文燕
	区财政局

区质监局

区工商分局

丰台交通支队

区环保局

	※ 30
（36-01）
	促进渣土车结构调整。对辖区内运营的未达到第三阶段排放标准的渣土车，由区市政市容委制定淘汰车辆计划，并加快实施，2014年淘汰辖区内运营的未达到第三阶段排放标准渣土车辆总数的50%。 
	年底前
	区市政市容委李春滨
	区住房城乡建设委

区交通委

丰台交通支队

区环保局

	※ 31
（37-01）
	落实全市物流园区、货物流转集散地使用第三阶段及以上排放标准车辆进行货物运输的扶持政策，辖区内进入物流园区、货物流转集散地的车辆全部使用第三阶段以上排放标准车辆。
	年底前
	区商务委刘怀生
区交通委李春滨
	区交通支队

区环保局

	※ 32
（39-01）
	完善辖区新能源和清洁能源车辆配套设施建设。2014年，按照北京市统一规划，做好辖区加气站、充电站（桩）等配套设施建设，满足年度新能源车辆和清洁能源车辆发展的需要。 
	年底前
	区发展改革委周新春

区规划分局杨浚

区国土分局李文忠
	区财政局

区科委

区供电公司

区安监局

区市政市容委

区消防支队

	序号
	2014年措施任务
	完成时限
	牵头单位
	责任单位

	※ 33
（41-01）
	严格在用车辆达标排放监管。
	加大对辖区在用车辆的尾气排放抽查力度，全年抽查机动车尾气排放34.16万辆次以上。强化路检和入户抽查，重点加强外埠进京车辆、夜间货运车辆的执法检查，每日在重点时段、重点道路开展检查。行驶的柴油货运车和渣土车，按照新《北京市大气污染防治条例》，增加排放超标车辆处罚金额，简化处罚程序。
	年底前
	丰台交通支队孙浩

区环保局隆重
	

	※ 34
（41-02）
	
	对机动车检测场监管巡查全年不少于450场次，现场监督检查车辆不少于2.8万辆次。
	
	
	

	※ 35
（41-07）
	严格油品质量监管。
	强化对油品质量的监管，严厉打击销售不达标油品的行为。区工商分局按照市工商局全市油品抽样工作计划所部署的时限和数量，完成辖区的抽检工作
	年底前
	区工商分局余巨川 
	区发展改革委

区质监局

	※ 36
（41-08）
	
	加强对车用汽柴油清净性、车用氮氧化物还原剂和生产领域成品油质量的监管。
	年底前
	区环保局隆重

区质监局刘新华
	区发展改革委

区财政局

区交通委

区安监局

区商务委

	※ 37
（41-09）
	
	检查加油站2304座次、抽测加油站216座次、检查储油库72座次；完成1座加油站油气回收在线监控改造工程。
	
	区环保局隆重
	区发展改革委

区财政局

区交通委

区安监局

区商务委

	※ 38
（42-03）
	加强对运输车辆燃料消耗量达标监管，严格执行车辆更新程序规定，对本市车辆配发《道路运输证》时，按照燃料消耗量达标车型表》对车辆配置及参数进行核查。
	长期实施
	区交通委李春滨
	区商务委

丰台交通支队

	序号
	2014年措施任务
	完成时限
	牵头单位
	责任单位

	四、深化产业结构减排，开展工业污染和其他行业污染防治

	※ 39
（43-01）
	严格执行北京市发布实施的禁止新建、扩建的工业项目名录。辖区内禁止建设钢铁、水泥、焦炭、有色金属冶炼、电解铝、平板玻璃、电石、铁合金、沥青防水卷材等高耗能、高污染项目，不再建设劳动密集型一般制造业项目。对新注册工业企业应先征求区环保、发改、经信等部门的意见，上述部门无异议后，工商部门方可对其进行注册登记。
	长期实施
	区经济信息化委
吴神赋
	区发展改革委

区环保局

区规划分局

区工商分局

区质监局

	※ 40
（44-01）
	推进不符合首都功能定位的工业行业调整、生产工艺和设备退出。
	2014年提前一年完成市政府下达的“十二五”时期落后产能淘汰任务。
	8月底前
	区经济信息化委

吴神赋
	区发展改革委

区环保局

区规划分局

区工商分局

区质监局

	※ 41
（44-02）
	
	认真落实市政府2014年出台的《北京市不符合首都功能定位的工业行业调整、生产工艺和设备退出指导目录》，进一步优化产业结构。
	长期实施
	
	

	※ 42
（48-01）
	组织压缩辖区内混凝土搅拌站的数量和规模。
	2014年底前，关闭拆除辖区内无手续、无资质搅拌站3家。加强对全区范围内无资质、无营业执照等“黑站”进行非法生产的处罚力度。
	年底前
	区住房城乡建设委
刘郦
	区发展改革委

区环保局

区经济信息化委

区工商分局

花乡

卢沟桥乡

	※ 43
（48-02）
	
	2014年6月底前完成五环路内未通过治理整合的在册搅拌站退出工作。
	6月底前
	
	

	※ 44
（48-03）
	
	认真实施《北京市预拌混凝土搅拌站绿色生产管理规程》，搅拌站生产全密闭化；组织保留的预拌混凝土搅拌站逐步达到《规程》要求。
	年底前
	
	

	序号
	2014年措施任务
	完成时限
	牵头单位
	责任单位

	※ 45
（49-01）
	积极推进辖区内污染产业调整、转型、退出， 2014年调整退出北京大瓦窑四海家具厂等15家污染企业。2013-2014年累计退出40家污染企业。
	年底前
	区经济信息化委

吴神赋
	区环保局

区发展改革委

区安监局

区国税局

区住房城乡建设委

区质监局

区工商分局

南苑街道

东铁营街道

卢沟桥街道

宛平地区街道

卢沟桥乡

花乡

南苑乡

长辛店镇

王佐镇

	※ 46
（50-01）
	集中整治镇村产业集聚区。2014年完成1-2个镇村产业集聚区的整治示范，并制定完成辖区内其他镇村产业集聚区的整治工作方案，同时全面取缔镇村产业集聚区非法经营企业，对超标企业限期治理。 
	年底前
	区经济信息化委
吴神赋

区规划分局杨浚
	区工商分局

区城管执法监察局

区国土分局

区农委

区环保局

区质监局

相关街乡镇

	※ 47
（51-02）
	认真执行于2014年7月底前发布的《锅炉大气污染物排放标准》，逐步推进低氮燃烧技术改造。
	长期实施
	区环保局隆重
	

	※ 48
（52-01）
	实施“百项”环保技改项目，通过产业升级、清洁生产、治理技术革新等方式，减少氮氧化物、挥发性有机物等污染物排放。
	年底前
	区环保局隆重

区发展改革委周新春

区财政局李屹
	区经济信息化委

	序号
	2014年措施任务
	完成时限
	牵头单位
	责任单位

	※ 49
（53-01）
	制定重点行业挥发性有机物治理工作总体实施方案。在电子、包装印刷、家具制造、铁路机车车辆及动车组制造、汽车修理等重点行业推广使用先进涂装工艺技术，优化喷漆工艺与设备；深化涂装有机废气治理，溶剂型涂料涂装工序必须密闭作业，配备有机废气高效收集和回收净化设施，有机废气收集率逐步达到90%以上，确保达标排放；推进其他溶剂使用工艺挥发性有机物治理。2014年，对南车二七车辆有限公司等重点行业推广使用先进涂装工艺技术，深化涂装有机废气治理工程，有机废气收集率达到90%以上，挥发性有机物排放减少180吨。 2013-2014年，挥发性有机物排放累计减少380吨。
	6月底前制定方案

年底前完成治理
	区环保局隆重
	区经济信息化委

市运输局丰台

管理处

各街乡镇

	※ 50

（54-01）
	严格环评审批与节能评估，减少工业领域新增污染排放。
	实施污染物排放总量前置审批。在已将二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物等主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件的基础上，新增烟粉尘污染物排放总量指标作为审批的前置条件。对于新增排放量的工业建设项目实施“减二增一”审批制度。继续严格执行重点行业表面涂装生产工艺的环境准入政策。
	长期实施
	区环保局隆重
	区经济信息化委

区住房城乡建设委

	※ 51

（54-02）
	
	全方位禁批未通过节能评估和环评审查的项目。落实节能评估审查制度，新建项目单位产品（产值）能耗必须达到国际先进水平。对禁止建设的工业项目和未通过节能评估、环境影响评价审查的项目，有关部门不得审批、核准、备案，不得提供土地，不得批准开工建设，不得发放生产许可证、安全生产许可证、排污许可证，金融机构不得提供任何形式的新增授信支持，有关单位不得供电、供水。将工业能耗水耗指导指标中关于新上项目准入指标、生产运行企业降低能耗指标、淘汰退出指标纳入能源审计。
	
	区发展改革委周新春

区环保局隆重

区经济信息化委
吴神赋
	区住房城乡建设委

区规划分局

区国土分局

区安监局

	序号
	2014年措施任务
	完成时限
	牵头单位
	责任单位

	※ 52

（54-04）
	严格环评审批与节能评估，减少工业领域新增污染排放。
	严格执行对未完成大气污染物减排任务的区域和行业实施区域、行业限批，除民生工程之外，不得建设排放主要大气污染物的项目。
	长期实施
	区环保局隆重

区经济信息化委
吴神赋

区发展改革委周新春
	区规划分局

区住房城乡建设委

区国土分局

区安监局

区城管执法监察局

	53
	
	清理未经审批的在建、在产高污染项目。2014年底前，区经济信息化委牵头完成清理高污染行业的违规在建、在产项目。建立长效机制，防止反弹。
	年底前
	区经济信息化委

吴神赋
	相关街乡镇

	※ 54
（56-01）
	明确辖区工业开发区的发展方向。
	落实全市工业开发区、工业园区、产业基地的目录，新建工业项目原则上进入相应的工业开发区、园区或产业基地，推动工业集聚发展。
	年底前
	区经济信息化委

吴神赋
区环保局隆重

丰台园区管委段海波
	区发展改革委

区规划分局

区科委

	※ 55
（56-02）
	
	对新建工业开发区、园区和产业基地依法开展规划环境影响评价，对已有的每三年开展一次跟踪评价。
	年底前
	区环保局隆重

丰台园区管委段海波
	

	56
	
	丰台园管委会要准确把握高新科技定位，在园区东扩、西扩建设中按照最严格的环境准入标准，积极引入金融业、高新技术产业、现代高端制造业、文化创意产业等新型高端产业，打造生态型产业园区。
	
	丰台园区管委段海波
	

	※ 57
（57-01）
	区环保局牵头开展强制性清洁生产审核工作。按照环保部《重点企业清洁生产行业分类管理名录》，2013年开展1-2家重点企业强制清洁生产审核，对未按规定实施清洁生产审核的企业，依据《清洁生产促进法》进行处罚。
区发展改革委牵头开展企业自愿清洁生产审核工作。发展节能、降耗、减排的清洁生产项目，对实施自愿性清洁生产审核的企业给予资金补助。2014开展不少于5家企业清洁生产审核。
	年底前
	区环保局隆重

区发展改革委周新春
	区发展改革委

区经济信息化委

区财政局

	序号
	2014年措施任务
	完成时限
	牵头单位
	责任单位

	※ 58
（58-02）
	严格执行企业二氧化硫、氮氧化物排污费新标准；对排污超标单位加倍征收排污费。开征挥发性有机物排污费、施工扬尘排污费，充分发挥税费调节作用，引导企业自主减排。
	10月底前
	区环保局隆重

区发展改革委周新春
	区财政局

	※ 59
（59-01）
	强化污染物排放监测与核算，2014年，建立并完善污染源排放数据库。加大对排污企业的监管执法力度，组织开展整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动。
2014年底，完善重点污染源在线监控体系，重点污染源按要求安装污染物排放在线监控系统，并与环保部门联网。
	10月底前
	区环保局隆重
	区城管执法监察局

区发展改革委

区经济信息化委

区财政局

丰台交通支队

区工商分局

区监察局

	五、深化低面源污染治理，严格扬尘污染防治

	※ 60

（60-04）
	减少餐饮企业污染排放。
	督促餐饮单位稳定达标排放。加大对餐饮企业和单位食堂的监管，严厉打击经营性餐饮油烟直排等违法排污行为。每年对500平方米以上餐饮企业和单位食堂开展两次专项执法检查，要求安装高效油烟净化设施、定期清洗烟道，油烟净化设施安装率达到100%、正常使用率不低于95%。各街乡镇要落实属地管理责任，对辖区内餐饮企业进行检查，发现问题及时反馈区环保部门进行查处。辖区内500平方米以上餐饮企业对本年度油烟污染物排放情况要进行一次监测，确保达标排放。
	长期实施
	区环保局隆重

各街乡镇主要负责人
	区商务委

区农委

区教委

区住房城乡建设委

区卫生局

区工商分局

区城管执法监察局

区消防支队

	※ 61

（60-05）
	
	取缔露天烧烤等违法行为。严格执法，加大日常监管频次，每年集中开展专项整治行动，坚决整治露天烧烤、垃圾秸秆焚烧等违法行为，清理整顿街面非法经营，减少“街头污染”。
	长期实施
	区城管执法监察局

姜东升

各街乡镇主要负责人
	区商务委

区市政市容委

区工商分局

	序号
	2014年措施任务
	完成时限
	牵头单位
	责任单位

	※ 62
（60-06）
	减少餐饮企业污染排放。
	认真落实市有关部门于2014年3月底前发布的消夏露天餐饮管理办法及行业准入标准，严格遵守许可范围、场地条件、设施配备、环境卫生、准入资质与条件。
	长期实施
	区商务委刘怀生

区卫生局张杨

区环保局隆重
	各街乡镇

	※ 63
（61-01）
	推进绿色施工管理模式。
	按照《北京市绿色安全工地创建活动管理办法（试行）》，配合市住房城乡建设委做好“北京市绿色安全工地”和“北京市绿色安全样板工地”的验收和认定。
	长期实施
	区住房城乡建设委
刘郦
	区城管执法监察局

区环保局

	※ 64
（61-02）
	
	深入组织开展绿色安全工地创建活动，采取多种方式，加大对新开工工地进行绿色施工宣传工作。及时更新工地台帐，实施过程监管，每月开展绿色施工检查考核，通报检查考核结果，确保施工工地达标率始终不低于92%。
	
	
	

	※ 65
（62-01）
	完善施工扬尘管理制度。
	认真落实市有关部门制定的施工扬尘治理专项资金制度。
	长期实施
	区住房城乡建设委
刘郦
	区发展改革委

区环保局

区城管执法监察局

	※ 66
（62-02）
	
	根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法（试行）》，明确辖区内扬尘污染治理实施方案和建设单位、施工单位扬尘治理责任等要求，并将防治费用列入工程成本，单独列支，专款专用。


	
	
	

	序号
	2014年措施任务
	完成时限
	牵头单位
	责任单位

	· 67
（63-01）
	强化施工扬尘的属地和行业监管，加强各类施工工地监管，综合施策减少扬尘，2014年全区降尘量比2012年下降10%。区各相关部门加强对房建、市政、拆除、道路、园林绿化、水务、轨道交通等施工工程扬尘控制的监管，每月开展检查考核，确保达标率不低于92%。在建设工程、拆迁工程等各类施工工程中要将环境保护标准纳入招标条件；明确监管检查的频次以及对扬尘违法情节严重的建设、施工单位停止在辖区投标资格等具体规定。
	长期实施
	区住房城乡建设委
刘郦

区市政市容委李春滨

区园林绿化局张小龙

区水务局刘权来

区交通委李春滨
	区环保局

区城管执法监察局



	68
	加强属地监管。切实履行属地管理职责，制订辖区施工工地管理工作方案，建立辖区各类施工工地台帐，加大对施工工地和便民工程的检查频次，督促其落实抑尘措施，对各施工工地、便民工程的扬尘污染问题和道路扬尘污染问题及时向行业主管部门通报情况，做好辖区环境精细化管理工作。
	长期实施
	各街乡镇主要负责人
	区住房城乡建设委

区市政市容委

区城管执法监察局

区环保局

	69
	加强各类施工工地的综合执法。坚持施工工地扬尘污染案件移交机制，对扬尘污染突出的施工现场移交各属地街乡镇督促整改，并移交区城管部门依法立案查处。
	
	区住房城乡建设委
刘郦

区市政市容委李春滨

区城管执法监察局
姜东升

区环保局隆重

各街乡镇主要负责人
	

	※ 70
（64-01）
	推广扬尘污染防治技术措施。2014年5月起，辖区内土石方工程全部规范使用高效洗轮机、防尘墩，确保有效使用率达到90%以上，基本消除工地车辆车轮带泥上路行驶现象，其他技术措施得到有效推广和应用。 
	5月底前
	区住房城乡建设委
刘郦

各街乡镇主要负责人
	区环保局

	序号
	2014年措施任务
	完成时限
	牵头单位
	责任单位

	※ 71
（65-01）
	按照（北京市住房和城乡建设委员会关于加快推进本市散装预拌砂浆应用工作的通知）要求，积极配合市相关部门，完成预拌砂浆站点的布局工作，加强监督执法，辖区内的建设工程按规定全部使用散装预拌砂浆，逐步减少现场搅拌。 
	长期实施
	区住房城乡建设委
刘郦
	区发展改革委

区环保局

区经济信息化委

区工商分局

	※ 72
（66-01）
	加强工地监管，自2014年5月1日起，对辖区内新开工建设的轨道交通工地竖井全部实施密闭化作业。
	长期实施
	区住房城乡建设委
刘郦
	

	※ 73
（67-01）
	实施施工扬尘视频监控。
	认真落实市相关部门关于实施施工工地视频监控要求。2014年，辖区内5000平方米以上建筑施工工地出入口和粉状物料、建筑土方堆放区必须全部规范安装视频在线自动监控设备，并与区城管执法监察局联网。
	6月底前
	区住房城乡建设委
刘郦

区城管执法监察局
姜东升
	区财政局

区经济信息化委

	※ 74
（67-02）
	
	区城管执法监察局要充分利用视频在线自动监控监管施工扬尘，同时加大对工地的现场检查和执法力度，对土石方施工阶段的工地每周巡查1次，其他阶段每月至少巡查2次。
	长期实施
	区城管执法监察局
姜东升
	区住房城乡建设委

区环保局



	※ 75
（68-01）
	加强道路清扫保洁。按照《城市道路清扫保洁质量要求与作业规范》，大力推广“吸、扫、冲、收”清扫保洁新工艺，降低道路积尘负荷，丰台花园子站周边的西四环中路辅路、丰北路、北大街路等10条道路和云岗花园子站周边的云岗路、镇岗塔路、北航路、长青路等8条道路要实现新工艺作业覆盖率达到100%，达到一级道路管理标准。加大检查、考核力度，定期向社会公布环境卫生干净指数。新购置2台多功能清洗车，定期向社会公布环境卫生干净指数。 
	年底前
	区市政市容委李春滨

区环卫中心左兰萍
	

	序号
	2014年措施任务
	完成时限
	牵头单位
	责任单位

	※ 76
（69-01）
	加大再生水冲洗道路的范围和使用量。
	配合市有关部门完成在辖区内的新建再生水管线和再生水供应站点，保障再生水道路保洁供应。
	年底前
	区水务局刘权来
	各相关街乡镇

	※ 77
（69-02）
	
	落实《北京市加快污水处理和再生水设施建设三年行动方案》，提高再生水使用量。加快配套管网和加水站点建设，满足环卫车加水的需求。2014年，辖区主干道基本实现每日再生水冲洗，在正常作业条件下使用量力争每日达到0.4万立方米左右。
	
	区市政市容委李春滨

区环卫中心左兰萍

区水务局刘权来
	

	※ 78

（70-01）
	规范渣土车运输管理。
	建立健全辖区达标车辆台账，渣土车全部密闭化运输并于2014年6月全部完成安装GPS定位系统， 7月1日后全部达到新车型标准要求。
	6月底前
	区市政市容委李春滨
	丰台交通支队

	※ 79

（70-02）
	
	运输渣土高峰时段组织专人检查施工工地，加强源头治理，实现“三不进、两不出”。采取路检夜查、GPS跟踪定位等措施，加强对重点地区、重点路段渣土运输的执法监管，严厉打击无资质、标识不全的运输车辆，杜绝道路遗撒。
	长期实施
	区城管执法监察局
姜东升

丰台交通支队孙浩
	区住房城乡建设委

区交通委

区市政市容委

区环保局

各街乡镇

	※ 80

（70-03）
	
	开展联合执法检查专项行动，采取路检夜查、卫星定位跟踪等措施，加大对重点地区、重点路段渣土运输的监管执法力度，严厉打击不符合新标准要求的运输车辆，杜绝道路遗撒。
	
	区城管执法监察局
姜东升

区环保局隆重

区市政市容委李春滨

丰台交通支队孙浩
	各街乡镇

	序号
	2014年措施任务
	完成时限
	牵头单位
	责任单位

	81
	规范渣土车运输管理。
	监督施工单位使用规范渣土运输车，进一步完善、规范建设工程招投标文件，增加建筑垃圾消纳等内容，将规范使用渣土车情况纳入施工企业资质管理。
	长期实施
	区住房城乡建设委
刘郦
	各街乡镇

	※ 82

（70-04）
	
	鼓励举报违法渣土运输行为，促进对渣土运输企业、施工和建设单位违法行为的公众监督。
	
	区城管执法监察局
姜东升
	区住房城乡建设委

各街乡镇

	83

	深入开展非法砂石料场专项整治。强化区域内非法砂石料场的监督管理工作，有效削减无组织扬尘排放。区环保局、环建办、工商分局、城管执法监察局、城指中心等要加大联合检查执法力度，密切协助配合，严厉打击并依法查处非法加工砂石的各种违法行为，建立长效监管机制，切实做到执法到位、监督到位，防止反弹。各街乡镇严格落实属地管理主体责任，关闭辖区所有非法砂石料场，杜绝新生非法砂石料场，对腾退后的土地要恢复原貌，根据土地使用性质进行统筹利用。 
	长期实施
	区环保局隆重

区市政市容委李春滨

区工商分局余巨川

区城管执法监察局
姜东升

区城指中心穆志军

宛平地区于清

卢沟桥乡李惠松

长辛店镇钱爱平

王佐镇纪亚辉
	区住房城乡建设委

区发展改革委

区公安分局

区国土分局

区园林绿化局

区规划分局

区商务委

区投促局

	84
	严格控制生活垃圾污染。认真落实《北京市生活垃圾处理设施建设三年实施方案》，提高生活垃圾处理能力，优化处理方式，有效控制处置过程中的大气污染，到2014 年全区焚烧、生化处理比例达到30%以上；生活垃圾焚烧严格实施尾气治理，确保达标排放；规范卫生填埋作业程序，缩小作业面，并对作业区域进行及时覆盖；收集处理填埋场产生的全部沼气，减少沼气污染。 
	年底前
	区市政市容委李春滨

区环卫中心左兰萍
	

	85
	加大对非法违法建设管控力度。严厉打击违法用地违法建设专项行动，坚决遏制新生违法用地、违法建设，实现违法用地、违法建设“零增长”的目标。 
	长期实施
	区城管执法监察局
姜东升
区规划分局杨浚

区城指中心穆志军

各相关街乡镇
主要负责人
	

	序号
	2014年措施任务
	完成时限
	牵头单位
	责任单位

	86
	强化治理无证无照经营行为。结合打击非法违法生产经营建设、城市环境治理、社会治安重点地区排查整治等专项行动，坚决查处取缔危害人体健康、存在重大安全隐患、威胁公共安全、破坏环境资源的无证无照经营行为。 
	长期实施
	区工商分局余巨川
	区商务委

区市政市容委

区交通委

区公安局

区食品药品监管局

区卫生局

区安监局

区环保局

区房屋管理局

区质监局

区民防局

区城管监察执法局

各街乡镇

	※ 87
（72-01）
	加强生态环境建设。
	开展植树造林，扩大绿化面积，强化吸尘抑尘效果。2014年完成辖区绿化造林3520亩。加快建设功能区“绿心”等大尺度城市森林和重点镇生态休闲公园，进一步推进城市绿化隔离带建设。在山区，继续推进太行山绿化、森林健康经营等工程建设，增强绿色生态屏障功能。在城区，坚持规划建绿，加大代征绿地回收和建设力度，积极实施屋顶绿化、垂直绿化等立体绿化工程，增加绿化面积。
	年底前
	区园林绿化局张小龙
	各街乡镇

	88
	加强生态环境建设。
	对所有裸露地面实施绿化，对市政红线范围内区属道路进行硬化，实现“黄土不露天”。
	
	区园林绿化局张小龙

区市政市容委李春滨
	

	89
	
	积极开展环境建设达标创优活动。每个街乡镇至少一条大街、一个背街小巷和一个社区（村）环境建设要达到优美标准。
	
	区市政市容委李春滨

各街乡镇主要负责人
	

	序号
	2014年措施任务
	完成时限
	牵头单位
	责任单位

	90
	加大绿化建设，巩固园博会建设成果。以精细化养护为重点，全面加强园林管理，做好植被养护和水面保持，发挥抑尘降尘的作用。 
	长期实施
	园博会管理中心
花伟军
	

	91
	开展河湖水系治理。治理小清河南支沟、小清河北支沟、小清河（丰台房山区界段）、佃起河、葆李沟、水衙支沟、黄土岗灌渠及大兴灌渠共8条河道。治理完成后，各条河道将满足行洪标准。同时，加大永定河、北运河水系综合治理及清洁小流域建设力度。 
	年底前
	区水务局刘权来
	

	92
	深化城乡环境整治。对区域内环境卫生、再生资源收购、停车秩序、二手车市场和市容管理等方面的问题开展专项治理，进一步改善和提升区域环境面貌。 
	长期实施
	区市政市容委李春滨

区工商分局余巨川

区商务委刘怀生

区交通支队孙浩

区城管执法监察局
姜东升
	相关街乡镇

	六、保障措施

	93
	优化城市功能和空间布局。认真落实丰台区总体规划和主体功能区划，强化资源、环境的约束条件；分类推进区域和产业发展，合理控制开发强度，完善功能布局，推动形成有利于大气污染扩散的城市空间布局。强化城市空间管制和绿地控制要求。对于城市公共绿地等规划强制性内容，其位置和规模在建设时未经法定程序不得修改；全力推动绿色建筑发展，推进绿色生态示范区和绿色居住区建设。严格执行规划环境影响评价条例，认真开展综合性规划和专项规划的环境影响评价及审查工作，建立健全规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动机制。 
	长期实施
	区规划分局杨浚

区发展改革委周新春

区环保局隆重
	区工商分局

区商务委

区投促局

区园林绿化局

区丽泽办

园区管委

相关街乡镇

	序号
	2014年措施任务
	完成时限
	牵头单位
	责任单位

	94
	研究编制城市环境总体规划。2014年，力争完成《丰台区环境总体规划（2013年-2020年）》编制工作。 
	年底前
	区环保局隆重
	区发展改革委

区经济信息化委

区住房城乡建设委

区市政市容委

区农委

区财政局

区规划分局

区国土分局

区统计局

区水务局

区园林绿化局

各街乡镇

	※ 95
（75-01）
	综合施策，控制人口规模。研究制定人口总量控制措施，减少生活刚性需求增加带来的污染。科学配置教育、医疗、产业等资源，创新流动人口服务和管理方式，推进人口管理体系建设。 
	年底前
	区发展改革委周新春

区公安分局周燕滨

区人口计生委李小娟
	区教委

区卫生局

区人力社保局

区住房城乡建设委

区经济信息化委

区统计局

	※ 96
（76-01）
	认真贯彻实施《北京市大气污染防治条例》，集中查处和严厉打击严重违法排污行为，对偷排偷放、屡查屡犯的违法企业，依法予以关停。构成犯罪的，依法追究相关责任人刑事责任，并向媒体曝光，发挥震慑作用，促进企业守法、达标排放。
	年底前
	区环保局隆重

区公安分局周燕滨

区政府法制办张悦
	区发展改革委

区住房城乡建设委

区城管执法监察局

各街乡镇

	序号
	2014年措施任务
	完成时限
	牵头单位
	责任单位

	97
	积极引导企业自觉减少污染排放。区发展改革委、区环保局和区经济信息化委要贯彻执行高污染行业差别化水、电价格试点政策，排污费征收政策和污染企业淘汰退出、污染治理工程资金补助政策。2014年起，区环保局和区发展改革委要研究开展已有重点行业排污单位、新增大气主要污染物的排污单位排污许可证发放和排污交易试点工作，进一步规范企业排污行为，引导企业自觉减少污染。区国资委要鼓励监管企业深化环保管理，积极开展环保宣传教育活动；协调推进企业自管物业取暖锅炉等非经营性资产设施的升级改造；指导建设开发类企业按照行业主管部门的要求，督促建筑施工方积极开展绿色施工、文明施工。进一步落实国资委作为企业出资人应尽的环保责任。 
	长期实施
	区发改委周新春

区环保局隆重

区经济信息化委
吴神赋

区财政局李屹

区国资委李东明
	各街乡镇

	※ 98
（77-01）
	强化空气重污染应急管理。统筹兼顾大气污染的长期治理和短期应急，认真落实《北京市空气重污染应急预案（试行）》，进一步完善全区空气重污染应急管理，不断强化与周边区域的空气重污染应急联动、联防联控，共同应对大范围的空气重污染。发挥区空气重污染应急专项指挥部作用，组织开展空气重污染日应急工作，综合考虑污染程度和持续时间，增加持续重污染的应急措施，最大限度减少污染物排放。区空气重污染应急专项指挥部各成员单位、各街乡镇的主要负责人对本部门的空气重污染应急工作负总责。 
	年底前
	区政府应急办李振国

区环保局隆重
	区空气重污染
应急专项指挥部
成员单位

	序号
	2014年措施任务
	完成时限
	牵头单位
	责任单位

	※ 99
（78-01）
	加强环境信息公开。
	区环保局认真落实2013年制定的环境信息公开方案，利用网络、广播、电视、报纸等各类渠道，及时发布空气质量、建设项目环境影响评价、环境执法处罚等信息，公开重点污染源监管信息。
	长期实施
	区环保局隆重
	区经济信息化委

	※ 100
（78-02）
	
	辖区内企业要主动公开污染物排放、治污设施运行情况等环境信息，特别是排放有毒大气污染物企业、高污染行业企业、三年之内受过环境违法处罚的企业，均要按要求采取多种形式公开环境信息，自觉接受监督。
	
	
	

	※ 101
（79-01）
	充分发挥区大气污染综合治理领导小组作用，加大统筹协调力度，跟踪调度并及时反馈通报工作进展，协调解决存在问题，推进各项工作的全面、有效落实。
	长期实施
	区大气办隆重
	区大气污染综合治理小组各成员单位

	102
	区政府督查室、区监察局、区大气办（设在区环保局）将行动计划目标、任务完成情况纳入绩效考核体系，年底对区各有关部门本年度任务完成情况进行考核，考核结果作为领导班子考核评价的重要内容，适时向区领导汇报，并实行“一票否决”。对年度考核不合格的区有关部门和辖区内企业，给予通报批评，区监察机关、组织部门对其主要负责人进行约谈、诫勉谈话；对工作不力、履职缺位等导致未能有效完成任务的，追究其主要负责人和分管负责人的责任。对考核不合格的辖区内企业不予开具守法证明等。
	年底前
	区政府办公室张洋

区监察局胡春溪

区环保局隆重
	区委组织部

区人力社保局

区发展改革委

区经济信息化委等相关部门

	序号
	2014年措施任务
	完成时限
	牵头单位
	责任单位

	※ 103
（80-01）
	加强宣传引导，推动公众参与
	通过电视、广播、报纸等传统媒体与网络、微博等新媒体平台相结合的方式，全方位报道清洁空气行动计划措施进展情况。全面宣传贯彻（北京市大气污染防治条例），全方位报道违法排污典型案例，集中曝光环境违法行为，充分发挥新闻监督和舆论作用，促使排污企业达标排放。
	长期实施
	区委宣传部乔晓鹏

区环保局隆重
	各相关部门
各街乡镇

	※ 104
（80-02）
	
	积极推进大气污染防治公众参与。搭建更广泛的公众参与平台，支持环保志愿者队伍建设，发挥民间环保组织作用，引导全体市民践行绿色生活、从我做起，为首都空气质量改善贡献力量。充分发挥“12345”、“12369”、“12319”、“96005”等热线电话作用，鼓励市民和媒体监督，举报污染大气环境行为，提出加强大气污染防治的意见和建议，推动大气污染防治工作不断深入。
	
	
	

	※ 105
（80-03）
	
	以“同呼吸、共责任、齐努力”为主旨，深入开展“清洁空气、为美丽北京加油”主题宣传活动，打造“美丽北京环保节等项目”，持续开展科普进社区和进学校、高校环境文化节、绿色驾驶推广等活动，传递“环保是一种文化，是一种时尚的生活方式”的理念，促进公众参与大气污染防治。
	
	
	

	※ 106
（83-01）
	2014年底前，按照国家有关要求，研究制定加强环境监管标准化建设实施方案，逐步落实人员编制、资金及重点项目，推进标准化建设，确保到2015年区级环境监测、环境信息、环境应急、环境监察执法能力达到标准化建设要求。不断提升政策研究和监管能力，满足大气污染防治的需求。
	年底前
	区环保局隆重
	区财政局

	序号
	2014年措施任务
	完成时限
	牵头单位
	责任单位

	107
	2014年底前，区编办和区环保局要研究各街乡镇环保人员编制，加强基层环保体制机制建设，健全基层环保监管力量。各街乡镇要落实环保职责，建立本级大气污染治理领导机构，确实设立大气污染治理办公室，设置人员，明确职责，负责做好本辖区的大气污染治理及环境保护工作。
	年底前
	区编办许民

区环保局隆重

各街乡镇主要负责人
	区财政局

	108
	加大资金保障力度。各部门在工作过程中要充分发挥相关政策作用，加大对环保领域的资金投入，促进能源结构调整和污染减排。要依据计划措施进展，分阶段制定资金保障方案，以奖励、补贴和贴息等形式，支持清洁能源推广应用、污染防治设施建设和升级改造、老旧机动车淘汰、污染企业退出等重点措施项目。 
	年底前
	区财政局李屹

区发展改革委周新春
	区经济信息化委

区商务委

区住房城乡建设委

区科委

区农委

区市政市容委

区环保局

区交通委

区水务局

	※ 109
（84-01）
	组织落实全区2014年度清洁空气行动计划实施方案。区大气办于2014年3月底前制定2014清洁空气行动计划，细化目标、任务和措施。各责任单位和各街乡镇于2014年4月底前制定2014清洁空气行动计划报区大气办（设在区环保局）；建立台账、量化任务、责任落实到人，对重点项目和工程倒排期，并严格按照时间节点推进任务落实。
	年底前
	区各牵头单位
主要负责人
	

	※ 110
（84-02）
	按照市局要求，按时将本区2014年度清洁空气行动计划任务分解报市大气污染综合治理领导小组备案。
	3月底前
	区大气办隆重
	


备注：带“※”标记的为市政府督查考核我区工作内容，“（）”内的序号为市政府督查考核我区的项目序号。
PAGE  
- 1 -

