丰政发〔2012〕26号附件：

目  录

一、立足发展基础，创造崭新未来	3

（一）积聚力量厚积薄发，“十一五”时期取得新进展	3

（二）新发展面临新机遇，抓时机迎接新挑战	6

（三）创新战略发展思路，规划布局未来目标	10

二、土地集约开发，提升区域活力	16

（一）全面完成一级开发	16

（二）集约利用土地资源	17

（三）加快回迁安置房建设	18

三、基础先行引领，营造良好环境	19

（一）完善交通基础设施	19

（二）完善公共服务及配套市政基础设施	19

（三）加强地下空间开发利用	21

（四）完善信息化基础设施	21

（五）完善生态环境基础设施	22

（四）推动金融创新，形成产业集群	23

（一）加大招商引资力度	23

（二）加快金融创新步伐	24

（三）推进金融产业集聚	25

（四）促进高端产业融合	26

（五）发挥辐射带动作用	28

五、加快项目建设，提升区域品质	29

（一）土地一级开发建设项目	29

（二）基础设施提升项目	29

（三）环境治理改善项目	32

（四）产业引导配置项目	33

六、健全体制机制，强化保障措施	35

（一）完善管理体制和工作机制	35

（二）增强开发主体运作实力	36

（三）形成多元化融资格局	37

（四）优化金融发展政策环境	37

（五）健全金融产业服务体系	38

（六）加强人才队伍建设	38

附件一、专项支撑方案	40

附件二、北京丽泽金融商务区规划编制体系结构图	42

名词解释	43

丰台区“十二五”时期丽泽金融商务区发展规划

北京丽泽金融商务区，是首都金融业发展总体布局中的重要组成部分，是新兴金融功能区和金融发展新空间。为统筹布局规划，深化推进金融产业创新发展，着眼全面建设新丽泽，特制定本规划。

# 一、立足发展基础，创造崭新未来

“十一五”时期是北京丽泽金融商务区（以下简称“商务区”）功能定位逐渐清晰、各项建设大力推进、发展基础全面夯实的重要五年。在市委、市政府和区委、区政府的正确领导下，商务区深入贯彻落实科学发展观，坚定首都金融产业发展新空间的战略定位，推动开发建设各项工作取得突破性进展。“十二五”时期，面对北京建设“具有国际影响力的金融中心城市”、推动“城南行动计划”的战略机遇期，商务区将立足基础抓机遇、特色定位抢先机、科学规划谋发展、效能建设统全局，努力开创跨越式发展新局面。

## （一）积聚力量厚积薄发，“十一五”时期取得新进展

“十一五”以来，商务区各项工作取得重大进展，新兴金融产业集聚态势初显，社会影响力和知名度不断提升，为全面发展打下坚实基础。

1.高起点定位，明确发展方向

商务区前身是“丰台区丽泽商务区”，丰台区“十一五”规划中，“丽泽商务区”被定位为全区重点建设的五大功能区之一，明确提出要发展商务办公、金融保险等现代服务业。2008年4月，市委、市政府制定了《关于促进首都金融业发展的意见》（京发〔2008〕8号），丽泽被作为“三新”之一，纳入北京市“一主一副三新四后台”金融业总体空间布局，具体定位为新兴金融功能区，主要聚集新兴金融机构，目标是建设成为现代化首都金融发展新空间和新兴金融机构聚集区，并于2009年正式更名为“北京丽泽金融商务区”。

2.高标准规划，提升发展水平

2010年1月，商务区综合规划方案获准通过。以此为契机，区委、区政府秉持“立体交通网、信息高速路、生态商务区、金融不夜城”理念，对商务区规划体系进行了深化研究，采用“以点带面、以面保点”方式，稳步推进各专项规划编制工作，包括综合交通规划、市政专项规划、丽泽路道路工程方案、地下交通环廊方案、商业及公共空间规划、M14号线及M16号线站点设计、能源供应规划及电网规划等，充分体现了商务区高端功能定位。

3.高质量开发，拓展发展空间

征地拆迁工作全面展开。E区土地一级开发全部完成，并实现供地。南区征地拆迁基本完成，北区征地拆迁稳步推进，商务区整体征地拆迁任务完成一半。28万平米的C9回迁安置房项目全面开工建设，纪家庙回迁安置房“三定三限”方案获得市政府批准，并取得前期行政审批手续，切实保障被拆迁农、居民利益。

4.高水平谋划，完善配套环境

制定地下空间、交通环廊、市政基础设施三位一体的综合建设方案。积极推动轨道交通建设、市政道路建设和地下空间综合利用，地铁14号线率先在丽泽段开工建设，确定丽泽路道路工程方案，规划公共交通立体化交通网络。初步形成城市热网为主，地热、污水源、分布式能源为辅的能源供应方式。规划成片绿地和休闲生态公园，莲花河、丰草河河道治理陆续启动，体现新兴金融商务区“生态休闲”新亮点。

5.高效能政策，保障快速崛起

2009年4月，市政府办公厅转发市发展改革委《关于加快推进北京丽泽金融商务区开发建设实施的工作意见》（京政办函〔2009〕 19号），从8个方面对商务区开发建设提出指导性意见。2009年2月，丰台区制定了《关于促进北京丽泽金融商务区金融产业发展的意见》（丰政发〔2009〕 5号），提出21条促进商务区金融产业发展的优惠政策。2010年初，丰台区编制完成了《关于加快推进北京丽泽金融商务区建设发展的总体实施方案》，进一步理顺体制机制，明确商务区产业定位和发展目标。2010年11月，市政府办公厅转发市发展改革委《关于加快建设北京丽泽金融商务区的实施意见》（京政办发〔2010〕45号）。市、区两级政府出台的政策为促进商务区产业提升和金融要素聚集提供了指导性意见。

6.高效率招商，加速高端发展

通过参加金融博览会，举办土地上市推介会、项目洽谈会和发展论坛等多种形式，不断加强商务区对外宣传力度，大幅度提升商务区知名度和影响力。吸引包括中国铁路物资股份有限公司、中国农业银行软件开发中心、新沃投资基金管理（北京）有限公司、北京新华金融信息交易所有限公司、北京新发地农产品电子交易中心有限公司、中国金融出版社、金融时报社、通用（北京）投资基金管理有限公司等落户丽泽。积极推进上海证券交易所、长城资产公司及其他国内外金融机构入驻。

## （二）新发展面临新机遇，抓时机迎接新挑战

“十二五”时期，是北京市经济社会步入全新发展阶段的关键时期，也是丰台区经济社会发展的战略机遇期、全面加速期、功能转型期和改革攻坚期。对于商务区而言，北京市和丰台区新的发展战略调整既提供了机遇，又带来了挑战。

1.面临的机遇

——北京建设中国特色世界城市的发展机遇。建设中国特色世界城市的目标确定后，北京市提出经济发展和城市建设的一系列重大举措，包括行政区调整、高端功能区拓展、新城建设、城南行动计划，规划建设新的产业发展格局等。这为商务区发展提供了良好的转型时代契机，为其吸引世界一流金融机构（或其分支机构、第二总部）和企业地区总部入驻，引进大批实用高端人才，实现产业高端化发展奠定了基础。

——北京建设具有国际影响力金融中心城市的发展机遇。2008年4月，市政府《关于促进首都金融业发展的意见》中，首次提出将北京建设成为具有国际影响力的金融中心城市发展战略，商务区被定位为新兴金融功能区，成为北京市金融业发展的新兴热点地区。在《北京市国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》中，对北京建设金融中心城市的发展战略再次予以强调，商务区被定位为“两城两带、六高四新”的创新和产业发展空间格局的“四新”之一，规划还对其功能定位、产业发展和环境建设进行了明确规定，这为“十二五”时期商务区发展指明了方向。同时，这种金融产业布局优化整合中蕴含的各种资源的重新配置，也将为商务区带来更为广阔的发展空间。商务区应充分利用自身区位、人文、生态和交通优势，加强与其他金融功能区联系，逐步形成协调发展格局。

图1-2  首都金融空间总体布局示意图

——“城南行动计划”带来的发展机遇。“城南行动计划”明确将丰台区作为承接城市核心功能拓展、现代经济要素转移、新兴产业聚集的前沿。借助这一契机，丰台区进入快速发展的黄金时期，并被赋予引领北京城南地区崛起，促其成为北京建设中国特色世界城市的新空间的历史重任。商务区作为丰台区推进城南行动计划的重要抓手，需适应这一发展新要求，通过市、区联合投资建设，升级区域公共配套设施，提升区域价值及综合竞争力，增强扩散效应和带动效应，实现区域经济协调发展。

——金融产业要素加快转移的发展机遇。随着经济全球化进程继续深入，以金融、信息、咨询服务等为主的现代服务业在经济社会发展中的作用越来越重要，服务业内部业态更加细化，由此形成的现代服务业国际性转移趋势愈加明显。与此同时，我国融入世界经济体系程度进一步加深，服务业领域向外资开放程度也越来越高，金融业将迎来外资产业转移新阶段。商务区要紧抓有利机遇，积极承接国内外市场经济要素流动，吸引新兴高端要素聚集，实现生产性服务业和生活性服务业高度融合，力争成为城南产业发展的重要依托和战略高地。

——全区强势崛起的动力带来的机遇。“十一五”期间，在市委、市政府高度重视和相关部门大力支持下，丰台区紧抓首都打造世界城市和促进城南行动计划落实两大历史性机遇，主动顺应自身发展的客观要求和全区人民的迫切愿望，谋求区域发展的积极性日益高涨。“十二五”期间，商务区作为全区重点发展的高端功能区，将在加快实现丰台强势崛起、服务首都科学发展的过程中扮演至关重要的角色，将面临难得的发展机遇。

2.挑战和制约因素

——城南地区总体经济发展落后。受制于多种因素，北京市经济发展长期体现出明显的南北不均衡，城南地区一直是经济社会发展相对滞后的地区，产业转型慢，吸引外部资金能力有限，吸纳就业容量不高。丰台区地处北京市西南部，某种程度上也受到一定的局限性，发展基础相对薄弱。商务区作为新兴崛起的发展区域，其发展迫切需要丰台乃至整个城南地区的政策、资金和外围环境支持。城南地区发展滞后的客观现实，一定程度上限制了商务区崛起的速度和空间。

——金融产业基础相对薄弱。由于起步较晚，商务区金融业总体规模偏小，金融体系有待健全，要素集聚、对外辐射及对周边地区的影响力有限。同时，作为金融业发展主体的金融机构核心竞争力有待增强，金融创新发展水平需进一步提升。

——重大项目融资模式亟需创新。由于投资不足，项目尚未形成对商务区发展强有力的拉动作用。目前，以银行贷款为主的项目融资模式存在着成本高、抵押物不足等问题，难以满足巨额资金重大项目投资需求。商务区亟需创新融资平台、拓宽融资渠道，采用多样化融资模式加快重大项目开发建设。

——品牌影响力和认知度有待提高。商务区未来发展面临的重要挑战之一，是打造自己的特色品牌。相对于CBD、金融街、中关村等历经多年打造、发展相对成熟的其他商务区而言，丽泽起步较晚，发展基础和积累比较薄弱，在品牌影响力、知名度、美誉度等方面还需要进一步提高。其次，周边地区配套服务能力也在一定程度上制约了商务区发展。

## （三）创新战略发展思路，规划布局未来目标

- 1.指导思想

坚持以科学发展观为指导，围绕丰台区打造首都建设中国特色世界城市新空间和实践“人文北京、科技北京、绿色北京”新名片的发展战略，以科学发展为主题，以金融创新为主线，以土地储备开发为重心，以基础设施建设为引领，以金融产业集聚为核心，完善金融体系，强化金融功能，培养高端人才，打造商务区独特的金融品牌，为首都金融产业发展提供战略性承载新空间，为加快首都经济发展方式转变提供新动力，为建设具有国际影响力的金融中心城市树立新坐标，为加快中国特色世界城市以及“人文北京、科技北京、绿色北京”建设做出新贡献。

- 2.基本原则

——坚持政府主导、市场化运作。理顺政府与市场关系，充分发挥政府在管理体制、运行机制及具体政策制定和执行方面的主导作用，有效发挥政府组织协调职能。实施政府主导土地一级开发与基础设施建设，加强产业功能和布局规划，加快推动商务区建设发展。注重发挥市场配置资源的基础作用，采取多元化、灵活多样的市场化运作方式，放大政府资金使用效果，积极吸引社会资本参与商务区建设发展。

——坚持规划先行、集约化开发。在保持规划稳定性基础上，科学运用发展规划，指导解决商务区发展所面临的全局性、战略性问题，统筹区域产业布局、结构调整、发展规模和建设时序，集中合理地运用现代管理技术，进一步强化土地集约、资源节约，促进要素集聚和产业集群，走生态友好、紧凑节约发展之路。

——坚持高端集聚、国际化发展。立足建设世界城市高度，加强与国际接轨，注重国际、国内联动发展，提升商务区现代化、国际化水平。创新机制和政策，优化环境，强化服务，吸引高端功能性金融机构入驻，推动人才、资金等高端要素加速聚集。

——坚持新兴领衔、创新化引领。积极引进传统金融机构，鼓励具有创新潜力的新兴金融机构入驻。借助产业集聚，进行金融创新试点、推动金融创新改革，提升金融产业集聚素质。把创新作为推动经济社会发展方式转变的根本动力，推进科技创新、体制创新、管理创新，在战略新兴金融产业发展上取得突破。

——坚持理念先进、协调化推进。秉承“生态商务区、立体交通网、金融不夜城、信息高速路”四大理念，积极发挥商务区在生态环境、地缘交通、产业基础、开发成本方面优势，协调推进商务区建设，谋求“1+1+1+1〉4”的倍增效应。全力打造集商务、办公、居住、休闲于一体的产业高端、环境优美、交通便捷、资源共享的和谐化功能区。

——坚持产业互融、和谐化共赢。以金融产业为主导，积极培育适合区域发展、具有基础优势的产业，发展能够与丰台区、北京市形成上下游产业链条的产业，推动产业高端融合，实现区域和谐发展。

- 3.发展目标

坚持服务于丰台区转型发展需要，服务于首都金融产业布局优化需要，服务于“三个北京”全面推进需要，服务于中国特色世界城市大力建设需要，以绿色生态环境、高效基础设施、重大项目为主攻方向，全力打造“北京市金融发展新的增长极”、“南部经济增长引擎区”、“首都金融生态示范区”、“首都金融创新配套示范区”，逐步实现区域内金融产业为主导、金融产业与其他产业和谐发展，区域外与金融街、CBD功能互补的和谐发展。

根据《北京市丰台区“十二五”时期金融业发展规划》提出的相关发展目标，结合商务区自身发展，力争“十二五”期末，商务区经济总量超过230亿元（金融业增加值不低于105亿元）；税收总额超过30亿元（金融业不低于20亿元）；入驻企业超过750家（金融机构不低于500家），银行、证券、保险等传统金融机构200家，新兴金融机构300家；预计高端产业从业人员超过5万人（金融产业从业人员不低于3万人）。

表1-1“十二五” 时期北京丽泽金融商务区发展目标

| 序号 | 内容 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 经济总量 | 超过230亿元 |
|  | 其中：金融业增加值 | 不低于105 亿元 |
| 2 | 税收总额 | 超过30亿元 |
|  | 其中：金融业税收总额 | 不低于20亿元 |
| 3 | 入驻企业 | 超过750家 |
|  | 其中：金融机构 | 不低于500 家 |
| 4 | 高端产业从业人员 | 超过5万人 |
|  | 其中：金融产业从业人员 | 不低于3 万人 |

——北京市金融发展新的增长极。立足特色，与北京市其他金融功能区形成优势互补，错位发展。承接国内外金融资源扩充转移，有效拉伸金融产业链条，建设国内一流、国际领先的高端金融服务区，优化北京市金融产业发展格局。

——城市南部经济增长的引擎区。充分利用北京市金融业大发展、城南行动计划有力推进的战略机遇，与丰台科技园区密切配合，在更大的空间内进行资源配置和优化组合，发挥好北京市南部地区经济增长引擎发动机作用。加大力度培育高端金融产业新区，力促丰台乃至整个城南地区实现跨越式发展。

——首都金融生态示范区。依托优良独特的人文生态环境资源禀赋，贯彻落实“一主两副多飘带”的城市规划设计理念，不断优化金融生态环境，显著提高基础设施承载能力、城市运行保障能力。打造区别于金融街、CBD的生态环境优良、人文氛围高端，集商业、居住、休闲于一体的首都金融生态示范区。

——首都金融创新改革示范区。积极引进新兴金融业、创新金融业态发展、提升金融高端化服务水平，为未来全国金融产业发展提供示范。促进金融产业与信息产业、金融产业与文化产业融合发展，在发展模式与方式上起到示范作用。积极推动形成一批金融创新示范机构。

- 4.产业定位

立足以新兴金融产业为龙头，大力发展金融信息产业、金融文化产业和金融高端服务产业，构建独具特色和优势的金融产业为主导的现代产业体系。

——发展新兴金融产业。抓住新兴金融业快速发展机遇，聚集新兴金融机构，鼓励金融创新，推进各种新兴金融业态发展。有针对性地聚集大型金融机构分设机构和新设机构，发挥示范效应；有目标性地聚集股权投资、创业投资、金融租赁等各类新兴金融机构；有选择性地吸引财务公司、金融控股公司、资产管理公司等投融资管理机构，形成资金汇聚地及资本、财富管理中心。

——发展金融信息产业。立足信息平台资源，吸引聚集国内外财经媒体、财经出版和金融信息服务机构入驻。加快发展新兴电子信息服务，构建金融信息产业在关键环节的发展优势。积极寻找为金融信息产业服务的高新技术发展领域，与中关村国家自主创新示范区形成产业上下游关联。依托信息化技术和基础设施，拓展和延伸金融信息服务产业链，打造金融信息战略高地。力争形成全国财经信息汇集、交易、发布中心和国际知名财经资讯机构荟萃之地，建设国际化金融信息中心。

——发展文化金融产业。结合地区历史文脉，突出商务区文化积淀。打造具有国际影响力的丽泽财经论坛，建设文化基础设施，扩大文化金融产业规模。加强金融对文化创意、动漫游戏等文化产业支持，引入为文化产业服务金融机构、股权投资基金，培育上市企业，实现金融与文化相互促进与融合发展。

——发展高端金融服务业。优先发展高端服务业，大力吸引高端中介服务机构聚集，形成完善的金融产业服务链，为金融产业发展提供良好支撑。发展优质配套服务业，促进高端服务业和金融产业和谐共荣。

- 5.总体布局

根据专业规划要求和商务区产业发展定位，在“金融文化混合区、金融商务核心区、金融休闲混合区”三大区块基础上，形成各类机构和服务的聚集。

——金融机构聚集区域。主要吸引证券公司、投资基金管理公司等新兴金融机构集聚；吸引金融法人机构、省级金融机构、监管部门及其全国性或区域性总部集聚。

——金融信息服务聚集区域。以新华08项目为龙头，主要引进国内外财经媒体、财经出版等传媒机构，形成以金融信息服务为主的高端金融服务集聚区。积极引进电信、移动、联通等企业机构入驻，打造区域信息交换枢纽和子中心。

——金融中介服务聚集区域。主要吸引知名评估、咨询、会计师、律师事务所等机构入驻，承担核心金融区与产业经济之间的润滑剂和中介功能。

——金融文化聚集区域。将金融产业和文化产业发展有效契合，形成文化担保中心、文化评估中心、文化交易中心，增加金融产业发展的文化内涵，力促金融产业与文化产业相互融合。

——金融商务休闲区域。主要引进培训、金融博览、文化、体育、娱乐、休闲等业态，为金融商务服务提供休憩、洽谈的商务休闲区域。

——金融服务配套区域。形成金融配套服务平台，围绕“高档住宅＋商贸服务”完善金融配套服务片区，重点发展商贸服务、酒店、餐饮等产业，建设高档商住楼盘簇群，为商务区发展提供配套保障。

图1-2    功能区功能规划图

# 二、土地集约开发，提升区域活力

围绕土地一级开发，明确分工、落实责任、健全机制，确保土地开发高效、依法、有序完成。合理规划商务区土地储备，提高土地利用效率，满足商务区经济和产业可持续发展需要。

## （一）全面完成一级开发

科学设定土地开发次序。围绕产业发展，高效全面完成土地一级开发工作。对商务区功能分区进一步细化梳理，落实具体地块功能属性，设定土地开发次序。优先开发对形成金融产业集聚、优化产业结构具有重大带动作用的地块，包括相应配套设施用地。随引进项目具体情况、意向企业的要求，依法依规灵活设定其他地块开发次序。

保障土地开发资金。科学选择和利用财政拨款、银行贷款、土地信托等方式，开拓多领域多形式融资渠道，争取更多政策支持，构建合理投融资模式。强调政府主导作用，强化财政政策支持，充分利用已有投融资平台，充实回迁房建设筹资渠道，积极争取金融机构支持。鼓励引导开发企业积极应对市场变化，多元化筹集建设资金。

做好补偿安置工作。按照“先补偿安置，后拆迁建设”的原则，用制度规范房屋评估、拆迁工作，依法保障被拆迁人合法权益。做好对接安置工作，妥善处理被拆迁农民住房、就业和社会保障等事宜，保障拆迁工作顺利进行。

妥善解决集体经济后续发展与劳动力安置问题。采取货币补偿、物业回购、岗位就业相结合的多元化解决模式，统筹考虑扶持集体经济组织后续发展。建立利益共享机制，引导农村集体经济服务于功能区、配套于功能区，形成区域主导产业与农村集体经济良性互动、协调发展。

## （二）集约利用土地资源

合理供应土地。落实用地规划和土地分宗，确定开发建设模式，优化土地供应，实现土地供应方式合理化，形成协调有序的区域发展格局。对于示范性项目，最大限度落实市、区各级优惠政策，积极引进符合区域功能定位、产业带动性强的龙头企业。

统筹规划空间利用。统筹规划土地开发，提供良好的商务环境，节约入驻成本，提高引进项目投资收益率。统筹地上、地下两个空间，对已建和在建地下空间进行整合优化。加强土地整理储备空间协调，妥善处理市政基础设施的线、站、点与周边区域土地利用关系，明确落实控规指标。

全面推进土地上市工作。加大规划研究力度，做好产业发展规划，落实地块规划指标。按照北京市“城南行动计划”要求，加快工作进度，争取使已经开发完成的地块早日上市交易，并尽早实现开工建设。充分发挥区属相关部门职能作用，积极争取市级部门支持，加快办理土地上市审批手续。通过土地上市推介会，吸引更多知名企业落户丽泽。妥善解决土地上市和招商引资衔接问题，组织好土地上市工作，保障发展目标实现。

提高土地交易收益率。积极利用好可经营土地资源，大力推进资源市场化配置，用市场化理念和价格杠杆充分体现土地资源价值。实现市场化运作，力求提高土地资本利用效率和土地交易收益率。以多种方式实现土地价值最大化，带动商务区周边经济发展。在土地一级开发过程中，做到“成熟一宗、供应一宗”，最大化提升土地价值。

## （三）加快回迁安置房建设

加强对回迁安置房建设的指导和监督检查，建立快速、高效的推进机制。明确回迁安置房建设协调机构，定期对安置房建设进行调度，加快回迁安置房建设进程。

对项目手续办理、工程建设进度等环节进行专项检查，最大限度压缩审批时限，加快推进项目建设。加快工程进度，确保工程质量，完善配套设施，确保如期交付使用。

# 三、基础先行引领，营造良好环境

以加强地下空间开发利用为特色，以完善公共交通基础设施为重点，加大力度完善基础设施建设。加快配套市政设施建设，进一步完善信息化基础设施，着力保护生态环境和古城遗址，打造高效、便利、宜居的工作和生活环境。

## （一）完善交通基础设施

高度重视商务区交通发展趋势和重要性，科学分析区域人流、物流特点及所面临的交通压力，进一步优化商务区内部道路及公交线路，提高公交系统集散客流能力，形成以公共交通为主导，多种交通方式相互协调的出行模式。建设1条城市快速路、3条主干路、10条次干路和若干条支路，在商务区范围内形成科学的路网格局。

保证商务区开发规模与交通系统之间协调一致，加强区域内部和对外衔接路网建设，实施公交换乘配套措施，优化轨道交通与其他交通方式衔接，达到空间和时间“无缝衔接和零换乘”。

## （二）完善公共服务及配套市政基础设施

从配套商务区经济振兴和满足人民生活需要出发，进一步加强统筹协调力度，合理配置区域内公共服务资源，努力推进基础教育、医疗卫生、社区服务等各类公共服务基础设施项目建设，逐步形成“布局合理、配套完善、功能齐全、资源优质、管理先进”的现代化公共服务网络。从制度和机制入手，通过整体规划、财政扶持、资源共享等方式加强公共服务基础设施建设。

坚持以城市热网供热为主，天然气和其他清洁能源供热为辅的原则，发展高效天然气供热方式，落实商务区绿色、低碳、节能理念。在充分利用商务区现有热力、电力、燃气等大市政条件的基础上，因地制宜采用地热复合式热泵系统和污水源复合式热泵系统，使可再生能源成为该区域能源供应辅助力量。同时在该区域局部开展分布式能源应用试点，提高区域能源梯级利用水平，实现能源供应的多元化。

落实变电站选址方案，对站址位置进行优化调整，确保各供电站建设按时开工、按期完工，实现未来商务区总电力负荷达到500兆瓦，核心区总电力负荷为389兆瓦，负荷密度达到139.43兆瓦/平方公里的供电能力。

因地制宜开展雨洪利用，综合利用雨水，通过人工净化和自然净化相结合，雨水集蓄利用、渗透与园艺水景观相结合，实现建筑、园林、景观和水系协调统一。规划实施重点区域雨水利用工程，推进屋顶、路面、绿地雨水全面利用。进行排水和雨污分流改造，改善区域人居环境。通过清疏原有管网、增加新建管道，加建辅助排水设施、泵站等强排除设备，增强街区排水能力。通过新建污水主干管，改造原有合流管，形成科学的污水收集系统。

与商务区周边区域保持沟通与联系，争取周边区域及市属职能部门对商务区建设的支持，进一步优化供电、通信、水系、路网环境，有效利用周边地区消防站点辐射功能，做好防火防灾工作。

## （三）加强地下空间开发利用

更新发展理念，适度超前规划利用地下空间，加强地下空间连通整合，以地铁网络为地下空间开发利用的骨架，以地铁线路为地下空间开发利用的轴、线、环、点，形成依托地铁线网，以地下商业为重点的地下空间体系，构建地上空间、地面环境、地下空间三维立体化协调发展的格局。以地铁14号线、16号线建设为契机，统筹建设地下商业街、地下停车设施等，实现重要节点地区人车分流，缓解地面交通压力，使交通集散疏解快速便捷，带动重要城市功能区发展，充分发挥轨道交通连接作用。完善地下停车设施建设，实现地下停车资源共享，吸引地面交通流量入地下，提供与二、三环路连接的环境。科学规划地下空间，对地下空间进行整体设计和开发，依据土地规划政策要求进行功能划分。在交通密集区域，将购物广场、餐饮娱乐设施等尽量放入地下。

## （四）完善信息化基础设施

推进信息化建设，加强信息资源开发和利用，提高计算机和网络在现代服务业各领域的普及应用水平，广泛应用数字化、网络化技术，促进政府行政管理及社会公共服务领域信息化，为区内企业提供信息化支撑与发展平台。充分利用丽泽建设“北京信息化基础设施提升综合示范区”机遇，与中国移动、联通等运营商联手，高标准进行信息化基础设施建设，着力打造“智慧丽泽”。

推进建设安全有效的金融交易平台，提高金融交易效率。提供便捷的交易结算服务，谋求成本效益配比最优化。加快信息基础网络建设，完善通信业务网络、广播电视网络、计算机网络，大力发展电子政务和电子商务；加快互联网宽带接入能力建设，提高传输速率和网络交换能力，实现通信网络的宽带化、数字化和综合化；建成政府资源网系统，努力提高政府机关办公自动化水平。

## （五）完善生态环境基础设施

积极开展低碳社区试点，推进低碳节能生态社区建设。把低碳、生态、可持续等理念融入到城市发展中，倡导低碳生产生活方式，努力将商务区打造成为集商务办公和生态宜居于一体的低碳社区。将绿色节能标准贯穿商务区建设始终，同时注重交通、居住等方面的绿色理念与科学规划。

构建以公共绿化、道路绿化、滨河绿化、居住绿化为主体，屋顶绿化、垂直绿化为补充的全方位、立体式绿化网络。全面实施丰草河河道治理，充分利用再生水资源，恢复河流水域生态，美化两岸绿色景观，重建“水清、岸绿、鱼游”的生态系统。在确保河道行洪功能基础上，合理规划堤外水岸空间，释放近水资源，打造莲花河滨水景观带，拓展休憩休闲等服务功能，实现以水养绿、以绿护水的良性循环。结合水系、绿带、公共空间进行绿道系统的线位布局，以1000米为服务半径设置主要服务设施点，加快建设可供行人和自行车骑行者通行的绿道系统。在商务区内形成以金中都遗址为主要文化特色的遗址绿地，在营造良好人文氛围的同时，为金融产业发展注入更多的文化元素。

# （四）推动金融创新，形成产业集群

加大招商力度，鼓励金融创新，加快推进金融产业集聚。以金融产业为主导核心，谋求金融产业与信息产业、文化产业、其他高端服务业融合发展。发挥辐射带动作用，推动区域协调发展。

## （一）加大招商引资力度

营造良好商务配套环境。高端规划商务区城市景观和生活居住功能，集聚人气。大力引入知名教育机构、医疗、生活服务机构，倡导绿色消费，建成环境优美、配套完善、服务一流、高端宜居的金融商务区。改善政府服务环境，加快建立绿色服务通道，协调服务金融机构入驻。改善金融业集群发展环境，积极引入金融信息服务机构、金融中介机构等专业的配套服务机构，深化协作分工，形成良好的金融生态环境。

加强招商引资宣传力度。从建设中国特色世界城市的高度、从战略发展的角度研究探讨宣传和推广问题，最大限度整合区内、区外宣传资源，做好相关配合工作。通过积极参加大型会展活动、招商洽谈会、推介会等形式，面向海内外高密度、大力度地开展有针对性的宣传推介工作，扩大区域影响力。制定一系列符合高端金融机构和人才需求特点的商务区战略形象策划、金融文化形象策划、项目视觉形象策划、政府行为以及员工形象策划方案，对整个商务区的整体形象、视觉识别系统、宣传推广系统进行全新设计包装，进一步提升高端商务区形象。商务区建成后要通过机制设定进一步提高服务管理的软实力，巩固招商引资的积极效应。

提高招商引资工作成效。进一步优化招商引资工作机制，完善相关政策支持，加强沟通合作和队伍建设，提高工作效率和成功率。把创新土地开发模式与产业发展目标相结合。以招大引强，符合区域产业发展方向为宗旨，优先引进高端新兴金融机构和金融企业，打造金融产业集聚核心；有选择性引进大型企业总部作为产业链的完善与补充。建立健全有关部门招商引资服务工作“一把手”负责制，形成部门与企业在招商引资工作中的良性互动，实现有序招商。加强与保监会、银监会、证监会的沟通，继续强化主动服务意识，提高服务质量，坚持企业沟通联络制度，定期走访驻区企业，协助其快速健康发展。

## （二）加快金融创新步伐

开展金融创新业务试点，促进金融产品研发和实践基地建设。积极争取国家和北京市鼓励金融创新、人才引进相关政策，形成良好的金融创新环境。支持设立各类金融创新机构试点，开展金融创新业务，探索和推动一批金融改革创新工程。开展金融政策创新试点，推广金融产品和技术的研发、应用。

以“金融创新和金融服务”为特色品牌，进一步增强商务区影响力。挑选具辐射带动作用的创新型金融机构，全面实施金融创新品牌战略。探索建立长效融资服务机制，重点设立股权、租赁、债权等多种经营融资方式，有效解决商务区开发建设实际资金需求瓶颈，探索可持续发展的资本运作道路。

更新发展理念，完善金融创新政策，建立支持金融企业开拓业务和自主创新的激励机制，形成以市场需求为导向、以金融企业为主体的金融创新机制。推进金融体制和机制、组织体系和发展模式、金融产品和服务、监管手段和方式的创新，促进金融业发展。支持金融机构在有效防控风险的基础上，积极开展金融产品和业务创新，鼓励银企、银证、银保、银信合作，研发组合型金融服务产品。

## （三）推进金融产业集聚

培育金融产业集聚。利用金融业产业转移步伐加快的机遇，积极吸引外资金融证券、保险机构、合格国外机构投资者（QFII）集聚，大力吸引重大功能性金融机构、非金融行业大型跨国公司总部进驻。紧抓外资银行法人化的契机，积极争取外资银行将总部办事机构或独立法人公司设在商务区。鼓励外资银行和全国性股份制银行入驻商务区，设立分支机构、分行，拓展市场业务。

加快引进新兴金融机构。加大对股权投资机构招商力度，制定、完善和落实有利于股权投资在商务区注册、发展的便捷机制与优惠政策，努力建立一体化、一站式股权服务体系，聚集一批优秀的国内外股权投资机构和创业投资机构。加强股权投资资金与银行、证券、保险等相关金融机构的合作，鼓励各类机构为股权投资机构提供专业化服务。

吸引货币经纪公司、金融租赁公司等新型金融机构落户，推进业务创新，加强与其他金融机构之间融合发展。适应大型国企、跨国公司金融化进程，鼓励重点企业在商务区设立资产管理公司、财务公司、投资公司、金融控股公司等新型投资管理机构，集聚一批新型金融性财务管理公司。

坚持差异化发展。按照北京市“十二五”规划和北京市金融产业发展规划的要求，围绕北京市大力建设国家金融创新中心、全国股权投资中心、全国资产管理中心，不断完善高端金融市场体系金融产业发展战略，大力培育和发展新兴金融业态。积极吸引辐射力和带动性强的金融机构入驻商务区，全力打造以新兴金融业态为主、高端商务服务业态为配套的首都金融综合改革试验区。与金融街、CBD形成功能互补、良性互动的差异化发展格局，进一步优化北京金融产业空间布局。

有效承接要素市场转移。依托良好的交通优势和大规模待实施产业用地资源，积极承接高端要素转移和新兴要素集聚，打造城南产业发展重要依托和战略高地。紧抓国内资本要素市场完善的有利契机，着重吸引与低碳经济、节能减排相关国内外知名技术研发、能源计量、设计咨询等专业机构，积极争取新兴要素市场落地，向要素市场聚集区发展。通过要素市场整合强化城南商务、金融、研发、流通、休闲、文化等现代都市服务功能，实现生产性服务业和生活性服务业的高度融合，完善城南金融服务功能。

## （四）促进高端产业融合

金融产业与信息产业融合发展。以国家金融信息大厦项目为依托，链接北京市相关信息服务平台，打造公共金融服务信息平台，加强信息技术在金融体系中的应用。充分利用互联网、电子商务等信息技术，增强金融机构竞争优势。培育和建设信息技术交易市场，集成信息技术交易、信息技术经纪、信息技术咨询、信息技术评估等市场，打造金融相关技术成果集散交易中心。

大力支持提升社会征信系统、商业银行综合业务系统及支付清算系统、同城票据交换系统的信息技术水平。积极支持区内网上银行业务、网上证券交易、网上投保等金融电子商务开展，提高金融服务信息化效率。深入发展金融信息服务链，力促金融、信息技术与产业相融合，促使信息产业成为金融产业新增长点。结合分区规划，大力推进网络信息增值服务产业建设，提升对金融业支撑水平。

金融产业与文化产业融合发展。坚持保护与开发并重，实现现代金融与历史文化的完美融合。通过开发文化消费信贷、设立文化产业保险市场、建立文化投资基金等多种金融手段，支持出版传媒、会展论坛、动漫、版权交易等文化创意产业发展，推动金融与文化创意产业双向融合与共赢发展。积极举办大型金融文化交流活动，吸引财经科研、高端教育培训、文化创意等机构，培育经济发展新增长点。

营造金融文化氛围，合理挖掘利用历史文化资源，借用莲花池历史文脉，利用莲花河特色水系，营造滨水游憩空间；充分利用商务区内金中都遗址公园等历史古迹，在商务区配套设施建设中注入文化元素，进一步将丽泽建设成为文化休闲、餐饮娱乐等配套齐全的商务区，增加综合魅力。

金融产业与其他高端服务业融合发展。大力发展研发、会计、审计、评估、法律、咨询等高端专业服务业，为金融产业集聚提供良好的中介服务。发展教育、卫生、社会保险、酒店业，为金融产业提供优质的配套支撑。发展服务外包业，为入驻金融企业提供便捷迅速的信息管理、数据处理、财会核算、技术研发、工业设计等各类服务。深入研究“银旅合作、市场运作”模式，探索设计旅游支付产品，促进丰台区旅游产业和金融产业和谐共荣。利用金融产业集聚扩张契机，为其他高端服务产业提供强大资金支持和融通功能，进一步完善金融市场。

## （五）发挥辐射带动作用

做好周边地区配套发展规划衔接。充分发挥商务区对周边地区发展的引擎发动机作用，以商务区和周边地区协调发展为目标，立足于商务区功能和定位，积极推进周边地区配套规划与丽泽发展规划衔接，统筹产业布局、环境保护、交通建设和土地利用关系，加快周边地区配套发展规划的出台和落实，实现共同有序发展。

利用、商务区优质的政府服务和金融要素聚集的优势，引导金融机构将资金注入周边地区；鼓励周边地区大力发展酒店业、商业、娱乐休闲业等服务业，优化产业结构，在利益共赢中配套发展。

树立大商务圈发展理念。以商务区为核心，带动整个南城资源优化配置和经济发展，充分发挥辐射带动作用，增强集聚能级，促进生产要素和产业更大范围内畅通流动，实现利益最大化，打造结构合理、功能突出、效应颇佳的大商务圈。

# 五、加快项目建设，提升区域品质

在进一步深化完善用地、交通路网、地下空间、水电气热等市政基础设施规划基础上，继续坚持土地一级开发、市政基础设施、绿色生态环境和产业类项目并重的原则，加快推进项目建设进度，增强经济发展活力和后劲。

## （一）土地一级开发建设项目

“十二五”期间，一级开发建设项目重点是加快基础设施建设，改善投资环境，促成一批示范性龙头企业先期入驻，展现商务区发展潜力。

2011—2012年，一级开发建设项目共计5项。包括：完成E区地块上市，完成南区土地一级开发，基本完成北区一级开发，实现C9地块竣工验收，加快纪家庙和其他回迁安置房项目等配套项目建设，到2012年底，基本完成商务区整体征地拆迁工作，力争实现南侧地块全面开工建设。2013—2015年，完成整个核心区市政建设和地块上市交易，实现“三步走”战略中“五年上台阶”的任务。

## （二）基础设施提升项目

以为商务区建设发展提供高质量先行资本支撑为目标，从完善城市功能、拓宽城市空间方面提出项目建设计划。项目建设内容包括加快轨道交通、公共交通建设，推进市政基础设施建设等。

城市交通建设。以改善商务区内部交通条件、打通商务区外部重要联络干线为重点，完善区域综合交通体系。本着适应区域组团式分布特点的需要，在与全市路网和谐统一的基础上，通过实施“三个倾斜”，加快道路交通及配套设施建设，基本建成适应不同功能定位、土地利用布局、交通需求特点的主、次干路网络，发展密度充分、级配合理的微循环系统。

2011—2012年，加快轨道交通9号线、10号线二期建设，规划新建11号线、14号线、16号线三条地铁。地铁14号线和16号线两条轨道交通将分别由东西向和南北向穿过商务区核心区，在丽泽商务区站实现换乘。南区建设完成金中都南路等3条主干路和骆驼湾西路等11条次干支路，形成棋盘式路网格局。2013—2015年，全面完成丽泽路、莲花河路、货站西路、丰草河北路、三路居路等城市主次干路建设。

图5-1   轨道交通规划示意图

表5-1  丽泽核心区内部道路项目涉及道路表

| 道路等级 | 道路名称 | 红线宽度（米） | 道路长度（米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 主干路 | 丽泽路 | 80 | 2212 |
|  | 西站南路南延 | 50 | 1303 |
|  | 金中都南路 | 40 | 1989 |
|  | 莲花河东路 | 50 | 1412 |
|  | 货站西路 | 40 | 1314 |
|  | 小计 |  | 6018 |
| 次干路 | 金中都路 | 30 | 1105 |
|  | 骆驼湾南路 | 30 | 1793 |
|  | 三路居南二路 | 30 | 1622 |
|  | 三路居路 | 30 | 1991 |
|  |  | 50 | 252 |
|  | 东管头路 | 30 | 1452 |
|  | 金中都东路 | 30 | 1182 |
|  | 卫强路 | 35 | 1306 |
|  | 骆驼湾西路 | 40 | 1255 |
|  | 小计 |  | 11958 |
| 支路 | 东管斜街 | 20 | 1615 |
|  | 凤凰嘴北路 | 20 | 1110 |
|  | 金中都西路 | 20 | 790 |
|  | 三路居南二路 | 20 | 809 |
|  | 中环路 | 20 | 419 |
|  | 莲花河西路 | 20 | 1236 |
|  | 莲花河路东延 | 20 | 615 |
|  | 万泉寺南路 | 20 | 564 |
|  | 万泉寺东路 | 20 | 546 |
|  | 菜户营西一路 | 20 | 741 |
|  | 三路居南路 | 30 | 340 |
|  | 新增支路 | 15 | 1252 |
|  | 小计 |  | 10037 |
| 道路总长度 |  |  | 30225 |
| 路网密度（km/km2） |  |  | 10.83 |
| 道路用地率（%） |  |  | 35.7% |

图5-2  规划路网系统图

市政基础设施。完成水、电、气、热等市政基础设施项目建设。2011—2012年，推进丽泽路热力管线、丽泽220千伏输变电工程、丰益110千伏输变电工程、三路居110千伏输变电工程、地热复合式热泵系统等5项能源保障项目。进一步推进小容量工业锅炉的改造或拆除工作，逐渐减小冬季分散供热面积，加大集中供热力度；加快电力、供热、燃气等市政设施建设，加大节能减排力度，优化能源结构。2013—2015年，启动建设北区3座110千伏变电站、污水源复合式热泵系统、分布式能源系统、郑王坟污水处理厂等能源、资源项目。

## （三）环境治理改善项目

推进河道治理、生态绿化、供水排水管网、垃圾处理等设施建设，着力改善商务区城市形象和环境面貌。

2011—2013年，推进河道治理、生态绿化、供水排水管网、垃圾处理等设施建设，着力改善城市形象和环境面貌。启动丰草河河道治理，同时，适时开展地下空间公共区域、下沉广场及商务区带状绿地公园景观建设工作。

2014年，争取建设完成贯穿商务区南北的景观绿带，打造特色环境景观，创造宜居、生态、和谐的环境。2015年，启动雨水收集利用系统项目、再生水利用规划项目。

## （四）产业引导配置项目

积极促进产业引导配置项目落地，打造商务区高端品牌。

2011—2012年，加大招商引资和宣传推介力度，吸引符合商务区定位的大型金融机构、企业总部入驻发展；推进开发主体自主拿地建设，吸引中小金融机构入驻；积极引进国际知名、国内一流的大型开发类企业，投资建设办公、商业、酒店、公寓及娱乐等配套设施。

2013—2015年，全面建成完工一批档次高的会展中心、五星级酒店、高级公寓、餐饮娱乐等设施，并投入使用，大力吸引各类金融机构入驻并开展业务。进一步完善商务区功能，建成一批体现城市特色地标性建筑，主要引入产业高度集聚的一大批经济、金融、行政、商业、文化和信息等机构入住，积极推进商务区建设，初步形成成熟的高端金融商务区雏形。

表5-2  丽泽金融商务区核心区产业配置项目规划指标

表5-3  丽泽金融商务区项目建设列表（2011-2015）

| 项目 阶段 | 项目 类别 | 序号 | 项目名称 | 项目完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011-2015 | 一级开发建设项目 | 1 | E区土地上市 | 2011 |
|  |  | 2 | 丽泽南区土地一级开发 | 2012 |
|  |  | 3 | 丽泽北区土地一级开发 | 2012 |
|  |  | 4 | C9回迁安置房建设 | 2012 |
|  |  | 5 | 纪家庙回迁安置房一期建设 | 2013 |
|  |  | 6 | 纪家庙回迁安置房二期建设 | 2014 |
|  |  | 7 | 北区回迁安置房 | 2014 |
|  | 基础设施 提升项目 | 8 | 西站南路南延等3条主干路 | 2012 |
|  |  | 9 | 骆驼湾西路等6条次干、5条支路 | 2012 |
|  |  | 10 | 丽泽路改造工程 | 2013 |
|  |  | 11 | 丽泽路热力管线一期 | 2013 |
|  |  | 12 | 地热复合式热泵系统 | 2013 |
|  |  | 13 | 丽泽220KV变电站项目 | 2013 |
|  |  | 14 | 丰益110KV变电站项目 | 2013 |
|  |  | 15 | 三路居110KV变电站项目 | 2013 |
|  |  | 16 | 地下交通环廊（南区） | 2013 |
|  |  | 17 | 地铁14号线丽泽段 | 2014 |
|  |  | 18 | 污水源复合式热泵系统 | 2014 |
|  |  | 19 | 丰草河北路等4条主干路 | 2015 |
|  |  | 20 | 丽泽北区6条次干路、2条支路 | 2015 |
|  |  | 21 | 丽泽路地下商业 | 2015 |
|  |  | 22 | 地下交通环廊（北区） | 2015 |
|  | 环境治理改善项目 | 23 | 丰草河河道治理工程 | 2012 |
|  |  | 24 | 莲花河滨河景观带 | 2014 |
|  |  | 25 | 景观绿带建设 | 2015 |

# 六、健全体制机制，强化保障措施

进一步发挥商务区区位、资源和后发优势，探索完善商务区建设发展的配套支持措施，逐步建立健全商务区建设发展的长效机制，确保“十二五”时期发展目标顺利完成。

## （一）完善管理体制和工作机制

建立畅通高效的市、区两级联动机制，积极加强与市相关部门，特别是市高端产业功能区发展与协调领导小组的联系与沟通，建立定期联络沟通机制，积极争取上级部门政策和资金支持，协调解决经济金融领域重大问题。区丽泽开发办、区金融办、丽泽控股公司按照区委、区政府职责分工，建立定期会商机制、信息共享机制及协同工作机制，进一步简化程序，减少工作层次，相互配合、形成合力，共同推进商务区开发建设工作。

坚持指挥部领导小组会议、主管区长专题会议“两会”制度，增设商务区建设发展联席会议制度，统筹协调规划实施、土地开发、项目落地、招商宣传、投融资安排等工作，整体推进商务区开发建设。增设金融业发展联席会议制度，研究解决制约金融业发展的战略性、全局性和关键性问题。

造结构合理、功能突出、效应颇佳的大商务圈奠定基础计丽泽标志性旅000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000建立商务区建设项目管理和协调工作机制，负责建设项目的具体实施与综合协调管理，依据城市设计总体规划及规划部门对单体建筑的要求，对建筑单体设计方案审查把关；建立有效的信息沟通机制，加大相关部门间的协调力度，促进项目建设与市容面貌、城市长远发展的和谐统一。提高统筹力度，适时筹建“北京丽泽金融商务区管理委员会”，接续开发建设指挥部工作，整体推进丽泽开发建设，履行市场监管、社会管理和公共服务职能，探索建立完善的综合管理体系，进一步理顺各部门之间权责关系，建立分工明确的管理体制和运行机制。

## （二）增强开发主体运作实力

推动开发主体上市，以资产重组为手段，做大做强开发主体。通过采取注入国有优质资产、土地收益返还、经营性资源等方式，建立持续的国有优质资产与资源注入机制，并以财政资金为补充，不断扩大开发主体资产规模和现金流量，提高资产质量和运营能力。采取增资扩股等方式引入战略投资者，扩充北京丽泽金融商务区控股有限公司资本规模，增强运营能力。鼓励丰台区国有资本经营管理中心发行企业债，进一步整合资源，提高资本运作能力。

加快资本运营机制由“政府任务型”向“市场导向型”转变，提高开发主体资本运营能力。依靠完善资本市场环境、完善法律制度、净化中介环境等手段，营造良好的企业资本运营外部环境；借助拓宽企业融资渠道、培育资本运营人才、努力实现资本运营形式多元化等手段，营造企业资本运营的良性内部环境。通过优化资本运营和相关生产力的配置增强竞争力，通过提高开发主体资产负债能力，达到企业规模经济和政府土地开发效益最大化的有效统一。

## （三）形成多元化融资格局

区分公益性和盈利性项目，优化投融资格局，深化推进投融资体制改革。对于经营性项目，逐步由政府单一投资主体，转向在政府政策引导下企业、民间投资者和外商投资者多元投资主体共同参与投资的有序竞争格局。健全完善政府投融资监管机制，加强对重点项目的投融资服务，防范金融风险。充分利用好地方融资平台，重点提高资金使用效率。

综合创新运用政府资金、产业投资基金、民间投资，探索商务区开发建设融资新模式，通过放宽准入、改善服务、税收优惠等多种方式，吸引更多民间资金投入，鼓励社会资金以独资、合作、联营、参股、特许经营等方式进行投资，形成“政府引导、社会跟进、集约经营、共同发展”新格局。

## （四）优化金融发展政策环境

优化政策环境。制定鼓励金融招商、信贷投放和金融创新，扶持期货业发展、中小企业融资和引导股权投资，支持保险业创新和发展金融总部，推动企业上市，鼓励引进金融人才等各项政策措施，切实加大对商务区建设的政策支持。进一步完善各项政策措施，建立激励、引导、保障机制，提高吸纳能力，增强聚集效应，强化薄弱环节，促进商务区又好又快发展。

健全市场环境。进一步规范市场秩序，对有意向入驻的企业推行公开、公平、公正的市场准入机制。建立综合社会信用信息系统，拓展征信服务应用领域，加快征信产品创新，促进信用信息共享。各相关部门要组建专门服务队伍，重点加强对商务区已开工和签约项目的跟踪服务，加快项目工程建设，力争早日建成投产、发挥效益。

## （五）健全金融产业服务体系

加快引入各类新兴金融中介机构，促进形成功能完善的金融中介服务体系。支持金融中介服务业务创新，促进金融中介服务机构规范运作。积极培育和发展具有市场竞争力和影响力的信用评级机构，加快发展资产评估、会计审计和法律服务机构，鼓励发展各类投资咨询、信用担保、保险经纪、代理和专业理财等服务机构。鼓励金融机构引入环境评价要素，进行绿色金融产品和服务创新，构建绿色金融服务体系。鼓励设立碳基金等绿色产业投资基金，积极开展绿色信用评级，支持打造绿色金融商务区。

## （六）加强人才队伍建设

构建人才发展平台。以商务区创新实践基地为载体，加强区内外高等院校、科研院所和企业学术交流和项目合作，以高端项目锻炼人才，以创新体系孵化人才，为区域人才发展创造有利条件。借助北京市人才引进平台，利用区人力资源管理服务中心建设契机，设立优秀人才服务和引进专门窗口，搭建丽泽人才服务平台。

吸引金融人才集聚。充分利用好“绿色通道”等国家和市相关政策，促进人才集聚化、高端化引进。积极设立丽泽人才发展基金，用于培养重点项目的高端人才，鼓励重点产业和项目、培养自主创新人才。建立特殊的薪酬激励政策、灵活的身份管理制度、完善的生活服务体系等特色新兴金融人才凝聚机制，统筹解决住房、户口、医疗、子女入学等问题，打消金融高端人才后顾之忧。建立金融人才奖励机制，鼓励区内金融机构对做出突出贡献的金融创新和经营管理人员进行股权激励。

加强人才培训。加强功能区建设管理团队建设，鼓励引进对改善企业经营机制、提升公司治理结构有重要引领和支撑作用的高端人才。加快推进商务区博士后（青年英才）创新实践基地发展壮大。通过举办专业讲座、业务培训、金融专家专题授课等多种形式，为金融从业人员提供良好学习环境。鼓励用人单位根据岗位需求或商务区人才需求实施自主培训，探索产学研一体化的人才培养新途径，不断提高人才培训实效。

# 附件一、专项支撑方案

为高质量、高效率地落实丰台区“十二五”时期丽泽金融商务区发展规划要求，区相关部门和所在乡镇要统一思想、强化领导，精心部署、密切配合，有针对性地制定专项支撑方案和实施计划。

（一）组织机构设置方案

加快研究筹建“北京丽泽金融商务区管理委员会”，探索建立完善的综合管理体系，理顺各部门之间责权关系，着力协调好区丽泽开发办、区金融办、丽泽控股公司三轮驱动效应。

（二）项目管理与协调机制实施方案

建立高效信息沟通机制，加大项目建设单位、区规划分局、区住房城乡建设委、区丽泽开发办等相关部门的协调力度，共同对建筑设计审查把关，实现丽泽市容市貌与经济增长和谐统一的可持续发展。

（三）招商引资执行方案

高端规划商务区城市景观和生活居住功能，加强招商引资宣传力度，完善招商引资工作机制，全力打造金融品牌，为丽泽金融业发展奠定坚实基础。

（四）土地一级开发模式方案

进一步理顺土地一级开发模式重点环节，着力解决好资金支撑、技术规划、补偿安置、解决集体经济后续发展与劳动力安置等问题。以重点项目为牵引力，合理规划开发进度和时间节点，全力完成土地一级开发工作。

（五）生态基础设施提升方案

倡导低碳、生态、可持续发展理念，将绿色节能标准贯穿商务区建设始终，努力把商务区打造成为集商务办公和生态宜居于一体的低碳社区。充分挖掘城市内涵，以绿色为城市点缀，以文化为城市灵魂，彰显生态商务区本色亮点。

（六）政策配套方案

各相关部门通力配合，量身定做商务区可持续发展的产业融合、周边经济联动发展、融资支持、居住和商务配套等一揽子功能区配套政策支撑方案，谋求和谐共赢效应。

（七）高端人才引进方案

科学设定优惠政策，构建高端人才发展平台，建立特殊的薪酬激励政策、灵活的身份管理、完善的生活服务等为特色的新兴金融人才凝聚机制，促进商务区人才高端化引进，为商务区跃升发展提供高级智力支撑。

# 附件二、北京丽泽金融商务区规划编制体系结构图

# 名词解释

1.“城南行动计划”:为促进北京城市南部地区加快发展，市委、市政府制定了《促进城市南部地区加快发展行动计划》的战略部署，简称城南行动计划，目的在于进一步推动区域统筹协调发展，力争使城市南部地区相对滞后的发展面貌得到明显改善，为城市南部地区乃至首都经济社会的进一步发展奠定更加坚实的基础。

2.“一主一副三新四后台”：北京市《关于促进首都金融业发展的意见》（京发〔2008〕8号），对未来一段时间北京金融产业空间布局做了一个规划，其中提出了“一主一副三新四后台”的布局概念。“一主”就是以金融街作为首都金融产业发展的主中心，主要是发展总部金融。“一副”是以CBD作为金融发展的副中心，主要是发展国际金融。“三新”是以海淀中关村西区作为科技金融功能区，主要是发展科技金融；以东二环交通商务区为承载，主要是发展产业金融；以北京丽泽金融商务区为承载，主要是发展新兴金融。“四后台”是构造四个金融后台服务区，主要是海淀稻香湖金融服务区、朝阳金盏金融服务区、通州新城金融服务区、西城德胜金融服务区。

3.“三定三限”房：《北京市国土资源局关于建设项目征收集体土地涉及农村居民点搬迁需要建设定向安置房供地办法的初步意见》（京国土〔2007〕774号）中，对于本市安置房项目有一项“三定三限三结合”的政策。三定是指定性、定向、定量；三限是指限户型、限价、限交易。

4. 生产性服务业：概念提出可追溯到工业化初期，目前已逐步成为发达国家、国际都市、工商业生产中心区域的主导产业和经济增长亮点，其对经济的拉动作用功不可没。对其内涵比较一致的共识是，生产性服务业是直接或间接为生产经营活动以及政府管理等提供中间服务的服务性产业。我国“十一五”规划纲要提出要大力拓展的六种生产性服务业为:现代物流业、国际贸易业、信息服务业、金融保险业、现代会展业、中介服务业。

5. 生产要素市场：是指资金、劳动力、土地、信息等生产要素商品化过程中的交易关系或买卖关系的总和，以及这些生产要素交易的场所或领域。这一市场是资源市场，同时与生产市场具有相互依赖性。生产要素市场一般包括：金融市场、劳动力市场、技术市场、信息市场、房地产市场、产权市场等。

6. 产业集聚：是指同一产业在某个特定地理区域内高度集中，产业资本要素在空间范围内不断汇聚的一个过程。产业集聚问题的研究产生于l9世纪末，马歇尔在1890年就开始关注产业集聚这一经济现象，并提出了“内部经济”和“外部经济”两个重要概念。相关比较有影响的产业集聚理论有：韦伯的区位集聚论、熊彼特的创新产业集聚论、E·M·胡佛的产业集聚最佳规模论、波特的企业竞争优势与钻石模型等。

7. 金融创新：本质是指变更现有的金融体制和增加新的金融工具，以获取更大潜在利润的过程，它是一个为盈利动机推动、缓慢进行、持续不断的发展过程。金融创新最早由熊彼特提出。一般而言，金融创新的种类包括：金融制度创新、金融组织结构创新、金融企业经营管理创新、金融业务创新。

8. 股权投资：是指企业（或者个人）购买的其他企业（准备上市、未上市公司）的股票或以货币资金、无形资产和其他实物资产直接投资于其他单位，最终目的是为了获得较大的经济利益。这种经济利益可以通过分得利润或股利获取，也可以通过其他方式取得，本质是通过投资取得被投资单位股份。

9. 绿色金融：是指金融部门把环境保护作为一项基本政策，在投融资决策中要考虑潜在的环境影响，把与环境条件相关的潜在的回报、风险和成本都要融合进日常业务中，在金融经营活动中注重对生态环境的保护以及环境污染的治理，通过对社会经济资源的引导，促进社会的可持续发展。