2024年控违拆违专项资金项目支出绩效自评表

（**2024**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 丰台区2024年第一批控违拆违专项资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰台街道综合行政执法队 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区人民政府丰台街道办事处 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 113.708549 | 113.708549 | | 113.708549 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 113.708549 | 113.708549 | | 113.708549 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 拆除辖区违法建设 | | | | | | 拆除辖区违法建设 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 拆除既有违建 | | | 12000平米 | 12037平米 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 安全拆除违法建设,达到销账标准 | | | 12000平米 | 12037平米 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 年度内完成区下达的拆违任务 | | | 12月前完成 | 12月前完成 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 消除安全隐患 | | | 18处 | 18处 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | | 100% | 90% | 10 | | 9 | | 因部分居民家涉及到违建，故拆除违建时无法使其满意 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |