项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 2024年丰台区工程质量检测费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 丰台区水利工程质量与安全监督站 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘培栋 |  |  |  |  | 联系电话 | 18911065001 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | — |  | 20.00 | 20 | 10 |  |  |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | — |  | 20.00 | 20 | 10 |  |  |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — |  | — | — | — |  |  |  | — | — |
|  |  | 其他资金 |  | — |  | — | — | — |  |  |  | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 委托第三方检测单位对在建工程进行主体结构工程、地基基础工程、钢结构工程、混凝土工程、岩土工程检测和钢管等对接焊缝X射线拍片或超声检测（抽检）、钢管内外防腐层测量（抽查）、焊缝磁粉检测（抽检）、焊缝渗透检测（抽检）等原材料、中间产品及实体质量进行抽检，加强在建水利工程重要、关健部位的质量监管，保证在建工程的质量安全 |  |  |  |  |  | 检测包含5个水利工程项目，检测内容包含土壤干密度、钢筋、边丝网、土工布、钢筋连接、胶圈等原材，混凝土模块、实心砖、混凝土抗渗（抗压、抗冻）试验、河道断面、回弹等合成材料试验及实体质量检测等。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 检测频次 |  | 150次 |  | 205次 |  | 20 | 20 | / |  |  |
|  |  |  | 检测报告数量 |  | 100个 |  | 156个 |  | 10 | 10 | / |  |  |
|  |  | 质量指标 | 抽检覆盖率 |  | 全部在建17个工程 |  | 检测涉及15个工程 |  | 10 | 8 | 1个工程施工项目为绿化，1个工程因故停工 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 检测任务进度 |  | 2024.12 |  | 2024.12 |  | 10 | 10 | / |  |  |
|  |  |  | 支出进度 |  | 按实际发生支付费用 |  | 按实际发生支付3次 |  | 10 | 10 | / |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 监督总成本 |  | 20万内 |  | 20万 |  | 10 | 10 | / |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 检测结果公开度 |  | 依申请公开 |  | 完成 |  | 10 | 10 | / |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 利益相关方满意度 |  | 95% |  | 满意度100% |  | 10 | 10 | / |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 机构运转经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 丰台区水利工程质量与安全监督站 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 谭香萍 |  |  |  | 联系电话 | 18310882292 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 6.48 | 6.48 | 6.48 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 委托第三方单位为我单位员工提供后勤保障服务，服务标准达到合同约定。项目期目标：按照合同约定的条款履行责任，确保职工正常就餐，单位的正常运转 |  |  |  |  | 委托第三方单位为我单位员工提供后勤保障服务，服务标准达到合同约定。项目期目标：按照合同约定的条款履行责任，职工正常就餐，单位正常运转。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保障就餐职工数 |  | 12人 | 12人 |  | 30 | 30 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 后勤保障合格率 |  | 100% | 100% |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 |  | ≦64800元 | 64800元 |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转 |  | 保障单位正常运转 | 单位正常运转 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |