附件2

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 11010624T000003214966-2024年丰台区铁路沿线绿化提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 五里店街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 五里店街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 26.029331 |  | 26.029331 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 打造以绿色、健康、共享为主题的活力绿洲健康公园，规划设置有健身步道、体育活动区、文化休闲区、生态隔离带等，使得铁路沿线整体绿化提升、为周边居民增添生活色彩和幸福空间 |  |  |  |  |  | 完成了测绘、设计、造价、评审等工作，公开招标确定了施工单位。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 西道口20000平方米 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成项目设计招标前期工作 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年底前完成 |  |  | 2024年 | 2024年 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 经济成本指标 | 成本指标 | 按照街道财务要求落实率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益 指标 | 提升辖区环境面貌 |  |  | 100% | 100% | 30 |  | 29 |  | 项目实施需要时间 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 辖区居民对辖区环境的认可度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 8 |  | 项目效果需要持续性 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |