附件1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 2024年人防公益化利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 五里店街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 五里店街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 19.2 |  | 19.2 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 19.2 |  | 19.2 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据国动办相关工作要求，各属地街镇负责并自行组织1处应急避难场所建设，五里店街道人防工程再利用建设应急避难场所地点选定为彩虹南社区。 |  |  |  |  |  | 圆满完成彩虹南社区人防工程再利用（建设应急避难场所）工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 负责并自行组织建设应急避难场所 |  |  | 1处 | 1处 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保质保量完成改造工作 |  |  | 保质保量完成 | 保质保量完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成改造工作 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 满足辖区公共安全需要 |  |  | 圆满完成 | 圆满完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |